SFG3446 V1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP & PTNN TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------------o0o--------------

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

VÀ XÃ HỘI

DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG

TIỂU DỰ ÁN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Giai đoạn 18 tháng đầu)

Bình Định, Tháng 6/2017

S

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP & PTNN TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------------o0o--------------

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG

TIỂU DỰ ÁN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Giai đoạn 18 tháng đầu)

| CHỦ ĐẦU TƯ Ban Quản lý dự án NN & PTNT tỉnh Bình Định | TƯ VẤN Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Phát triển Việt Nam |
| --- | --- |

Bình Định, Tháng 6 - 2017

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	iv

DANH MỤC HÌNH	v

DANH MỤC VIẾT TẮT	vi

TÓM TẮT	1

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1.	Tổng quan	6

1.2.	Tiểu dự án tỉnh Bình Định	6

1.3.	Cơ sở pháp lý và kỹ thuật của ESMP	7

1.3.1	Cơ sở pháp lý và kỹ thuật	7

1.3.2	Các Chính sách An toàn của NHTG	10

2.	MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN	12

2.1.	Vị trí Tiểu dự án	12

2.2.	Các hạng mục của tiểu dự án	14

2.2.1	Các hạng mục công trình kè	14

2.2.2	Các hạng mục cầu	25

2.2.3	Hạng mục Đường giao thông	29

2.3.	Phương pháp xây dựng	31

2.4.	Nhu cầu về nguyên vật liệu và Xử lý Chất thải	32

2.5.	Tổng mức Đầu tư cho Tiểu dự án	35

2.6.	Tiến độ Thực hiện Tiểu dự án	35

2.7.	Tổ chức Thực hiện	35

3.	ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI	36

3.1.	Điều kiện địa chất và địa hình	36

3.2.	Điều kiện Khí hậu	37

3.3.	Điều kiện Thủy văn	37

3.4.	Hệ thống Quản lý Chất thải Rắn	37

3.5.	Hệ thống Thu gom và Xử lý Chất thải	37

3.6.	Hệ thống Cung cấp Điện nước	37

3.7.	Hệ thống Giao thông	38

3.8.	Hiện trạng môi trường nền	38

3.9.	Tài nguyên thiên nhiên/sinh học	39

3.10.	Điều kiện Kinh tế Xã hội	39

3.11.	Những thiệt hại về cơ sở hạ tầng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Định	40

3.12.	Mô tả các Công trình Nhạy cảm	41

4.	CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	44

4.1.	Loại và Quy mô Tác động	44

4.2.	Tác động và Rủi Ro trong Giai đoạn Tiền Thi công	46

4.3.	Tác động và Rủi ro Tiềm tàng trong Giai đoạn Thi công	48

4.3.1	Tác động chung	48

4.3.2	Tác động đặc thù	55

4.4.	Tác động trong giai đoạn vận hành	62

5.	BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG	63

5.1.	Biện pháp được tích hợp trong thiết kế kỹ thuật chi tiết	63

5.2.	Biện pháp giảm thiểu trong quá trình chuẩn bị	63

5.3.	Biện pháp Giảm thiểu trong Giai đoạn Thi công	65

5.3.1	Biện pháp Giảm thiểu Chung	65

5.3.2	Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù	75

5.4.	Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành	86

6.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ESMP	86

6.1.	Sắp xếp tổ chức	86

6.2.	Trách nhiệm của các Bên liên quan	87

7.	KHUNG TUÂN THỦ MÔI TRƯỜNG	89

7.1.	Trách nhiệm môi trường của Nhà thầu	89

7.2.	Cán bộ môi trường, xã hội và an toàn Nhà thầu	90

7.3.	Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công (CSC)	90

7.4.	Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý	91

7.5.	Tổ chức Báo cáo	91

8.	CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	92

8.1.	Giám sát việc thực thi an toàn của nhà thầu	92

8.2.	Đánh giá Hồ sơ của Nhà thầu	92

8.3.	Kế hoạch Quản lý Môi trường	92

9.	CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC	93

9.1.	Hỗ trợ kỹ thuật về triển khai các Chính sách an toàn	93

9.2.	Chương trình đào tạo đề xuất	94

10.	CHI PHÍ ƯỚC TÍNH THỰC HIỆN ESMP	97

10.1.	Chi phí thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu	97

10.2.	Chi phí thực hiện Chương trình Giám sát Môi trường	97

10.3.	Chi phí đào tạo và xây dựng năng lực	97

10.4.	Tổng chi phí thực hiện ESMP	98

11.	CƠ CHẾ KHIẾU NẠI	99

12.	THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN	101

12.1.	Tham vấn cộng đồng	101

12.2.	Thời gian, Địa điểm và số Thành viên Tham gia	101

12.3.	Phương thức tham vấn cộng đồng	103

12.4.	Kết quả tham vấn và ý kiến của Chủ đầu tư	103

12.5.	Phổ biến Thông tin	106

PHỤ LỤC	107

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Mô tả chi tiết các hạng mục công trình kè	14

Bảng 2: Mô tả chi tiết các hạng mục công trình cầu	26

Bảng 3: Mô tả chi tiết các hạng mục công trình đường giao thông	29

Bảng 4: Danh mục Máy móc và Thiết bị	32

Bảng 5: Khối lượng nguyên vật liệu thi công công trình	32

Bảng 6: Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đến các công trình	33

Bảng 7: Tuyến đường vận chuyển nước thải	34

Bảng 8: Chi tiết Tổng mức Đầu tư Dự kiến cho TDA	35

Bảng 9: Đặc trưng hình thái các lưu vực sông tỉnh Bình Định	37

Bảng 10: Thông tin KTXH về các huyện vùng tiểu dự án	40

Bảng 11: Các công trình nhạy cảm thuộc khu vực dự án	41

Bảng 12: Level of negative impacts of the Binh Dinh subproject	44

Bảng 13: Hộ gia đình và diện tích ảnh hưởng từ các hạng mục công trình	46

Bảng 14: Lượng bụi đào đắp tại các công trình	49

Bảng 15: Lượng chất ô nhiễm của một vài phương tiện hoạt động trong quá trình thi công	50

Bảng 16: Tiếng ồn cộng hưởng tạo ra từ các phương tiện và máy hoạt động	50

Bảng 17: Tác động tới các công trình nhạy cảm	60

Bảng 18. Chi phí dự kiến cho Kế hoạch Hành động Tái định cư của tiểu dự án Bình Định	63

Bảng 19: Biện pháp giảm thiểu chung	66

Bảng 20: Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù trong giai đoạn thi công	77

Bảng 21: Biện pháp Giảm thiểu Tác động đến các công trình nhạy cảm tại công trường	81

Bảng 22: Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành	86

Bảng 23: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan (Giải thích cho hình ở trên)	88

Bảng  24: Yêu cầu Báo cáo Thường xuyên	91

Bảng 25: Kế hoạch Giám sát Môi trường trong Giai đoạn Thi công	93

Bảng 26: Kế hoạch Giám sát Xã hội trong Giai đoạn Thi công	93

Bảng 27. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực giám sát và quản lý môi trường	96

Bảng 28. Chi phí lấy và phân tích mẫu trong Giai đoạn Thi công	97

Bảng 29. Chi phí đào tạo nâng cao năng lực	97

Bảng 30. Chi phí thực hiện ESMP	98

Bảng 31: Quá trình Tham vấn Cộng đồng	101

Bảng 32. Kết quả tham vấn và ý kiến của Chủ dự án	103

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Vị trí 26 hạng mục công trình của tiểu dự án tỉnh Bình Định	13

Hình 2: Hiện trạng giao thong tại một số địa điểm xây dựng công trình	53

Hình 3: Nước mặt tại địa điểm thi công công trình	56

Hình 4: Tình trạng sạt lở đất tại một số kè	56

Hình 5: Hiện trạng giao thông tại kè Thủ Tình	57

Hình 6: Hiện trạng sản xuất nông nghiệp	57

Hình 7: Hiện trạng nông nghiệp	58

Hình 8:  Hiện trạng kè Thắng Công 2	59

Hình 9: Hiện trạng sản xuất kinh doanh thuộc công trình kè của thị trấn Vĩnh Thạnh	59

Hình 10: Sơ đồ tổ chức thực hiện chương trình quản lý môi trường ESMP	88

Hình 11: Cuộc họp Tham vấn TDA	107

Hình 12: Bản đồ Vị trí Giám sát Môi trường cho TDA Bình Định	108

DANH MỤC VIẾT TẮT

| BAH | Bị ảnh hưởng |
| --- | --- |
| BOD5 | Nhu cầu ôxy sinh học 5 ngày |
| BQL | Ban quản lý |
| BQLDA | Ban quản lý dự án |
| BTCT | Bê tông cốt thép |
| BTNMT/MONRE | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| CMC | Tư vấn quản lý thi công |
| COD | Nhu cầu ôxy hoá học |
| CSHT | Cơ sở hạ tầng |
| CTR | Chất thải rắn |
| DO | Ôxy hòa tan |
| STNMT/DONRE | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| ĐTM/EIA | Đánh giá tác động môi trường |
| ESMP | Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội |
| EMC | Tư vấn giám sát Môi trường |
| FS/NCKT | Nghiên cứu khả thi |
| GPMB | Giải phóng mặt bằng |
| GSXD | Giám sát xây dựng |
| HC | Hydrocacbon |
| WB/NHTG | Ngân hàng thế giới |
| ODA | Hỗ trợ phát triển chính thức |
| PTNT | Phát triển nông thôn |
| QCVN | Quy chuẩn kỹ thuộc Quốc gia |
| QL | Quốc lộ |
| TĐC | Tái định cư |
| TDS | Tổng chất rắn hòa tan |
| TSS | Tổng chất rắn lơ lửng |
| TSP | Tổng số hạt lơ lửng |
| UBMTTQ | Uỷ ban mặt trận Tổ quốc |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| USD | Đô la Mỹ |
| USEPA | Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ |
| VNĐ | Đồng tiền Việt Nam |
| WHO | Tổ chức Y tế Thế giới |
| XLNT | Xử lý nước thải |

TÓM TẮT

Cơ sở Dự án

Chính phủ Việt Nam đã nhận được khoản tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tỉnh Miền Trung bao gồm các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Dự án ENDR). Mục tiêu tổng quát của Dự án là tái thiết và khôi phục các công trình hạ tầng tại một số tỉnh dự án bị ảnh hưởng bởi thiên tai và tăng cường năng lực của Chính phủ trong công tác ứng phó hiệu quả đối với các hiện tượng thiên tai trong tương lai. Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua việc khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu dựa trên phương pháp “tái thiết sau thiên tai” cho tất cả các giai đoạn vòng đời của cơ sở hạ tầng, bao gồm từ khâu thiết kế, xây dựng, bảo trì và nâng cao năng lực thể chế về biến đổi khí hậu và Quản lý Rủi ro Thiên tai (DRM). Yếu tố hiệu quả được đánh giá theo trọng số 85% dựa trên công tác tái xây dựng và tái thiết các công trình hạ tầng và 15% dựa trên việc nâng cao năng lực của Chính phủ trong công tác ứng phó hiệu quả với các vấn đề thiên tai trong tương lai. Thời gian thực hiện dự án ENDR ước tính là 4 năm, từ năm 2017 đến năm 2021. Tổng chi phí dự án là 135,83 triệu USD.

Tiểu dự án tỉnh Bình Định bao gồm các hợp phần tương tự như các tiểu dự án ENDR khác, cụ thể: Hợp phần 1: Khôi phục và tái thiết công trình công cộng bị hư hỏng và công trình phòng chống thiên tai cấp tỉnh: Dự án thành phần số 1.1 – Hệ thống tưới tiêu: Khôi phục và tái xây dựng 02 đập dâng, 2.502 km kênh tưới tiêu và 02 công trình cấp nước sạch; Dự án thành phần số 1.2 – Hệ thống đê, kè: Khôi phục và tái xây dựng 51,75km đê, kè sông, kè biển; Dự án thành phần số 1.3 – Hạ tầng giao thông: xây lại 09 cây cầu bị hư hỏng, sửa chữa và phục hồi 74,11km đường; Hợp phần 2: Nâng cao năng lực về phục hồi tái thiết: Đào tạo về nâng cao năng lực, truyền thông công cộng để đẩy mạnh tính hiệu quả của các công việc được tài trợ; Chi phí vận hành và bảo dưỡng (O&M); Hợp phần 3: Quản lý tiểu dự án. Tổng chi phí của tiểu dự án Bình Định là 58,24 triệu USD.

Cơ sở pháp lý và kỹ thuật đối với ESMP

Theo kết quả sàng lọc, dự án được phân vào Nhóm B về Môi trường do những tác động và rủi ro tiềm tàng tương đối, có tính đặc thù và có thể đảo ngược, có thể giảm thiểu thông qua các biện pháp thiết kế. Các chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới được áp dụng cho tiểu dự án Bình Định như sau: (a) Đánh giá môi trường (OP 4.01); (b) Môi trường sống tự nhiên (OP/BP 4.04); (d) Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11); (e) Tái định cư Không tự nguyện (OP/BP 4.12); (f) Cư dân bản địa (OP/BP 4.10). Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP, tài liệu này) được lập theo OP 4.01. Kế hoạch ESMP này bao gồm các công trình được đề xuất cho giai đoạn 18 tháng đầu cho tiểu dự án Bình Định

Mô tả tiểu dự án

Trong 18 tháng đầu thực hiện tiểu dự án Bình Đình, sẽ tiến hành xây dựng 26 công trình, gồm có: 18 công trình kè (bao gồm: (i) Sửa chữa, khôi phục 8 công trình kè; (ii) Xây mới 10 công trình kè), xây lại 05 cây cầu và sửa chữa, khôi phục 03 tuyến đường. Mỗi hạng mục công trình của tiểu dự án sẽ được thi công trong thời gian từ 10-12 tháng (từ 7/2017 – 7/2018).

Cơ sở xã hội và môi trường

Vào tháng 5/2017, đã thực hiện kiểm tra và phân tích 26 mẫu không khí, 26 mẫu nước mặt, nước ngầm và 26 mẫu đất để đánh giá chất lượng môi trường nền tại địa bàn tiểu dự án. Kết quả cho thấy chất lượng các mẫu nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05: 2013/BTNMT, QCVN 26: 2010/BTNMT, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, QCVN 09-MT: 2015/BTNMT và QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tiếng ồn và mật độ các chất hữu cơ trong mẫu nước mặt tại 3 điểm ĐT635, ĐT639, và ĐT639B khá cao và gần vượt qua mức cho phép.

Hầu hết các khu vực thuộc tiểu dự án đều cách xa khu dân cư, ở khu vực dân cư thưa thớt hoặc không có người ở, ngoại trừ dự án thành phần (5) Sửa chữa và khôi phục kè hạ lưu sông La Tinh (có khoảng 50 hộ dân sống cách bờ sông chỉ 10-50m), (7) Xây mới kè Thủ Tình (khoảng 30 hộ dân sống cách bờ sông 20-100m), (15) Xây mới kè sông Kôn – đoạn Vĩnh Thạnh (khoảng 50 hộ dân sống cách bờ sông 20-50m), (17) Xây mới kè Phụ Ngọc (khoảng 100 hộ sống cách bờ sông 10-30m), (18) Sửa chữa, phục hồi kè thị xã An Nhơn (khoảng 100 hộ dân sống cách bờ sông 10-100m). Một số khu vực/công trình nhạy cảm gồm có: trường mẫu giáo thôn An Xuyên 3, Trạm bơm phục vụ canh tác nông nghệp xã Bình Nghi, Đền thờ xã Bình Nghi, Trường tiểu học, Chùa Tây Thiên, khu vui chơi An Nhơn, Ga Bình Định, Trường THPT Ngô Mây, UBND xã Cát Tường. Không có công trình văn hóa vật thể nào bị ảnh hưởng trong 8 khu vực dự án. Xã Vĩnh Thuận có 150 hộ dân tộc thiểu số người Ba Na bị ảnh hưởng bởi dự án.

Nghe

Đọc ngữ âm

Từ điển - Xem từ điển chi tiết

Tác động và Rủi ro Môi trường và Xã hội

Đã xác định được các tác động tiêu cực và rủi ro tiềm tàng của tiểu dự án. Hầu hết các tác động đều mang tính tạm thời, cục bộ và có thể đảo ngược do công trình có quy mô trung bình. Các tác động này có thể hạn chế bằng cách áp dụng công nghệ thích hợp và các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù, đồng thời nhà thầu phải giám sát chặt chẽ và tham vấn với người dân địa phương.

Các tác động chung: bụi, khí thải, tiếng ồn, rung, nước thải, chất thải rắn từ hoạt động thi công và sinh hoạt của công nhân. Các tác động này có thể được coi là thấp đến trung bình đối với từng công trình và có thể được giảm thiểu.

Tác động đặc thù

Tác động xã hội: Tiểu dự án sẽ có ảnh hưởng đến 1.098 hộ dân, bao gồm 953 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do canh tác trên phần đất thuộc quản lý của UBND xã/phường. trong đó (i) 158/1.098 hộ bị ảnh hưởng về phần đất ở, và 07/158 hộ phải di dời; (ii) có 150 hộ dân tộc thiểu số Ba Na tại xã Vĩnh Thuận, huyện Tây Sơn bị ảnh hưởng (không có hộ nào phải di dời); (iii) 270/1.098 hộ trở thành đối tượng dễ bị tổn thương; (iv) 72/1.098 hộ bị ảnh hưởng nặng nề.

Tác động đến môi trường nước: Công tác đào đắp để gia cố kè, mố cầu và trụ cầu (xây dựng mới 10 kè và khôi phục 05 công trình cầu) làm gia tăng lượng chất thải rắn trôi xuống hạ lưu. Nguồn nước mặt bị tác động gồm có: sông Kôn, sông La Tinh, sông Cạn, sông Cút, sông Quéo, sông Đại An, suối Tà Dinh,… Các tác động chỉ xảy ra trong giai đoạn thi công diễn ra trong khoảng 10-12 tháng đối với mỗi công trình kè và các tác động sẽ chấm dứt khi bắt đầu vận hành. Do vậy, mức độ tác động từ thấp đến trung bình, mang tính tạm thời và có thể giảm thiểu bằng quy trình xây dựng hiệu quả.

Sạt lở, sụt lún đất: Trạng thái bờ sông hiện tại là bờ đất tự nhiên. Trong quá trình xây kè cho các con sông sẽ xuất hiện rủi ro xói lở và sụt lún bờ sông. Các công trình có thể gặp rủi ro này bao gồm: 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Các tác động này mang tính cục bộ, ngắn hạn và có thể phòng tránh được thông qua các thiết kế thích hợp và quy trình xây dựng hiệu quả. Tác động này được đánh giá trung bình.

Tác động đến hoạt động giao thông trên sông: Những tác động này có thể phát sinh trong các công trình: (1) Kè sông La Tinh (đoạn Vĩnh Thạnh – Thái Phú); (7) kè Thủ Tình; (14) Kè sông Kôn (đoạn Lai Nghi). Các tác động về giao thông đường thủy có thể được xem là thấp. Để giảm thiểu tác động, cần phối hợp với ban quản lý giao thông đường thủy địa phương để cung cấp các thông tin cần thiết về hướng tuyến giao thông thay thế đối với tàu thuyền.

Tác động đến đất nông nghiệp: 670 hộ dân bị ảnh hưởng về đất nông nghiệp do xây dựng 11 công trình kè. Nếu không có biện pháp quản lý phù hợp về nước thải từ khu vực xây dựng thì đất và nguồn nước tưới tiêu có thể bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Các tác động này có thể khá thấp do chỉ mang tính cục bộ và sẽ chấm dứt khi hoàn thành xây dựng công trình.

Tác động đến nuôi trồng thủy sản: Đối với 02 công trình kè sông La Tinh và kè thoát nước Lạch Mới. 125 hộ dân xã Mỹ Chánh và Mỹ Thành sẽ bị ảnh hưởng. Công trình thi công có thể làm gián đoạn việc cung cấp nước, làm ô nhiễm nguồn nước tại các khu vực nuôi trồng thủy sản. Các tác động được đánh giá là thấp và có thể kiểm soát được do hoạt động thi công chủ yếu được tiến hành vào mùa khô, trong khoảng 10-12 tháng, và chỉ giới hạn trong địa bàn thi công.

Tác động đến chất lượng nước ngầm: Hoạt động đóng cọc hoặc khoan cách từ 8-13m trong khu vực thi công cầu Trắng, Dịch Nghi, Suối Sạn, Phú Sơn và Bù Nú có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Nước mặt bị ô nhiễm sẽ tràn vào khoảng trống giữa phần vỏ bọc và lỗ khoan ngầm. Sau khi bị xâm nhập, chất bẩn có thể làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.Các tác động có thể được đánh giá là thấp do hoạt động đóng cọc chỉ thực hiện vào mùa khô khi lượng nước và nhu cầu sử dụng nước sông khá thấp, ngắn hạn (khoảng 1-2 tuần) và mang tính cục bộ tại địa bàn thi công.

Gián đoạn giao thông; Kè Thắng Công 2, xã Nhơn Phúc sẽ làm ảnh hưởng đến giao thông đường bộ tại địa bàn dự án do kè là một phần tuyến đường tỉnh 636B nối giữa thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn. Tại khu vực này, giao thông và vận chuyển vật liệu sẽ bị gián đoạn khoảng 10-12 tháng do các hoạt động thi công. Các tác động này được đánh giá là trung bình và sẽ chấm dứt ngay khi hoàn thành công trình.

Gián đoạn hoạt động kinh doanh: Có 6 hộ dân bị ảnh hưởng về hoạt động kinh doanh do kè sông Kôn ở thị trấn Vĩnh Thạnh (hộ kinh doanh quán cà phê). Bên cạnh rủi ro về an toàn, tiếng ồn và bụi bẩn từ hoạt động thi công đường và thiết bị có thể làm gián đoạn tạm thời các hoạt động kinh doanh (10-12 tháng thi công). Nhà thầu nên lưu ý vấn đề này để phòng tránh tai nạn và tác động của khói bụi đến các cửa hàng.

Các tác động xã hội bao gồm gia tăng các vấn đề và tác động môi trường đối với Dân tộc thiểu số: Đời sống của người Ba Na bị ảnh hưởng do việc thu hồi đất để xây kè sông Tà Dinh và suối Xem. Có 150 hộ dân người Ba Na sẽ bị ảnh hưởng do công tác thu đất nhưng không có hộ nào phải di dời.

Tác động đến công trình nhạy cảm: Việc xây dựng các hạng mục khác nhau sẽ tác động đến một số công trình nhạy cảm gần địa bàn thi công (5/26 hạng mục), bao gồm (i) Kè hạ lưu sông La Tinh, (ii) Kè sông Kôn (đoạn Lai Nghi), (iii) Kè sông Cút, (iv) Kè thị trấn An Nhơn, (v) ĐT 635. Mức độ tác động được đánh giá là thấp đến trung bình, mang tính tạm thời và có thể giảm thiểu.

Tai nạn lao động, rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng tại địa bàn thi công thấp và có thể được giảm thiểu bằng các biện pháp như đào tạo về an toàn lao động trước và trong khi tiến hành thi công cũng như cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cho công nhân.

Biện pháp giảm thiểu

Dựa theo đánh giá về tác động và rủi ro bất lợi đến môi trường, các sự cố môi trường ngoài quá trình xem xét đến thành phần và điều kiện tự nhiên hiện hữu, kinh tế - xã hội và môi trường để đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và thích ứng với các vấn đề môi trường. Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù đối với từng nguồn tác động được đề cập ở trên trong từng giai đoạn của tiểu dự án bao gồm các biện pháp giảm thiểu tác động chung (ECOPs), các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù và các biện pháp giảm thiểu tác động đối với các công trình nhạy cảm, cũng như các biện pháp giảm thiểu tác động xã hội

Các biện pháp giảm thiểu cụ thể trong giai đoạn thi công đối với tiểu dự án thành phần tỉnh Bình Định bao gồm: (i) Thu gom vật liệu thừa tại công trường hàng ngày. Dựa trên dự báo về thời tiết mưa bão, tạm dừng tất cả hoạt động thi công, dọn dẹp công trường, che chắn nguyên vật liệu, máy móc thi công. (ii) Trước khi thực hiện nạo vét, cần gia cố bờ sông, suối. Cần đề xuất phương pháp thi công và trình lên cơ quan hữu quan để Nhà thầu phê duyệt. (iii) Phối hợp với đơn vị quản lý đường thủy để lắp đặt hệ thống cảnh báo dọc hai bên bờ di chuyển; (iv) Lắp đặt hệ thống thoát nước xung quanh địa bàn thi công để tránh xói lở và bồi lắng vào các ruộng lúa và kênh tưới tiêu. Thường xuyên kiểm tra các kênh tưới bị ảnh hưởng để đảm bảo các kênh không bị tắc nghẽn do rác thải công trình và nếu bị ảnh hưởng, cần cung cấp nguồn nước tưới khác đến địa điểm mà người dân yêu cầu; (v) Thông báo trước cho người dân địa phương (tối thiểu 1 tuần) về kế hoạch xây dựng và thi công, gián đoạn dịch vụ, lộ trình giao thông. Thông báo cho cộng đồng ít nhất trước 2 ngày về kế hoạch thi công vào ban đêm (vi) Thông báo cho các hộ kinh doanh đường phố về hoạt động xây dựng và các tác động tiềm ẩn như, rác thải, bụi, tiếng ồn, giao thông và kế hoạch xây dựng tối thiểu 02 tuần trước khi bắt đầu thi công. (vii) Nâng cao nhận thức của Nhà thầu, công nhân và người Ba Na về các vấn đề xã hội và các biện pháp bảo vệ, phòng tránh HIV/AIDS, ma túy, bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm môi trường, bạo lực do mâu thuẫn giữa các công nhân trong quá trình xây dựng.

Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù đối với các công trình nhạy cảm trong giai đoạn thi công như sau: (i) Thông báo cho đơn vị quản lý trường học về hoạt động thi công và các tác động tiềm tàng như rác thải, bụi, tiếng ồn, giao thông và kế hoạch xây dựng tối thiểu 02 tuần trước khi bắt đầu thi công. (ii) Phun nước để giảm bụi trong những ngày khô hạn, nhiều gió tối thiểu hai lần/ngày. (iii) Hạn chế vận chuyển trong giờ cao điểm khi học sinh đi học và tan trường (thời gian đi học thường ngày 6h30 - 7h30, 11h - 12h, 13h - 14h và 16h30 - 17h30). (iv) Thường xuyên kiểm tra trạm bơm nước để đảm bảo không bị tắc nghẽn do rác thải công trình và nếu bị ảnh hưởng, cần cung cấp điểm tiếp nước khác từ sông Kôn đến địa điểm mà người dân yêu cầu. (v) Nhà thầu sẽ tiến hành các biện pháp để giảm bụi, tiếng ồn và độ rung ở đền, chùa theo yêu cầu của ban quản lý đền, chùa. (vi)Bố trí cán bộ hướng dẫn giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu và rác thải xây dựng. (vii) Lắp đặt các biển cảnh báo an toàn, đặc biệt biển giới hạn tốc độ, Bố trí cán bộ hướng dẫn giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu và rác thải xây dựng.

Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù trong giai đoạn vận hành là (i) Sự cố ngã xuống sông, suối: Thiết kế và dựng rào chắn tại bậc lên, xuống; Lắp đặt biển cảnh báo và hệ thống chiếu sáng; Sơ cứu người gặp nạn và chuyển đến bệnh viện gần nhất (ii) An toàn đường bộ trong quá trình vận hành 4 công trình, 3 công trình cầu và 2 tuyến đường; Nâng cao hiểu biết của người dân địa phương về quy định và luật lệ tham gia giao thông; Kiểm soát và thắt chặt quản lý về tốc độ và hành vi của người lái xe; (ii) Phát triển kèm theo: Nâng cao hiểu biết của người dân về cơ hội phát triển kinh tế xã hội và rủi ro liên quan đến các vấn đề xã hội.

Biện pháp giảm thiểu rủi ro và sự cố: Trong giai đoạn thi công, các biện pháp giảm thiểu rủi ro và trường hợp không mong muốn chính là Sự tuân thủ các quy định hiện tại về an toàn lao động, đào tạo và các quy định làm việc bắt buộc tại công trường, cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, Xem xét và nhắc nhở nhân viên về công việc hàng ngày, Chăm sóc sức khỏe, Lắp đặt biển cảnh báo và hướng dẫn, Sơ cứu người gặp nạn và chuyển đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất, Chuẩn bị kế hoạch dự phòng, kế hoạch xử lý bão lụt, Đảm bảo các kênh, rạch tạm thời để thoát nước khi mưa bão, đảm bảo dự phòng máy bơm, máy phát điện trong trường hợp khẩn cấp, gia cố hệ thống thoát nước, dựng hàng rào ngăn cách và biển báo, hướng dẫn về gas, hóa chất và chất thải, Tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng cháy chữa cháy, Lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy và có kế hoạch ứng phó thiên tai, Chuẩn bị máy bơm để tăng khả năng thoát nước trong trường hợp mưa lớn, Theo dõi chặt chẽ thời tiết… và các biện pháp giảm thiểu rủi ro và trường hợp không mong muốn trong giai đoạn vận hành được xem là: Thường xuyên theo dõi điều kiện thời tiết địa phương, Kiểm tra thường xuyên và định kỳ các hạng mục của tiểu dự án, Thông báo các đơn vị liên quan về các sự cố xảy ra, thực hiện bảo trì, kiểm tra thường xuyên và định kỳ, nhanh chóng phục hồi các bộ phận hư hỏng trước mùa mưa…

Kế hoạch quản lý Môi trường và Xã hội

Kế hoạch ESMP của tiểu dự án Bình Định bao gồm các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, vai trò và trách nhiệm đối với việc thực hiện ESMP, chuyên viên giám sát, khung tuân thủ về môi trường, tổ chức báo cáo, chương trình kiểm soát môi trường, chương trình xây dựng năng lực và chi phí thực hiện ESMP. Trong đó, chi phí kiểm soát chất lượng môi trường là khoảng 16.211 USD và chi phí tăng cường năng lực là 7.048 USD.

Trong quá trình xây dựng, ESMP yêu cầu sự tham gia của một số bên liên quan và các cơ quan hữu quan, mỗi bên đều có một vai trò và trách nhiệm riêng, gồm có BQLDA tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Định, Nhà thầu, Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) và cư dân địa phương. BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm giám sát tổng thể quá trình thực hiện tiểu dự án, bao gồm việc tuân thủ các quy định về môi trường đối với tiểu dự án và sẽ giao cho Cán bộ Môi trường (ES) tiến hành hỗ trợ các vấn đề liên quan đến môi trường của tiểu dự án. CSC sẽ ủy nhiệm Cán bộ Môi trường và Xã hội và chịu trách nhiệm giám sát và kiếm soát tất cả hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu tuân thủ đúng các quy định của hợp đồng, của ECOPs và các biện pháp giảm thiểu; CSC cũng sẽ hỗ trợ BQLDA tỉnh trong việc báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương. Dựa vào các giá trị môi trường đã thống nhất (ECOP) trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng, Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm lập ESMP của nhà thầu (CESMP) đối với từng địa bàn thi công, nộp bản kế hoạch cho BQLDA tỉnh và CSC xem xét và phê duyệt trước khi bắt đầu thi công. Người dân có quyền và nghĩa vụ đều đặn giám sát việc tuân thủ các quy định môi trường trong quá trình xây dựng để đảm bảo quyền và sự an toàn của họ được bảo vệ và các biện pháp giảm thiểu đã được nhà thầu và BQLDA tỉnh triển khai hiệu quả. Giám sát quá trình triển khai tiểu dự án theo đề xuất của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Định và BQLDA tỉnh để đảm bảo sự tuân thủ chính sách và các quy định luật pháp. Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các quy định về môi trường theo luật.

Tham vấn cộng đồng và Phổ biến thông tin

Tham vấn cộng đồng: Hoạt động tham vấn cộng đồng được triển khai tại 26 xã thuộc tỉnh Bình Định vào tháng 03 và tháng 04/2017. Buổi tham vấn được tiến hành với đại diện của các cơ quan chính quyền, tổ chức đoàn thể như: Đại diện UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ, các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án. Chính quyền địa phương và người dân thuộc xã/phường tại địa bàn xây dựng hoàn toàn nhất trí về việc triển khai tiểu dự án do điều đó sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội và môi trường. Tuy nhiên, toàn bộ 26 địa phương bị ảnh hưởng đều yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng, đặc biệt hạn chế bụi, khí gas, gây hư hỏng đường sá và cần hoàn thành nhanh để đảm bảo tiến độ.

Phổ biến thông tin: Bản dự thảo ESMP đầu tiên bằng tiếng Việt đã được công bố tại các văn phòng của 26 xã/phường và BQLDA tỉnh Bình Định vào tháng 05/2017 để tiến hành tham vấn cộng đồng. Bản dự thảo ESMP cuối cùng bằng tiếng Việt đã được công bố tại văn phòng của 26  xã/phường và BQLDA tỉnh Bình Định vào ngày 09/06/2017. Bản dự thảo cuối cùng bằng tiếng Anh sẽ được công bố trên trang web nội bộ và rộng rãi vào ngày 20/06/2017.

# GIỚI THIỆU

## Tổng quan

Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung (ENDR) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ sẽ cung cấp hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật nhằm khôi phục và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng bởi thiên tai tại 05 tỉnh miền Trung gồm: Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận.

Mục tiêu Phát triển của Dự án là tái thiết và phục hồi cơ sở hạ tầng cho các tỉnh dự án bị ảnh hưởng do thiên tai và nâng cao năng lực của Chính phủ nhằm ứng phó các hiện tượng thiên tai trong tương lai một cách hiệu quả. Mục tiêu phát triển của dự án sẽ được thực hiện thông qua công tác tái thiết cơ sở hạ tầng dự trên phương pháp “tái thiết sau thiên tai” trong tất cả các giai đoạn trong vòng đời của cơ sở hạ tầng, bao gồm việc thiết kế, xây dựng, và bảo trì, và nâng cao năng lực thể chế về ứng phó với biến đổi khí hậu và Quản lý rủi ro thiên tai. Yếu tố hiệu quả được đánh giá theo trọng số 85% dựa trên công tác khôi phục và tái thiết các công trình hạ tầng và 15% dựa trên việc nâng cao năng lực của Chính phủ trong công tác ứng phó hiệu quả với các vấn đề thiên tai trong tương lai.

Dự án ENDR bao gồm 3 hợp phần:

Hợp phần 1: Xây dựng tái thiết các công trình cấp tỉnh bị hư hỏng do lũ lụt (121,08 triệu USD)

Mục tiêu của hợp phần một là tăng cường năng lực thích ứng của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thuộc 5 tỉnh được lựa chọn thông qua việc tái xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng của 05 tỉnh, đặc biệt hạ tầng tưới tiêu, quản lý lũ, cầu đường. Các tiểu hợp phần sẽ được triển khai tại các tỉnh thực hiện tương ứng:

Tiểu hợp phần 1: Xây dựng tái thiết ở tỉnh Bình Định

Tiểu hợp phần 2: Xây dựng tái thiết ở tỉnh Phú Yên

Tiểu hợp phần 3: Xây dựng tái thiết ở tỉnh Quảng Ngãi

Tiểu hợp phần 4: Xây dựng tái thiết ở tỉnh Ninh Thuận

Tiểu hợp phần 5: Xây dựng tái thiết ở tỉnh Hà Tĩnh

Hợp phần 2: Tăng cường năng lực khắc phục hậu quả thiên tai (2,43 triệu USD)

Hợp phần 2 sẽ tài trợ cho (a) việc đánh giá tính hiệu quả của các nỗ lực giảm thiểu rủi ro do lũ lụt ở các tỉnh Miền Trung, lấy trận lũ năm 2016 làm ví dụ, (b) xây dựng năng lực của các tổ chức quản lý rủi ro thiên tai về thiệt hại và phương pháp đánh giá thiệt hại, (c) triền khai quy trình tái xây dựng và phục hồi khẩn cấp;

Hợp phần 3: Quản lý dự án (12,32 triệu USD)

Mục tiêu của Hợp phần này là hỗ trợ hoạt động quản lý dự án, biện pháp an toàn, kiểm toán và giám sát và đánh giá (M&E). Hợp phần này sẽ được triển khai bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định).

## Tiểu dự án tỉnh Bình Định

Tiểu dự án tỉnh Bình Định bao gồm 03 hợp phần với mục tiêu: Sửa chữa, khắc phục và nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất (công trình thủy lợi, đê, kè sông, kè biển, kênh mương thủy lợi, hồ chứa nước...) nhằm khôi phục sản xuất, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm các rủi ro do thiên tai gây ra. Khắc phục hư hỏng đối với các công trình hạ tầng giao thông để phục vụ việc đi lại của nhân dân, giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất.

Hợp phần 1: Xây dựng tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do lũ cấp tỉnh

Tiểu Hợp phần 1.1 - Đê, kè: Hợp phần này sẽ tài trợ cho công tác phục hồi, tái thiết 51,75 km đê, kè sông, đê biển (bao gồm 35 công trình trên địa bàn 34/159 xã của 11/11 huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định) để khôi phục và tăng cường khả năng chống bão, lũ cho các công trình đê, kè sông, đê biển.

Tiểu Hợp phần 1.2 - Tưới tiêu: Hợp phần này sẽ tài trợ cho công tác phục hồi, tái thiết 02 đập dâng trên sông, 2.502 km kênh tưới, 10,7 km kênh tiêu và 02 công trình cấp nước sạch để khôi phục năng lực thiết kế và đảm bảo tưới tiêu chủ động.

Tiểu Hợp phần 1.3 - Giao thông: (i) phục hồi chín (09) công trình cầu; (ii) phục hồi tám (08) tuyến đường tỉnh với quy mô đường cấp VI đồng bằng và đồi, tổng chiều dài L=43,31km; (iii) khôi phục chín (09) tuyến đường liên huyện/xã với tổng chiều dài L=30,8 km.

Hợp phần 2: Tăng cường năng lực khắc phục hậu quả thiên tai

Đào tạo, tăng cường năng lực, truyền thông cộng đồng và chi phí cho các hoạt động O&M.

Nghiên cứu, tăng cường năng lực và đào tạo để phát huy hiệu quả các công trình đươc tài trợ của Dự án.

Hợp phần 3: Quản lý dự án

Hỗ trợ thực hiện dự án bao gồm các hoạt động kiểm toán dự án, giám sát, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ; cung cấp thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho Ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án;

Cung cấp các báo cáo và hỗ trợ quản lý dự án cho các hợp phần khác.

Cung cấp các hỗ trợ về mặt thể chế và tăng cường năng lực cho công tác quản lý dự án; phối hợp, xem xét và đánh giá các khía cạnh về kỹ thuật, an toàn môi trường và xã hội và giám sát đánh giá dự án.

Tổ chức các cuộc hội thảo để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý cũng như cộng đồng liên quan đến vấn đề thiên tai.

Hỗ trợ ngân sách cho các cán bộ chuyên trách chính tham gia Dự án.

Tổng mức đầu tư của tiểu dự án là 58,24 triệu USD, trong đó khoản vay từ NHTG là 52,0 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 6,24 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án dự kiến là từ năm 2017 đến năm 2021.

## Cơ sở pháp lý và kỹ thuật của ESMP

### Cơ sở pháp lý và kỹ thuật

Luật

Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực từ tháng 07 năm 2015. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường;

Luật Xây dựng Số 50/2014/QH13 phê duyệt ngày 18th Tháng 6 năm 2014;

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;

Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2013, có hiệu lực từ ngày 01/05/2014;

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012;

Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực từ ngày 01/07/2009;

Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008;

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011;

Luật di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH  ban hành ngày 23/07/2013;

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25/06/2015;

Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2006;

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ban hành ngày 25/11/2013.

Nghị Định

Nghị định số 38/2015 /NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu;

Nghị định No. 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 4 năm 2015 về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tuân thủ theo chính sách dân số, có hiệu lực ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ Môi trường;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013.

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;

Nghị định No. 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về Quản lý Chất thải rắn.

Thông tư

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TN&MT quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải nguy hại;

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Thông tư số 36/2015 / TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Thông tư số 22/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thông tư số 19/2011/BYT-TT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Thông tư 13 /2007/TT-BXD ngày 31/12/2007. Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

Quyết Định

Quyết định số  13/2015/QĐ-UBND đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Bình Định;

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND bổ sung sửa đổi một số điều của Quyết Định số 13/2015/QD-UBND đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Bình Định;

Quyết định số 40/2013/QD-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Định về tỷ lệ bồi thường đối với cây cối và hoa màu khi nhà nước thu hồi đất;

Quyết định Số 41/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm của UBND tỉnh Bình Định về tỷ lệ bồi thường đối với nhà và vật kiến trúc bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất;

Quyết định Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 về bảng giá năm 2015 của tỉnh Bình Định cho giai đoạn 5 năm (2015 – 2019).

Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn Áp dụng

QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống.

QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước mặt;

QCVN 09-MT 2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước ngầm.

QCVN 10:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước biển ven bờ.

QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.

QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh

QCVN 03-MT: 2015/BTNTM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.

QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích.

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí.

QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

TCVN 6438:2005 - Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung.

QCVN 07:2009/BTNM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Ngưỡng Chất thải Nguy hại

QCVN 17:2011/BGTVT: Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa.

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002. Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong Xây dựng

Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan khác.

### Các Chính sách An toàn của NHTG

(1) Mức độ dự án

Các chính sách an toàn của NHTG đã được áp dụng: (a) Đánh giá Môi trường (OP 4.01); Môi trường sống Tự nhiên (OP/BP 4.04); Quản lý Dịch hại (OP 4.09); (d) Tài nguyên Văn hóa Vật thể (OP/BP 4.11); (e) Tái Định cư không Tự nguyện (OP/BP 4.12); và Người dân bản địa (OP/BP 4.10). Dự án được phân loại là dự án Nhóm B về Môi trường, hầu hết các tác động và rủi ro tiềm tàng của tiểu dự án được đánh giá ở mức trung bình, mang tính đặc thù và có thể đảo ngược giảm thiểu bằng các biện pháp có sẵn. Ngoài ra, cần tuân thủ theo các yêu cầu của Ngân hàng về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin.

(2) Mức độ Tiểu dự án

Đánh giá môi trường (OP / BP 4.01)

Đánh giá môi trường (EA) là một chính sách bảo trợ cho các chính sách an toàn của Ngân hàng. Mục tiêu đánh giá môi trường nhằm đảm bảo rằng các dự án do Ngân hàng tài trợ phải đảm bảo về vấn đề môi trường và bền vững, và quyết định được cải thiện thông qua phân tích thích hợp của các hành động và tác động môi trường tiềm ẩn có thể xảy ra. Quá trình EA nhằm xác định, tránh và giảm thiểu tác động tiềm ẩn. Quá trình EA cũng tính đến các yếu tố môi trường tự nhiên (không khí, nước và đất); sức khỏe và sự an toàn của con người; các khía cạnh xã hội (tái định cư bắt buộc, người dân bản địa, và các nguồn tài nguyên văn hóa vật thể); và xuyên biên giới và các khía cạnh môi trường toàn cầu. EA xem xét các khía cạnh tự nhiên và xã hội một cách tích hợp.

Trong giai đoạn 18 tháng đầu, Tiểu dự án tỉnh Bình Định sẽ nâng cấp, cải tạo phục hồi hoặc xây mới 18 đoạn kè; xây dựng 5 cầu và 3 tuyến đường tỉnh lộ. Quá trình thực hiện sẽ gây ra những tác động tiềm ẩn tiêu cực đến môi trường và đời sống của người dân khu vực dự án, đặc biệt trong giai đoạn thi công. Theo chính sách OP 4.01, Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP) sẽ bao gồm các công trình. Bản chính thức ESMP của tiểu dự án sẽ được công bố tại UBND các xã địa bàn dự án và Ban QLDA Bình Định dự kiến vào tháng 6/2017.

Nội dung chính của ESMP bao gồm tóm tắt các tác động của tiểu dự án, các biện pháp giảm thiểu, giám sát và sắp xếp thực hiện trong quá trình thi công và vận hành của tiểu dự án. Bản báo cáo ESMP này cũng nhấn mạnh vai trò của các bên liên quan, thủ tục báo cáo, nâng cao năng lực, và thực hiện và ngân sách. Các phần liên quan của ESMP này sẽ được tóm tắt trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ hợp đồng về công tác thực hiện và giám sát.

Tài nguyên Văn hóa Vật thể (OP/BP 4.11)

Các khu vực tiểu dự án đã được tiến hành tìm kiếm các Tài nguyên Văn hóa Vật thể. Trong quá trình xây dựng, công tác thi công các hạng mục của tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến một số đền, chùa nằm gần công trường. Do đó chính sách này được kích hoạt cho tiểu dự án. Do tiểu dự án có số lượng hạng mục đất nhất định, nên bảng ECOP bao gồm quy trình tìm kiếm hiện vật sẽ được đề cập đến trong bản báo cáo ESMP này nhằm giải quyết các vấn đền liên quan đến việc phát hiện tài nguyên văn hóa vật thể trong quá trình xây dựng.

Môi trường sống Tự nhiên (OP/BP 4.04)

Chính sách này nhằm ngăn cấm các tiểu dự án do NHTG tài trơ gây suy thoái hoặc thay đổi đáng kể các môi trường sống tự nhiên. Ngân hàng sẽ không hỗ trợ các tiểu dự án góp phần làm thay đổi đáng kể môi trường sống tự nhiên nếu không có phương án thay thế khả thi và vị trí của tiểu dự án, và phân thích toàn diện cho thấy rằng các lợi ích tổng thể của tiểu dự án lớn hơn chi phí về môi trường. Nếu đánh giá môi trường cho thấy tiểu dự án sẽ làm thay đổi hoặc làm suy giảm môi trường sống tự nhiên thì tiểu dự án sẽ phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu do NHTG phê duyệt.

Tiểu dự án không nằm gần hoặc trong môi trường sống tự nhiên và liên quan nhiều đến các hoạt động phục hồi và tái thiết các cơ sở hạ tầng hiện tại. Vì thế, tiểu dự án sẽ không ảnh hưởng đến các khu vực được bảo vệ hoặc các khu vực đa dạng sinh học có hệ động thực vật quý hiếm. Tuy nhiên, rủi ro ô nhiễm từ chất thải và xử lý lượng lớn chất thải xây dựng không độc hại từ các công trình bị hư hỏng (thiết bị bảo vệ kè, cầu) như bê tông, phế liệu, đá, cát từ các kênh tưới tiêu và suôi nhỏ phục vụ các công trình phục hồi và tái thiết có thể ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên như sông hoặc suối. Do đó, chính sách này được kích hoạt. Các tác động đến môi trường sống tự nhiên và các biện pháp giảm thiểu liên quan sẽ được giải quyết thông qua các ESMP của tiểu dự án liên quan.

Chính sách Người bản địa (OP/BP 4.10)

Chính sách Người dân Bản địa được thiết kế nhằm đảm bảo quá trình phát triển liên quan đến nhân phẩm, nhân quyền, kinh tế và văn hóa của người dân bản địa. Chính sách này yêu cầu các tiểu dự án cần xác định các tác động đến người dân bản đại và xây dựng một kế hoạch giải quyết các tác động cả tiêu cực và tích cực. Các tiểu dự án cần phải được thiết kế đi kèm với các lợi ích về văn hóa của người dân bản địa. Bên vay nên tiến hành tham vấn tự do, thông báo trước và cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng địa phương.

Sàng lọc ban đầu do chuyên gia NHTG đã xác nhận rằng có các cộng đồng dân tộc thiểu số, quy định trong chính sách OP 4.10 của Ngân hàng bị ảnh hưởng và hưởng lợi từ tiểu dự án, vì thế chính sách của NHTG về Người dân Bản địa OP/BP 4.10 sẽ được áp dụng. Có 150 hộ gia đình DTTS bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án Bình Định và các hộ gia đình DTTS phần lớn là dân tộc là người Bana. Vì thế, Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số sẽ được chuẩn bị nhằm xác định người DTTS và các tác động của tiểu dự án đối với họ trong khu vực tiểu dự án

Tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12)

OP 4.12 nhằm ngăn chặn những khó khăn lâu dài, nghèo đói và ảnh hưởng về môi trường đối với những người bị ảnh hưởng trong quá trình tái định cư không tự nguyện. Chính sách này được áp dụng cho dù người bị ảnh hưởng phải tái định cư hay không. Ngân hàng mô tả toàn bộ quá trình và kết quả như “tái định cư không tự nguyện” hoặc tái định cư đơn thuần, thậm chí khi người dân không cần phải di dời. Tái định cư được coi là không bắt buộc khi chính phủ có quyền trưng dụng đất hoặc các tài sản khác và khi người bị ảnh hưởng không có ý kiến duy trì tình trạng sinh kế mình phải có.

Kết quả khảo sát cho thấy, Tiểu dự án tỉnh Bình Định sẽ ảnh hưởng đến 1.131 hộ gia đình, trong đó có 986 hộ BAH trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất và 145 hộ gia đình BAH gián tiếp do canh tác trên diện tích đất của UBND xã/phường quản lý; ảnh hưởng đến 191.490 m² .

Kế hoạch TĐC của TDA này được chuẩn bị và đệ trình lên NHTG để phê duyệt. UBND Tỉnh (PPC) sau đó sẽ thông qua Kế hoạch TĐC và toàn bộ các hoạt động đền bù, hỗ trờ, hỗ trợ và tái định cư phải được hoàn thành trước khi khởi công các công trình dân dụng.

Hướng dẫn chung về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS)

Các TDA do Ngân hàng tài trợ cần phải xem xét đến Hướng dẫn chung về Môi trường, Sức khỏe và An toàn. Hướng dẫn này là các tài liệu tham khảo về kỹ thuật với các ví dụ chung và các ví dụ đặc trưng ngành trong Thông lệ Ngành Quốc tế tốt.

Hướng dẫn EHS bao gồm các mức độ và các biện pháp thực hiện mà Nhóm Ngân hàng Thế giới có thể chấp nhận được và thường được coi là có thể đạt được ở các cơ sở mới với chi phí hợp lý bằng kỹ thuật hiện hành. Quy trình đánh giá môi trường có thể đề xuất các mức độ (cao hoặc thấp) hoặc các biện pháp thay thế, nếu có thể được Ngân hàng chấp nhận, sẽ có thể là các yêu cầu cụ thể cho từng dự án và từng khu vực. Tiểu dự án này phải tuân thủ theo Hướng dẫn Chung về Môi trường, Sức khỏe và An toàn.

# MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

## Vị trí Tiểu dự án

Có tổng số 26 hạng mục công trình thuộc tiểu dự án ENDR tỉnh Bình Định được triển khai, bao gồm: 18 hạng mục kè, 5 hạng mục cầu và 3 hạng mục đường giao thông. Các công trình nằm rải rác ở 26 xã, 8 huyện: An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phú Mỹ, Hoài Nhơn và Hoài Ân. Địa điểm thực hiện các công trình đề xuất cho 18 tháng đầu được trình bày trong Bảng 1, 2 và 3.

Hình 1: Vị trí 26 hạng mục công trình của tiểu dự án tỉnh Bình Định

## Các hạng mục của tiểu dự án

### Các hạng mục công trình kè

Tiểu dự án Bình Định sẽ xây mới và sửa chữa 18 hạng mục kè (bao gồm xây mới 10 kè và sửa chữa 08 kè) trên 02 lưu vực sông chính của tỉnh Bình Định (Sông La Tinh và Sông Kôn). Chi tiết được nêu trong Bảng 1.

Bảng 1: Mô tả chi tiết các hạng mục công trình kè

| TT | Các hạng mục | Đặc điểm công trình | Quy mô đầu tư | Hình ảnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lưu vực Sông La Tinh: bao gồm 05 kè, có các đặc điểm chung như sau (bao gồm xây dựng mới 02 kè, sửa chữa 3 kè) Tần suất ngăn lũ P = 10%; Kết cấu: Thân kè: Đất đầm chặt K95 Mặt kè: đổ BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm Mái kè phía sông bằng đá hộc lát khan dày 20cm Mái kè: Trồng cỏ Dọc tuyến kè không có hộ dân sinh sống. Sát bờ sông chủ yếu trồng tre, keo, bạch đàn và các loài cây bụi, phía trong trồng ngô và rau màu Kích thước: B = 4.0m Hộ di dời: 02. - Thông tin của 05 kè tại lưu vực sông La Tinh được thể hiện dưới đây |  |  |  |
|  | Xây mới kè sông La Tinh đoạn từ thôn Vĩnh Thạnh đến thôn Thái Phú | Địa điểm: thôn Thái Phú, xã Cát Tài, huyện Phù Cát Tọa độ: 14o05'25"N; 109o04'38.5E Tuyến kè đã bị vỡ, sạt lở và xâm thực bờ sông diễn ra mạnh Dọc tuyến kè: Không có hộ dân sinh sống Sát bờ sông chủ yếu trồng tre, keo, bạch đàn và các loài cây bụi. Phía trong trồng ngô và rau màu Tuyến kè cách TL633 khoảng 300-400m, thuận lợi để tiếp cận công trình. | L = 2.510m Công trình phụ trợ: Đường xuống sông: 01, B = 1,5m; Làm mới: 4 cống, D = 800mm. |  |
|  | Sửa chữa và phục hồi kè thượng hạ lưu Đập Quang | Địa điểm: thôn Chánh Danh, Xã Cát Tài, huyện Phù Cát Tọa độ: 14o05'25"N; 109o06'53"E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị vỡ, sạt lở và xâm thực bờ sông diễn ra mạnh Dọc tuyến kè (cả 2 kè): Không có hộ gia đình sinh sống Sát bờ sông chủ yếu trồng tre, keo, bạch đàn và các loài cây bụi. Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách TL633 khoảng 540-700m, thuận lợi để tiếp cận công trình. | L = 810m: Thượng lưu đập Quang: L = 60 m. Hạ lưu đập Quang: L = 750 m (hữu: 450 m, tả: 300m). Công trình phụ trợ: Làm mới lại tràn thượng lưu bằng BT M200, khẩu độ Btràn = 44,0 m; Làm mới lại tràn hạ lưu, khẩu độ Btràn = 20m |  |
|  | Xây mới kè Chánh Hùng | Địa điểm: Chánh Thắng và Chánh Hùng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Tọa độ: 14o03'18"N; 109o11'41"E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị sạt lở đến sát mép tuyến đường bê tông liên xã. Dọc kè sông: Không có hộ gia đình sinh sống Thực vật: Tre và cây bụi. Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách TL640 khoảng 4.000m, thuận lợi để tiếp cận công trình thông qua đường liên xã. | L = 608,60m, bao gồm: Đoạn 1: L = 479m. Đoạn 2: L = 129,6m. Công trình phụ trợ: Sửa chữa lại cống bị gãy sập bằng BTCT M200, Khẩu độ BxH= 1,6x1,0 m. |  |
|  | Sửa chữa và phục hồi kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội Sơn | Địa điểm: Thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát Tọa độ: 14o08'14"N; 108o57'44"E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị sạt lở nghiêm trọng Dọc tuyến kè: Không có hộ gia đình sinh sống Cây trồng: tre và cây bụi. Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách 634 khoảng 250-300m, thuận lợi để tiếp cận công trình thông qua đường liên xã | L = 1.053m; trong đó: Bở hữu: L = 117,0m, Bờ tả: L = 936,0m. Công trình phụ trợ: Số lượng bậc cấp 14 cái, B = 2.Kết cấu bằng bê tông M200. Số lượng cống tiêu 04 cái, bằng BTCT M200 kết hợp cống tròn BTLT D600, H30. |  |
|  | Sửa chữa và phục hồi of Kè hạ lưu sông La Tinh | Công trình gồm 02 đoạn đê cần sửa chữa và nâng cấp Đoạn 1: Địa điểm: xã Mỹ Hiệp Tọa độ: 14o05'44"N; 108o02'36"E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị vỡ một phần, sạt lở và xâm thực bờ sông diễn ra mạnh Dọc tuyến kè: Không có hộ gia đình sinh sống Cây trồng: tre và cây bụi. Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách QL1 khoảng 900m, thuận lợi để tiếp cận công trình bằng đường liên xã. | L = 1.277m Công trình phụ trợ: Công trình phụ trợ, B = 1,4m. Làm mới 4 cống |  |
|  |  | Đoạn 2: Địa điểm: Xã Mỹ Chánh Tọa độ: 14o09'36"N; 109o09'6,5"E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị vỡ, xâm thực mạnh Dọc tuyến kè: Chiều rộng đoạn sông 10-50m. Dọc tuyến kè có 50 hộ dân sinh sống và các ao nuôi trồng thuỷ sản. Cây trồng: cây bụi và dừa Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách TL640 khoảng 250m, thuận lợi để tiếp cận công trình bằng đường liên xã. | L = 957m Công trình phụ trợ: Nhà quản lý cấp 4, diện tích 40m2, xây gạch trong khung BTCT. Làm mới 3 cống D2000. |  |
| II | Lưu vực sông Cạn: bao gồm 03 kè với các đặc điểm chung sau (bao gồm: xây mới 01kè và sửa chữa 2 kè) Tần suất chống lũ P = 10%; Kết cấu: Thân kè đắp đất đầm chặt K95 Mặt kè có đổ BTXM M250 dày 20cm Mái kè phía sông bằng đá hộc lát khan dày 20cm Mái kè: trồng cỏ Dọc tuyến kè: hầu hết là các khu vực bị bồi đắp; Sát bờ sông chủ yếu trồng tre, keo, bạch đàn và các loài cây bụi; Cây trồng: Ngô, rau, lúa Kích thước: B = 4,0m - Số hộ di dời 03 - Thông tin chi tiết cho 03 kè tại lưu vực Sông Cạn như sau |  |  |  |
|  | Sửa chữa và phục hồi kè sông Cạn | Địa điểm: Xã Mỹ Chánh Tọa độ: 14o08'40"N; 109o08'14"E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị vỡ, hư hỏng Dọc tuyến kè: 10 hộ và tuyến đường dân sinh bằng bê tông, khoảng cách 10-30m. Cây trồng: cây bụi và dừa Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách TL640 khoảng 500-1.000m, thuận lợi để tiếp cận công trình. | L = 718,3m. Công trình phụ trợ: Không có |  |
|  | Xây mới kè Thủ Tình | Địa điểm: sông Đức Phổ, Xã Cát Minh, huyện Phù Cát Tọa độ: 14o08'10,5"N; 109o09'14"E Hiện trạng: Khu vực công trình hàng năm bị ngập úng, sa bồi Dọc tuyến kè (2 bờ): Chiều rộng đoạn sông 20-100m. Dọc tuyến kè có khoảng 30 hộ dân Sát bờ sông chủ yếu trồng tre, keo, bạch đàn và các loài cây bụi. Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách TL639 khoảng 500m, thuận lợi để tiếp cận công trình bằng đường liên xã. | L = 2.796m; Bờ hữu L = 1.382m Bờ tả L = 1.414m. Công trình phụ trợ: : Cống tưới tiêu với kết cấu được xây dựng bằng BT M200, BTCT M200 kết hợp cống tròn BTLT D600, H30. |  |
|  | Sửa chữa và phục hồi Kè trục tiêu Lạch Mới | Địa điểm: thôn Xuân Bình, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ Tọa độ: 14o10'53"N; 109o10'33"E Hiện trạng: Tuyến kè hàng năm bị ngập úng và sa bồi Dọc tuyến kè (2 bờ): Không có hộ dân sinh sống Nuôi trồng thuỷ sản Tuyến kè cách TL632 khoảng 500m, thuận lợi để tiếp cận công trình bằng đường liên xã. | - L = 1.100m. - Công trình phụ trợ: Tràn: L = 85m; Cống tưới tiêu: 27 cái. |  |
| III | Lưu vực sông Kôn: bao gồm 10 kè với các đặc điểm như sau (bao gồm xây mới 07 kè, sửa chữa 3 kè) Tần suất chống lũ P = 10%; Kết cấu: Thân kè đắp đất đầm chặt K95 Mặt kè đổ BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm Mái kè phía sông bằng đá hộc lát khan dày 20cm Mái kè: trồng cỏ Dọc bờ sông đối diện kè: Chủ yếu là khu vực phù sa; Sát bờ sông chủ yếu trồng tre, keo, bạch đàn và các loài cây bụi; Cây trồng: ngô, rai và gạo Kích thước: B = 4.0m Số hộ di dời 02. - Thông tin chi tiết cho 10 kè Lưu vực sông Kôn như sau |  |  |  |
|  | Xây mới Kè Thắng Công 2 | Địa điểm: Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn Tọa độ: 13o54'12"N; 109o00'00E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị vỡ một phần Dọc tuyến kè: Dọc tuyến kè có 02 hộ dân sinh sống, cách khoảng 50m. Kè phía bờ sông trồng cỏ. Tuyến kè là một phần của tuyến tỉnh lộ 636B (đường nhựa). | L = 291,88m; B = 6,5m. Công trình phụ trợ: Không |  |
|  | Xây mới Kè suối Tà Dinh và Suối Xem | Địa điểm: Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh Tọa độ: 14o05'46"N; 108o44'39"E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị vỡ, sạt lở và xâm thực bờ sông diễn ra mạnh Dọc tuyến kè: Chiều rộng đoạn sông 20m. Dọc tuyến kè có 01 hộ dân sinh sống Cây trồng: Một số ít cây tre. Phía trong trồng lúa thuộc làng 1, 2, 5 và 7 Tuyến kè cách TL537 khoảng 5.000m, thuận lợi để tiếp cận công trình thông qua các tuyến đường liên xã. | L = 1.200,3m; Bờ hữu: L = 815,5m, Bà tả: L = 384,8m Công trình phụ trợ: Cống tiêu BTLT D1200, D500, D600; Mở rộng 01 nhịp cầu Tà Dinh với B = 6,5m về phía nam theo hình thức cầu bản hộp, kết cấu bê tông cốt thép. |  |
|  | Sửa chữa và phục hồi Kè sông Đại An | Địa điểm: trình thuộc bờ hữu sông Đại An (từ cầu Vũng Thị đến tràn Xôi Dâu) thuộc thôn Đại Hào, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát Tọa độ: 13o57'34"N; 109o09'24E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị vỡ một phần và hư hỏng tràn Xoi Dâu. Dọc tuyến kè: Không có hộ sinh sống Sát bờ sông chủ yếu trồng tre, keo, bạch đàn và các loài cây bụi. Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách QL19B khoảng 550m, thuận lợi để tiếp cận công trình bằng tuyến đường liên xã. | L = 1.477m; B = 5,0m. Mái kè phía sông bằng tấm bê tông đúc sẵn 50x50x10cm. Công trình phụ trợ: Sửa chữa tràn Xoi Dâu dài L = 133,8m. Sửa chữa 1 cống tiêu 800mm và 1 cống tiêu 600mm. |  |
|  | Sửa chữa và phục hồi of Kè Trường Giang | Địa điểm: Tuyến kè từ tràn Trường Giang đến cống Bồ, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Tọa độ: 13o53'42"N; 109o12'48"E Hiện trạng: Tuyến kè Trường Giang đã bị lũ năm 2016 phá vỡ: 10 Hộ, khoảng cách 10-30m Cây trồng: Tre Phía trong trồng lúa Giao thông: Kết nối với công trình thông qua đường liên xã. | L = 467,33m; B = 3,5m. Kết cấu công trình: Mái kè phía sông bằng tấm bê tông đúc sẵn 50x50x10cm. Công trình phụ trợ: Sửa chữa tràn Trường Giang dài L = 120m. |  |
|  | Xây mới Kè sông Quéo | Địa điểm: Xã Bình Tân, huyện Tây Sơn Tọa độ: 13o57'00"N; 108o57'57"E Tuyến kè đã bị vỡ, sạt lở và xâm thực bờ sông diễn ra mạnh Dọc tuyến kè: Không có hộ gia đình sinh sống Trồng tre dọc bờ sông Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách TL636 khoảng 540-700m, thuận lợi để tiếp cận công trình bằng đường liên xã. | L = 814m; Đoạn 1 L= 432,1m (cả hai bờ) Đoạn 2 L=381,9m (Bờ tả) Kết cấu công trình: Mái kè phía sông bằng tấm bê tông đúc sẵn 50x50x10cm. Công trình phụ trợ: Không |  |
|  | Xây mới Kè sông Kôn thôn Lai Nghi (Đoạn qua Lai Nghi) | Địa điểm: Xã Bình Nghi và xã Bình Hoà, huyện Tây Sơn Tọa độ: 13o54'16"N; 108o58'17E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị vỡ, sạt lở và xâm thực bờ sông diễn ra mạnh Dọc tuyến kè: Không có hộ gia đình sinh sống Sát bờ sông chủ yếu trồng tre, cây ăn quả, cây lấy gỗ và cây Phía trong trồng lúa Tuyến kè xã Bình Hoà cách TL636 khoảng 2km, tuyến kè xã Bình Nghi cách QL19 và TL636B khoảng 200-500m, kết nối công trình thông qua tuyến đường liên xã. | L = 3.321m Đoạn 1 tại xã Bình Hòa: L = 1.789,8m, B = 5,0m Đoạn 2 Xã Bình Nghi: L = 1.531,2m, B = 4,0m Công trình phụ trợ: Cống thoát nước: 6, D500 và D800. Tràn: L=61,0 m, BTCT M200, Cống hộp 2 khoang (BxH = 3,0.6x1,2) m, |  |
|  | Xây mới Kè sông Kôn thị trấn Vĩnh Thạnh | Địa điểm: Thị trấn Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh Tọa độ: 13o05'27"N; 108o47'35" Hiện trạng: Vị trí tuyến kè bị xâm thực bờ sông, diễn ra mạnh Dọc tuyến kè: Chiều rộng đoạn sông 20-50m. Dọc tuyến kè có 50 hộ dân sinh sống, có khoảng 6 hộ có hoạt động kinh doanh (café). Sát bờ sông chủ yếu trồng tre Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách TL637 khoảng 100m, thuận lợi để tiếp cận công trình thông qua tuyến đường liên xã. | L = 1,934.25m Đoạn 1: L = 1.152,15m, Đoạn 2: L = 782,1m Công trình phụ trợ: Làm mới cống thoát nước 8 bậc lên xuống mái kè |  |
|  | Xây mới Kè sông Cút | Địa điểm: Thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn Tọa độ: 13o54'10"N; 108o54'17"E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị vỡ, sạt lở và xâm thực bờ sông diễn ra mạnh Dọc tuyến kè: Chiều rộng đoạn sông khoảng 20-50m. Ở cuối tuyến kè có 5 hộ dân sinh sống. Sát bờ sông chủ yếu trồng tre Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách QL19 khoảng 500m, thuận lợi để tiếp cận công trình thông qua đường Võ Văn Dũng (đường liên xã). | L = 753,5m. Công trình phụ trợ: Xây dựng 3 cống tiêu dưới đê 600mm. Xây dựng 03 mỏ hàn ngắn dưới sông để hướng dòng chủ lưu ra xa bờ, L = 30.0m, kết cấu bằng đá hộc. |  |
|  | Xây mới Kè Phụ Ngọc | Địa điểm: Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn Tọa độ: 13o54'01"N; 109o02'15"E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị sạt lở và xâm thực bờ sông diễn ra mạnh Dọc tuyến kè: Chiều rộng đoạn sông khoảng 10-30m. Dọc tuyến kè có khoảng 100 hộ dân sinh sống Cây trồng: tre Tuyến kè cách TL636B khoảng 100m, thuận lợi để tiếp cận công trình bằng tuyến đường liên xã. | - L = 1.202m - Công trình phụ trợ: Không |  |
|  | Sửa chữa và phục hồi Kè chống lũ trung tâm thị xã An Nhơn | Địa điểm: Phường Bình Định, thị xã An Nhơn Tọa độ: 13o52'51"N; 109o06'30"E Hiện trạng: Tuyến kè đã bị hư hỏng mặt nghiêm trọng, không đảm bảo khả năng chống lũ cho thị xã An Nhơn Dọc tuyến kè: 100 hộ gia đình sinh sống, khoảng cách 10-100m Phía trong trồng lúa Tuyến kè cách QL1A khoảng 500m, đồng thời điểm cuối tuyến giao với TL636, thuận lợi để tiếp cận công trình. | Đặc điểm công trình: L = 3,721m; tần suất chống lũ P = 5%; Công trình phụ trợ: Mép đê xây dựng 2 hàng cọc tiêu. |  |

### Các hạng mục cầu

Tiểu dự án bao gồm 05 cầu; toàn bộ cầu được xây dựng trên hiện trạng các cầu bị phá hủy do lũ năm 2016. Công tác xây dựng cần thu hồi đất và tài sản trên đất. Các hạng mục cầu có các đặc điểm sau:

Tải trọng thiết kế: HL93

Kết cấu: Bê tông cốt thép

Công trình phụ trợ: Đường dẫn là đường bê tông xi măng.

Bảng 2: Mô tả chi tiết các hạng mục công trình cầu

| TT | Hạng mục | Địa điểm | Quy mô đầu tư | Hình ảnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây lại Cầu Trắng | Địa điểm: Km91+670 PR.639B (Chương Hòa – Nhơn Tân), xã Cát Lâm, huyện Phù Cát Hiện trạng: Lũ năm đã làm cho trụ cầu bị lún sụt, một mố cầu bị nước lũ cuốn trôi. Gần cầu chủ yếu là đất nông nghiệp (ruộng lúa), khoảng cách đến khu dân cư gần nhất: khoảng 200m. Khoảng cách tới ĐT634 khoảng 4.500m. Đường dẫn: đường giao thông liên xã (Đường nhựa) | L = 49,55m, B = 9,0m. Tần suất lũ thiết kế P=1%. Công trình phụ trợ: Đường: L = 226,65m, B = 9,0m V = 40 Km/h, |  |
|  | Xây lại Cầu Dịch Nghi | Địa điểm: Km17+415 tuyến ĐT 634, , xã Cát Sơn, huyện Phù Cát Hiện trạng: Lũ năm 2016 đã gây xói lở, cuốn trôi hoàn toàn mố cầu và khoảng 20m đường đầu cầu phía Đông, làm kết cấu nhịp rơi xuống sông, cắt đứt hoàn toàn giao thông qua tuyến. Gần cầu chủ yếu là đất nông nghiệp (ruộng lúa), khoảng cách đến khu dân cư gần nhất: khoảng 100m. Đường dẫn: đường giao thông liên thôn (Đường bê tông) | L = 55,95m, B = 7,0m Tần suất lũ thiết kế P=1%. Công trình phụ trợ: Đường: L = 32,47m B = 6,5m V = 30 Km/h. |  |
|  | Xây lại Cầu Suối Sạn | Địa điểm: Km1+100 trên tuyến đường ĐH.11 (đường Tam Quan – Tân Bình 1), nối liền các xã phía Tây Bắc với quốc lộ 1A, thuộc thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn. Hiện trạng: Lũ năm 2016 gây xói lở, gãy một mố cầu làm ảnh hưởng đến sự ổn định của cầu, đồng thời gây nguy hiểm việc đi lại của nhân dân Gần cầu chủ yếu là đất nông nghiệp (ruộng lúa), khoảng cách đến khu dân cư gần nhất: khoảng 150m. Đường dẫn: đường giao thông liên xã (Đường nhựa) | L = 22,01m, B = 6,5m Tần suất lũ thiết kế P=4%. Công trình phụ trợ: Đường: L = 150,62m B = 6.5m. |  |
|  | Xây lại Cầu Phú Sơn | Địa điểm: Km0+600, road SH02, Thuộc thôn Hội Phú, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn. Hiện trạng: Lũ năm 2016 gây xói lở, gãy một mố cầu làm ảnh hưởng đến sự ổn định của cầu, đồng thời gây nguy hiểm việc đi lại của nhân dân Gần cầu chủ yếu là đất nông nghiệp (ruộng lúa), khoảng cách đến khu dân cư gần nhất: khoảng 150m. Đường dẫn: đường giao thông liên thôn (Đường bê tông) | - L = 16,5m, B = 5,5m - Tần suất lũ thiết kế P=4%. - Công trình phụ trợ: Đường: L = 25,32m B = 5,0m |  |
|  | Xây lại Cầu Bù Nú | Địa điểm: Từ Km0+168.84 đến Km0+205, tuyến Kim Sơn – Nghĩa Điền, xã Bok Tới, huyện Hoài Ân. Hiện trạng: Lũ năm 2016 đã làm cho cầu bị sập 1 nhịp phía Kim Sơn. Gần cầu chủ yếu là đất nông nghiệp (ruộng lúa), khoảng cách đến khu dân cư gần nhất: khoảng 30- 50m. Dựng cầu tạm để xe máy dễ dàng lưu thông. Đường dẫn: đường giao thông liên thôn (Đường đá dăm) | - L = 52,95m, B = 7,0m - Tần suất lũ thiết kế P=1%. - Công trình phụ trợ: Đường: L = 296,95m B = 6,5m V = 30 Km/h |  |

### Hạng mục Đường giao thông

Tiểu dự án sẽ sửa chữa 3 tuyến đường giao thông và nâng cấp trên tuyến đường hiện tại và không cần thiết thu hồi đất và tài sản trên đất. Các hạng mục đường có các đặc điểm sau:

B =  6,5 m

Tải trọng thiết kế: HL93

Tải trọng cống: H30 -XB80

Loại đường: Đường tỉnh

V = 30 km/h

Bảng 3: Mô tả chi tiết các hạng mục công trình đường giao thông

| TT | Công trình | Đặc điểm vị trí công trình | Quy mô đầu tư | Hình ảnh mô phỏng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa chữa và phục hồi Tuyến ĐT.635 cũ (Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19B) | Địa điểm: Xã Cát Trinh và Cát Tường, huyện Phù Cát. Điểm đầu giao QL1, điểm cuối giao QL19B. Hiện trạng: Mặt đường rộng từ (3,5-5,5)m có kết cấu bằng bê tông nhựa. Đây là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thị trấn Ngô Mây với các xã phía Đông của huyện Phù Cát. Tuy nhiên đã bị xuống cấp, bong tróc, rạn nứt, lồi lõm, hệ thống thoát nước dọc chưa có nên thường xuyên bị ngập úng. | L = 6.146m Kết cấu: lớp bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 20cm, lớp BTN C12,5 dày 5cm. Công trình phụ trợ: Rãnh dọc tuyến b = 0,7m, kết cấu rãnh bằng BTCT M200 đá 2x4. Cống 100, L = 8,0 m, tải trọng H30, kết cấu bằng BTLT |  |
|  | Sửa chữa và phục hồi ĐT.639 (Nhơn Hội – Tam Quan) | Địa điểm: Các xã Hoài Hương, Hoài Thanh. Từ Km 63+300 đến Km 66+00 và Km95 đến Km98. Hiện trạng: Mặt đường hiện trạng bằng BTXM, tuy nhiên đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Hướng tuyến uốn lượn qua các mõm cát, có nhiều đoạn dốc, hàng năm đến mùa mưa nước chảy dọc theo mặt đường và đổ ra 2 bên, gây xói lở mái taluy và lề đường. | L = 7.100m, Kết cấu: Nền đường đắp bằng đất cấp phối đồi đầm chặt K95, Xây dựng lớp bê tông M300 đá 2x4 dày 20cm. Công trình phụ trợ: Rãnh dọc tuyến b = 0,7m, L = 1.220m, kết cấu rãnh bằng BTCT M200 đá 1x2. (ii) Cống 100, L = 8.0 m, tải trọng H30, kết cấu bằng BTLT |  |
|  | Sửa chữa và phục hồi ĐT.639B (Chương Hòa – Nhơn Tân) | Địa điểm: Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát Từ Km65+300 đến Km71 và từ Km78 đến Km81. Hiện trạng: Lũ năm 2016 đã gây hư hỏng nghiêm trọng: mặt đường, lề đường, mái taluy…. gây mất an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông. Tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền các huyện Vân Canh, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn với thành phố Quy Nhơn. | L = 8.200m Kết cấu: Nền đường đắp bằng đất cấp phối đồi đầm chặt K95, Xây dựng lớp bê tông M300 đá 2x4 dày 20cm Công trình phụ trợ: Công trình thoát nước ngang trên tuyến cơ bản đáp ứng được với nhu cầu kỹ thuật của tuyến. Chỉ bổ sung thêm một số đoạn thoát nước dọc qua các khu vực dân cư và các đoạn dốc lớn. |  |

## Phương pháp xây dựng

Hạng mục công trình chú trọng vào việc xây dựng đập, kè và đường/cầu. Phương pháp xây dựng các hạng mục này được tóm tắt như sau.

Phương pháp Xây dựng kè/đập

Như đã trình bày trong Bảng trên, nâng cấp kè sẽ bao gồm các hạng mục như chuẩn bị mặt bằng, đào/nạo vét bờ sông, kè và các công trình đằng sau đê/đập. Các biện pháp thi công đối với các công trình này được trình bày như sau:

Khoanh vùng phạm vi các công trình;

Xây dựng công trường và lán trại cho công nhân và văn phòng tại công trường;

Huy động máy móc, thiết bị;

Xác định khu vực tạm thời để thu gom nguyên vật liệu đào đắp tại công trình.

Sử dụng thiết bị chuyên dụng kết hợp với lao động thủ đông để phơi khô kênh được đào đến cao trình thiết kế;

Vật liệu nạo vét sẽ được vận chuyển đến khu vực đổ thải bằng xe tải;

Xây dựng kè như thiết kế.

Xây dựng kè và các công trình phụ trợ

Chú ý: Không tiến hành các công tác nạo vét trong mùa lũ hoặc trong điều kiện thời tiết cực đoan (mưa lớn, lũ, lốc xoáy, v.v…).

Phương pháp Xây dựng Đường

Phương pháp xây dựng đường bao gồm các bước sau:

Chuẩn bị

Khoanh vùng phạm vi các công trình;

Chuẩn bị mặt bằng và lán trại cho công nhân;

Huy động máy móc, thiết bị.

Xây dựng đường bê tông

Bước 1: Đào và nạo vét lớp đất bề mặt

Bước 2: Che phủ mặt đất theo độ cứng tiêu chuẩn trong mỗi lớp thiết kế

Bước 3: Đào móng đường theo độ rộng của mỗi đoạn, đặt ván khuôn và đổ bê tông xi măng dưới móng.

Bước 4: Rút ván khuôn  Hoàn thành.

Thi công lớp bê tông nhựa

Bước 1: Đào và nạo vét đất hữu cơ

Bước 2: Che phủ mặt đất để đạt được độ cứng tiêu chuẩn trong mỗi lớp thiết kế

Bước 3: Đào móng đường theo độ rộng của mỗi đoạn đường

Bước 4: Trải và đầm nén mỗi lớp đất, đá ba lát loại 2 và 1 (đường) đến độ cứng tiêu chuẩn trong cho các lớp thiết kế.

Bước 5: Rút ván khuôn  Hoàn thành.

Phương pháp thi công cầu

Định vị tim cầu và bỏ vị trí cao – Tọa độ ngoài khu vực dự án

Khai quật nền móng bằng phương pháp mở

Dựng ván khuôn, Gia công bê tông cốt thép cho trụ cầu

Thi công ván khuôn bê tông cốt thép và bê tông dầm sàn

Xây dựng lan can, sau đó gia cố mái talus trên các tuyến đường vào cầu

Hoàn thiện và dọn dẹp khu vực.

## Nhu cầu về nguyên vật liệu và Xử lý Chất thải

a. Danh mục thiết bị và máy móc

26 công trình của tiểu dự án là những công trình có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu là nâng cấp và sửa chữa. Hoạt động thi công ở mỗi nhóm công trình kè, cầu và đường là giống nhau nên chủng loại và số lượng máy thi công có sự tương đồng. Do vậy, danh mục các máy móc, thiết bị thi công dự kiến đối với 01 công trình như bảng sau.

Bảng 4: Danh mục Máy móc và Thiết bị

| Máy móc/thiết bị | Số lượng (máy) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy đào 1,6m3 | Máy ủi ≤ 140CV | Ô tô tải 10T | Máy phát điện | Máy trộn bê tông | Cần trục di động |
| Đối với công trình kè | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Đối với công trình cầu | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Đối với công trình đường | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |

(Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu Khả thi năm 2017)

b. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu

Các vật liệu xây dựng chính chủ yếu phục vụ cho các hạng mục của dự án được xác định gồm: Cát, đá, gạch, xi măng, thép. Các vật tư chính để lắp đặt cho các hạng mục của dự án gồm: Ống nước và các thiết bị ngành nước, dây điện và các thiết bị lắp đặt chiếu sáng, thùng chứa rác. Ngoài ra để việc xây dựng các hạng mục của dự án đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng thì còn phải sử dụng các vật liệu chế tạo sẵn, có chất lượng tốt, để thuận tiện cho quá trình lắp đặt như: Cống bê tông đúc sẵn, Bê tông nhựa ….

Khối lượng các nguyên vật liệu phục vụ thi công các công trình như Bảng 5:

Bảng 5: Khối lượng nguyên vật liệu thi công công trình

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Kè | Cầu | Đường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đào | m3 | 197.474 | 1.905 | 27.769 |
| 2 | Đất đắp | m3 | 675.699 | 2.980 | 23.513 |
| 3 | BT các loại | m3 | 47.859 | 805 | 14.147 |
| 4 | Ván khuôn | m2 | 203.232 | 13.431 | 12.768 |
| 5 | Thép | tấn | 31.030 | 516 | 441 |
| 6 | Dăm lót | m3 | 18.583 | 1.590 | 2.051 |
| 7 | Bạt ni lông lót móng | m2 | 233.182 | - | - |
| 8 | Vải địa kỹ thuật | m2 | 229.443 | 255 | 121.492 |
| 9 | Đá | m3 | 126.676 | 8.455 | 27.349 |
| 10 | Cọc tre D8-10, L=2,5m | m | 241.604 | - | - |
| 11 | Đắp cát | m3 | 98.942 | 4.365 | 15.554 |
| 12 | Trồng cỏ | m2 | 82.890 | - | - |
| 13 | Bao tải nhựa đường | m2 | 11.738 | - | - |

(Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu Khả thi năm 2017)

c. Nguồn cung cấp Nguyên vật liệu Xây dựng

Dự án sẽ sử dụng các nguồn cung ứng vật liệu xây dựng sẵn có trên địa bàn tỉnh Bình Định (các đơn vị cung ứng nguyên vật liệu đều có giấy phép khai thác) như:

Đá, dăm các loại: mua tại mỏ núi Chùa, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ; núi Sơn triều, P. Nhơn Hòa, An Nhơn; núi Hòn Chà, Phước Thành, Tuy Phước; núi Ngang, thuộc xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát; Núi Trái Tim, Xã Tây Thuận, Tây Sơn; núi Ngang xã Cát Tường, huyện Phù Cát...

Cát, sỏi: mua tại các mỏ Sông Hà Thanh, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước; sông Kôn, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn; sông Kôn, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn; sông Lại Giang, xã Hoài Hương, h.Hoài Nhơn; Sông La Tinh, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ.

Vật liệu đất đắp: mua tại các mỏ Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn; Núi Giông Điều, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn; Núi Chà Rây, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn...

Ximăng, sắt, thép, vật tư các loại: Mua tại thị trường các huyện thuộc khu vực dự án.

Những mỏ vật liệu nêu trên đều là các mỏ có sẵn và đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh. Dự án sẽ sử dụng xe tải 10 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu vào các khu vực dự án.

Các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng chính và khoảng cách đến các công trình của dự án như sau:

Bảng 6: Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đến các công trình

| Huyện | Tuyến đường vận chuyển chính | Khoảng cách đến khu vực dự án |
| --- | --- | --- |
| Phù Cát | QL1A TL635, TL634 các tuyến đường liên xã, liên thôn Công trình | Dao động từ 2 -16 km |
| Phù Mỹ | QL1A TL632 các tuyến đường liên xã, liên thôn Công trình | Dao động từ 2 -14 km |
| An Nhơn | TL636B các tuyến đường liên xã, liên thôn Công trình | Dao động từ 0,7 km -12 km |
| Vĩnh Thạnh | TL637 các tuyến đường liên xã, liên thôn Công trình | Dao động từ 0,5 km -7 km |
| Tuy Phước | QL1A QL19B, TL636A, TL640 các tuyến đường liên xã, liên thôn Công trình | Dao động từ 10 -13 km |
| Tây Sơn | QL19 TL636 các tuyến đường liên xã, liên thôn Công trình | Dao động từ 1 -10 km |
| Hoài Nhơn | QL1A TL639, TL640 Công trình | Dao động từ 0,5 km -10 km |
| Hoài Ân | TL630 các tuyến đường liên xã, liên thôn Công trình | Khoảng 18 km |

Xử lý chất thải

Chất thải phát sinh từ mỗi công trình bao gồm bê tông, sắt, thép, mảnh vỡ (do phá dỡ các công trình bị hư hỏng và trong quá trình xây dựng), đá bị phong hoá trên bề mặt. Chất thải sẽ do nhà thầu vận chuyển hoặc các đơn vị do nhà thầu thuê để vận chuyển đến bãi chôn lấp của huyện.

Chất thải nguy hại chủ yếu là vải dính dầu do quá trình bảo dưỡng thiết bị, máy móc. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Bảng 7: Tuyến đường vận chuyển nước thải

| Công trình | Bãi đổ thải (Huyện) | Tuyến đường vận chuyển | Khoảng cách | Thông tin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 3, 4, 7, 11, 19, 20, 24, 26 | Phù Cát | Công trình đường liên thôn và đường liên xã ĐT634 đường liên thôn và đường liên xã Bãi tiếp nhận chất thải | 2 - 10 | Tên: Bãi xử lý chất thải rắn huyện Phù Cát Địa điểm: thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp S: 8,22ha Công suất: 19 - 22 tấn/ngày Năm bắt đầu: 2014 |
| 5, 6, 8 | Phú Mỹ | Công trình đường liên thôn và đường liên xã ĐT.632 QL1A đường liên thôn và đường liên xã Bãi tiếp nhận chất thải | 2 - 17 | Tên: Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Phù Mỹ Địa điểm: thôn Gia Hội, xã Mỹ Phong S: 1,6ha Công suất: 36,3 tấn/ngày Năm bắt đầu: 2016 |
| 9, 17, 18 | An Nhơn | Công trình đường liên thôn và đường liên xã ĐT.636B QL19 đường liên thôn và đường liên xã Bãi tiếp nhận chất thải | 5 | Tên: Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn Địa điểm: thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ S: 20 ha Công suất: ô chôn lấp 1ha với sức chứa 100.000 m3. Năm bắt đầu: 2012 |
| 10, 15 | Vĩnh Thạnh | Công trình đường liên thôn và đường liên xã ĐT.637 đường liên thôn và đường liên xã Bãi tiếp nhận chất thải | 5 | Tên: Xử lý rác thải rắn huyện Vĩnh Thạnh Địa điểm: thị trấn Vĩnh Thạnh S: 2,1 ha Công suất: ô chôn lấp 1ha với sức chứa 100.000 m3. Năm bắt đầu: 2016 |
| 12 | Tuy Phước | Công trình đường liên thôn và đường liên xã PR640 đường liên thôn và đường liên xã Bãi tiếp nhận chất thải | 8 | Hiện nay huyện Tuy Phước chưa có bãi tập kết và xử lý rác thải tập trung. Rác thải từ công trình được tập kết tại bãi rác thải tạm tại xã Phước Sơn, diện tích khoảng 5.000 m2. |
| 13, 14, 16 | Tây Sơn | Công trình đường liên thôn và đường liên xã ĐT.636 NH19 đường liên thôn và đường liên xã Bãi tiếp nhận chất thải | 6 | Tên: Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Tây Sơn Địa điểm: thôn Phú An, xã Tây Xuân S: 7 ha Công suất: 51,9 m3/ngày. Năm bắt đầu: 2015 |
| 21, 22, 25 | Hoài Nhơn | Công trình đường liên thôn và đường liên xã PR639 đường liên thôn và đường liên xã Bãi tiếp nhận chất thải | 12-20 | Tên: Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Hoài Nhơn Địa điểm: gò Bà Nông, khối Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn hoặc xã Hoài Sơn S: 8,6 ha hoặc 9,4 ha Công suất: 40 tấn/ngày hoặc 30 tấn/ngày Năm bắt đầu: 2012 |
| 26 | Hoài Ân | Công trình đường liên thôn và đường liên xã ĐT630, ĐT631 đường liên thôn và đường liên xã Bãi tiếp nhận chất thải | 30 | Tên: Bãi tập kết chất thải rắn huyện Hoài Ân Địa điểm: Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông S: 2.700 m2. Công suất: 10 tấn/ngày Thời gian hoạt động: 2017 - 2018 |

d. Nhu cầu công nhân và lán trại

Nhu cầu công nhân thi công đối với mỗi hạng mục khoảng 30 - 50 người. Do quy mô xây dựng nhỏ và vừa, và đều là các cơ sở hạ tầng đơn giản. Hầu hết các khu vực thi công dự án đều có mặt bằng rộng, vị trí khá thuận lợi để tập kết nguyên vật liệu cũng như khu lán trại công nhân.

Do các công trình có vị trí phân tán tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Định nên tuỳ thuộc vào khu vực thi công sẽ lựa chọn khu tập kết lán trại hoặc thuê mặt bằng của nhà dân để làm chỗ ở cho công nhân.

e. Hệ thống Cung cấp Điện nước

Sử dụng điện lưới quốc gia trong hệ thống điện chiếu sáng của các xã/thị trấn khu vực dự án.

Tận dụng các giếng khoan nước ngầm của hộ dân cư trong khu vực phục vụ sinh hoạt.

Sử dụng có chọn lọc nước mặt của sông Kôn, sông La Tinh, sông Cạn, sông Cút, sông Quéo, sông Đại An, suối Tà Dinh và các suối, kênh khác để phục vụ thi công.

## Tổng mức Đầu tư cho Tiểu dự án

Tổng mức đầu tư dự kiến của tiểu dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 8: Chi tiết Tổng mức Đầu tư Dự kiến cho TDA

| TT | Hạng mục | Tổng mức đầu tư (VNĐ) | USD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kè | 369.891.964.000 | 16.294.800 |
| 2 | Cầu | 29.902.060.555 | 1.317.271 |
| 3 | Đường | 56.996.528.099 | 2.510.860 |

Tỷ giá hối đoái: 1 USD = 22.700 VND

## Tiến độ Thực hiện Tiểu dự án

Mỗi tiểu hạng mục công trình sẽ thi công xây dựng trong vòng 10 tháng -  12 tháng kể từ tháng 7 năm 2017.

## Tổ chức Thực hiện

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng: Hợp đồng với các Ttrung tâm Phát triển quỹ đất tại các huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tuy Phước, Hoài Nhơn và Hoài Ân lập phương án và thực hiện bồi thường cho từng hạng mục công trình tại địa phương.

Tổ chức thẩm định và phê duyệt: UBND tỉnh Bình Định là cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt

Đơn vị quản lý vận hành: Dự án với mục tiêu đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp các hạng mục công trình hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, giao thông bị hư hỏng và có nguy cơ tiềm ẩn hư hỏng trong tương lai. Hầu hết các hạng mục công trình được đề xuất đều là các công trình cũ đã có, do các địa phương quản lý vận hành. Do vậy, khi hoàn thành công tác đưa vào sử dụng, các hạng mục công trình sẽ được bàn giao lại cho các chủ quản lý cũ là UBND các huyện, thị xã đối với các công trình có quy mô lớn, liên xã; UBND cấp xã đối với công trình quy mô nhỏ. Đối với các hạng mục công trình quy mô lớn, liên vùng sẽ được bàn giao cho Chi cục Thủy lợi và Công ty Khai thác công trình thủy lợi quản lý vận hàn.

# ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI

## Điều kiện địa chất và địa hình

Điều kiện Địa hình

Tiểu dự án tỉnh Bình Định gồm 26 hạng mục nằm phân tán tại 8 huyện/thị xã tại cả vùng đồng bằng (An Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và Tuy Phước) và vùng miền núi (Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và Tây Sơn).

Địa hình núi trung bình và núi thấp: Độ cao trung bình từ 500 m đến 700 m, thỉnh thoảng có đỉnh núi cao trên 1.000 m, phân bố ở các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và huyện Hoài Ân. Đây là vùng địa hình phân cắt mạnh, độ dốc lớn.

Đồng bằng và ven biển: phân bố kéo dài có hướng song song với bờ biển tạo nên vòng cung ôm lấy vùng trung du và núi phía Tây của tỉnh. Kiểu địa hình này tập trung ở các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và thị xã An Nhơn. Đây là vùng có độ cao biến đổi từ 2-3m đến 20m và là vùng sản xuất cây hàng năm, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ yếu của tỉnh, là nơi sinh sống chủ yếu của dân cư trong tỉnh, kinh tế phát triển trù phú.

Điều kiện Địa chất

Điều kiện địa chất tỉnh Bình Định có mặt khá đầy đủ các thành tạo địa chất từ cổ nhất đến trẻ nhất, chúng có những đặc điểm cơ bản sau:

Giới Ackeiozoi: Các thành tạo Ackeiozoi hiện có mặt hai hệ tầng đá biến chất đó là hệ tầng Kongro (ARkr) và hệ tầng Bồng Sơn (ARbs) tương ứng với phức hệ Kannak (ARkn).

Giới Proterozoi: Trong diện tích tỉnh Bình Định chỉ lộ ra phụ hệ tầng Đacmi dưới (Pr1đm1) và còn tồn tại đôi dải hẹp vùng Nam Vân Canh. Hệ tầng được đặc trưng bởi các đá phiến kết tinh, xen kẽ plagiogơnai, lớp mỏng amfibiolit biotit, ở phần thấp phổ biến đá phiến thạch anh biotit. Phần lớn các đá đều bị macmatit hóa.

Giới Paleozoi: Các thành tạo Paleozoi dưới thuộc hệ tầng Sa Thầy chỉ còn tồn tại trong một vài diện tích hẹp nằm ở phía Nam Vân Canh và Đồng Sim - Tây Sơn, có chiều dày 800 - 1,000 mét. Các đá chủ yếu thuộc phụ hệ tầng trên (PZ1st3) bao gồm đá phiến thạch anh xerixit, quaczit, xen đá phiến mica, phần xuống dưới là đá quaczit hạt thô có andezit.

Giới Mezozoi: Các thành tạo Mezozoi được phân bố khá rộng rãi ở phía Nam đường 19, chủ yếu là các trầm tích lục nguyên xen kẽ phun trào axit thuộc hệ tầng Măng Giang (T2mg) và Hệ tầng Đơn Dương (Kđd).

Giới Kainozoi: Gồm các trầm tích bở rời cuội, sỏi, cát, bột, sét, phân bố trong các thung lũng sông suối và đồng bằng ven biển. Các trầm tích bở rời phân bố ở phần thượng nguồn sông, suối. Thành phần thường ở phần dưới là cuội, cuội tảng, cát thô, dần lên trên là cát, cát pha sét, có bề dày 2 - 5 m. Ở phần cửa sông đồng bằng ven biển phổ biến là các trầm tích hạt mịn, cát, bột, sét, sét pha cát, màu vàng, màu xám xanh, đôi nơi có xen kẹp những lớp sét bentonit. Còn trên các bãi cát ven biển thường phần dưới là cát sét, cát sạn hạt thô, dần lên trên là cát hạt mịn màu vàng, màu xám trắng, chứa nhiều khoáng vật Ilmenit, Zircon, Rutile, Monazit. Chiều dày phổ biến 10 - 15m, ven bờ biển đôi nơi còn có san hô.

## Điều kiện Khí hậu

Khí hậu Bình Định thuộc khí hậu Duyên hải Nam Trung Bộ - miền khí hậu Đông Trường Sơn. Có hai mùa rõ rệt mùa khô từ tháng 01 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến hết tháng 12, tổng lượng mưa dao động từ 1,800 – 3,300mm. Tổng lượng bức xạ hàng năm khá cao từ 140 đến 150 cal/cm2. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27.10C, nhiệt độ cao nhất là 34.60C, thấp nhất là 19.90C, biên độ ngày đêm trung bình 5  80C. Độ ẩm trong khu vực khá thấp, trung bình hàng năm khoảng 79%. Hướng gió thịnh hành trong các tháng mùa Đông là hướng tây bắc, thịnh hành mùa Hạ là hướng tây hoặc tây nam. Bão thường tập trung chủ yếu vào 3 tháng 9, 10 và 11, nhiều nhất là tháng 10 chiếm 47% tổng số cơn bão đổ bộ và ảnh hưởng đến Bình Định.

## Điều kiện Thủy văn

Tiểu dự án có 18 hạng mục kè sông thuộc 2 lưu vực sông là Kôn và La Tinh (trong số 4 lưu vực sông lớn) của tỉnh Bình Định. Đặc điểm chung của các lưu vực sông là bắt nguồn từ những dãy núi cao, phần thượng nguồn sông hẹp, dốc, khi có lũ nước tập trung nhanh, thời gian truyền lũ ngắn (từ 6 - 12 giờ). Vùng đồng bằng sông rộng, nông, nhiều luồng lạch, nhưng dòng chảy lại nghèo nàn về mùa kiệt. Về mùa lũ thì ngập mênh mông, cản trở sản xuất nông nghiệp và các hoạt động phát triển kinh tế trong vùng. Đặc hình thái các lưu vực sông tỉnh Bình Định được trình bày trong Bảng 9 dưới đây:

Bảng 9: Đặc trưng hình thái các lưu vực sông tỉnh Bình Định

| STT | Lưu vực sông | Diện tích lưu vực (km2) | Chiều dài sông (km) | Độ cao bình quân lưu vực (m) | Độ dốc bình quân lưu vực (%) | Mật độ lưới sông (km/km2) | Hệ số uốn khúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lại Giang | 1.466 | 85 | 277 | 22,0 | 0,65 | 2,99 |
| 2 | La Tinh | 719 | 52.0 | 151 | 71,5 | 0,71 | 1,46 |
| 3 | Kôn | 3.067 | 178 | 567 | 15,8 | 0,65 | 1,54 |
| 4 | Hà Thanh | 580 | 58 | 179 | 18,3 | 0,92 | 1,42 |

(Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu Khả thi năm 2017)

## Hệ thống Quản lý Chất thải Rắn

Mặc dù ở hầu hết các huyện, thị xã đều đã có các đơn vị thu gom và xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh, tuy nhiên phạm vi hoạt động của các đơn vị thu gom và xử lý chủ yếu tập trung ở trung tâm tỉnh lị và huyện lị. Phần lớn các xã vùng dự án đều chưa có hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh.

Có 6/26 xã/phường/thị trấn thuộc phạm vi tiểu dự án có đơn vị thu gom rác thải gồm: thị trấn Ngô Mây, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát; phường Bình Định, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn; thị trấn Vĩnh Thạnh, thị trấn Tam Quan. Hầu hết các xã tiểu dự án không được trang bị hệ thống thu gom và xử lý chất thải vệ sinh.

## Hệ thống Thu gom và Xử lý Chất thải

Hiện trạng thoát nước tại cả 26 khu vực công trình của dự án đều là thoát nước tự nhiên chảy tràn qua bề mặt xuống các mương, sông, suối trong và xung quanh khu vực; Không có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung tại các khu vực dự án.

## Hệ thống Cung cấp Điện nước

Tất cả 26 vị trí công trình đều đã có lưới điện quốc gia nên việc cấp điện thi công tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, tại một số khu vực công trình do điểm đấu nối điện tới chân các công trình thi công khá xa, nên có thể Nhà thầu thi công sẽ phải sử dụng máy phát điện để cung cấp điện phục vụ thi công.

Tại hầu hết các khu vực dự án (ngoại trừ khu vực công trình thuộc thị xã An Nhơn), các khu vực còn lại đều chưa có hệ thống cấp nước sạch, người dân trong khu vực chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng/nước mặt/nước mưa để phục vụ cấp nước sinh hoạt.

## Hệ thống Giao thông

Các hạng mục công trình của tiểu dự án nằm rải rác trên địa bàn 8 huyện của tỉnh Bình Định. Hệ thống giao thông dẫn đến các công trình xây dựng chủ yếu là đường bộ như Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và các đường liên xã, liên thôn. Hiện trạng các tuyến đường như sau:

| Các tuyến quốc lộ | Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định dài 118km và quốc lộ 19 dài 69,5km. Đây là các tuyến đường nhựa chất lượng tốt, thuận tiện cho các xe di chuyển |  |
| --- | --- | --- |
| Các tuyến tỉnh lộ | Hệ thống tỉnh lộ gồm 14 tuyến với tổng chiều dài 455,2 km, đến nay đã bê tông và thảm nhựa hoàn toàn. Chất lượng đường tốt, tuy nhiên một số đoạn tuyến tỉnh lộ 635, 639, 640 đã bị hư hỏng do đợt lũ năm 2016. |  |
| Các tuyến huyện lộ | Hệ thống huyện lộ gồm 48 tuyến với tổng chiều dài 475,6 km; trong đó đã được bê tông hóa 100%. |  |
| Các tuyến đường liên xã, liên thôn | Tổng chiều dài 7,312 km, chủ yếu là đường bê tông xi măng, rộng từ 3.5 – 7m với chất lượng tốt. Một số tuyến đường tiếp cận với công trình là đường đất do đây là các tuyến đường nội đồng. |  |

Tiểu dự án dự kiến sẽ sử dụng xe tải 10 tấn để vận chuyển vật liệu và chất thải. Với hiện trạng hệ thống đường như đã đề cập, sử dụng xe 10 tấn đến khu vực tiểu dự án là rất khả thi.

## Hiện trạng môi trường nền

Tháng 5 năm 2017, tư vấn tiến hành quan trắc 26 mẫu không khí, 26 mẫu nước mặt và nước ngầm và  26 mẫu đất (theo báo cáo ĐTM cho tiểu dự án). Kết quả thu được như sau:

100% thông số cho mẫu không khí thấp hơn mức tiêu chuẩn quy định trong QCVN (QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT). Tuy nhiên, 03 địa điểm quan trắc mẫu tiếng ồn trên tuyến đường giao thông gần với tiêu chuẩn cho phép, do đây là khu vực có mật độ giao thông cao hơn các khu vực tiểu dự án khác.

100% thông số mẫu nước mặt trong mức cho phép QCVN 08-MT: 2015/BTNMT. Tuy nhiên, nguồn nước mặt ở lưu vực sông Kôn và sông La Tinh bị nhiễm chất ô nhiễm (Nồng độ chất hữu cơ trong mẫu khá cao, gần với tiêu chuẩn cho phép).

Chất lượng nước ngầm và đất của tiểu dự án trong mức cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT và QCVN 03-MT:2015/BTNMT.

Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tại các khu vực công trình vui lòng xem chi tiết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

## Tài nguyên thiên nhiên/sinh học

Bình Định là một tỉnh có đầy đủ các dạng cảnh quan cùng với hệ thống các loại hình thủy vực tiêu biểu như HST rạn san hô – Cù Lao Xanh, HST cỏ biển, HST đầm phá ven biển nhạy cảm Đầm Thị Nại, Đầm Trà Ổ, Đầm Đề Gi, một số hồ chứa nước độc đáo với tính ĐDSH cao với nhiều loài sinh vật có giá trị về mặt kinh tế như chình mun…. Vùng rừng núi của tỉnh Bình Định có các trung tâm ĐDSH như Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn - An Lão, Ghềnh Ráng, vùng núi giáp Tuy Hòa, Krongchai đang là các điểm nóng về ĐDSH. Mặc dù vậy, phạm vi các công trình nằm cách xa các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học trên toàn tỉnh: vùng đồng bằng từ 3km - 20km, vùng miền núi > 20km.

Vùng đồng bằng

Nhìn chung, tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái ở đây nghèo nàn và không có các loài động thực vật quý hiếm, chủ yếu là tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái do con người tạo ra nên tính ổn định và bền vững không cao, ít có giá trị về mặt sinh thái.

Thực vật trong khu vực dự án vùng đồng bằng mang đặc tính hệ sinh thái đồng bằng với cây trồng chủ yếu là lúa, ngô, khoai… và các loại cây ăn quả, lấy gỗ như bạch đàn, nhãn, vải, sấu... và các loại cỏ dại. Không có thực vật quý hiếm.

Động vật: thành phần nghèo nàn với các loài như chim sâu, sáo, chuột, thằn lằn, ếch, nhái... không có động vật quý hiếm.

Hệ động thực vật dưới nước chủ yếu là các loại cá rô, các mương, ốc, các loài giáp xác (tôm, cua…). Thực vật bao gồm bèo tây, bèo cái, bèo ong, rau muống, rau dừa nước, cỏ gừng nước....

Khu vực miền núi:

Trong các khu vực dự án ở vùng Miền núi, không có sự xuất hiện của các loài động vật hay thực vật nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Rừng xuất hiện rải rác ở gần khu vực dự án là rừng trồng sản xuất. Rừng sản xuất chủ yếu trồng các loại cây bạch đàn, keo lá tràm, keo lai được trồng và khai thác định kỳ. Bên cạnh đó, khu vực dự án còn có sự xuất hiện của các hệ sinh thái cạn và dưới nước khác gồm:

Hệ sinh thái vườn đồi: Hệ sinh thái này chủ yếu được trồng các loài cây công nghiệp như nhãn, bạch đàn, keo,…. .

Hệ sinh thái nông nghiệp: cây trồng chủ yếu là lúa nước, hoa màu hoặc các đồi thấp được trồng khoai, mía và cỏ voi.

Về động vật: Theo các tài liệu sẵn có và tham vấn người dân địa phương cho thấy, trong khu vực dự án thường gặp một vài loài sinh sống xen lẫn khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp như dơi, chuột đồng. Một số vật nuôi trong gia đình như chó, mèo, lợn, gà, ngan, vịt, trâu, bò, dê. Các loài bò sát, ếch nhái như thằn lằn, rắn, nhái, ngoé, ếch đồng...sống ở các cánh đồng hay sông suối. Một số loài gặp tại vườn nhà và xung quanh các khu dân cư như thạch sùng, cóc nhà, ễnh ương. Các loài chim quan sát được như khướu, sẻ, cu gáy...

Hệ động thực vật dưới nước chủ yếu là các loại cá, ốc, các loài giáp xác (tôm, cua…) sống trong các suối, khe.

## Điều kiện Kinh tế Xã hội

26 công trình của tiểu dự án được triển khai trên địa phận 8 huyện/thị xã gồm: huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tuy Phước, Hoài Nhơn, Hoài Ân và thị xã An Nhơn. Các thông tin về kinh tế xã hội của các huyện/thị xã được trình bày trong Bảng 10 dưới đây:

Bảng 10: Thông tin KTXH về các huyện vùng tiểu dự án

| Đơn vị | Số xã | Phường, thị trấn | Diện tích (km2) | Dân số (1.000 người) | Mật độ dân số (người/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huyện Hoài Nhơn | 15 | 2 | 421 | 207,7 | 493,3 |
| Huyện Hoài Ân | 14 | 1 | 745 | 85,3 | 114,5 |
| Huyện Phù Mỹ | 17 | 2 | 550 | 171,1 | 311,1 |
| Huyện Vĩnh Thạnh | 8 | 1 | 723 | 28,3 | 39,1 |
| Huyện Tây Sơn | 14 | 1 | 693 | 124,6 | 179,8 |
| Huyện Phù Cát | 17 | 1 | 680 | 190,0 | 279,4 |
| Thị xã An Nhơn | 10 | 5 | 243 | 180,3 | 742,0 |
| Huyện Tuy Phước | 11 | 2 | 217 | 181,8 | 837,8 |

(Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu Khả thi năm 2017)

Dân số toàn tỉnh khoảng 1.5 triệu người, mật độ dân số 248,2 người/km2, dân cư phân bố không đều, tập trung đông nhất tại khu vực thành phố và thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước; thấp nhất trong 8 khu vực là huyện Vĩnh Thạnh với 39,1 người/km2. Bình Định ngoài dân tộc Kinh (chiếm 98%) còn có các dân tộc khác cùng sinh sống (chủ yếu là 3 dân tộc Chăm, Ba Na và Hrê) ở các huyện miền núi và trung du. Tại địa điểm xây dựng các hạng mục kè Sông Kôn (đoạn Vịnh Thanh) có 150 hộ giad đình là người dân tộc Bana bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án này.

## Những thiệt hại về cơ sở hạ tầng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bình Định hằng năm thường chịu tác động trực tiếp của thiên tai gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, nắng nóng, hạn hán, dông lốc, triều cường, xâm nhập mặn, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như nước biển dâng, gió Tây khô nóng, gió mùa Đông Bắc.

Bão và áp thấp nhiệt đới: thường xuất hiện vào mùa mưa từ tháng 9 - 12, trung bình mỗi năm chịu tác động trực tiếp của 1 - 2 cơn bão, cường độ gió bão lớn nhất là 40 m/s tại Quy Nhơn, An Nhơn, Hoài Nhơn (năm 1984, 1995).

Lũ lụt: xảy ra trên phạm vi rộng, bình quân mỗi năm xảy ra 3,5 đợt lũ. Năm nhiều nhất có 8 đợt lũ (1999), năm ít nhất có 2 trận lũ (2004). Lũ lụt phổ biến nhất là lũ chính vụ xuất hiện vào tháng 10, 11. Lũ tiểu mãn xuất hiện vào thời kỳ mùa hạ, tháng 5. Đợt lũ lịch sử từ ngày 14 – 17/11/2013 lượng mưa phổ biến từ 250 – 450mm. Tổng lượng dòng chảy trong mùa lũ chiếm tới 70% lượng dòng chảy cả năm.

Tình hình khô hạn: xảy ra khi tháng 1 - 8 có lượng mưa ít, thiếu hụt từ 50 – 70% so với lượng mưa trung bình nhiều năm. Hầu hết các lưu vực sông thường xảy ra khô hạn khi nắng nóng kéo dài, nhiều sông suối cạn kiệt nước hoàn toàn trong những năm gần đây.

Gió mùa Đông Bắc: xảy ra chủ yếu từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm. Gió mùa đem thời tiết khô hanh, kèm theo lượng mưa ít ỏi. Trung bình có 10 đợt gió mùa Đông Bắc/năm ảnh hưởng.

Gió Tây khô nóng xuất hiện vào giữa và cuối tháng 5 và kéo dài từ tháng 6 - 8. Gió Tây khô nóng mạnh với nhiệt độ cao nhất ≥ 370C. Gió Tây khô nóng nhiều nhất vào các năm 1982, 1986, 1987, 1992, 1993 với tổng số ngày trong năm từ 50 – 73 ngày.

Tóm tắt tình hình thiên tai năm 2016 tại tỉnh Bình Định: năm 2016 khu vực tỉnh Bình Định đã xảy ra 05 đợt mưa lũ lớn. Tổng lượng mưa phổ biến từ 900 – 2,400mm. Đỉnh lũ cao nhất trên sông Hà Thanh ngày 03/11/2016 là 44,29m; trên sông Kôn ngày 16/12/2016 là 18,86m; trên sông Lại Giang ngày 01/12/2016 là 23,84m. Mưa lũ đã gây ngập lụt sâu trên toàn bộ 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, 114/159 xã, phường, thị trấn bị ngập; tại các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn mực nước ngập sâu từ 1,5-2,0m; nhà cửa, cầu, cống bị sập, đê kè, đường giao thông bị ngập, sạt lở nghiêm trọng, không đi lại được. Đời sống nhân dân vùng lũ gặp nhiều khó khăn. Theo kết quả thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, số liệu thiệt hại như sau;

Về người: 39 người chết (trong đó có 02 người mất tích), 10 người bị thương;

Về nhà ở: 908 nhà sập hoàn toàn, 409 nhà hư hỏng và 110,697 lượt nhà bị ngập nước.

Về giao thông: 240,7 km đường bị hư hỏng, sạt lở; 113 cống tiêu và 57 cầu bị sập, hư hỏng; 310 điểm sạt lở nặng, ách tắc giao thông.

Về thủy lợi, đê điều: 86,67 km đê kè bị sạt lở nặng, 258,3 km kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, 227 đập tạm, đập dâng nhỏ bị như hỏng, 32 km bờ sông bị sạt lở;

Về sản xuất: 2,253 ha lúa Mùa đang trỗ chín bị ngập, nhã; 18,829 ha lúa Đông Xuân mới sạ bị ngập, hỏng giống hoàn toàn; 5.262 ha hoa màu bị ngập hư hỏng; 3.775 ha ruộng bị sa bồi; thủy phá; 200 ha cây giống bị hư hại; 23 ha cây công nghiệp bị hư hỏng; 36.600 con gia súc, 196.200 con gia cầm bị ngập chết, cuốn trôi; 4.848 tấn lương thực, 1.012 tấn lúa giống bị ngập, hư; 1.3 triệu cây mai bị ngập nước, hư hỏng; 338 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và 25 tàu cá bị chìm, hư hỏng nặng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 2.214 tỷ đồng (tương đương khoảng 99,3 triệu USD).

## Mô tả các Công trình Nhạy cảm

5/26 công trình xây dựng thuộc tiểu dự án Bình định là các công trình nhạy cảm, nằm gần công trình xây dựng và dọc tuyến đường chở vật liệu. Bảng 11 trình bày chi tiết các công trình nhạy cảm

Bảng 11: Các công trình nhạy cảm thuộc khu vực dự án

| TT | Công trình nhạy cảm | Đặc điểm công trình |
| --- | --- | --- |
|  | Trường mẫu giáo thôn An Xuyên 3 | Nằm ở cuối tuyến kè hạ lưu sông La Tinh, cách công trình khoảng 10m. Trường mẫu giáo phục vụ cho khoảng 50 học sinh mẫu giáo thuộc thôn An Xuyên 3 và các khu vực lân cận. Thời gian học tập của học sinh diễn ra ở tất cả các ngày trong tuần, thời gian đến và về trong khoảng 7 - 8 giờ và 16h30 - 17h30 |
|  | Trạm bơm nước phục vụ các hoạt động nông nghiệp tại xã Bình Nghi | Trạm bơm cách khu vực công trình khoảng 5m. Công trình (kè số 14) không chiếm dụng đất của khu vực trạm bơm. Nằm ở đầu tuyến kè thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi với công suất là 0,2 m3/s. Trạm bơm lấy nước trực tiếp từ sông Kôn, phục vụ tưới cho cánh đồng thôn Lai Nghi (khoảng 50ha) Trạm bơm hoạt động không liên tục do phụ thuộc vào thời vụ cấy, chủ yếu diễn ra vào mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 8). Tần suất hoạt động thông thường khoảng 7 ngày để kịp thời tiến độ gieo cấy. |
|  | Từ đường họ tộc thuộc xã Bình Nghi | Nằm ở đoạn giữa tuyến kè thôn Lai Nghi, cách công trình khoảng 10m. Diện tích công trình khoảng 1.000 m2. Các hoạt động thờ cúng tổ tiên thường diễn ra vào ngày 01 hoặc 15 âm lịch, các ngày lễ tết và hàng năm chỉ có 01 ngày cúng giỗ tổ tiên của dòng họ (con cháu dòng họ tập trung đông đúc) |
|  | Trường tiểu học số 1 Tây Phú | Nằm ngay sát kè sông Cút, cách khoảng 5km. Trường tiểu học nằm sát tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực công trình. Diện tích khuôn viên trường khoảng 2.500m2, số lớp học 15 lớp. Trường có hơn 30 giáo viên, với trên 500 học sinh. Thời gian học tập của học sinh diễn ra ở tất cả các ngày trong tuần, thời gian đến và về trong khoảng 6h30 – 7h30, 11h-12h, 13h-14h và 16h30-17h30. |
|  | Tổ đình (Chùa) Sắc tứ Tây Thiên | Nằm ngay sát ven tuyến kè chống lũ thị xã An Nhơn ở khu vực gần đầu tuyến công trình, tuyến kè không chiếm dụng đất của công trình này. Diện tích công trình khoảng 3.000m2. Các hoạt động lễ phật thường diễn ra vào ngày 01 hoặc 15 âm lịch, ngoài ra còn phụ thuộc vào lịch lễ phật. |
|  | Khu vui chơi giải trí An Nhơn | Nằm ngay sát ven tuyến kè chống lũ thị xã An Nhơn nằm ở khu vực giữa tuyến công trình. Tuyến kè không chiếm dụng đất của công trình này. Diện tích công trình khoảng 4.500 m2. Công trình này chuẩn bị đi vào hoạt động và là loại hình giải trí vui chơi dưới nước, phục vụ đông đảo dân cư thị xã An Nhơn đặc biệt là các ngày nóng bức. Thời gian mở cửa 8h đến 20h tất cả các ngày trong tuần, lưu lượng người dự tính 200 lượt người/ngày |
|  | Ga Bình Định | Nằm ngay sát ven tuyến kè chống lũ thị xã An Nhơn, cách tuyến kè khoảng 10m, thuộc phường Bình Định. S = 10.000 m2, Sử dụng để lưu trữ và vận chuyển hàng hóa. |
|  | Trường THPT Ngô Mây | Nằm ở ven tuyến TL635 và cách điểm đầu tuyến khoảng 300m. S = 3.500m2, Trường có 30 lớp, hơn 50 giáo viên, trên 1.000 học sinh. Thời gian học tập của học sinh diễn ra ở tất cả các ngày trong tuần, thời gian đến và về trong khoảng 6h30 – 7h30, 11h-12h, 13h-14h và 16h30-17h30. |
|  | UBND Xã Cát Tường | Nằm cách tuyến TL635 khoảng 100m và cách điểm cuối tuyến khoảng 1,5km. Có khoảng 25 cán bộ làm việc tại UBND Xã Cát Tường và khoảng 100-200 dân địa phương/ngày cần xử lý các thủ tục hành chính. UBND xã Cát Tường hoạt động tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết) để thực hiện các vấn đề kinh tế, xã hội cho khoảng 16.975 người dân thuộc 9 thôn. |

# CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## Loại và Quy mô Tác động

Các tác động tiềm tang về môi trường và xã hội được sàng lọc trong Bảng 12.

Bảng 12: Mức độ tác động tiêu cực của tiểu dự án Bình Định

| Hạng mục | Vật lý |  |  | Sinh học |  | Xã hội |  |  |  | Khác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không khí, tiếng ồn, rung động | Đất, nước | Chất thải rắn, bùn nạo vét | Rừng, hệ sinh thái tự nhiên | Cá, thủy sinh | Thu hồi đất, tái định cư | Dân tộc bản địa | Tài nguyên văn hóa vật thể | Sinh kế, xáo trộn đến cộng đồng dân cư | Lụt lội cục bộ, giao thông, an toàn | Tác động bên ngoài khu vực dự án |
| Các hạng mục công trình kè: Kè lưu vực sông La Tinh (5 công trình); Kè lưu vực sông Cạn (3 công trình); Kè lưu vực sông Kôn (10 công trình) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị | N | N | N | N | N | L | L | N | L | N | N |
| Xây dựng | L | L-M | M | N | L | N | L | M | M | L | L |
| Hoạt động | N | N | N | N | N | N | N | N | L | N | N |
| Ghi chú | Các tác động vừa và nhỏ có thể giảm thiểu thông qua ECOPs Tác động đến các công trình nhạy cảm. Tác động đến môi trường nước và thủy sinh. Rủi ro sụt lún kè và sạt lở bờ. Tác động đến hoạt động giao thông đường thủy trên Sông. Tác động đến đất nông nghiệp. Tác động đến DTTS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các hạng mục công trình cầu (gồm 5 công trình) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | L |
| Xây dựng | L | L-M | M | N | N | N | N | M | M | L | L |
| Hoạt động | N | N | N | N | N | N | N | N | L | N | L |
| Ghi chú | Các tác động vừa và nhỏ có thể giảm thiểu thông qua ECOPs. Tác động đến môi trường nước; Rủi ro sụt lún mố cầu trong Giai đoạn Thi công; Xáo trộn cộng đồng và vấn đề về giao thông; Tác động đến chất lượng nước ngầm trong quá trình khoan; Tác động đến đất nông nghiệp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đường bộ (3 công trình) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | L |
| Xây dựng | L | L-M | M | N | N | N | N | M | M | L | L |
| Hoạt động | N | N | N | N | N | N | N | N | L | N | L |
| Ghi chú | Các tác động vừa và nhỏ có thể giảm thiểu thông qua ECOPs. Ngừng hoạt động kinh doanh; Các mối quan tâm về an toàn đường bộ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: (1) Các tiêu chí sau đây được sử dụng cho việc đánh giá mức độ tác động: Không (N) không có tác động; Thấp (L) - công trình nhỏ, tác động nhỏ, cục bộ, có thể đảo ngược, tạm thời; Trung bình (M) các công trình nhỏ ở các khu vực đô thị /nhạy cảm, các công trình quy mô trung bình với các tác động vừa phải trong đó có thể đảo ngược được, giảm thiểu và quản lý được, cục bộ, tạm thời; Cao (H)-Các công trình quy mô vừa và trong khu vực đô thị / nhạy cảm nhỏ, công trình quy mô lớn có tác động đáng kể (và xã hội/ hoặc môi trường) trong đó nhiều trường hợp không thể đảo ngược và yêu cầu phải bồi thường, Cả M và H cần giám sát và thực hiện các biện pháp giảm thiểu cũng như năng lực thể chế tương xứng về an toàn (2) Các công trình quy mô vừa và nhỏ, hầu hết các tác động cục bộ, tạm thời, và có thể được giảm thiểu được thông qua việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật và thực tiễn quản lý xây dựng tốt, với sự giám sát, kiểm tra và tham vấn chặt chẽ với cộng đồng địa phương. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tác động và Rủi Ro trong Giai đoạn Tiền Thi công

Các các động trong giai đoạn tiền thi công bao gồm (1) thu hồi đất (2) Rủi ro an toàn liên quan đến các bom mìn con sót lại (UXO). Các tác động từ công tác tháo dỡ và giải phóng mặt bằng chuẩn bị dự án sẽ được đánh giá trong quá trình thi công xây dựng.

Thu hồi đất

Các hạng mục cầu và đường (5 cầu và 3 đường) không yêu cầu thu hồi đất do các hạng mục này được xây dựng trên các công trình hiện hữu. 18 hạng mục kè yêu cầu thu hồi đất và các tài sản trên đất. Các chi tiết được trình bày trong bảng 13 dưới đây.

Bảng 13: Hộ gia đình và diện tích ảnh hưởng từ các hạng mục công trình

| TT | Hạng mục | Diện tích và số hộ BAH |
| --- | --- | --- |
|  | Xây mới Kè Sông La Tinh (Đoạn Vĩnh Thạnh – Thái Phú) | Hộ BAH: 45 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất nông nghiệp: 5.050 m2 Đất công: 2.157m2 |
|  | Sửa chữa và phục hồi Kè hạ lưu Đập Quang | Hộ BAH: 14 (mất đất, cây cối và hoa màu) Đất BAH: Đất nông nghiệp: 2.100 m2 Đất công: 500 m2 |
|  | Xây mới kè Chánh Hưng | Hộ BAH: 22 (thiệt hại về cây cối và hoa màu) do canh tác trên đất công. Đất BAH: Đất công: 4.500 m2 |
|  | Sửa chữa và phục hồi Kè hạ lưu hồ Hội Sơn | Hộ BAH: 65 (mất đất, cây cối và hoa màu) Đất BAH: Đất nông nghiệp: 5.100 m2 Đất công: 1.000 m2 |
|  | Sửa chữa và Phục hồi kè hạ lưu Sông La Tinh | Hộ BAH: 155 (mất đất, cây cối và hoa màu). 02 Hộ phải di dời. Đất BAH: Đất thổ cư: 8.401 m2 Đất nông nghiệp: 30,324 m2 Đất công: 882 m2 |
|  | Sửa chữa và Phục hồi kè Sông Cạn | Hộ BAH: 35 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất thổ cư: 718 m2 Đất nông nghiệp: 5.420 m2 Đất công: 1.876 m2 |
|  | Xây mới kè Thủ Tình | Hộ BAH: 115 (mất đất, cây cối và hoa màu). 03 hộ di dời Đất BAH: Đất thổ cư: 2.620 m2 Đất nông nghiệp: 17.640 m2 Đất do tổ chức quản lý: 20 m2 Đất công: 745 m2 |
|  | Sửa chữa và Phục hồi Kè Lạch Mới | Hộ BAH: 143 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất thổ cư: 1.750 m2 Đất nông nghiệp: 25.400 m2 Đất công: 1.050 m2 |
|  | Xây mới Kè Thắng Công 2 | Hộ BAH: 12 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất nông nghiệp: 6.144 m2 Đất công: 1.210 m2 |
|  | Xây mới kè Suối Tà Dinh và Suối Xem | Hộ BAH: 150 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất nông nghiệp: 9.660 m2 Đất công: 750 m2 |
|  | Xây mới và Sửa chữa kè Sông Đại An | Hộ BAH: 16 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất nông nghiệp: 2.522 m2 Đất công: 2.200 m2 |
|  | Sửa chữa và Phục hồi Kè Trường Giang | Hộ BAH: 83 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất thổ cư: 567 m2 Đất nông nghiệp: 25.520 m2 Đất công: 840 m2 |
|  | Xây mới kè Sông Quéo | Hộ BAH: 50 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất thổ cư: 3.688 m2 Đất nông nghiệp: 2.980 m2 Đất công: 650 m2 |
|  | Xây mới kè Sông Kôn (Đoạn qua Lai Nghi) | Hộ BAH: 6 (mất đất, cây cối và hoa màu). Hộ BAH: 123 (Thiệt hại về cây cối và hoa màu) do canh tác trên đất công. 02 hộ phải di dời Đất BAH: Đất thổ cư: 450 m2 Đất do tổ chức quản lý: 22 m2 Đất công: 12.700 m2 |
|  | Xây mới Kè Sông Kôn (Đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh) | Hộ BAH: 18 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất thổ cư: 531 m2 Đất công: 650 m2 |
|  | Xây mới Kè sông Cút | Hộ BAH: 19 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất thổ cư: 418 m2 Đất công: 740 m2 |
|  | Xây mới kè Phú Ngọc | Hộ BAH: 22 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất thổ cư: 924 m2 Đất công: 500 m2 |
|  | Sửa chữa và phục hồi Kè thị trấn An Nhơn | Hộ BAH: 5 (mất đất, cây cối và hoa màu). Đất BAH: Đất thổ cư: 63 m2 Đất công: 550 m2 |

Nguồn: Kế hoạch Tái định cư, 2017

Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 1.098 hộ gia đình, trong đó có 953 hộ BAH trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất và 145 hộ gia đình BAH gián tiếp do canh tác trên diện tích đất của UBND xã/phường quản lý. Ngoài ra việc thực hiện dự án còn gây ảnh hưởng đến đất giao thông, thủy lợi của 18 UBND xã/phường và 2 tổ chức (xã Cát Minh và xã Bình Nghi).

Trong tổng số 158 hộ BAH về đất thổ cư có 07 hộ bị ảnh hưởng toàn bộ về nhà ở và vật kiến trúc cần phải di dời, tái định cư

Có 150 hộ dân tộc Ba Na ở xã Vĩnh Thuận của huyện Tây Sơn bị ảnh hưởng bởi việc triển khai dự án.

Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 191.532 m² đất của 953 hộ gia đình, 18 UBND xã/phường và 2 tổ chức quản lý, gồm: (i) Diện tích đất thổ cư 20.130 m2; (ii) Diện tích đất nông nghiệp 107.536 m2; (iii) Diện tích đất nuôi trồng thủy sản 30.324 m2; (iv) Diện tích đất do tổ chức quản lý 42 m2; (v) Diện tích đất công ích 33.500 m2 thuộc về đất của UBND xã/phường quản lý (bao gồm đất chuyên dùng, đất sông suối, đất giao thông…).

Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu của 973 hộ gia đình, trong đó có 828 hộ BAH trực tiếp và 145 hộ BAH gián tiếp (do canh tác trên phần đất của UBND các xã/phường quản lý). Tiểu dự án ảnh hưởng tới 228 cây ăn quả các loại (nhãn, bưởi, chuối...); 12.242 cây lấy gỗ các loại; hoảng 14.148 cây tre; khoảng 107.536 m2 đất lúa.

Có 59 hộ bị ảnh hưởng nặng do việc thu hồi đất sản xuất (gồm 21 hộ mất từ 20% trở lên diện tích đất sản xuất và 38 hộ dễ bị tổn thương mất từ 10% trở lên diện tích đất sản xuất).

Đánh giá tác động: Tác động do thu hồi đất được đánh giá ở mức độ nhỏ do chỉ có 5,4% số hộ bị ảnh hưởng nặng, có 07/1.098 hộ phải di dời tái định cư, phần lớn các hộ mất đất nông nghiệp (chiếm 56%). Ngoài ra, có 150/1.098 hộ DTTS người Ba Na bị chiếm dụng đất nông nghiệp trong quá trình triển khai công trình. Các tác động tích cực mà tiểu dự án mang lại lớn hơn nhiều các tác động tiêu cực, đồng thời các tác động tiêu cực này được giảm thiểu thông qua Kế hoạch hành động tái định cư và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số được xây dựng cho tiểu dự án.

Đối với 3 hạng mục kè, có tổng số 7 hộ phải di dời, tái định cư gây (i) ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân; (i) tác động tiêu cực đến sinh kế, giảm thu nhập; (iii) các khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn sinh kế mới. Các tác động này được đánh giá là thấp do các hộ dân thuộc diện phải di dời sẽ chuyển đến các khu vực trong vùng với số lượng nhỏ và họ được đền bù và hỗ trợ theo các chính sachs của dự án để đảm bảo điều kiện sống tương đương hoặc tốt hơn trước khi có dự án.

Rủi ro An toàn liên quan đến Bom mìn

Việc rà phá bom mìn là quan trọng để tránh mối đe dọa có thể xảy ra với các công trình và sự an toàn của người dân cũng như công nhân. Đối với dự án, bom mìn cần được xem xét và rà phá cẩn thận trước khi bắt đầu các hoạt động thi công. Những tác động do vật liệu nổ còn sót lại có tác động tiêu cực đáng kể nếu không có các biện pháp giảm nhẹ, với rủi ro cao tới sức khỏe, tính mạng, và cơ sở hạ tầng. Rà phá bom mìn phải được hoàn thành trước khi bắt đầu các công việc thi công.

## Tác động và Rủi ro Tiềm tàng trong Giai đoạn Thi công

### Tác động chung

Tác động đến Chất lượng Không khí

Các tác động môi trường liên quan đến chất lượng không khí hầu hết là bụi, khí thải từ công tác đào lắp, hoạt động của thiết bị và hoạt động vận chuyển vật liệu và rác thải. Tuy nhiên, các hoạt động liên tục và xảy ra trong thời gian ngắn với quy mô và phạm vi trung bình của dự án. Tiểu dự án sẽ được thực hiện từ 10-12 tháng từ tháng 7/2017 đến 7/2018. Đánh giá chi tiết các tác động bất lợi tiềm tàng trong quá trình thi công các hạng mục được mô tả dưới đây.

Bụi

Bụi từ quá trình phá dỡ, đào đắp đất san gạt mặt bằng

Mức độ phát tán bụi trong quá trình phá dỡ, đào đắp và san gạt mặt bằng phụ thuộc vào khối lượng đào, đắp. Theo Bảng 5 chỉ ra rằng tổng lượng đào đắp của công trình kè 873.172m3, công trình cầu	6.885m3, công trình đường 51.282m3. Theo tài liệu hướng dẫn của WB, hệ số ô nhiễm E (kg/tấn) được xác định dựa trên Kết cấu hạt (0,35), tốc độ gió trung bình (2,0m/s) và độ ẩm vật liệu đào đắp (dao động 20-30%).

Bảng 14: Lượng bụi đào đắp tại các công trình

| TT | Hạng mục công trình | Khối lượng đào đắp (m3) | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) | Trung bình tại 01 công trình (kg/ngày) | Nồng độ bụi (mg/m3) | QCVN 05:2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kè (18 công trình) | 873.172 | 0,00577 | 1,40 | 0,70 | 0,3 (Tiêu chuẩn theo Hướng dẫn EHS là 0,25) |
| 2 | Cầu (5 công trình) | 6.885 | 0,00978 | 0,24 | 0,33 |  |
| 3 | Đường (3 công trình) | 51.282 | 0,00978 | 0,50 | 0,15 |  |

Nhìn chung, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng ảnh hưởng tới môi trường không khí tại khu vực công trình (tập trung chủ yếu ở các hạng mục thi công kè). Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân thi công . Tuy nhiên, các công trình thi công nằm rải rác và hầu hết ở cách xa khu vực dân cư, việc phát sinh bụi chỉ diễn ra trong thời gian thi công nên tác động được đánh giá ở mức độ thấp và có thể giảm thiểu thông qua ECOPs.

Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu

Dự án sử dụng xe có trọng tải 10 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình, khối lượng vận chuyển được chỉ ra tại Bảng 5. Trung bình sẽ có từ 5-26 lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công trường với khoảng cách di chuyển trung bình là 15km. Áp dụng mô hình SUTTON xác định được nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm không khí ở độ cao 1.5m và khoảng cách 30m tính từ nguồn thải giao động từ 0,172 – 1,375 mg/m3. Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi và NO2 vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Bụi phát thải trong quá trình xây dựng sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn, hệ hô hấp và các bệnh về mắt của công nhân và người dân địa phương. Bụi phát thải ảnh hưởng đến khu vực thi công: (5) kè hạ lưu sông La Tinh, (6) kè sông Cạn, (12) Kè sông Trường Giang, (14) Kè sông Kôn, thôn Lai Nghi, (15) Kè Sông Kôn, thị trấn Vĩnh Thạnh, (16) Kè sông Cút và (17) Kè Phú Ngọc. Tuy nhiên, hầu hết các khu vực xây dực đều cách xa các khu dân cư và các đường liên xã ở khu vực nông thôn và miền núi với mật độ dân cư thưa thớt, quy mô nhỏ ở khu không gian mở, vì thế mức độ ảnh hưởng nhỏ và có thể giảm thiểu được.

Khí thải

Khí thải từ hoạt động máy móc trên công trường

Công tác thi công các hạng mục thuộc tiểu sự án sẽ phải sử dụng các máy moc và thiết bị. Hầu hết các thiết bị chạy bằng diesel, vì vậy quá trình hoạt động sẽ gây ra chất ô nhiễm như: bụi, CO, SO2, NOx, v.v… Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc thiết bị trên công trường phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của máy móc thiết bị và phương pháp thi công.

Theo phương pháp đánh giá ô nhiễm môi trường nhanh của WHO năm 1993, hệ số khí thải của phương tiện chạy bằng diesel sử dụng trong xây dựng (% S = 0,05%). Dựa trên các hệ số phát thải chất ô nhiễm liệt kê trong bảng 15, lương nhiên liệu trung bình các thiết bị máy móc tiêu thụ cho hoạt động trên công trường, lượng chất ô nhiễm được ước tính như sau:

Bảng 15: Lượng chất ô nhiễm của một vài phương tiện hoạt động trong quá trình thi công

| TT | Thiết bị, máy móc | Số lượng | Định mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/8 h)* | Lượng chất ô nhiễm (kg/ngày) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | NOx | CO | VOC |
| 1 | Máy đào 1,6m3 | 4 | 46,50 | 0,162 | 1,949 | 2,923 | 0,422 |
| 2 | Xe ủi ≤ 140CV | 4 | 82,62 | 0,289 | 3,462 | 5,193 | 0,750 |
| 3 | Máy phát điện | 6 | 37,80 | 0,198 | 10,89 | 5,544 | 2,376 |
| 4 | Xe tải 10 tấn | 4 | 38,00 | 0,133 | 7,298 | 3,715 | 1,592 |
| 5 | Máy trộn bê tông | 3 | 75,62 | 0,198 | 2,377 | 3,565 | 0,515 |
| 6 | Cần cẩu di động | 3 | 3,06 | 0,008 | 0,096 | 0,144 | 0,021 |

Chú ý: (*)Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá máy móc thiết bị cho thi công công trình.

- Trọng lượng riêng của diesel: 0.873kg/lít

Đối với các thiết bị như máy đào đắp, máy ủi v.v.., do số lượng hạn chế và rải rai, có thể đánh giá rằng lượng khí thải nhiên liệu từ cơ sở đào là ở mức độ nhỏ.

Nguồn ô nhiễm trên là tạm thời, không liên tục, phân tán và phụ thuộc vào cường độ và thời gian thi công, lượng phương tiện cơ giới và số người tham gia. Đối tượng bị ảnh hưởng là công nhân, nên mức độ tác động đến môi trường là không lớn. Đồng thời, trong quá trình triển khai, Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị xây dựng tiến hành thực hiện các biện pháp giảm thiểu như đã đề cập trong bảng ECOP nhằm hạn chế ô nhiễm.

Khí thải phát sinh từ vận chuyển vật liệu

Dự án sử dụng xe có trọng tải 10 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình, khối lượng vận chuyển được chỉ ra tại Bảng 5. Trung bình sẽ có từ 5 – 26 lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công trường với khoảng cách di chuyển trung bình là 15km. Áp dụng mô hình SUTTON xác định được nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm không khí ở độ cao 1,5m và khoảng cách 30m tính từ nguồn thải như sau: (i) SO2 Tải lượng SO2 dao động từ 0,040- 0,317 mg/m3; (ii) lượng NO2 dao động từ  0,275 – 2,200mg/m3; (iii) Tải lượng CO dao động từ 0.554 - 4.430mg/m3. Các khí thải này ảnh hưởng đến hệ hô hấp và hệ thống thần kinh làm cho người mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu, lo lắng và không an toàn. Các đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là người dân dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và một số hộ dân, công nhân gần phạm vi công trình (5) kè hạ lưu sông La Tinh, (6) kè sông Cạn, (12) Kè sông Trường Giang, (14) Kè sông Kôn, thôn Lai Nghi, (15) Kè Sông Kôn, thị trấn Vĩnh Thạnh, (16) Kè sông Cút và (17) Kè Phụ Ngọc, Công nhân gần công trường là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp. Tác động này có thể giảm thiểu được thông qua việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong ECOPs.

Tiếng ồn

Tiếng ồn chủ yếu phát ra từ công tác tháo dỡ, máy đào, xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng và các hoạt động xây dựng. Bảng 16 dưới đây trình bày mức tiếng ồn do máy móc và thiết bị xây dựng và xe tải tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến công nhân hiện trường và người qua đường, đặc biệt công nhân hiện trường làm việc gần các máy móc thi công này.

Bảng 16: Tiếng ồn cộng hưởng tạo ra từ các phương tiện và máy hoạt động

| TT | Phương tiện và thiết bị | Cách nguồn 1 m |  | Cách nguồn 20 m | Cách nguồn 50m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi | Trung bình |  |  |
| 1 | Xe tưới nước | 82,0 - 94,0 | 88 | 62 | 54 |
| 2 | Xe tải | 82,0 - 94,0 | 88 | 62 | 54 |
| 3 | Máy nạo vét | 72,0 - 84,0 | 78 | 52 | 44 |
| 4 | Máy cán đất, máy san | 80,0 - 93,0 | 86,5 | 60,5 | 52,5 |
| 5 | Xe lăn | 72,0 - 74,0 | 73 | 47 | 39 |
| 6 | Xe ủi |  | 93 | 67 | 59 |
| 7 | Máy đào | 72,0 - 84,0 | 78 | 52 | 44 |
|  | Tiếng ồn cộng hưởng |  | 95,8 | 69,8 | 61,8 |
|  | QCVN 26/2010/BTNMT: 6:00 đến 21:00 là 70 dBA; từ 21:00 đến 6:00 là 55 dBA; |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn của Bộ Y tế: tiếng ồn trong khu vực sản xuất: Thời gian tiếp xúc 8 tiếng là 85 dBA |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn theo Hướng dẫn EHS là 55dBA từ 6:00 đến 21:00 và 45dBA từ 21:00 đến 6:00 đối với khu dân cư, trường học và văn phòng |  |  |  |  |

Kết quả tính toán cho thấy mức ồn của các phương tiện vận chuyển và thi công tại các công trình đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT. Tác động của tiếng ồn ảnh hưởng tới các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, công nhân thi công tại các công trường và một số hộ dân sinh sống gần khu vực công trình (Kè hạ lưu sông La Tinh, kè sông Cạn, kè Thủ Tình, kè sông Đại An, kè Trường Giang, kè sông Kone thị trấn Vĩnh Thạnh, kè Phụ Ngọc, kè chống lũ trung tâm thị xã An Nhơn). Phần lớn các công trình kè cách khu vực dân cư gần nhất từ 100m trở lên, cách công trình cầu từ 30-50m trở lên, các công trình đường từ 10-20m trở lên. Tác động này được đánh giá ở mức thấp và có thể giảm thiểu được thông qua việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong ECOPs

Độ rung

Độ rung phát sinh từ các máy móc thiết bị thi công cũng như các hoạt động đóng cọc và đổ bê tông. Nó sẽ ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc xung quanh. Theo tinh toán trong Đánh giá tác động của tiếng ồn, rung từ giao thông, FTA, 2006, độ rung từ máy móc xây dựng trong khoảng 76-94 dB tại khu vực ≥ 30m. Đối với các điểm tiếp nhận, có khoảng cách khoảng 30m, độ rung nhỏ hơn 75 dB (Trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung và tác động – Độ rung từ các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp).

Đối với các công trình kè, cầu và đường không có hoạt động liên quan đến đóng cọc bê tông, chủ yếu các hoạt động của thiết bị thi công, xe và máy trên công trường. Đồng thời, các hoạt động diễn ra ở phạm vi quy mô nhỏ, cách xa khu vực dân cư, không gian mở. Do đó, độ rung từ việc thi công các hạng mục công trình được đánh giá ở mức độ thấp, chỉ tác động chủ yếu đến công nhân (đặc biệt là những công nhân vận hành thiết bị). Tác động này diễn ra tạm thời, không liên tục và có thể giảm thiểu được thông qua việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong ECOPs.

Suy giảm Chất lượng Nước

Nước thải Xây dựng

Được tạo ra từ quá trình bảo dưỡng bê tông; Sửa chữa máy móc, thiết bị và rửa vật liệu. Lượng nước thải dao động trong khoảng 1 - 2 m3 / ngày đối với mỗi hạng mục công trình. Nước thải chứa lượng lớn trầm tích, chất rắn lơ lửng và độ pH cao và có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với nguồn nước tiếp nhận nếu lượng nước thải này được thải trực tiếp vào môi trường. Các khu vực thủy sinh bị ảnh hưởng bao gồm sông Kôn, sông La Tinh, sông Cạn, sông Cắt, sông Quế, sông Đại An, suối Tà Dinh ... Tuy nhiên, trên thực tế, lượng nước thải này được tái sử dụng cho quá trình bảo dưỡng bê tông và làm ẩm tuyến đường vận chuyển vật liệu và khu vực thi công. Đồng thời, lượng chất thải phát sinh không đáng kể, thời gian thi công ngắn (10-12 tháng), tác động được xem là cục bộ tại địa điểm xây dựng. Do đó, những tác động gây ra bởi nguồn nước thải được đánh giá là không đáng kể.

Nước thải sinh hoạt

Theo báo cáo thiết kế tiểu dự án, tổng cộng có từ 30 đến 50 công nhân sẽ được huy động để xây dựng các công trình cho từng hạng mục công trình. Theo ước tính, lượng nước cần cung cấp là 80 lít / người / ngày, lượng nước thải trung bình thải ra là 2,4 - 4,0 m3 / ngày đối với mỗi hạng mục công trình. Thành phần của nước thải bao gồm trầm tích lơ lửng, dầu, mỡ, hàm lượng hữu cơ, các chất hữu cơ hoà tan (như BOD5, COD), chất dinh dưỡng (Nitrogen, Phosphorous) và vi khuẩn. Nếu không có hệ thống thu gom và xử lý nước thải hàng ngày, sẽ có một nguồn gây ô nhiễm thải ra môi trường (các khu vực đầm lầy bị ảnh hưởng như sông Kôn, sông La Tinh, sông Cạn, sông Cút, sông Quéo, sông Đại An, Suối Tà Dính ...). Đây sẽ là nguồn ô nhiễm lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sống của người lao động và người dân xung quanh khu vực tiểu dự án. Tác động này được coi là nhỏ do lượng nước thải sinh hoạt tại địa phương của từng khu vực Dự án, thời gian thi công ngắn (10-12 tháng), đồng thời Nhà thầu cũng sử dụng lao động địa phương hoặc thuê nhà ở để xây dựng lán trại, do đó, lượng nước thải phát sinh có thể thấp hơn so với dự kiến và có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp được đề ra trong ECOPs.

Nước chảy tràn

Dựa trên kết quả tính toán của dòng chảy tràn được đề cập trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn này, cho thấy lưu lượng nước mưa đo được từ 162 m3 đến 1,953 m3 đối với mỗi hạng mục công trình (tính cho trận mưa với cường độ mưa ngày lớn nhất là 450mm). Nước tràn vào các trận mưa lớn có thể dẫn đến hiện tượng quét đất, cát, các vật liệu và chất thải khác ... hướng về phía khe tụ thủy, gây ô nhiễm nguồn nước mặt, đặc biệt khi xây dựng vào tháng 9 và tháng 10 (mùa mưa). Nước tràn có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái nước mặt tại các sông gồm sông Kôn, La Tinh, Cạn, Cút, Quéo, Đại An, suối Tà Dính ..., ảnh hưởng đến việc điều hướng trên sông. Tuy nhiên do hệ sinh thái địa phương không phức tạp và việc điều hướng đường thủy ở tần số thấp nên tác động sẽ không đáng kể. Đồng thời, các hoạt động xây dựng diễn ra trong mùa khô, thời gian xây dựng ngắn. Tác động thấp, ngắn hạn, quy mô nhỏ và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp phù hợp.

- Tác động chất thải rắn

Chất thải rắn xây dựng

Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là các mảnh vụn từ việc phá dỡ các công trình cũ, nhà xưởng, đất đào, miếng sắt, thép ... tại công trường. Các chất thải rắn là bê tông chủ yếu từ việc phá dỡ các cầu sập và một số tuyến đê bị hư hỏng do đợt lũ năm 2016 như kè hạ lưu đập Quang, kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội Sơn, kè hạ lưu sông La Tinh, kè sông Cạn, kè Thắng Công, kè Đại An, kè Trường Giang và 5 công trình cầu. Ngoài ra, một số công trình kè có phát sinh lượng chất thải rắn là đất phong hoá bề mặt. Lượng chất thải rắn này phát sinh ở mỗi công trình là không nhiều (dao động từ 50 m3 - 500 m3) và phân bố rải rác trên địa bàn 8 huyện/thị xã của tỉnh Bình Định. Nếu lượng chất thải không được thu gom, sẽ ảnh hưởng đến giao thông địa phương, ảnh hưởng đến cảnh quan, nguồn nước mặt tại địa phương khi trời mưa. Tuy nhiên, đối với lượng chất thải rắn thì sẽ được thu gom và vận chuyển đến các khu vực rác thải của địa phương. Tác động này được coi ở mức trung bình và có thể được giảm thiểu.

Chất thải rắn sinh hoạt

Có khoảng từ 30 đến 50 người làm việc tại mỗi khu vực thi công của tiểu dự án, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt là 15-25 kg / ngày đối với mỗi hạng mục công trình (định mức phát sinh mỗi công nhân là 0,5kg/người/ngày). Lượng chất thải rắn sinh hoạt bắt nguồn từ việc xây dựng mỗi hạng mục công trình là không lớn nhưng là nguồn ô nhiễm chính do sự phân hủy các chất hữu cơ gây mùi hôi, nước thải và vi khuẩn lây nhiễm. Tuy nhiên, các khu vực thi công của tiểu dự án tại các khu vực là khác nhau, phân tán rải rác và phần lớn là ở xa khu dân cư nên tác động được coi là thấp và có thể được giảm thiểu.

Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại tại mỗi công trường chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ, các thùng chứa dầu và hoá chất trên công trường. Lượng chất thải này phát sinh không thường xuyên và khối lượng ít (dao động trung bình từ 3-5kg/tháng tại mỗi công trình). Các hoạt sửa chữa lớn, bảo dưỡng máy móc được nhà thầu mang tới các trạm sửa chữa và bảo dưỡng trên địa bàn huyện/thị xã. Lượng chất thải này là không đáng kể nhưng dầu thải có thể gây ô nhiễm môi trường nước và đất. Tuy nhiên, loại rác này sẽ được thu gom, quản lý và chế biến theo quy định về thu gom và quản lý chất thải nguy hại. Tác động này có thể được đánh giá là nhỏ.

Ảnh hưởng Nguồn Tài nguyên Văn hóa Vật thể

Việc thực hiện tiểu dự án tại một số giai đoạn sẽ đòi hỏi phải đào đất ở các độ sâu khác nhau: (i) đóng cọc chân kè với độ sâu cọc từ 8-12m (18 công trình kè); (ii) khoan cọc hoặc khoan cọc đúc sẵn để thi công trụ cầu / mố cầu với độ sâu khoảng 20m (05 công trình cầu); (iii) đào lớp đất nền hữu cơ để xây dựng nền đường với độ sâu 0,5 m so với mặt đất (03 công trình đường). Khi thực hiện các hoạt động này, có thể sẽ có cơ hội phát hiện hoặc tìm thấy hiện vật cổ. Khả năng phát hiện hiện vật có giá trị ở mức trung bình. Khi hiện vật cổ được phát hiện, thủ tục tìm kiếm phát lộ (trong ECOPs) sẽ được áp dụng.

Gián đoạn giao thông

Việc xây dựng và nâng cấp 05 cây cầu, 03 tuyến đường sẽ ảnh hưởng đến giao thông đường bộ tại khu vực dự án. Tại khu vực thi công đối với 05 công trình cầu, việc vận chuyển sẽ bị gián đoạn trong khoảng 10-12 tháng do hoạt động xây dựng (khoảng 800 hộ gia đình bị ảnh hưởng khi đi lại). Việc nâng cấp 03 tuyến đường sẽ gây khó khăn trong việc đi lại của người dân và học sinh đến trường và các hoạt động vận tải (khoảng 3.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng khi di chuyển) Điều này sẽ gây khó khăn cho cộng đồng do phải thay đổi hướng đi và điều này sẽ làm tăng áp lực giao thông cho các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, mật độ giao thông tại các khu vực thi công cầu và đường không cao. Bên cạnh đó, đối với từng công trình cầu và đường, sẽ bố trí cầu và đường bộ tạm thời cho người dân và thực hiện áp dụng các biện pháp xây dựng cuốn chiếu để hạn chế tắc nghẽn giao thông. Tác động sẽ kết thúc ngay sau khi hoàn thành công trình và cầu được xây dựng là mong muốn của người dân địa phương, công trình nhận được sự hỗ trợ đông đảo từ người dân địa phương nên tác động được coi ở mức thấp.

Hình 2: Hiện trạng giao thong tại một số địa điểm xây dựng công trình

Tác động xã hội

Vấn đề xã hội

Tác động xã hội chủ yếu liên quan đến việc huy động công nhân từ các địa phương khác đến khu vực tiểu dự án. Sự xáo trộn của cộng đồng gây ra bởi các nguyên nhân gồm gia tăng mức độ bụi và tiếng ồn, gián đoạn giao thông và tăng nguy cơ an toàn và gián đoạn các dịch vụ công hiện có có thể phát sinh.

Việc xây dựng các hạng mục công trình sẽ huy động số lượng từ 30-50 công nhân làm việc tại mỗi công trường. Việc huy động công nhân từ các địa phương khác có thể dẫn đến xung đột giữa người lao động và người dân sống trong khu vực tiểu dự án do sự khác biệt về hành vi và phong tục, nghề nghiệp. Những tác động này có thể xảy ra ở các xã Mỹ Chánh, Cát Minh, Phước Sơn, Vĩnh Thạnh, Nhơn Phúc, Bình Định và Bok Tới. Các vấn đề xã hội tiềm tàng liên quan đến dòng công nhân có thể: (i) khả năng gây bệnh truyền nhiễm từ công nhân đến cộng đồng địa phương và ngược lại; (ii) khả năng dẫn đến các tệ nạn như mại dâm, nghiện hút và cờ bạc; (iii) khả năng mâu thuẫn giữa công nhân và cộng đồng địa phương do bất đồng văn hóa và cách ứng xử; và iv) công nhân của công ty xây dựng ở khu vực dự án có hành vi quấy rối của công nhân với phụ nữ đia phương. Tuy nhiên, những công trình xây dựng này có quy mô vừa và nhỏ, lực lượng lao động không dồi dào. Đồng thời, Nhà thầu sẽ tận dụng lao động địa phương tham gia xây dựng. Do đó mức độ tác động xã hội ở mức trung bình và có thể được giảm thiểu.

An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp của người lao động

Công tác đào, bốc, dỡ vật liệu, vận hành các công trình xây dựng như máy đào, cần cẩu, xe tải, máy hàn và máy trộn bê tông đều ẩn chứa rủi ro tai nạn tiềm ẩn hoặc nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến người lao động nếu không có biện pháp kiểm soát. Việc lưu trữ và sử dụng nhiên liệu như điện, ga và xăng dầu có chứa rủi ro tai nạn liên quan đến điện giật, cháy, nổ, rò rỉ ... và ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và an toàn của người lao động.

Có những rủi ro an toàn liên quan đến việc làm tại các công trường với nhiều loại vật liệu, máy móc, thiết bị và với nhiều phương tiện. Rủi ro khác tại công trường (như nguy cơ bị ngã) khi làm việc gần sông trong khi xây dựng công trình kè và cầu. Ngoài ra, cũng cần tính đếm đến các yếu tố thời tiết trong quá trình xây dựng như nhiệt độ cao vào mùa hè khi nhiệt độ ngoài trời có thể đạt 38-40 ° C cũng có thể gây nguy hiểm tới sức khoẻ người lao động. Tóm lại, mức độ rủi ro của những tác động xã hội này được đánh giá ở mức trung bình và có thể được giảm nhẹ.

Rủi ro An toàn và Sức khỏe

An toàn và Sức khỏe của Công nhân

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong bát kỳ một công đoạn thi công xây dựng nào của tiểu dự án. Tai nạn lao động trong quá trình xây dựng do:

Công nhân làm việc trên sông (thi công kè, cầu qua sông) có nguy cơ bị chết đuối do bất cẩn hoặc mệt mỏi hoặc không tuân thủ theo các quy định an toàn lao động khi thi công tại khu vực.

Tình trạng sức khỏe; Đặc biệt công nhân làm việc ngoài trời dưới thời tiết năng nóng gay gắt (mùa hè, nhiệt độ có thể lên đế 380C - 400C).

Vận hành máy móc thiết bị dùng để bốc dỡ vật liệu, thiết bị, nạo vét, đào, xây dựng, vận chuyển vật liệu

Sạt lở tại khu vực đào sâu

Chấn thương do vết cắn của côn trùng, mảnh kính vỡ khi làm việc trong bụi cây trong quá trình giải phóng mặt bằng,

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, bão, lũ quét hoặc thời tiết quá nóng

Tháo dỡ các cây cầu hiện có: tai nạn có thể xảy ra nếu du khách đi trên cây cầu đang bị phá hủy.

Nhìn chung, rủi ro tai nạn lao động trên công trường là không đáng kể và có thể được giảm thiểu thông qua các giải pháp thích hợp như đào tạo về an toàn lao động trước và trong quá trình xây dựng và cung cấp đủ trang thiết bị bảo hộ cho công nhân.

Nguy cơ cháy, nổ và rò rỉ nhiên liệu

Cháy và nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và lưu trữ nhiên liệu, hoặc hệ thống cấp điện tạm thời chưa đảm bảo an toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại tài sản trong quá trình xây dựng. Các nguyên nhân cụ thể được xác định như sau:

Kho chứa nguyên liệu và nhiên liệu tạm thời (khí, dầu DO, dầu FO, khí hàn, ...) được coi là nguồn gây cháy nổ. Sự xuất hiện của các sự cố như vậy có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân, xã hội, nền kinh tế và môi trường.

Nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra khi vận hành máy móc, hàn và các phương tiện sử dụng xăng và dầu diesel mà không tuân thủ các quy định về hỏa hoạn.

Chủ dự án sẽ thực hiện công tác phòng cháy và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa rò rỉ, hỏa hoạn, nổ. Việc phòng cháy được thực hiện thường xuyên để giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố và mức độ tác động.

Hàn

Hàn điện tạo ra ánh sáng vô cùng mạnh và có thể gây thương tích nghiêm trọng cho mắt của người lao động. Trong những trường hợp không mong muốn, hàn có thể dẫn đến chứng mù lòa. Ngoài ra, hàn có thể sản xuất khói độc hại mà tiếp xúc kéo dài có thể gây ra bệnh mãn tính nghiêm trọng. Công nhân là đối tượng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các tác động do hàn. Các địa điểm xây dựng các cầu như: cầu Trắng, Dịch Nghi, Phú Sơn, Suối Sạn và Bù Nú sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tác động này là nhỏ và có thể được giảm thiểu do các khu dân cư nằm cách xa khu vực thi công với lượng hoạt động giao thông ít và tác động từ việc hàn được đánh giá là không đáng kể, cục bộ và không thường xuyên.

Sự cố chập điện và điện giật

Các hoạt động xây dựng có thể gây ra nguy cơ chập điện ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động, người dân và tài sản. Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị trong quá trình xây dựng có thể gây ra các vấn đề chập điện, điện giật,... gây thiệt hại về kinh tế và tai nạn lao động cho người lao động. Mức độ tác động được coi là ở mức trung bình.

Sức khỏe cộng đồng và rủi ro an toàn

Các hoạt động xây dựng có thể dẫn đến số lượng vận chuyển các loại xe hạng nặng gia tăng đáng kể để vận chuyển vật liệu và thiết bị xây dựng làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông và thương tích cho cộng đồng địa phương. Do các hộ gia đình sống dọc theo tuyến đường vận chuyển, gần khu vực xây dựng nên tai nạn giao thông có thể xảy ra. Tỉ lệ tai nạn đường bộ liên quan đến xe ô tô trong quá trình xây dựng cần được giảm thiểu thông qua sự kết hợp giữa giáo dục và nâng cao nhận thức. Tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh truyền nhiễm qua đường trung gian tăng lên do các hoạt động xây dựng có thể là nguyên nhân gây ra rủi ro sức khoẻ tiềm ẩn nghiêm trọng đối với công nhân của tiểu dự án và người dân cộng đồng địa phương. Các bệnh truyền nhiễm tạo ra mối đe dọa sức khoẻ lớn đối với cộng đồng trên toàn thế giới. Các mối nguy hại sức khoẻ thường liên quan đến các hoạt động là các vấn đề liên quan đến vệ sinh kém và điều kiện sống, truyền nhiễm qua đường tình dục và nhiễm trùng qua đường trung gian. Các bệnh truyền nhiễm được quan tâm nhất trong Giai đoạn Thi công do quá trình huy động lao động là các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs), như HIV / AIDS.

Do giai đoạn thi công kéo dài từ 10-12 tháng và số lượng công nhân khoảng 30-50 công nhân, nên tác động được coi là ở mức thấp.

### Tác động đặc thù

Tác động tới môi trường nước

10 công trình kè xây mới và 05 công trình cầu xây dựng lại cần đào và đắp đất với một lượng lớn đất (bao gồm các công trình số 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23). Công tác đào và đắp đất để thực hiện gia cố kè, mố cầu và trụ cầu góp phần làm tăng lượng chất thải rắn lơ lửng bị cuốn trôi về phía hạ lưu. Ngoài ra, nước chảy tràn có thể cuốn trôi các chất ô nhiễm tại khu vực (vật liệu xây dựng, đất, cát, dầu mỡ và chất thải, ...) đến các khu vực thủy sinh (sông Kôn, sông La Tinh, sông Cạn, sông Cút, sông Quéo, sông Đại An, Suối Tà Dinh ...), gây ô nhiễm nguồn nước. Điều này làm tăng lượng các chất lơ lửng trong nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh của hệ động thực vật thủy sinh thuộc tiểu dự án. Tuy nhiên, không có động vật và thực vật đặc hữu cần được bảo vệ. Hoạt động đào và các hoạt động diễn ra trong mùa khô khi dòng chảy ở sông đạt mức thấp nhất. Các tác động chỉ xảy ra trong Giai đoạn Thi công khoảng 10 đến 12 tháng đối với mỗi công trình kè và sẽ được dừng lại cho đến khi vận hành. Do đó, mức độ tác động từ thấp đến trung bình, tạm thời và có thể được giảm thiểu bằng các thực tiễn xây dựng hiệu quả.

Hình 3: Nước mặt tại địa điểm thi công công trình

Xói mòn và sụt lún đất

Hiện trạng bờ sông là bờ đất tự nhiên. Quá trình xây dựng kè sông có thể có nguy cơ xói lở bờ và sụt lún. Mưa lớn có thể gây ra lũ lớn mặc dù khả năng xảy ra có thể thấp. Tuy nhiên, mưa lớn có thể gây ra nguy cơ sụt lún đất và xói lở bờ sông nghiêm trọng. Các công trình có thể bị ảnh hưởng bởi các rủi ro bao gồm: 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Để thuận tiện và an toàn, Nhà thầu nên tập trung xây dựng vào mùa khô vì sẽ có ít mưa hơn. Ngoài ra, cần phải khảo sát các điều kiện địa chất, thuỷ văn tại các khu vực xung quanh công trình kè trong quá trình thiết kế và chuẩn bị. Những tác động này là cục bộ, ngắn hạn và có thể tránh được thông qua thiết kế thích hợp và thực tiễn xây dựng hiệu quả. Tác động này được đánh giá ở mức trung bình.

Quá trình xây dựng kè sông hoặc mố cầu và trụ cầu bao gồm đóng cọc bê tông với độ sâu 8-12 m. Độ sâu cần được tính toán để tránh rủi ro nứt gãy và sập đổ cơ sở hạ tầng trong phạm vi bán kính từ 3-7 m so với kè, cầu. Hầu như việc thu hồi đất để xây dựng kè, cầu và các đường vận hành lân cận sẽ được thực hiện vượt ra ngoài phạm vi khu vực ảnh hưởng (khoảng 10 m so với kè). Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng nứt gãy thuộc các công trình sau đây cần được xem xét: kè (5) sông La Tinh (6) sông Cạn (12) Trường Giang, (14) sông Kôn (15) sông Kôn ở thị trấn Vĩnh Thạnh, (16) sông Cút và (17) Phụ Ngọc. Do đó, mức độ tác động ở mức thấp và có thể giảm thiểu thông qua các phương pháp xây dựng thích hợp cho từng địa điểm xây dựng.

Hình 4: Tình trạng sạt lở đất tại một số kè

Ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy trên sông

Trong thời gian từ 10 - 12 tháng xây dựng, mặc dù các hạng mục công trình được thực hiện theo tuần tự nhưng vẫn sẽ có một số tác động đến giao thông vận tải đường thủy như cản trở giao thông đường thuỷ hoặc thu hẹp chiều rộng vận tải đường thủy. Các công trình gồm (1) kè của đoạn sông La Tinh từ thôn Vĩnh Thanh đến thôn Thái Phú, (7) kè Thủ Tình và (14) kè sông Kôn, đoạn thôn Lai Nghi diễn ra các hoạt động điều hướng nhưng lưu lượng và tần suất giao thông thấp. Hoạt động vận tải đường thủy là vận chuyển nông sản bằng thuyền nhỏ. Như vậy, tác động này được đánh giá ở mức độ thấp. Cần hợp tác với đơn vị quản lý đường thủy địa phương để cung cấp thông tin cần thiết về các tuyến giao thông thay thế cho thuyền để các tác động có thể được giảm thiểu.

Hình 5: Hiện trạng giao thông tại kè Thủ Tình

Ảnh hưởng tới đất nông nghiệp

Có 670 hộ gia đình thuộc 11 công trình kè bị ảnh hưởng đất nông nghiệp (trồng lúa và hoa màu).Mặc dù các hoạt động xây dựng được thực hiện một cách tuần tự nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến các hoạt động nông nghiệp thuộc các giai đoạn khác nhau của việc gieo mạ, trồng và thu hoạch. Nước chảy tràn từ công trường nếu không được quản lý đúng cách có thể gây ô nhiễm nước tưới và đất, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Chất thải xây dựng và chất thải sinh hoạt không thường xuyên thu gom có ​thể dẫn tới hiện tượng trầm tích diện tích đất nông nghiệp. Thu gom nguyên vật liệu tại các vị trí không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận của người dân địa phương đến các vùng canh tác. Ngoài ra, sự phát thải không kiểm soát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ gia đình canh tác. Đồng thời, hoạt động đào và đắp kè có thể làm giảm độ đục của nước, ảnh hưởng đến tưới tiêu. Tác động có thể là nhỏ do tác động được khoanh vùng và sẽ ngừng khi hoàn thành công việc xây dựng (thời gian xây dựng ngắn: 10-12 tháng), đồng thời, lượng chất thải, nước thải tại mỗi công trình là không đáng kể và được thu gom hàng ngày. Các kế hoạch đào và lấp đất, xây dựng sẽ được thông báo cho các hộ bị ảnh hưởng và sẽ không được xây dựng vào thời điểm thu gom nước để phục vụ tưới tiêu.

Hình 6: Hiện trạng sản xuất nông nghiệp

Ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là nuôi tôm) được phát triển tại kè hạ lưu sông La Tinh và kè Lạc Mới.Việc xây dựng công trình cũng ảnh hưởng đến diện tích đất đai và tài sản trên đất của khoảng 125 hộ ở Mỹ Chánh và Mỹ Thanh. Các hoạt động: (i) xây dựng kè sẽ làm gián đoạn nguồn cung cấp nước cho các khu nuôi trồng thuỷ sản; (ii) xây dựng và các hoạt động sinh hoạt có thể xâm nhập vào các vùng nuôi trồng thuỷ sản; (iii) Chất thải rắn từ các hoạt động xây dựng như đào và lấp đất, chất thải bị cuốn trôi bởi nước mưa có thể chảy tới khu vực nuôi trồng thủy sản (iv) chất lượng nước mặt có thể bị ô nhiễm không thể cung cấp nước phục vụ nuôi trồng thuỷ sản (hàm lượng chất rắn lơ lửng cao).

Các tác động được đánh giá ở mức thấp và có thể kiểm soát được do công tác xây dựng chủ yếu được thực hiện vào mùa khô kéo dài từ 10-12 tháng, và chỉ diễn ra trong khu vực thi công. Ngoài ra, chất thải rắn từ Giai đoạn Thi công, chất thải sinh hoạt từ các lán trại sẽ được Nhà thầu xây dựng quản lý và thu gom hàng ngày.

Hình 7: Hiện trạng nông nghiệp

Ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm trong suốt quá trình khoan

Các hoạt động đóng cọc hoặc khoan ở khoảng cách 8-13m tại các địa điểm xây dựng cầu Trắng, Dịch Nghị, Suối Sạn, Phú Sơn và Bù Nú có thể ảnh hưởng đến nước ngầm vì:

Khi đi qua các tầng nước nông (12 ÷ 20 m), một phần của thân cọc với chất bentonit có chứa chất phụ gia, sẽ bị chìm trong tổ hợp tầng nước. Bentonite với các chất phụ gia độc hại tiềm ẩn sẽ xâm nhập vào phức hợp này và thẩm thấu vào các mạch nước chứa chất gây ô nhiễm từ cọc.

Trong quá trình xây dựng, nước mặt bị ô nhiễm sẽ tràn vào khoảng trống giữa khoảng trống và lỗ khoan dưới lòng đất. Khi bị xâm nhập, bụi bẩn có thể gây ô nhiễm nước ngầm.

Tác động được đánh giá ở mức thấp do phần lớn khối lượng bentonit được thu gom để giảm tác động lên nước mặt và nước ngầm. Ngoài ra, hoạt động đóng cọc chỉ được thực hiện vào mùa khô khi lượng nước và nhu cầu sử dụng nước ở khu vực này thấp, ngắn hạn (khoảng 1-2 tuần) và cục bộ tại công trường.

Gián đoạn giao thông

Tác động sẽ ngừng ngay sau khi hoàn thành công trình. Xây dựng kè Thắng Công 2, xã Nhơn Phúc sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải đường bộ tại khu vực dự án bởi do kè là một phần của tuyến đường tỉnh lộ 636B nối giữa thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn. Tại khu vực này, hoạt động giao thông, vận chuyển vật liệu sẽ bị gián đoạn trong thời gian khoảng 10-12 tháng do các hoạt động xây dựng. Những tác động này được đánh giá là trung bình do sẽ thực hiện bố trí những tuyến đường tạm thời để giảm ùn tắc giao thông. Đồng thời, một số phương tiện sẽ đi qua đường Quốc lộ 19 (cách xa hơn 15km so với tuyến đường qua công trường)

Hình 8:  Hiện trạng kè Thắng Công 2

Gián đoạn hoạt động kinh doanh

Xây dựng kè sông Kôn ảnh hưởng 06 hộ hoạt động kinh doanh thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh (hộ kinh doanh cà phê). Bên cạnh rủi ro an toàn, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng đường bộ và thiết bị có thể tạm thời làm gián đoạn hoạt động kinh doanh (10 - 12 tháng xây dựng). Nhà thầu nên thận trọng về vấn đề này để tránh tai nạn và ảnh hưởng bụi đến các cửa hàng.

Bên cạnh những tác động tiêu cực, sẽ có tác động tích cực bởi các hộ gia đình này có thể bán hàng cho công nhân xây dựng (khoảng 30-50 công nhân), thúc đẩy tiêu dùng hàng hoá. Khi kè hoàn thành, hộ này sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Do đó, tác động đối với hộ kinh doanh này là nhỏ, cục bộ, ngắn hạn và có thể giảm thiểu.

Hình 9: Hiện trạng sản xuất kinh doanh thuộc công trình kè của thị trấn Vĩnh Thạnh

Ảnh hưởng đến Dân tộc thiểu số

Công tác thu hồi đất cũng ảnh hưởng đến hoạt động sinh kế của người dân Ba Na: để phục vụ xây dựng kè bở suối Tà Dinh và suối Xem tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh. Có 150 hộ gia đình thuộc dân tộc Ba Na sẽ bị ảnh hưởng nhưng không có hộ nào phải di dời.

Quá trình thi công có thể gây ra những tác động tiêu cực về môi trường như bụi, tiếng ồn .... Tác động đến giao thông trong Giai đoạn Thi công: Việc xây dựng ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là việc đến trường của các em học sinh thuộc cộng đồng người Ba Na. Bên cạnh đó, HIV / AIDs, sử dụng ma túy, các bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm môi trường, bạo lực có thể tăng do xung đột giữa người lao động trong quá trình xây dựng. Trong thời gian xây dựng, nhiều công nhân đến và ở lại địa phương, do đó các vấn đề xã hội có thể xảy ra, ảnh hưởng đến an ninh địa phương. Đặc biệt, thanh thiếu niên dân tộc Ba Na là đối tượng dễ vướng mắc phải những nguy cơ trên.

Dân tộc Ba Na

Tác động tới người dân tộc thiểu số Ba Na trong khu vực tiểu dự án được coi là không đáng kể và có thể giảm thiểu, như: (i) 150 hộ gia đình chỉ bị ảnh hưởng bởi đất nông nghiệp và tài sản trên đất; (ii) không xảy ra tình trạng chiếm dụng đất ở; (iii) không có hộ nào phải di dời; (iv) chỉ có 11 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do mất 10% diện tích đất sản xuất trở lên. Đồng thời, Khung chính sách Tái định cư, Khung Phát triển DTTS, Kế hoạch hành động tái định cư và Kế hoạch Phát triển DTTS đã được xây dựng để đảm bảo bồi thường đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng.

Ảnh hưởng công trình nhạy cảm

Việc xây dựng các hạng mục khác nhau của tiểu dự án có thể sẽ ảnh hưởng đến một số công trình nhạy cảm nằm gần các khu vực thi công, trong đó phải kể đến sự bất tiện của người dân khi họ muốn di chuyển tới những khu vực đó; Khí thải và bụi có thể trở thành mối phiền toái cho cư dân địa phương và các hoạt động văn hoá; Rủi ro về an toàn giao thông và tai nạn liên quan đến công việc. Khảo sát cho thấy việc xây dựng tiểu dự án có thể không chỉ ảnh hưởng đến người lao động và cộng đồng lân cận mà còn ảnh hưởng đến một số công trình nhạy cảm trên đường vận chuyển nguyên vật liệu. Mức độ tác động được đánh giá là trung bình, tạm thời và có thể giảm thiểu. Chi tiết các công trình trong bán kính 200m xung quanh khu vực Tiểu dự án được mô tả như sau:

Bảng 17: Tác động tới các công trình nhạy cảm

| TT | Công trình nhạy cảm | Vị trí/Mô tả | Tác động |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trường mẫu giáo thôn An Xuyên 3 | Nằm ở cuối tuyến kè hạ lưu sông La Tinh, cách công trình khoảng 10m. Trường mẫu giáo phục vụ cho khoảng 50 học sinh tại thôn An Xuyên 3 và khu vực lân cận. Thời gian học tập của học sinh diễn ra ở tất cả các ngày trong tuần, thời gian đến và về trong khoảng 7h00 – 8h00 giờ và 16h30 - 17h30 | Bụi, tiếng ồn và khí thải từ xe tải Tác động đến các hoạt động, cán bộ và học sinh Rủi ro an toàn giao thông Ảnh hưởng sức khỏe của các em và giáo viên do rác thải và nước thải sinh hoạt không được thu gom. Ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi và giải trí của học sinh. |
|  | Trạm bơm nước phục vụ các hoạt động nông nghiệp tại xã Bình Nghi | Nằm ở đầu tuyến kè thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi. (Tuyến kè số 14), cách công trình khoảng 5m. Công suất trạm bơm: 0,2 m3/s. Trạm bơm lấy nước trực tiếp từ sông Kôn, phục vụ tưới cho cánh đồng thôn Lai Nghi (khoảng 50ha). Trạm bơm hoạt động liên tục tùy thuộc vào mùa, chủ yếu vào mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 8). Tần suất hoạt động khoảng 7 ngày để kịp thời bắt kịp thời vụ cây trồng. | Tạm thời chặn kênh và dòng nước; Làm ô nhiễm nguồn nước tưới do đổ chất liệu xây dựng vào kênh; Thiệt hại cho trạm bơm, đặc biệt tại các điểm thu gom nước; Ảnh hưởng tới thời vụ cung cấp nước cho các hoạt động nông nghiệp. Rủi ro tiềm ẩn do sạt lở đất, xói mòn trong quá trình xây dựng. |
|  | Từ đường họ tộc thuộc xã Bình Nghi | Nằm giữa tuyến kè thuộc thôn Lai Nghi, cách công trình khoảng 10m. Diện tích công trình khoảng 1000 m2. Tại đây, việc thờ cúng chủ yếu diễn ra vào ngày mồng 1 hoặc ngày rằm, ngày lễ hội và ngày Tết. Chỉ có duy nhất 1 ngày thờ cúng tổ tiên (con cháu của gia đình tụ họp đông đủ, quây quần cùng nhau). | Bụi, ồn và ô nhiễm không khí do phương tiện vận chuyển Cản trở việc tiếp cận của người dân tới nhà thờ họ. Nguy cơ xung đột cộng đồng. |
|  | Trường tiểu học Tây Phú 1 | Nằm ngay sát kè sông Cút, cách công trình khoảng 5m xã Tây Phú. Trường tiểu học nằm sát tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực công trình. Khuôn viên trường học rộng khoảng 2500m2, có 15 lớp, hơn 30 giáo viên, trên 500 học sinh. Thời gian học của học sinh vào các ngày trong tuần, cụ thể 6h30 – 7h30, 11h-12h, 13h-14h and 16h30-17h30. | Bụi, tiếng ồn và khí thải từ xe tải Tác động đến các hoạt động, cán bộ và học sinh Rủi ro an toàn giao thông Ảnh hưởng sức khỏe của các em và giáo viên do rác thải và nước thải sinh hoạt không được thu gom. Ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi và giải trí của học sinh. |
|  | Tổ đình (Chùa) Sắc tứ Tây Thiên | Nằm ngay sát ven tuyến kè chống lũ xã An Nhơn, trong khu vực gần điểm đầu thi công công trình. Diện tích đình khoảng 3000 m2. Các hoạt động lễ phật thường diễn ra vào ngày 01 hoặc 15 âm lịch, ngoài ra còn phụ thuộc vào lịch lễ phật. | Bụi, ồn và ô nhiễm không khí do phương tiện vận chuyển Cản trở việc tiếp cận của người dân chùa. Nguy cơ xung đột cộng đồng. |
|  | Khu vui chơi giải trí An Nhơn | Nằm ngay sát ven tuyến kè chống lũ thị xã An Nhơn, ở giữa tuyến công trình. Diện tích khu vui chơi khoảng 4500m2. Công trình này chuẩn bị đi vào hoạt động và là loại hình giải trí vui chơi dưới nước, phục vụ đông đảo dân cư thị xã An Nhơn đặc biệt là các ngày nóng bức. Giờ mở cửa: 8h đến 20h tất cả các ngày trong tuần, số người tham quan dự kiến: 200 người/ngày. | Bụi, tiếng ồn và khí thải từ xe tải Cản trở việc tiếp cận khu vui chơi của cộng đồng. Rủi ro an toàn giao thông |
|  | Ga Bình Định | Nằm ngay sát ven tuyến kè chống lũ thị xã An Nhơn, cách tuyến kè khoảng 10m, thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Diện tích: 10000 m2, nhà ga dùng để hàng hoá và chỉ thực hiện các chức năng vận chuyển hàng hoá nội bộ trong tỉnh. | Bụi, tiếng ồn và khí thải từ xe tải Rủi ro an toàn giao thông |
|  | Trường THPT Ngô Mây | Nằm ở ven tuyến TL635 và cách điểm đầu tuyến khoảng 300m. Diện tích: 3500m2, trường có 30 lớp, hơn 50 giáo viên, trên 1.000 học sinh. Thời gian học các ngày trong tuần, thời gian bắt đầu và kết thúc: 6h30 - 7h30, 11h - 12h, 13h - 14h and 16h30 - 17h30. | Bụi, tiếng ồn và khí thải từ xe tải Tác động đến các hoạt động, cán bộ và học sinh Rủi ro an toàn giao thông Ảnh hưởng sức khỏe của các em học sinh và giáo viên do rác thải và nước thải sinh hoạt không được thu gom. Ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi và giải trí của học sinh. |
|  | Trụ sở UBND xã Cát Tường | Nằm cách tuyến TL635 khoảng 100m và cách điểm cuối tuyến khoảng 1.5km. Có khoảng 25 cán bộ làm việc tại UBND xã Cát Tường và có khoảng 100-200 cư dân/ngày cần thực hiện thủ tục hành chính. UBND xã Cát Tường hoạt động tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết) để thực hiện các vấn đề kinh tế, xã hội cho khoảng 16.975 người dân thuộc 9 thôn. | Cản trở việc tiếp cận UBND của cộng đồng; Gây nguy hiểm cho người dân; Làm tăng lượng bụi, tiếng ồn, độ rung và chất thải; Ảnh hưởng các cuộc họp / hoạt động cộng đồng. Rủi ro an toàn giao thông |

## Tác động trong giai đoạn vận hành

Xây dựng các công trình đường và kè sẽ góp phần kiên cố hóa bờ sông, tạo điều kiện chống lũ lụt, ngăn chặn hiện tượng xói mòn, bảo vệ tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng của dân cư, công tác vận chuyển, thúc đẩy trao đổi thương mại, dịch vụ và kết nối với các vùng trong thành phố và các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, cần xem xét một số tác động như sau:

Tác động tích cực

Khi 18 công trình kè của tiểu dự án đi vào hoạt động, sẽ góp phần bảo vệ diện tích đất nông nghiệp, nhà cửa, công trình giao thông và công trình công cộng,... góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống của người dân và đảm bảo tăng trưởng bền vững, giảm thiểu những tác động tiêu cực của thiên tai, lũ lụt.

Công tác vận hành 05 công trình cầu và 03 công trình đường bộ sẽ góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Rủi ro rơi xuống sông, suối và đuối nước trên kè

Những trường hợp này được cảnh báo khi đi lên hoặc bước xuống đường đi bộ dưới kè hoặc tại cống thoát nước dọc theo kè. Do trong tài liệu thiết kế không có lan can, cửa ngăn, nên đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em và người cao tuổi, nguy cơ tai nạn rơi xuống sông, suối, đuối nước rất cao. Các biện pháp cụ thể và bổ sung cho công tác nghiên cứu, thiết kế cần được thực hiện để ngăn chặn các mối đe dọa cho cộng đồng khi sử dụng các công trình.

An toàn đường bộ trong quá trình vận hành 05 hạng mục cầu và 03 hạng mục đường

An toàn đường bộ có thể là những tác động chính trong quá trình vận hành các công trình cầu Trắng, Dịch Nghi, Suối Sạn, Phú Sơn, Bù Nú và ĐT.635, ĐT.639, ĐT.639B trong những năm đầu khi việc vận chuyển của dân cư nông thôn (xe đạp, xe chở hàng...) được trộn lẫn với hoạt động của xe cơ giới (ô tô, xe máy, xe tải ...) và mức độ tai nạn giao thông có thể tăng lên. Qua kinh nghiệm thì có thể thấy thực trạng này có thể được quản lý bằng cách nâng cao kiến thức của người dân về các quy định và thực tiễn sử dụng đường bộ cũng như việc giám sát và thực thi tốc độ và hành vi của người lái xe. Về lâu dài, khi lượng xe cộ lưu thông cao, thì việc phát thải bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung có thể là vấn đề cần cân nhắc nhưng có thể giảm thiểu bằng cách lập kế hoạch dài hạn.

Phát triển kèm theo

Nhiều tác động xã hội có thể xảy ra do thay đổi sử dụng đất và / hoặc phát triển kèm theo (tăng lượng chất thải rắn, sử dụng lộ giới bất hợp phát ...); Tuy nhiên, đây có thể là vấn đề mang tính lâu dài. Trong những năm đầu, những tác động này sẽ không đáng kể, tuy nhiên việc nâng cao kiến thức về cơ hội phát triển kinh tế xã hội và những rủi ro liên quan đến các vấn đề xã hội có thể giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với người dân địa phương.

# BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG

## Biện pháp được tích hợp trong thiết kế kỹ thuật chi tiết

Xây dựng kè sông Kôn, sông La Tinh, sông Cạn, sông Cút, sông Quéo, sông Đại An, suối Tà Dinh dọc theo sông để hạn chế việc giải phóng mặt bằng đối với công trình nhà ở kiên cố của người dân địa phương và đảm bảo kè được xây thẳng. Cần xem xét các vấn đề sau: (i) Các cầu thang và lan can được bao gồm trong thiết kế kè để duy trì sự tiếp cận an toàn bờ sông cho cộng đồng địa phương; (ii) Các cây cối sẽ được trồng dọc ven sông để cải thiện cảnh quan và ổn định bờ sông.

Giai đoạn thiết kế 18 công trình kè, 05 công trình cầu và 03 tuyến đường được dựa trên khảo sát thuỷ văn (mực nước lũ, chế độ dòng chảy ...), điều kiện địa chất, địa hình của khu vực để đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động của công trình.

Thiết kế chi tiết cho công trình cần phải rõ ràng ở tất cả các khía cạnh liên quan đến công tác đào và lấp, quản lý vật liệu nạo vét, vận chuyển vật liệu nạo vét bởi xe tải được che chắn và thiết bị chống rò rỉ; Các vật liệu nạo vét tàn tích cần được xử lý tại những địa điểm thích hợp được chuẩn bị trước.

Đường: Các tuyến đường được thiết kế với hệ thống thoát nước mặt, lề đường, biển báo giao thông đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với tiêu chuẩn, ổn định độ dốc dọc đường tiếp cận, nếu cần thiết và trồng cây xanh dọc theo đường. Trong thiết kế chi tiết, Ban QDLA sẽ đảm bảo các yêu cầu đối với hệ thống thoát nước hoàn chỉnh để tránh lũ lụt trong quá trình xây dựng và vận hành và các hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng đảm bảo mỹ quan.

## Biện pháp giảm thiểu trong quá trình chuẩn bị

Biện pháp giảm thiểu đối với công tác thu hồi đất

Trong quá trình lập tiểu dự án, Tư vấn Tái định cư, Tư vấn kỹ thuật và Ban QLDA đã làm việc cùng nhau, xem xét các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp xây dựng nhằm giảm việc thực hiện tái định cư theo nguyên tắc (i) giảm thiểu tác động từ thu hồi đất cho các hộ gia đình trong khu vực tiểu dự án; và (ii) ưu tiên lựa chọn xây dựng đòi hỏi diện tích thu hồi đất nhỏ nhất.

Tổng chi phí đền bù, hỗ trợ và tái định cư đối với 26 hạng mục công trình là 34.861.000.000 VNĐ, tương đương 1.535.000 USD.

Bảng 18. Chi phí dự kiến cho Kế hoạch Hành động Tái định cư của tiểu dự án Bình Định

| TT | Hạng mục | VNĐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất | 15.714.460.000 |
| 2 | Công trình kiến trúc | 568.827.000 |
| 3 | Cây cối, hoa màu | 516.088.400 |
| 4 | Hình thức hỗ trợ | 15.780.880.000 |
| 5 | Chi phí quản lý | 2.280.617.878 |
| 6 | Chi phí Chương trình Phục hồi Thu nhập | 571.200.000 |
|  | Tổng | 34.860.873.278 |
|  | Làm tròn | 34.861.000.000 |
|  | USD | 1.535.000 |

07 hộ gia đình phải di dời thuộc 03 xã Mỹ Chánh, Cát Minh và Bình Nghi. Các biện pháp giảm thiểu sau sẽ được thực hiện: (i) tái định cư tại chỗ, (ii) đền bù, hỗ trợ đối với diện tích đất ở bị ảnh hưởng, (iii) hỗ trợ chi phí cho việc di chuyển, (iv) hỗ trợ chi phí cho ổn định cuộc sống, (v) hỗ trợ chi phí cho các thủ tục liên quan đến văn kiện sử dụng đất. Bên cạnh đó, các hộ gia đình di dời sẽ tham gia vào các chương trình phục hồi sinh kế, vay ưu đãi, vv Chi tiết về các biện pháp giảm thiểu sẽ được cung cấp trong Kế hoạch hành động Tái định cư của tiểu dự án.

Chi phí ước tính thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư được tính toán dựa trên các quy định của UBND tỉnh Bình Định và các chính sách do Ngân hàng Thế giới quy định. Số tiền này bao gồm chi phí đền bù / hỗ trợ đối với đất đai, công trình và tài sản bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, chương trình khôi phục thu nhập, hỗ trợ chuyển tiếp, giám sát đánh giá, quản lý thực hiện và dự phòng. Các biện pháp giảm thiểu chi tiết đối với công tác thu hồi đất được cung cấp trong Kế hoạch hành động Tái định cư của tiểu dự án.

Giảm thiểu nguy cơ rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ

Chủ Tiểu dự án sẽ ký một hợp đồng với cơ quan kỹ thuật quân sự hoặc Doanh trại Quân đội tỉnh Bình Định để phát hiện và rà phá bom mìn tại các công trường. Các vật liệu chưa nổ phải được rà phá trước khi thi công. Thứ tự các bước rà phá bom mìn và chất nổ cần được thực hiện nghiêm ngặt. Đảm bảo rằng các hoạt động diễn ra tại địa điểm xây dựng sẽ được thực hiện sau khi Ban QLDA xác nhận rằng vật liệu chưa nổ của công trình đã bị phá hủy.

Vật liệu chưa nổ được thực hiện theo các bước sau:

Xác định các khu vực rà phá bom mìn

Dọn dẹp mặt bằng

Phát hiện bằng máy dò với độ sâu 0,3m

Đánh dấu, kiểm tra và xử lý tín hiệu đến độ sâu 0,3m

Phát hiện bằng máy dò bom tới độ sâu 5m (đặt ở độ nhạy cao)

Đào, thử nghiệm và xử lý tín hiệu đến độ sâu 3m

Đào, thử nghiệm và xử lý tín hiệu đến độ sâu 5m

Lưu ý: Khi phát hiện bom mìn và vật liệu chưa nổ tại các cánh đồng, ao có độ sâu dưới 0,5m, nên thực hiện đắp bờ và thoát nước, sau đó phát hiện mìn và vật liệu chưa nổ để không bỏ sót. Trong trường hợp vật liệu nổ được thực hiện tại khu vực đất liền, cần đặt biển báo cảnh báo, bố trí lực lượng phòng vệ để ngăn người dân, động vật, phương tiện đi qua khu vực thi công để tránh xảy ra tai nạn.

Việc phát hiện, phân loại, quản lý vận chuyển và xử lý vật liệu nổ được phát hiện cần phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ theo tiêu chuẩn Việt Nam 02: 2008 / BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong công tác bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp, các quy định về thực hiện nổ của Bộ Tư lệnh Cơ giới và các quy định hiện hành khác.

## Biện pháp Giảm thiểu trong Giai đoạn Thi công

### Biện pháp Giảm thiểu Chung

Là một phần của Kế hoạch Quản lý Môi trường & Xã hội (ESMP) của tiểu dự án này, các biện pháp chung tuân thủ theo các yêu cầu về môi trường sẽ được tổng hợp trong các hồ sơ mời thầu và hồ sơ hợp đồng. Những biện pháp này được đề cập trong Quy tắc Môi trường Thực tiễn (ECOPs), và sẽ được áp dụng để giảm thiểu các tác động điển hình của các công trình dân sự của tiểu dự án trong giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thi công

Quy tắc Môi trường Thực tiễn mô tả các yêu cầu điển hình do chủ đầu tư thực hiện và Tư vấn Giám sát Xây dựng giám sát trong quá trình thi công. ECOPs sẽ được tổng hợp trong các phụ lục hồ sơ mời thầu và hồ sơ hợp đồng. Các biện pháp giảm thiểu này được xác định cho các vấn đề sau: (1) Tác động của bụi; (2) Ô nhiễm không khí; (3) Độ rung và tiếng ồn; (4) Ô nhiễm nước; (5) Chất thải rắn; (6) Chất thải nguy hại; (7) Quản lý giao thông; (8) Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng (9) Công nhân và An toàn công cộng; (10) Trao đổi với người dân địa phương về các vấn đề môi trường của tiểu dự án; (11) Sức khỏe và an toàn cho công nhân và người dân; (12) Quy trình cho công tác tìm kiếm hiện vật, (13) Nguy cơ cháy do tai nạn.

Bảng 19: Biện pháp giảm thiểu chung

| Vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy tắc, Tiêu chuẩn Quốc gia áp dụng | Cơ quan chịu trách nhiệm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1.Bụi | - Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam và Hướng dẫn EHS về chất lượng không khí xung quanh. - Nhà thầu phải đảm bảo việc phát thải bụi sẽ được giảm thiểu và sẽ không làm phiền đến người dân địa phương, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm thiểu sự xáo trộn đến nhà ở/nơi cư trú xung quanh. - Tải trọng vật liệu cần bảo đảm phù hợp trong quá trình vận chuyển để tránh rơi vãi đất, cát, vật liệu hoặc bụi. - Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió hiện tại và vị trí của các công trình nhạy cảm. Nên sử dụng mặt nạ chống bụi ở những nơi có mức bụi quá cao | - Quyết định số 35/2005 / QĐ-BGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường QCVN05: 2013 /BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh Hướng dẫn EHS | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 2. Ô nhiễm không khí | - - Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân thủ các quy định của Việt Nam và Hướng dẫn EHS về việc kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải. - - Tất cả phương tiện phải trải qua cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được : "Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Quyết định số 35/2005 / QĐ-BGTVT; - Không được đốt chất thải hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ: nhựa đường, ...) tại chỗ. | - Quyết định số 35/2005 / QĐ-BGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường - QCVN 05: 2013 / BTMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - Hướng dẫn EHS | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 3. Tiếng ồn và độ rung | - - Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và Hướng dẫn EHS liên quan đến tiếng ồn và độ rung. - - Tất cả các phương tiện phải có "Giấy chứng kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005 / QĐ-BGTVT; để tránh sự phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bão dưỡng. Khi cần thiết, phải thực hiện các biện pháp giảm tiếng ồn đến mức có thể chấp nhận thông qua: bộ phận giảm thanh, giảm độ ồn, hoặc đặt các máy móc gây ồn trong các khu vực cách âm. - Tránh hoặc giảm thiểu vận chuyển hoặc xử lý vật liệu trong khu vực cộng đồng (như trộn bê tông). | - QCVN 26: 2010 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN QCVN27: 2010 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 4. Ô nhiễm nước | - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật Việt Nam và Hướng dẫn EHS liên quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước. - Xây dựng nhà vệ sinh hợp vệ sinh hoặc nhà vệ sinh di động cần tại công trường cho công nhân xây dựng. Nước thải từ nhà vệ sinh cũng như nhà bếp, vòi hoa sen, bồn rửa ... sẽ được thải vào bể chứa để thải ra khỏi khu vực hoặc thải ra hệ thống thoát nước địa phương; Không xả trực tiếp vào bất kỳ vào nguồn nước nào. - Nước thải theo tiêu chuẩn tuân thủ với các tiêu chuẩn / quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam phải được thu gom trong bể chứa và thải ra khỏi khu vực bởi các đơn vị thu gom chất thải được cấp giấy phép. - Thực hiện các biện pháp thu gom, chuyển hướng hoặc chặn nước thải của thành phố xử lý từ các khu vực xung quanh để xử lý đúng cách và đảm bảo rằng việc ngăn chặn hoặc ngập lụt cục bộ được giảm thiểu. - Trước khi thi công, cần phải có tất cả các giấy phép / giấy phép xử lý nước thải cần thiết và / hoặc hợp đồng xử lý nước thải. Khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước thải và bể tự hoại phải được xử lý một cách an toàn, hiệu quả hoặc được gián niêm phong. | QCVN14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 5. Chất thải rắn | - Trước khi xây dựng, nhà thầu cần phải chuẩn bị quy trình kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng rác, lịch trình dọn dẹp mặt bằng, vv ...) và cần phải cẩn thận trong suốt quá trình thi công. - Trước khi thi công phải đảm bảo rằng có tất cả giấy phép hoặc hợp đồng xử lý chất thải. - Cần tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng phát sinh rác và hành vi không đúng quy định liên quan đến việc đổ bỏ rác thải. Tại tất cả các địa điểm thi công, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các phương tiện thu gom rác thải. - Chất thải rắn có thể được lưu trữ tạm thời tại công trường trong khu vực được chỉ định đã được Nhà thầu, Tư vấn Giám sát Xây dựng và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và xử lý thông qua đơn vị thu gom chất thải được giấy phép, ví dụ như các công ty môi trường và vệ sinh môi trường địa phương. - Thùng dựng chất thải phải được đậy kín, chứa được vật nhọn, chịu được thời tiết và thu vật xâm nhập. - Không đốt cháy, chôn lấp hoặc đổ chất thải rắn tại chỗ. - Các vật liệu tái sử dụng như các tấm gỗ để kê qua rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói,... sẽ được thu gom và phân loại tại công trường từ các nguồn chất thải khác để tái sử dụng hoặc để bán. Nếu không vận chuyển khỏi công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn xây dựng sẽ chỉ được xử lý tại các địa điểm xác định đã được Tư vấn giám sát xây dựng chấp thuận và bao gồm trong kế hoạch thải chất rắn. | Nghị định số. 38/2015/ND-CP về quản lý chất thải rắn Hướng dẫn EHS | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 6. Chất thải nguy hại | - Việc loại bỏ vật liệu chứa amiăng hoặc các chất độc hại khác phải được thực hiện và thải bỏ bởi những công nhân lao động được tập huấn đặc biệt và được cấp giấy chứng nhận. - Dầu và mỡ đã qua sử dụng phải được vận chuyển khỏi công trường và bán cho công ty tái chế dầu mỡ. - Dầu đã sử dụng, dầu nhờn, vật liệu làm sạch từ việc bảo dưỡng xe cộ, máy móc sẽ được thu gom trong các bồn chứa và vận chuyển khỏi công trường bởi công ty có chức năng xử lý chất thải nguy hại này. - Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum chưa sử dụng được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. - Kịp thời thông báo đến các cơ quan liên quan về bất kỳ tai nạn hoặc sự cố tràn hóa chất nào. - Cần phải tổ chức các chương trình truyền thông và tập huấn phù hợp để bước đầu trang bị cho người lao động có thể nhận thức và đối phó những mối nguy hại về hóa chất tại nơi làm việc. Chuẩn bị và thực hiện một chương trình hành động khắc phục hậu quả do bất kỳ một sự cố nào xảy ra. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do sự cố tràn hóa chất hoặc tai nạn, hành động khắc phục hậu quả đã được thực hiện, hậu quả/thiệt hại từ sự cố, và đề xuất biện pháp khắc phục. | - Nghị định số. 38/2015/ND-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải rắn và sắt vụn Thông tư số. 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất nguy hại Hướng dẫn EHS | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 7. Quản lý giao thông | Trước khi xây dựng, thực hiện tham vấn chính quyền và cộng đồng địa phương cũng như cảnh sát giao thông. gia tăng đáng kể các lượt phương tiện giao thông cần được đưa vào giải quyết trong kế hoạch thi công và phải được phê duyệt trước đó. Việc phân tuyến giao thông, đặc biệt đối với các xe cơ giới hạng nặng, cần phải tính đến các khu vực nhạy cảm như trường học, bệnh viện và chợ. Cần lắp đặt hệ thống chiếu sáng vào ban đêm nếu cần để đảm bảo an toàn giao thông. Đặt các biển báo xung quanh khu vực xây dựng để tạo điều kiện cho an toàn giao thông, cung cấp các chỉ dẫn đến các khu vực khác nhau của công trường và cung cấp các chỉ dẫn cũng như biển cảnh báo an toàn. Sử dụng các biện pháp kiểm soát an toàn giao thông, bao gồm các biển hiệu đường bộ/sông/kênh và người phất cờ để cảnh báo tình huống nguy hiểm. Tránh vận chuyển vật liệu xây dựng trong giờ cao điểm. Lối bộ hành cho người đi bộ và phương tiện trong và ngoài khu vực xây dựng phải phân biệt và dễ đi, an toàn và phù hợp. Phải đặt các biển chỉ dẫn ở cả 2 chiều, nếu cần. | - Luật giao thông vận tải số 23/2008/QH12 - Luật xây dựng số 50/2014/QH13. - Nghị định 46/2016/ND-CP về phạt hành chính vi phạm giao thông - - Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn xây dựng - - Hướng dẫn EHS |  |  |
| 8. Khôi phục khu vực bị ảnh hưởng | - Các khu vực bị thu hồi tạm thời để làm nhà kho, khu vực kéo dây cáp, ... được sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, cơ sở vật chất, lán trại công nhân, khu dự trữ, bệ móng xây dựng và bất cứ khu vực nào bị thu hồi tạm thời trong quá trình xây dựng các công trình tiểu dự án sẽ được phục hồi bằng cách thực hiện khôi phục, bảo đảm hệ thống thoát nước đầy đủ. - Cần khôi phục tất cả các khu vực bị ảnh hưởng và cần tiến hành sửa chữa ngay lập tức khi cần thiết. Những công trình này có thể là khu vực trồng cây xanh, đường xá, cầu và các công trình khác đối với hiện tại ban đầu ... - Đất bị ô nhiễm hoá chất, chất độc hại phải được lấy loại bỏ, vận chuyển và chôn lấp tại khu vực xử lý chất thải theo quy định; Khôi phục tất cả hệ thống đường do các hoạt động của tiểu dự án gây ra về tình trạng ban đầu hoặc tốt hơn. | Nghị định số 167/2013 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội Hướng dẫn EHS | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 9. Công nhân lao động và an toàn công cộng | - Nhà thầu phải tuân thủ tất cả các quy định của Việt Nam và Hướng dẫn EHS về an toàn lao động. - Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch hành động để đối phó với rủi ro và tình trạng khẩn cấp. - Chuẩn bị các dịch vụ trợ giúp khẩn cấp tại công trường thi công. - Đào tạo công nhân các quy định về an toàn lao động - Trường hợp sử dụng chất nổ, cần nêu rõ các biện pháp giảm thiểu bổ sung và các biện pháp phòng ngừa an toàn trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội. - Đảm bảo người lao động được cung cấp tai nghe và sử dụng tai nghe khi làm việc với các thiết bị gây ồn như đóng cọc, khai thác, trộn ... để kiểm soát tiếng ồn và bảo vệ người lao động. - Trong quá trình phá dỡ cơ sở hạ tầng hiện có, công nhân và cộng đồng nói chung cần phải được bảo vệ khỏi các mảnh vụn rơi xuống bằng các biện pháp như kiểm soát giao thông và sử dụng các khu vực hạn chế tiếp cận; - Lắp đặt hàng rào, rào chắn, cảnh báo nguy hiểm / khu vực cấm xung quanh khu vực xây dựng có nguy cơ tiềm ẩn đối với người dân; Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp an toàn như lắp đặt hàng rào, biển cảnh báo, hệ thống chiếu sáng chống tai nạn giao thông và các rủi ro khác cho người dân và khu vực nhạy cảm | Nghị định số 167/2013 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội Hướng dẫn EHS | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 10. Thảo luận với cộng đồng địa phương về vấn đề môi trường thuộc tiểu dự án | - Giao tiếp mở với chính quyền địa phương và các cộng đồng liên quan; Nhà thầu phải phối hợp với chính quyền địa phương (lãnh đạo phường, xã) về tiến độ xây dựng đã được thống nhất tại các khu vực gần khu vực nhạy cảm. - Các bản sao tiếng Việt của ECOPs và các tài liệu an toàn môi trường khác có liên quan sẽ được cung cấp cho cộng đồng địa phương và cho người lao động tại khu vực thi công. - Phổ biến thông tin về tiểu dự án cho các bên bị ảnh hưởng (ví dụ chính quyền địa phương) thông qua các cuộc họp cộng đồng trước khi khởi công xây dựng; - Tạo mối quan hệ liên lạc cộng đồng từ những bên quan tâm có thể nhận được thông tin về các hoạt động tại khu vực thi công, tình trạng và kết quả thực hiện tiểu dự án; - Cung cấp tất cả các thông tin, đặc biệt là các phát hiện về mặt kỹ thuật, bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với công chúng và dưới hình thức hữu ích cho các công dân và các quan chức được bầu chọn thông qua việc chuẩn bị các tài liệu và công bố thông tin về những phát hiện chính trong giai đoạn dự án; - Theo dõi những mối quan tâm của cộng đồng và yêu cầu thông tin khi thực hiện tiểu dự án; - Trả lời các vướng mắc qua điện thoại và thư từ bằng văn bản một cách kịp thời và chính xác; - Cung cấp tài liệu kỹ thuật và bản vẽ cho cộng đồng của UBND, ngoài ra phác họa khu vực thi công và Kế hoạch Quản lý môi trường và xã hội tại công trường; Dựng các bảng thông báo tại tất cả các khu vực thi công để cung cấp thông tin về tiểu dự án, cũng như thông tin liên lạc với nhà quản lý, cán bộ môi trường, cán bộ an toàn và sức khỏe, liên lạc qua số điện thoại và các thông tin liên lạc khác để bất cứ người bị ảnh hưởng nào cũng có thể trình bày mối quan tâm và góp ý. | Nghị định số 167/2013 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội Hướng dẫn EHS | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 11. Sức khỏe và An toàn đối với công nhân và cộng đồng | - HIV / AIDS trong vòng 2 tuần trước khi khởi công các hạng mục xây dựng kéo dài ít nhất 6 tháng. - Đào tạo kỹ năng sơ cứu và bộ dụng cụ sơ cứu cho công nhân và kỹ sư xây dựng. - Thường xuyên khám sức khỏe cho công nhân để đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp - Cung cấp cho công nhân phương tiện bảo vệ cá nhân như mặt nạ, găng tay, mũ bảo hiểm, giày dép, ủng, dây an toàn ... và bắt buộc phải sử dụng trong thời gian làm việc đặc biệt ở độ cao và ở những khu vực nguy hiểm. - Hạn chế hoặc tránh làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ví dụ quá nóng, mưa to, gió mạnh và sương mù dày đặc. - Cung cấp thiết bị bảo vệ mắt thích hợp như kính thợ hàn và / hoặc tấm che mắt toàn mặt cho tất cả các công nhân tham gia, hoặc trợ giúp, hoạt động hàn. Các phương pháp bổ sung có thể bao gồm việc sử dụng màn chắn rào cản xung quanh khu vực hàn (một miếng kim loại nhẹ, vải bạt, hoặc ván ép được thiết kế để chặn ánh sáng hàn từ các thiết bị khác). Các thiết bị để phân loại và loại bỏ các hơi độc hại ở nguồn cũng có thể được yêu cầu. - Cần phải thực hiện các biện pháp đề phòng nóng và phòng ngừa cháy nổ và quy trình vận hành chuẩn (SOPs) nếu hàn hoặc cắt nóng được thực hiện bên ngoài khu vực làm việc đã được xây dựng, bao gồm 'Giấy phép làm việc trong điều kiện nóng, bình chữa cháy đứng, đồng hồ đeo tay, và duy trì đồng hồ chữa cháy cho đến một giờ sau khi hàn hoặc nóng đã chấm dứt. Cần có các thủ tục đặc biệt để làm việc trong điều kiện nóng trên các bình chứa hoặc tàu chứa vật liệu dễ cháy. - Lắp đặt an toàn đường dây điện tại các văn phòng và trong các công trình xây dựng và không đặt các đầu nối trên mặt đất hoặc mặt nước. Dây điện phải có phích cắm. Đặt các bảng điện ngoài trời trong tủ bảo vệ. - Lắp đặt hàng rào, rào chắn cho các điểm cảnh báo nguy hiểm / khu vực cấm xung quanh khu vực xây dựng chứa tiềm ẩn nguy hiểm người dân. - Cung cấp các biện pháp an toàn như lắp đặt các hàng rào, rào cản cảnh báo, hệ thống chiếu sáng chống tai nạn giao thông cũng như các nguy cơ khác cho người dân và khu vực nhạy cảm. - Cung cấp đầy đủ ánh sáng khi thực hiện các hoạt động xây dựng vào ban đêm. - Xác định các nguồn phát sinh tiếng ồn và các nhà máy trộn bê tông đủ khoảng cách và ở phía dưới của khu dân cư và lán trại công nhân. - Lưu trữ nhiên liệu, hoá chất ở những khu vực không thấm nước, mái nhà, bờ xung quanh, và các biển báo cảnh báo ít nhất 50 m và phía dưới của khu dân cư và lán trại công nhân - Tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho công nhân, cứu hỏa tại các lán trại công nhân. - Chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho rủi ro sự cố tràn hóa chất trước khi khởi công xây dựng. - Cung cấp đầy đủ nước sạch, điện, và các phương tiện vệ sinh cho các lán trại công nhân. Cứ 30 công nhân, phải có ít nhất một ngăn vệ sinh, phải xây dựng nhà vệ sinh riêng cho nam và nữ. Giường của người lao động phải được cung cấp màn chống muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết. Lều tạm thời sẽ không được chấp nhận. - Làm sạch khu trại, nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh và vệ sinh thường xuyên, và giữ vệ sinh tốt. Cung cấp thùng rác và thu gom chất thải hàng ngày từ các trại. Rút sạch rãnh thoát nước xung quanh trại theo định kỳ. Ngừng tất cả các hoạt động xây dựng trong các trận mưa, bão, tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng. | - Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về an toàn và vệ sinh lao động trong các công trường xây dựng; - Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong xây dựng - QCVN 18:2014/BXD: Quy định kỹ thuật về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn EHS | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 12. Quy trình tìm kiếm hiện vật trong trường hợp phát hiện hiện vật có giá trị lịch sử hoặc văn hóa | - Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và cổ vật, bao gồm cả nghĩa địa và / hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: - Ngừng hoạt động xây dựng trong phạm vi phát hiện hiện vật; - Khoanh vùng vị trí hoặc khu vực phát hiện; - Giữ an toàn cho các địa điểm để bảo vệ các vật thể có thể bị tháo rời khỏi khu vực .Trong trường hợp phát hiện hiện vật cổ xưa có thể tháo rời hoặc hiện vật nhạy cảm, cần bố trí bảo vệ ban đêm cho đến khi chính quyền địa phương hoặc Sở Văn hoá - Thông tin tiếp nhận; - Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGSXD), TVGSXD sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp địa phương hoặc quốc gia chịu trách nhiệm về Tài sản Văn hoá của Việt Nam (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); - Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, nghiên cứu, xã hội và kinh tế; - Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; - Nếu các di tích văn hoá, di tích có giá trị cao và việc bảo vệ khu bảo tồn được khuyến cáo bởi các chuyên gia và yêu cầu bởi cơ quan di tích văn hoá, Chủ Tiểu dự án sẽ cần phải có những thay đổi thiết kế cần thiết để đáp ứng yêu cầu và bảo tồn khu vực; - Các quyết định liên quan đến việc quản lý việc tìm kiếm hiện vật sẽ được cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản; - Các công trình xây dựng chỉ có thể được khôi phục sau khi được chính quyền địa phương cho phép để bảo vệ về di sản | - Luật di sản văn hoá số 28/2001 / QH10; - Luật Di sản văn hoá sửa đổi, bổ sung số 32/2009 / QH12; Nghị định 98/2010 / NĐ-CP ngày 21/09/2010 về việc hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hoá. | Nhà thầu, tư vấn giám sát hợp tác để thực hiện Cục Thông tin Văn hóa Nhà thầu, Chủ đầu tư và Chính quyền địa phương | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| 13. Hỏa hoạn do tai nạn | - Tuân thủ luật pháp quốc gia về phòng cháy và chữa cháy. - Lập kế hoạch chuẩn bị ứng phó khẩn cấp để kiểm soát hỏa hoạn. - Trang bị trạm biến áp với đủ số bình chữa cháy. - Thường xuyên kiểm tra thiết bị để phát hiện và khắc phục nguy cơ hỏa hoạn. Đào tạo cán bộ vận hành về phòng cháy chữa cháy. | - Nghị định số 46/2012/ND-CP Hướng dẫn EHS | - | - |

### Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù

Bảng 20 trình bày các tác động đặc thù và các biện pháp giảm thiểu cụ thể cho từng hạng mục công trình của tiểu dự án Bình Định mà không được đề cập thông qua các biện pháp chung trong ECOP vì tính nghiêm trọng hoặc tính chất đặc thù của các tác động và các biện pháp giảm thiểu.

- Đối với hạng mục nâng cấp công trình kè, sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau:

Tránh thực hiện nạo vét vào mùa mưa, từ tháng 9 đến tháng 12, để duy trì chức năng thoát nước của sông;

Nhà thầu phải chuẩn bị Kế hoạch Quản lý Nạo vét của Nhà thầu (CDMP) và trình lên Tư vấn Giám sát và Ban QLDA để xem xét và phê duyệt trước khi tiến hành thi công. Kế hoạch nạo vét phải thể hiện rõ rang các nội dung:

- Phạm vi công trình trong gói hợp đồng, phương pháp và lịch trình nạo vét,

- Người sử dụng nước có thể bị ảnh hưởng bởi việc nạo vét và lót kè

- Khối lượng nạo vét, chất lượng nước và đặc điểm của vật liệu nạo vét; Đặc biệt là nước cần được kiểm tra độ pH, DO, TSS, BOD, độ mặn ...; Kim loại nặng bao gồm pH, Hg, As, Cd, Cu, Pb, Zn và Cr, Vật liệu hữu cơ và Dầu khoáng phải được kiểm tra trầm tích. Một mẫu nước và một mẫu mẫu trầm tích phải được lấy và thử nghiệm cho từng gói thầu

- Quy trình lưu trữ tạm thời vật liệu nạo vét và kế hoạch kiểm soát ô nhiễm tại chỗ

- Phương pháp bốc dỡ và vận chuyển vật liệu đến khu xử lý cuối cùng: nêu ra tuyến đường vận chuyển từ khu vực nạo vét đến khu vực đổ thải, thời gian vận hành, loại phương tiện / xe tải

- Lên lịch để thông báo cho các cộng đồng lân cận về dự án, công khai tên và số liên lạc để có thể khiếu nại trong trường hợp cần.

- Tác động xã hội và môi trường tiềm ẩn, bao gồm các tác động đặc thù và rủi ro nạo vét

- Các biện pháp giảm thiểu để giải quyết các tác động tiềm ẩn và rủi ro.

- Kế hoạch đổ thải cuối cùng;

- -    Kế hoạch giám sát môi trường.

Ngoài các biện pháp giảm thiểu liên quan đến các tác động xây dựng thông thường, kế hoạch nạo vét phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đê quai được xây dựng trước khi nạo vét để tách riêng địa điểm xây dựng khỏi các khe tụ thủy xung quanh nhằm giảm thiểu các tác động tiềm ẩn đối với chất lượng nước sông / suối;

- Xáo trộn trên mặt đất và dưới lòng sông được duy trì ở mức thấp nhất; Việc giám sát được thực hiện thường xuyên đảm bảo vật liệu nạo vét tại các khu vực xử lý tạm thời sẽ không gây ô nhiễm hoặc ngập nước xung quanh; Bẫy trầm tích được lắp đặt xung quanh các khu vực đổ thải tạm thời;

- Nước thải rò rỉ từ các vật liệu nạo vét sẽ chảy ngược vào dòng sông;

- Trường hợp dự báo bão, hoạt động nạo vét hoặc lót kè sẽ bị giới hạn, các biện pháp bảo vệ hiện trường được thực hiện; Tất cả các hoạt động xây dựng sẽ được dừng lại trong trường hợp xảy ra bão;

Lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, ví dụ như các dòng chảy tràn, điểm xói mòn, hoặc đào sâu;

Các thiết bị an toàn cụ thể đã được xác định như phao cứu hộ được cung cấp cho công nhân và buộc sử dụng khi làm việc dưới nước. Chỉ định các quan sát viên trong suốt quá trình làm việc để cứu hộ kịp thời trong trường hợp khẩn cấp;

- Xây dựng công trình cầu, cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau đây

Xây dựng công trình cầu sẽ được lên kế hoạch để tránh mùa nước sông chảy cao;

Nhà thầu phải chuẩn bị Kế hoạch Môi trường, Y tế và An toàn (EHSP) cụ thể trước khi thực hiện công tác phá dỡ cầu hiện có và xây dựng cầu mới. Ít nhất, Kế hoạch Môi trường, Y tế và An toàn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Mô tả các biện pháp phòng chống tràn, kiểm soát trầm tích, chuyển hướng dòng nước mặt, phục hồi, vv;

- Người dân địa phương sẽ được thông báo trước ít nhất 2 tuần về việc chặn và phá dỡ cây cầu hiện tại;

- Biển báo và hàng rào phải được lắp đặt và duy trì để ngăn chặn việc tiếp cận hai đầu của cầu hiện tại một cách an toàn. Bố trí nhân viên để bảo vệ công trường 24 giờ/ngày. Đảm bảo ánh sáng đầy đủ vào ban đêm;

- Biển báo hướng dẫn chuyển hướng giao thông phải được lắp đặt ở hai đầu của mỗi cầu hiện có trước khi thực hiện phá dỡ;

- Áo phao và thiết bị bảo hộ được cung cấp cho người lao động và bắt buộc sử dụng khi làm việc dưới nước hoặc trên mặt nước, đặc biệt là trong quá trình xây dựng trụ cầu với độ sân từ 2-3 m;

- Chất thải được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế xả thải hoặc thải bỏ bất kỳ nước thải, bùn, chất thải, nhiên liệu và dầu thải vào trong nước. Tất cả các vật liệu này phải được thu gom và xử lý trên đất tại khu vực bờ. Bùn và trầm tích cũng bơm vào bờ để xử lý và không được phép thải trực tiếp ra sông;

- Phục hồi các tuyến giao thông đường thuỷ;

- Sau khi xây dựng cầu, khu vực công trình sẽ được khôi phục lại nguyên trạng;

- Không được phép trộn bê tông trực tiếp trên mặt đất và chỉ được thực hiện trên bề mặt không thấm;

- Tất cả các dòng chảy từ các khu vực trộn bê tông phải được kiểm soát chặt chẽ, và nước bị ô nhiễm xi măng sẽ được thu gom, lưu trữ và xử lý tại khu vực được chấp thuận;

- Các túi xi măng chưa sử dụng sẽ được cất giữ khỏi ngấm nước mưa chảy tràn; Các túi xi măng đã qua sử dụng (trống) sẽ được thu gom và lưu giữ trong các thùng chứa chịu được thời tiết để tránh bụi xi măng bị gió thổi và ô nhiễm nước;

- Tất cả lượng bê tông dư thừa phải được lấy ra khỏi khu vực khi hoàn thành công trình bê tông và xử lý. Không được phép rửa lượng thừa trên mặt đất. Toàn bộ lượng dư thừa cũng sẽ được loại bỏ;

Các biện pháp giảm thiểu đặc thù được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 20: Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù trong giai đoạn thi công

| Tác động đặc thù | Biện pháp giảm thiểu cụ thể | Trách nhiệm | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác động môi trường nước (10 kè xây mới và 05 công trình cầu) | - Hoạt động nạo vét chỉ được thực hiện trong mùa khô; - Tạo bẫy trầm tích và duy trì theo định kỳ để đảm bảo rằng hầu hết các chất rắn có trong dòng chảy bề mặt được giữ lại trong bẫy trước khi đi vào các cống hiện có hoặc các nguồn nước xung quanh khu vực; - Nước rỉ từ trầm tích phải được lắng đọng trong bể lắng trước / bẫy trước khi vào sông. - Nghiêm cấm nhà thầu thải chất thải ra sông - Thu gom vật liệu thừa tại công trường hàng ngày. Trường hợp dự báo có bão, dừng tất cả các hoạt động xây dựng, tiến hành dọn dẹp các khu vực, mang vác và bảo vệ vật liệu và máy móc xây dựng. - Không tập hợp vật liệu xây dựng cũng như máy móc, thiết bị gần sông. Thu thập lượng nhỏ vật liệu, phù hợp với tiến độ. Vật liệu phải được che chắn bằng vải bạt, tránh vị trí theo chiều gió, gần sông. - Ngăn chặn chất thải nguy hại, dầu phế thải hoặc chất thải tràn vào dòng chảy . | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư giám sát xây dựng |
| Xói mòn, sụt lún đất (10 công trình kè và 05 công trình cầu) | - Trước khi tiến hành nạo vét, sẽ thực hiện gia cố kè. Phương pháp xây dựng này cần được đề xuất và trình lên các cơ quan hữu quan để nhà thầu xây dựng phê duyệt. - Đảm bảo thu hồi đất và di dời nhà ở tại ranh giới công trường trước khi khởi công xây dựng. - Sử dụng các phương pháp xây dựng phù hợp với từng vị trí xây dựng, cần lưu ý đến các vị trí công trình: (5) Kè hạ lưu sông La Tinh, (6) Kè sông Cạn (12) Kè sông Trường Giang, (14) Kè sông Kôn, xã Lai Nghi, (15) Kè sông Kôn, thị trấn Vĩnh Thạnh, (16) Kè sông Cút và (17) Kè Phù Ngọc. - Giám sát chặt chẽ mức rung - Xây dựng độ dốc bờ dốc theo thiết kế - Không tiến hành nạo vét vào mùa mưa. - Không đặt máy móc hạng nặng và phương tiện giao thông gần các kênh rạch. Việc kiểm tra và giám sát nguy cơ sụt lún phải được thực hiện thường xuyên để chuẩn bị các kế hoạch tăng cường phù hợp. - Đảm bảo sự hiện diện thường xuyên của tư vấn giám sát và nhà thầu trong quá trình thi công để giám sát nguy cơ xói mòn và sạt lở đất và thực hiện hành động thích hợp nếu cần thiết. | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư giám sát xây dựng |
| Tác động các hoạt động giao thông đường thủy trên sông (18 công trình kè và 05 công trình cầu) | - Phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo cho người dân về kế hoạch xây dựng trước khi thực hiện; - Phối hợp với đơn vị quản lý đường thủy để gắn cờ hệ thống tín hiệu trên đường thuỷ nội địa nơi các phương tiện sẽ đi qua; - Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp cho tất cả các công nhân và đảm bảo sử dụng áo phao khi làm việc gần khu vực sông, suối. Cán bộ an toàn phải luôn sẵn sàng để cứu hộ kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố. - Lắp đặt bảng cảnh báo dọc theo tuyến đường thi công trên mặt đất và mặt nước (bố trí hướng dẫn giao thông đường bộ và đường thủy). | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư giám sát xây dựng |
| Tác động đất nông nghiêp và nuôi trồng thủy sản (18 công trình kè) | - Thông báo cho cộng đồng về tiến độ xây dựng ít nhất hai tuần trước khi thi công. - Bố trí hệ thống thoát nước xung quanh công trường để tránh xói mòn đất và trầm tích vào ruộng lúa và kênh rạch. - Thường xuyên kiểm tra các kênh mương tưới trên đồng bị ảnh hưởng để đảm bảo kênh/mương không bị tắc nghẽn do đất hoặc chất thải xây dựng và trường hợp bị ảnh hưởng thì thực hiện cung cấp nước tưới thay thế từ kênh rạch đến nơi mà người dân yêu cầu. - Tiến hành sửa chữa ngay các kênh tưới trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng để đảm bảo cung cấp nước cho ruộng lúa. - Tham vấn chặt chẽ với cộng đồng địa phương để đảm bảo giải quyết các vấn đề phù hợp và các mối quan tâm của cộng đồng liên quan đến các hoạt động xây dựng được giải quyết. | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư giám sát xây dựng |
| Tác động chất lượng nước ngầm trong quá trình khoan (05 công trình cầu) | - Phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo cho người dân về kế hoạch xây dựng trước khi thực hiện; - Phối hợp với đơn vị quản lý đường thủy để gắn cờ hệ thống tín hiệu trên đường thuỷ nội địa nơi các phương tiện sẽ đi qua; - Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp cho tất cả các công nhân và đảm bảo sử dụng áo phao khi làm việc gần khu vực sông, suối. Cán bộ an toàn phải luôn sẵn sàng để cứu hộ kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố. - Lắp đặt bảng cảnh báo dọc theo tuyến đường thi công trên mặt đất và mặt nước (bố trí hướng dẫn giao thông đường bộ và đường thủy). | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư giám sát xây dựng |
| Gián đoạn giao thông (Kè Thắng Công 2) | - Đảm bảo hợp đồng yêu cầu nhà thầu, trước khi bắt đầu thi công, cần cung cấp kế hoạch xây dựng với một kế hoạch chi tiết liên quan đến các lĩnh vực gồm y tế, an toàn, môi trường và quản lý giao thông cho chính quyền địa phương và được Tư vân giám sát xây dựng phê duyệt. - Thông báo cho cư dân địa phương trước (ít nhất một tuần) về lịch trình xây dựng và gián đoạn dịch vụ, các tuyến đường giao thông. Thông báo cho cộng đồng biết về kế hoạch xây dựng ban đêm trước ít nhất 2 ngày. - Lắp đặt và duy trì các bản tin tại công trường, bao gồm các thông tin sau: tên đầy đủ và số điện thoại của Nhà thầu, Quản lý công trường, Tư vấn giám sát và Chủ Tiểu dự án, thời hạn và phạm vi công trình. - Nhà thầu cần đảm bảo cung cấp ánh sáng tại tất cả các công trình xây dựng vào ban đêm; Nhân viên bảo vệ tại các địa điểm xây dựng để kiểm tra các phương tiện vào và ra khỏi khu vực thi công; - Lắp đặt biển cảnh báo thi công tại công trường và giữ các biển trong suốt thời gian thi công. - Trầm tích sẽ được vận chuyển ra khỏi khu vực xây dựng trong ngày. Không vận chuyển trầm tích trong giờ cao điểm; - Giới hạn khu vực xây dựng trong ranh giới khu vực được chỉ định. - Chỉ định nhân viên kiểm soát giao thông trong quá trình vận chuyển, bốc xếp, tại các địa điểm xây dựng và bãi chôn lấp. | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư giám sát xây dựng |
| Gián đoạn các hoạt động kinh doanh (06 hộ gia đình) | - Thông báo cho các hộ kinh doanh đường phố về các hoạt động xây dựng và những tác động tiềm ẩn như chất thải, bụi, tiếng ồn, giao thông và tiến độ xây dựng ít nhất 02 tuần trước khi bắt đầu thi công. - Tạo tiếp cận an toàn và dễ dàng cho các hộ gia đình như đặt các tấm gỗ dày hoặc thép dày hoặc tấm thép lên mương rãnh hoặc hố đào. - Không thu gom nguyên vật liệu và chất thải trong phạm vi 20m từ vị trí các hộ kinh doanh và cửa hàng. - Không sử dụng loại máy móc gây ra tiếng ồn lớn và độ rung cao gần các hộ kinh doanh. - Tưới đủ nước để khử bụi trong những ngày khô và gió ít nhất ba lần một ngày tại khu vực gần các hộ kinh doanh. - Bố trí nhân viên hướng dẫn giao thông trong quá trình xây dựng, quá trình vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng và chất thải, và để bảo vệ khỏi hoạt động có rủi ro cao. - Dọn dẹp khu vực thi công vào cuối ngày, đặc biệt là khu vực thi công ở phía trước cửa hàng kinh doanh. - Quản lý lực lượng lao động để tránh xung đột với người dân địa phương và các hộ kinh doanh. - Bồi thường hàng hóa, sản phẩm bị hư hỏng do hoạt động xây dựng của tiểu dự án. - Ngay lập tức giải quyết bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi các hoạt động xây dựng và do các hộ kinh doanh trong gia đình gây ra. | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư giám sát xây dựng |
| Tác động người DTTS (Đời sống của người dân tộc Ba Na) Xây dựng mới kè ngăn lũ suối Tà Dinh và suối Xem, xã Vĩnh Thuận | - Để giảm thiểu tác động đến cộng đồng người dân Ba Na và tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng, Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số (EMDP) đã được chuẩn bị cho tiểu dự án Bình Định. Nội dung chính của EMDP này được tóm tắt dưới đây. - Các hoạt động sinh sống và sinh kế của người dân Ba Na bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất: Thiết kế để hạn chế thu hồi đất theo khảo sát đánh giá xã hội, tham vấn với người dân Ba Na và bồi thường hợp lý cho các hộ bị ảnh hưởng. - Cung cấp thông tin về các hợp phần tiểu dự án và tổng hợp các quyết định của người dân Ba Na thông qua xác nhận của tiểu dự án. - Nâng cao nhận thức của Nhà thầu, công nhân và người dân Ba Na về các vấn đề xã hội và các biện pháp phòng tránh HIV / AIDS, sử dụng ma tuý, các bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm môi trường, bạo lực gia tăng do xung đột giữa người lao động trong quá trình xây dựng. - Giám sát bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng. | Nhà thầu | Ban QLDA, Tư giám sát xây dựng |

Biện pháp giảm thiểu tác động đối với Khu vực nhạy cảm

Quá trình xây dựng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình này, bao gồm sự an toàn của người dân và việc tiếp cận các địa điểm này; Khói và bụi gây phiền toái cho người dân và các công trình văn hoá có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tiểu dự án được liệt kê trong Bảng 21.

Bảng 21: Biện pháp Giảm thiểu Tác động đến các công trình nhạy cảm tại công trường

| TT | Công trình Nhạy cảm | Tác động | Biện pháp giảm thiểu tác đông đặc thù | Người phụ trách | Người giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trường mẫu giáo thôn An Xuyên 3 | Brường mẫu giáo thôn A và khí th giáo thôn An Xuyên 3ặc . Ảvà khí th giáo thôn An Xuyên 3ặc cà kgiáo viên và hviênh g. Rvà hviênh giáo thôn An X. Tác đviênh giáo thôn An Xuyên 3ặc tvà giáo viên do rác và nưáo thôn An Xuyên 3ặc tvà n hoạt động của cá Tác đác và nưáo thôn An Xuyên 3ặc tvà n hoạt động của | Thông báo đơn vị quản lý trường học về các hoạt động xây dựng và những tác động tiềm ẩn như chất thải, bụi, tiếng ồn, giao thông và tiến độ xây dựng ít nhất hai tuần trước khi bắt đầu xây dựng. Dựng các biển cảnh báo an toàn xung quanh trường học. Tưới đủ nước để giảm thiểu bụi trong những ngày khô và có gió ít nhất hai lần một ngày trên tuyến. Bố trí nhân viên điều tiết giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải vào giờ học sinh đến trường và tan trường. Lái xe tải phải hạn chế bấm còi khi đi đến gần trường học Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm khi học sinh đến trường và tan trường (giờ học các ngày trong tuần:7h00-8h00; 16h30 - 17h30) | Nhà th v | UBND T và, Tư v T vào giờ cao điểm |
|  | Trạm bơm nước phục vụ các hoạt động nông nghiệp tại xã Bình Nghi | Trạm bơm nước phục kênh và dòng chên; Gây ô nhivà dòng phục vụ các hoạt động nông nghiệp tại Thinhivà dòng phục vụm, đặc biệt là tại các điểm thu gom nước. Tác đcnhivà dòng phục vụm, đặc biệt là các hoà dòng phục vụm, đặ. Rcác hoà dòng phục vụm, đặc biệt là tại các điểm thu gom . | Thông báo cho cộng đồng về kế hoạch xây dựng ít nhất hai tuần trước khi xây dựng. Bố trí hệ thống thoát nước xung quanh công trường để ngăn xói mòn và bồi lắng tại các điểm thu gom nước của trạm bơm. - - Thường xuyên kiểm tra trạm bơm tại công trường để đảm bảo không bị tắc do chất thải xây dựng hoặc chất thải và nếu bị ảnh hưởng, cần cung cấp các điểm thu gom nước thay thế từ sông Kôn đến các địa điểm mà người dân địa phương yêu cầu. Ngay lập tức cải tạo các điểm thu gom nước nếu các điểm này bị hư hỏng do các hoạt động thi công để đảm bảo cung cấp nước đến các ruộng lúa. Tham vấn chặt chẽ với cộng đồng địa phương để đảm bảo giải giải quyết vấn đề tốt nhất và các thắc mắc của người dân liên quan đến hoạt động xây dựng sẽ được giải quyết. | Nhà thn | UBND Tn chặt chẽ với cộng đồng địa |
|  | Từ đường họ tộc thuộc xã Bình Nghi | Bừ đường họ tộc thuộc xã không khí gây ra bởi phương tiện giao thông Cừ đường họ tộc thuộc xã khônti đường ti đường họ tộc Nguy cơ xung đc thuộc xã k. | Thông báo người đứng đầu từ đường về kế hoạch, hoạt động xây dựng và các tác động liên quan ít nhất một tháng trước khi bắt đầu thi công. Chuẩn bị kế hoạch thi công để tránh các tác động đến các hoạt động của từ đường. Phải xếp vật liệu xây dựng, đổ rác và bảo trì thiết bị, máy móc xây dựng ở nơi không ảnh hưởng đến đường đến từ đường. Nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động bụi, tiếng ồn và rung đối với từ đường như thỏa thuận ban đầu với người đứng đầu từ đường. Khu lán trại công nhân phải được đặt ở vị trí cách từ đường ít nhất 200m. Công nhân cần cư xử hòa nhã với người dân địa phương và tôn trọng tín ngưỡng địa phương | Nhà thgư | UBND Tgười dân địa phương và tôn tr |
|  | Trường Tiểu học Tây Phú 1 | Brường Tiểu học Tây Phú 1 và tôn trọng tín ngưỡng địa p. Brường Tiểu học Tây Phú 1 và tôn trọng tín ngưỡng địa p Rrường Tiểu học Tây Phú 1 Tác đg Tiểu học Tây Phú 1 và tôn t và cán bộ do rác và nước thải không được thu gom. Tác đg Tiểu học Tây Phú 1 và tôn t và cán bộ do rác và nư. | Thông báo đơn vị quản lý trường học về các hoạt động xây dựng và những tác động tiềm ẩn như chất thải, bụi, tiếng ồn, giao thông và tiến độ xây dựng ít nhất hai tuần trước khi bắt đầu xây dựng. Dựng các biển cảnh báo an toàn xung quanh trường học. Tưới đủ nước để giảm thiểu bụi trong những ngày khô và gió ít nhất hai lần một ngày trên tuyến. Bố trí nhân viên điều tiết giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải vào giờ học sinh đến trường và tan trường. Người lái xe tải phải hạn chế bấm còi khi di chuyển đến gần trường học. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm khi học sinh đến trường và tan trường (giờ học các ngày trong tuần (6h30 - 7h30, 11h - 12h, 13h - 14h và 16h30 - 17h30). | Nhà th - | UBND T - 17h30vBND T - 17h30). dND |
|  | Tổ đình (Chùa) Sắc tứ Tây Thiên | Bổ đình (Chùa) Sắc tứ Tây Thiên4h nh đến trường và tan Cổ đình ti đình (Chùa) Sắc tứ Tây Thiên4h nh đến Ri đình (Chùa) n c đình (C. | Thông báo với người đứng đầu tổ đình về kế hoạch, hoạt động xây dựng và các tác động liên quan ít nhất một tháng trước khi bắt đầu thi công. Chuẩn bị kế hoạch xây dựng hợp lý nhằm giảm thiểu tác động đến các hoạt động của tổ đình. Phải xếp vật liệu xây dựng, đổ rác và bảo trì thiết bị máy móc xây dựng ở nơi không ảnh hưởng đến đường đến tổ đình. Nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động bụi, tiếng ồn và rung đối với tổ đình như thỏa thuận ban đầu với người đứng đầu tổ đình. Khu lán trại công nhân phải được đặt ở vị trí cách tổ đình ít nhất 200m Công nhân công nhân ại công vng nhân ại công nhân phải được đặt ở vị trí cách tổ đình í | Nhà thhâ | UBND Thân ại công nhân phải được đặ |
|  | Khu vui chơi giải trí An Nhơn | Bhu vui chơi giải trí t thải do xe cộ đi lại và máy móc. Chu vui chơi giải trí t thảchu vui chơi giải trí t thải. Rhu vui chơi giải trí t t | - Thông báo cho đơn vrí t thải do xe cộ đi lại và máy mócình ít nhất 200m ở nơi không ảnh hưởng đến đường đế tháng trước khi bắt đầu thi cônng và quá trình xây dựng ít nhất 2 tuần trước khi bắt đhông báo cho - Dhôn các biáo cho đơn vrí t thải do xe cộ đi lại và máy mócình ít nhấ - Tưác đác biáo cho đơn vrí t thải do xe cộ đi lại và máy mócình ít nhất 200m ở nơi không ảnh hư - Bđác biáo cho đơn vrí tiết giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và trong thời gian hoạt động của khu vui chơi giải trí. Lái xe ph cho đơn vrí tiết giao thông trong quá trình vận chuyển n | Nhà th p | UBND T ph cho đơn vrí tsát Xây d ch |
|  | Ga Bình Định | Ba Bình Địnhn, khí phát thải do xe cộ đi lại và máy móc. Ra Bình Địnhn, khí phát t. | Thông báo vhn,đơn v bqunn lý ga Bình Đ khí phát thải do xe cộ đi lại và máy mócận chuyển nguyên vật liệu và trong n, giao thông và quá trình xây dxe cộ đi lại và máy mócận chuyển nguyêây dựng D, g các bi thông và quá trình xây dxe cộ đi lại và máy mócận chuyển nguyêâ Phun đi thông và quá trình xây dxe cộ đi lại và máy mócận chuyển nguyêây dựngiệu và trong thời. Bhun đi thông và quá trình xây dxe cộ đi lại và máy mócận chuyển nguyêây dựnúc học sinh đến và rời Ga. | Nhà thi | UBND Ti thông và quá trình xây dxe |
|  | Trường THPT Ngô Mây | Brường THPT Ngô Mâyá trình xây dxe cộ đi lại và máy mócậ Tác đg THPT Ngô Mâyá trình giáo viên và hviênPT Rvà hviênPT Ngô Mâyá trìn Tác đviênPT Ngô Mâyá trình xc sinh và cán bộ do rác và nước thải không được thu gom. Tác đviênPT Ngô Mâyá trình xc sinh và cán bộ do rhác đviên | Thông báo đơn vị quản lý trường học về các hoạt động xây dựng và những tác động tiềm ẩn như chất thải, bụi, tiếng ồn, giao thông và tiến độ xây dựng ít nhất hai tuần trước khi bắt đầu xây dựng. Dựng các biển cảnh báo an toàn xung quanh trường học. Phun đủ nước để giảm thiểu bụi trong những ngày khô và gió ít nhất hai lần một ngày trên tuyến. Bố trí nhân viên điều tiết giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải vào giờ học sinh đến trường và tan trường. Người lái xe tải phải hạn chế bấm còi khi di chuyển đến gần trường học. Hạn chng họcxe tải phải hạn chế bấm còi khi di chuyển đến gần dựng và chất thải vào giờ học sinhn (6h30 - 7h30, 11h - 12h, 13h - 14h và 16h30 - 17h30) | Nhà th h | UBND T họcxe tải phải hạn chế bấm c |
|  | Trụ sở UBND xã Cát Tường | Crụ sở UBND xã Cát Tườngn c Gây nguy hi xã Cát Tườngn chế bấm còi ; Tăng đuy hi xã Cát Tườngn chế bấm còi khi d; Ả ng đuy hiến cuộc họp/hoạt động cộng đồng R ng đuy hiến cuộc họp/ho | Thông báo UBND xã họp/hoạt động cộng đồngdi chuyển đến gần dựng và chất thải vào giờ học sinhn (6h30 - 7h30, 11h - 12h, 13h - 14h và 16h30 - 17h30) trước khi bắt đầu Khu v báo UBND xã vhọp/hoạ dung rào cháo UBND xã vhọp/hoạt động cộng đồngdi chuyển đến gần dựng và chất thải v Nghiêm co UBND xã vhọp/hoạt động cộng đồngdi chuyển đến gần dựng và chất thải vào giờ học Phun nưco UBND xã vhọp/hoạt động cộng đồngdi chuyển đến gần dựng và chất thải và lần 1 ngày Lhun nưco UBND xã vhọp/hoạt động cộng đồngdi chuyển đến gần dựng và chất thải và lần 1 ngày nhn (6h30 Thu gom rác th xã vhọp/hoạt động cộng Bhu gom rác th xã vhọp/hoạt động cộng đồngdi chuyển đến gần dựng và chất thải và lần 1 ngày nhn (6h3người dân đến và rời khởi UBND xã. Không chngom rác th xã dhngom rác th xã vhọp/hoạt động cộng đồngdi chuyển ây dgom rác th xã vhọp/hoạt độngng sau mrác th xã vhọp/ho Che ch mrác th xã vhọp/hoạt độnnh cch mrác th xã vhọp/hoạt độn Ngay l mráứgay l mrác th ác vấn đề gây ra bởi các ho mrác th ác vấn gây và đưo mrác th ác vấn . | Nhà th m | UBND T mrác th ác vấn đề gây ra bởi |

## Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành

Các biện pháp giảm thiểu tác động cụ thể trong giai đoạn vận hành được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 22: Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành

| Tác động đặc thù | Biện pháp giảm thiểu | Người chịu trách nhiệm | Đơn vị giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Tai nạn ngã xuống sông, suối, chết đuối tại sông Kôn, Sông La Tinh, Song Cút, Sông Quéo, Suối Tà Dinh | Thiết kế và dựng rào chắn tại bậc lên xuống cho phần đường đi bộ ở kè, Đặt biển cảnh báo và lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các vị trí khác nhau. Tuyên truyền những rủi ro cho người dân địa phương trong giai đoạn vận hành ban đầu để có thể làm quen với các vấn đề này. Sơ cứu cho người bị nạn và chuyển đến bệnh viện hoặc trung tâm ý tế gần nhất. | BQLDA tỉnh/đơn vị quản lý khác | BQLDA tỉnh/đơn vị quản lý khác |
| An toàn đường bộ trong vận hành 18 kè, 5 cầu và 3 đường | Nâng cao hiểu biết của người dân địa phương về các quy định và nguyên tắc khi tham gia giao thông trên đường Giám sát và quản lý chặt chẽ tốc độ và hành vi của lái xe. Khi lượng xe lưu thông tăng cao, có thể dẫn đến vấn đề về khói bụi, khí ga, tiếng ồn, rung lắc nhưng có thể được giảm thiểu thông qua kế hoạch dài hạn. | BQLDA tỉnh/đơn vị quản lý khác | BQLDA tỉnh/đơn vị quản lý khác |
| Phát triển kèm theo | BQLDA tỉnh/đơn vị quản lý khác | BQLDA tỉnh/đơn vị quản lý khác | BQLDA tỉnh/đơn vị quản lý khác |

# VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ESMP

## Sắp xếp tổ chức

ESMP trong quá trình thi công yêu cầu sự tham gia của các bên liên quan và các cơ quan, mỗi đơn vị đều giữ các vai trò và trách nhiệm khác nhau, bao gồm Ban QLDA, Sở TN&MT (Sở TN&MT Tỉnh Bình Định), Nhà thầu, Tư vấn Giám sát Xây dựng, và các cộng đồng địa phương, Thiết kế Kỹ thuật chi tiết và cộng đồng địa phương.

Để đảm bảo thực hiện ESMP hiệu quả, các hoạt động sau sẽ được áp dụng trong quá trình triển khai dự án:

Trong quá trình thiết kế chi tiết và lập hồ sơ dự thầu

Trong quá trình thiết kế chi tiết và chuẩn bị tài liệu hợp đồng đấu thầu cho mỗi gói thầu, tư vấn thiết kế chi tiết sẽ tổng hợp các biện pháp giảm thiểu và trách nhiệm giám sát liên quan đến yêu cầu trong ESMP và Chính sách Môi trường, Xã hội, Y tế và An toàn trong thiết kế chi tiết và hồ sơ mua sắm đầu thầu tiêu chuẩn và và hồ sơ hợp đồng.

Ban QLDA cố gắng thông báo cho bên mời thầu/nhà thầu về yêu cầu chính sách an toàn của tiểu dự án và yêu cầu họ tuân thủ, chấp hành.

Cán bộ Chuyên trách MT&XH của BQLDA tỉnh

Tư vấn Giám sát Xây dựng

Nhà thầu

Cộng đồng

NHTG

Sở TNMT

Ban QLDA

Hình 10: Sơ đồ tổ chức thực hiện chương trình quản lý môi trường ESMP

## Trách nhiệm của các Bên liên quan

Bảng dưới đây tóm tắt vai trò và các trách nhiệm của các bên liên quan chính và mối quan hệ giữa các bên trong quá trình thực hiện ESMP:

Bảng 23: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan (Giải thích cho hình ở trên)

| Cộng đồng/Tổ chức | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Ban QLDA | - Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện tiểu dự án tổng thể, bao gồm tuân thủ chính sách về môi trường của tiểu dự án. Ban QLDA sẽ là cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện EMSP và thực hiện các hoạt động môi trường của tiểu dự án trong Giai đoạn Thi công và vận hành. Cụ thể, Ban QLDA sẽ: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vấn đề tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; (ii) giám sát việc thực hiện ESMP bao gồm việc kết hợp ESMP vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động tốt; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ESMP cho Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. - Để quá trình thực hiện được hiệu quả, Ban QLDA sẽ giao cho các cán bộ môi trường (ES) hỗ trợ các lĩnh vực về môi trường của tiểu dự án. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của Ban QLDA | - Cán bộ môi trường chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của Ngân hàng Thế giới ở tất cả các giai đoạn và quá trình thực hiện tiểu dự án. Cụ thể, cán bộ môi trường sẽ chịu trách nhiệm trong việc: (i) Hỗ trợ Ban QLDA đưa ESMP vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết, tài liệu đấu thầu công trình dân dụng và các hợp đồng; (ii) giúp Ban QLDA đảm nhiệm trách nhiệm giám sát ESMP và Kế hoạch hành động Tái định cư theo các Điều khoản tham chiếu, hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng đối với Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) và tư vấn chính sách an toàn (IEMC) nếu cần; iii) cung cấp các đầu vào có liên quan cho quá trình lựa chọn tư vấn; (iv) rà soát các báo cáo do CSC và tư vấn an toàn đệ trình; (v) tiến hành khảo sát hiện trường định kỳ; (vi) hỗ trợ BQLDA các giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của tiểu dự án; và vii) xây dựng các nội dung thực hiện môi trường và xã hội theo tiến độ và báo cáo rà soát để trình lên Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. |
| Tư vấn giám sát xây dựng(CSC) | - Tư vấn giám sát xây dựng sẽ giao phó cho cán bộ Môi trường và Xã hội chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi thường xuyên tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu trong hợp đồng và ECOP (Quy tắc môi trường thực tiễn). Tư vấn giám sát xây dựng sẽ bố trí đủ số lượng các cán bộ có trình độ (ví dụ như Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về bảo vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giám sát hoạt động của Nhà thầu. - Tư vấn giám sát xây dựng cũng sẽ hỗ trợ Ban QLDA trong việc (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương. |
| Nhà thầu | - Nhà thầu sẽ chỉ định Cán bộ Môi trường và Xã hội thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường và xã hội được đề xuất trong ESMP. - Trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật về môi trường đã được phê duyệt (ECOP) trong hồ sơ mời thầu và các văn bản hợp đồng, Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết lập ESMP cho Nhà thầu (CESMP) đối với từng khu vực thi công, trình kế hoạch cho ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng để xem xét và phê duyệt trước khi tiến hành thi công. Ngoài ra, nhà thầu cần phải có giấy phép xây dựng (kiểm soát và phân luồng giao thông, đào đắp, an toàn lao động... trước khi thi công) theo các quy định hiện hành. - Nhà thầu được yêu cầu chỉ định các cá nhân có thẩm quyền là Cán bộ An toàn và Môi trường tại chỗ (SEO), sẽ chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu về sức khoẻ và an toàn của nhà thầu, các yêu cầu của CESMP và các yêu cầu về môi trường (ECOP). - Đưa ra các hành động để giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu được mô tả trong CESMP. - Tích cực thảo luận với người dân địa phương và đề xuất các hành động để ngăn ngừa sự xáo trộn trong quá trình xây dựng. - Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân đều hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. - Báo cáo cho Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng về bất kỳ vướng mắc và các giải pháp. - Báo cáo với chính quyền địa phương và Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố về môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các vấn đề này. |
| Cộng đồng địa phương | - Cộng đồng: Theo thông lệ của người Việt Nam, cộng đồng có quyền và trách nhiệm theo dõi thường xuyên các hoạt động môi trường trong quá trình thi công nhằm đảm bảo quyền và sự an toàn của họ được bảo vệ đầy đủ và các biện pháp giảm thiểu được thực hiện có hiệu quả bởi các nhà thầu và Ban QLDA. Trường hợp xảy ra sự cố không mong muốn, họ sẽ báo cáo với Tư vấn giám sát xây dựng và Ban QLDA. |
| UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định | - Giám sát việc thực hiện các tiểu dự án theo đề xuất của Sở TNMT và Ban QLDA để đảm bảo tuân thủ chính sách và các quy định của Chính phủ. Sở TNMT chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ. |

# KHUNG TUÂN THỦ MÔI TRƯỜNG

## Trách nhiệm môi trường của Nhà thầu

Trước tiên, nhà thầu phải tuân thủ chính sách để hạn chế tối đa những tác động có thể xảy ra trong quá trình thi công tiểu dự án và thứ hai, áp dụng các biện pháp giảm nhẹ tác động gây ra trong quá trình xây dựng và vận hành theo ESMP để tránh những thiệt hại và ảnh hưởng xấu tới cộng đồng địa phương và môi trường.

Những hoạt động khắc phục hậu quả nếu không thể thực hiện được trong quá trình thi công thì phải được tiến hành ngay khi công trình được hoàn thành (và trước khi công bố hoàn thành công trình)

Nhiệm vụ của nhà thầu bao gồm nhưng không hạn chế đối với:

Tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe cộng đồng;

Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác;

Đại diện các nhóm xây dựng cùng tham gia vào công tác kiểm tra do Cán bộ Môi trường của CSC thực hiện;

thực hiện bởi Cán bộ môi trường của BQLDA Tỉnh và CSC;

Nếu có trường hợp không tuân thủ hoặc làm sai lệch, thì phải tiến hành điều tra và đệ trình các phương án về biên pháp giảm nhẹ và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động tới môi trường;

Dừng các hoạt động xây dựng gây cản trở khi nhận hướng dẫn từ Cán bộ môi trường của BQLDA Tỉnh và CSC. Đề xuất và tiến hành các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế (nếu cần), nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tới môi trường. Nếu nhà thầu không tuân thủ những yêu cầu trên thì sẽ bị đình chỉ công việc hoặc nhận các hình phạt cho đến khi vấn đề được giải quyết và nhận được sự chấp thuận từ ES của BQLDA Tỉnh và CSC.

## Cán bộ môi trường, xã hội và an toàn Nhà thầu

Nhà thầu được yêu cầu bổ nhiệm cán bộ có thẩm quyền, gồm nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SEO). Nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu SEO phải được đào tạo phù hợp về quản lý môi trường và phải được cung cấp những kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các yêu cầu về môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

Tổ chức kiểm tra hiện trạng môi trường để đánh giá và kiểm tra thực trạng khu vực thi công của nhà thầu, trang thiết bị và phương pháp thi công của nhà thầu liên quan đến kiểm soát ô nhiễm và đảm bảo các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường được thực hiện một cách đầy đủ;

Theo dõi việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu hợp đồng;

Theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ môi trường;

Chuẩn bị báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường tại địa điểm thi công;

Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

Tư vấn cho nhà thầu về cải thiện môi trường, nhận thức và các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm trước mắt;

Đề xuất biện pháp giảm thiểu thích hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ do cán bộ môi trường của Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng hướng dẫn

Thông báo cho nhà thầu và cán bộ môi trường (của Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng) về các vấn đề môi trường, trình Kế hoạch Thực hiện ESMP của nhà thầu cho cán bộ môi trường của Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng, và các cơ quan hữu quan, nếu cần;

Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động tại công trường có liên quan đến môi trường.

## Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công (CSC)

Trong Giai đoạn Thi công, Tư vấn giám sát xây dựng chuyên môn báo cáo Ban QLDA tỉnh tiến hành thực hiện giám sát môi trường. Tư vấn giám sát xây dựng giao phó cán bộ xã hội và môi trường sẽ chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được thông qua trong ESMP được thực hiện một cách thích hợp và các tác động tiêu cực đến môi trường của tiểu dự án được giảm thiểu. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ phải đảm bảo đủ số lượng Kỹ sư Giám sát Môi trường có kiến thức đầy đủ về bảo vệ môi trường và quản lý tiểu dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ bắt buộc và giám sát hoạt động của Nhà thầu. Cụ thể cán bộ môi trường của Tư vấn giám sát xây dựng sẽ:

Thay mặt Ban QLDA, thực hiện rà xoát và đánh giá liệu thiết kế xây dựng có đáp ứng yêu cầu của các biện pháp giảm thiểu và quản lý ESMP,

Giám sát hệ thống quản lý môi trường của nhà thầu bao gồm hoạt động, kinh nghiệm và xử lý các vấn đề môi trường tại địa phương, và cung cấp các hướng dẫn khắc phục;

Rà soát việc thực hiện ESMP của các nhà thầu, xác minh và xác nhận quy trình giám sát môi trường, các thông số, vị trí giám sát, thiết bị và kết quả;

Báo cáo tình hình thực hiện ESMP cho Ban QLDA và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường trong Giai đoạn Thi công; và

## Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý

Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng, mà còn tuân thủ luật bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tất cả các báo cáo về phương pháp thi công công trình được Nhà thầu đệ trình Tư vấn giám sát xây dựng và Ban QLDA phê duyệt để xem xét có đủ biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

CSC và Ban QLDA cũng sẽ xem xét tiến độ và chương trình của các công trình để kiểm tra luật môi trường có liên quan chưa bị vi phạm và có thể ngăn chặn bất kỳ vi phạm nào đối với các luật pháp.

Nhà thầu phải sao chép các tài liệu liên quan đến SEO và ES của CSC và Ban QLDA. Tài liệu ít nhất phải bao gồm báo cáo tiến độ công việc được cập nhật, biện pháp thi công cập nhật và thư xin cấp giấy phép / giấy phép khác theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép / giấy phép hợp lệ. Các SEO và ES cũng sẽ có thể tiếp cận sổ theo dõi hiện trường theo yêu cầu.

Sau khi rà soát các tài liệu, SEO hoặc ES sẽ tư vấn cho BQLDA TỈNH và nhà thầu về bất kỳ sự không tuân thủ các yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm để thực hiện các hành động tiếp theo. Nếu SEO hoặc ES kết luận rằng tình trạng áp dụng giấy phép và bất kỳ hoạt động bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không tuân thủ với biện pháp thi công hoặc có thể dẫn đến vi phạm tiềm ẩn đối với các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm thì Nhà thầu và Ban QLDA sẽ được tư vấn một cách phù hợp.

## Tổ chức Báo cáo

Giám sát ESMP và báo cáo yêu cầu được tóm tắt trong Bảng dưới đây.

Bảng  24: Yêu cầu Báo cáo Thường xuyên

| TT | Đơn vị thực hiện báo cáo | Đệ trình | Tần suất báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu báo cáo Chủ đầu tư | BQLDA Tỉnh | Nhà thầu có nghĩa vụ báo cáo (ngay lập tức đối với các vấn đề nhất định và hàng tháng với các vấn đề lớn hơn) lên CSC |
| 2 | Tư vấn giám sát xây dựng | BQLDA Tỉnh | CSC cần phải báo cáo (ngay lập tức hoặc hàng tháng) lên chủ đầu tư hàng tuần và hàng tháng |
| 4 | Giám sát cộng đồng | BQLDA Tỉnh | Khi cộng đồng có bất cứ khiếu nại nào về việc thực hiện chính sách an toàn của tiểu dự án |
| 5 | BQLDA Tỉnh | Sở TN&MT | BQLDA tỉnh phải báo cáo lên NHTG 6 tháng 1 lần tuân thủ theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. |
| 6 | BQLDA Tỉnh | NHTG | BQLDA tỉnh phải báo cáo lên NHTG 6 tháng 1 lần tuân thủ theo mục II của Hiệp định vay. |

Báo cáo của Ban QLDA về tuân thủ môi trường của tiểu dự án được tổng hợp trong báo cáo quá trình được trình lên WB trước mỗi phái đoàn hỗ trợ thực hiện tiểu dự án và phải bao gồm đầy đủ thông tin về: i) chuẩn bị và phổ biến thông tin về tài liệu an toàn môi trường cho mỗi tiểu dự án; (ii) lồng ghep ESMP của tiểu dự án mới vào các hồ sơ mời thầu và tài liệu hợp đồng; iii) quan trắc và giám sát thực hiện ESMP bở Nhà thầu, kỹ sư giám sát xây dựng, và UBND; (iv) các khó khăn trong việc thực hiện các chính sách an toàn, các giải pháp và các bài học thu được.

# CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

## Giám sát việc thực thi an toàn của nhà thầu

Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn thiết kế là giai đoạn chuẩn bị; thi công dự án; Không thực hiện quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành dự án do giai đoạn này chủ yếu có các tác động tích cực. Các biện pháp giảm thiểu xác định trong giai đoạn chuẩn bị dự án phải do người thiết kế thực hiện trước khi thi công. Kết quả thiết kế chính xác sẽ được đề câp trong hồ sơ dự thầu của chủ đầu tư.

Trong giai đoạn thi công, cần triển khai một vài biện pháp giảm thiểu trước khi thi công như đào tạo nhà thầu và Tư vấn giám sát xây dựng. Kế hoạch thực hiện chi thiết cho các biện pháp giảm thiểu phải được thực hiện tại khu vực dự án vào ngày khởi công. Yêu cầu này phải được tổng hợp trong Hồ sơ Mời thầu và kế hoạch phải do Ban QLDA tỉnh thực hiện.

## Đánh giá Hồ sơ của Nhà thầu

Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm lập Kế hoạch thực hiện ESMP và Ban QLDA tỉnh sẽ kiểm tra trước khi nộp Hồ sơ Dự thầu. Tất cả các tài liệu do nhà thầu đệ trình sẽ được thẩm định tuân thủ theo quy định của tiểu dự án và đệ trình lên BQLDA tỉnh và CSC sẽ đảm bảo rằng các công trình được thực hiện nếu kỹ sư giám sát/tư vấn giám sát hài lòng với đề xuất của nhà thầu về quản lý rủi ro môi trường và xã hội cho các hoạt động, tuân thủ theo các yêu cầu của người sử dụng lao động. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong các tài liệu này, thì cần phải có sự đồng ý của cán bộ môi trường và CSE. Hơn nữa các tài liệu này phải được cập nhật liên tục.

## Kế hoạch Quản lý Môi trường

Giám sát việc Tuân thủ Biện pháp Giảm thiểu

Giám sát Tuân thủ sẽ do BQLDA tỉnh và tư vấn giám sát xây dựng thực hiện thường xuyên. PMU tỉnh và tư vấn giám sát xây dựng của mình phải chịu trách nhiệm giám sát hằng ngày đối với việc nhà thầu tuân thủ các biện pháp giảm thiểu. Các kết quả sẽ được đề cập trong các báo cáo quá trình hằng tháng.

Chính quyền và cộng đồng địa phương sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát tuân thủ với các quy định của Chính phủ như Nghị định 80/2005/ND-CP - Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ngoài ra, cán bộ giám sát môi trường của nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường hằng ngày ở khu vực dự án và báo cáo cho BQLDA tỉnh và Tư vấn Giám sát Xây dựng.

Kế hoạch giám sát chi thiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Dự toán cho công tác giám sát sẽ được tính vào chi phí thực hiện ESMP.

Giám sát Chất lượng Môi trường Không khí

Giám sát chất lượng môi trường là một nhiệm vụ quan trong nhất trong công tác quản lý môi trường. Giám sát môi trường yêu cầu các phương pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức nhằm hướng tới kiểm soát và quản lý những thay đổi chất lượng môi trường. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ do chủ đầu tư/BQLDA thực hiện. Chi tiết được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 25: Kế hoạch Giám sát Môi trường trong Giai đoạn Thi công

| Môi trường | Địa điểm | Tần suất | Thông số giám sát | Quy chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất lượng không khí | Mỗi công trường đo 01 địa điểm (26 địa điểm) | Sáu tháng 1 lần | SO2, CO, NO2, TSP | QCVN 05:2013/BTNMT |
| Tiếng ồn | Tương từ như không khí | Sáu tháng 1 lần | Tiếng ồn tương đương (dBA) | QCVN 26:2010/BTNMT |
| Đất đào | Mỗi công trường 1 địa điểm (26 địa điểm) | Once | As, Cd, Cu, Pb, Zn, Cr | QCVN 03-MT:2015/BTNMT |
| Chất lượng nước mặt | Mỗi công trường 1 địa điểm (26 địa điểm) | Ba tháng 1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, NO2, NO3, Tổng N, Tổng P, tổng Coliforms | QCVN 08-MT: 2015/BTNMT |
| Xói mòn, sụt lún, nứt lở | Tất cả các công trường | Trong Giai đoạn Thi công | Quan trắc các vị trí đào đắp | - |
| Giám sát các rủi ro/sự cố môi trường | Tất cả các công trường | Trong Giai đoạn Thi công | Sự cố môi trường (ví dụ có sự cố về xả nước thải đến tầng nước hoặc dầu đến tầng nước ngầm) | - |
| Thời gian xây dựng đề xuất: 10 – 12 năm |  |  |  |  |

Kế hoạch Giám sát Xã hội

Kế hoạch giám sát xã hội trong Giai đoạn Thi công được thể hiện trong Bảng 26 dưới đây:

Bảng 26: Kế hoạch Giám sát Xã hội trong Giai đoạn Thi công

| TT | Mẫu | Địa điểm | Tần suất | Cơ sở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giám sát Sức khỏe |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh Môi trường | - Công trường - Khu lán trại của Công nhân - Khu tập trung vật liệu xây dựng | 3 tháng/ Lần | - Số lượng và tình trạng các công cụ dọn dẹp - Hộp sơ cứu - Cơ sở y tế - Số ca truyền nhiễm và bị bệnh liên quan đến ô nhiễm -Kế hoạch truyền thông về y tế cộng đồng. |
| 2 | An toàn lao động | - Công trường - Khu lán trại của Công nhân - Khu tập trung vật liệu xây dựng | 3 tháng/ Lần | - Kế hoạch quản lý môi trường - Biển báo an toàn - Số vụ tai nạn |

Việc Nhà thầu cung cấp dữ liệu về giám sát môi trường tại khu vực dự án được coi là công cụ đánh giá định lượng đối với chất lượng môi trường xung quanh khu vực dự án. Từ đó, tư vấn giám sát xây dựng đã yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi phương pháp thi công và biện pháp giảm thiểu nhằm giảm thiểu các tác động môi trường xã hội.

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC

## Hỗ trợ kỹ thuật về triển khai các Chính sách an toàn

Kết quả đánh giá năng lực triển khai các biện pháp an toàn của cán bộ BQLDA tỉnh hiện tại cho thấy, các cán bộ của BQLDA tỉnh hiện có ít kiến thức về các quy định an toàn của Ngân hàng thế giới cũng như các vấn đề về môi trường và xã hội. Sự hạn chế về năng lựcdẫn đến rủi ro trong việc thực hiện các yêu cầu an toàn trong ESMP cũng như theo chính sách của Ngân hàng thế giới, và phải được giải quyết thông qua việc xây dựng năng lực. Do đó, việc xây dựng năng lực dựa trên các hỗ trợ kỹ thuật được đề xuất để hỗ trợ BQLDA tỉnh trong quá trình triển khai các quy định an toàn. Hoạt động sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho BQLDA tỉnh khi làm việc với nhà thầu cũng như với các đơn vị khác có liên quan trong triển khai ESMP.

Phải chuẩn bị hỗ trợ kỹ thuật ngay từ giai đoạn đầu để đảm bảo rằng ESMP được dịch đúng và đầy đủ trong tài liệu thầu (và hợp đồng tiếp theo). Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật phải do cán bộ có kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện, tuân thủ theo Điều khoản tham chiếu bao gồm tham chiếu cụ thể về mục Yêu cầu của Nhà tuyển dụng trong Hồ Sơ mua sắm đấu thầu tiêu chuẩn (SPD).

Phạm vi hỗ trợ kỹ thuật sẽ bao gồm sự hỗ trợ từ các chuyên gia và đào tạo kiến thức về các quy định an toàn  và các quy trình trong tiểu dự án cũng như đào tạo về kiến thức chuyên môn về quy trình và quy định an toàn cho cán bộ tiểu dự án, đơn vị tư vấn và nhà thầu trong nước. Hoạt động này bao gồm hỗ trợ quá trình chuẩn bị tài liệu và triển khai chương trình đào tạo về quản lý và giám sát môt trường đối với nhà thầu, đơn vị tư vấn và các cán bộ của BQLDA tỉnh liên quan (cán bộ môi trường và điều phối viên) trong quá trình làm việc. Hoạt động hỗ trợ cũng bao gồm việc hỗ trợ cán bộ môi trường của BQLDA tỉnh trong việc rà soát các văn bản hợp đồng trong gói thầu đối với các hạng mục xây dựng của tiểu dự án để đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo vệ môi trường và các quy định về giám sát và giảm thiểu tác động cũng như cung cấp các hướng dẫn chung về môi trường theo yêu cầu của BQLDA tỉnh để cải thiên quá trình triển khai và kết quả của tiểu dự án.

Dựa vào tính chất, địa điểm và phạm vi xây dựng, dự kiến sẽ được hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật ít nhất 2 lần (một lần vào giai đoạn tiền thi công và một lần vào giai đoạn thi công). Các chuyên gia về an toàn của Ngân hàng thế giới sẽ tham gia vào quá trình xây dựng năng lực đặc biệt trong hoạt động đào tạo.

## Chương trình đào tạo đề xuất

Bảng 27 thể hiện một số chương trình đào tạo cơ bản về biện pháp an toàn trong quá trình thực hiện dự án. Các chương trình đào tạo về thực hiện biện pháp an toàn sẽ được đội ngũ Hỗ trợ Kỹ thuật phát triển và triển khai để đào tạo cho BQLDA tỉnh. BQLDA tỉnh với sự hỗ trợ của đội ngũ Hỗ trợ Kỹ thuật trong quá trình thực hiện biện pháp an toàn sẽ tiến hành đào tạo cho nhà thầu, CSC và các đơn vị khác.

Các nội dung đào tạo đặc thù khác sẽ được phát triển và thống nhất giữa BQLDA tỉnh và đội ngũ Hỗ trợ Kỹ thuật về thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình triển khai tiểu dự án dựa trên kết quả đánh giá lại nhu cầu và thực trạng triển khai các biện pháp an toàn.

Các nhóm mục tiêu đào tạo: bao gồm cán bộ Ban QLDA tỉnh, cán bộ ESU, kỹ sư công trình, CSC, nhà thầu xây dựng, chính quyền địa phương và các đại diện cộng đồng trong khu vực tiểu dự án. Việc đào tạo cho công nhân và lái xe thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

Kế hoạch đào tạo: Tối thiểu trước khi thi công hợp đồng đầu tiên 1 tháng. Quá trình đào tạo có thể được điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch triển khai hợp đồng/tiểu dự án.

Tần suất đào tạo: Chương trình đào tạo cơ bản được đề xuất trong Bảng 27, sẽ thực hiện hàng năm theo 6 tháng/lần và nội dung đào tạo được cập nhật và điều chỉnh theo các vấn đề trong quá trình triển khai.  Tần suất và nội dung đào tạo sẽ được đánh giá lại trong quá trình triển khai tùy theo nhu cầu. Dự kiến chương trình đào tạo cho cán bộ BQLDA tỉnh sẽ được tiến hành đến năm thứ 3 của quá trình triển khai

Bảng 27. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực giám sát và quản lý môi trường

| I. Đối tượng | Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) |
| --- | --- |
| Chương trình đào tạo | Giám sát, kiểm soát và báo cáo môi trường |
| Thành phần tham gia | Cán bộ môi trường và cán bộ kỹ thuật |
| Tần suất đào tạo | Ngay sau khi tiểu dự án có hiệu lực nhưng trước khi tiến hành thi công hợp đồng đầu tiên 1 tháng. Sẽ tiến hành đào tạo tiếp theo nếu cần. |
| Thời gian | Đào tạo trong vòng 4 ngày, hai lần mỗi năm cho đến năm triển khai thứ 3. |
| Nội dung | - Quản lý chung về môi trường liên quan đến tiểu dự án bao gồm các quy định của Ngân hàng thế giới, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, kết hợp với các cơ quan khác - Các quy định về giám sát môi trường; - Giám sát và triển khai các biện pháp giảm thiểu; - Sự tham gia của cộng đồng trong giám sát môi trường; - Hướng dẫn và giám sát nhà thầu, CSC và đại diện cộng đồng trong triển khai giám sát môi trường; - Các biểu mẫu trong giám sát môi trường; - Phản ứng và quản lý rủi ro; - Các vấn đề khác cần xác định; - Cách thức tiếp nhận và gửi mẫu. |
| Trách nhiệm | BQLDA tỉnh, với sự hỗ trợ của đội ngũ Hỗ trợ Kỹ thuật trong triển khai các biện pháp an toàn |
| II. Đối tượng | CSC, nhà thầu, chính quyền cấp huyện/xã, đại diện cộng đồng |
| Chương trình đào tạo | Triển khai các biện pháp hạn chế |
| Thành phần tham gia | CSC; cán bộ quản lý xây dựng hiện trường, cán bộ môi trường của nhà thầu, cán bộ địa phương cấp huyện/xã/khối |
| Tần suất đào tạo | Sau khi đấu thầu, cập nhật theo quy định |
| Thời gian | Đào tạo 3 ngày cho CSC và nhà thầu, đào tạo 2 ngày cho các đối tượng khác, 2 lần/năm, triển khai hàng năm theo nhu cầu |
| Nội dung | - Tổng quan về kiểm soát môi trường - Quy định về kiểm soát môi trường - Vai trò và trách nhiệm của nhà thầu và CSC - Nội dung và phương pháp kiểm soát môi trường; - Phản ứng và quản lý rủi ro; - Tuyên truyền các biểu mẫu kiểm soát và hướng dẫn điền các biểu mẫu và báo cáo rủi ro; - Các vấn đề khác cần xác định; - Lập và nộp báo cáo |
| Trách nhiệm | BQLDA tỉnh, với sự hỗ trợ của đội ngũ Hỗ trợ Kỹ thuật trong triển khai các biện pháp an toàn |
| III. Đối tượng | Cộng đồng và công nhân |
| Chương trình đào tạo | An toàn và vệ sinh môi trường |
| Thành phần tham gia | Đại diện cộng đồng và/hoặc lãnh đạo công nhân (nếu có) |
| Tần suất đào tạo | Theo mức phù hợp |
| Thời gian | Một ngày đào tạo lý thuyết và một ngày thực tế, tổ chức 2 lần một năm theo nhu cầu |
| Nội dung | - Tổng quan về môi trường và bảo vệ môi trường - Các vấn đề chính mà cộng đồng và công nhân cần lưu ý để giảm thiểu rủi ro về an toàn (đường sá, thiết bị, máy móc, …) cũng như hạn chế ô nhiễm (bụi, khí ga, tràn dầu, quản lý chất thải,…) - Quản lý về an toàn và vệ sinh môi trường tại nơi thi công và lán trại công nhân; - Các biện pháp giảm thiểu tại nơi thi công và lán trại công nhân; - Các biện pháp an toàn về điện, máy móc, vận tải, ô nhiễm không khí; - Các vấn đề khác cần xác định; - Quy trình xử lý các trường hợp khẩn cấp |
| Trách nhiệm | Nhà thầu, BQLDA tỉnh |

# CHI PHÍ ƯỚC TÍNH THỰC HIỆN ESMP

## Chi phí thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu

Chi phí triển khai ESMP bao gồm các nguồn tài chính chủ yếu, bao gồm chi phí kiểm soát môi trường và chi phí tiến hành các biện pháp giảm thiểu. Chi phí triển khai các biện pháp giảm thiểu được đưa vào chi phí triển khai tiểu dự án xây dựng trong công trình và các biện pháp bảo vệ môi trường.

## Chi phí thực hiện Chương trình Giám sát Môi trường

Theo đơn giá giám sát môi trường địa phương, chi phí ước tính cho công tác quản lý chất lượng môi trường của tiểu dự án Bình Định được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 28. Chi phí lấy và phân tích mẫu trong Giai đoạn Thi công

| TT | Tên chỉ số phân tích | Đơn vị | Số lượng | Giá (VND) | Tổng phụ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (1 USD = 22.700 VND) |  |
|  |  |  |  |  | VND | USD |
| 1 | Không khí, tiếng ồn | Mẫu | 52 | 2.000.000 | 104.000.000 | 4.581 |
| 2 | Nước mặt | Mẫu | 52 | 3.500.000 | 182.000.000 | 8.018 |
| 3 | Đất | Mẫu | 26 | 2.000.000 | 52.000.000 | 2.291 |
| 3 | Chuẩn bị báo cáo | Báo cáo | 2 | 15.000.000 | 30.000.000 | 1.322 |
|  | Tổng |  |  |  | 368.000.000 | 16.211 |

## Chi phí đào tạo và xây dựng năng lực

Chi phí ước tính của chương trình đào tạo về năng lực kiểm soát mỗi trường được trình bày trong bảng sau:

Bảng 29. Chi phí đào tạo nâng cao năng lực

| Nội dung đào tạo | Thành phần tham gia | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Tổng phụ (1 USD = 22.700 VND) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VND | VND | USD |
| Kiểm soát và báo cáo môi trường | BQLDA tỉnh: Cán bộ phụ trách các vấn đề môi trường, quản lý môi trường | khóa | 2 | 30.000.000 | 60.000.000 | 2.643 |
| Triển khai các biện pháp giảm thiểu | CSC; kỹ sư xây dựng, quản lý công trình xây dựng, … | khóa | 2 | 30.000.000 | 60.000.000 | 2.643 |
| An toàn và vệ sinh môi trường | Đại diện công nhân | khóa | 2 | 20.000.000 | 40.000.000 | 1.762 |
| Tổng: |  |  |  |  | 160,000,000 | 7.048 |

## Tổng chi phí thực hiện ESMP

Bảng dưới đây đưa ra giá trị chi phí ước tính để triển khai kế hoạch quản lý môi trường (ESMP). Chi phí triển khai ESMP sẽ bao gồm (i) chi phí để nhà thầu triển khai các biện pháp giảm thiểu, (ii) chi phí giám sát bởi CSC, (iii) chi phí kiểm soát chất lượng môi trường, (iv) chi phí quản lý an toàn đối với BQLDA tỉnh và (v) chi phí xây dựng năng lực môi trường, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật trong  thực hiện chính sách an toàn và chương trình đào tạo. Chi phí triển khai các biện pháp bảo vệ trong quá trình thi công chính là một phần trong giá trị hợp đồng xây dựng, trong khi chi phí của kế hoạch kiểm soát môi trường đặc thù (SEMP) của tư vấn giám sát công trình (CSC) được thể hiện trong hợp đồng giám sát công trình. Chi phí vận hành của BQLDA tỉnh liên quan đến ESMP được phân bổ từ ngân sách quản lý tiểu dự án của BQLDA tỉnh, bao gồm chương trình đào tạo an toàn, và trợ cấp cơ bản cho những thành viên tham gia chương trình kiểm soát. Sau khi hoàn thành tiểu dự án, chi phí kiểm soát môi trường của các công trình xây dựng sẽ được trích từ ngân sách vận hành và bảo dưỡng của thành phố (nếu có).

Lưu ý rằng sự tham gia của cộng đồng vào quá trình triển khai ESMP là hoàn toàn tự nguyện vì lợi ích của chính cộng đồng và các hộ gia đình. Do đó, những người dân tham gia giám sát ESMP sẽ không được trả công. Tuy vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cần phân bổ chi phí nguyên vật liệu và công cụ để giám sát hoạt động và trợ cấp cho một số thành viên mà cộng đồng lựa chọn để tham gia vào quá trình giám sát. Theo Quyết định của Thủ tướng chính phú số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, “chi phí trả cho hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xã/phường được thể hiện trong giá trị chi phí ước lượng của ngân sách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và được trích từ ngân sách cấp xã/huyện; tài chính hỗ trợ để tuyên truyền, tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn, báo cáo sơ bộ và cuối cùng về giám sát đầu tư của cộng đồng cấp tỉnh và cấp huyện được cân đối trong giá trị ước lượng chi phí của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh/huyện và được trích từ ngân sách cấp tỉnh”.

Bảng dưới đây thể hiện chi phí ước tính cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường và xây dựng năng lực cho mục đích tham khảo. Tuy nhiên, chi phí cuối cùng sẽ được cập nhật trong giai đoạn thiết kế chi tiết.

Bảng 30. Chi phí thực hiện ESMP

| Nội dung | Hạng mục của tiểu dự án Bình Định (nghìn USD) | Nguồn tài trợ |
| --- | --- | --- |
| (a) Giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của hợp đồng | NHTG |
| (b) Kiểm soát chính sách an toàn trong quá trình thi công | Một phần chi phí của Tư vấn Giám sát Công trình (CSC) | NHTG |
| (c) BQLDA phụ trách về chính sách an toàn môi trường | Một phần chi phí của BQLDA | Vốn đối ứng |
| (d) Giám sát chất lượng môi trường | 16.211 | NHTG |
| (e) Chương trình xây dựng năng lực về chính sách an toàn | 7.048 | NHTG |

# CƠ CHẾ KHIẾU NẠI

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề nào của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Khiếu nại sẽ trải qua ba giai đoạn trước khi khiếu nại có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực hiện sẽ phải trả tất cả các khoản phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách của tiểu dự án.

Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

Cấp thứ nhất - Ủy ban Nhân dân Xã/Phường/thị trấn. Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một Cửa của Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng lời nói.Thành viên của UBND xã/phường hoặc trưởng thôn có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã/phường về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND Xã/phường, người có trách nhiệm giải quyết sẽ gặp riêng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề trong vòng 5 ngày sau khi nhận được khiếu nại (khoảng 15 ngày đối với khu vực miền núi và khu xa xôi hẻo lánh). Văn phòng UBND Xã/phường chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND Xã/phường xử lý.

Sau khi UBND xã / phường ra quyết định, hộ gia đình có liên quan có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp đã có quyết định thứ hai nhưng hộ gia đình đó vẫn chưa hài lòng với quyết định đó thì hộ đó có thể kháng cáo lên Ủy ban nhân dân thành phố.

Cấp thứ 2 - Ủy ban Nhân dân Thành phố. Khi nhận được khiếu nại từ hộ gia đình, UBND xã sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày đối với vùng sâu, vùng xa) để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại. UBND xã chịu trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu về tất cả các khiếu nại mà cơ quan xử lý.

Khi UBND xã đưa ra quyết định, hộ gia đình có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp có quyết định thứ hai và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó thì có thể khiếu nại lên UBND tỉnh.

Cấp thứ ba UBND tỉnh. Khi nhận được khiếu nại từ hộ gia đình, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng sâu, vùng xa) để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại. UBND tỉnh chịu trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu cho tất cả các khiếu nại được đệ trình.

Sau khi UBND tỉnh ra quyết định, hộ gia đình có thể khiếu nại trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp đã có quyết định thứ hai và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên tòa trong vòng 45 ngày. UBND tỉnh sau đó sẽ phải chi trả bồi thường vào tài khoản.

Sau khi UBND tỉnh ra quyết định, hộ gia đình có thể khiếu nại trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp đã có quyết định thứ hai và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên tòa trong vòng 45 ngày. UBND tỉnh sau đó sẽ phải chi trả bồi thường vào tài khoản.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết đó ba ngày sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại ở cấp xã / phường, thị trấn và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Nhân sự: Cán bộ môi trường và tái định cư do Ban QLDA lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm thông tin như: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động, và tình trạng hiện tại.

Đối với khiếu nại bằng lời, ban tiếp nhận / hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

Nhà thầu Tư vấn Giám sát Xây dựng

Trong quá trình xây dựng, cơ chế giải quyết khiếu nại cũng sẽ do các nhà thầu quản lý dưới sự giám sát của CSC. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và các xã bị ảnh hưởng về tính sẵn có của cơ chế giải quyết khiếu nại để giải quyết khiếu nại và vướng mắc liên quan tới tiểu dự án. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tham vấn cộng đồng và công bố thông tin mà theo đó các nhà thầu sẽ thường xuyên trao đổi với cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan có liên quan. Các cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất theo hàng quý, hàng tháng, tờ thông tin dự án sẽ được công bố, các thông báo sẽ được đưa lên các phương tiện truyền thông địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải.

Tất cả các khiếu nại và các hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong báo cáo giám sát của tiểu dự án. Khiếu nại và đòi bồi thường thiệt hại có thể được thực hiện qua những hình thức sau:

Bằng lời nói: trực tiếp đến CSC và / hoặc nhân viên bảo vệ của nhà thầu hoặc đại diện tại văn phòng khu vực.

Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại tới các địa chỉ cụ thể.

Bằng điện thoại, fax, e-mail: cho CSC, nhân viên bảo vệ hoặc đại diện của nhà thầu.

Khi nhận được đơn khiếu nại, CSC và cán bộ an toàn của Nhà thầu hoặc đại diện sẽ đăng kí đơn khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và sẽ ghi lại những sự kiện liên quan đến khiếu nại sau đó, cho đến khi khiếu nại được giải quyết. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, cần sao chép khiếu nại thàng 4 bản. Bản gốc sẽ được lưu trong hồ sơ, một bản copy được cán bộ an toàn nhà thầu giữ, một bản copy sẽ được gửi đến CSC và bản cuối cùng sẽ được gửi tới BQLDA TỈNH trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại.

Thông tin được ghi chép trong đơn khiếu nại sẽ bao gồm:

- Ngày, giờ khiếu nại.

- Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại.

- Mô tả ngắn về khiếu nại.

- Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên hệ và phát hiện tại mỗi giai đoạn trong quá trình giải quyết khiếu nại.

- Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết.

- Quyết định cuối cùng của khiếu nại.

- Ngày, thời gian và cách thức mà người khiếu nại được thông báo.

- Chữ ký của người khiếu nại khi có quyết định.

- Khiếu nại nhỏ sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), văn bản trả lời sẽ được gửi tới người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) có nêu ra các thủ tục được thực hiện và quá trình theo ngày.

Mục tiêu chính là để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất có thể bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và / hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ tham gia. Trường hợp như vậy có thể phát sinh, ví dụ như khi yêu cầu bồi thường thiệt hại, số tiền phải trả không thể giải quyết được, hoặc các nguyên nhân gây thiệt hại được xác định.

Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới

Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng thế giới: Các cá nhân và công đồng tin rằng nếu như một tiểu dự án do Ngân hàng thế giới hỗ trợ ảnh hưởng bất lợi tới cuộc sống của họ, thì họ có thể đệ trình khiếu nại của mình đến cơ chế giải quyết khiếu nại ở cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Ban giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới. Tổ chức này đảm bảo rằng những khiếu nại được gửi tới sẽ được xem xét kịp thời nhằm giải quyết những vấn đề liên quan tới tiểu dự án. Cá nhân hay tổ chức bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án đều có thể gửi đơn khiếu nại tới Ban thanh tra độc lập của ngân hàng thế giới để xác định nếu như có bất cứ thiệt hại nào xảy ra hoặc có thể xảy ra, do không tuân thủ các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Các khiếu nại có thể được đưa ra xem xét bất cứ lúc nào khi vấn đề đó được Ngân hàng Thế giới quan tâm và Ban quản lí Ngân hàng sẽ có phải có trách nhiệm trả lời. Để biết thêm thông tin về việc làm thế nào để gửi đơn khiếu nại cho Ban giải quyết khiếu nại của Tổ chức ngân hàng thế giới (GRS), xin vui lòng truy cập theo địa chỉ www.worldbank.org/grs. Để biết thêm thông tin về cách gửi đơn khiếu nại cho Ban thanh tra của Ngân hàng thế giới, vui lòng truy cập địa chỉ www.inspectionpanel.org.

# THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN

## Tham vấn cộng đồng

Hoạt động tham vấn cộng đồng theo yêu cầu đối với tiểu dự án trong quá trình triển khai ESMP đã được thực hiện. Sự tham gia của cộng đồng và các buổi tham vấn được tiến hành để: Cung cấp thông tin hữu ích và kiến thức cụ thể hơn về tiểu dự án và tác động tiềm ẩn và cải thiện tiểu dự án nếu cần; Cho phép trao đổi sớm các vấn đề gây tranh cãi, Hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh chóng; Hỗ trợ thiết lập các quy trình minh bạch để triển khai tiểu dự án đề xuất và tạo ra sự tin cậy và ý thức về quyền sở hữu trong quá trình thực hiện tiểu dự án. Các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương được thông báo theo chính sách hành động của Ngân hàng thế giới (OP 4.01) về Đánh giá tác động môi trường (EIA) và Kế hoạch bảo vệ môi trường (EPP); và được yêu cầu tham gia một phần vào quá trình chuẩn bị tiểu dự án và thường được đề xuất tham gia vào quá trình triển khai.

## Thời gian, Địa điểm và số Thành viên Tham gia

Tiểu dự án này sẽ được triển khai trên 26 xã/phường thuộc tỉnh Bình Định. Việc thực hiện tiểu dự án sẽ mang lại các tác động về kinh tế xã hội và môi trường. Vì vậy đơn vị quản lý tiểu dự án đã chọn tiến hành tham vấn với đại diện các tổ chức đoàn thể trong các xã/phường tiểu dự án và các hộ gia đình bị ảnh hưởng về môi trường và xã hội: UBND Phường, Mặt trận Tổ quốc; Tổ chức đoàn thể (Hội thương binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên) đại diện các hộ bị ảnh hưởng về môi trường và xã hội trong mỗi khu vực tiểu dự án. Quá trình tham vấn với các xã/phường như sau:

Bảng 31: Quá trình Tham vấn Cộng đồng

| TT | Thời gian | Địa điểm | Hạng mục | Số người tham gia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13/3/2017 | Văn phòng UBND Xã Cát Tài | - Hạng mục Kè chống sạt lở sông La Tinh - đoạn từ thôn Vĩnh Thành đến thôn Thái Phú, xã Cát Tài | - 10 người |
|  | 13/3/2017 | Văn phòng UBND Xã Cát Thanh | - Khắc phục kè đá thượng hạ lưu Đập Quang | - 13 người |
|  | 03/42017 | Văn phòng UBND Xã Cát Sơn | - Khắc phục đê Chánh Hùng, xã Cát Thành | - 14 người |
|  | 13/3/2017 | Văn phòng UBND Xã Mỹ Chánh | - Sửa chữa kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội Sơn | - 18 người |
|  | 13/3/2017 | Văn phòng UBND Xã Mỹ Hiệp | - Đê hạ lưu sông La Tinh, huyện Phù Mỹ | - 12 người |
|  | 03/42017 | Văn phòng UBND Xã Cát Minh | - Đê sông Cạn, huyện Phù Mỹ | - 18 người |
|  | 03/42017 | Văn phòng UBND Xã Mỹ Thanh | - Đê Thủ Tình | - 15 người |
|  | 04/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Nhơn Phúc | - Khắc phục xói lở trục tiêu Lạch Mới, xã Mỹ Thành | - 15 người |
|  | 13/3/2017 | Văn phòng UBND Xã Vĩnh Thuận | - Kè Thắng Công 2, xã Nhơn Phúc | - 17 người |
|  | 03/42017 | Văn phòng UBND Xã Cát Nhơn | - Kè chống xói lở bờ suối Tà Dinh và suối Xem, xã Vĩnh Thuận | - 20 người |
|  | 04/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Phước Sơn | - Đê sông Đại An đoạn thôn Đại Hào, xã Cát Nhơn | - 17 người |
|  | 14/3/2017 | Văn phòng UBND Xã Bình Tân | - Đê Trường Giang, xã Phước Sơn | - 14 người |
|  | 14/3/2017 | Văn phòng UBND Xã Bình Nghi | - Đê sông Quéo, xã Bình Tân | - 14 people |
|  | 14/3/2017 | Văn phòng UBND Xã Bình Hòa | - Đê sông Kôn thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi và xã Bình Hòa. | - 15 người |
|  | 04/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Vĩnh Thạnh | - Kè chống xói lở bờ sông Kôn, thị trấn Vĩnh Thạnh. | - 18 người |
|  | 14/3/2017 | Văn phòng UBND Xã Tây Phú | - Kè sông Cút, xã Tây Phú | - 13 người |
|  | 04/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Bình Định | - Kè Phụ Ngọc, xã Nhơn Phúc | - 12 người |
|  | 04/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Cát Lâm | - Đê chống lũ trung tâm thị xã An Nhơn | - 15 người |
|  | 04/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Tam Quan | - Cầu Trắng (Km91 + 670, tuyến ĐT.639B) | - 20 người |
|  | 04/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Hoài Hào | - Cầu Dịch Nghi (Km17+415, tuyến ĐT. 634) | - 22 người |
|  | 04/4/2017 | Văn phòng UBND Xã An Nghĩa | - Cầu Suối Sạn (Km1+100, tuyến ĐH.11) | - 18 người |
|  | 03/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Ngô Mây | - Cầu Phú Sơn (Km0+600, tuyến SH.02) | - 27 người |
|  | 03/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Cát Trinh | - Cầu Bù Nú (Xã Bok Tới – Huyện Hoài Ân) | - 22 người |
|  | 03/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Cát Tường | - Tuyến ĐT.635 cũ (Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19B) | - 20 người |
|  | 03/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Hoài Hương | - Tuyến ĐT.639 (Nhơn Hội – Tam Quan) | - 18 người |
|  | 03/4/2017 | Văn phòng UBND Xã Hoài Thanh | - Tuyến ĐT.639B (Chương Hòa – Nhơn Tân) | - 19 người |

## Phương thức tham vấn cộng đồng

Tiên hành cuộc họp với bên nêu trên, bao gồm: UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp từ tiểu dự án; BQLDA tỉnh và đơn vị tư vấn. Các ý kiến đóng góp được đưa ra sau khi Chủ dự án trình bày báo cáo: Tổng quan về nội dung và các hạng mục chính của tiểu dự án, nguồn vốn triển khai. Đơn vị tư vấn trình bày Tác động Môi trường – Xã hội (ESI) của tiểu dự án. Đơn vị tư vấn trình bày kế hoạch ESMP, bao gồm các biện pháp giảm thiểu và kế hoạch triển khai. Các vấn đề về môi trường, xã hội (ESI) đã từng xảy ra trong quá khứ đều được tham vấn.

## Kết quả tham vấn và ý kiến của Chủ đầu tư

Chính quyền địa phương và người dân thuộc xã/phường tại địa bàn xây dựng hoàn toàn nhất trí về việc triển khai tiểu dự án do điều đó sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội và môi trường. Tuy nhiên, toàn bộ 26 địa phương bị ảnh hưởng đều yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng, đặc biệt hạn chế bụi, khí gas, gây hư hỏng đường sá và cần hoàn thành nhanh để đảm bảo tiến độ. Kết quả tham vấn tại 26 xã/phường để thể hiện trong Bảng 32.

Bảng 32. Kết quả tham vấn và ý kiến của Chủ dự án

| Ý kiến người tham gia | Phản hồi của BQLDA |
| --- | --- |
| 1. Nhận xét chung về tất cả các hạng mục |  |
| Cần tiến hành khảo sát và thiết kế một cách nghiêm túc và cẩn thận để đảm bảo hiệu quả đầu tư cao nhất cũng như giảm thiểu các tác động đối với người dân địa phương; | Chủ dự án đảm bảo rằng việc khảo sát và thiết kế sẽ được tiến hành nghiêm túc và đảm bảo tính hiệu quả tối đa của dự án. |
| Quá trình triển khai cần đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án và dự án cần được triển khai sớm trước mùa lũ; | Chủ đầu tư đảm bảo rằng hoạt động thi công sẽ được thực hiện bởi nhà thầu có đủ năng lực, đảm bảo chất lượng và tiến độ, Hoạt động giám sát thi công sẽ được tiến hành chặt chẽ để đảm chất lượng và tiến độ. |
| Kè, cầu và đường nên được xây dựng để ngăn ngừa sạt lở đất trong khu vực, với thiết kế và cách thức thi công phù hợp; | Chủ dự án cam kết rằng việc thiết kế và thi công sẽ được hoàn thành với cách thức phù hợp đảm chất lượng và tiến độ. |
| Cần có thùng rác công cộng, khuyến khích thu gom và xử lý rác thải | Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu bố trí thùng rác tại nơi thi công và khu vực lán trại. |
| Cần có địa điểm tập trung vật liệu, chỗ ở cho công nhân. Công nhân cần đăng ký tạm trú. | Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng nộp danh sách công nhân và đăng ký tạm trú với UBND xã. |
| Hầu hết các vùng đất bị ảnh hưởng là khu vực bờ sông, do đó vấn đề tái định cư không đáng kể | Quá trình đền bù, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo chính sách của Chính phủ và tỉnh Bình Định |
| Chủ dự án cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công như: tưới nước giảm bụi, che phủ phương tiện vận tải… | Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo ESMP; Sẽ thuê xe tưới đường hai lần/ngày để giảm bụi; Phương tiện vận chuyển vật liệu sẽ được đăng ký và di chuyển trên tuyến đường đã đăng ký, được che phủ để hạn chế bụi và rác bẩn rơi trên đường. |
| Rác thải thi công sau khi thu gom cần được chuyển đến khu vực san lấp để tái sử dụng; | Rác thải xây dựng sẽ được tái sử dụng để san lấp các khu vực trũng thấp |
| Khu vực thi công cần được che phủ, không làm ảnh hưởng đến người dân khu vực xung quanh; | Chủ dự án sẽ đề nghị nhà thầu thi công dựng hàng rào/rào chắn cao 2m xung quanh khu vực dự án, đảm bảo an toàn cho người dân |
| Cần có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi phương tiện vận tải chạy qua khu dân cư. Các phương tiện cần che phủ và có trọng tải hợp lý, không ảnh hưởng đến đường; | Chủ dự án sẽ đề nghị nhà thầu thi công bố trí tối thiểu hai người điều phối giao thông vào giờ cao điểm. Sẽ lắp đặt biển báo và đèn báo hiệu tại nơi tiến vào khu vực thi công. |
| Cần có hệ thống thu gom rác thải tạm thời để ngăn ngừa ngập úng và ô nhiễm nguồn nước | Trong quá trình thi công, sẽ đào các rãnh tạm thời và hố bồi lắng để thoát thước, tránh làm ô nhiễm nguồn nước |
| Khôi phục công trình bị ảnh hưởng về trạng thái ban đầu | Chủ đầu tư cam kết khôi phục khu vực lại trạng thái ban đầu sau khi hoàn thành dự án. |
| Cần tiến hành đền bù đất và các công trình theo quy định hiện hành để đảm bảo người dân khôi phục lại đời sống bằng hoặc tốt hơn khi chưa có dự án. | Chủ đầu tư sẽ đền bù cho người dân theo chính sách của tỉnh và bên cho vay. |
| 2. Nhận xét về từng địa bàn thi công |  |
| - (1) Kè Chánh Hùng Cần phục hồi đường bê tông liên xã thuộc thôn Chánh Thắng và Chánh Hùng nếu việc thi công làm hư hỏng đường. | Chủ đầu tư sẽ phục hồi lại các công trình bị ảnh hưởng ở địa phương theo hợp đồng với nhà thầu. |
| - (2) Kè hạ lưu hồ Hội Sơn Đảm bảo nước tưới tiêu từ hồ Hội Sơn đến khu vực hạ lưu không bị gián đoạn. | Các hoạt động thi công chủ yếu được tiến hành trong mùa khô. Đồng thời, chỉ tiến hành xây kè, nên không ảnh hưởng đến dòng nước. Tuy nhiên, nhà thầu sẽ bố trí đường ống cấp nước phù hợp, đảm bảo nước đến khu vực hạ lưu (nếu cần). |
| - (3) Kè hạ lưu sông La Tinh Việc đền bù cho các hộ dân cần tuân thủ chặt chẽ khung chính sách của tỉnh Bình Định. Cần đặc biệt lưu ý đến các hộ tái định cư Đảm bảo không tiến hành thi công vào giờ nghỉ của học sinh trường mẫu giáo An Xuyên 3 | Sẽ tiến hành đền bù và hỗ trợ theo báo cáo RAP của bên cho vay và UBND tỉnh Bình Định Chủ đầu tư cam kết sẽ yêu cầu nhà thầu không tiến hành thi công vào giờ nghỉ của học sinh. |
| - (4) Kè Lạch Mới Đảm bảo việc cấp nước cho hoạt động nuôi trồng thủy snar không bị gián đoạn và nguồn nước không bị ô nhiễm bởi hoạt động thi công. | Các nội dung liên quan đến ESMP sẽ được đưa vào hợp đồng với nhà thầu để đảm bảo quá trình thi công không làm ô nhiễm nguồn nước. |
| - (5) Kè Thắng Công 2 Đảm bảo giao thông không bị gián đoạn do đây là một phần của ĐT 636B. | Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu bố trí một tuyến đường tạm thời để không làm gián đoạn giao thông. |
| - (6) Kè sông Kôn, thôn Lai Nghi Đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến việc bơm nước của trạm bơm gần nơi thi công | Chủ dự án đảm bảo rằng họa động thi công không ảnh hưởng đến việc bơm nước của trạm bơm. |
| - (7) Kè sông Kôn, thị xã Vĩnh Thạnh Đảm bảo quá trình vận chuyển vật liệu đều được che phủ, đồng thời, rác thải phải được thu gom ngay lập tức, đặc biệt ở khu vực của các hộ kinh doanh quán cà phê. | Chủ dự án đảm bảo việc tưới nước, che phủ vật liệu trong quá trình vận chuyển.. Chủ dự án yêu cầu nhà thầu bố trí công nhân thu gom rác. |
| - (8) Kè sông Cút Điều phối giao thông và đảm bảo không vận chuyển trong thời gian ra về của học sinh trường tiểu học Tây Phú 1 Không thi công vào thời gian giải lao của học sinh và đồng thời sử dụng thiết bị ít tiếng ồn trong giờ học | Chủ dự án yêu cầu nhà thầu bố trí công nhân điều phối giao thông. Chủ dự án cam kết sẽ yêu cầu nhà thầu không thi công vào thời gian giải lao của học sinh. |
| - (9) Kè Phú Ngọc Đảm bảo thực hiện chặt chẽ các biện pháp hạn chế bụi, tiếng ồn, phế thải, nước thải cho các hộ dân sống dọc kè. Có thể dựng hàng rào để phân cách khu vực thi công (nếu cần) | Sẽ đưa vào quy định về biện pháp giảm thiểu và kế hoạch quản lý môi trường trong hợp đồng với nhà thầu. Bố trí dựng hàng rào nếu cần thiết |
| - (10) Kè trung tâm thị xã An Nhơn Đảm bảo sự điều phối giao thông không gây tắc đường, bố trí các biển báo giao thông, gia tăng trách nhiệm của người lái xe do khu vực dự án là khu vực đông dân. | Chủ dự án yêu cầu nhà thầu điều phối giao thông, lắp đèn giao thông tại điểm giao nhau. Đào tạo, nâng cao kĩ năng cho người lái xe |
| - (11) Các cây cầu: Bố trí tuyến đường tạm thời để người dân đi lại trong giai đoạn thi công. Đồng thời, tiến hành khôi phục khu vực các cây cầu tạm khi hoàn tất thi công | Chủ đầu tư đề nghị nhà thầu bố trí cầu tạm tại tất cả khu vực xây cầu để đảm bảo giao thông không bị gián đoạn. Khôi phục khu vực xây cầu tạm là một phần trong hợp đồng với nhà thầu |
| - (12) ĐT 635 Điều phối giao thông và đảm bảo không vận chuyển trong giờ học và giờ ra về của học sinh trường THPT Ngô Mây Không thi công vào giờ giải lao và đồng thời sử dụng thiết bị ít tiếng ồn trong giờ học | Chủ dự án yêu cầu nhà thầu bố trí công nhân điều phối giao thông. Chủ dự án cam kết sẽ yêu cầu nhà thầu không thi công vào thời gian giải lao của học sinh. Sử dụng thiết bị hoặc hoạt động ít gây tiếng ồn trong giờ học. |

Các nhận xét chủ yếu của cộng đồng, đại diện địa phương và các chính quyền cấp xã/thị trấn được thảo luận với chủ dự án. Chủ dự án đồng ý với các nhận xét và thảo luận, và lấy đó làm cơ sở thực hiện và triển khai các bện pháp giảm thiểu trong quá trình xây dựng, vận hành, giám sát môi trường xã hội. Trong quá trình chuẩn bị cũng như quá trình xây dựng, và khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án thực hiện tuân thủ với ESMP đã được phê duyệt cũng như các quy định về an toàn và môi trường của Chính phủ Việt Nam và hướng dẫn môi trường, y tế và an toàn của Nhà tài trợ. Nhà thầu sẽ luôn lắng nghe và tìm ra giải pháp tiếp tục nhận được phê duyệt và hỗ trợ của chính phủ địa phương và cộng đồng xung quanh.

Một số hình ảnh về buổi tham vấn cộng đồng ở khu vực dự án:

| Họp tại xã Bình Hòa | Họp tại xã Cát Thành |
| --- | --- |
| Họp tại xã Mỹ Chánh | (7) Họp tại thị trấn Tam Quan |

Hình 11: Cuộc họp Tham vấn TDA

## Phổ biến Thông tin

Bản dự thảo ESMP bằng tiếng Việt đầu tiên đã được công bố tại văn phòng của 26 Xã/phường và UBND Tỉnh Bình Định vào 5/2017 để tham vấn cộng đồng. Trên cơ sở nội dung ESMP, người dân địa phương có thể lấy thông tin về Tiểu dự án và đóng góp ý kiến về các vấn đề về môi trường của Tiểu dự án. Bản dự thảo ESMP cuối cùng bằng tiếng việt đã được công bố đến 26 xã/phường và UBND tỉnh Bình định vào ngày 9 tháng 06 năm 2017. Bản dự thảo cuối cùng bằng tiếng Anh được công bố lên trang web nội bộ và trang web riêng của WB vào ngày 20 tháng 6 năm 2017.

PHỤ LỤC

Hình 12: Bản đồ Vị trí Giám sát Môi trường cho TDA Bình Định

Tham khảo OP/BP 4.01 tại http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:20543912~menuPK:1286357~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html

Tham khảo OP/BP 4.04 tại http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:20543920~menuPK:1286576~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html

Tham khảo OP/BP 4.10 tại http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:20543990~menuPK:1286666~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html

Tham khảo OP/BP 4.12 tại http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:20543978~menuPK:1286647~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html

Tham khảo Hướng dẫn EHS tại www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines.