| PREMIER MINISTÈRE -------- SECRÉTARIAT GENERAL -------- BAGREPOLESEM |  |  |  | ## BURKINA FASO ## -------- Unité - Progrès – Justice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET D’AMENAGEMENT DE 157,43KM DE PISTES AMELIOREES ET DE PISTES ORDINAIRES RAPPORT DEFINITIF DECEMBRE 2016 DECEMBRE 2016 |  |  |  |

SFG2898 V2

Table des matières

LISTE DES TABLEAUX	6

LISTE DES FIGURES	8

Résumé exécutif	9

EXECUTIVE SUMMARY	15

Introduction	20

I.	Méthodologie	21

II.	DESCRIPTION DE LA ZONE DU PROJET	23

2.1.	Contexte du projet	23

2.2.	Description du projet	24

11.1.	JUSTIFICATION	25

III.	DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DES TRACES	27

11.2.	Description synthétique du trace des projets routiers retenus	27

11.3.	Zones d’impacts des activités du projet	29

11.4.	Option pour la minimisation de la réinstallation	29

11.5.	Objectifs du plan de réinstallation	29

IV.	SYNTHESE DES ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES	30

4.1.	Les implantations humaines	30

4.2.	Population de la zone d’étude	31

4.3.	emplois et revenus	32

4.4.	Les activités économiques	32

4.4.1.	Agriculture	32

4.4.2.	Elevage	33

4.4.3.	Pêche et aquaculture	35

4.5.	Les secteurs sociaux	36

4.5.1.	Le secteur de l’éducation	36

4.5.2.	Le secteur de la santé	37

4.5.3.	Les infrastructures de désenclavement	39

4.6.	Caractéristiques démographiques et socioéconomique des pap	41

4.6.1.	PAP perdant des infrastructures d’habitation	41

4.6.2.	PAP perdant des terres et des revenus agricoles	44

4.6.3.	PAP perdant des infrastructures de commerce et et dont les activités commerciales sont perturbées	47

4.7.	Synthèse des résultats des recensements des pap et des biens impactes	49

4.7.1.	Infrastructures à usage d’habitation et annexes	50

4.7.2.	Pertes des terres et de revenus agricoles	50

4.7.3.	Activités commerciales	56

4.7.4.	Pertes d’arbres privés dans les champs et/ou dans les habitations	56

V.	CADRE JURIDIQUE DE LA RÉINSTALLATION	59

VI.	ELIGIBILITE A LA COMPENSATION	70

6.1.	Critères d’éligibilité	70

6.2.	Date butoir	70

6.3.	Renforcement des capacités des organismes	71

VII.	EVALUATION des besoins de COMPENSATION/réinstallation	71

7.1.	Méthodes d’évaluation des éléments d’actifs affectés	71

7.2.	Barèmes d’évaluation des éléments d’actifs affectés	72

7.2.1.	Barèmes d’évaluation des compensations des pertes d’infrastructures à usage d’habitation et infrastructures annexes.	72

7.2.2.	Barèmes d’évaluation des compensations des pertes de cultures et de revenus agricoles.	72

7.2.3.	Barèmes d’évaluation des compensations des pertes d’infrastructures et de revenus économiques.	73

7.2.4.	Barèmes d’évaluation des compensations des pertes d’arbres privés dans les champs et/ou les habitations	74

7.3.	Couts des compensations des pertes des biens impactes	75

7.3.1.	Coûts des compensations des pertes d’infrastructures à usage d’habitation et infrastructures annexes.	75

7.3.2.	Coûts des compensations des pertes de cultures et revenus agricoles	76

7.3.3.	Coûts des compensations des pertes de revenus d’activités commerciales.	80

7.3.4.	Coûts des compensations des pertes d’arbres privés des habitations et/ou des champs	82

7.3.5.	Récapitulatif du coût total des compensations des pertes induites par le projet	85

VIII.	MESURES DE REINSTALLATION	86

8.1.	Approbation des modalités de compensation et du dispositif de mise en œuvre	86

8.2.	Information des PAP	86

8.3.	Négociation d’ententes individuelles avec les PAP et signature des protocoles d’accord	87

8.4.	Paiement des compensations financières aux PAP	87

8.5.	Préparation des dossiers individuels des PAP	88

8.6.	Assistance technique et financière aux PAP	88

IX.	SELECTION DES SITES	89

X.	PROTECTION ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT	89

XI.	PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE	89

11.6.	Missions de visite et de reconnaissance des routes et pistes du projet	89

11.7.	Information des autorités administratives	90

11.8.	Mission d’information des autorités locales sur la conduite des études EIES et PAR du projet	90

11.9.	Mission d’information des populations des villages traversés par les routes objet de l’étude	90

11.10.	Mission de consultation des PAP sur les barèmes d’évaluation des compensation	91

XII.	INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES HOTES	91

XIII.	CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION DES QUESTIONS DE REINSTALLATION	91

XIV.	DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DE GESTION DE LA REINSTALLATION	92

14.1.	Dispositif de gestion des plaintes	92

14.2.	Mandat et Rôles du CLGR	93

14.3.	Composition du CGLR	93

14.4.	Instances de conciliation prévues par la loi 034	94

14.5.	Règlement contentieux	94

14.6.	Mécanisme de Gestion des Conflits et des Plaintes (MGCP)	95

XV.	RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES POUR L’EXECUTION DE LA REINSTALLATION	95

15.1.	Organigramme institutionnel	96

15.2.	Le comité de mise en œuvre du PAR	96

15.3.	Le Comité Local de Gestion des Réclamations	97

XVI.	COUT   DU PLAN d’action DE REINSTALLATION	99

XVII.	SUIVI ET EVALUATION DU PR	100

17.1.	Dispositif de suivi et d’évaluation	100

17.1.1.	L’Unité de Planification et Suivi Evaluation (UPSE)	100

17.1.2.	Les Cellules de Suivi-Evaluation (CSE)	101

17.1.3.	L’Agent de  Suivi-Evaluation	101

17.1.4.	Système d’information pour le S&E	101

17.2.	Indicateurs de suivi	103

XVIII.	CALENDRIER de mise œuvre DU PLAN DE REINSTALLATION	106

XIX.	BIBLIOGRAPHIE	109

XX.	110

XXI.	ANNEXES	110

11.11.	Annexe 1 : Note explicative sur le fonctionnement du Comité Local de gestion des Réclamations	110

11.12.	114

11.13.	Annexe 2 : LISTE DES PAP et DES BIENS AFFECTES	115

11.14.	Annexe 3 : COPIE DES PROCES-VERBAUX	246

- SIGLES ET ABRÉVIATIONS

| AA | : Accoucheuse Auxiliaire |
| --- | --- |
| AEPS | : Adduction d'Eau Potable Simplifiée |
| AIS | : Agent Itinérant de Santé |
| B.A.U | : Bandes d’Arrêt d’Urgence |
| CGCT | : Code Général des Collectivités Territoriales |
| CHR | : Centre Hospitalier Régional |
| CHU | : Centre Hospitalier Universitaire |
| CM | : Centre Médical |
| CMA | : Centre Médical avec Antenne Chirurgicale |
| CMPAR | : Comité de Mise en Œuvre du PAR |
| CP | : Consultation Publique |
| CPR | : Cadre de Politique de Réinstallation |
| CSPAR | : Comité de Suivi du PAR |
| CSPS | : Centre de Santé et de Promotion Sociale |
| CVD | : Commission Villageoise de Développement |
| DGAEUE | : Direction Générale de l'Assainissement, des Eaux Usées et Excrétas |
| DGRE | : Direction Générale des Ressources en Eau |
| EIES | : Etude d'Impact Environnemental et Sociale/PGES |
| FODECOL | : Fonds de Développement des Collectivités Locales |
| G/F de salle | : Garçon/Fille de salle |
| IB | : Infirmier Breveté |
| IDE | : Infirmier D'Etat |
| INOH | : Inventaire National des Ouvrages Hydrauliques |
| INSD | : Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| MARH | : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques |
| MASA | : Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire |
| MCA-BF | : Millennium Challenge Account-Burkina Faso |
| MEF | : Ministère de l'Economie et des Finances |
| MEG | : Médicaments Essentiels Génériques |
| MENA | : Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation |
| MIDT | : Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports |
| OMS | : Organisation Mondiale de la Santé |
| ONATEL | : Office NAtional des TELécommunications |
| ONEA | : Office National de l'Eau et de l'Assainissement |
| ONG | : Organisation Non Gouvernementale |
| PAP | : Personnes Affectées par le Projet |
| PEM | : Point d’Eau Moderne |
| PGES | : Plan de Gestion Environnementale et Sociale/PGES |
| PO4.12 | : Politique Opérationnelle 4.12 |
| PAR | : Plan d’Action de Réinstallation |
| RAF | : Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso |
| RD | : Route Départementale |
| RGPH | : Recensement Général de la Population et de l'Habitat |
| RMAT | : Rayon Moyen Action Théorique |
| RN | : Route Nationale |
| RR | : Route Régionale |
| SFE / ME | : Sage Femme d'Etat / Maïeuticien d'Etat |
| SMIG | : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti |
| SOFITEX | : Société des Fibres Textiles |
| SONABEL | : Société Nationale Burkinabé d'Electricité |
| SONAPOST | : Société Nationale de la Poste |
| SPAI | : Sous Produits Agro-industriels |
| Techniplan/BECOTEX | : Groupement de bureaux d'études attributaire du marché |

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Inventaire des itinéraires	26

Tableau 2 : Liste des tronçons des pistes du projet	27

Tableau 3: Projections de la population de la ZUP à l’horizon 2025	31

Tableau 4 : Effectifs du cheptel (unité = tête) de 2008 à 2012	34

Tableau 5 : Inventaire des infrastructures du secteur de l'éducation dans la ZUP de Bagré	36

Tableau 6 : Ratio personnel de santé / population selon les régions et les districts sanitaires du projet en 2013	38

Tableau 7 : ratio personnel de santé/habitant en 2013	39

Tableau 8 : Récapitulatif des tronçons routiers avec leur longueur	40

Tableau 9 : Répartition des PAP selon la localité et la route concernée	41

Tableau 10 : Répartition des PAP selon le village et la commune d’appartenance	41

Tableau 11 : Répartition des PAP selon ll’ethnie et la localité	42

Tableau 12 : Répartition des PAP selon le statut matrimonial et la localité	42

Tableau 13 : Répartition des PAP selon la religion et la localité	43

Tableau 14 : Répartition des PAP selon le niveau d’alphabétisation et la localité	43

Tableau 15 : Répartition des PAP selon la localité et la route concernée	44

Tableau 16 : Répartition des PAP selon le sexe	46

Tableau 17 : Répartition des PAP selon l’ethnie et la localité	46

Tableau 18 : Répartition des PAP selon la localité et la route concernée	48

Tableau 19 : Répartition des PAP selon le village et la commune d’appartenance	48

Tableau 20 : Répartition des PAP selon le type de biens impactés	49

Tableau 21 : Nombre et type de d’infrastructures à usage d’habitation et infrastructures annexes	50

Tableau 22 : Nombre de PAP et de superficies des terres de cultures affectées par localité	52

Tableau 23: Pertes d’infrastructures d’activités commerciales selon la localité	56

Tableau 24 : Nombre d’arbres  des habitations et des champs perdus	57

Tableau 25 : Tableau comparatif de la législation nationale et de la politique PO.4.12 de la Banque Mondiale (contenu dans le CPRP)	62

Tableau 26 Typologie des habitats et infrastructures annexes et méthodes de compensation des pertes	72

Tableau 27 : Barèmes pour le calcul des pertes de récoltes	73

Tableau 28 : Barèmes pour le calcul des pertes des infrastructures pour commerce	73

Tableau 29 : Barèmes pour le calcul des compensations financières pour perte des arbres	74

Tableau 30 : Coûts des compensations des pertes des maisons d’habitation et infrastructures annexes	75

Tableau 31 : Coûts des compensations des pertes des terres et revenus agricoles	76

Tableau 32 : Infrastructures à usage commercial	81

Tableau 33 : Nombre d’arbres privés des habitations et des champs perdus	82

Tableau 34 : Synthèse des compensations par type de biens impactés	85

Tableau 35 : Composition du Comité Local de Gestion des Réclamations (CLGR)	93

Tableau 36 : Coût de fonctionnement du CLGR	97

Tableau 37 : Coût de fonctionnement du CLGR (suite)	98

Tableau 38 : Coût total de mise en œuvre du PRI	99

Tableau 39: Exemples de mesures de suivi du PAR	103

Tableau 40 : Exemples de mesures d’évaluation du PAR (deux premières années après les compensations)	105

Tableau 41 : Composition du Comité Local de Gestion des Réclamations (CLGR)	112

Tableau 42 : Liste des PAP perdant des infrastructures d’habitation et annexes	115

Tableau 43 : Liste des PAP perdant des terres et revenus agricoles	119

Tableau 44 : Liste des PAP perdant des infrastructures et revenus d’activités économiques	244

Tableau 45 : Liste des PAP perdant des arbres privés dans les habitations et les champs	244

# LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Carte de localisation des routes et pistes étudiées	28

Figure 2 : Répartition des PAP selon la commune d’appartenance	41

Figure 3 : Répartition des PAP selon le statut matrimonial	43

Figure 4 : Répartition des PAP selon les pistes concernées	44

Figure 5 : Répartition des PAP selon la commune d’appartenance	45

Figure 6: Répartition des PAP selon la religion	46

Figure 7: Répartition des PAP selon la le statut matrimonial	47

Figure 8: Organigramme institutionnel	96

Figure 9 : Calendrier du PAR	107

# Résumé exécutif

Le Plan d’Action de Réinstallation du projet d’aménagement de la route de 157,43 km de pistes améliorées et pistes ordinaires en terre ordinaire de Bagrépôle récapitule l’ensemble des résultats du recensement des personnes et des biens affectés par le projet et présente les mesures de compensation des pertes conformément aux exigences du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations du Projet du Pôle de Croissance de Bagré (PPCB). Le PAR concerne essentiellement  le projet  d’aménagement de : (i)  99.8 km de pistes améliorées de type A,  (ii) 23,89 km de pistes améliorées Type B et (iii) les aménagements de 33,7 km de pistes ordinaires d’où au total 157,43 km. ).

Justification du projet

Les aménagements des routes et pistes de désenclavement dans le pôle de croissance de Bagré ont des impacts environnementaux négatifs qui exigent la réinstallation des populations affectées.

Description du contexte démographique et socio-économique du projet

A partir des données du RGPH de 2006, la population totale calculée des 14 communes de la ZUP s'élève à 633.282 habitants, dont 53,9% de sexe féminin. En 2010, elle est estimée à 710.002 habitants. Les projections 2015, 2020 et 2025 donnent respectivement les estimations de 819.099, 944.958 et 1.090.156 habitants. Les activités pratiquées dans la zone d’étude concernent surtout la production agricole, l’élevage et la pêche. L’agriculture est la principale activité mais reste largement tournée vers l’autoconsommation. Les infrastructures et équipements des secteurs de l’éducation et de la santé sont en deça des besoins de la population. En dehors de la route nationale n° 16, la zone est dans son ensemble très peu équipée en infrastructures routières de qualité.

Les impacts potentiels donnant lieu à la réinstallation

La synthèse des données du recensement permet de dégager qu’un total de 373 PAP sont concernées par l’ensemble des biens impactés et identifiés. Ces PAP se composent de 295 hommes (soit 79,09% hommes) et de 78 femmes (soit 20,91%). Ces PAP se répartissent également selon les grands types de biens impactés comme suit :

- Habitations : 13 PAP (soit 3,48% du total des PAP) ;

- Activités agricoles : 334 PAP (soit 89,54% du total des PAP) ;

- Activités commerciales : 3 PAP (soit 0,80% du total des PAP) ;

- Arbres privés (dans les champs et/ou les habitations) : 23 PAP (soit 6,16% du total des PAP).

Objectifs de du Plan de Réinstallation

Le présent PAR vise à faire en sorte que les populations qui perdent des habitats,  des sources de revenus et des terres au niveau de la zone du projet soient traitées de manière équitable et retrouvent ou améliorent leur niveau de vie.

Synthèse des résultats des recensements des PAP et des biens impactés

Pertes d’infrastructures d’habitation et annexes

En matière d’infrastructures à usage d’habitation et annexes, on retient que les principaux biens affectés le long des tracés des pistes (type A, B et ordinaires) sont principalement des maisons en banco associés à des infrastructures de cuisine, de toilettes et des hangars L’ensemble de ces infrastructures appartiennent à 13 PAP (tous des hommes) dont 12 relèvent de la commune de Bagré et 1 de la commune de Bittou.

Pertes des terres et de revenus agricoles

Les terres agricoles exploitées affectées le long des tracés sont des champs de case, de brousse et de bas fonds exploitées en cultures diverses.

Au total on retient qu’une superficie totale de 473 366 m² (soit 47,34 ha) de terres de cultures agricoles appartenant à 334 PAP (dont 256 hommes et 78 femmes) est impactée soit une superficie moyenne de 0,15 ha par PAP.

Pertes d’infrastructures et d’activités commerciales

Il ressort qu’un total de 04 infrastructures commerciales dont 02 constructions et 02 hangars appartenant à 03 PAP (toutes hommes) sont impactées par le projet de pistes à construire.

Pertes d’arbres privés dans les champs et/ou les habitations

Au total 139 arbres plantés dans les champs ou dans des concessions appartenant à 23 PAP sont impactés.

Cadre juridique et procédures administratives applicables à la réinstallation

Le Burkina Faso dispose d’une série de lois et décrets liés aux droits de propriété et à l’expropriation de la terre contenus dans le CPRP. Certaines de ces dispositions sont en cohérence avec la Politique 4.12 de la Banque. Cependant, pour le présent, il a été adopté d’appliquer les dispositions de la PO 4.12 de Banque Mondiale telle que relatée dans le CPRP.

Eligibilité à la réinstallation

Conformément à la politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale et au Cadre de Politique de Recasement des Populations (CPRP) pour les projets de BAGREPOLE, les personnes éligibles à la réinstallation sont celles affectées par le projet et qui ont été recensées avant la fin de la date butoir.

Dans le cadre du projet d’aménagement des pistes (type A, B et ordinaires), les principales personnes susceptibles d’être affectées sont des hommes et des femmes qui du fait de l’exécution du projet, perdent, en totalité ou en partie, de manière permanente ou temporaire des infrastructures d’habitation et annexes, des terres et revenus agricoles et des infrastructures et activités économiques.

Cadre institutionnel de gestion des questions de réinstallation

Pendant l’élaboration et la validation du PAR

Un arrêté conjoint n°000246/MEF/MAH/MATDS portant création, composition, attributions et fonctionnement d’une Commission Nationale des Enquêtes et des négociations en vue de la Réinstallation et de l’Indemnisation des populations affectées par les travaux d’aménagement hydro agricoles de la zone de concentration de Bagré (CNEN) a été pris par le Gouvernement pour faciliter l’élaboration des Plans de Réainstallation. Cependant pour rapprocher au mieux la CNEN des PAP, un Comité Local (départemental ou interdépartemental) de Gestion des Réclamations (CLGR) est déjà mis en place et est composé des représentants des PAP, des responsables coutumiers et religieux, des conseillers Villageois de développement, des autorités administratives et communales, des responsables des services administratifs locaux et des représentants d’association. C’est ce comité qui gère les réclamations et les plaintes.

Au niveau village, un comité de 4 personnes est chargé de la collecte de réclamations consignées dans un cahier. Les réclamations qui peuvent trouver reponse auprès de ce comité sont traitées tandis que les autres sont traitées au niveau du comité départemental.

Pendant la mise en œuvre du PAR

Pour le cas spécifique du projet d’aménagement des pistes diverses, le processus de mise en œuvre de la réinstallation comporte principalement sur la  composante ; paiement des indemnisations pour pertes des infrastructures d’habitation et annexes, pour pertes des terres et revenus agricoles et pour pertes d’infrastructures et activités économiques et d’arbres.

Toutefois, pour ce qui concerne les vendeurs (activité commerciale), ceux qui ne pourront pas rester  dans leur ancien espace pour continuer leurs activités commerciales, en accord avec les  communes (surtout avec le fort engagement des maires) des sites acceptables seront mis à leur disposition pour leur permettre de reconstruire leurs installations et poursuivre leurs activités sans aucun impact majeur. Dans ces cas, en plus de l’indemnisation financière, la compensation en nature sera donnée aux PAP. Le paiement des indemnisations pour les pertes diverses est assuré par BAGREPOLE avec une implication du CLGR et le Bureau Conseil en charge de l’appui à la mise en œuvre du PAR pour s’assurer que chaque PAP reçoive son indemnisation conformément à la fiche individuelle de compensation et au protocole d’accord signé entre BAGREPOLE et la PAP. Le coût des indemnisations est pris en charge par l’Etat Burkinabè.

Evaluation et compensation des pertes de biens

Conformément au CPRP de Bagrépôle, les méthodes de calcul des compensations des biens reposent sur les principes de l’évaluation des pertes aux coûts de remplacement des biens perdus.

Les barèmes appliqués pour l’évaluation des compensations et des indemnisations sont ceux déjà appliqués dans des projets similaires de BAGREPOLE.

Coûts des compensations des pertes d’infrastructures à usage d’habitation et infrastructures annexes.

Le coût total des compensations pour pertes d’habitation et infrastructures annexes est de 1 240 750 F CFA dont Bagré (1 215 750 F CFA), Bittou (25 000 FCFA).

Coûts des compensations des pertes de cultures et revenus agricoles

Le coût total des compensations pour pertes de cultures et revenus agricoles est de 5 466 477 F CFA pour une campagne dont Bagré (2 198 798 F CFA), Bittou (688 872 F CFA), Béguédo (16 050 F CFA), Boussouma (463 903 F CFA), Garango (279 998 F CFA), Gomboussougou (195 449 F CFA), Niaogho (285 954 F CFA) et Zabré (1 337 453 F CFA). La compensation pour perte de récolte sera paiyée pour deux camapgnes. (5 466 477 x2)

Coûts des compensations des pertes de revenus d’activités commerciales.

Le coût total des compensations pour pertes d’infrastructures commerciales et des perturbations d’activités liées au projet est de 2 315 000 F CFA dont 1 895 000 F CFA pour pertes d’infrastructures économiques et 420 000 F CFA pour perturbations d’activités économiques. Ce coût total des compensations pour pertes d’infrastructures et d’activités économiques se répartit selon les communes comme suit : Bittou (985 000 F CFA) et Boussouma (1 330 000 F CFA).

Coûts des compensations des pertes des arbres privés

Le coût total des compensations des arbres privés affectés par le projet sur les pistes s’élève à 1 345 000 FCFA. Ces arbres affectés se localisent sur la piste Béga-Boakla (RG Nord) dans la localité de Béga (commune de Bagré).

Récapitulatif du coût total des compensations des pertes induites par le projet

L’ensemble des compensations imputables aux impacts du projet et ci-dessus passées en revue est récapitulé dans le tableau ci-dessous. Le coût total des compensations est évalué à Quinze Millions Huit  Cent Trente Trois  Mille Sept Cent Quatre francs CFA (15 833 704F CFA) dont :

- Coût des infrastructures d'habitation et annexes : 1 240 750 F CFA ;

- Coût des pertes des revenus agricoles : 5 466 477 F CFA  x2;

- Coût des pertes d’infrastructures et de revenus d'activités économiques : 2 315 000 F CFA ;

- Coût des pertes d'arbres privés des champs et habitations : 1 345 000 F CFA.

- Pour ce qui concerne les vendeurs (activité commerciale), ceux qui ne pourront pas rester  dans leur ancien espace pour continuer leurs activités commerciales, en accord avec les  communes (surtout avec le fort engagement des maires) des sites acceptables seront mis à leur disposition pour leur permettre de reconstruire leurs installations et poursuivre leurs activités sans aucun impact majeur. Dans ces cas, en plus de l’indemnisation financière, une compensation  en nature pour l’espace (terre) sera donnée aux PAP ;

Mesures de réinstallation

Les mesures de réinstallation portent sur : l’approbation des modalités de compensation et du dispositif de mise en œuvre, l’information des PAP, la préparation des dossiers individuels des PAP, la négociation d’ententes individuelles avec les PAP et signature des protocoles d’accord, l’assistance technique et financière aux PAP.

Processus et étapes de réinstallation

Le processus de réinstallation comporte un ensemble d’étapes pour que l’ensemble des personnes affectées par le projet soient compensées dans la transparence et de façon juste et équitable.

Mise en œuvre du Plan de Réinstallation

La mise en œuvre du PAR consiste essentiellement à la préparation des dossiers des PAP, au paiement des compensations financières pour des pertes d’infrastructures d’habitation et annexes, pour des pertes de revenus agricoles et pour des pertes d’infrastructures et de revenus d’activités économiques subies par les PAP.

Mesures de réinstallation pour les PAP

L’un des principes du CPRP est que les travaux d’aménagement de tout projet ayant fait l’objet d’un PAR ne puissent démarrer sans que toutes les PAP n’aient été complètement réinstallées et/ou compensées. Il en sera ainsi dans le cas du présent projet.

Participation communautaire

La consultation et la participation des populations se sont déroulées du 16 au 28 Juillet 2014. Réalisées en plusieurs missions, la consultation du public et des PAP a permis de présenter le projet et les critères d’éligibilité à la réinstallation aux populations, de soumettre et de faire valider les barèmes pour le calcul des indemnisations par les PAP

Procédures de recours

Il est indéniable que les opérations de réinstallation des populations sont en règle générale la source de situations contentieuses. Par conséquent, il importe que le processus de réinstallation des PAP inclue des mécanismes de suivi et de résolution des litiges. Le CPRP en son annexe 4 a présenté les procédures de recours dans le cadre l’expropriation telles que définies par la loi portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso. Ces dispositions présentées dans le CPRP demeurent d’actualité dans le cadre de la nouvelle loi RAF034-2012/AN du 20 juillet 2012.

Coûts et budget du PAR

Les coûts prévisionnels du Plan de réinstallation incluent :

- les compensations aux populations affectées ;

- un ensemble de mesures et d’activités à réaliser pour la mise en œuvre du PR.

Le coût total de la mise en œuvre du PAR s’élève à Vingt Huit millions trois  cent vingt neuf   mille soizante quartoze  (28 329 074 ) F CFA. Le détail selon les rubriques est ci-dessous décrit :

- Coût total des infrastructures d'habitation et annexes : 1 240 750 F CFA ;

- Coût des pertes des cultures et revenus agricoles : 5 466 477 F CFA x 2;

- Coût des pertes d’infrastructures et de revenus d'activités économiques : 2 315 000 F CFA ;

- Pertes d'arbres privés des champs et/ou des habitations : 1 345 000 F CFA ;

- Frais de fonctionnement et de renforcement des capacités des membres du Comité de suivi du PAR (CLGR) : 9 920 000 F CFA.

- Imprévus (10%) : 2 575 370 FCFA

Suivi et évaluation du PAR

Le but du volet suivi de la mise en œuvre du Plan de Réinstallation est de :

- vérifier que les actions menées sont exécutées conformément aux recommandations du PAR ;

- vérifier que la qualité et la quantité des résultats espérés du mandat de l’opérateur sont obtenues dans les délais prescrits ;

- identifier tout élément imprévu susceptible d’influencer le travail de l’opérateur ou d’en réduire l’efficacité ;

- recommander dans les meilleurs délais aux instances responsables concernées les mesures correctives appropriées, dans le cadre de procédures ordinaires ou exceptionnelles de programmation

Calendrier d’exécution du plan de réinstallation

Il était prévu un temps de mise en œuvre de deux (02) mois du plan d’action de réinstallation. La préparation des dossiers individuels des PAP et le versement des indemnités financières doivent se faire dans l’intervalle de ce délai prévu. Cependant, le processus de réinstallation ne prendra fin qu’après que les PAP et les ménages PAP auront :

- reçu leur compensation financière pour les pertes d’habitations, de récoltes et/ou d’activités économiques ;

- reçu l’assistance technique et financière nécessaire à leur réinstallation satisfaisante.

# EXECUTIVE SUMMARY

The Resettlement Action Plan for the 157.43 km of improved roads and ordinary plain tracks of Bagrépôle summarizes the results of the census of persons and property affected by the project and presents measures to compensate for losses in accordance with the requirements of the Resettlement Policy Framework of the Bagré Growth Pole Project (CPRP). The RAP essentially concerns the development of: (i) 99.8 km of improved A-type roads, (ii) 23.89 km of improved Type B roads, and (iii) 33.7 km of roads for a total of 157.43 km.

The Project justification

Roads and the building of roads in BAGRE as a main center of economic growth have potentially negative environmental impacts on the resettlement of affected populations.

Activities in the Project area mainly concern agricultural production, livestock and fisheries. Agriculture is the main activity but remains largely oriented towards self-consumption. Infrastructure and facilities in the education and health sectors fall short of the needs of the population. Outside the national road no. 16, the area as a whole is very poorly equipped with quality road infrastructures.

Project demographic and socio economic context Description

According to RGPH data collected in 2006, the global population of the 14 urban districts of the “Zone d’Utilite Publique” (ZUP) was estimated at 633.282 inhabitants for the current year, of whom 53.9 per cent are women.  In 2010, the population went up to 710.002 inhabitants. Projections for 2015, 2020 and 2025 are estimated to be 819.099, 944.958 and 1.090.156 inhabitants respectively.

Potential impacts for resettlements

The processing of data collected from the census of the population shows that a sum of 373 PAPs are associated with all specific properties. These PAP consist of 295 men (79.09%) and 78 women (20.91%).These PAPs can also be divided by the main types of impacted properties as follows:

- Houses : 13 PAP (3.48% of global PAPs) ;

- Farming activities : 334 PAP (89.54% of global PAPs) ;

- Trading activities : 03 PAP (0.8% of global PAPs) ;

- Domestic trees (in farms and/or houses): 23 PAP (6.16% of global PAPs).

Resettlement Plan Objectives

This RAP (Resettlement Actions Plan) aims at helping the populations of the zone who have lost their houses, income revenues, and land in order that they receive equitable treatment when trying to improve their living conditions.

PAP and impacted properties census outcomes

Loss of housing infrastructure and outbuildings

For residences and outbuildings, we keep in mind that the principle allocated properties located by roads to be bituminized are earthenware houses with some outbuildings such as kitchens, toilets and sheds. Three (3) earthenware walls.

All these infrastructures are owned by thirteen persons (all are men) twelve (12) from Bagre district and one (1) from the district of Bittou.

Land loss and farming incomes

The allocated farmlands (hallows are not included) by the roads are mainly either bush fields and low ground lands or lands used for market garden produce.

So the total of farmlands (473,366 square/ meter) owned by 334 PAP (256 men and 78 women) have an average area of 0.15 hectare per PAP.

Infrastructures loss and commercial activities

The study showed that, 4 commercial infrastructures, 2 houses and 2 sheds owned by 3 PAP (all men) benefitted from the road building Project.

Private trees cutting in fields and /or for domestic use

In total 139 trees have been cultivated in fields and houses. These trees are owned by 23 PAPs.

Juridical context and administrative procedures to be applied in resetllement cases

Burkina Faso has passed series of Acts and decrees on property rights and land compulsory purchase orders here in the CPRP. Some of these laws are congruent with the Bank 4.12 policies. However, this law should be enforced in accordance with the Global Bank PO 4.12 clauses as mentioned in the CPRP.

Eligibility for resetllement

In accordance with the Global Bank operational policies 4.12 and the CPRP for BAGREPOLE projects, eligible people for resettlement are chosen by the project and who were identified before the end of the cut-off date

Because of the roads building Project, some men and women completely or partially lost their homes, outbuildings, farmlands, farming incomes as well as the infrastructures for the commercial activities either for good or temporarily.

Institutional Context for Resettlement management issues

Process of Establishing a RAP and validating it

In order to make resettlement Plans establishment easier, the Government passed a decree (n°000246/MEF/MAH/MATDS) creating and empowering a National Council for Surveys and Negotiations which aims at reinstalling and compensating populations who lost their land due to the building of irrigation infrastructure in  Bagré (CNEN) . However, to foster a useful cooperation of both CNEN and PAPs, a Local Committee for Complaints Management (CLGR) has been created.

RAP establishment process

For the specific case of the various road development projects, the process of implementing resettlement mainly involves the payment component of compensation for loss of housing infrastructure, of land and farm income, and for loss of infrastructure and economic activities and trees.

However, in the case of sellers (commercial activity), those who will not be able to remain in their old space and continue their commercial activities have agreed with the municipalities (especially with the strong involvement of the mayors) that their facilities should be rebuilt so that they can continue their activities without any major impact. In these cases, in addition to the financial compensation – compensation in kind – will be given to the PAP.

Compensation payments should be made by BAGREPOLE with the support of the CLGR and PAR Implementation Department so that each PAP clearly receives his/her own share in accordance with the individual compensation Record and the Draft Agreement between BAGREPOLE and the PAP.  The Government of Burkina Faso will pay for the Compensation bills.

Listing and compensation of  lost possessions

In accordance with both Bagrepole CPRPs and the OP 4.12, the compensation for possessions is assessed through the Possessions Direct Cost loss techniques.

Compensation scales used to compensate populations are already used in other similar Bagrepole projects.

Compensations costs generated by houses and outbuildings renovation.

The estimated total compensation costs generated by the loss of houses and outbuildings totals 1,240,750 CFA; Bagre accounts for 1215750 CFA and Bittou accounts for 25,000 CFA.

Compensation costs generated by the disappearance of plants and for the loss of farming revenues

The estimated total compensation costs generated by the disappearance of plants totals 5,466,477 CFA per year for a period of 2 years. Bagré accounts for 2,198,798CFA, Bittou for 688,872CFA, Beguedo for 16,050CFA, Boussouma for 463,903CFA, Garango for 279,998 CFA, Gomboussougou for 195449 CFA, Niaogho for 285,954 CFA and Zabre for 1,337,453 CFA.

Compensation costs generated by commercial facilities loss.

The estimated global compensation costs generated by both the interruption of businesses opportunities and infrastructures degradation due to the project totals 2,315,000 CFA of which 1,895,000 CFA is for economic infrastructure and 420,000CFA for the interruption of commercial activities. This total cost of compensations generated by the loss of infrastructure and commercial opportunities fall under the districts as follows: Bittou accounts for 985,000 CFA, and BOUSSOUMA for 1,330,000 CFA.

Compensation costs generated by the loss of private trees

The estimated global compensation costs generated by the loss of private trees totals 1,345, 000 CFA, those trees damaged by BEGA BOAKLA in Bega’s zones.

Accounting for the total compensation costs generated by the Project

The total compensation costs are estimated at 15,833,704 CFA and fall under four headings:

- Costs generated by the degradation of housing infrastructure and outbuildings: 1, 240, 750  CFA

- Costs generated by the loss of farming incomes: 5,466,477x2 CFA ;

- Costs generated by the loss of commercial infrastructures and activities : 2,315,000 CFA ;

- Costs generated by the loss of private trees (in fields and houses): 1,345,000 CFA.

For sellers (commercial activity), those who will not be able to remain in their old space to continue their commercial activities, in agreement with the municipalities (especially with the strong involvement of mayors) will receive acceptable sites to enable them to rebuild their facilities and continue their activities without any major impact. In these cases, in addition to financial compensation, compensation in kind for space (land) will be given to the PAPs;

Resettlement Measures

The resettlement measures include the terms for compensation payments and the approval for implementation plans, briefing sessions for PAP, the creation of individual PAP files, individual draft agreements with the PAP, and financial and technical support for PAP.

Resettlement process

The resettlement process involves all the persons negatively impacted by the project implementation so they will be compensated in a right and fair way.

Resettlement Plan implementation

The resettlement Plan implementation mainly consists of working on PAP files, in paying financial compensations for PAP houses and outbuildings, houses, farming incomes and infrastructures and commercial opportunities loss.

Resettlement measures for the PAP

One of the CPRP terms stipulates that every project which went through a RAP should not start until the completion of resettlement and / or compensation of all the PAP. The previous term should be applied to road building Projects implementation, as well.

Community Participation

The consultation and the participation of populations took place from July 16 to 18, 2014. Sessions were implemented during several missions, and permitted the informing of the PAP and other stakeholders on the project itself and the resettlement eligibility criteria and to submit to and agree on with the PAP as to compensation calculation methods.

Appeal Procedures

In the CPRP appendix 4 the appeal procedures about expropriation cases have been stated in the Land Redevelopment Act in Burkina Faso. These terms from the CPRP are taken into account in the new Act RAF034-2012/AN passed on July 20, 2012.

RAP budget and costs

The costs predictions of the Resettlement Plan include:

- Compensations for affected populations ;

- A set of measures and activities to be done for the Project implementation.

The RAP implementation costs total 28, 329, 074CFA which is financed by the Government of Burkina Faso and can be divided under the following categories:

- Total Costs of housing infrastructure and outbuildings : 1,240,750 CFA ;

- Costs of the loss of plants and farming incomes: 5,466,477 CFA (x2) ;

- Costs of infrastructure and commercial facilities loss : 2,315,000 CFA ;

- Private/domestic loss of trees (in fields and houses): 1,345,000 CFA ;

- Fees of the RAP Implementation Committee (CLGR): 9,920,000 CFA.

- Contingencies (10%) : 2,575,370 CFA

RAP follow through and assessement

This chapter which intends to monitor the implementation of the resettlement Plan is structured as follows:

- Monitor the conformity between implemented actions and RAP recommendations ;

- Ensure that the expected outcomes are attained on time with respect to both quality and quantity;

- Identify any unexpected problems likely to have a negative impact on the operator works ;

- Provide short term measures taken on ordinary or specific procedures to solve problems.

Schedule for resettlement Plan implementation

The resettlement Plan was to be implemented in two months. Creation of and progress with the individual files of the PAPs and the payment of financial compensation must be done within this time limit. However, the resettlement process will not finish until the PAP and PAP households:

- Obtain their financial compensation due to loss of houses, farming crops and / or commercial opportunities  ;

- Obtain the required financial and technical assistance for their satisfactory resettlement.

# Introduction

Le secteur des transports occupe une place importante dans le développement socio-économique du Burkina Faso. Le désenclavement et le transport constituent donc des conditions essentielles pour l’amélioration du niveau de vie des populations et la satisfaction des besoins fondamentaux (sécurité alimentaire, économie et commerce, échange, santé publique, éducation…).

C’est dans cette dynamique d’accompagnement des divers projets de développement que s’inscrit le projet d’aménagement des pistes améliorées et des pistes ordinaires d’une longueur totale de 157,43km dans le Pôle de Croissance de Bagré.

Le projet d’aménagement des pistes et des routes fait partie de ce cadre global qui vise à  désenclaver et à moderniser les infrastructures essentielles de développement. Il est exécuté par le Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB) qui  bénéficie des financements de la Banque Mondiale (BM) pour la réalisation de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Action de Réinstallation des personnes affectées par les travaux d’aménagement.

Ce Plan d’Action de Réinstallation du Projet d’Aménagement de 157.43 km des pistes améliorées et des pistes ordinaires du Pôle de Croissance de Bagré récapitule l’ensemble des résultats obtenus durant le processus d’élaboration. Conformément aux exigences du CPRP, il s’articule autour des éléments suivants :

- Méthodologie de l’étude

- Description de la zone du projet

- Description et caractéristiques des traces

- Synthèse des études socio-économiques

- Cadre jurique de la réinstallation

- Éligibilité à la réinstallation

- Evaluation des besoins de compensation/réinstallation

- Mesures de réinstallation

- Sélection des sites

- Protection et gestion de l’environnement

- Participation communautaire

- Intégration avec les communautés hôtes

- Cadre institutionnel de gestion de la réinstallation

- Dispositif organisationnel de gestion de la réinstallation

- Responsabilités organisationnelles pour l’exécution de la réinstallation

- Coût total du PAR

- Suivi et évaluation

- Calendrier d’exécution

# Méthodologie

Le plan d’Action de réinstallation traite spécifiquement de la gestion des impacts sociaux que le projet est susceptible d’engendrer en termes de :

- pertes de terres ;

- pertes d’habitats ou d’autres biens immeubles ;

- pertes de revenus ou d’autres moyens d’existence ;

- pertes de biens et sites culturels ou cultuels ;

- restrictions d’accès à des ressources du fait du projet.

A cet égard, il part de la caractérisation du milieu humain et de l’identification des impacts sociaux du projet pour en cibler ceux qui demandent des réponses en termes de compensation et de réinstallation involontaire de personnes affectées par le projet.

Dans ce contexte, l’élaboration du PAR a consisté en 11 étapes essentielles agencées ainsi qu’il suit ;

- La consultation publique préalable. Elle a visé l’information des populations potentiellement affectées sur les objectifs et la consistance du projet, en vue de recueillir leurs réactions et de s’assurer de leur adhésion préalable. La mission a expliqué à cette occasion les objectifs et la démarche d’élaboration du PAR. Elle a informé l’ensemble des personnes potentiellement affectées ainsi que tous les autres acteurs des conditions de déroulement de la mission qui prend en compte le recensement des biens et des persOnnes affectées par le projet. L’on a expliqué en particulier le principe de la date buttoir qui correspond à la fin du recensement qui était le 25 Août 2014

- La caractérisation des conditions socioéconomiques et du contexte sociodémographique de la zone. Elle s’est appuyée sur les données des études techniques qu’elle a complétées, avec l’étude bibliographique approfondie et les échanges avec les principaux acteurs de terrain.

- Le recensement des biens et activités affectées. Ce recensement a été effectué  et a permis d’établir :

  - la superficie des parcelles agricoles affectées pour chaque PAP ;

  - le nombre des arbres plantés par chaque PAP ;

  - le nombre et la caractérisation des biens immeubles affectés (habitats et autres infrastructures individuelles ou collectives).

  - L’identification détaillée (autant que cela a été possible (i) des propriétaires, occupants/usagers des terres et des autres biens immeubles, (ii) des utilisateurs de toutes les autres ressources naturelles affectées par le projet, (iii) des acteurs tirant des revenus ou des moyens d’existence des activités susceptibles d’être perturbées ou définitivement affectées, (iv) de toutes autres personnes directement affectées par le projet. Une liste est dressée sur la base des critères d’identification qui permettent de définir un identifiant unique pour chaque PAP ;

- La définition, en relation avec le Maitre d’Ouvrage (BAGREPOLE) et des PAP, des principes et critères d’éligibilité à une compensation des différentes catégories de PAP ainsi que les normes de compensation des différents types de biens affectées (coût de remplacement, valeur du marché, etc.). A cet égard, le consultant s’est appuyé sur les données actualisées du plan de réinstallation déjà élaboré pour le périmètre des 1000 ha en rive gauche du Nakanbé qui ont été validées par les différentes instances de la Commission Nationale chargées des Enquêtes et des Négociations en vue de la réinstallation et de l’indemnisation des populations affectées par les travaux d’aménagements hydro-agricoles de la zone de concentration de Bagré.

- L’identification des mesures de réinstallation selon les types de biens affectés et le statut social des PAP ;

- L’évaluation des pertes de biens et revenus et des coûts de leur compensation sur la base des normes de compensation adoptées au point 4 précédent;

- La consultation des PAP et du public. La consultation des PAP a été capitale pour la compréhension et l’acceptation des critères d’éligibilité et des barèmes qui sont appliqués à l’évaluation des compensations pour la perte de certains biens, notamment les pertes de récoltes et d’arbres plantés par les PAP. Il s’est agi aussi, de s’assurer de l’acceptabilité sociale des mesures de réinstallation proposées.  Au cours de ces consultations publiques, les PAP ont été informées des droits de recours qui sont attachés à la réinstallation involontaire et de l’ouverture d’une période pour le recueil et la gestion des réclamations liées au recensement des biens et personnes affectées. Les procès-verbaux dûment signés des consultations publiques sont annexés au rapport du PAR.

- L’affichage des listes des PAP. Il s’est agi d’une étape majeure du processus d’élaboration du PAR qui a visé à s’assurer que le travail de recensement des biens et des personnes affectésne comporte ni oubli, ni erreurs préjudiciables à l’aboutissement de la réinstallation involontaire. L’affichage a été effectué en des lieux convenus avec le Maitre d’ouvrage, les PAP,  les autorités locales, et choisis selon les points de concentration de ces PAP (villages, écoles, Mairies…).

Comme convenu avec le client, un  délai d’un mois franc (ce delai a même été prolongé afin de s’aaassurer que toutes les PAP ont bien consulté la liste et faire leurs réclamations s’il avait lieu) a été consacré à cette opération.

- La proposition d’une stratégie de mise en œuvre du PAR. Elle identifieau-delà du maitre d’ouvrage, les mécanismes d’implication des représentants des PAP, des Collectivités locales concernées, de l’administration déconcentrée (dont les services techniques) ainsi que des structures consultatives tels que les comités de la commission nationale d’enquêtes et de négociation en vue de la réinstallation des personnes affectées conformément à l’arrête conjoint N°2012-00246/MEF/MAH/MATDS du 23 juillet 2012. La radio de Bagrépôle a été un outil puissant pour la communication avec les PAP et toutes les communautés.

- La proposition d’un plan de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR. Ce plan de suivi-évaluation vise notamment à s’assurer, au-delà de la compensation des pertes subies par les PAP, que la mise en œuvre du PAR  en particulier et du projet en général ne résulte pas en une dégradation des conditions et du niveau de vie des personnes affectées.

- L’élaboration du Rapport du Plan d’Action de réinstallation (PAR). Le contenu du Plan d’Action de réinstallation s’inspire de l’annexe 2 du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations du Projet Pôle de Croissance Bagré qui sert de référence en la matière.

# DESCRIPTION DE LA ZONE DU PROJET

Le développement de la Zone de Concentration de Bagrépôle passera nécessairement par son désenclavement à travers l’amélioration et la construction de pistes d'accès et de desserte. Les investigations menées sur le terrain au cours des étapes précédentes des études sur Bagré ont permis d’identifier des pistes de désenclavement des futurs aménagements hydro-agricoles et des localités ou sites proches de la zone de concentration. La présente étude pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions de réinstallation des personnes affectées par le projet d’aménagement de pistes rurales type A, B et de pistes ordinaires dans la zone du projet de Bagrépôle rentre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures réductrices et d’optimisation ainsi que des actions d’accompagnement des personnes affectées par le projet.

## Contexte du projet

Dans le souci de créer les conditions de mise en valeur de l’ensemble des zones à hautes potentialités agricoles et pastorales, pour une lutte efficiente contre la pauvreté, notamment en zone rurale où les populations sont les plus démunies, Pôle de croissance de Bagré a décidé d’aménager les pistes pour faciliter la fluidité du transport et l’évacuation des produits agricoles.

Ces réalisations font partie de la stratégie de développement du secteur des transports que le Gouvernement s’est fixé et dont les principaux objectifs sont de :

- assurer une bonne structuration du réseau national et lui permettre de jouer pleinement son rôle dans le développement des échanges entre les départements, les provinces du pays et avec l’extérieur ;

- maintenir le réseau dans un bon état pour diminuer les coûts d’exploitation des véhicules, accroître la sécurité des usagers et renforcer ainsi les activités productrices et commerciales ;

- désenclaver les régions qui ont des potentialités importantes en matière de production agropastorales, de richesses touristiques ou minières, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté ;

- assurer la desserte administrative des chefs-lieux de département et soutenir les efforts en faveur de la décentralisation ;

- faciliter les évacuations sanitaires des villages vers les centres urbains.

## Description du projet

Le Gouvernement du Burkina Faso a décidé, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, de la réalisation du projet de Bagrépôle et de ses voies d’accès, dans la zone élargie du projet situé dans la région du Centre-Est. Afin d’impulser une vision de développement local au projet, il est retenu la réalisation de 157,43 km de  pistes améliorées et des pistes ordinaires dans sa sphère d’influence directe et qui serviront de support pour la mobilité des personnes et des biens dans la zone.

Le présent projet consiste en l’aménagement de 157,43 km de pistes dont 99.8 km de pistes améliorées de type A, 23,89 km de pistes améliorées de type B et 33,74 km de pistes ordinaires détaillées comme suit :

- Aménager 99,8 km de pistes améliorées de Type A dont :

- 34,4 km longeant le chenal adducteur Nord. Cette piste est nouvelle car elle sera construite avec l’aménagement du chenal Nord. Son emprise a déjà été prise dans le PAR du projet d’aménagement hydroagricole de l’extension Nord;

- 7,87 km reliant Sampema à la rive droite de Nakambé pour améliorer la liaison entre le passage pirogue et Sampema. Cette piste est une nouvelle construction ;

- 11,89 km pour la desserte de l’extension de l’extrême Sud à partir de Bittou. Cette piste est nouvelle ;

- 14,45 km pour la liaison entre l’extension Sud du côté du passage pirogue et l’extension Est au niveau de Loaba. Cette piste est nouvelle ;

- 3,96 km entre Kombaoré et l’extension Sud Kounia. Il s’agit d’une piste existante de type B qui sera améliorée en piste de type A ;

- 10,95 km pour l’accès au refuge de Gomboussougou.Cette piste ancienne et il s’agit d’une réhabilitation et de construction d’ouvrage de franchissement ;

- 16,83 km pour l’accès au refuge de Woozi. C’est une piste existante qui nécessite une réhabilitation et la prise en compte de nombreux écoulements latéraux.

- l’aménagement 23,89 km de pistes améliorées Type B constitué de :

- 10,05 km pour la desserte de la zone pastorale de Doubégé à partir de Nord de Bagré village. Cette piste est nouvelle ;

- 11,2 km pour la desserte de la zone pastorale de Tcherbo à partir de Lergo. Cette piste est nouvelle

- 1,1 km pour l’accès au périmètre de Niaogho à partir de la RN17 ; Cette piste ancienne et est praticable ;

- 1,5 km pour l’accès au périmètre de Béguédo à partir de la piste 14P10. Cette piste ancienne et est praticable

- l’aménagement de 33,7 km de pistes ordinaires pour la desserte à l’intérieur des refuges de Woozi et Gomboussougou. Ces pistes existent et nécessitent la réalisation d’ouvrages. La zone est marécageuse non habitée.

## JUSTIFICATION

Le projet se déroule dans une zone majoritairement rurale et à potentiel élevé en culture. Le projet devrait améliorer la mobilité en toute saison dans les zones concernées et faciliter le transport des biens et l’accès des personnes aux services sociaux et ainsi diminuer la pauvreté et favoriser la croissance des activités économiques rurales. En outre, la réalisation des pistes rurales et ordinaires améliorer la condition féminine au niveau de la zone d’intervention par le développement de petits commerces, l’opportunité d’emplois, la réduction du temps de parcours, l’accès aux transports motorisés, l’allégement de la pénibilité de leurs tâches, etc. La productivité et la rentabilité des activités socio- économiques des femmes (maraîchage, petit élevage, artisanat, commerce, etc.) pourront également augmenter avec la réduction du coût de transport, l’augmentation du passage des consommateurs potentiels et l’accès facilité. Elle vise également à favoriser le déplacement du bétail qui se trouve dans la zone.

Le tableau suivant fait l’inventaire des itinéraires des pistes améliorées type A et B et des pistes ordinaires.

Tableau 1 : Inventaire des itinéraires

| Tronçon |  | N° répertoire général des pistes | Piste améliorée type A (km) | Piste améliorée type B (km) | Piste ordinaire (km) | Total (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Origine | Destination |  |  |  |  |  |
| Pistes d'accès et de désenclavement |  |  |  |  |  |  |
| Sampema école | Passage pirogue rive droite | 4P67 | 7,868 |  |  | 7,868 |
| RN 16 à Bittou | Extension extrême Sud | 4P67 | 11,886 |  |  | 11,886 |
| Extension Est Loaba | Extension Sud |  | 14,448 |  |  | 14,448 |
| RR9 | Piste Béga - Boakla (chenal RG côté Nord) |  | 7,556 |  |  | 7,556 |
| Piste Béga - Boakla | Fin chenal RG (largeur 5 m) |  | 26,839 |  |  | 26,839 |
| Komboaré | Extension Sud Kounia |  | 3,957 |  |  | 3,957 |
| Bagré | Zone pastorale de Doubégué |  |  | 10,053 |  | 10,053 |
| Lergo | Zone Pastorale Tcherbo |  |  | 11,187 |  | 11,187 |
| 14P10 à Yibogo | Périmètre de Béguédo |  |  | 1,543 |  | 1,543 |
| Niaogho | Périmètre de Niaogho |  |  | 1,103 |  | 1,103 |
| Sous-total pistes d'accès et de désenclavement |  |  | 72,554 | 23,886 | - | 195,739 |
| Pistes à bétail et refuges des hippopotames |  |  |  |  |  |  |
| Accès au refuge de Woozi |  | 4P111/4P24 | 16,381 |  |  | 16,381 |
| Pistes intérieures Woozi |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 |
| Accès au refuge de Gomboussougou |  | 10P75 | 10,853 |  |  | 10,853 |
| Pistes intérieures Gomboussougou |  |  |  |  | 10,168 | 10,168 |
| Piste à bétail au départ de Saré Peulh |  |  |  |  | 3,575 | 3,575 |
| Sous-total pistes à bétail et refuges des hippopotames |  |  | 27,23 | - | 33,74 | 60,98 |
| TOTAL GENERAL |  |  | 99,80 | 23,89 | 33,74 | 157.43 |

# DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DES TRACES

## Description synthétique du trace des projets routiers retenus

Le tableau ci-dessous présente, pour chaque tronçon de piste retenu, les points de départ et d’arrivée, les longueurs et types de pistes. La carte ci-dessous permet de localiser les pistes. Cette carte n’est toutefois pas exhaustive, notamment en ce qui concerne certaines pistes rurales.

Les pistes qui sont considérées dans le présent rapport sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Liste des tronçons des pistes du projet

| Routes et pistes | Longueur (en km) |
| --- | --- |
| Pistes améliorées Type A |  |
| Sampéma - Passage pirogue Nakambé | 7,87 |
| Bittou - Extension extrême Sud | 11,89 |
| Extension Est à Loaba - Extension Sud | 14,45 |
| RR9 - Piste Béga --> Boakla (chenal RG côté Nord) | 7,56 |
| Piste Béga --> Boakla - Fin chenal RG (largeur 5 m) | 26,84 |
| Komboaré - Extension Sud Kounia | 3,96 |
| Accès au refuge de Gomboussougou | 10,85 |
| Accès au refuge de Woozi | 16,38 |
| Total pistes améliorées Type A | 99,79 |
| Pistes améliorées Type B |  |
| Bagré - Zone pastorale de Doubégué | 10,05 |
| Lergho - Zone pastorale de Tcherbo | 11,19 |
| Accès au périmètre de Béguédo | 1,54 |
| Accès au périmètre de Niaogho | 1,10 |
| Total pistes améliorées Type B | 23,89 |
| Pistes ordinaires |  |
| Pistes intérieures Woozi | 20,00 |
| Pistes intérieures Gomboussougou | 10,17 |
| Saré Peulh - Rive du lac | 3,58 |
| Total pistes ordinaires | 33,74 |
| Total Pistes améliorées type A+Pistes améliorées type B+pistes ordinaires | 157,43 |

Source : Bagrépôle

La localisation des pistes est indiquée par la carte suivante :

Figure 1 : Carte de localisation des routes et pistes étudiées

Source : Etude de schéma directeur d’aménagement et de mise en valeur de la zone d’utilité publique de Bagré. Etape 5 - Rapport d’APD des aménagements prioritaires

## Zones d’impacts des activités du projet

Les zones d’impacts du projet ont été appréhendées sur la base de la collecte des données sur les PAP par les agents enquêteurs et sur la base des prises de coordonnées au GPS des habitations, des champs exploités, des activités économiques exercées dans les limites des emprises utiles déterminées pour chaque type de route et piste. Ainsi, plusieurs zones d’impacts environnementaux, économiques et sociaux du projet ont été répertoriées.

- Dans sa zone d’emprise directe, le projet affecte des terres de culture de maïs, de mil, de sorgho, de coton, d’arachide, de niébé, de sésame, etc. Ainsi que des parcelles de cultures maraîchères, de riz, de tubercules, etc. Les superficies affectées ont été déterminés à la suite du traitement des données collectées ;

- Il affecte également des habitations qui sont principalement des maisons en banco, banco amélioré et parpaings ;

- Il affecte des arbres plantés dans les champs et dans les zones d’habitation ;

- Il affecte aussi des activités commerciales le long de certaines des pistes.

## Option pour la minimisation de la réinstallation

Pour minimiser le plus possible les impacts susceptibles d’engendrer le déplacement et les coûts d’indemnisation des populations situées le long des tracés, il a été adopté la limitation de la zone affectée à l’emprise techniquement utile pour les travaux.

Les pistes seront réalisées en respectant les caractéristiques géométriques répondant au standard technique des pistes du Burkina Faso. Les principales caractéristiques de chacun de ces types de pistes sont récapitulées ci-après :

- Pistes améliorées type A : Largeur d'emprise: 20 m avec une largeur de chaussée de 6,00 m ;

- Pistes améliorées type B : Largeur d'emprise: 20 m avec une largeur de chaussée de 5,00m;

- Pistes ordinaires : Largeur d'emprise: 15 m avec une largeur de chaussée de 5,00m.

## Objectifs du plan de réinstallation

Le présent Plan de Réinstallation (PR) s’inscrit dans le Cadre de Politique de Recasement des Populations (CPRP) réalisé lors de la préparation du Projet Pôle de Croissance de Bagré. Il vise à prendre en compte la réinstallation de populations qui seront affectées. En effet, le but principal du PR est de faire en sorte que les populations qui perdent leurs activités ou une partie de leurs biens suite à la réalisation des projets de construction des routes dans le cadre du PPCB retrouvent et, autant que possible, améliorent leur niveau de vie antérieur, soient traitées de manière équitable et bénéficient des retombées des projets.  . Pour atteindre ce but, le PR vise les objectifs spécifiques suivants :

- minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation de terres, en proposant les alternatives viables lors de la conception du projet ;

- s’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation ;

- déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune personne affectée par le projet ne soit injustement pénalisée ;

- établir un processus de compensation équitable, transparent et rassurant pour les PAP ;

- s’assurer que les personnes affectées sont assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins de les rétablir en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ;

- accorder une attention particulière aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi les populations affectées ; et

- s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation sont conçues et exécutées en tant que programmes de développement durable, fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices.

# SYNTHESE DES ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES

## Les implantations humaines

La ZUP de Bagré compte au total 339 collectivités rurales primaires communément appelées villages et hameaux de cultures, inégalement réparties dans 14 communes aussi bien en amont qu'en aval du barrage de Bagré, tant sur la rive droite que sur la rive gauche. La province du Boulgou compte à elle seule 260 villages dans la ZUP. Bagré village et Dirlakou sont parmi les plus anciennes implantations humaines dans la zone.

L’onchocercose avait provoqué un exode massif de la population et a été a l’origine de la disparition de certaines localités qui par la suite se sont reconstituées. Ainsi Boakla en 1960, Béga, Zangola et Dirlakou en 1970 ont été abandonnés par leurs occupants, puis ont commencé à se reconstituer timidement avec le démarrage du programme d’éradication de l’onchocercose à partir de 1970 et de réinstallation des populations dans le cadre de l’AVV. C’est avec le début des aménagements des périmètres irrigués de Bagré qu’on assiste à un véritable repeuplement de la zone. L’analyse des données démographiques des recensements de 1985 à 1996 (avant l’installation des exploitants pour le Grand Bagré) montre une croissance spectaculaire de la population qui passe de 7.504 habitants en 1985 à 17.959 au recensement de 1996 soit un taux d’accroissement de 139% en 11 ans. Ce taux d’accroissement exceptionnel ne saurait s’expliquer par le seul croit naturel qui se situe a 2,7 %/an au plan national. Il est probablement lié au fort courant migratoire que la région connaît suite aux espoirs suscités par le projet Bagré. Des populations sont ainsi venues de partout s’installer dans la localité, et ont même créé Kiendpenguin, village de migrants spontanés, venus en quête de terres à exploiter auprès des populations locales et surtout dans l’attente des aménagements du projet Bagré. Avec l’aménagement des périmètres des deux rives (droite et gauche), on assiste à un nouveau flux dû principalement au transfert des populations des localités voisines vers les villages devant accueillir les exploitants des périmètres irrigués. Les résultats des recensements administratifs de 1998 (19.157 hab.) et 2004 (25.632 hab.) viennent également attester si besoin était de cette croissance.

Les autochtones sont généralement d’ethnies Bissa, Mossi ou Zaoga. On les retrouve au Boulgou, principalement dans les communes de Garango, Boussouma, Niaogho, Béguédo, Bagré, Zabré, Zonsé, Zaoga, Tenkodogo, Komtoéga, Bittou, Bané. Ils sont présents également dans des localités des provinces du Zoundwéogo (Gomboussougou, Gogo, Manga, Bindé) et du Kouritenga.

Les implantations humaines plus récentes se sont établies en vue de l’exploitation des périmètres aménagés. On note ainsi les villages de Foungou dans la commune de Gomboussougou, créé par des populations de Yakala (commune de Boussouma) et Bagré périmètre (constitué de 9 villages).

## Population de la zone d’étude

A partir des données du RGPH de 2006, la population totale calculée des 14 communes de la ZUP s'élève à 633.282 habitants pour l'année considérée, dont 53,9% de sexe féminin. En 2010, elle est estimée à 710.002 habitants. Les projections 2015, 2020 et 2025 donnent respectivement les estimations de 819.099, 944.958 et 1.090.156 habitants (voir tableau ci-dessous).

Selon les grands groupes d’âge, la population de la cuvette ayant moins de 15 ans représentait 49,48 % des effectifs en 2006, ce qui est considérable. La tranche active théorique (15 à 64 ans) est estimée à 45,77% des effectifs. Dans la réalité, le taux dépasse de loin celui estimé dans la mesure où dès l’âge de 10 ans, les enfants du milieu rural rentrent déjà en activité. Les personnes du troisième âge (65 ans et plus) atteignaient 4,25% de la population.

Tableau 3: Projections de la population de la ZUP à l’horizon 2025

| Provinces | Communes | Population RGPH2006 | Projection 2010 | Projection 2015 | Projection 2020 | Projection 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boulgou | Bagré | 29 164 | 32 697 | 37 721 | 43 517 | 50 204 |
|  | Bittou | 72 053 | 80 782 | 93 195 | 107 515 | 124 035 |
|  | Béguédo | 19 153 | 21 473 | 24 773 | 28 579 | 32 971 |
|  | Garango | 73 679 | 82 605 | 95 298 | 109 941 | 126 834 |
|  | Niaogho | 18 975 | 21 274 | 24 543 | 28 314 | 32 664 |
|  | Komtoéga | 20 674 | 23 179 | 26 740 | 30 849 | 35 589 |
|  | Boussouma | 26 754 | 29 995 | 34 604 | 39 921 | 46 055 |
|  | Bané | 23 706 | 26 578 | 30 662 | 35 373 | 40 808 |
|  | Tenkodogo | 124 985 | 140 126 | 161 658 | 186 498 | 215 154 |
|  | Zabré | 82 767 | 92 794 | 107 052 | 123 502 | 142 479 |
|  | Zonsé | 19 851 | 22 256 | 25 676 | 29 621 | 34 172 |
| Kouritenga | Dialgaye | 36 893 | 41 362 | 47 718 | 55 050 | 63 509 |
| Zoundwéogo | Gogo | 38 208 | 42 837 | 49 419 | 57 012 | 65 773 |
|  | Gomboussougou | 46 420 | 52 044 | 60 040 | 69 266 | 79 909 |
| Ensemble ZUP de Bagré |  | 633 282 | 710 002 | 819 099 | 944 958 | 1 090 156 |

Source : Groupement Techniplan/BECOTEX

## emplois et revenus

Les activités pratiquées dans la zone d’étude concernent surtout la production agricole, l’élevage et la pêche. Les populations dans leur ensemble s’adonnent presque toutes à l’agriculture et complètent leurs occupations par l’élevage, la pêche, l’artisanat, le commerce, etc. Même si l’agriculture constitue souvent la principale activité, elle reste largement tournée vers l’autoconsommation.

La population active de la ZUP de Bagré est estimée à 445.949 personnes en 2011 dont 310.000 dans la province du Boulgou et 16.476 dans la Commune de Zoungou (province du Ganzourgou). Elle est composée de 57,2 % d’hommes et 42,3 % de femmes. Les actifs sont occupés à 85% dans les activités agro-pastorales.

A souligner aussi l’importance des revenus migratoires dans la composition des revenus locaux. L'économie locale est soutenue par les apports des ressortissants résidants à l’étranger (Afrique de l’Ouest et du Centre, Europe, Amérique, etc.). Ces "ressources migratoires" sont principalement injectées dans le secteur tertiaire et dans la construction, bien qu’une partie de ces revenus serve aussi à résoudre des questions d’ordre social.

Les revenus migratoires servent à constituer un fonds de commerce pour les familles dont sont issus les migrants. C’est ce qui explique le rapide développement des activités commerciales notamment dans le domaine de l’import export au niveau des communes de Béguédo, Niaogho, Bagré, Gomboussougou, Garango, Zabré, etc.

## Les activités économiques

### Agriculture

A l’intérieur de la ZUP de Bagré, les différentes études et enquêtes réalisées ainsi que les visites de terrain permettent de dénombrer quatre grands systèmes de production végétale : les cultures irriguées, les cultures pluviales, les cultures de bas-fonds, les cultures de décrue.

Les cultures irriguées sont pratiquées dans la zone depuis très longtemps. Profitant de la présence du fleuve Nakanbé, les populations riveraines ont de tout temps exploité des petits jardins maraîchers aux abords immédiats du fleuve pour satisfaire dans un premier temps leurs besoins en légumes et pour se procurer des revenus dans un second temps. Aujourd’hui, on distingue dans la zone trois grands types d’exploitations irriguées : 1) la grande irrigation (périmètre de 1.200 ha situé en rive droite, périmètre de 680 ha en rive gauche et périmètre de 1.500 ha en rive gauche) ; 2) la moyenne hydraulique (des périmètres gravitaires en aval de petits barrages ou par pompage autour de lacs naturels et des barrages) ; 3) la petite irrigation (périmètres de moins d'un hectare à une vingtaine d’hectares).

Le système de production en pluvial est incontestablement le système dominant dans la ZUP de Bagré du fait du nombre d’exploitations et de l’effectif des personnes occupées dans ce système. En effet, dans les deux provinces du Boulgou et du Zoundwéogo, sur un total de 89.350 ménages agricoles, 87.010 ménages agricoles pratiquent l’agriculture pluviale (Source RGA 2006).

Le potentiel en cultures pluviales de la zone est évalué à plus de 170.000 ha. Les cultures principales pratiquées sont le sorgho, le mil, le maïs, l'arachide, le niébé, le sésame. Trois types d’exploitations en pluvial ont été identifiés dans la ZUP de Bagré. Ce sont :

- Les champs de case ;

- Les champs de brousse ;

- Les champs de bas fonds.

Le système de production en pluvial est un système extensif basé sur une augmentation incessante des superficies. Les principales spéculations produites dans ce système dans la zone de la ZUP de Bagré sont essentiellement :

- les cultures céréalières : mil, sorgho, maïs (avec les variétés améliorées Massongo, Barka, KEJ, etc.) ;

- les légumineuses : arachide, soja, niébé (variété KVX), voandzou ;

- les tubercules : manioc et patate douce essentiellement.

Les rendements sont faibles: de 800 kg à 1000 kg par ha pour le mil, 800 à 2500 kg/ha pour le sorgho blanc, 800 à 2000 kg/ha pour le sorgho rouge et de 950 à 1700 kg/ha pour le maïs. Sur ces bases on estime la production moyenne annuelle de céréales (hors riz) de la ZUP de Bagré au cours des dix dernières années à 155.000 tonnes, soit 95.000 tonnes pour le Boulgou et 60.000 tonnes pour le Zoundwéogo. Ces productions couvrent à peine les besoins de consommation des ménages de la zone. La ZUP de Bagré est de ce point de vue dans un équilibre alimentaire précaire. Pour la campagne agricole 2011, le taux de couverture des besoins par la production est de 93% pour le Boulgou et de 103% pour le Zoundwéogo.

### Elevage

L’élevage occupe une place importante dans les activités socioéconomiques des populations de la zone d'étude. Il contribue de façon notable à l’amélioration de la production agricole par l’apport en fumier et la culture attelée. Les produits animaux génèrent des activités commerciales tant à l’intérieur du pays qu’avec le Ghana et le Togo. La zone d'étude constitue une zone d'accueil, de transit des troupeaux, de commerce et de transhumance par excellence du bétail.

Les effectifs du cheptel dans les provinces du Boulgou, du Kouritenga et du Zoundwéogo sont évalués comme suit.

Tableau 4 : Effectifs du cheptel (unité = tête) de 2008 à 2012

| Années | Espèces | Provinces |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Boulgou | Kouritenga | Zoundwéogo |
| 2008 | Bovins | 88 098 | 118 128 | 148 977 |
|  | Ovins | 193 736 | 234 063 | 137 139 |
|  | Caprins | 274 983 | 390 263 | 240 254 |
|  | Asins | 32 646 | 35 800 | 26 866 |
|  | Equins | 602 | 489 | 797 |
|  | Porcins | 103 980 | 56 288 | 30 760 |
|  | Volailles | 1 269 997 | 958 388 | 1 128 664 |
| 2009 | Bovins | 89 859 | 120 490 | 151 956 |
|  | Ovins | 199 548 | 241 084 | 141 253 |
|  | Caprins | 283 232 | 401 970 | 247 461 |
|  | Asins | 33 298 | 36 516 | 27 403 |
|  | Equins | 608 | 493 | 804 |
|  | Porcins | 106 059 | 57 413 | 31 375 |
|  | Volailles | 1 308 096 | 987 139 | 1 162 523 |
| 2010 | Bovins | 91 656 | 122 899 | 154 995 |
|  | Ovins | 205 534 | 248 316 | 145 490 |
|  | Caprins | 291 728 | 414 029 | 254 884 |
|  | Asins | 33 963 | 37 246 | 27 951 |
|  | Equins | 614 | 497 | 812 |
|  | Porcins | 108 180 | 58 561 | 32 002 |
|  | Volailles | 1 347 338 | 1 016 753 | 1 197 398 |
| 2011 | Bovins | 93 489 | 125 356 | 158 094 |
|  | Ovins | 211 700 | 255 765 | 149 854 |
|  | Caprins | 300 479 | 426 449 | 262 530 |
|  | Asins | 34 642 | 37 990 | 28 510 |
|  | Equins | 620 | 501 | 820 |
|  | Porcins | 110 343 | 59 732 | 32 642 |
|  | Volailles | 1 387 757 | 1 047 255 | 1 233 319 |
| 2012 | Bovins | 95 358 | 127 863 | 161 255 |
|  | Ovins | 218 051 | 263 437 | 154 349 |
|  | Caprins | 309 493 | 439 242 | 270 405 |
|  | Asins | 35 334 | 38 749 | 29 080 |
|  | Equins | 626 | 506 | 828 |
|  | Porcins | 112 549 | 60 926 | 33 294 |
|  | Volailles | 1 429 389 | 1 078 672 | 1 270 317 |

Source : Annuaire statistique du secteur de l'élevage, 2013

Trois systèmes d'élevage cohabitent dans la zone d'étude :

- l'élevage transhumant pratiqué essentiellement par les pasteurs peulh ;

- l'élevage sédentaire extensif pratiqué par les agriculteurs et les agro-pasteurs ;

- l'élevage sédentaire semi-intensif pratiqué par stabulation

Deux grandes zones pastorales sont localisées à proximité de la zone de concentration : Doubégué -Tcherbo (7.125ha) sur la rive gauche et Niassa (6.386ha) sur la rive droite.

L'alimentation des animaux est basée sur le pâturage naturel, les jachères et les champs après récolte. Plusieurs études indiquent une situation de surpâturage dans les deux provinces du Boulgou et du Zoundwéogo qui constituent des zones d’accueil pour les troupeaux qui cherchent à s’installer dans la partie sud du pays, des zones de transhumance et de transit pour les troupeaux allant vers le Ghana et le Togo. Les sous produits agricoles (paille de riz, tiges de céréales et fanes de légumineuses) sont de plus en plus utilisés pour l'alimentation des animaux des agro-pasteurs.

### Pêche et aquaculture

Les données sur les ressources halieutiques dans la ZUP de Bagré sont fragmentaires; elles concernent uniquement la retenue de Bagré qui occupe quelques 25.500 ha. La production moyenne y est de l'ordre de 975 tonnes par an pour un potentiel exploitable estimé à environ 1.600 tonnes par an.

Le volume des captures évolue en dents de scie mais la tendance générale reste orientée à la baisse; les raisons de cette baisse sont multiples : diminution de la ressource, contournement des lieux de pesée, etc. Le tilapia ou carpe est l’espèce la plus importante dans la retenue. Les principales autres espèces sont les silures (ou poisson-chat), le capitaine, le poisson cheval, l'anguille, etc.

L’exercice de la pêche dans la retenue de Bagré est soumis à la détention d'un titre de pêche délivré par les services techniques compétents. Le permis de pêche est valable pour une année à compter de sa date de délivrance. Conformément à la législation, le permis de pêche est spécifique au PAIE/PHIE

On distingue trois types de pêcheurs qui sont :

- Les pêcheurs professionnels pour qui la pêche constitue une activité professionnelle à part entière.

- Les pêcheurs semi-professionnels pour qui la pêche est une activité complémentaire à l'agriculture et/ou à l'élevage. La grande majorité des pêcheurs dans la ZUP de Bagré sont classés dans cette catégorie.

- Les pêcheurs occasionnels qui pratiquent la pêche de façon sporadique et leur savoir-faire est rudimentaire.

La production des pêcheurs est achetée au niveau des débarcadères par des mareyeurs à quatre roues qui approvisionnent la ville de Ouagadougou en poissons. Les débarcadères sont également fréquentés par des mareyeurs à deux roues; ce sont généralement des autochtones, qui approvisionnent les marchés environnants (Tenkodogo, Garango, Manga) et locaux en produits de pêche.

La transformation du poisson est une activité essentiellement féminine. Les principales techniques de transformation sont le fumage et le séchage. La clientèle des transformateurs est essentiellement constituée par les revendeurs des localités des provinces du Boulgou, du Ganzourgou et Zoundwéogo et des revendeuses de Ouagadougou.

L'aquaculture a été introduite dans la zone d'étude en 2004 par le Projet d'Elevage Piscicole de Bagré (PEP) financé par la coopération taïwanaise, qui visait l'élevage semi-intensif de tilapia du Nil. Le PEP a mis en place 62 bassins et étangs de pisciculture capables de produire 150 tonnes de poissons marchands par an. Actuellement, le PEP fonctionne "au ralenti". Le gouvernement cherche à relancer ces activités, à travers un changement de statut du PEP.

## Les secteurs sociaux

### Le secteur de l’éducation

Les taux bruts de scolarisation dans les trois provinces dont des communes sont situées dans la ZUP de Bagré sont de 62% pour le département de Zoungou dans le Ganzourgou, 70% pour la province du Zoundwéogo et 71% pour celle du Boulgou. Ces taux sont donc assez voisins de la moyenne nationale qui est de 72%.

Les infrastructures dans le secteur de l’éducation concernent le système formel et non formel et l’enseignement professionnel. Dans le système formel, il faut distinguer le pré scolaire (les garderies et les écoles maternelles), le cycle primaire et les cycles secondaires.

Dans le système non formel, il est question des écoles franco-arabes, des centres d’alphabétisation, des centres d’éducation de base non formelle et des centres d’apprentissage.

Tableau 5 : Inventaire des infrastructures du secteur de l'éducation dans la ZUP de Bagré

| CEB | Nbre écoles primaires | Nbre CPAF | Nbre CEBNF | Nbre CEG | Nbre Lycées | Préscolaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagré | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Bittou | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Béguédo | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bissiga | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Garango | 53 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Niaogho | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Komtoéga | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Boussouma | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bané | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tenkodogo | 71 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zabré | 33 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Zaoga | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zonsé | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Boulgou | 322 | 61 | 3 | 17 | 9 | 13 |
| Zoungou | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Ganzourgou | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Baskouré | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dialgaye | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gounghin | 39 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tansobentenga | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yargo | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Kouritenga | 83 | 63 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Bindé | 32 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gogo | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gonboussougou | 39 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total Zoundwéogo | 98 | 51 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| TOTAL ZUP DE BAGRE | 525 | 179 | 3 | 25 | 12 | 14 |

Source : Schéma Directeur d'Aménagement et de mise en valeur de la zone d'utilité publique de Bagré, Rapport d’étape 1 ; Version définitive – Mars 2012

Ce tableau montre que l'équipement en institutions préscolaires et en établissements d'enseignement secondaire est faible. Par contre l'équipement en écoles primaires est nettement plus important.

Dans l'enseignement primaire, la moyenne est de 59 enfants par classe (la moyenne nationale étant de 60 enfants par classe). Dans l'enseignement secondaire, les effectifs sont très élevés dans les classes du 1er cycle (entre 42 et 118 élèves par classe); dans le second cycle, les effectifs varient entre 17 et 65 élèves par classe.

### Le secteur de la santé

Les infrastructures sanitaires de la zone comprennent les CHR, les CMA et CM, les CSPS, les dispensaires et les maternités et tous les équipements connexes qui permettent d’améliorer l’accès des populations à des services de santé. La situation de ces infrastructures a été établie en 2013 par région et par district sanitaire. La zone de l’étude couvre tout ou partie des villages relevant des districts sanitaires de Tenkodogo, Bittou, Zabré, Koupéla, Garango dans la Région du Centre Est. Elle couvre également une partie du district sanitaire de Manga dans la région du Centre Sud, et enfin quelques villages du district sanitaire de Zorgho dans le Plateau central.

Tableau 16 : Situation des infrastructures de santé dans la ZUP selon les districts sanitaires

| District | Tenkodogo | Bittou | Zabré | Garango | Koupéla | Zorgho | Manga | Ens ZUP | Burkina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Types d’infrastructures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| CMA/HD |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45 |
| CM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| CSPS | 23 | 9 | 15 | 23 | 25 | 50 | 36 | 181 | 1 775 |
| Population 2013 | 213 282 | 116 610 | 138 129 | 193 907 | 216 117 | 382 941 | 294 980 | 1 555 966 | 17 322 796 |
| Nbre d’habitants /CSPS en 2013 | 9 273 | 12 957 | 9 209 | 8 431 | 8 645 | 7 659 | 8 194 | 8 596 | 9 759 |
| Rayon moyen d'action théorique (RMAT) en 2013 | 5,2 | 8 | 5,4 | 4,2 | 4,3 | 5 | 5,5 | 5,4 | 6,5 |

Sources : Annuaire Statistiques Santé Burkina Faso 2013

Le taux de couverture moyen est de 222.281 habitants pour un CMA/CM pour une norme nationale de 224.971 habitants pour un CMA/CM. Il est de 1 CSPS pour 8 596 habitants pour l’ensemble de la ZUP de Bagré sur un rayon moyen d’action théorique de 5,4 km, la moyenne nationale étant de 1 CSPS pour 9 759 habitants pour un rayon moyen d’action théorique de 6,5 km. Ceci ne doit cependant pas cacher la relative disparité entre les districts sanitaires que comprend la ZUP.

Tableau 6 : Ratio personnel de santé / population selon les régions et les districts sanitaires du projet en 2013

| District | Tenkodogo | Bittou | Zabré | Garango | Koupéla | Zorgho | Manga | Ens ZUP | Ens Burkina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Types d’infrastructures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDE | 25 | 16 | 22 | 21 | 46 | 63 | 57 | 250 | 3 436 |
| IB | 15 | 16 | 17 | 21 | 31 | 40 | 38 | 178 | 2 650 |
| SFE-ME | 11 | 6 | 7 | 8 | 16 | 25 | 19 | 92 | 1580 |
| Tech labo/bio | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 21 | 408 |
| AIS | 32 | 11 | 16 | 16 | 41 | 44 | 32 | 192 | 2 229 |
| G/F Salle | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | 678 |
| AA | 42 | 13 | 23 | 25 | 41 | 45 | 24 | 213 | 2989 |
| Population 2013 | 213 282 | 116 610 | 138 129 | 193 907 | 216 117 | 382 941 | 294 980 | 1 555 966 | 17 322 796 |
| Ratio Habitants / IDE | 8 531 | 7 288 | 6 279 | 9 234 | 4 698 | 6 078 | 5 175 | 6 224 | 5 042 |
| Ratio habitants / infirmier (IB+IDE) | 5 332 | 3 644 | 3 542 | 4 617 | 2 807 | 3 718 | 3 105 | 3 635 | 2 846 |
| Ratio habitant / SFE-ME | 19 389 | 19 435 | 19 733 | 24 238 | 13 507 | 15 318 | 15 525 | 16 913 | 10 964 |
| Ratio habitant / accoucheur* | 5 078 | 8 970 | 6 006 | 7 756 | 5 271 | 8 510 | 12 291 | 7 305 | 5 796 |

Source : Tableau confectionné à partir des données de l’annuaire statistique sanitaire 2013

Au regard des ratios nationaux ci-dessous, il y a lieu de relever que les indicateurs en la matière sont relativement en deçà des ratios nationaux quand on considère la zone du projet dans son ensemble ; surtout quand par ailleurs les ratios nationaux sont eux-mêmes bien en deçà des normes OMS.

Tableau 7 : ratio personnel de santé/habitant en 2013

| Indicateur | Ratios nationaux | Normes OMS |
| --- | --- | --- |
| Ratio habitants/médecin | 21 519 | 1/10 000 |
| Ratio habitants/pharmacien | 83 685 | 1/5 000 |
| Ratio habitants/infirmier d'Etat | 4 965 | 1/5 000 |
| Ratio habitants/infirmier (IB+IDE) | 2 796 | 1/3 000 |
| Ratio habitant/SFE-ME | 10 888 | 1/1 000 |
| Ratio habitant/accoucheur* | 3 643 | 1/1 000 |

Source : Annuaire Statistique 2013 ; Mai 2014

### Les infrastructures de désenclavement

La ZUP de Bagré est quadrillée par un réseau routier comprenant différents types dont des routes nationales, des routes régionales, des routes départementales et des pistes rurales.

Les routes nationales sont les suivantes :

- Route nationale 16. La RN 16 longue de 149 km est asphaltée et dans un état moyen. Elle relie Koupéla (embranchement RN 04) –Tenkodogo-Bittou–Cinkansé jusqu’à la frontière du Togo. Elle traverse la ZUP sur une distance d’environ 86 km entre Tenkodogo et Bittou.

- Route nationale 17. La RN 17, partiellement non asphaltée, permet de franchir la vallée du Nakambé par le pont de Béguédo. Cette route traverse la ZUP d'Ouest en Est à partir de Bindé (embranchement RN 5), passe par Kaïbo, Niaogho, Garango, et rejoint la RN 16 à Tenkodogo. Dans la ZUP, elle relie sur une distance d’environ 73 km Niaogho–Béguédo–Garango–Tenkodogo. Le tronçon Garango–Tenkodogo est bitumé et en bon état.

- Route nationale 25. La RN 25 non bitumée est longue de 15 km dans la ZUP de Bagré, en partant de Bittou pour rejoindre Zabré, et ensuite la RN29. Elle traverse la forêt classée de Ouilengaré.

- Route nationale 29. La RN 29 non asphaltée part de Manga et traverse la ZUP sur une distance de 38 km environ, passant par Gomboussougou pour rejoindre la frontière du Ghana.

Routes régionales

Une seule route régionale (la RR9) non bitumée, longue de 55 km environ, passe en aval du barrage de Bagré, permet de relier la RN 29 à la RN 16 (embranchement Tenkodogo–Bittou). Elle est pratiquement la seule voie carrossable qui permet d’accéder à la commune de Bagré et à la localité de Dindéogo en passant par Dirzé.

Routes départementales

- Route départementale 27 - La RN 17 Tenkodogo - Garango - Béguédo – Niaogho – Komtoéga est reliée à Boussouma par la RD 27 longue de 7,438 km.

- Route départementale 28 - La RD 28 longue de 9 km environ relie la RN 17 Tenkodogo, Garango - Béguédo – Niaogho à Komtoéga.

- Route départementale 30 - La RD 30 relie sur une distance de 7,5 km environ Dindéogo -Litaya - Zonsé à la RN 29 Gomboussougou – Zabré – Manga – frontière du Ghana.

- Route départementale 36 - La RD 36 permet la jonction entre Bané et la RN 16 Koupéla –Tenkodogo- Bittou - frontière du Togo. Elle s’étend sur une distance de 5 km environ.

Tableau 8 : Récapitulatif des tronçons routiers avec leur longueur

| Réseau routier | Longueur |
| --- | --- |
| Routes nationales Route nationale n°16 Route nationale n°17 Route nationale n° 25 Route nationale n° 29 | 212,612 km 86,435 km 72,923 km 15,000 km 38,300 km |
| Route régionale RR9 | 55,200 km |
| Routes départementales Route départementale n° 27 Route départementale n°28 Route départementale n° 30 Route départementale n° 36 | 29,160 km 7,439 km 9,090 km 7,468 km 5,163 km |
| Réseau de pistes | 2.979 km |

Source : Schéma Directeur d'Aménagement et de mise en valeur de la zone d'utilité publique de Bagré, Rapport d’étape 1 ; Version définitive – Mars 2012

## Caractéristiques démographiques et socioéconomique des pap

### PAP perdant des infrastructures d’habitation

      - Répartition des PAP selon la localité et les pistes

Treize (13) PAP situées sur les pistes perdent des infrastructures d’habitation et annexes. Les treize (13) PAP dont les habitations et/ou autres infrastructures annexes sont affectées se répartissent comme suit entre les deux pistes concernées (Bittou-Extension Sud : 7,69% et RR9-Piste de Béga-Boakla Chenal côté Nord : 25,93%).

Tableau 9 : Répartition des PAP selon la localité et la route concernée

| Localités | Bittou-Extension Sud |  | RR9-Piste de Béga-Boakla Chenal côté Nord |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eff | % | Eff | % | Eff | % |
| Béga | 0 | 0,00 | 8 | 61,54 | 8 | 61,54 |
| Goudayiré | 0 | 0,00 | 4 | 30,77 | 4 | 30,77 |
| Hamdalaye | 1 | 7,69 | 0 | 0,00 | 1 | 7,69 |
| Total | 1 | 7,69 | 12 | 92,31 | 13 | 100,00 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

      - Répartition des PAP selon la localité et la commune d’appartenance

Les treize (13) PAP dont les habitations et/ou autres infrastructures annexes sont affectées se répartissent entre les deux communes concernées comme suit :

- Bagré : 92,31% et ;

- Bittou : 7,69%.

Tableau 10 : Répartition des PAP selon le village et la commune d’appartenance

| Localités | Bagré |  | Bittou |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eff | % | Eff | % | Eff | % |
| Béga | 8 | 61,54 | 0 | 0,00 | 8 | 61,54 |
| Goudayiré | 4 | 30,77 | 0 | 0,00 | 4 | 30,77 |
| Hamdalaye | 0 | 0,00 | 1 | 7,69 | 1 | 7,69 |
| Total | 12 | 92,31 | 1 | 7,69 | 13 | 100,00 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

Figure 2 : Répartition des PAP selon la commune d’appartenance

      - La répartition des PAP selon le sexe

En termes de répartition selon le sexe, il se dégage que toutes les PAP sont des hommes. Aucune femme propriétaire d’infrastructures d’habitation n’est concernée par les impacts du projet.

      - La répartition des PAP selon l’ethnie

Contrairement aux routes à bitumer et aux routes en terre ordinaire, les Mossi constituent l’ethnie qui vient en tête avec 69,23% du total des PAP suivie des bissa avec 23,08% et des Peulh avec 7,69%.

Tableau 11 : Répartition des PAP selon ll’ethnie et la localité

| Localités | Bissa |  | Mossi |  | Peulh |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eff | % | Eff | % | Eff | % | Eff | % |
| Béga | 2 | 15,38 | 6 | 46,15 | 0 | 0,00 | 8 | 61,54 |
| Goudayiré | 1 | 7,69 | 3 | 23,08 | 0 | 0,00 | 4 | 30,77 |
| Hamdalaye | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7,69 | 1 | 7,69 |
| Total | 3 | 23,08 | 9 | 69,23 | 1 | 7,69 | 13 | 100,00 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

      - La répartition des PAP selon le statut matrimonial

La répartition des PAP selon le statut matrimonial dégage que les PAP comprennent 15,38% de célibataires, 46,15 % de monogames et 38,46% de polygames. L’on ne dénombre ni veuf ni veuve. Il n’y a pas de personnes vulnérables parmi les 13 PAP.

Tableau 12 : Répartition des PAP selon le statut matrimonial et la localité

| Localités | Célibataire |  | Monogame |  | Polygame |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eff | % | Eff | % | Eff | % | Eff | % |
| Béga | 1 | 7,69 | 2 | 15,38 | 5 | 38,46 | 8 | 61,54 |
| Goudayiré | 1 | 7,69 | 3 | 23,08 | 0 | 0,00 | 4 | 30,77 |
| Hamdalaye | 0 | 0,00 | 1 | 7,69 | 0 | 0,00 | 1 | 7,69 |
| Total | 2 | 15,38 | 6 | 46,15 | 5 | 38,46 | 13 | 100,00 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

Figure 3 : Répartition des PAP selon le statut matrimonial

      - La répartition des PAP selon la religion

Sur le plan religieux, les PAP qui perdent des infrastructures d’habitation et infrastructures connexes se répartissent comme suit :

- Musulmans : 69,23% ;

- Catholiques : 30,77%.

Tableau 13 : Répartition des PAP selon la religion et la localité

| Localités | Musulman |  | Catholique |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eff | % | Eff | % | Eff | % |
| Béga | 5 | 38,46 | 3 | 23,08 | 8 | 61,54 |
| Goudayiré | 3 | 23,08 | 1 | 7,69 | 4 | 30,77 |
| Hamdalaye | 1 | 7,69 | 0 | 0,00 | 1 | 7,69 |
| Total | 9 | 69,23 | 4 | 30,77 | 13 | 100,00 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

      - La répartition de la population selon le niveau d’alphabétisation et d’éducation formelle

Sur les 13 PAP dont les infrastructures d’habitation et infrastructures connexes sont affectées, seulement 4 PAP ont déclaré avoir été alphabétisées. Le taux global d’alphabétisation des PAP est de 33,33%..

Tableau 14 : Répartition des PAP selon le niveau d’alphabétisation et la localité

| Localités | Oui |  | Non |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eff | % | Eff | % | Eff | % |
| Béga | 2 | 15,38 | 6 | 46,15 | 8 | 61,54 |
| Goudayiré | 1 | 7,69 | 3 | 23,08 | 4 | 30,77 |
| Hamdalaye | 1 | 7,69 | 0 | 0,00 | 1 | 7,69 |
| Total | 4 | 30,77 | 9 | 69,23 | 13 | 100,00 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

Sur les 13 PAP concernées, une seule personne sur quatre (4) qui ont répondu à la question déclare avoir fréquente le système formel d’éducation et avoir atteint le premier cycle de l’enseignement secondaire.

### PAP perdant des terres et des revenus agricoles

      - Répartition des PAP selon les pistes

Trois cent trente quatre (334) PAP situées sur les pistes (type A, type B et ordinaires) perdent des terres et des revenus agricoles. Ces trois cent trente quatre (334) PAP   se répartissent comme suit entre les onze (11) pistes concernées.

Tableau 15 : Répartition des PAP selon la localité et la route concernée

| Pistes | Fréquence | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Sampéma-Passage pirogue Nakambé | 44 | 13,2 |
| Bittou-Extension Sud | 12 | 3,6 |
| Extension Est-Extension Sud | 9 | 2,7 |
| Accès aux refuges de Woozi | 67 | 20,1 |
| Komboaré-Extension Sud Kounia | 23 | 6,9 |
| Accès au refuge de Gomboussougou | 26 | 7,8 |
| RR9-Piste de Béga-Boakla Chenal côté Nord | 74 | 22,2 |
| Bagré-zone pastorale de Doubégué | 16 | 4,8 |
| Lergho-Zone pastoral de Tcherbo | 42 | 12,6 |
| Accès au périmètre de Béguédo | 10 | 3,0 |
| Accès au périmètre de Niaogho | 11 | 3,3 |
| Total | 334 | 100,0 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

Figure 4 : Répartition des PAP selon les pistes concernées

      - Répartition des PAP selon le village et la commune d’appartenance

334 PAP perdent des terres agricoles. Sur les 334 PAP dont les terres agricoles sont affectées, il ressort qu’elles se répartissent comme suit :

- Bagré : 26,05% ;

- Bittou : 6,29% ;

- Béguédo : 0,30% ;

- Boussouma : 22,16% ;

- Garango : 17,66% ;

- Gomboussougou : 7,78% ;

- Niaogho : 5,99% ;

- Zabré : 13,77%.

Figure 5 : Répartition des PAP selon la commune d’appartenance

      - La répartition des PAP selon le sexe

La  répartition selon le sexe des PAP perdant des terres agricoles du fait du projet est la suivante :

- Hommes : 76,65% ;

- Femmes : 24,35%.

Tableau 16 : Répartition des PAP selon le sexe

| Sexe | Fréquence | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Masculin | 256 | 76,65 |
| Féminin | 78 | 23,35 |
| Total | 334 | 100,0 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

      - La répartition des PAP selon l’ethnie

Sur le plan de l’appartenance ethnique, il se dégage que les Bissa qui sont l’ethnie autochtone par excellence des communes concernées viennent en tête avec 78,44% du total des PAP. Les Bissa sont suivis de loin par les Mossi avec 16,17%, les Peulh avec 4,19% et d’autres ethnies avec 0,90% des PAP.

Tableau 17 : Répartition des PAP selon l’ethnie et la localité

| Ethnie | Fréquence | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Bissa | 262 | 78,44 |
| Mossi | 54 | 16,17 |
| Peulh | 14 | 4,19 |
| Gourounsi | 1 | 0,30 |
| Autre | 3 | 0,90 |
| Total | 334 | 100,00 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

      - La répartition de la population selon la religion

Sur le plan religieux, les PAP qui perdent des terres de cultures et des revenus agricoles se répartissent comme suit :

- Musulmans : 85,63% ;

- Catholiques : 12,87% ;

- Protestants : 0,60% ;

- Animistes : 0,90%.

Figure 6: Répartition des PAP selon la religion

      - La répartition des PAP selon le statut matrimonial

Sur le plan matrimonial, les PAP se répartissent ainsi qu’il suit ;

- Célibataire : 2,69% ;

- Monogame : 33,53% :

- Polygame : 56,29% ;

- Veuf/Veuve : 7,19% ;

- Divorcé(e) : 0,30%.

Figure 7: Répartition des PAP selon la le statut matrimonial

### PAP perdant des infrastructures de commerce et et dont les activités commerciales sont perturbées

      - Répartition des PAP selon les pistes

Trois (3) PAP situées sur les pistes (type A, type B et ordinaires) perdent des infrastructures commerciales et revenus commerciaux. Les trois (3) PAP qui perdent des infrastructures commerciales se répartissent comme suit entre les deux (02) pistes concernées.

Tableau 18 : Répartition des PAP selon la localité et la route concernée

| Pistes | Fréquence | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Extension Est-Extension Sud | 2 | 66,67 |
| Accès aux refuges de Woozi | 1 | 33,33 |
| Total | 3 | 100,0 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

      - Répartition des PAP selon le village et la commune d’appartenance

Les PAP dont les activités commerciales sont affectées se répartissent ainsi qu’il suit :

- Bittou : 66,67% du total des PAP ;

- Boussouma : 33,33%.

Il apparaît que la commune de Bagré regroupe à elle seule près des deux tiers des PAP « activités commerciales » impactées par le projet.

Tableau 19 : Répartition des PAP selon le village et la commune d’appartenance

| Localités | Bittou |  | Boussouma |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eff | % | Eff | % | Eff | % |
| Déma | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 |
| Lengha | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 |
| Loaba Ville | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 |
| Total | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

      - La répartition des PAP selon le sexe

Du point de vue de la répartition selon le sexe, il ressort que toutes les PAP dont les activités économiques et infrastructures commerciales sont impactées sur les pistes sont des hommes.

      - La répartition des PAP selon l’ethnie et la religion

Les PAP perdant des infrastructures et des activités économiques au niveau des pistes sont tous Bissa (100%). Ils se répartissent entre les villages de Déma, de Lengha et de Loaba village (doit un par village).

Ces PAP sont également toutes de confession musulmane.

      - La répartition de la population selon le statut matrimonial

Sur le plan matrimonial, les PAP se répartissent ainsi qu’il suit :

- Monogame : 32,45% ;

- Polygame : 57,62%.

## Synthèse des résultats des recensements des pap et des biens impactes

La synthèse des données du recensement permet de dégager qu’un total de 373 PAP sont concernées par l’ensemble des biens impactés et identifiés. Ces 373 PAP se composent de 295 hommes,  (soit 76,65%  hommes) et de 78 femmes, (soit 23,35%). Ces 373 PAP se répartissent également selon les grands types de biens impactés comme suit :

- Habitations : 13 PAP (soit 3,48% du total des PAP) ;

- Activités agricoles : 334 PAP (soit 89,54% du total des PAP) ;

- Activités commerciales : 03 PAP (soit 0,80% du total des PAP) ;

- Arbres privés (dans les champs et/ou les habitations) : 23 PAP (soit 6,16% du total des PAP).

Tableau 20 : Répartition des PAP selon le type de biens impactés

| Types de biens | Hommes | % | Femmes | % | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitations | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 | 13 | 3,48 |
| Activités agricoles | 256 | 76,65 | 78 | 23,35 | 334 | 89,54 |
| Activités commerciales | 03 | 100,00 | 0 | 0,00 | 03 | 0,80 |
| Arbres privés | 23 | 100,00 | 0 | 0,00 | 23 | 6,16 |
| Total | 295 | 79,08 | 78 | 20,9 | 373 | 100,00 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

Les biens touchés comprennent :

- 32 infrastructures d’habitation dont des maisons, des cuisines, des hangars/vérandas, des latrines, des douches, des enclos, des poulaillers, etc.) ;

- 473 366 m² (soit 47,34 ha) de terres de cultures agricoles ;

- 531 infrastructures commerciales dont des bâtiments couverts, des hangars, des kiosques, des étals/étagères, et autres biens ;

- 8 arbres privés impactés dans les champs et/ou les habitations.

### Infrastructures à usage d’habitation et annexes

Ces infrastructures sont constituées par les maisons d’habitation et leurs annexes telles que les cuisines, les douches, les enclos, les greniers, les hangars, les murs de clôture, etc. Vu que le tracé du projet ne traverse que des agglomérations essentiellement rurales, la plupart de ces biens sont des maisons d’habitation et autres infrastructures annexes de standing moyen voire de bas standing en banco et/ou paille principalement. Ces biens appartiennent à un total de 13 PAP (tous des hommes) relevant des villages de Béga et Goudayiré (commune de Bagré) et du village de Hamdalaye (commune de Bittou). Le tableau ci-après récapitule les principaux biens d’habitation impactés le long des pistes :

Tableau 21 : Nombre et type de d’infrastructures à usage d’habitation et infrastructures annexes

| Communes | Localités | Pistes | PAP / Sexe |  |  | Infrastructures impactées |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mascu-lin | Féminin | Total | Case ronde | Hangar | Cuisine | Douches | Gre- nier | Enclos | Clô-tures |
| Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | 8 | 0 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Goudayiré | Béga-Boakla (RG Nord) | 4 | 0 | 4 |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension extrême Sud | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Total |  |  | 13 | 0 | 13 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

On retient du tableau ci-dessus que les principaux biens affectés le long des tracés des pistes (type A, B et ordinaires) à construire se déclinent comme suit :

- Dix (10) cases rondes en banco ;

- Dix (10) hangars dont 2 non revêtu et un revêtu ;

- Deux (02) cuisines ;

- Cinq (05) douches ;

- Deux (02) greniers ;

- Deux (2) enclos ;

- une clôture.

### Pertes des terres et de revenus agricoles

Les terres agricoles exploitées (jachères non comprises) affectées le long des tracés sont en majorité des champs de brousse et des terres de bas fonds ou exploitées en cultures maraîchères. Le tableau ci-dessous fournit les données sur les terres agricoles affectées pour chaque localité.

Tableau 22 : Nombre de PAP par localité

| Communes | Localités | Pistes | Nombre de PAP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mascu-lin | Fémi-nin | Total |
| Bagré | Bagré Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | 6 | 0 | 6 |
|  | Béga | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | 35 | 5 | 40 |
|  | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | 6 | 2 | 8 |
|  | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | 25 | 1 | 26 |
|  | Sangaboulé | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | 2 | 0 | 2 |
|  | Zangoula | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | 5 | 0 | 5 |
| Bittou | Déma | Ext Est Loaba-Ext Sud | 4 | 0 | 4 |
|  | Loaba Ville | Ext Est Loaba-Ext Sud | 1 | 0 | 1 |
|  | Loaba Peulh | Ext Est Loaba-Ext Sud | 4 | 0 | 4 |
|  | Hamdalaye | Ext Est Loaba-Ext Sud | 5 | 2 | 7 |
|  | Nakré | Ext Est Loaba-Ext Sud | 2 | 0 | 2 |
|  | Yarsé | Ext Est Loaba-Ext Sud | 2 | 0 | 2 |
|  | Yanti | Ext Est Loaba-Ext Sud | 1 | 0 | 1 |
| Béguédo | Tanvoussé | Accès périmètre de Béguédo | 1 | 0 | 1 |
| Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | 21 | 23 | 44 |
|  | Boussouma | Accès refuge Woozi | 4 | 3 | 7 |
|  | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | 10 | 13 | 23 |
| Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | 39 | 10 | 49 |
|  | Saré Peulh | Accès refuge Woozi | 7 | 3 | 10 |
| Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | 20 | 6 | 26 |
| Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | 7 | 2 | 9 |
|  | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | 8 | 3 | 11 |
| Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | 42 | 4 | 46 |
| Total |  |  | 256 | 78 | 334 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

Tableau 22  bis: Superficies des terres de cultures affectées par localité et par culture

| Communes | Localités | Pistes | Superficie par péculation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Riz (Super en m2) | Maïs (Super en m2) | Sorgho (Super en m2) | Mil (Super en m2) | Soja (Super en m2) | Arachide (Super en m2) | Niébé / Haricot (Super en m2) | Sésame (Super en m2) | Voandzou (Super en m2) | Coton (Super en m2) | Oignon (Super en m2) | Gombo (Super en m2) | Igname (Super en m2) | Autres (Super en m2) |
| Bagré | Bagré Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | 0 | 298 | 2 200 |  |  | 1 410 | 760 |  |  | 235 |  |  |  |  |
|  | Béga | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | 4462 | 11759 | 1917 | 3446 | 187 | 6860 | 300 | 7208 | 72 | 2587 |  | 1461 | 509 | 524 |
|  | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | 0 | 1986 | 2887 | 319 |  | 792 | 416 | 2914 |  |  |  |  | 367 |  |
|  | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | 5 213 | 12 985 | 5 999 | 1 230 |  | 1 610 | 1 727 | 2 660 |  | 2 150 |  | 1 255 |  |  |
|  | Sangaboulé | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | 684 | 938 | 368 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |
|  | Zangoula | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | 0 | 1 388 | 0 | 950 |  |  | 354 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 359 | 29 353 | 13 371 | 5 945 | 187 | 10 672 | 3 556 | 12 782 | 72 | 5 162 | 0 | 2 716 | 876 | 524 |
| Bittou | Déma | Ext Est Loaba-Ext Sud | 0 | 960 | 500 |  |  |  |  | 200 |  | 245 |  |  |  |  |
|  | Loaba Ville | Ext Est Loaba-Ext Sud | 0 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loaba Peulh | Ext Est Loaba-Ext Sud | 0 | 5 170 | 460 | 460 | 50 | 1 000 |  | 450 |  |  |  |  | 900 |  |
|  | Hamdalaye | Ext Est Loaba-Ext Sud | 0 | 5 300 | 5 110 |  | 1 840 |  |  | 1 600 | 2 540 |  |  |  |  |  |
|  | Nakré | Ext Est Loaba-Ext Sud | 0 | 6 630 | 6 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yarsé | Ext Est Loaba-Ext Sud | 1 140 |  | 1 360 |  |  | 1 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yanti | Ext Est Loaba-Ext Sud |  | 1 170 | 1 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 140 | 19 790 | 15 230 | 460 | 1 890 | 2 360 | 0 | 2 250 | 2 540 | 245 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Béguédo | Tanvoussé | Accès périmètre de Béguédo |  | 1 015 | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | 174 | 2 587 | 384 |  |  | 5 187 | 2 491 |  | 1 168 | 360 |  | 809 |  |  |
|  | Boussouma | Accès refuge Woozi |  | 483 |  |  |  | 227 |  |  | 1 039 |  |  |  |  |  |
|  | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | 1 955 | 7 935 | 810 | 2 025 |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 129 | 11 005 | 1 194 | 2 025 | 0 | 6 614 | 2 491 | 0 | 2 207 | 360 | 0 | 809 | 0 | 0 |
| Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | 18 | 2 448 | 3 728 | 1 180 | 240 | 10 184 | 780 |  | 2 314 |  |  | 175 |  |  |
|  | Saré Peulh | Accès refuge Woozi |  | 1 620 |  |  |  | 65 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 4 068 | 3 728 | 1 180 | 240 | 10 249 | 815 | 0 | 2 314 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | 2 084 | 6 398 | 700 | 671 |  | 5 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | 182 | 899 | 535 | 2 670 |  | 1 514 |  |  |  |  |  | 340 |  |  |
|  | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | 1 294 | 1 395 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 300 |  |
|  |  |  | 1 476 | 2 294 | 535 | 2 670 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 340 | 300 | 0 |
| Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | 10299 | 10234 | 937 | 70 | 864 | 6108 | 8583 | 9000 |  |  | 3690 | 450 |  |  |
| Total |  |  | 42 626 | 150 668 | 70 188 | 25 301 | 5 498 | 73 994 | 22 307 | 39 063 | 14 266 | 11 534 | 4 190 | 8 530 | 4 152 | 1 048 |

Au total on retient qu’une superficie totale de 473 366 m² (soit 47,34 ha) de terres de cultures agricoles appartenant à 334 PAP (dont 256 hommes et 78 femmes) est impactée soit une superficie moyenne de 0,14 ha par PAP.

Les spéculations agricoles pratiquées et recensées sur les terres impactées sont principalement des cultures céréalières (sorgho, maïs, mil, riz), des cultures vivrières et de rente (arachide, haricot ou niébé, poids de terre ou vouandzou, soja, sésame, coton) et des cultures maraîchères (oignon, chou, gombo, concombre) et même souvent des tubercules (igname, manioc entre autres).

### Activités commerciales

Il ressort qu’un total de 04 infrastructures commerciales dont 02 constructions et 02 hangars appartenant à 03 PAP (toutes hommes) sont impactées par le projet de pistes à construire. Les PAP comme le nombre d’infrastructures commerciales impactées se répartissent comme suit :

- Commune de Bittou : 02 PAP et 02 infrastructures (soit 66,67%) ;

- Commune de Boussouma : 01 PAP et 01 infrastructure (soit 33,33%).

Les infrastructures impactées comprennent :

- 02 bâtiments couverts (types boutiques) ;

- 02 hangars.

Le tableau ci-après en fait le récapitulatif.

Tableau 23: Pertes d’infrastructures d’activités commerciales selon la localité

| Communes | Localités | Nom Pistes | PAP |  |  | Infrastructures commerciales impactées |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pistes | Masculin | Féminin | Total | Bâtiments | Hangars |
| Bittou | Déma | Extension Est Loaba-Extension Sud | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Loaba Ville | Extension Est Loaba-Extension Sud | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
| Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total |  |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

### Pertes d’arbres privés dans les champs et/ou dans les habitations

Un total de cent vingt trois (123) arbres appartenant à vingt trois (23) PAP sont impactés le long des tracés des pistes à construire (cf. tableau ci-dessous).

Tableau 24 : Nombre d’arbres  des habitations et des champs perdus

| Num Quest | Commune | Localités | Pistes | Propriétaire | Nbre de PAP | Type d’arbre | Nbre d’arbres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1780 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Amidou | 1 | Manguier | 1 |
| 1780 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Amidou |  | Raisin sauvage | 1 |
| 1782 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Romuald | 1 | Bananier | 4 |
| 2733 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Talato | 1 | Bananier | 2 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni | 1 | Melina | 1 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni |  | Eucalyptus | 1 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni |  | Acacia | 1 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni |  | Balanites | 1 |
| 2749 | Bittou | Loaba | Extension Ets à Extension Sud | Imam de la Mosquée | 1 | Manguier | 1 |
| 1422 | Boussouma | Komboaré | Komboaré Extension Sud Kounia | ZAMPOU Seydou | 1 | Néré | 3 |
| 1404 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBARO Salama | 1 | Manguier | 5 |
| 1404 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBARO Salama |  | Eucalyptus | 3 |
| 1404 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BANDAOGO Tata | 1 | Manguier | 1 |
| 1408 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE Halidou | 1 | Nimier | 3 |
| 1408 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE Halidou |  | Eucalyptus | 1 |
| 1408 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE Souleymane | 1 | Manguier | 1 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | BAGAGNAN Salam | 1 | Balanites | 1 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | BARRY Moumini | 1 | Nimier | 3 |
| 1649 | Zabré | Sampéma |  | COMBO Féon | 1 | Jatropha | 20 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | IMA Ousmane | 1 | Manguier | 2 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | IMA Ousmane |  | Balanites | 1 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KABAYWA Moussa | 1 | Anacardier | 20 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KABORE Céline | 1 | Kombonrgo | 1 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KABORE Issa | 1 | Eucalyptus | 1 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KAMBONE Delwendé | 1 | Eucalyptus | 1 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUEDRAOGO Amidou | 1 | Manguier | 1 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUEDRAOGO Amidou |  | Raisin sauvage | 1 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUEDRAOGO Romuald | 1 | Bananier | 4 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUILI Pierre | 1 | Arzantiga | 1 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUILI Pierre |  | Gobnango | 34 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | SAWADOGO Sibiri | 1 | Baobab | 1 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | ZIDNABA Alaye | 1 | Nimier | 1 |
| Total |  |  |  |  | 23 |  | 123 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

# CADRE JURIDIQUE DE LA RÉINSTALLATION

Le Burkina Faso dispose d’une série de lois et décrets liés aux droits de propriété et à l’expropriation de la terre contenus dans le CPRP.

Le Burkina Faso dispose d’une série de lois et décrets liés aux droits de propriété et à l’expropriation de la terre. Ces textes sont présentés dans le CPRP. et ces principaux textes législatifs sont les suivants :

- La constitution du 2 juin 1991, révisée par la loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002 ; .

- La loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso et textes d’application révisée par la Loi n° 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière

- La loi n°034-2009/AN portant régime foncier rural et textes prioritaires d’application ;

- La loi n°034-2002/AN portant orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso du 14 novembre 2002 et textes d’application ;

- La loi n°002-2001/AN portant  orientation relative à la gestion de l’eau du 06 février 2001 et textes d’application.

La législation nationale admet l’expropriation qu’à des fins d’utilité publique, comme c’est le cas dans le cadre du Projet Pôle de Croissance de Bagré. Et les procédures nationales en matière d’expropriation et d’indemnisation sont déterminées par les articles 226 à 239 de la RAF.

En matière de procédures d’expropriation et de compensation, tout titulaire de droit immobilier peut être amené de le céder lorsque l’utilité publique ou l’intérêt général l’exige, après une juste et préalable indemnisation sauf en cas d’urgence ou de force majeure (Art. 226). Les occupants coutumiers de la terre ont aussi droit à une indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Lorsque, après enquête et négociations menées par une commission présidée par un représentant du service chargé des domaines, le titulaire du droit réel concerné consent une cession à l’amiable, l’expropriation est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et des ministres directement concernés (Art. 229). Le Président du Tribunal de Grande Instance prononce par ordonnance, l’expropriation lorsqu’il n’y a pas d’accord (Art. 230).

Une expertise devra être ordonnée si elle n’est demandée pas l’une des parties. Elle devra être faite par trois experts à moins que les parties soient d’accord sur le choix d’un expert unique (Art. 231).

L’indemnité d’expropriation est fixée, soit par accord amiable, soit par le Juge. Elle est établie en tenant compte  (Art. 232) de  l’état de la valeur actuelle des biens,  de la plus-value ou de la moins-value qui en  résulte, etc.

L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect (Art. 233). L’indemnité d’expropriation peut être pécuniaire ou par compensation  (Art. 234).

La politique opérationnelle PO 4.12 de "Réinstallation Involontaire" de la Banque est applicable dans le cadre du Projet Pôle de Croissance de Bagré, dans la mesure où les activités du projet auront un impact sur des populations et leurs biens ; ce qui va nécessiter une réinstallation involontaire de populations.

Pour la Loi n° 034-2009/AN du 16 Juin 2009 Portant Régime Foncier Rural, les terres rurales sont réparties dans les catégories comprenant: le domaine foncier rural de l’État, le domaine foncier rural des collectivités territoriales et le patrimoine foncier rural des particuliers (Article 5).

Le domaine foncier rural de L’État comprend (Article 25) :

- de plein droit, l’ensemble des terres rurales aménagées par l’État sur fonds publics ;

- les terres réservées par les schémas d’aménagement du territoire à des fins d’aménagements ;

- les terres rurales acquises par l’État auprès des particuliers selon les procédés de droit commun ;

- les terres acquises par exercice du droit de préemption ou par application de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

En vertu du décret n°98-476/PRES/PM/MEE/MEF du 2 décembre1998 portant déclaration d’utilité publique, l’ensemble de la Zone d’Utilité Publique de Bagré est soumise à un régime particulier de gestion des terres du domaine foncier. La zone de l’emprise du projet de routes à butumer faite partie de cette zone d’utilité publique.

Dans cette zone donc, et en attendant que les terres soient aménagées par Bagrépôle, on assiste de fait à la cohabitation de deux (2) types de régimes fonciers, le régime traditionnel et le régime moderne. Dans le régime foncier traditionnel, les populations (migrants comme autochtones) acquièrent des terres auprès des « propriétaires terriens » sous forme de prêt et ne disposent que d’un droit temporaire d’usage. Sur ces terres, les populations ne pratiquent que l’agriculture pluviale. Ils ne peuvent pas réaliser d’investissement foncier (mesures de restauration ou de fertilisation des sols, plantation d’arbres…), dans la mesure où ces aménagements seraient perçus comme une forme d’appropriation.

En vertu du droit foncier moderne, le décret cité plus haut confère à BAGREPOLE la gestion des fonds de terre de la Zone d’Utilité Publique dans le cadre de la mise en valeur des aménagements à but agricole, pastoral, forestier, faunique, hydraulique, piscicole, agro-industriel et d’habitation. Le statut de la ZUP a un fondement juridique encadré par le décret n°98-476/PRES/PM/MEE/MEF portant déclaration d’utilité publique.

Les dispositions du décret ci-dessus ont été renforcées par :

- le décret 2014 /078 /PRES /PM /MEF /MASA /MEAHA /MEDD /MICA /MRAH /MATS /MATD portant modification des limites de la Zone d’Utilité Publique de Bagré et création d’une zone de concentration ;

- le décret 2014 /083 /PRES /PM /MEF /MASA /MEAHA /MEDD /MICA /MRAH /MATS /MATD portant transfert de gestion de la Zone d’Utilité Publique et de la Zone de concentration à BAGREPOLE

Une comparaison des dispositions de ces textes nationales et la Poltique Opérationnele de la Banque dont les résultats contenus dans le tableau ci-dessous.

Tableau 25 : Tableau comparatif de la législation nationale et de la politique PO.4.12 de la Banque Mondiale (contenu dans le CPRP)

| Thème | Dispositions légales au BF | Procédure de réinstallation P.O. 4.12 de la BM | Conclusions à tirer |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimisation des déplacements de personnes | Non prévu par la législation | Objectif primordial de la politique réinstallation (P.O. 4.12 par 2 a) | Appliquer les dispositions de la BM |
| Prise en compte des groupes vulnérables | L’article 4 de la RAF définit aussi le « Principe de genre qui est l’analyse du genre sous l’angle des inégalités et des disparités entre hommes et femmes en examinant les différentes catégories sociales dans le but d’une plus grande justice sociale et d’un développement équitable » ; le Principe de solidarité nationale qui est « l’obligation pour la communauté nationale de venir en aide aux régions et aux personnes en difficulté, de lutter contre les exclusions, d’apporter une attention particulière aux groupes défavorisés. Ce principe implique la lutte contre les inégalités régionales, la garantie de l’égalité des chances aux citoyens en assurant leur égal accès aux services sociaux de base | Assistance spéciale en fonction du besoin. Considération particulière envers les groupes vulnérables | Appliquer les dispositions de la BM |
| Genre |  | Une assistance spéciale est prévue pour chaque groupe défavorisé | Appliquer les dispositions de la BM |
| Critères d’éligibilité | Article 315 : l’expropriation ne s’applique qu’aux biens et droits réels immobiliers Un Arrêté conjoint du ministre chargés des domaines et des ministres directement concernés pris après une enquête parcellaire, désigne les immeubles et droits réels immobiliers auxquels l’expropriation est applicable. Les modalités de l’enquête parcellaire sont précisées par décret pris en conseil des ministres. | L’Emprunteur met également au point, acceptable par la Banque les critères d’éligibilité des personnes déplacées aux fins de compensation et autre aide à la réinstallation Les personnes déplacées peuvent appartenir à l’une des trois catégories suivantes : a) les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus par la législation du pays) ; b) celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres soient reconnus par les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus identifié dans le plan de réinstallation ; c) celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent. | Appliquer la politique PO.4.12 de la BM qui est plus précise sur les critères d’éligibilité. Pour définir les personnes affectées par le projet, ce sont les critères du PO.4.12 qui seront applicables |
| Date limite d’éligibilité | L’article 323 de la RAF stipule que : l’indemnité est fixée d’après la consistance des biens à la date du procès- verbal de constat ou d’évaluation des investissements. Toutefois, les améliorations de toute nature qui auraient été apportées aux biens antérieurement audit procès-verbal nedonnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque, elles ont été réalisées dansle but d’obtenir une indemnité plus élevée. | Date de recensement des PAP et évaluation | Cette date n’est pas clairement spécifiée dans la législation nationale Appliquer les dispositions de la BM |
| Indemnisation et compensation | Prévu par la législation Article 323 : L’indemnité d’expropriation est établie sur les bases et les règles suivantes : - l’indemnité est fixée d’après la consistance des biens à la date du procès- verbal de constat ou d’évaluation des investissements. Toutefois, les améliorations de toute nature qui auraient été apportées aux biens antérieurement audit procès-verbal ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque, elles ont été réalisées dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée ; - l'indemnité d'expropriation est fixée en tenant compte dans chaque cas du préjudice matériel et moral : - de l'état de la valeur actuelle des biens ; - de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la partie, desdits biens non expropriés, de l'exécution de l'ouvrage projeté. L'indemnité d'expropriation ne doit porter que sur le dommage actuel et certain directement causé par l'expropriation. Elle ne peut s'étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect. L’expropriation peut donner lieu à une réparation en nature. | Option à faire selon la nature du bien affecté : Terre/Terre (chaque fois que la terre affectée est le principal moyen de subsistance de la personne affectée). Dans ce cas, on ne doit pas offrir à la PAP de choisir entre une terre et de l’argent. | La législation nationale n’est pas explicite; elle est insuffisante. Appliquer les dispositions de la BM |
| Propriétaires coutumiers | La loi 034/2009 AN reconnaît un rôle aux représentants des autorités coutumières et traditionnelles dans la gestion foncières.Ainsi, sSous réserve de l’identification des espaces locaux de ressources naturellesd’utilisation communes identifiées et intégrées au domaine de la commune concernée, constituent notamment des faits de possession foncière : la reconnaissance unanime de la qualité de propriétaire de fait d’une personne ou d’une famille sur une terre rurale par la population locale, notamment les possesseurs voisins et les autorités coutumières locales (article 36) | Subis le même traitement que les propriétaires terriens | Appliquer les dispositions de la BM |
| Occupants sans titre | Non prévu par la législation (Seuls les détenteurs de titre ont droit à indemnisation) | Aide à la réinstallation et compensation pour la perte de biens autres que la terre. | Appliquer les dispositions de la BM |
| Participation des PAP et des communautés hôtes | Non prévu de manière explicite par la législation | La participation des PAP est requise durant toute la procédure de réinstallation. | Appliquer les dispositions de la BM |
| Négociation | Article 318 : L’expropriant alloue, dans un délai maximum de six mois après l’expiration du délai de la notification, une indemnité dont le montant est notifié aux expropriés pour couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation conformément aux textes en vigueur. En cas de désaccord, il est procédé obligatoirement à une tentative de conciliation. Les intéressés sont invités par l’expropriant à comparaître en personne ou par mandataire devant une commission de conciliation dont la composition est fixée par arrêté du ministre concerné ou du président du conseil de la collectivité territoriale, dans le but de s’entendre à l’amiable sur le montant des indemnités. La commission constate ou cherche à réaliser l’accord des parties sur le montant des indemnités à calculer d’après les bases spécifiées à l’article 324 ci-dessous. Un procès-verbal constatant l’accord ou le désaccord est dressé et signé par le président et par chacun des membres de la commission et les parties. | Accorde une importance capitale à la consultation /négociation pour prendre en compte les besoins des PAP (mais aussi prescrit des niveaux de base, par ex. compensation pour maisons au minimum du niveau coût de remplacement réel) | En accord, mais il faut appliquer les dispositions de la BM. |
| Assistance à la réinstallation des personnes déplacées | Non prévue de façon explicite par la législation | Les personnes affectées doivent bénéficier d’une assistance pendant la réinstallation et d’un suivi après la réinstallation | Appliquer les dispositions de la BM |
| Principes d’évaluation | La législation prévoit une indemnisation juste et préalable | Juste et préalable | En accord, mais appliquer les dispositions de la BM |
| Gestion des litiges nés de l’expropriation | La loi prévoit la saisine du tribunal de grande instance en cas de litige après une tentative de conciliation obligatoire au niveau local (article 96 et 97 de la loi 034 sur le régime foncier rural) | Résolution de plainte au niveau local recommandée; c'est-à-dire que les PAP doivent avoir un accès aisé à un système de recueil et de traitement des plaintes. En plus d’une possibilité de recours à la voie judiciaire en cas de désaccord. | En accord en ce qui concerne les litiges de la compétence du juge judiciaire ; En ce qui concerne les litiges nés des actes administratifs et de la compétence du juge administratif, la conciliation préalable n’est pas prévue. Appliquer les dispositions de la BM |
| La prise de possession des terres | Article 15 de la constitution : Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation, sauf cas d’urgence ou de force majeure. | Une fois que le paiement est reçu et avant que les travaux publics commencent | En accord en principe : Une fois que le paiement est reçu et avant que les travaux publics commencent |
| Réhabilitation économique | Non prévue dans la législation | Nécessaire dans les cas où les revenus sont touchés; les mesures introduites dépendent entre outres de la sévérité de l’impact négatif | Appliquer les dispositions de la BM |
| Suivi et évaluation | Non prévu par la législation | Nécessaire et exigé par la P.O. 4.12 | Appliquer les dispositions de la BM |

Source : Cadre de Politique de Recasement des Populations (CPRP) pour les projets de Bagrépôle

# ELIGIBILITE A LA COMPENSATION

## Critères d’éligibilité

Le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) pour les projets de Bagrépôle définit les personnes affectées par le projet (PAP) comme suit : il s’agit des individus, des ménages et des communautés dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés à cause de la réalisation d'un projet du fait (i) d'un déplacement involontaire ou de la perte du lieu de résidence ou d’activités économiques; (ii) de la perte d'une partie ou de la totalité des investissements (biens et actifs); (iii) de la perte de revenus ou de sources de revenus de manière temporaire ou définitive, ou (iv) de la perte d'accès à ces revenus ou sources de revenus ; (v) de la perte du patrimoine culturel.

Ainsi l’on distingue pour le projet d’aménagement routier:

- les personnes qui perdent leur habitats ;

- les personnes qui perdent revenus agricoles ;

- les personnes qui perdent des infrastructures commerciales et dont les activités commerciales sont perturbées ;

- les personnes qui perdent arbres dans les champs et autour des maisons d’habitation.

Deux catégories d’acteurs sont concernées : les individus et les ménages qui regroupe chacun 6 à 7 personnes   Au sein de ces deux catégories, une analyse genre et de vulnérabilité permet d’identifier les personnes ou groupes vulnérables en vue de prendre en compte leurs besoins spécifiquesafin de leur apporter une assistance ciblée le cas échéant.

## Date butoir

Conformément aux dispositions de l'OP 4.12, la date butoir (ou cut-off date) correspond à la fin des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles à la compensation. Seuls les ménages et les biens présents et recensés dans les emprises du projet avant la date butoir sont éligibles à la compensation. Après cette date, c’est la forclusion ; car les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront plus éligibles. Pour le présent PAR, cette date est le 25 Août 2014.

En outre, toute construction additionnelle dans les zones à déplacer après la date limite n’est pas non plus éligible à la compensation ou à d’autres formes d’assistance. Toutefois, lors des enquêtes, certaines PAP peuvent n’avoir pas été personnellement enquêtées pour cause d’absence, mais elles pourraient être identifiées par les représentants des communautés lors de l’identification et du recensement comme étant des résidents potentiellement affectés par le projet.

Dans ces cas particuliers, les biens ont été inventoriés et évalués pour être pris en compte dans le PRI, en attendant le recueil des informations complémentaires sur les PAP concernées. L’affichage des listes provisoires et la gestion des réclamations permettront d’identifier certaines PAP absentes au moment du recensement ; mais d’autres demeureront toujours inconnues. Au démarrage de la mise en œuvre du PAR, ces personnes devront être recherchées ou leurs ayants droits retrouvés. Si ces PAP demeurent absentes, leurs indemnisations seront gardées dans un compte sequestre.

## Renforcement des capacités des organismes

Les opérations de déplacement involontaire sont des activités nouvelles pour la plupart des acteurs impliqués et/ou à impliquer. Le processus devrait comprendre des actions de renforcement des capacités des différents acteurs. Par ailleurs, les principes d’équité et d’impartialité mais aussi de respect des évaluations faites lors de l’étude constituent autant de thèmes d’information/formation à l’endroit des membres des commissions. De façon générale, les éléments synthétiques du Cadre de Politique de Recasement des Populations (CPRP) pour les projets de Bagrépôle et/ou du PAR devraient constituer les thèmes majeurs des formations.

Ainsi conformément au CPRP, les points suivants après un diagnostic auprès des acteurs, vont faire l’objet de formation: les définitions/terminologies en matière de réinstallation ; les objectifs, principes et procédures en matière de réinstallation ; les alternatives pour minimiser ou éviter le déplacement ; les instruments de la réinstallation et le contenu de chaque instrument ; les critères d’éligibilité à une compensation ; la participation communautaire ; les recours ; l’assistance sociale, et le suivi/évaluation etc.

# EVALUATION des besoins de COMPENSATION/réinstallation

## Méthodes d’évaluation des éléments d’actifs affectés

Conformément aux CPR P de Bagrépôle et à l’OP 4.12, les méthodes de calcul des compensations des biens reposent sur les principes de l’évaluation des pertes aux coûts de remplacement des biens perdus.

La législation burkinabé prévoit que la valeur de chaque bien est estimée par des représentants qualifiés des services techniques habilités en la matière. Cependant, on constate souvent que les barèmes fixés par les agences de l’état sont souvent désuets et en deçà des coûts réels de remplacement. Pour cette raison, des méthodes d’évaluation déjà utilisées dans des projets de Bagrépôle ont été adoptées et adaptées  à la présente étude. L’évaluation des pertes de récoltes a considéré le revenu net dégagé par unité de surface pour une culture donnée.

Pour la perte en habitats, l’évaluation a tenu compte du coût des matériaux de construcion et de la main d’œuvre associée aux travaux de recontruction. Ces coûts ont été majorés afin de tenir compte de l’inflation. Pour la perte en arbres, les barèmes ont été discutés et validés avec les PAP avant de procéder aux évaluations financières.

## Barèmes d’évaluation des éléments d’actifs affectés

L’évaluation des pertes des biens impactés et recensés le long des tracés des routes et pistes en étude s’est basée tout en actualisant ceux déjà adoptés et déjà appliqués dans bien des projets de Bagrépôle comme précisé plus haut. Ces barèmes onté soumis aux PAP lors des consultations et ont été validés.

### Barèmes d’évaluation des compensations des pertes d’infrastructures à usage d’habitation et infrastructures annexes.

Les coûts unitaires qui ont été utilisés pour l’évaluation des compensations des infrastructures d’habitation et leurs annexes impactées sont consignés dans le tableau ci-dessous. Ils sont obtenus en  partant de ceux déjà utilisés par Bagrépôle et actualisés par une consultation des professionnels dans ce domaines et après adoption par les PAP et validés par les différentes instances.

Tableau 26 Typologie des habitats et infrastructures annexes et méthodes de compensation des pertes

| Type d’infrastructure | Coût unitaire (en FCFA) | Unité |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment rectangulaire banco simple (BNR) | 40 000 | tôle |
| Bâtiment rectangulaire banco amélioré | 50 000 | tôle |
| Bâtiment en parpaings sans peinture | 75 000 | tôle |
| Case ronde traditionnelle (B) | 70 000 | FF |
| Cuisine | 70 000 | FF |
| Hangar / véranda (NR) | 40 000 | tôle |
| Hangar / véranda (DR) | 40 000 | tôle |
| Douche (BR) | 25 000 | FF |
| Douche (DR) | 35 000 | FF |
| Enclos (BR) | 25 000 | FF |
| Clôture (D) | 12 500 | FF |
| Clôture (B) | 3 500 | FF |
| Latrines (DR) | 30 000 | FF |
| Douche (DR) | 35 000 | FF |
| Poulaillers (DNR) | 25 000 | FF |

Source : Bagrépôle2014 actualisé en 2015

### Barèmes d’évaluation des compensations des pertes de cultures et de revenus agricoles.

Les barèmes déjà appliqués dans d’autres projets de Bagré pôle (en 2014) pour l’évaluation des pertes des cultures et revenus agricoles et ici repris à notre compte àprès une actualisation sont les suivants :

Tableau 27 : Barèmes pour le calcul des pertes de récoltes

| Spéculation | Coût de compensation en FCFA (par ha) |
| --- | --- |
| Sorgho et petit mil | 105 000/ha |
| Riz | 233 000/ha |
| Maïs | 113 125/ha |
| Soja | 130 850/ha |
| Arachide | 118 625/ha |
| Niébé | 187 500/ha |
| Sésame | 191 240/ha |
| Voandzou | 118 625/ha |
| Coton | 181 980/ha |
| Oignon | 1 320 000/ha |
| Tomate | 1 500 000/ha |
| Gombo | 1 500 000/ha |
| Autres | - |

Source : Bagrépôle 2014 actualisé en 2015

### Barèmes d’évaluation des compensations des pertes d’infrastructures et de revenus économiques.

Les coûts unitaires qui ont été utilisés pour l’évaluation des compensations des infrastructures commerciales sont les suivants :

Tableau 28 : Barèmes pour le calcul des pertes des infrastructures pour commerce

| Type d’infrastructure | Coût unitaire (en FCFA) | Unité |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment avec tôles (Etat neuf) | 75 000 | tôle |
| Bâtiment avec tôles (Etat vieux) | 40 000 | tôle |
| Hangar (toiture tôles) | 40 000 | tôle |
| Hangar (toiture paille) | 75 000 | FF |
| Kiosque | 40 000 | tôle |
| Kiosque | 75 000 | FF |

Source : Bagrépôle2014 actualisé en 2015

### Barèmes d’évaluation des compensations des pertes d’arbres privés dans les champs et/ou les habitations

Les barèmes utilisés pour l’évaluation des pertes d’arbres privés des champs et habitations sont également ceux déjà utilisés dans des projets similaires de Bagrépôle et sont les suivants :

Tableau 29 : Barèmes pour le calcul des compensations financières pour perte des arbres

| Noms communs | Noms scientifiques | Coût unitaire (en FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Anacardier | Anacardium occidentale | 15000 |
| Arbre de Calebasse | Crescentia cujete | 10000 |
| Moringa | Morenga oleifera | 10000 |
| Bananier | Musa spp | 15000 |
| Citronnier | Citrus sp | 15000 |
| Cocotier | Cocos nucifera | 15000 |
| Dattier | Phoenix dactylifera L | 15000 |
| Eucalyptus | Eucalyptus camaldulensis | 10000 |
| Goyavier | Psidium guayava | 15000 |
| Jatropha | Jatropha curcas | 5000 |
| Manguier | Mangifera indica | 15000 |
| Nimier | Azadirachta indica | 10000 |
| Oranger | Citrus sp | 15000 |
| Palmier | Elais guineense | 15000 |
| Papayer | Carica papaya | 10000 |
| Pomme cannelle | Annona squamosa | 15000 |

Source : Bagrépôle2014 actualisé en 2015

## Couts des compensations des pertes des biens impactes

### Coûts des compensations des pertes d’infrastructures à usage d’habitation et infrastructures annexes.

Ces pertes concernent les infrastructures bâties privées à usage d’habitation et leurs annexes (cuisines, douches, latrines, hangars, greniers, etc.). Les pertes de ces infrastructures sont occasionnées essentiellement lors de la traversée des agglomérations. L’évaluation des pertes des bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes a été faite sur la base du recensement des infrastructures affectées dans l’emprise du tracé routier.

Le recensement a pris en compte les mesures du bâti et la nature des matériaux de construction. Toutes les infrastructures bâties privées perdues seront compensées conformément au principe du coût de remplacement. La latitude de la compensation en nature ou par le paiement de la contrevaleur en espèces est laissée au maître d’ouvrage. Le traitement de cette catégorie de biens impactés a permis de parvenir aux résultats ci-après au titre de la perte des infrastructures à usage d’habitation et de leurs annexes :

Tableau 30 : Coûts des compensations des pertes des maisons d’habitation et infrastructures annexes

| Communes | Localités | Pistes | Désignation infrastructure | Type Maison | Toiture (Nbre de tôles) | Coût unitaire (en FCFA) | Compensation bâtiment (en FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | Maison | Banco+paille | 2 | 75000 | 150 000 |
|  |  |  | Maison | Case ronde traditionnelle | 8 | 70000 | 560 000 |
|  |  |  | Clôture | Autres | 2 | 25000 | 50 750 |
|  |  |  | Cuisine | Case ronde traditionnelle | 2 | 40000 | 80 000 |
|  |  |  | Douches | Autres | 2 | 25000 | 50 000 |
|  |  |  | Douches | Autres | 3 | 25000 | 75 000 |
|  |  |  | Enclos | Case ronde traditionnelle | FF |  | 70 000 |
|  |  |  | Grenier |  | FF |  | 30 000 |
|  |  |  | Hangar | Huttes | FF |  | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 095 750 |
|  | Goudayiré | Béga-Boakla (RG Nord) | Douches | Autres | FF |  | 25 000 |
|  |  |  | Enclos | Case ronde traditionnelle | FF |  | 35 000 |
|  |  |  | Grenier |  | FF |  | 30 000 |
|  |  |  | Hangar | Huttes | FF |  | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 120 000 |
| Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension extrême Sud | Douches | Huttes | FF |  | 25 000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1 240 750 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

Le coût total des compensations pour pertes d’habitation et infrastructures annexes est de 1 240 750 F CFA dont Bagré (1 215 750 F CFA), Bittou (25 000 FCFA).

### Coûts des compensations des pertes de cultures et revenus agricoles

De manière générale dans les zones concernées par le projet, la terre est exploitée par le propriétaire coutumier qui constitue la personne affectée en cas de perte de la terre. Toutefois, il arrive que l’exploitant de la terre soit une personne autre que le propriétaire. Il convient surtout de faire observer que c’est la perte des revenus tirés de l’exploitation des terres agricoles qui est compensée et non la terre en soi. C’est donc l’exploitant (propriétaire et/ou locataire) qui est compensé pour la perte de revenus agricoles. L’évaluation des pertes de cultures agricoles et des sources de revenus y afférentes se base sur les aspects suivants :

- le recensement, la mesure et la prise des coordonnées géographiques des champs affectés le long du tracé en présence des exploitants ;

- le recueil des informations relatives à la propriété et aux spéculations pratiquées sur le champ à travers l’enquête-ménage et le questionnaire terres agricoles ;

- la détermination des superficies affectées à partir des coordonnées GPS relevées sur le terrain ;

- un rendement moyen à l’hectare pour les différentes spéculations pratiquées et inventoriées sur les parcelles affectées ;

- un prix moyen à l’hectare pour chaque spéculation donnée.

Tableau 31 : Coûts des compensations des pertes des terres et revenus agricoles

| Communes | Localités | NomRoutePiste | Spéculation | Superficie aff / spéculation (en m2) | Coût unitaire / ha | Montant compensation en FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagré | Bagré-Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | Arachide | 885 | 118 625 | 10 498 |
|  |  |  | Coton | 235 | 181 980 | 4 277 |
|  |  |  | Mais | 298 | 113 125 | 3 371 |
|  |  |  | Niébé/Haricot | 100 | 187 500 | 1 875 |
|  |  |  | Riz | 882 | 233 000 | 20 551 |
|  |  |  | Sorgho | 425 | 105 000 | 4 463 |
|  |  |  |  | 2 825 |  | 45 034 |
|  | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | Arachide | 3 005 | 118 625 | 35 647 |
|  |  |  | Coton | 1 455 | 181 980 | 26 478 |
|  |  |  | Gombo | 1 951 | 1 500 000 | 292 650 |
|  |  |  | Igname | 680 | 1 600 000 | 108 800 |
|  |  |  | Mais | 13 447 | 113 125 | 152 119 |
|  |  |  | Mil | 4 002 | 105 000 | 42 021 |
|  |  |  | Niébé/Haricot | 400 | 187 500 | 7 500 |
|  |  |  | Riz | 5 958 | 233 000 | 138 821 |
|  |  |  | Sésame | 5 894 | 191 240 | 112 717 |
|  |  |  | Soja | 250 | 130 850 | 3 271 |
|  |  |  | Sorgho | 2 560 | 105 000 | 26 880 |
|  |  |  |  | 39 602 |  | 946 905 |
|  | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | Igname | 800 | 1 500 000 | 128 000 |
|  |  |  | Mais | 1645 | 113 125 | 18 609 |
|  |  |  | Mil | 695 | 105 000 | 7 298 |
|  |  |  | Riz | 590 | 181 980 | 10 737 |
|  |  |  | Sésame | 5 850 | 382 480 | 111 875 |
|  |  |  | Sorgho | 610 | 210 000 | 6 405 |
|  |  |  |  | 10 190 |  | 496 979 |
|  | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | Arachide | 1610 | 118 625 | 19 099 |
|  |  |  | Coton | 2150 | 181 980 | 39 126 |
|  |  |  | Gombo | 1 255 | 1 500 000 | 188 250 |
|  |  |  | Mais | 12985 | 113 125 | 146 893 |
|  |  |  | Mil | 1230 | 105 000 | 12 915 |
|  |  |  | Niébé/Haricot | 1727 | 187 500 | 32 381 |
|  |  |  | Riz | 4413 | 233 000 | 102 823 |
|  |  |  | Sésame | 2660 | 191 240 | 50 870 |
|  |  |  | Sorgho | 5999 | 105 000 | 62 990 |
|  |  |  |  | 34 029 |  | 655 346 |
|  | Sangaboulé | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | Coton | 190 | 181 980 | 3 458 |
|  |  |  | Mais | 938 | 113 125 | 10 611 |
|  |  |  | Riz | 184 | 233 000 | 4 287 |
|  |  |  | Sorgho | 368 | 105 000 | 3 864 |
|  |  |  |  | 1 680 |  | 22 220 |
|  | Zangoula | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | Mais | 1388 | 113 125 | 15 702 |
|  |  |  | Mil | 950 | 105 000 | 9 975 |
|  |  |  | Niébé/Haricot | 354 | 187 500 | 6 638 |
|  |  |  |  | 2 692 |  | 32 314 |
| Bittou | Déma | Ext Est Loaba-Ext Sud | Mais | 960 | 113 125 | 10 860 |
|  |  |  | Coton | 245 | 181 980 | 4 459 |
|  |  |  | Sésame | 200 | 191 240 | 3 825 |
|  |  |  | Sorgho | 500 | 105 000 | 5 250 |
|  |  |  |  | 1 905 |  | 24 393 |
|  | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | Arachide | 1000 | 118 625 | 11 863 |
|  |  |  | Igname | 900 | 1 600 000 | 144 000 |
|  |  |  | Mais | 5 730 | 113 125 | 64 821 |
|  |  |  | Mil | 460 | 105 000 | 4 830 |
|  |  |  | Sésame | 450 | 191 240 | 8 606 |
|  |  |  | Soja | 50 | 130 850 | 654 |
|  |  |  | Sorgho | 460 | 105 000 | 4 830 |
|  |  |  |  | 9 050 |  | 239 603 |
|  | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | Mais | 5300 | 113 125 | 59 956 |
|  |  |  | Sésame | 1600 | 191 240 | 30 598 |
|  |  |  | Soja | 1790 | 130 850 | 23 422 |
|  |  |  | Sorgho | 5110 | 105 000 | 53 655 |
|  |  |  | Vouandzou | 2540 | 118 625 | 30 131 |
|  |  |  |  | 16 340 |  | 197 763 |
|  | Nakré | Bittou-Extension Extrême Sud | Mais | 6630 | 113 125 | 75 002 |
|  |  |  | Sorgho | 6630 | 105 000 | 69 615 |
|  |  |  |  | 13 260 |  | 144 617 |
|  | Yarsé | Bittou-Extension Extrême Sud | Arachide | 1360 | 118 625 | 16 133 |
|  |  |  | Sorgho | 1360 | 105 000 | 14 280 |
|  |  |  | Riz | 1140 | 233 000 | 26 562 |
|  |  |  |  | 3 860 |  | 56 975 |
|  | Yanti | Bittou-Extension Extrême Sud | Mais | 1170 | 113 125 | 13 236 |
|  |  |  | Sorgho | 1170 | 105 000 | 12 285 |
|  |  |  |  | 2 340 |  | 25 521 |
| Béguédo | Tanvoussé | Accès périmètre de Béguédo | Mais | 1015 | 113 125 | 11 482 |
|  |  |  | Sorgho | 435 | 105 000 | 4 568 |
|  |  |  |  | 1 450 |  | 16 050 |
| Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | Arachide | 5267 | 118 625 | 62 480 |
|  |  |  | Coton | 360 | 181 980 | 6 551 |
|  |  |  | Gombo | 809 | 1 500 000 | 121 350 |
|  |  |  | Mais | 2507 | 113 125 | 28 360 |
|  |  |  | Niébé/Haricot | 2305 | 187 500 | 43 219 |
|  |  |  | Riz | 174 | 233 000 | 4 054 |
|  |  |  | Sorgho | 384 | 105 000 | 4 032 |
|  |  |  | Vouandzou | 168 | 118 625 | 1 993 |
|  |  |  |  | 11 974 |  | 272 039 |
|  | Boussouma | Accès refuge Woozi | Arachide | 227 | 118 625 | 2 693 |
|  |  |  | Mais | 483 | 113 125 | 5 464 |
|  |  |  | Vouandzou | 39 | 118 626 | 463 |
|  |  |  |  | 749 |  | 8 619 |
|  | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | Arachide | 1200 | 118 625 | 14 235 |
|  |  |  | Mais | 7935 | 113 125 | 89 765 |
|  |  |  | Mil | 2025 | 105 000 | 21 263 |
|  |  |  | Riz | 1955 | 233 000 | 45 552 |
|  |  |  | Soja | 300 | 130 850 | 3 926 |
|  |  |  | Sorgho | 810 | 105 000 | 8 505 |
|  |  |  |  | 14 225 |  | 183 244 |
| Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | Arachide | 10184 | 118 625 | 120 808 |
|  |  |  | Gombo | 175 | 1 500 000 | 26 250 |
|  |  |  | Mais | 2 448 | 113 125 | 27 693 |
|  |  |  | Mil | 1 180 | 105 000 | 12 390 |
|  |  |  | Niébé/Haricot | 790 | 187 500 | 14 813 |
|  |  |  | Riz | 18 | 233 000 | 419 |
|  |  |  | Soja | 240 | 130 850 | 3 140 |
|  |  |  | Sorgho | 3 728 | 105 000 | 39 144 |
|  |  |  | Vouandzou | 1314 | 118 625 | 15 587 |
|  |  |  |  | 20 077 |  | 260 244 |
|  | Saré Peul | Accès refuge Woozi | Arachide | 65 | 118 625 | 771 |
|  |  |  | Mais | 1 620 | 113 125 | 18 326 |
|  |  |  | Niébé/Haricot | 35 | 187 500 | 656 |
|  |  |  |  | 1 720 |  | 19 754 |
| Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | Arachide | 5 068 | 118 625 | 60 119 |
|  |  |  | Mais | 6398 | 113 125 | 72 377 |
|  |  |  | Mil | 671 | 105 000 | 7 046 |
|  |  |  | Riz | 2084 | 233 000 | 48 557 |
|  |  |  | Sorgho | 700 | 105 000 | 7 350 |
|  |  |  |  | 14 921 |  | 195 449 |
| Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | Arachide | 1514 | 118 625 | 17 960 |
|  |  |  | Gombo | 340 | 1 500 000 | 51 000 |
|  |  |  | Mais | 899 | 113 125 | 10 170 |
|  |  |  | Mil | 2670 | 105 000 | 28 035 |
|  |  |  | Riz | 462 | 233 000 | 46 241 |
|  |  |  | Sorgho | 535 | 105 000 | 5 618 |
|  |  |  |  | 6 420 |  | 159 023 |
|  | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | Igname | 300 | 1 600 000 | 48 000 |
|  |  |  | Mais | 1395 | 113 125 | 15 781 |
|  |  |  | Oignon | 250 | 1 320 000 | 33 000 |
|  |  |  | Riz | 1294 | 233 000 | 30 150 |
|  |  |  |  | 3 239 |  | 126 931 |
| Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | Arachide | 9 850 | 118 625 | 116 846 |
|  |  |  | Gombo | 500 | 1 500 000 | 75 000 |
|  |  |  | Mais | 15 663 | 113 125 | 177 188 |
|  |  |  | Mil | 117 | 105 000 | 1 229 |
|  |  |  | Niébé/Haricot | 15 029 | 187 500 | 281 794 |
|  |  |  | Oignon | 3 042 | 1 320 000 | 401 544 |
|  |  |  | Riz | 4 143 | 233 000 | 96 532 |
|  |  |  | Sésame | 12 307 | 191 240 | 235 359 |
|  |  |  | Soja | 1 340 | 130 850 | 17 534 |
|  |  |  | Sorgho | 898 | 105 000 | 9 429 |
|  |  |  |  | 62 389 |  | 1 337 453 |
| TOTAL |  |  |  | 274 937 |  | 5 466 477 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

Le coût total des compensations pour pertes de cultures et revenus agricoles est de 5 466 477 F CFA dont Bagré (2 198 798 F CFA), Bittou (688 872 F CFA), Béguédo (16 050 F CFA), Boussouma (463 903 F CFA), Garango (279 998 F CFA), Gomboussougou (195 449 F CFA), Niaogho (285 954 F CFA) et Zabré (1 337 453 F CFA).

### Coûts des compensations des pertes de revenus d’activités commerciales.

Dans les agglomérations, il arrive souvent que les opérateurs intervenant dans l’informel (petit commerce, prestations de service diverses, restauration, etc.) occupent illégalement l’emprise des routes pour mener leurs activités dans des boutiques, kiosques ou sous des hangars. En dehors de quelques infrastructures en matériaux définitifs, ces infrastructures sont en règle générale précaires, mobiles autrement dit déplaçables.

Dans les communes rurales en particulier, l’absence de lotissement explique en grande partie la présence de ces infrastructures sur le tracé de la route à construire. La perte d’une infrastructure commerciale entraîne une perte temporaire de revenus pour la PAP. La méthode d’évaluation des infrastructures commerciales est identique à celle des infrastructures bâties privées d’habitation.

Outre la compensation de la perte des infrastructures commerciales, la compensation des pertes d’activités commerciales porte également sur la perte temporaire de revenu. Elle a été estimée à une somme forfaitaire correspondant à trois mois de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) estimé à 35 000 francs CFA x 3 mois (soit 105 000 F CFA). Il est à noter que les étals et autres étagères qui sont des équipements de commerce facilement déplaçables ne sont pas compensés. Pour ces PAP, seule la perte ou la perturbation de revenus est compensée.

La compensation de la perte de revenus liée aux activités commerciales est évaluée en fonction non pas du nombre de PAP mais en fonction du nombre de places commerciales afin de ne pas pénaliser les PAP possédant plusieurs places affectées.

Sur cette base, le coût total des compensations pour pertes d’infrastructures commerciales et des perturbations d’activités liées au projet est de 2 315 000 F CFA dont 1 895 000 F CFA pour pertes d’infrastructures économiques et 420 000 F CFA pour perturbations d’activités économiques. Ce coût total des compensations pour pertes d’infrastructures et d’activités économiques se répartit selon les communes comme suit : Bittou (985 000 F CFA) et Boussouma (1 330 000 F CFA). Cette compensation se fera en espèces. Le tableau suivant donne la répartition des PAP et des compensations par localité.

Tableau 32 : Infrastructures à usage commercial

| Communes | Localités | Pistes | Infrastructures fixes impactées | Compensation infrastructures (en FCFA) | Compensation pertes activités (en FCFA) | Total (en FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bittou | Déma | Extension Est Loaba-Extension Sud | Bâtiment | 750 000 | 105 000 | 855 000 |
|  | Loaba | Extension Est Loaba-Extension Sud | Hangar | 25 000 | 105 000 | 130 000 |
|  |  |  |  | 775 000 | 210 000 | 985 000 |
| Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | Bâtiment | 800 000 | 105 000 | 905 000 |
|  |  |  | Hangar | 320 000 | 105 000 | 425 000 |
|  |  |  |  | 1 120 000 | 210 000 | 1 330 000 |
| TOTAL |  |  |  | 1 895 000 | 420 000 | 2 315 000 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

### Coûts des compensations des pertes d’arbres privés des habitations et/ou des champs

Comme il a été précisé plus haut, l’évaluation des pertes d’arbres privés tant à l’intérieur des habitations que dans les champs s’est basée sur les barèmes déjà utilisés dans des projets similaires de Bagrépôle.

Le coût total des compensations des arbres privés affectés par le projet sur les pistes s’élève à 1 345 000 FCFA. Ces arbres affectés se localisent sur plusieurs pistes situées dans les communes de Bagré, de Bittou, de Boussouma, de Niaogho et de Zabré.

Tableau 33 : Nombre d’arbres privés des habitations et des champs perdus

| Num Quest | Commune | Localités | Pistes | Propriétaire | Type d’arbre | Nbre d’arbres | Coût Unitaire (en FCFA) | Montant compensation (en FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1780 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Amidou | Manguier | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1780 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Amidou | Raisin sauvage | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1782 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Romuald | Bananier | 4 | 15 000 | 60 000 |
| 2733 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Talato | Bananier | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni | Melina | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni | Eucalyptus | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni | Acacia | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni | Balanites | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 2749 | Bittou | Loaba | Extension Ets à Extension Sud | Imam de la Mosquée | Manguier | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1422 | Boussouma | Komboaré | Komboaré Extension Sud Kounia | ZAMPOU Seydou | Néré | 3 | 10 000 | 30 000 |
| 1404 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBARO Salama | Manguier | 5 | 15 000 | 75 000 |
| 1404 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBARO Salama | Eucalyptus | 3 | 10 000 | 30 000 |
| 1404 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BANDAOGO Tata | Manguier | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1408 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE Halidou | Nimier | 3 | 10 000 | 30 000 |
| 1408 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE Halidou | Eucalyptus | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1408 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE Souleymane | Manguier | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | BAGAGNAN Salam | Balanites | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | BARRY Moumini | Nimier | 3 | 10 000 | 30 000 |
| 1649 | Zabré | Sampéma |  | COMBO Féon | Jatropha | 20 | 5 000 | 100 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | IMA Ousmane | Manguier | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | IMA Ousmane | Balanites | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KABAYWA Moussa | Anacardier | 20 | 15 000 | 300 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KABORE Céline | Kombonrgo | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KABORE Issa | Eucalyptus | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KAMBONE Delwendé | Eucalyptus | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUEDRAOGO Amidou | Manguier | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUEDRAOGO Amidou | Raisin sauvage | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUEDRAOGO Romuald | Bananier | 4 | 15 000 | 60 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUILI Pierre | Arzantiga | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUILI Pierre | Gobnango | 34 | 10 000 | 340 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | SAWADOGO Sibiri | Baobab | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | ZIDNABA Alaye | Nimier | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Total |  |  |  |  |  | 123 |  | 1 345 000 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

### Récapitulatif du coût total des compensations des pertes induites par le projet

L’ensemble des compensations imputables aux impacts du projet et ci-dessus passées en revue est récapitulé dans le tableau ci-dessous. Le coût total des compensations est évalué à Dix Millions Trois Cent Soixante Sept Mille Deux Cent Vingt Sept francs CFA (10 367 227 F CFA).

Tableau 34 : Synthèse des compensations par type de biens impactés

| Rubriques | Coût total (en F CFA) |
| --- | --- |
| Coût des infrastructures d'habitation et annexes | 1 240 750 |
| Coût des pertes des revenus agricoles | 5 466 477 |
| Coût des pertes d’infrastructures économiques et de revenus d'activités économiques | 2 315 000 |
| Coût des pertes d'arbres privés des champs et habitations | 1 345 000 |
| Total | 10 367 227 |

Source : Enquêtes socio-économiques de terrain Techniplan/BECOTEX, Juillet-Août 2014

# MESURES DE REINSTALLATION

L’un des principes de la politique opérationnelle 4.12 veut que les travaux d’aménagement ne puissent démarrer sans que toutes les PAP n’aient été indemnisées, compensées et réinstallées.

Le présent chapitre porte sur les procédures et les étapes pour la réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP). Les différentes activités de mise en œuvre du Plan de réinstallation et les responsabilités des acteurs principaux se déclinent en plusieurs étapes prenant en compte l’application des mesures de compensation pour les ayants-droits, ainsi que des mesures d’appui et d’accompagnement des PAP.

Le processus de réinstallation comportera un ensemble d’étapes pour que les PAP soient compensées dans la transparence et de façon juste et équitable. Ces étapes passent par :

- l’approbation des modalités de compensation et d’appui et du dispositif de mise en œuvre ;

- l’information des PAP ;

- la négociation des ententes individuelles avec les PAP et la signature des accords avec les PAP ;

- la préparation de dossiers individuels pour chaque PAP ;

- le paiement des indemnités financières aux PAP ;

- l’assistance technique et financière aux PAP.

## Approbation des modalités de compensation et du dispositif de mise en œuvre

Pour la mise en œuvre du PAR, les modalités de compensation sont au préalable approuvées par le maître d’ouvrage avec l’implication des PAP, de même que le dispositif de mise en œuvre proposé par le consultant.

## Information des PAP

Lors de la mise en œuvre du PAR, les principes de compensation qui figurent au présent rapport devront être largement portés à la connaissance des PAP concernées par le projet.

A l’issue du lancement officiel du démarrage de l’opération de mise en œuvre du PAR en collaboration avec les autorités locales, le maître d’ouvrage et l’opérateur chargé de l’assister dans la mise en œuvre de la réinstallation devront tenir des séances d’information de proximité destinées spécifiquement aux PAP pour les informer officiellement sur un ensemble de points dont les suivants :

- les compensations prévues pour les différentes pertes ;

- les modalités de versement des indemnités financières ;

- les modalités de réinstallation physique;

- les responsables de l’opération de réinstallation ;

- la participation des PAP au processus de mise en œuvre ;

- les procédures de recours et règlement des litiges ;

- le calendrier de mise en œuvre de la réinstallation ;

- les modalités de suivi de la réinstallation.

Au moins une réunion publique sera tenue dans chaque village ou groupes de villages dont les populations sont affectées par des pertes de biens, afin de s’assurer que toutes les PAP soient informées et participent comme il se doit au processus de mise en œuvre de la réinstallation.

Chaque réunion fera l’objet d’un procès verbal avec un compte-rendu détaillé des débats et des résolutions prises. Des modèles de procès-verbal de réunion publique de ce genre existent et pourront être mis à profit.

## Négociation d’ententes individuelles avec les PAP et signature des protocoles d’accord

Les fiches individuelles de compensation annexées au projet de protocole d’accord serviront de base de négociation avec les PAP. Cette étape consiste à présenter aux PAP, sur une base individuelle, les résultats de l’évaluation des pertes les concernantbasée sur la validation préalables des barèmes pour le clacul des négociations et dont les PV sont joints au présent rapport. Cette divulgation se fera en présentant la fiche individuelle de compensation de la PAP concernée.

La divulgation de l’évaluation est faite suite à la validation préalable des barèmes de clacul des compensations. Le budget du PAR est fait sur la base de l’acception des barèmes de calcul des indemnisations et de l’acception de toute forme d’aide à la réinstallation par les PAP. Les Procès-verbaux de consultation et d’approbation des barèmes sont joints au PAR.

Les accords individuels avec les PAP font ressortir : les élements d’identification de la PAP, l’accord de la PAP sur les barèmes, les dates des principales échéances de consultation des PAP (présentation du projet, des critères d’éligibilité à la réinstallation, la date buttoir, les barèmes, les conditions de mise en ouvre des compensations, etc.).  Pour le présent PAR, en dehors de la validation formelle des critères d’éligibilité, de la date buttoir et des barèmes pour le calcul des indemnisations, les ententes inidividuelles (fiches individuelles et protocoles d’accord avec les PAP ne sont pas encore signés par les PAP. Ces étapes sont donc incluses dans processus de mise en œuvre du PAR.

Une copie du protocole d’accord sera conservée par la PAP et par le consultant chargé d’appuyer le maître d’ouvrage pour la mise en œuvre du PAR.

## Paiement des compensations financières aux PAP

Lorsqu’une entente d’indemnisation est conclue et que le protocole d’accord est signé, on peut procéder au versement des indemnités financières à la PAP. Dans le contexte d’insécurité qui peut souvent survenir en cas de pareille opération, il est préférable que les compensations des PAP ne leur soient pas versées en espèces. Cependant, le paiement par chèque bancaire nécessite que le bénéficiaire du chèque dispose d’une pièce d’identité en cours de validité. Cette condition est à vérifier lors de la mise en œuvre afin que les dispositions soient prises à temps avec Bagrépôle et les autorités locales.

Toute l’indemnité financière prévue devra être versée avant que la personne affectée ne perde la possession des biens visés par le protocole d’accord. Les PAP signeront une décharge reconnaissant avoir été indemnisées selon l’entente établie. Ce reçu sera versé au dossier individuel de la PAP en format papier et électronique.

## Préparation des dossiers individuels des PAP

Sur la base     des fiches de compensation individuelles élaborées dans le cadre de la présente étude, des dossiers individuels seront préparés pour chaque PAP. Le dossier inclura notamment les informations de base suivantes :

- l’identité de la PAP et le numéro de sa pièce d’identité ;

- les biens perdus et les compensations correspondantes ;

- le protocole d’accord signé de la PAP avec les modalités de compensation ;

- les copies des chèques et décharges ;

- etc.

Les dossiers de chaque PAP devront être remis au complet à Bagrépôle pour les besoins de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR.

Lors de la mise en œuvre, au besoin, les fiches individuelles de compensation élaborées dans le cadre du PAR et jointes en annexe du rapport final devront être réajustées. Ces fiches récapitulent toutes les compensations d’une même PAP, pour tous les types de biens que la PAP perd. Elle sera annexée au protocole d’accord de négociation avec chaque PAP. Les modèles de fiches de compensation individuelle existent déjà et seront également mises à profit.

Tout comme les fiches individuelles de compensation, les dossiers individuels des PAP comporteront un numéro d’identification unique pour chaque PAP. Les dossiers seront présentés en format papier pour les besoins d’affichage et de consultation par les PAP.

## Assistance technique et financière aux PAP

Le processus de compensation est un processus formel qui sera nouveau pour les personnes affectées. Afin que les PAP puissent se familiariser avec le processus avant et pendant sa mise en œuvre  les étapes du processus ont été présentées aux PAP lors de la consultation.

Pour les personnes ayant été identifiées comme vulnérables, un appui supplémentaire devra être fourni. Cet appui sera individuel et aura pour but de s’assurer que les veuves, les femmes vivant sans leur mari ou les personnes du troisième âge par exemple font valoir pleinement leurs droits et que les compensations auxquelles elles ont droit leur sont directement versées.

# SELECTION DES SITES

Les PAP dont les infrastructures bâties (habitat) sont installées le long du tracé sur l’emprise utile, préfèrent rester dans leur concession ou subiront un léger décalage par rapport à leur lieu actuel de résidence. Il en sera de même pour la réinstallation des personnes dont les activités commerciales sont affectées.

En conséquence, la recherche et la sélection de sites de réinstallation ne seront pas nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre du présent PAR.

# PROTECTION ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Tous les ménages affectés seront réinstallés dans leurs localités à proximité de leur ancienne concession dans l’espace non occupé ou sur le terrain où se pratiquent des cultures de case et qui fait souvent partie intégrante de la propriété de la PAP concernée. Il en est de même pour la réinstallation des personnes dont les activités commerciales sont affectées.

Il va donc s’en dire que l’espace qui leur sera dévolu offrira un niveau d’acceptabilité environnementale et sociale qui ne nécessitera aucune mesure environnementale particulière.

# PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

Pour la participation communautaire, plusieurs activités ont été réalisées. Il s’agit : 1) des missions de visite et de reconnaissance des routes et pistes à étudier ; 2) des correspondances d’information des autorités administratives ; 3) des missions d’information des autorités locales et des populations sur l’élaboration d’un PAR   ; et 4) consultation du public et des PAP sur les critères d’éligibilité et les barèmes pour le culcul des indemnisations.

## Missions de visite et de reconnaissance des routes et pistes du projet

Ces missions de visite et de reconnaissance des routes et pistes à étudier ont été réalisées du 27 au 29 Mars 2014. Comme leur nom l’indique, elles avaient pour principal objectif de permettre aux experts de s’assurer sur la base des coordonnées GPS des différents tracés décrits dans les TDR de l’étude de leur matérialité ou non sur le terrain.

Cette première visite a effectivement permis aux experts de prendre la mesure des problèmes qui sont susceptibles de se poser à la mission. Ces difficultés étaient surtout liées l’identification sur le terrain de certaines pistes en particulier. Toutefois ces difficultés étaient supposées être résolues par la concertation avec le groupement   qui avait eu à réaliser les études techniques des routes et pistes concernées.

## Information des autorités administratives

L'information des autorités administratives avait été faite en début d’études par le biais de lettres administratives adressées aux Gouverneurs des deux (2) régions (Centre Est et Centre Sud) et aux communes concernées par le projet avec l’appui de Bagrépôle. Il s'agissait par ces lettres de tenir lesdites autorités informées sur le processus d’élaboration du PAR.

C'est à la suite de ces lettres d'information que sur la base des documents cartographiques établis à cet effet, des missions d'informations et d'explications du contenu du projet (tracé retenu, autres informations) ont été initiées. Ces missions ont en même temps permettre de donner les informations sur les étapes à suivre (consultations publiques et recensement des PAP) et les dispositions à prendre pour une exécution réussie de la mission.

## Mission d’information des autorités locales sur la conduite des études EIES et PAR du projet

Le projet couvrant dix (10) communes dont Bagré, Bané, Bittou, Béguédo, Boussouma, Garango, Gomboussougou, Niaogho, Zabré et Zonsé, la mission d’information des autorités locales a été effectuée du 16 au 18 Juillet 2014 auprès des communes concernées par le projet dans l’objectif principal de porter les informations nécessaires aux différentes autorités communales sur le projet et sur le déroulement de l’étude environnementale et sociale (EIES), du plan d’action de réinstallation et sur le passage futur des agents enquêteurs dans leurs zones pour la collecte des données socio-économiques et environnementales.

Par ailleurs, la mission visait les objectifs spécifiques suivants :

- Solliciter la collaboration des autorités communales pour l’information à travers les conseillers municipaux et les conseillers villageois de développement (CVD) les populations concernées et susceptibles d’être affectées par les activités de recensement des PAP et des biens impactés par les agents enquêteurs ;

- Prêter main forte à l’équipe d’enquêteurs pour assurer un bon déroulement de la phase collecte de données ;

- Aider l’équipe d’enquêteurs à trouver des lieux d’hébergement lors de leur passage dans les communes respectives ;

- Recueillir les suggestions, recommandations ou observations en vue d’une meilleure exécution des études et la mise en œuvre effective du projet.

## Mission d’information des populations des villages traversés par les routes objet de l’étude

Réalisée dans la période du 20 au 31 juillet 2014, cette mission a touchés les villages ci-dessus présentés reroupés par commune:

- Bagré : Bagré-Village, Béga, Boakla, Goudayéré, Sangaboulé, Zangoula

- Bittou : Déma, Loaba Peul, Hamdalaye, Nakré, Yarsé,Yanti

- BEGUEDO : Tanvoussé

- BOUSSOUMA : Lengha, Boussouma, Komboaré

- GARANGO : Lergho, Saré Peul

- Gon-Boussougou : Nomboya

- NIAOGHO : Ibogo, Tengsoba

- ZABRE: Sampéma

Ces rencontres ont permis de présenter le projet de construction de la route et le processus devant aboutir à l’élaboration du PAR. Elle a permis aux populations de comprendre les étapes entrant dans le processus d’élaboration du PAR, l’éligibilité aux compensations PAR et la date buttoir fixée à la fin du processus de rencement des biens et des personnes affectées par le Projet. Les échanges qui s’en sont suivi ont permis de mieux comprendre le travail du consultant et ce qui attendu des populations en termes de participation activite au processus de recensement afin que celui soit complet et exhaustif minimisant ainsi les réclamations ultérieures.

## Mission de consultation des PAP sur les barèmes d’évaluation des compensation

Cette mission a touché les localités citées dans la section 11.4. Elle s’est déroulée du 10 au 20 septembre 2014. Elle a permis de présenter aux PAP les barèmes permettant de faire l’évaluation des compensations selon la typologie des biens affectés par le projet. La vaste majorité des PAP, étant déjà concernées par les projets d’aménagement des périmètres de Bagrépôle, la validation des barèmes s’est faite sans difficultés (voir PV joints en anexes). La Validation de ces barèmes est une étape importante dans le processus de mise en œuvre du PAR car les élements essentiels des ententes ou protocoles (montants des compensations en fonction des brèmes) à signer avec les PAP ont fait déjà l’objet de négociation avec les PAP qui les ont du reste approuvés.

# INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES HOTES

Aucun problème d’intégration au sein des communautés hôtes ne pourrait se poser dans la mesure où les PAP demeureront toutes installées dans leur localité et communauté d’origine voire dans leurs propres concessions.

# CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION DES QUESTIONS DE REINSTALLATION

Au Burkina Faso, il n’existe pas d’institutions d’envergure nationale chargées des questions de réinstallation. Face à ce vide institutionnel, les questions de réinstallation involontaire de populations sont gérées au gré des projets. Cette situation est le corollaire d’une insuffisance administrative, normative et organisationnelle. Cependant de plus en plus de projets font de la réinstallation une condition préalable au démarrage des travaux qui engendre un déplacement involontaire. C’est le cas des projets de Bagrépôle. Cette volonté a été traduite à travers le Cadre de Politique de Recasement des Populations (CPRP) pour les projets de Bagrépôle.

En outre, un arrêté conjoint n°000246/MEF/MAH/MATDS portant création, composition, attributions et fonctionnement d’une Commission Nationale des Enquêtes et des Négociations en vue de la Réinstallation et de l’Indemnisation des populations affectées par les travaux d’aménagement hydro agricole de la zone de concentration de Bagré a été pris.

Ainsi pour Bagrépôle, la CNEN comble le vide institutionnel pour la réinstallation dans le cadre de ce projet. Cependant l’analyse de la composition et des démembrements de cette commission ne facilite pas son opérationnalité et reste quelque peu distant des populations au niveau local, celles mêmes qui sont les plus affectées par les projets. Cet arrêté a néanmoins ouvert la voie en son article 14 pour la création de commissions ad ’hoc de travail en cas de besoin. C’est pourquoi dans le processus d’élaboration du présent PAR, le consultant propose la création de Comités Locaux de Gestion des Réclamations (CLGR) déjà mis en place dans le cadre de la mise en œuvre d’autres Plans d’Action de Réinstallation de projets de Bagrépôle. La composition, le mandat et le fonctionnement du CLGR sont ci-dessous présentés.

# DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DE GESTION DE LA REINSTALLATION

## Dispositif de gestion des plaintes

Comme ci-dessus noté, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB), il est mis en place une Commission Nationale Chargée des Enquêtes et des Négociations (CNEN) par arrêté conjoint n° 2012/000246/MEF/MAH/MATDS portant création, composition, attributions et fonctionnement d’une Commission Nationale des Enquêtes et des Négociations en vue de la réinstallation et de l’indemnisation des populations affectées par les travaux d’aménagements hydro agricoles de la Zone de Concentration (ZC) de Bagré qui comprend les structures suivantes :

- Le Comité de suivi de la réinstallation ;

- Le Comité régional d’enquête et de négociation ;

- Le Comité provincial d’enquête et de négociation.

Selon cette approche, le Comité provincial d’enquête et de négociation est la structure la plus proche de la base pour jouer un rôle dans les questions de réinstallation. Cependant, les membres dudit comité provincial ne peuvent être mobilisés pour assurer un recueil des réclamations et les gérer ensuite dans le délai d’un (1) mois consacré à cette tâche. Autrement dit, le processus de gestion de réclamations/plaintes exige d’eux une permanence sur le terrain.

De ce fait, pour le processus d’élaboration du présent PAR, il est plus judicieux de mettre en place des structure à la base qui soient les plus proches possibles des populations pour le recueil et le traitement de leurs réclamations/plaintes. Cette option permet d’assurer une meilleure opérationnalité et efficacité dans la gestion de ces réclamations avec une mobilisation plus rapide des personnes ressources et des PAP des villages affectés directement par la mise en œuvre du présent projet.

C’est dans ce cadre que Bagrépôle a procédé à la mise en place de Comités Locaux de Gestion des Réclamations (CLGR) correspondant à des prolongements sur le terrain (niveau local) du Comité provincial d’enquête et de négociation et qui se justifie d’ailleurs à travers l’article 14 de l’arrêté conjoint qui stipule que le Comité provincial d’enquêtes peut créer, en cas de besoin, des commissions ad ‘hoc de travail.

## Mandat et Rôles du CLGR

Les principales missions assignées au CGLR sont les suivantes :

- servir d’interface entre les PAP, le consultant et le Comité provincial d’enquêtes et de négociation notamment en ce qui concerne la gestion des plaintes et réclamations qui pourront survenir au cours de la mise en œuvre du Plan de Réinstallation (PR) ;

- recevoir toute réclamation / plainte de toute partie affectée, l’examiner en vue de trouver des solutions diligentes, de faire les recommandations qui s’imposent ;

- remplir et signer le document matérialisant la résolution ou non de la réclamation ou de la plainte en utilisant les formulaires fournis à cet effet ;

- transférer à l’échelon supérieur les dossiers de réclamations ou de plaintes non résolues, en utilisant les formulaires fournis à cet effet.

## Composition du CGLR

Afin d’assurer la plus grande diversité et représentativité possibles des acteurs directement affectés par le projet, le comité local regroupera notamment :

Tableau 35 : Composition du Comité Local de Gestion des Réclamations (CLGR)

| N° | Membres | Nombre de représentants | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Préfets de département concernés (Bagré, Gomboussougou, ou Zonsé) | 1 | Président |
|  | Maire de commune concernée (Bagré, Gomboussougou, ou Zonsé) | 1 | Vice Président |
|  | Représentants des PAP Femmes des villages concernés | 1 par village concerné | Membre |
|  | Représentants des PAP Jeunes des villages concernés | 1 par village concerné | Membre |
|  | Chefs des services départementaux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire des départements concernés | 1 | Membre |
|  | Chefs des services départementaux de l’environnement et du développement durable des départements concernés | 1 | Membre |
|  | Chefs des services départementaux de l’élevage et des ressources halieutiques des départements concernés | 1 | Membre |
|  | Représentants des responsables coutumiers des villages concernés | 1 par village concerné | Membre |
|  | Représentants des CVD des villages concernés | 1 par village concerné | Membre |
|  | Représentants des conseillers des villages concernés | 1 par village concerné | Membre |
|  | Rapporteurs désignés | 2 | Membres |

Le Comité peut faire appel à d’autres personnes ressources en cas de besoins.

## Instances de conciliation prévues par la loi 034

Le droit burkinabè en matière de règlement des litiges fonciers ruraux a prévu une phase de conciliation préalable. La procédure est organisée par les articles 96 et 97 de la loi 034 portant régime foncier rural. La mission de conciliation est confiée aux instances locales habituellement chargées de la conciliation. Ces structures seront compétentes pour recevoir et statuer sur les recours formulés contre les décisions rendues par les comités locaux de conciliation. Elles statueront conformément à leur mission traditionnelle telle que la loi le prévoit.

Dans le cadre du PAR, le règlement doit se faire à travers les organes locaux en particulier le CLGR  qui est décentralisé au niveau village par 4 représentants sous la responsabilité du président du Conseil Villageois de Développement (CVD). Le Président du CVD est saisi de toutes les plaintes. Ces plaintes sont enregistrées dans les villages dans un cahier de doléances détenu au niveau du village et dans des fiches de suivi du traitement accordé à la plainte. Ces fiches sont transmises au préfet du département, président du comité local de gestion des réclamations qui réunit chaque fois que de besoin, les membres du CLGR pour statuer sur toutes les plaintes.

Chaque plainte doit avoir une réponse dans un délai d’une semaine au niveau du village et dans un délai de deux semaines au niveau de la présidence du CLGR. Si la plainte est transmise à Bagrépôle, elle doit être traitée dans un délai d’un mois comme le prévoit le MGCP.

Selon le CPRP toutes les plaintes devront recevoir un traitement adéquat au niveau local et éviter d’aller vers les tribunaux car cela est synonyme de blocage du projet. En cas d’échec de conciliation à ce niveau, la partie la plus diligente saisira le tribunal de grande instance selon les formes légales. Cette saisine marque la fin de la tentative de règlement à l’amiable. Elle marque également la fin d’une procédure locale.

## Règlement contentieux

La législation burkinabè rend compétent le Tribunal de Grande Instance pour le règlement des litiges fonciers lorsque les antagonistes sont des particuliers. Lorsque le recours est dirigé contre un acte administratif, la compétence est reconnue au juge administratif.

## Mécanisme de Gestion des Conflits et des Plaintes (MGCP)

Dans le souci de bien gérer les éventuels plaintes et conflits en vue d’instaurer un climat propice aux affaires et à l’atteinte de ses objectifs, Bagrépôle dans la mise en œuvre du Projet Pôle de Croissance de Bagré a mis en place un mécanisme de gestion des conflits et des plaintes (MGCP). Ce MGCP a pour objectif de traiter et résoudre de manière effective et efficace les requêtes ou demandes de clarifications sur le projet, les problèmes de mise en œuvre, les plaintes et doléances provenant des PAP ou des populations bénéficiaires. Le MGCP accorde une priorité à la gestion alternative des conflits et des plaintes comme mode de résolution des conflits par l’équipe projet de Bagrépôle. C’est à défaut que d’autres instances y compris la justice pourraient être saisies.

La procédure de collecte des plaintes prend en compte les canaux existants qui impliquent toutes les structures ou personnes extérieures à Bagrépôle, auxquelles les PAP ont recours pour exprimer leurs réclamations, demandes d’informations, suggestions et dénonciations.

Les différents acteurs reçoivent les plaignants et leurs plaintes,  déposent régulièrement les plaintes collectées auprès du secrétariat du Responsable Social/ Gestion des terres dans un délai de trois(3) jours. En plus de la plainte écrite, un cahier de doléance/plaintes sera gardé auprès des acteurs de la collecte des plaintes.

Les principaux acteurs de la collecte des plaintes sont : les chefs coutumiers, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers agricoles de Bagrépôle, les conseils  Villageois de Développement (CVD), les groupements/unions de producteurs / Fédération, les personnes ressources extérieures à Bagré clairement identifiées, les comités de suivi et de négociation de la commission nationale de négociation, les secrétariats au siège de Bagrépôle à Ouagadougou et à Bagré.

Les rôles des acteurs de la collecte des plaintes consistent entre autres à : recevoir les plaignants et leurs plaintes orales, déposer les plaintes auprès du Responsable Social/Gestion des terres, recevoir et conserver les imprimés des plaintes, recevoir les accusés de réception, notifier les accusés de réception aux plaignants et du délai de traitement imparti pour leur plainte trente (30) jours à compter de la saisine de Bagrépôle et notifier la réponse finale au plaignant.

Ce mécanisme a fait l’objet d’un atelier de formation des acteurs sur leurs rôles dans la gestion des conflits et des plaintes, les 13 et 14 mars 2014, auquel ont participé une soixantaine des représentants des communes, des producteurs, des autorités religieuses et coutumières, de la police, de la gendarmerie etc. de la zone du projet.

# RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES POUR L’EXECUTION DE LA REINSTALLATION

Le cadre et les responsabilités organisationnelles pour l’exécution de la réinstallation sont présentés ci-après.

## Organigramme institutionnel

Pour la présente mission, l’organigramme institutionnel proposé prend en compte les acteurs suivants :

- Le PPCB ;

- Le comité de mise en œuvre du PPCB ;

- Le consultant en charge de la mise en œuvre ;

- Le comité Local de Gestion des Réclamations ;

- Les PAP.

Figure 8: Organigramme institutionnel

PPCB

PPCB

Comité/Cellule de mise en œuvre du PPCB

Comité/Cellule de mise en œuvre du PPCB

Le Comité Local de Gestion des Réclamations

Le Comité Local de Gestion des Réclamations

Le consultant chargé de la mise en œuvre

Le consultant chargé de la mise en œuvre

Personnes Affectées par le Projet (PAP)

Personnes Affectées par le Projet (PAP)

## Le comité de mise en œuvre du PAR

Les principales missions assignées à ce Comité sont les suivantes :

- Veiller à la mise en œuvre adéquate du PAR, à travers une supervision de toutes les activités y relatives ;

- Approuver les documents de vérification/confirmation du recensement et des évaluations des biens individuels et/ou communautaires affectés ;

- Examiner les projets de décisions relatives à la mission (dossiers de demande de paiement ou autres décomptes) ;

- Examiner et valider les documents de travail soumis par le Consultant assistant technique ;

- Superviser directement les activités de mise en œuvre sur le terrain ;

- Examiner et approuver les livrables produits par le Consultant assistant à la mise en œuvre du PAR ;

- Faciliter le suivi évaluation de l’opération de mise en œuvre, etc.

## Le Comité Local de Gestion des Réclamations

En conformité avec le CPRP des projets du Pôle de Croissance de Bagré, le Consultant devra exécuter sa mission en associant les populations affectées par le projet. Pour ce faire, les Comités Locaux de Gestion des Réclamations nécessaires à la mise en œuvre participative du présent PAR seront mobilisés. Au niveau des PAP, l’organigramme proposé répond aux exigences suivantes :

- Le consultant chargé de la mise en œuvre du PAR doit facilement identifier ses interlocuteurs et les personnes représentatives de la population ;

- Toute personne affectée doit pouvoir facilement s’adresser à un représentant de sa communauté qui assurera l’interface avec le Consultant.

Le CLGR est chargé de :

- servir d’interface entre les PAP, le consultant et le PPCB ;

- recevoir toute réclamation / plainte de toute partie affectée, de l’examiner en vue de trouver des solutions, et de faire les recommandations qui s’imposent ;

- remplir et signer le document matérialisant la résolution ou non du litige en utilisant les formulaires fournis à cet effet ;

- transférer à l’échelon supérieur les dossiers de litiges non résolus, en utilisant les formulaires fournis à cet effet.

Le Mécanisme de Gestion des Conflits et des Plaintes sera mis à profit pour la résolution de tous les conflits ou plaintes qui pourront surgir durant le processus de mise en œuvre du PAR. Ce mécanisme qui donne une part belle aux instances locales permet d’éviter de recourir  aux tribunaux dont l’intervention peut avoir des conséquences fâcheuses sur la mise en peuvre du PAR et par ricochet sur la mise en œuvre du projet.

Fonctionnement et renforcement des capacités  du CSPRI

A titre indicatif, le comité de suivi tiendra une session d’un jour au démarrage de la mise en œuvre, une session d’un jour par mois après le démarrage et trois sessions d’un jour durant la phase de mise en œuvre effective soit en moyenne deux sessions par mois. Les membres du comité veront leurs capacités renforcées sur les thèmes identifiés plus haut. Les coûts de fonctionnement du comité de suivi sont estimés sur cette base dans le tableau qui suit :

Tableau 36 : Coût de fonctionnement du CLGR

| Structures | Nombre de représentants | Perdiems |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Taux (en FCFA) | Nombre de jours | Montant (en FCFA) |
| Préfets des 3 départements concernés (Bagré, Gomboussougou, Zonsé) | 3 | 10 000 | 4 | 120 000 |
| Maires des 3 communes concernées (Bagré, Gomboussougou, Zonsé) | 3 | 10 000 | 4 | 120 000 |
| Représentants des PAP Femmes des 13 villages concernés | 13 | 10 000 | 4 | 520 000 |
| Représentants des PAP Jeunes des 13 villages concernés | 13 | 10 000 | 4 | 520 000 |
| Chefs des services départementaux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire des départements concernés | 3 | 10 000 | 4 | 120 000 |
| Chefs des services départementaux de l’environnement et du développement durable des départements concernés | 3 | 10 000 | 4 | 120 000 |
| Chefs des services départementaux de l’élevage et des ressources halieutiques des départements concernés | 3 | 10 000 | 4 | 120 000 |
| Représentants des responsables coutumiers des 13 villages concernés | 13 | 10 000 | 4 | 520 000 |
| Représentants des CVD des 13 villages concernés | 13 | 10 000 | 4 | 520 000 |
| Représentants des conseillers des13 villages concernés | 13 | 10 000 | 4 | 520 000 |
| Rapporteurs désignés | 2 | 10 000 | 4 | 80 000 |
| Renforcement des capacités |  |  |  | 5 000 000 |
| Total perdiems |  |  |  | 8 280 000 |

Tableau 37 : Coût de fonctionnement du CLGR (suite)

| Structures | Nombre de missions | Nombre de sessions | Frais de transport (en F CFA) | Montant (en F CFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfets des 3 départements concernés (Bagré, Gomboussougou, Zonsé) | 3 | 4 | 5000 | 60 000 |
| Maires des 3 communes concernées (Bagré, Gomboussougou, Zonsé) | 3 | 4 | 5000 | 60 000 |
| Représentants des PAP Femmes des 13 villages concernés | 13 | 4 | 5000 | 260 000 |
| Représentants des PAP Jeunes des 13 villages concernés | 13 | 4 | 5000 | 260 000 |
| Chefs des services départementaux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire des départements concernés | 3 | 4 | 5000 | 60 000 |
| Chefs des services départementaux de l’environnement et du développement durable des départements concernés | 3 | 4 | 5000 | 60 000 |
| Chefs des services départementaux de l’élevage et des ressources halieutiques des départements concernés | 3 | 4 | 5000 | 60 000 |
| Représentants des responsables coutumiers des 13 villages concernés | 13 | 4 | 5000 | 260 000 |
| Représentants des CVD des 13 villages concernés | 13 | 4 | 5000 | 260 000 |
| Représentants des conseillers des13 villages concernés | 13 | 4 | 5000 | 260 000 |
| Rapporteurs désignés | 2 | 4 | 5000 | 40 000 |
| Total frais de transport |  |  |  | 1 640 000 |

| Coût total des frais de fonctionnement du CLGR | 9 920 000 |
| --- | --- |

Le coût total de fonctionnement du CLGR s’élève à Neuf Millions Neuf Cent Vingt Mille (9 920 000) F CFA.

# COUT   DU PLAN d’action DE REINSTALLATION

Les coûts prévisionnels du Plan de réinstallation incluent :

- les compensations aux populations affectées ;

- un ensemble de mesures et d’activités à réaliser pour la mise en œuvre du PR.

Le coût total de la mise en œuvre du PAR s’élève à Vingt Millions Deux Cent Quatre Vingt Sept Mille Deux Cent Vingt Sept (20 287 227) F CFA. Ce montant est financé par le budget de l’Etat burkinabè. Le détail selon les rubriques est consigné dans le tableau ci-dessous.

Tableau 38 : Coût total de mise en œuvre du PRI

| RUBRIQUES | Montant (en F CFA) |
| --- | --- |
| Coût total des infrastructures d'habitation et annexes | 1 240 750 |
| Coût des pertes des cultures et revenus agricoles | 5 466 477 |
| Coût des pertes des cultures et revenus agricoles | 5 466 477 |
| Coût des pertes d’infrastructures et de revenus d'activités économiques | 2 315 000 |
| Pertes d'arbres privés des champs et/ou des habitations | 1 345 000 |
| sous total compensations des biens perdus | 15 833 704 |
| sous total frais de fonctionnement et de renforcement des capacités du Comité de suivi du PAR (CLGR) | 9 920 000 |
| COUT DE MISE EN ŒUVRE DU PAR | 25 753 704 |
| IMPREVUS | 2 575 370 |
| COUT TOTAL | 28 329 074 |

# SUIVI ET EVALUATION DU PR

## Dispositif de suivi et d’évaluation

Le but du volet suivi de la mise en œuvre du Plan de Réinstallation est de :

- vérifier que les actions menées sont exécutées conformément aux recommandations du PAR et à son mandat ;

- vérifier que la qualité et la quantité des résultats espérés du mandat de l’opérateur sont obtenues dans les délais prescrits ;

- identifier tout élément imprévu susceptible d’influencer le travail de l’opérateur ou d’en réduire l’efficacité ;

- recommander dans les meilleurs délais aux instances responsables concernées les mesures correctives appropriées, dans le cadre de procédures ordinaires ou exceptionnelles de programmation.

Comme première étape, le consultant qui assistera Bagrépôle dans la mise en œuvre du PAR déterminera quels sont les indicateurs de performance à retenir afin d’évaluer efficacement l’avancement et les résultats des activités de mise en œuvre du Plan de Réinstallation.

Une fois les indicateurs élaborés et validés avec Bagrépôle, il est possible d’identifier les sources des données. Ainsi, pour chaque indicateur proposé, la source d’où proviendront les données sera spécifiée.

L’efficacité du suivi-évaluation impose qu’il soit intégré au dispositif de suivi-évaluation du PPCB. Le système de suivi-évaluation du PPCB, est conçu pour faire interagir les différents acteurs impliqués dans le PPCB. Ce dispositif de suivi évaluation est conçu autour des principes d’organisation suivants :

### L’Unité de Planification et Suivi Evaluation (UPSE)

Au sommet de la pyramide, il est mis en place, l’Unité de Planification et Suivi Evaluation (UPSE) rattachée directement à la Direction Générale  de BAREPLOE.

Les responsabilités de l’UPSE sont les suivantes :

- Elle met en œuvre les procédures de suivi et d'évaluation décrites dans le présent  Manuel;

- Elle assure le bon fonctionnement du système de suivi et évaluation, notamment le fonctionnement des outils installés, la mise à jour cohérente et régulière des données de  suivi, le transfert correct des données entre les responsables des projets et des programmes, et la diffusion satisfaisante des données vers les utilisateurs et les bénéficiaires;

- Elle signale les problèmes que les données de suivi auront mis en évidence, recherche et propose des solutions à ces problèmes;

- Elle s’assure que la connaissance accumulée sur le suivi et évaluation du PPCB est diffusée auprès des partenaires techniques et financiers et des autres utilisateurs.

- Saisie et traitement de l’information

### Les Cellules de Suivi-Evaluation (CSE)

Les CSE sont des points focaux de l’UPSE dans les Directions de BAGREPOLE. Elles sont composées d’au moins une personne recrutée et nommée point focal SE.

Les responsabilités de la CSE sont les suivantes :

- Assure la collecte des données relatives à la mise en œuvre des activités de la Direction générale

- Supervise le remplissage et la remontée des fiches de collecte des intervenants directs

- Centralise  et saisie les fiches de collecte dans l’interface informatique du SE

- Participe à la production des données et des rapports de la Direction générale

### L’Agent de  Suivi-Evaluation

Il est chargé de coordonner  la collecte et la centralisation des données en collaboration avec les responsables/correspondants ou personnes ressources formellement identifiés pour assurer la collecte et le traitement des informations liées aux activités du PPCB au sein de la structure concernée.

### Système d’information pour le S&E

Le système d’information pour le suivi évaluation est constitué des procédures suivantes :

- La collecte des données

- Le traitement des données collectées

- La diffusion des résultats du suivi évaluation

- La capitalisation des données et leur sécurisation

- L’utilisation des résultats  de suivi évaluation

Par la suite, la fréquence d’analyse pour chaque indicateur sélectionné est trimestrielle. Dans certains cas, le suivi se fera en continu par l’équipe terrain alors que dans d’autres cas il sera mensuel ou annuel. Par exemple, le suivi du paiement des indemnisations s’effectuera en continu. Les paiements des indemnisations seront ainsi inscrits de manière régulière dans le système de gestion des données et un suivi en temps réel sera garanti par l’équipe terrain.

Le suivi proposé désagrègera les données par genre (hommes/femmes/personnes vulnérables) lorsque pertinent. Ainsi, un même indicateur pourra être scindé en deux ou en trois, afin de pouvoir suivre l’avancement des activités du point de vue des hommes, des femmes et personnes vulnérables de façon distincte.

Le but du volet évaluation du Plan de réinstallation est de s’assurer que le niveau de vie des PAP est supérieur ou au moins égal à celui qu’elles avaient avant le projet. Pour cela, il sera nécessaire :

- d’établir la situation de référence des populations affectées, avant le démarrage du projet (les enquêtes-villages, le recensement et l’enquête-ménage effectués dans le cadre du présent mandat d’élaboration du PAR constitue la base de la situation de référence) ;

- de définir, à intervalles réguliers, tout ou partie des paramètres ci-dessus référés afin d’en apprécier et comprendre les évolutions ;

- d’établir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les impacts du PAR en matière socio-économique.

Le suivi-évaluation sera effectué par Bagrépôle avec l’appui du consultant assistant, des entités de mise en œuvre, des agents sur le terrain et des acteurs locaux.

## Indicateurs de suivi

Le tableau ci-dessous fournit une liste non limitative des mesures et indicateurs de suivi-évaluation.

Tableau 39: Mesures de suivi du PAR

| Composante | Mesure de suivi | Indicateur/périodicité | Objectif de performance | Acteurs responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Information et consultation | Vérifier que la diffusion de l’information auprès des PAP et les procédures de consultation sont effectuées en accord avec les principes présentés dans le PAR | Nombre et types de séances d’information à l’intention des PAP effectuées dans les villages/Avant le début des travaux | Au moins trois séances d’information par village (au démarrage de la réinstallation, lors du paiement des compensations et lors de la réception et attribution des nouvelles constructions) | Assistant chargé de la mise en peuvre du PAR |
| Qualité et niveau de vie | S’assurer que les mesures de compensation et d’indemnisation sont effectuées en accord avec les principes présentés dans le PAR | Compensations versées aux PAP et dates de versement | Les compensations financières sont versées avant le déplacement à l’ensemble des PAP Toutes les PAP ont été compensées et indemnisées comme prévu | Assistant chargé de la mise en peuvre du PAR Service financier de Bagrépôle |
| Équité entre les genres | S’assurer que les femmes recevront des indemnisations justes et adéquates tel que proposé dans le PR | Compensations versées aux femmes affectées par le projet et dates de versement | Toutes les femmes affectées par le projet ont été compensées et indemnisées à leur satisfaction Aucune plainte des femmes n’est restée non résolue | Assistant chargé de la mise en peuvre du PAR CLGR Service financier de Bagrépôle |
| Agriculteurs | S’assurer que les mesures de compensation et d’indemnisation prévues pour les pertes de revenus agricoles sont effectuées en accord avec les principes présentés dans le PAR | Compensations versées pour ces pertes de récolte avant les travaux Nombre de réclamations provenant des PAP subissant des pertes agricoles | Aucune plainte provenant des PAP subissant des pertes agricoles non résolue Toutes les PAP exploitants agricoles ont été indemnisées et compensées comme prévu | Assistant chargé de la mise en peuvre du PAR CLGR Service financier de Bagrépôle |
| Commerçants | S’assurer que les mesures de compensation et d’indemnisation prévues pour les commerçants déplacés sont effectuées en accord avec les principes présentés dans le PAR | Compensations versées pour ces pertes de revenu avant les travaux Nombre de réclamations provenant des commerçants affectés | Aucune plainte provenant des commerçants affectés non résolue Toutes les PAP dont les activités commerciales sont affectées ont été indemnisées et compensées comme prévu | Assistant chargé de la mise en peuvre du PAR CLGR Service financier de Bagrépôle |
| Ménages (réinstallés sur de nouveaux sites) | S’assurer que les mesures de compensation et d’indemnisation prévues pour les pertes d’habitat sont effectuées en accord avec les principes présentés dans le PAR | Réinstallation physique effectif avant les travaux Nombre de réclamations provenant des ménages affectés | Aucune plainte provenant des PAP dont les maisons d’habitation sont affectées non résolue Toutes les PAP dont les maisons d’habitation sont affectées sont indemnisées et compensées comme prévu | Assistant chargé de la mise en peuvre du PAR CLGR Service financier de Bagrépôle |
| Veuves dont les maisons d’habitation sont affectées | S’assurer que les mesures de compensation et d’indemnisation prévues pour les veuves perdant leur habitat sont en accord avec les principes présentés dans le PAR | Compensations faites avant les travaux Nombre de réclamations provenant des PAP veuves | Aucune plainte provenant des veuves dont les maisons d’habitation sont affectées non résolue Toutes les PAP veuves ont été indemnisées et compensées comme prévu | Assistant chargé de la mise en peuvre du PAR CLGR Service financier de Bagrépôle |

Tableau 40 : Mesures d’évaluation du PAR (deux premières années après les compensations)

| Composante | Mesure d’évaluation | Indicateur/Périodicité | Objectif de performance | Cateurs responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité et niveau de vie des PAP | S’assurer que le niveau de vie des ménages affectés ne s’est pas détérioré depuis la réinstallation | Réclamations des PAP relatives au niveau de vie sur le site d’accueil (suivi à faire une fois chaque trimestre) Problèmes vécus par les PAP réinstallées/ séances de consultation annuelles sur le site d’accueil | Aucune plainte relative à la qualité ou au niveau de vie sur le site d’accueil non résolue Aucun problème majeur vécu par les PAP réinstallées | Service de suivi-évaluation de Bagrépôle |
| Qualité de vie des groupes vulnérables : cas des veuves réinstallées physiques | S’assurer que le niveau de vie des veuves ne s’est pas détérioré depuis la réinstallation | Réclamations des PAP relatives au niveau de vie sur le site d’accueil (suivi à faire une fois chaque trimestre) Problèmes vécus par les veuves réinstallées/ séances de consultation (chaque trimestre) sur le site d’accueil | Aucune plainte relative à la qualité ou au niveau de vie des veuves sur le site d’accueil non résolue Aucun problème majeur vécu par les PAP réinstallées | Service de suivi-évaluation de Bagrépôle |
| Redressement des torts | Suivi à long terme des indemnisations | Nombre d’indemnisations négociées versés Nombre d’indemnisations à verser/suivi continu et rapports mensuels Nombre de réclamations liées aux indemnités et compensations enregistrées (suivi continu) Nombre de réclamations résolues (suivi continu) Nombre de litiges portés en justice (suivi continu) | 100 % des indemnisations sont négociées à l’amiable S’il y a des réclamations, avoir un taux de résolution à l’amiable de 100 % Aucun litige porté devant la justice | Service de suivi-évaluation de Bagrépôle Service Juridique de Bagrépôle |

# CALENDRIER de mise œuvre DU PLAN DE REINSTALLATION

Il était prévu un temps de mise en œuvre de deux (02) mois du plan d’action de réinstallation en élaboration. La préparation des dossiers individuels des PAP et le versement des indemnités financières doivent se faire dans l’intervalle de ce délai prévu. Le paiement de toutes les compensations est un préalable au démarrage des trvaux d’aménagent des pistes.

Cependant, le processus de réinstallation ne prendra fin qu’après que les PAP et les ménages PAP auront :

- reçu leur compensation financière pour les pertes d’habitations, de récoltes et/ou d’activités économiques ;

- reçu l’assistance technique et financière nécessaire à leur réinstallation satisfaisante.

Figure 9 : Calendrier du PAR

| ACTIVITES | Mois 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Activités/tâches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordination et gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| information et consultation des PAP, enregistrement, gestion des plaintes et règlement des litiges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Négociation d'ententes individuelles avec les PAP pour les compensations financières |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVITES | Mois 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Activités/tâches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordination et gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paiement Préparation des dossiers individuels des PAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paiement des indemnités financières aux PAP et libération des emprises |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépôt du rapport provisoire de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# BIBLIOGRAPHIE

- INSD, Juillet 2008. Résultat du recensement Général de la population et de l’habitat;

- Techsult International/Ministère des Transports, 2008; Projet du Nouvel Aéroport de Donsin (EIES et relocalisation des populations).

- AGEIM-SETTING/MID 2008; Projet de construction et bitumage des voies de contournement de la ville de Ouagadougou (EIES et Plan de déplacement, réinstallation, indemnisation et compensation des populations affectées);

- MCA, 2010. Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) ;

- AIC Progetti/MCA 2010 ; Plan de réinstallation provisoire de la route Dédougou-Nouna-Frontière du Mali ;

- GAUFF Ingénieure/MCA 2011; Plan de Réinstallation Rapport final ;

- Bagrépôle, 2012; Plan de recasement et de réinstallation des populations affectées par l’aménagement de 1130 ha à Bagré ; Bagrépôle ;

- AIC Progetti/ACE ; Etudes de faisabilité technico-économique et environnementale pour les travaux de construction et de bitumage de l’autoroute entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; Avant-Projet Sommaire, Plan de Réinstallation Involontaire (PRI), Version finale ; Décembre 2014 ;

- Bagrépôle, Juillet 2014; Plan d’action de réinstallation des personnes affectées par le projet d’aménagement du périmètre des 1000 ha de terres irrigables par système gravitaire en rive gauche du Nakambé (rive droite du canal principal); SOCREGE/Faso Ingénierie

- MAHRH: Résultats définitifs de la campagne agricole et de la situation nutritionnelle 2012 /2013 ;

- MARA/Direction Générale de la Prévision des Statistiques et de l’Économie de l’Élevage ; Ouagadougou ; Août 2013;

- Annuaire statistique 2012-2013 du MENA; Août 2013 ;

- Annuaire statistique 2012-2013 du MENA; du MESS ; Septembre 2013;

- Annuaire Statistique 2011 (Mai 2012) ; Direction Générale de l’Information et des Statistiques Sanitaires ; Ouagadougou ; Août 2013;

- DGRE, Inventaire National des Ouvrages Hydrauliques (INOH) 2011.

# ANNEXES

## Annexe 1 : Note explicative sur le fonctionnement du Comité Local de gestion des Réclamations

NOTE EXPLICATIVE SUR DU FONCTIONNEMENT DU CLGR :

Mandat, composition et mécanisme de fonctionnement

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB), il est mis en place une Commission Nationale Chargée des Enquêtes et des Négociations (CNEN) par arrêté conjoint n° 2012/000246/MEF/MAH/MATDS portant création, composition, attributions et fonctionnement d’une Commission Nationale des Enquêtes et des Négociations en vue de la réinstallation et de l’indemnisation des populations affectées par les travaux d’aménagements hydro agricoles de la Zone de Concentration (ZC) de Bagré qui comprend les structures suivantes :

- Le Comité de suivi ;

- Le Comité régional d’enquête et de négociation ;

- Le Comité provincial d’enquête et de négociation.

Selon cette approche, le Comité provincial d’enquête et de négociation est la structure la plus proche de la base pour jouer un rôle dans les questions de réinstallation. Cependant, les membres dudit comité provincial ne peuvent être mobilisés pour assurer un recueil des réclamations et les gérer ensuite dans le délai d’un (1) mois consacré à cette tâche. Autrement dit, le processus de gestion de réclamations/plaintes exige d’eux une permanence sur le terrain.

De ce fait, pour le processus d’élaboration et de l’appui à la mise en œuvre du PAR des 269 Km, il est plus judicieux de mettre en place une structure à la base qui soit le plus proche possible des populations pour le recueil et le traitement de leurs réclamations/plaintes. Cette option permet d’assurer une efficacité dans la gestion de ces réclamations avec une mobilisation plus rapide des personnes ressources et des PAP des villages affectés directement par la mise en œuvre du présent projet.

C’est dans ce cadre que le projet Bagrépôle envisage la mise en place d’un Comité Local de Gestion des Réclamations (CLGR) correspondant à un prolongement sur le terrain (niveau local) du Comité provincial d’enquête et de négociation et qui se justifie d’ailleurs à travers l’article 14 de l’arrêté conjoint qui stipule que le Comité provincial d’enquêtes peut créer, en cas de besoin, des commissions ad ‘hoc de travail.

- Mandat et Rôles du CLGR

Les principales missions assignées au CGLR sont les suivantes :

- servir d’interface entre les PAP, le consultant et le Comité provincial d’enquêtes et de négociation notamment en ce qui concerne la gestion des plaintes et réclamations qui pourront survenir au cours de la mise en œuvre du Plan de Réinstallation (PR) ;

- recevoir toute réclamation / plainte de toute partie affectée, de l’examiner en vue de trouver des solutions diligentes, et de faire les recommandations qui s’imposent ;

- remplir et signer le document matérialisant la résolution ou non de la réclamation ou de la plainte en utilisant les formulaires fournis à cet effet ;

- transférer à l’échelon supérieur les dossiers de réclamations ou de plaintes non résolues, en utilisant les formulaires fournis à cet effet.

- Composition du CGL

Afin d’assurer la plus grande diversité et représentativité possibles des acteurs directement affectés par le projet, le comité local regroupera notamment :

Tableau 41 : Composition du Comité Local de Gestion des Réclamations (CLGR)

| N° | Membres | Nombre de représentants | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Préfets de département concernés (Bagré, Gomboussougou, ou Zonsé) | 1 | Président |
|  | Maire de commune concernée (Bagré, Gomboussougou, ou Zonsé) | 1 | Vice Président |
|  | Représentants des PAP Femmes des villages concernés | 1 par village concerné | Membre |
|  | Représentants des PAP Jeunes des villages concernés | 1 par village concerné | Membre |
|  | Chefs des services départementaux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire des départements concernés | 1 | Membre |
|  | Chefs des services départementaux de l’environnement et du développement durable des départements concernés | 1 | Membre |
|  | Chefs des services départementaux de l’élevage et des ressources halieutiques des départements concernés | 1 | Membre |
|  | Représentants des responsables coutumiers des villages concernés | 1 par village concerné | Membre |
|  | Représentants des CVD des villages concernés | 1 par village concerné | Membre |
|  | Représentants des conseillers des villages concernés | 1 par village concerné | Membre |
|  | Rapporteurs désignés | 2 | Membres |

Le Comité peut faire appel à d’autres personnes ressources en cas de besoin.

- Mécanisme de fonctionnement du Comité Local de Gestion des Réclamations

Le traitement des réclamations est une activité à caractère juridique mais le traitement en lui-même est un travail technique qui se fait avec l’assistance technique de l’opérateur chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation. Ainsi dans le cas présent du PAR la typologie probable des réclamations serait la suivante :

- Mauvaise transcription d’un nom de PAP ;

- Personnes recensée mais absence du nom sur la liste des PAP ;

- Non-conformité des superficies mesurées ;

- Personne non recensée ;

- Mauvaise identification des spéculations pratiquées ;

- Usurpation de titre ou de biens appartenant à autrui ;

- Rejet du statut de l’occupant du champ etc.

Pour le traitement des réclamations, une démarche en trois étapes peut être adoptée :

- L’enregistrement des réclamations ;

- Le traitement technique des réclamations ;

- Le traitement juridique des réclamations.

- L’enregistrement des réclamations

L’enregistrement des réclamations relève du CLGR. Cependant pour des soucis d’efficacité et de respect des délais impartis à la mission, cette tâche sera réalisée par le consultant au côté du CLGR et pour son compte. Le consultant s’organise pour mettre en place une équipe chargée de collecter toutes les réclamations et les documents autant qu’il le peut. Cette activité doit démarrer avant la fin de l’affichage des listes des PAP afin qu’une fois le temps d’affichage achevé, le CLGR peut statuer rapidement et donner suite à chaque réclamation. Une fiche d’enregistrement des réclamations est produite à cet effet.

- Le traitement technique des réclamations

Il s’agit pour le consultant de passer en revue chaque réclamation pour juger de sa validité ou pas. Cette vérification permettra ultérieurement de faciliter le travail du CLGR. La vérification technique touche l’ensemble des réclamations. Ainsi par exemple si une superficie ou un bâtiment ont  été mal mesurés, le consultant pourra vérifier cela sur le terrain et compléter ainsi le dossier de réclamation à soumettre au CLGR pour trancher la plainte en question. Dans le cas où le consultant rencontrera des cas qu’il ne peut traiter sur le plan technique, la réclamation sera soumise telle quelle au CLGR qui décidera de la suite à donner.

En général le premier niveau de traitement est la revue de la base de données pour corriger les erreurs et omissions éventuelles. Cette vérification permet de faire ressortir quelques noms de PAP que la manipulation de la base de données aurait fait disparaître. Le deuxième niveau de traitement sera de procéder aux tractages des champs de superficies non conformes des PAP, nombre incomplet de champs ou de maisons ou de tout autre bien (la PAP réclame plus de biens impactés que le nombre affiché).

- Le traitement juridique des réclamations/session du CLGR

Le comité devra fonctionner en sessions. Pour le cas présent, une session d’un jour peut être organisée et se déroulera comme suit :

- Cette journée de travail est suffisante pour permettre au CLGR de faire le point des résultats atteints et renvoyer pour traitement technique les réclamations qui font l’objet d’un certain doute sur leur véracité ou que le traitement technique réalisé par le consultant n’est pas accepté par le CLGR. Il y a aussi les cas de traitement qui ne sont pas approuvés par la PAP.

- Si des réclamations sont soumises au consultant pour un deuxième traitement technique, il reviendra au consultant d’évaluer le temps nécessaire pour ce traitement.

- Une fois le deuxième traitement technique réalisé, une dernière journée suffira aux CLGR pour statuer définitivement sur les réclamations. Les résultats issus de la session du CLGR seront soumis au Comité Provincial d’Enquêtes et de Négociations pour validation.

- Frais de fonctionnement du CLGR

Par soucis de minimisation des coûts liés au fonctionnement, le CLGR fonctionnera en sessions. La prise en charge des membres doit se limiter aux perdiems et frais de transport de participation et par jour de session.

Au moins deux (02) sessions d’une journée chacune sont envisagées par mois : une session en début et une session en fin de chaque mois de mise en œuvre du PAR avant la validation du traitement des réclamations du CLGR par le comité provincial sont nécessaires. Une ou plusieurs sessions extraordinaires peuvent également être organisées en cas de besoins.

Seulement les représentants des villages concernés par le projet feront partie du CLGR. De même, les représentants des services techniques, de l’administration et des communes seront mobilisés pour la tenue des sessions du CLGR.

## Annexe 2 : LISTE DES PAP et DES BIENS AFFECTES

Tableau 42 : Liste des PAP perdant des infrastructures d’habitation et annexes

| NumQuest | Communes | Localités | Pistes | Nom Officiel | Prénom Officiel | Nom Répondant | Prénom Officiel Répondant | Type Pièce ID | Numéro Pièce ID | Date Etablissement | Num Tel | Sexe | Désignation infrastructure | Type Maison | Type Sol | Type Murs | Dimension au sol | Compensation bât |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1780 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | Amidou |  |  | CNIB | B7270853 | 27/10/2010 | 71339301 | Masculin |  |  |  |  |  | 20 000 |
| 1780 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | Amidou |  |  | CNIB | B7270853 | 27/10/2010 |  | Masculin |  |  |  |  |  | 50 000 |
| 1780 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | Amidou |  |  | CNIB | B7270853 | 27/10/2010 |  | Masculin |  |  |  |  |  | 35 000 |
| 2712 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | BOUKARE |  |  | CNIB | B6316800 | 23/07/2013 | 72724230 | Masculin | Maison principale | Case ronde traditionnelle | Dalle | BNR | 15; 60 | 70 000 |
| 2712 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | BOUKARE |  |  | CNIB | B6316800 | 23/07/2013 |  | Masculin | 2ème maison | Banco+paille | Dalle | BNR | 3,5*3*1,70 | 75 000 |
| 2712 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | BOUKARE |  |  | CNIB | B6316800 | 23/07/2013 |  | Masculin | 3ème maison | Banco+paille | Dalle | BNR | 3,5*3*1,70 | 75 000 |
| 2712 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | BOUKARE |  |  | CNIB | B6316800 | 23/07/2013 |  | Masculin | Cuisine | Autres | Sable | BNR | 4*2*0,5 | 20 000 |
| 2712 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | BOUKARE |  |  | CNIB | B6316800 | 23/07/2013 |  | Masculin | Douches | Autres | Sable | BR | 2*1,5*0,5 | 25 000 |
| 2712 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | BOUKARE |  |  | CNIB | B6316800 | 23/07/2013 |  | Masculin | Hangar | Autres | Sable | NR | 3,5*3,5*2 | 10 000 |
| 2732 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | NEBOUAOGA | ZORE | BEBE | CNIB | B4248032 | 18/02/2010 |  | Masculin | Maison principale | Case ronde traditionnelle | Dalle | BNR | 9,20; 1,70 | 70 000 |
| 1782 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | Romuald |  |  | Acte de naissance | 418 |  | 60108958 | Masculin |  |  |  |  |  |  |
| 2733 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | TALATO | DIPAMA | TOUSMA | Acte de naissance | 553 | 06/08/1979 | 72929116 | Masculin | 2ème maison | Case ronde traditionnelle | Dalle | BR | 11; 1,70 | 70 000 |
| 2733 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | TALATO | DIPAMA | TOUSMA | Acte de naissance | 553 | 06/08/1979 |  | Masculin | Cuisine | Case ronde traditionnelle | Dalle | BR | 11; 1,70 | 20 000 |
| 2733 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | TALATO | DIPAMA | TOUSMA | Acte de naissance | 553 | 06/08/1979 |  | Masculin | Douches | Autres | Sable | BNR | 3,5*2,5*1,5 | 25 000 |
| 2733 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO | TALATO | DIPAMA | TOUSMA | Acte de naissance | 553 | 06/08/1979 |  | Masculin | Clôture | Autres |  |  | 14,5*7*1,5 | 50 750 |
| 2728 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | SAWADOGO | ADAMA |  |  | Acte de naissance | 97177 | 11/03/1997 | 62831873 | Masculin | Maison principale | Case ronde traditionnelle | Sable | BNR | 13; 1,70 | 70 000 |
| 2728 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | SAWADOGO | ADAMA |  |  | Acte de naissance | 97177 | 11/03/1997 |  | Masculin | 2ème maison | Case ronde traditionnelle | Sable | BNR | 13; 1,70 | 70 000 |
| 2724 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | SAWSADOGO | SIBIRI |  |  | CNIB | B2432208 | 16/08/2010 | 72177012 | Masculin | Maison principale | Case ronde traditionnelle | Dalle | BR | 10; 1,60 | 70 000 |
| 2724 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | SAWSADOGO | SIBIRI |  |  | CNIB | B2432208 | 16/08/2010 |  | Masculin | 2ème maison | Case ronde traditionnelle | Dalle | BR | 10; 1,60 | 70 000 |
| 2724 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | SAWSADOGO | SIBIRI |  |  | CNIB | B2432208 | 16/08/2010 |  | Masculin | 3ème maison | Case ronde traditionnelle | Dalle | BR | 10; 1,60 | 70 000 |
| 2724 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | SAWSADOGO | SIBIRI |  |  | CNIB | B2432208 | 16/08/2010 |  | Masculin | Douches | Autres | Sable | BNR | 3*2*1,5 | 25 000 |
| 2724 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | SAWSADOGO | SIBIRI |  |  | CNIB | B2432208 | 16/08/2010 |  | Masculin | Grenier |  |  |  | 4*3*2 | 30 000 |
| 2724 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | SAWSADOGO | SIBIRI |  |  | CNIB | B2432208 | 16/08/2010 |  | Masculin | Hangar | Huttes | Sable | NR | 3*3*1,71 | 10 000 |
| 2724 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | SAWSADOGO | SIBIRI |  |  | CNIB | B2432208 | 16/08/2010 |  | Masculin | Enclos | Case ronde traditionnelle | Sable | BNR | 10; 1,5 | 35 000 |
| 1777 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | ZONGO | Karim |  |  | CNIB | B3253971 | 11/03/2010 | 72674931 | Masculin |  |  |  |  |  | 20 000 |
| 1777 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | ZONGO | Karim |  |  | CNIB | B3253971 | 11/03/2010 |  | Masculin |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 1802 | Bagré | Goudayiré | Béga-Boakla (RG Nord) | KOURAOGO | Bila | KOURAOGO | Moussa | Aucune |  |  |  | Masculin |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 1798 | Bagré | Goudayiré | Béga-Boakla (RG Nord) | OUILI | Pierre |  |  | CNIB | B2432344 | 06/08/2010 | 62526439 | Masculin |  |  |  |  |  | 25 000 |
| 1798 | Bagré | Goudayiré | Béga-Boakla (RG Nord) | OUILI | Pierre |  |  | CNIB | B2432344 | 06/08/2010 |  | Masculin |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 1798 | Bagré | Goudayiré | Béga-Boakla (RG Nord) | OUILI | Pierre |  |  | CNIB | B2432344 | 06/08/2010 |  | Masculin |  |  |  |  |  | 35 000 |
| 1790 | Bagré | Goudayiré | Béga-Boakla (RG Nord) | ZIDNABA | Alaye |  |  | Acte de naissance | 3601 | 10/09/1986 |  | Masculin |  |  |  |  |  | 30 000 |
| 1791 | Bagré | Goudayiré | Béga-Boakla (RG Nord) | ZIDNABA | Salif | ZIDNABA | Alaye | Acte de naissance | 3721 | 08/12/2011 |  | Masculin |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 2406 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension extrême Sud | SONDE | Hamidou |  |  | Acte de naissance | 45042012 | 29/06/2012 | 60254585 | Masculin | Douches | Huttes | Sable | B |  | 25 000 |

Tableau 43 : Liste des PAP perdant des terres et revenus agricoles

| Num Quest | Communes | Localités | Nom Route | Nom Officiel | Prénom Officiel | NOM REPONDANT | Prénom Répondant | Type Pièce ID | Numéro Pièce ID | Date Etablissement | Num tel | Sexe | Spéculation | Superficie aff / spéculation | Coût unitaire | Montant compensation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2252 | Bagré | Bagré-Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | BALBONE | Inoussa |  |  | CNIB | B0477022 | 03/07/2008 | 70515171 | Masculin | Riz | 882 | 233 000 | 20 551 |
| 3194 | Bagré | Bagré-Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | BALBONE | Noraogo |  |  | CNIB | b1512450 | 04/09/2009 | 63100512 | Masculin | Niébé/Haricot | 100 | 187 500 | 1 875 |
| 3194 | Bagré | Bagré-Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | BALBONE | Noraogo |  |  | CNIB | b1512450 |  |  | Masculin | Arachide | 685 | 118 625 | 8 126 |
| 3194 | Bagré | Bagré-Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | BALBONE | Noraogo |  |  | CNIB | B1512450 | 04/09/2009 | 63100512 | Masculin | Sorgho | 425 | 105 000 | 4 463 |
| 2253 | Bagré | Bagré-Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | BALBONE | A rechercher |  |  | CNIB | B0810047 | 10/07/2008 | 62050640 | Masculin | Coton | 100 | 181 980 | 1 820 |
| 1296 | Bagré | Bagré-Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | BALBONE | Momini |  |  | CNIB | B7280924 | 24/11/2010 | 61753412 | Masculin | Coton | 135 | 181 980 | 2 457 |
| 2254 | Bagré | Bagré-Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | BOUNDAOGO | Dayende | BOUNDAOGO | Ali | Aucune |  |  |  | Masculin | Arachide | 200 | 118 625 | 2 373 |
| 1298 | Bagré | Bagré-Village | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | DIALLO | Allou |  |  | CNIB | B6143057 | 29/10/2010 | 72272337 | Masculin | Mais | 298 | 113 125 | 3 371 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 2727 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BAGAGNAN | Salam |  |  | CNIB | B1151636 | 17/03/2009 | 70439492 | Masculin | Riz | 500 | 233 000 | 11 650 |
| 2727 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BAGAGNAN | Salam |  |  | CNIB | B1151636 |  |  | Masculin | Mais | 500 | 113 125 | 5 656 |
| 2727 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BAGAGNAN | Salam |  |  | CNIB | B1151636 |  |  | Masculin | Sorgho | 230 | 105 000 | 2 415 |
| 1820 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BANSE | Souleymane |  |  | CNIB | B6458670 | 11/01/2012 |  | Masculin | Arachide | 410 | 118 625 | 4 864 |
| 1820 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BANSE | Souleymane |  |  | CNIB | B6458670 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 120 | 187 500 | 2 250 |
| 1820 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BANSE | Souleymane |  |  | CNIB | B6458670 |  |  | Masculin | Sésame | 300 | 191 240 | 5 737 |
| 1769 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BIKIENGA | Binta |  |  | CNIB | B5905642 | 03/11/2010 |  | Féminin | Gombo | 270 | 1 500 000 | 40 500 |
| 1766 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DABRE | Bagaboure Drissa |  |  | CNIB | B4058416 | 03/03/2010 |  | Masculin | Mais | 1005 | 113 125 | 11 369 |
| 1766 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DABRE | Bagaboure drissa |  |  | CNIB | B4058416 |  |  | Masculin | Mil | 804 | 105 000 | 8 442 |
| 1766 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DABRE | Bagaboure drissa |  |  | CNIB | B4058416 |  |  | Masculin | Sésame | 201 | 191 240 | 3 844 |
| 1821 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DABRE | Mamina |  |  | CNIB | B7342302 | 23/09/2010 | 75647106 | Féminin | Sésame | 620 | 191 240 | 11 857 |
| 1821 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DABRE | Mamina |  |  | CNIB | B7342302 |  |  | Féminin | Arachide | 220 | 118 625 | 2 610 |
| 2707 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DIALLA | Salfo |  |  | CNIB | B4614421 | 22/10/2013 | 70401989 | Masculin | Mais | 620 | 113 125 | 7 014 |
| 2708 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DIALLA | Salfo |  |  | CNIB | B4694921 | 22/10/2013 | 70401989 | Masculin | Mil | 140 | 105 000 | 1 470 |
| 2708 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DIALLA | Salfo |  |  | CNIB | B4694921 |  |  | Masculin | Riz | 100 | 233 000 | 2 330 |
| 2709 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DIALLA | Salfo |  |  | CNIB | B4614421 | 22/10/2013 | 70401989 | Masculin | Riz | 1750 | 233 000 | 40 775 |
| 1822 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | GNAGON | Zeloube |  |  | CNIB | B7340097 | 23/09/2010 | 76816524 | Féminin | Arachide | 250 | 118 625 | 2 966 |
| 1822 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | GNAGON | Zeloube |  |  | CNIB | B7340097 |  |  | Féminin | Sésame | 360 | 191 240 | 6 885 |
| 1822 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | GNAGON | Zeloube |  |  | CNIB | B7340097 |  |  | Féminin | Mais | 360 | 113 125 | 4 073 |
| 1784 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | GUENE | Drissa |  |  | CNIB | B5345230 | 21/08/2013 | 72617296 | Masculin | Sésame | 260 | 191 240 | 4 972 |
| 1784 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | GUENE | Drissa |  |  | CNIB | B5345230 |  |  | Masculin | Gombo | 250 | 1 500 000 | 37 500 |
| 1783 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | GUENE | Issaka |  |  | CNIB | B2604400 | 03/08/2010 | 72248759 | Masculin | Arachide | 170 | 118 625 | 2 017 |
| 1783 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | GUENE | Issaka |  |  | CNIB | B2604400 |  |  | Masculin | Sorgho | 250 | 105 000 | 2 625 |
| 2710 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | IMA | Ousmane |  |  | CNIB | B3753205 | 19/08/2010 | 60592402 | Masculin | Mais | 1392 | 113 125 | 15 747 |
| 2711 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | IMA | Ousmane |  |  | CNIB | B3753205 | 19/02/2010 | 60592402 | Masculin | Sorgho | 1840 | 105 000 | 19 320 |
| 2711 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | IMA | Ousmane |  |  | CNIB | B3753205 |  |  | Masculin | Mais | 1840 | 113 125 | 20 815 |
| 2711 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | IMA | Ousmane |  |  | CNIB | B3753205 |  |  | Masculin | Sésame | 40 | 191 240 | 765 |
| 2716 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Céline |  |  | Acte de naissance | 1112 | 30/05/2014 |  | Féminin | Mais | 100 | 113 125 | 1 131 |
| 2716 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Céline |  |  | Acte de naissance | 1112 |  |  | Féminin | Sorgho | 100 | 105 000 | 1 050 |
| 2726 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Hamado |  |  | CNIB | B2558066 | 04/08/2010 | 71169617 | Masculin | Coton | 900 | 181 980 | 16 378 |
| 2719 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Issa |  |  | CNIB | B3526334 | 01/03/2010 | 63516225 | Masculin | Riz | 140 | 233 000 | 3 262 |
| 2719 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Issa |  |  | CNIB | B3526334 |  |  | Masculin | Mais | 140 | 113 125 | 1 584 |
| 2719 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Issa |  |  | CNIB | B3526334 |  |  | Masculin | Sorgho | 140 | 105 000 | 1 470 |
| 1772 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Salam |  |  | CNIB | B1811844 | 06/05/2005 |  | Masculin | Sésame | 835 | 191 240 | 15 969 |
| 1772 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Salam |  |  | CNIB | B1811844 |  |  | Masculin | Coton | 555 | 181 980 | 10 100 |
| 1772 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Salam |  |  | CNIB | B1811844 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 280 | 187 500 | 5 250 |
| 2717 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Yamde |  |  | Acte de naissance | 986 | 23/04/1986 | 71806243 | Masculin | Riz | 100 | 233 000 | 2 330 |
| 2718 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Yamde |  |  | Acte de naissance | 986 | 23/04/1986 | 71806243 | Masculin | Mais | 300 | 113 125 | 3 394 |
| 2718 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Yamde |  |  | Acte de naissance | 986 |  |  | Masculin | Mil | 90 | 105 000 | 945 |
| 1770 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KANBONE | Salam |  |  | CNIB | B2560171 | 04/08/2010 | 70817199 | Masculin | Sésame | 940 | 191 240 | 17 977 |
| 1774 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KIENDGA | Ipala moussa | OUEDRAOGO | Balkissa | Acte de naissance | 285 | 25/06/2013 | 70435360 | Masculin | Mais | 40 | 113 125 | 453 |
| 1774 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KIENDGA | Ipala moussa | OUEDRAOGO | Balkissa | Acte de naissance | 285 |  |  | Masculin | Riz | 15 | 233 000 | 350 |
| 1773 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KIETEGA | Ousmane | ZIDWENBA | Rasmata | CNIB | B5906999 | 03/11/2010 | 73107532 | Masculin | Sésame | 620 | 191 240 | 11 857 |
| 1773 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KIETEGA | Ousmane | ZIDWENBA | Rasmata | CNIB | B5906999 |  |  | Masculin | Mais | 210 | 113 125 | 2 376 |
| 1775 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KIETEGA | Ousmane |  |  | CNIB | B5906999 | 03/11/2010 | 73107532 | Masculin | Riz | 645 | 233 000 | 15 029 |
| 1775 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KIETEGA | Ousmane |  |  | CNIB | B5906999 |  |  | Masculin | Mil | 325 | 105 000 | 3 413 |
| 2720 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Amidou |  |  | CNIB | B7270853 | 27/10/2010 | 71339301 | Masculin | Mais | 590 | 113 125 | 6 674 |
| 2721 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Amidou |  |  | CNIB | B7270853 | 27/10/2010 | 71339301 | Masculin | Mil | 135 | 105 000 | 1 418 |
| 2721 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Amidou |  |  | CNIB | B7270853 |  |  | Masculin | Mais | 135 | 113 125 | 1 527 |
| 2713 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Boukaré |  |  | CNIB | B6316800 | 23/07/2013 | 72724230 | Masculin | Gombo | 150 | 1 500 000 | 22 500 |
| 2713 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Boukaré |  |  | CNIB | B6316800 |  |  | Masculin | Riz | 400 | 233 000 | 9 320 |
| 2713 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Boukaré |  |  | CNIB | B6316800 |  |  | Masculin | Mais | 300 | 113 125 | 3 394 |
| 2714 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Boukaré |  |  | CNIB | B6316800 | 23/07/2013 | 72724230 | Masculin | Gombo | 250 | 1 500 000 | 37 500 |
| 2714 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Boukaré |  |  | CNIB | B6316800 |  |  | Masculin | Riz | 250 | 233 000 | 5 825 |
| 2714 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Boukaré |  |  | CNIB | B6316800 |  |  | Masculin | Soja | 250 | 130 850 | 3 271 |
| 2715 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Boukaré |  |  | CNIB | B6316800 | 23/07/2013 | 72724230 | Masculin | Mil | 455 | 105 000 | 4 778 |
| 2715 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Boukaré |  |  | CNIB | B6316800 |  |  | Masculin | Mais | 455 | 113 125 | 5 147 |
| 2432 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Hamado |  |  | CNIB | B5175020 | 24/09/2013 | 62937822 | Masculin | Gombo | 401 | 1 500 000 | 60 150 |
| 2731 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Hamado |  |  | CNIB | B5175020 | 24/09/2013 | 62937822 | Masculin | Mil | 700 | 105 000 | 7 350 |
| 2731 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Hamado |  |  | CNIB | B5175020 |  |  | Masculin | Riz | 610 | 233 000 | 14 213 |
| 1771 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SAWADOGO | Awa |  |  | CNIB | B2431587 | 06/08/2010 | 60254389 | Masculin | Mais | 2720 | 113 125 | 30 770 |
| 1771 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SAWADOGO | Awa |  |  | CNIB | B2431587 |  |  | Masculin | Igname | 680 | 1 600 000 | 108 800 |
| 1779 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SAWADOGO | Boukaré |  |  | CNIB | B3340632 | 24/03/2010 | 62895091 | Masculin | Mais | 640 | 113 125 | 7 240 |
| 2723 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SAWADOGO | Sibiri |  |  | Acte de naissance | 185 | 13/10/1992 | 72177012 | Masculin | Mil | 1078 | 105 000 | 11 319 |
| 2723 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SAWADOGO | Sibiri |  |  | Acte de naissance | 185 |  |  | Masculin | Sésame | 1078 | 191 240 | 20 616 |
| 2723 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SAWADOGO | Sibiri |  |  | Acte de naissance | 185 |  |  | Masculin | Mais | 1078 | 113 125 | 12 195 |
| 2723 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SAWADOGO | Sibiri |  |  | Acte de naissance | 185 |  |  | Masculin | Riz | 1078 | 233 000 | 25 117 |
| 2725 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SONDE | Boukari |  |  | CNIB | B2431206 | 06/08/2010 | 63747252 | Masculin | Mais | 275 | 113 125 | 3 111 |
| 2725 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SONDE | Boukari |  |  | CNIB | B2431206 |  |  | Masculin | Mil | 275 | 105 000 | 2 888 |
| 1768 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | YAOGO | Pata Francis |  |  | CNIB | B5907783 | 03/11/2010 | 61598753 | Masculin | Mais | 630 | 113 125 | 7 127 |
| 1768 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | YAOGO | Pata Francis |  |  | CNIB | B5907783 |  |  | Masculin | Gombo | 630 | 1 500 000 | 94 500 |
| 1767 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZAMPOU | Assetou |  |  | CNIB | B1937710 | 01/07/2010 | 60809569 | Féminin | Arachide | 275 | 118 625 | 3 262 |
| 1819 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZAMPOU | Habibatou |  |  | CNIB | B4018586 | 03/09/2010 | 75977061 | Féminin | Arachide | 1230 | 118 625 | 14 591 |
| 1819 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZAMPOU | Habibatou |  |  | CNIB | B4018586 |  |  | Féminin | Sésame | 640 | 191 240 | 12 239 |
| 2722 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZIDOUEMBA | Gannoaga |  |  | CNIB | 679203 | 29/01/2002 | 71811788 | Masculin | Arachide | 450 | 118 625 | 5 338 |
| 1776 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZONGO | Karim |  |  | CNIB | B3253971 | 11/03/2010 | 72674931 | Masculin | Riz | 370 | 233 000 | 8 621 |
| 1778 | Bagré | Béga 2 | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZONGO | Karim |  |  | CNIB | B3253971 | 11/03/2010 | 72674931 | Masculin | Mais | 117 | 113 125 | 1 324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1785 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BOUNDAOGO | Barkissa |  |  | CNIB | B7265994 | 27/10/2010 |  | Féminin | Sorgho | 450 | 105 000 | 4 725 |
| 2737 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KAMBONE | Delwendé |  |  | CNIB | B3648300 | 22/02/2010 | 61708287 | Masculin | Igname | 400 | 1 600 000 | 64 000 |
| 2737 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KAMBONE | Delwendé |  |  | CNIB | B3648300 |  |  | Masculin | Igname | 400 | 1 600 000 | 64 000 |
| 2737 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KAMBONE | Delwendé |  |  | CNIB | B3648300 |  |  | Masculin | Sésame | 400 | 191 240 | 7 650 |
| 2737 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KAMBONE | Delwendé |  |  | CNIB | B3648300 |  |  | Masculin | Mais | 400 | 113 125 | 4 525 |
| 1788 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KAMBONE | Issa |  |  | CNIB | B2512039 | 04/08/2010 | 71503245 | Masculin | Mais | 550 | 113 125 | 6 222 |
| 1788 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KAMBONE | Issa |  |  | CNIB | B2512039 |  |  | Masculin | Sésame | 140 | 191 240 | 2 677 |
| 2736 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SANFO | Ousseni |  |  | CNIB | B2341225 | 25/11/2009 | 60254432 | Masculin | Mais | 695 | 113 125 | 7 862 |
| 2736 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SANFO | Ousseni |  |  | CNIB | B2341225 |  |  | Masculin | Mil | 695 | 105 000 | 7 298 |
| 2735 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | WELGO | Yakoba |  |  | CNIB | B6186855 | 27/10/2010 | 71630666 | Masculin | Riz | 590 | 181 980 | 10 737 |
| 1786 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZORNE | Assetou |  |  | CNIB | B7266102 | 27/10/2010 | 73069672 | Féminin | Sorgho | 160 | 105 000 | 1 680 |
| 1787 | Bagré | Boakla | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | VELEGDA | Mamounata | VELEGDA | Inoussa | CNIB | B5408571 | 19/11/2012 | 70207250/76207250/78207250 | Féminin | Sésame | 5310 | 191 240 | 101 548 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1811 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BABONE | Salam | BABONE | Noufou | CNIB | B7261105 | 18/10/2010 |  | Masculin | Mais | 2340 | 113 125 | 26 471 |
| 1794 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BIKIENGA | Oumarou | BIKIENGA | Adama |  |  |  |  | Masculin | Mais | 750 | 113 125 | 8 484 |
| 1794 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BIKIENGA | Oumarou | BIKIENGA | Adama |  |  |  |  | Masculin | Sorgho | 750 | 105 000 | 7 875 |
| 1794 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BIKIENGA | Oumarou | BIKIENGA | Adama |  |  |  |  | Masculin | Riz | 750 | 233 000 | 17 475 |
| 2739 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | CONGOMBO | Salfo |  |  | Aucune |  |  |  | Masculin | Riz | 400 | 233 000 | 9 320 |
| 2739 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | CONGOMBO | Salfo |  |  | Aucune |  |  |  | Masculin | Mais | 160 | 113 125 | 1 810 |
| 1795 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DABONE | Alimatou | DINDANE | Kibsa | CNIB | B4929507 | 13/05/2014 |  | Féminin | Mais | 460 | 113 125 | 5 204 |
| 1795 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | DABONE | Alimatou | DINDANE | Kibsa | CNIB | B4929507 |  |  | Féminin | Arachide | 850 | 118 625 | 10 083 |
| 1796 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ILBOUDO | Daguily | ILBOUDO | Rosalie | CNIB | B4547701 | 07/07/2014 | 63693802 | Masculin | Sorgho | 810 | 105 000 | 8 505 |
| 1796 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ILBOUDO | Daguily | ILBOUDO | Rosalie | CNIB | B4547701 |  |  | Masculin | Coton | 1610 | 181 980 | 29 299 |
| 1807 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ILBOUDO | Lassane |  |  | CNIB | B2558051 | 04/08/2010 | 61239122 | Masculin | Mais | 620 | 113 125 | 7 014 |
| 1807 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ILBOUDO | Lassane |  |  | CNIB | B2558051 |  |  | Masculin | Sorgho | 450 | 105 000 | 4 725 |
| 1800 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABAWA | Issaka |  |  | CNIB | B2092653 | 23/10/2009 | 78767816 | Masculin | Riz | 250 | 233 000 | 5 825 |
| 1801 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABAWA | Moussa | KABAWA | Issaka | CNIB | B2143921 | 23/10/2009 | 70104393 | Masculin | Sorgho | 2230 | 105 000 | 23 415 |
| 1793 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Bombi Ali |  |  | CNIB | B5992550 | 25/10/2010 | 73098170 | Masculin | Riz | 11 | 233 000 | 256 |
| 1793 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Bombi Ali |  |  | CNIB | B5992550 |  |  | Masculin | Mais | 28 | 113 125 | 317 |
| 1814 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Hado |  |  | CNIB | B4356911 | 29/09/2011 | 60431565 | Masculin | Mil | 610 | 105 000 | 6 405 |
| 2738 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Issa |  |  | CNIB | B5907782 | 03/11/2010 |  | Masculin | Riz | 985 | 233 000 | 22 951 |
| 2738 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Issa |  |  | CNIB | B5907782 |  |  | Masculin | Gombo | 985 | 1 500 000 | 147 750 |
| 2738 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Issa |  |  | CNIB | B5907782 |  |  | Masculin | Sésame | 985 | 191 240 | 18 837 |
| 2738 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Issa |  |  | CNIB | B5907782 |  |  | Masculin | Mais | 985 | 113 125 | 11 143 |
| 1818 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Ousmane |  |  | CNIB | B5992576 | 25/10/2010 | 60449873 | Masculin | Coton | 540 | 181 980 | 9 827 |
| 1818 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Ousmane |  |  | CNIB | B5992576 |  |  | Masculin | Sorgho | 450 | 105 000 | 4 725 |
| 1808 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Youga |  |  | CNIB | B2882755 | 18/02/2010 | 70806694 | Masculin | Mais | 531 | 113 125 | 6 007 |
| 1808 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Youga |  |  | CNIB | B2882755 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 177 | 187 500 | 3 319 |
| 1808 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KABORE | Youga |  |  | CNIB | B2882755 |  |  | Masculin | Riz | 472 | 233 000 | 10 998 |
| 1792 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KAFANDO | Issa |  |  | CNIB | B6142300 | 29/10/2010 | 71434617 | Masculin | Mais | 240 | 113 125 | 2 715 |
| 1792 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KAFANDO | Issa |  |  | CNIB | B6142300 |  |  | Masculin | Gombo | 270 | 1 500 000 | 40 500 |
| 1804 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KANAZOE | Issouf |  |  | CNIB | B4857120 | 27/03/2014 | 70409466 | Masculin | Niébé/Haricot | 830 | 187 500 | 15 563 |
| 1802 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KOURAOGO | Yemdaogo |  |  | CNIB | B7064095 | 18/10/2010 | 71302272 | Masculin | Mais | 260 | 113 125 | 2 941 |
| 1802 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | KOURAOGO | Yemdaogo |  |  | CNIB | B7064095 |  |  | Masculin | Mil | 620 | 105 000 | 6 510 |
| 1809 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | NIAMPA | Salfo |  |  | CNIB | B4591069 | 10/06/2011 | 71339981 | Masculin | Sésame | 980 | 191 240 | 18 742 |
| 1810 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Issouf |  |  | CNIB | B1497608 | 31/08/2009 | 70068734 | Masculin | Mais | 900 | 113 125 | 10 181 |
| 1810 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Issouf |  |  | CNIB | B1497608 |  |  | Masculin | Riz | 225 | 233 000 | 5 243 |
| 1810 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUEDRAOGO | Issouf |  |  | CNIB | B1497608 |  |  | Masculin | Sésame | 225 | 191 240 | 4 303 |
| 1797 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUILI | Raphael |  |  | CNIB | B2092439 | 23/10/2009 | 63693802 | Masculin | Mais | 850 | 113 125 | 9 616 |
| 1797 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | OUILI | Raphael |  |  | CNIB | B2092439 |  |  | Masculin | Arachide | 760 | 118 625 | 9 016 |
| 1805 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SANA | Abdou |  |  | CNIB | B7086682 | 28/10/2010 | 70611851 | Masculin | Sésame | 470 | 191 240 | 8 988 |
| 1805 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SANA | Abdou |  |  | CNIB | B7086682 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 720 | 187 500 | 13 500 |
| 1806 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SANA | Wahabou |  |  | CNIB | B3948916 | 25/08/2010 | 72052977 | Masculin | Mais | 351 | 113 125 | 3 971 |
| 1806 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SANA | Wahabou |  |  | CNIB | B3948916 |  |  | Masculin | Sorgho | 819 | 105 000 | 8 600 |
| 1812 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SINDBEOGO | Yamdare Mouni |  |  | CNIB | B5911787 | 03/11/2010 | 71133099 | Masculin | Mais | 1710 | 113 125 | 19 344 |
| 1816 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | SORGHO | Bousi | YEMBONE | Adama | CNIB | B2092278 | 23/10/2009 | 70149741 | Masculin | Mais | 640 | 113 125 | 7 240 |
| 1813 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZABSONRE | Ousseni |  |  | Acte de naissance | 884 | 28/05/2014 | 72244016 | Masculin | Riz | 1320 | 233 000 | 30 756 |
| 1813 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZABSONRE | Ousseni |  |  | Acte de naissance | 884 |  |  | Masculin | Mais | 650 | 113 125 | 7 353 |
| 1789 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZIDNABA | Alaye |  |  | Acte de naissance | 3601 | 10/09/1986 | 61701228 | Masculin | Mais | 1510 | 113 125 | 17 082 |
| 1799 | Bagré | Goudayiré | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | ZIDWEMBA | Nongdo Joanny |  |  | Aucune |  |  | 63693802 | Masculin | Sorgho | 490 | 105 000 | 5 145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1817 | Bagré | Sangaboulé | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BARRY | Moumini |  |  | CNIB | B6143324 | 29/10/2010 | 70366885 | Masculin | Riz | 184 | 233 000 | 4 287 |
| 1817 | Bagré | Sangaboulé | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BARRY | Moumini |  |  | CNIB | B6143324 |  |  | Masculin | Mais | 368 | 113 125 | 4 163 |
| 1817 | Bagré | Sangaboulé | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | BARRY | Moumini |  |  | CNIB | B6143324 |  |  | Masculin | Sorgho | 368 | 105 000 | 3 864 |
| 1815 | Bagré | Sangaboulé | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | YEMBONE | Adama |  |  | CNIB | B4630174 | 03/05/2012 | 70055121 | Masculin | Coton | 190 | 181 980 | 3 458 |
| 1815 | Bagré | Sangaboulé | RR9 piste Béga-Boakla RG nord | YEMBONE | Adama |  |  | CNIB | B4630174 |  |  | Masculin | Mais | 570 | 113 125 | 6 448 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 2255 | Bagré | Zangoula | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | BARRY | Idrissa | BARRY | Abdoul Salam |  |  |  | 72272142 | Masculin | Mil | 150 | 105 000 | 1 575 |
| 1299 | Bagré | Zangoula | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | DIALLO | Boureima |  |  | CNIB | B4856367 | 27/03/2014 | 71012987 | Masculin | Mais | 510 | 113 125 | 5 769 |
| 2257 | Bagré | Zangoula | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | DIALLO | Mankido |  |  | CNIB | B0477115 | 03/07/2008 | 71267441 | Masculin | Mil | 800 | 105 000 | 8 400 |
| 2257 | Bagré | Zangoula | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | DIALLO | Mankido |  |  | CNIB | B0477115 |  |  | Masculin | Mais | 324 | 113 125 | 3 665 |
| 2258 | Bagré | Zangoula | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | SAWADOGO | Salif |  |  | Autre | 1445417 | 18/11/2013 |  | Masculin | Mais | 200 | 113 125 | 2 263 |
| 1300 | Bagré | Zangoula | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | TOUGMA | Lucien |  |  | CNIB | B4250989 | 09/04/2013 | 60000593 | Masculin | Mais | 354 | 113 125 | 4 005 |
| 1300 | Bagré | Zangoula | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | TOUGMA | Lucien |  |  | CNIB | B4250989 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 354 | 187 500 | 6 638 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 2413 | Bittou | Déma | Ext Est Loaba-Ext Sud | YALA | Salam |  |  | CNIB | B6649589 | 13/11/2010 | 72516188 | Masculin | Mais | 260 | 113 125 | 2 941 |
| 2415 | Bittou | Déma | Ext Est Loaba-Ext Sud | YARA | Dononko Salam |  |  | CNIB | B1343830 | 08/06/2009 | 71741340 | Masculin | Mais | 700 | 113 125 | 7 919 |
| 2414 | Bittou | Déma | Ext Est Loaba-Ext Sud | YARA | Lassina |  |  | CNIB | B3647640 | 22/02/2010 | 70368124 | Masculin | Coton | 245 | 181 980 | 4 459 |
| 2416 | Bittou | Déma | Ext Est Loaba-Ext Sud | YELPAKRE | Saidou | BANCE | Rasmata | Acte de naissance | 97/1998 | 11/03/1998 |  | Masculin | Sésame | 200 | 191 240 | 3 825 |
| 2416 | Bittou | Déma | Ext Est Loaba-Ext Sud | YELPAKRE | Saidou | BANCE | Rasmata | Acte de naissance | 97/1998 |  |  | Masculin | Sorgho | 500 | 105 000 | 5 250 |
| 2417 | Bittou | Loaba | Ext Est Loaba-Ext Sud | YANGANE | Adama |  |  | CNIB | B6649468 | 13/11/2010 | 70541783 | Masculin | Mais | 560 | 113 125 | 6 335 |
| 2419 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SALBRE | Boueboure |  |  | CNIB | B1187897 | 12/06/2009 | 62249226 | Masculin | Igname | 900 | 1 600 000 | 144 000 |
| 2419 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SALBRE | Boueboure |  |  | CNIB | B1187897 |  |  | Masculin | Sorgho | 400 | 105 000 | 4 200 |
| 2419 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SALBRE | Boueboure |  |  | CNIB | B1187897 |  |  | Masculin | Sésame | 400 | 191 240 | 7 650 |
| 2419 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SALBRE | Boueboure |  |  | CNIB | B1187897 |  |  | Masculin | Mil | 400 | 105 000 | 4 200 |
| 2419 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SALBRE | Boueboure |  |  | CNIB | B1187897 |  |  | Masculin | Mais | 400 | 113 125 | 4 525 |
| 2419 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SALBRE | Boueboure |  |  | CNIB | B1187897 |  |  | Masculin | Arachide | 1000 | 118 625 | 11 863 |
| 2418 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SAMBARE | Gaousso | DJABO | Alimatou | CNIB | B3142213 | 07/06/2010 | 77080630 | Masculin | Sésame | 50 | 191 240 | 956 |
| 2418 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SAMBARE | Gaousso | DJABO | Alimatou | CNIB | B3142213 |  |  | Masculin | Mais | 720 | 113 125 | 8 145 |
| 2418 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SAMBARE | Gaousso | DJABO | Alimatou | CNIB | B3142213 |  |  | Masculin | Soja | 50 | 130 850 | 654 |
| 2423 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SONDE | Harouna | SONDE | Oudou | CNIB | B5223968 | 15/10/2012 | 62524898 | Masculin | Mais | 3240 | 113 125 | 36 653 |
| 2420 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SONDE | Haya |  |  | Livret de famille | 263 | 25/01/2007 | 63574323 | Masculin | Sorgho | 60 | 105 000 | 630 |
| 2420 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SONDE | Haya |  |  | Livret de famille | 263 |  |  | Masculin | Mais | 810 | 113 125 | 9 163 |
| 2420 | Bittou | Loaba Peul | Ext Est Loaba-Ext Sud | SONDE | Haya |  |  | Livret de famille | 263 |  |  | Masculin | Mil | 60 | 105 000 | 630 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 2401 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | DIALLO | Moumouni |  |  | CNIB | B1931980 | 07/07/2010 | 70984560 | Masculin | Mais | 200 | 113 125 | 2 263 |
| 2401 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | DIALLO | Moumouni |  |  | CNIB | B1931980 |  |  | Masculin | Soja | 200 | 130 850 | 2 617 |
| 2400 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | DIALLO | Noufou |  |  | CNIB | B1931980 | 07/07/2010 | 70984560 | Masculin | Mais | 1440 | 113 125 | 16 290 |
| 2400 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | DIALLO | Noufou |  |  | CNIB | B1931980 |  |  | Masculin | Soja | 1440 | 130 850 | 18 842 |
| 2403 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | OUEDRAOGO | Ipala | SAWADOGO | Somkieta | CNIB | B6228153 | 09/11/2010 | 75435073 | Féminin | Mais | 150 | 113 125 | 1 697 |
| 2403 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | OUEDRAOGO | Ipala | SAWADOGO | Somkieta | CNIB | B6228153 |  |  | Féminin | Soja | 150 | 130 850 | 1 963 |
| 2402 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | SAWADOGO | Somkieta |  |  | CNIB | B6228153 | 09/11/2010 | 75435073 | Féminin | Sésame | 1600 | 191 240 | 30 598 |
| 2402 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | SAWADOGO | Somkieta |  |  | CNIB | B6228153 |  |  | Féminin | Sorgho | 1600 | 105 000 | 16 800 |
| 2402 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | SAWADOGO | Somkieta |  |  | CNIB | B6228153 |  |  | Féminin | Vouandzou | 1600 | 118 625 | 18 980 |
| 2405 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | SOMDE |  |  |  | Acte de naissance | 4504/12 | 29/06/2012 | 60254585 | Masculin | Mais | 1220 | 113 125 | 13 801 |
| 2405 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | SOMDE |  |  |  | Acte de naissance | 4504/12 |  |  | Masculin | Sorgho | 1220 | 105 000 | 12 810 |
| 2407 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | SONDE | Moussa |  |  | CNIB | B1446759 | 12/08/2009 | 72680952 | Masculin | Vouandzou | 940 | 118 625 | 11 151 |
| 2407 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | SONDE | Moussa |  |  | CNIB | B1446759 |  |  | Masculin | Mais | 940 | 113 125 | 10 634 |
| 2407 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | SONDE | Moussa |  |  | CNIB | B1446759 |  |  | Masculin | Sorgho | 940 | 105 000 | 9 870 |
| 2404 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | SONDE | Ousmane |  |  | CNIB | B6589942 | 02/04/2014 | 63156552 | Masculin | Mais | 1350 | 113 125 | 15 272 |
| 2404 | Bittou | Hamdalaye | Bittou-Extension Extrême Sud | SONDE | Ousmane |  |  | CNIB | B6589942 |  |  | Masculin | Sorgho | 1350 | 105 000 | 14 175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 2409 | Bittou | Nakré | Bittou-Extension Extrême Sud | GAMBONE | Yakouba |  |  | CNIB | B6651612 | 13/11/2010 | 71172956 | Masculin | Sorgho | 2670 | 105 000 | 28 035 |
| 2409 | Bittou | Nakré | Bittou-Extension Extrême Sud | GAMBONE | Yakouba |  |  | CNIB | B6651612 |  |  | Masculin | Mais | 2670 | 113 125 | 30 204 |
| 2408 | Bittou | Nakré | Bittou-Extension Extrême Sud | KABORE | Emmanuel |  |  | Acte de naissance | 1011/14 | 10/04/2014 | 72952920 | Masculin | Sorgho | 3960 | 105 000 | 41 580 |
| 2408 | Bittou | Nakré | Bittou-Extension Extrême Sud | KABORE | Emmanuel |  |  | Acte de naissance | 1011/14 |  |  | Masculin | Mais | 3960 | 113 125 | 44 798 |
|  |  |  | Bittou-Extension Extrême Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 2411 | Bittou | Yarsé | Bittou-Extension Extrême Sud | BANAZOE | Boureima |  |  | CNIB | B5131329 | 05/02/2013 | 62677958 | Masculin | Arachide | 1360 | 118 625 | 16 133 |
| 2411 | Bittou | Yarsé | Bittou-Extension Extrême Sud | BANAZOE | Boureima |  |  | CNIB | B5131329 |  |  | Masculin | Sorgho | 1360 | 105 000 | 14 280 |
| 2410 | Bittou | Yarsé | Bittou-Extension Extrême Sud | KANAZOE | Idrissa |  |  | CNIB | B7131329 | 05/02/2013 | 62677258 | Masculin | Riz | 1140 | 233 000 | 26 562 |
|  |  |  | Bittou-Extension Extrême Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 2412 | Bittou | Yanti | Bittou-Extension Extrême Sud | OUANGO | Doalean |  |  | CNIB | B5194888 | 03/05/2013 | 73252439 | Masculin | Mais | 1170 | 113 125 | 13 236 |
| 2412 | Bittou | Yanti | Bittou-Extension Extrême Sud | OUANGO | Doalean |  |  | CNIB | B5194888 |  |  | Masculin | Sorgho | 1170 | 105 000 | 12 285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1765 | Béguédo | Tanvoussé | Accès périmètre de Béguédo | LIDO |  |  |  | Acte de naissance | N°729 | 22/05/2014 | 73775329 | Masculin | Mais | 1015 | 113 125 | 11 482 |
| 1765 | Béguédo | Tanvoussé | Accès périmètre de Béguédo | LIDO |  |  |  | Acte de naissance | N°729 |  |  | Masculin | Sorgho | 435 | 105 000 | 4 568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1351 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | BANDAOGO | Bimata |  |  | CNIB | B4880930 | 03/04/2012 | 74059555 | Féminin | Sorgho | 90 | 105 000 | 945 |
| 2285 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | BANGAGNI | Sarata |  |  | Aucune |  |  |  | Féminin | Mais | 256 | 113 125 | 2 896 |
| 1329 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | BANSE | Safoura |  |  | Aucune |  |  | 74356219 | Féminin | Arachide | 1200 | 118 625 | 14 235 |
| 2297 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | BATIAN | Azinemin mariam |  |  | CNIB | B1640589 | 05/07/2010 | 65701923 | Féminin | Gombo | 301 | 1 500 000 | 45 150 |
| 2293 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Abdoulaye |  |  | CNIB | B6229920 | 09/11/2010 | 65246677 | Masculin | Mais | 200 | 113 125 | 2 263 |
| 2293 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Abdoulaye |  |  | CNIB | B6229920 |  |  | Masculin | Arachide | 200 | 118 625 | 2 373 |
| 2294 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Habouna |  |  | Autre | 3720776 | 04/12/1969 | 77728055 | Masculin | Mais | 50 | 113 126 | 566 |
| 2294 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Habouna |  |  | Autre | 3720776 |  |  | Masculin | Arachide | 50 | 118 626 | 593 |
| 2284 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Halidou |  |  | CNIB | B6429691 | 12/07/2011 | 66010678 | Masculin | Mais | 267 | 113 125 | 3 020 |
| 2291 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Issouf |  |  | CNIB | B0594376 | 14/04/2008 | 65246636 | Masculin | Mais | 144 | 113 125 | 1 629 |
| 2291 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Issouf |  |  | CNIB | B0594376 |  |  | Masculin | Arachide | 100 | 118 625 | 1 186 |
| 2283 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Marie Raïssa |  |  | CNIB | B3417272 | 03/07/2010 | 64564700 | Féminin | Arachide | 249 | 118 625 | 2 954 |
| 2283 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Marie Raïssa |  |  | CNIB | B3417272 |  |  | Féminin | Mais |  | #DIV/0! | 2 817 |
| 2298 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Momine |  |  | CNIB | B1805999 | 02/07/2010 | 76900802 | Masculin | Arachide | 100 | 118 625 | 1 186 |
| 2298 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Momine |  |  | CNIB | B1805999 |  |  | Masculin | Sorgho | 132 | 105 000 | 1 386 |
| 2299 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Moussa Boure | NIONE | Sartou |  |  |  | 75729962 | Masculin | Riz | 100 | 233 000 | 2 330 |
| 2299 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Moussa Boure | NIONE | Sartou |  |  |  |  | Masculin | Sorgho | 50 | 105 000 | 525 |
| 2302 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Raphael |  |  | CNIB | B1804866 | 02/07/2010 | 76955050 | Masculin | Mais | 15 | 113 127 | 170 |
| 2300 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Richard |  |  | Aucune |  |  | 76460849 |  | Mais | 100 | 113 125 | 1 131 |
| 1341 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Abdoulaye |  |  | CNIB | B6229920 | 09/11/2010 | 65246677 | Masculin | Arachide | 88 | 118 625 | 1 044 |
| 1330 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Abdoul-him |  |  | CNIB | B4669668 | 19/03/2012 | 66056459 | Masculin | Niébé/Haricot | 318 | 187 500 | 5 963 |
| 1334 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Basile |  |  | CNIB | B1930553 | 05/07/2010 | 78379744 | Masculin | Niébé/Haricot | 344 | 187 500 | 6 450 |
| 1346 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Fernand |  |  | CNIB | B2761466 | 19/05/2010 | 76254485 | Masculin | Mais | 122 | 113 125 | 1 380 |
| 1340 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Lassako |  |  | CNIB | B1930423 | 05/07/2010 |  | Masculin | Coton | 360 | 181 980 | 6 551 |
| 1333 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Lassané |  |  | CNIB | B6700037 | 20/11/2010 | 74744230 | Masculin | Arachide | 242 | 118 625 | 2 871 |
| 1333 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Lassané |  |  | CNIB | B6700037 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 198 | 187 500 | 3 713 |
| 1348 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Mahamadou |  |  | CNIB | B1930290 | 05/07/2010 | 74721110 | Masculin | Arachide | 80 | 118 625 | 949 |
| 1328 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Mariam |  |  | CNIB | B4669651 | 19/03/2012 | 65036544 | Féminin | Niébé/Haricot | 252 | 187 500 | 4 725 |
| 1328 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Mariam |  |  | CNIB | B4669651 |  |  | Féminin | Arachide | 126 | 118 625 | 1 495 |
| 1326 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Mohamadi |  |  | CNIB | B3206069 | 01/06/2010 | 76657396 | Masculin | Mais | 450 | 113 125 | 5 091 |
| 1339 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Raphaël |  |  | CNIB | B1804866 | 02/07/2010 | 76955050 | Masculin | Arachide | 202 | 118 625 | 2 396 |
| 1331 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Rokia |  |  | Aucune |  |  | 64541952 | Féminin | Arachide | 408 | 118 625 | 4 840 |
| 2295 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | GOUEM | Aicha | DABRE | Alimata | Passeport | A1540102 |  |  | Féminin | Arachide | 170 | 118 625 | 2 017 |
| 1350 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | GOUEM | Yambouré collette |  |  | CNIB | 1003568 | 17/02/2003 | 76254485 | Féminin | Sorgho | 45 | 105 000 | 473 |
| 1336 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | GOUEM | Zenabo |  |  | CNIB | B3417349 | 03/07/2010 | 79219625 | Féminin | Niébé/Haricot | 304 | 187 500 | 5 700 |
| 1349 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | GOUEM | Zenabo |  |  | CNIB | B3417349 | 03/07/2010 | 79219625 | Féminin | Sorgho | 35 | 105 000 | 368 |
| 1352 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | GUEBRE | Damata |  |  | Aucune |  |  | 78883544 | Féminin | Arachide | 18 | 118 628 | 214 |
| 1345 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | GUEBRE | Fatima |  |  | CNIB | B3417251 | 03/07/2010 | 74031381 | Féminin | Riz | 44 | 233 000 | 1 025 |
| 1332 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | GUENE | Habibou |  |  | Acte de naissance | 3348 | 27/11/1978 | 65246636 | Féminin | Niébé/Haricot | 120 | 187 500 | 2 250 |
| 1332 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | GUENE | Habibou |  |  | Acte de naissance | 3348 |  |  | Féminin | Arachide | 140 | 118 625 | 1 661 |
| 2282 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | GUINKAO | Salmata |  |  | Aucune |  |  |  |  | Mais | 246 | 113 125 | 2 783 |
| 1327 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | LEMGHAM | Abdoul bassiet |  |  | CNIB | B4020477 | 03/03/2010 | 65036544 | Masculin | Niébé/Haricot | 345 | 187 500 | 6 469 |
| 1327 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | LEMGHAM | Abdoul bassiet |  |  | CNIB | B4020477 |  |  | Masculin | Riz | 30 | 233 000 | 699 |
| 1337 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | YIGO | Bagalo |  |  | CNIB | B4059868 | 03/09/2010 | 76900802 | Féminin | Niébé/Haricot | 324 | 187 500 | 6 075 |
| 1337 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | YIGO | Bagalo |  |  | CNIB | B4059868 |  |  | Féminin | Arachide | 280 | 118 625 | 3 322 |
| 1344 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | YIGO | Engellina |  |  | CNIB | B3417909 | 03/07/2010 | 79731379 | Féminin | Sorgho | 32 | 105 000 | 336 |
| 2290 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Amsetou |  |  |  |  |  | 76900802 | Féminin | Arachide | 120 | 118 625 | 1 424 |
| 2290 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Amsetou |  |  |  |  |  |  | Féminin | Gombo | 100 | 1 500 000 | 15 000 |
| 1338 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Asseta |  |  | CNIB | B3416775 | 02/07/2010 | 66056459 | Masculin | Arachide | 400 | 118 625 | 4 745 |
| 2292 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Bassiratou |  |  | CNIB | B6701237 | 20/11/2010 |  | Féminin | Arachide | 142 | 118 625 | 1 684 |
| 2292 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Bassiratou |  |  | CNIB | B6701237 |  |  | Féminin | Niébé/Haricot | 100 | 187 500 | 1 875 |
| 1335 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Maminata |  |  | CNIB | B1929549 | 05/07/2010 | 76900802 | Féminin | Arachide | 168 | 118 625 | 1 993 |
| 1335 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Maminata |  |  | CNIB | B1929549 |  |  | Féminin | Vouandzou | 168 | 118 625 | 1 993 |
| 2287 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Momine |  |  | CNIB | B1806773 | 02/07/2010 | 76787774 | Masculin | Gombo | 408 | 1 500 000 | 61 200 |
| 2287 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Momine |  |  | CNIB | B1806773 |  |  | Masculin | Mais | 408 | 113 125 | 4 616 |
| 2286 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Nafissa |  |  | Aucune |  |  |  | Féminin | Arachide | 210 | 118 625 | 2 491 |
| 2296 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Salamatou | KOUBO | Zenabo | Aucune |  |  | 64695819 | Féminin | Arachide | 270 | 118 625 | 3 203 |
| 1347 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Soyam |  |  | CNIB | B1930564 | 05/07/2010 | 78884882 | Masculin | Arachide | 100 | 118 625 | 1 186 |
| 2289 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | ZAMPOU | Tolou |  |  | CNIB | B3418128 | 03/07/2010 | 79268458 | Féminin | Arachide | 204 | 118 625 | 2 420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1357 | Boussouma | Boussouma | Accès refuge Woozi | BANDAOGO | Adissa |  |  | CNIB | B0513396 | 07/04/2008 | 70654657 | Féminin | Arachide | 21 | 118 624 | 249 |
| 1354 | Boussouma | Boussouma | Accès refuge Woozi | DABRE |  |  |  | CNIB | B5594414 | 18/08/2011 | 65266438 | Masculin | Mais | 152 | 113 125 | 1 720 |
| 1356 | Boussouma | Boussouma | Accès refuge Woozi | GNEGNE | Mominata |  |  | CNIB | B2761880 | 19/05/2010 | 73736669 | Féminin | Vouandzou | 39 | 118 626 | 463 |
| 1358 | Boussouma | Boussouma | Accès refuge Woozi | GNEGNE | Mominata |  |  | CNIB | B2761880 | 19/05/2010 | 73736669 | Féminin | Mais | 24 | 113 125 | 272 |
| 1355 | Boussouma | Boussouma | Accès refuge Woozi | GOUEM | Momini |  |  | CNIB | B1973106 | 29/06/2010 | 73937551 | Masculin | Arachide | 41 | 118 624 | 486 |
| 1360 | Boussouma | Boussouma | Accès refuge Woozi | GOUEM | Seyba |  |  | CNIB | B4803988 | 05/04/2012 | 70420050 | Masculin | Mais | 165 | 113 125 | 1 867 |
| 1360 | Boussouma | Boussouma | Accès refuge Woozi | GOUEM | Seyba |  |  | CNIB | B4803988 |  |  | Masculin | Arachide | 165 | 118 625 | 1 957 |
| 1353 | Boussouma | Boussouma | Accès refuge Woozi | NONKAGNE | Hamado |  |  | CNIB | B3418136 | 03/07/2010 | 76519561 | Masculin | Mais | 142 | 113 125 | 1 606 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1420 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | DABRE | Azarratou |  |  | Acte de naissance |  | 19/02/1981 |  | Féminin | Sorgho | 790 | 105 000 | 8 295 |
| 1437 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | DABRE | Salamato |  |  | CNIB | B1707161 | 01/07/2010 |  | Féminin | Riz | 125 | 233 000 | 2 913 |
| 1437 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | DABRE | Salamato |  |  | CNIB | B1707161 |  |  | Féminin | Mil | 125 | 105 000 | 1 313 |
| 1421 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | DABRE | Salamatou |  |  | CNIB | B1805512 | 01/07/2010 | 66803695 | Masculin | Mais | 150 | 113 125 | 1 697 |
| 1425 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | DABRE | Salamatou |  |  | CNIB | B1805512 | 01/07/2010 | 66803695 | Féminin | Mais | 550 | 113 125 | 6 222 |
| 1439 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | DABRE | Siralon |  |  | CNIB | B1705127 | 01/07/2010 |  | Féminin | Mais | 275 | 113 125 | 3 111 |
| 1429 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | DABRE | Siralou |  |  | CNIB | B1705127 | 01/07/2010 |  | Féminin | Mais | 400 | 113 125 | 4 525 |
| 1435 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | DABRE | Tollo sarata |  |  | CNIB | B1705550 | 01/07/2010 | 74145073 | Féminin | Riz | 10 | 233 000 | 233 |
| 1440 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | DABRE | Yandara |  |  | Acte de naissance | 18 | 16/08/2009 | 76963945 | Féminin | Riz | 520 | 233 000 | 12 116 |
| 1431 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | GOUEM | Roukietou |  |  | Acte de naissance | 824 | 03/07/2012 | 79857898 | Féminin | Sorgho | 20 | 105 000 | 210 |
| 1434 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | NONI | Abibata |  |  | Acte de naissance | 12 | 06/01/2004 | 69690608 | Féminin | Riz | 100 | 233 000 | 2 330 |
| 1428 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | NONI | Habibatou |  |  | Acte de naissance |  | 06/01/2004 | 65690668 | Féminin | Riz | 150 | 233 000 | 3 495 |
| 1430 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | SARE | Adjaratou |  |  | CNIB | B1807548 | 01/07/2010 | 67174386 | Féminin | Soja | 300 | 130 850 | 3 926 |
| 1423 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | YABRE | Animata |  |  | CNIB | B1807253 | 01/07/2010 | 65107856 | Masculin | Mais | 140 | 113 125 | 1 584 |
| 1432 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | YODA | Barkima |  |  | CNIB | B1807196 | 01/07/2010 | 65491412 | Féminin | Mais | 170 | 113 125 | 1 923 |
| 1436 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | YODA | Penlou |  |  | Acte de naissance | 404 | 19/12/2001 |  | Féminin | Riz | 300 | 233 000 | 6 990 |
| 1427 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Abdou |  |  | CNIB | B1000062 | 03/07/2008 | 68390822 | Masculin | Mais | 330 | 113 125 | 3 733 |
| 1443 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Henri |  |  | CNIB | B1707399 | 01/07/2010 | 76914570 | Masculin | Arachide | 500 | 118 625 | 5 931 |
| 1443 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Henri |  |  | CNIB | B1707399 |  |  | Masculin | Mil | 800 | 105 000 | 8 400 |
| 1433 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Mahama |  |  | Acte de naissance | 0625 | 16/05/2014 | 76557684 | Masculin | Riz | 150 | 233 000 | 3 495 |
| 1426 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Moussa |  |  | CNIB | B1807258 | 01/07/2012 | 67574052 | Masculin | Mais | 1500 | 113 125 | 16 969 |
| 1424 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Sayba | ZAMPOU | Arsane | CNIB | B4018705 | 03/09/2010 |  | Masculin | Mais | 620 | 113 125 | 7 014 |
| 1145 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Seydou |  |  | CNIB | B4059004 | 03/09/2010 | 75956700 | Masculin | Mil | 1100 | 105 000 | 11 550 |
| 1441 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Yacouba |  |  | CNIB | B4923221 | 30/03/2012 | 74509702 | Masculin | Mais | 2300 | 113 125 | 26 019 |
| 1442 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Zakaria |  |  | CNIB | B5538974 | 17/03/2014 | 75222717 | Masculin | Mais | 1500 | 113 125 | 16 969 |
| 1442 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Zakaria |  |  | CNIB | B5538974 |  |  | Masculin | Arachide | 700 | 118 625 | 8 304 |
| 1442 | Boussouma | Komboaré | Komboaré-Extension Sud Kounia | ZAMPOU | Zakaria |  |  | CNIB | B5538974 |  |  | Masculin | Riz | 600 | 233 000 | 13 980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 2268 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | BANCE | Mamoudou |  |  | CNIB | B1630790 | 08/07/2010 | 73558650 | Masculin | Arachide | 358 | 118 625 | 4 247 |
| 1319 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | BANCE | Inoussa |  |  | CNIB | B5846196 | 30/10/2010 | 76531871 | Masculin | Sorgho | 1200 | 105 000 | 12 600 |
| 1319 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | BANCE | Inoussa |  |  | CNIB | B5846196 |  |  | Masculin | Arachide | 240 | 118 625 | 2 847 |
| 1320 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | BANCE | Salifou |  |  | Aucune |  |  | 75133161 | Masculin | Niébé/Haricot | 540 | 187 500 | 10 125 |
| 2272 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | BANDAOGO | Adama |  |  | CNIB | B2439902 | 21/07/2010 | 62683524 | Masculin | Arachide | 2548 | 118 625 | 30 226 |
| 1312 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | BANDAOGO | Alidou |  |  | Aucune |  |  | 71421312 | Masculin | Mil | 350 | 105 000 | 3 675 |
| 2274 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | BANDAOGO | Bassirou |  |  | Aucune |  |  |  | Masculin | Arachide | 564 | 118 625 | 6 690 |
| 1314 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | BANDAOGO | Harouna |  |  | Aucune |  |  | 60110329 | Masculin | Gombo | 175 | 1 500 000 | 26 250 |
| 1314 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | BANDAOGO | Harouna |  |  | Aucune |  |  |  | Masculin | Vouandzou | 475 | 118 625 | 5 635 |
| 2273 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | BANDAOGO | Rakietou |  |  | CNIB | B6993841 | 22/09/2010 | 77154092 | Féminin | Arachide | 2160 | 118 625 | 25 623 |
| 2306 | Garango | Lergho | Accès refuge Woozi | DABRE | Adama | GUENE | Aminata | Aucune |  |  | 66958458 | Masculin | Mais | 90 | 113 124 | 1 018 |
| 2306 | Garango | Lergho | Accès refuge Woozi | DABRE | Adama | GUENE | Aminata | Aucune |  |  |  | Masculin | Riz | 18 | 233 000 | 419 |
| 2307 | Garango | Lergho | Accès refuge Woozi | DABRE | Harouna |  |  | CNIB | B3418148 | 03/07/2010 |  | Masculin | Sorgho | 40 | 105 000 | 420 |
| 2304 | Garango | Lergho | Accès refuge Woozi | DABRE | Issouf |  |  | CNIB | B0511195 | 07/04/2008 | 76622927 | Masculin | Mais | 164 | 113 125 | 1 855 |
| 2305 | Garango | Lergho | Accès refuge Woozi | DABRE | Ousmane |  |  | CNIB | B0594352 | 14/04/2008 | 77122800 | Masculin | Mais | 120 | 113 125 | 1 358 |
| 3199 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | DINKO | Ali |  |  | CNIB | b5829225 | 19/05/2011 | 63973046 | Masculin | Niébé/Haricot | 30 | 187 500 | 563 |
| 3199 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | DINKO | Ali |  |  | CNIB | b5829225 |  |  | Masculin | Arachide | 183 | 118 625 | 2 171 |
| 1317 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | GOUEM | Damata |  |  | Aucune |  |  | 61435205 | Féminin | Sorgho | 220 | 105 000 | 2 310 |
| 1317 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | GOUEM | Damata |  |  | Aucune |  |  |  | Féminin | Niébé/Haricot | 220 | 187 500 | 4 125 |
| 1308 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | GUIKO | Seyba |  |  | CNIB | B2677208 | 21/07/2010 | 70183253 | Masculin | Mais | 55 | 113 125 | 622 |
| 1308 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | GUIKO | Seyba |  |  | CNIB | B2677208 |  |  | Masculin | Arachide | 45 | 118 624 | 534 |
| 3200 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | GUINKO | Adama dono |  |  | Aucune |  |  | 71662046 | Féminin | Soja | 240 | 130 850 | 3 140 |
| 3200 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | GUINKO | Adama dono |  |  | Aucune |  |  |  | Féminin | Mais | 27 | 113 126 | 305 |
| 2267 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | GUINKO | Boukaré |  |  | CNIB | B5492164 | 19/03/2014 | 72750330 | Masculin | Arachide | 124 | 118 625 | 1 471 |
| 1303 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | GUINKO | Daddé |  |  | Acte de naissance | 145 | 29/05/1959 | 70245148 | Masculin | Mais | 125 | 113 125 | 1 414 |
| 2261 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | GUINKO | Dadole | GUINKO | Boukaré | Aucune |  |  |  | Masculin | Mais | 114 | 113 125 | 1 290 |
| 2261 | Garango | Lergho | Bagré-Zone pastorale de Doubégué | GUINKO | Dadole | GUINKO | Boukaré | Aucune |  |  |  | Masculin | Sorgho | 100 | 105 000 | 1 050 |
| 2264 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Daouda |  |  | CNIB | B5492606 | 19/03/2014 | 60431158 | Masculin | Mais | 50 | 113 126 | 566 |
| 1324 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Hama |  |  |  | 8 |  | 70245148 | Masculin | Mais | 162 | 113 125 | 1 833 |
| 1324 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Hama |  |  |  | 8 |  |  | Masculin | Mais | 162 | 113 125 | 1 833 |
| 2277 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Hansa |  |  | Aucune |  |  |  | Féminin | Arachide | 100 | 118 625 | 1 186 |
| 1305 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Issa |  |  | CNIB | B2440712 | 22/07/2014 | 70835453 | Masculin | Arachide | 60 | 118 625 | 712 |
| 3198 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Mohamadi |  |  | CNIB | b2440116 | 22/02/2010 | 62683125 | Masculin | Mais | 138 | 113 125 | 1 561 |
| 1304 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Noufou |  |  | CNIB | B3789977 | 03/09/2010 | 62827319 | Masculin | Mais | 100 | 113 125 | 1 131 |
| 1302 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Ousmane |  |  | CNIB | B2052967 | 04/11/2009 | 72940439 | Masculin | Mais | 180 | 113 125 | 2 036 |
| 2260 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Ousmane |  |  | CNIB | B2052967 | 04/11/2007 | 72940439 | Masculin | Mais | 20 | 113 125 | 226 |
| 1313 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Seyba |  |  | CNIB | B2647208 | 21/07/2010 | 70183253 | Masculin | Mil | 630 | 105 000 | 6 615 |
| 1311 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Sibiro |  |  | Aucune |  |  | 70613803 | Masculin | Arachide | 340 | 118 625 | 4 033 |
| 2262 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Soumayila |  |  | CNIB | B5492586 | 19/03/2014 | 60110123 | Masculin | Mais | 223 | 113 125 | 2 523 |
| 2262 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Soumayila |  |  | CNIB | B5492586 |  |  | Masculin | Mil | 200 | 105 000 | 2 100 |
| 2263 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Soumayila |  |  | CNIB | B5492586 | 19/03/2014 | 60110123 | Masculin | Mais | 36 | 113 125 | 407 |
| 2279 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Tassere | ZEBA | Zenabo | Aucune |  |  |  | Masculin | Mais | 132 | 113 125 | 1 493 |
| 1316 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Todala |  |  | Acte de naissance | 037 | 29/06/2013 | 60736310 | Masculin | Sorgho | 360 | 105 000 | 3 780 |
| 1309 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GUINKO | Zakaria |  |  | CNIB | B0440107 | 22/07/2010 | 70622720 | Masculin | Arachide | 175 | 118 625 | 2 076 |
| 2266 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | KOBRE | Souleymane |  |  | CNIB | B2445408 | 11/08/2010 |  | Masculin | Arachide | 480 | 118 625 | 5 694 |
| 2265 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | LINGANE | Mariam |  |  | Aucune |  |  |  | Féminin | Arachide | 100 | 118 625 | 1 186 |
| 1306 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | NOMBRE | Asseta |  |  | CNIB | B3646248 | 24/02/2010 | 73815882 | Féminin | Arachide | 143 | 118 625 | 1 696 |
| 1321 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | NOMBRE | Salimata |  |  | Aucune |  |  | 63717902 | Féminin | Arachide | 324 | 118 625 | 3 843 |
| 1321 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | NOMBRE | Salimata |  |  | Aucune |  |  |  | Féminin | Vouandzou | 324 | 118 625 | 3 843 |
| 1310 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | TRAORE | Awa |  |  | Aucune |  |  | 70613803 | Féminin | Arachide | 125 | 118 625 | 1 483 |
| 1310 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | TRAORE | Awa |  |  | Aucune |  |  |  | Féminin | Vouandzou | 125 | 118 625 | 1 483 |
| 1315 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | YIOGO | Aly |  |  | CNIB | B4670276 | 21/03/2012 | 71407203 | Masculin | Sorgho | 928 | 105 000 | 9 744 |
| 2270 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | YIOGO | Seydou | BANDAOGO | Assetou | Aucune |  |  | 61435205 | Masculin | Arachide | 1155 | 118 625 | 13 701 |
| 2303 | Garango | Lergho | Accès refuge Woozi | YODA | Pascal |  |  | CNIB | B2675908 | 21/07/2010 | 64727202 | Masculin | Mais | 100 | 113 125 | 1 131 |
| 2303 | Garango | Lergho | Accès refuge Woozi | YODA | Pascal |  |  | CNIB | B2675908 |  |  | Masculin | Arachide | 100 | 118 625 | 1 186 |
| 1307 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | ZEBA | Abibata |  |  | CNIB | B3793350 | 03/09/2010 | 63973046 | Féminin | Arachide | 330 | 118 625 | 3 915 |
| 2271 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | ZEBA | Arguetou |  |  | Aucune |  |  | 60431237 | Féminin | Arachide | 200 | 118 625 | 2 373 |
| 2269 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | ZEBA | Hamado |  |  | Aucune |  |  | 63978804 | Masculin | Mais | 450 | 113 125 | 5 091 |
| 2278 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | ZEBA | Harouna | ZEBA |  | Aucune |  |  |  | Masculin | Vouandzou | 390 | 118 625 | 4 626 |
| 1322 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | ZEBA | Issa |  |  | Autre | CIC00493 | 08/10/2013 | 73558673 | Masculin | Sorgho | 880 | 105 000 | 9 240 |
| 2275 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | ZEBA | Karim |  |  | Aucune |  |  | 73712263 | Masculin | Arachide | 210 | 118 625 | 2 491 |
| 2276 | Garango | Lergho | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | ZEBA | Karim |  |  | Aucune |  |  | 73712263 | Masculin | Arachide | 120 | 118 625 | 1 424 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 2314 | Garango | Saré Peul | Accès refuge Woozi | BANDAOGO | Aliguetta |  |  | CNIB | B1849591 | 30/06/2010 | 73756867 | Masculin | Mais | 80 | 113 125 | 905 |
| 2310 | Garango | Saré Peul | Accès refuge Woozi | NONKAGNE | Hamado |  |  | CNIB | B3418136 | 03/07/2010 | 76519561 | Masculin | Mais | 180 | 113 125 | 2 036 |
| 2308 | Garango | Saré Peul | Accès refuge Woozi | NONKANE | Abdoulaye |  |  | CNIB | B4120201 | 25/08/2010 | 76463225 | Masculin | Arachide | 65 | 118 625 | 771 |
| 2313 | Garango | Saré Peul | Accès refuge Woozi | NONKANE | Abdoulaye |  |  | CNIB | B3418136 | 03/07/2010 | 76519561 | Masculin | Mais | 100 | 113 125 | 1 131 |
| 2309 | Garango | Saré Peul | Accès refuge Woozi | NONKANE | Boukaré |  |  | Autre | 00697251 | 07/12/1993 |  | Masculin | Mais | 100 | 113 125 | 1 131 |
| 2311 | Garango | Saré Peul | Accès refuge Woozi | NONKANE | Noufou |  |  | CNIB | B4231190 | 24/08/2010 | 76510950 | Masculin | Mais | 680 | 113 125 | 7 693 |
| 2312 | Garango | Saré Peul | Accès refuge Woozi | NONKANE | Sornaba moustapha |  |  | CNIB | B1556042 | 17/09/2009 |  | Masculin | Mais | 210 | 113 125 | 2 376 |
| 2316 | Garango | Saré Peul | Accès refuge Woozi | SARE | Mamata |  |  | Aucune |  |  |  | Féminin | Mais | 230 | 113 125 | 2 602 |
| 2317 | Garango | Saré Peul | Accès refuge Woozi | SIBONE | Odile |  |  | CNIB | B0410448 | 14/08/2010 | 63155613 | Féminin | Niébé/Haricot | 35 | 187 500 | 656 |
| 2315 | Garango | Saré Peul | Accès refuge Woozi | ZARE | Mariam |  |  | CNIB | B0513398 | 07/04/2008 |  | Féminin | Mais | 40 | 113 125 | 453 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1475 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Adambila |  |  | CNIB | B2604941 | 03/08/2010 | 76215680 | Masculin | Arachide | 113 | 118 625 | 1 340 |
| 1475 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Adambila |  |  | CNIB | B2604941 |  |  | Masculin | Mais | 112 | 113 125 | 1 267 |
| 1472 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Boukin |  |  | CNIB | B2685468 | 27/01/2010 | 79423344 | Masculin | Arachide | 86 | 118 626 | 1 020 |
| 1472 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Boukin |  |  | CNIB | B2685468 |  |  | Masculin | Mais | 85 | 113 125 | 962 |
| 1470 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Danah |  |  | CNIB | B0600401 | 21/04/2008 | 79724446 | Masculin | Arachide | 450 | 118 625 | 5 338 |
| 1469 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Idrissa |  |  | Autre | BF384001 | 23/02/2014 | 79581615 | Masculin | Arachide | 1077 | 118 625 | 12 776 |
| 1469 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Idrissa |  |  | Autre | BF384001 |  |  | Masculin | Mais | 1077 | 113 125 | 12 184 |
| 1468 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Lamina |  |  | CNIB | B3476637 | 05/02/2010 | 78280465 | Masculin | Mais | 2770 | 113 125 | 31 336 |
| 1468 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Lamina |  |  | CNIB | B3476637 |  |  | Masculin | Sorgho | 700 | 105 000 | 7 350 |
| 1474 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Moussa |  |  | CNIB | B6198741 | 31/10/2010 | 76215692 | Masculin | Mais | 312 | 113 125 | 3 530 |
| 1476 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Ousmane |  |  | CNIB | B4983996 | 30/12/2011 | 76106450 | Masculin | Mais | 71 | 113 125 | 803 |
| 1476 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | DABRE | Ousmane |  |  | CNIB | B4983996 |  |  | Masculin | Mil | 71 | 105 000 | 746 |
| 1473 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GOGA | Koffi augustin |  |  | CNIB | B2483258 | 02/08/2010 | 65751350 | Masculin | Arachide | 124 | 118 625 | 1 471 |
| 1473 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GOGA | Koffi augustin |  |  | CNIB | B2483258 |  |  | Masculin | Mais | 124 | 113 125 | 1 403 |
| 1448 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GUEBRE | Azara |  |  | CNIB | B3218292 | 14/06/2010 |  | Féminin | Riz | 83 | 233 000 | 1 934 |
| 1462 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GUENE | Moazo |  |  | CNIB | A2013952 | 23/09/2013 | 76409619 | Masculin | Arachide | 900 | 118 625 | 10 676 |
| 1463 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GUENE | Moussa |  |  | CNIB | B0483633 | 15/01/2009 | 76645222 | Masculin | Riz | 448 | 233 000 | 10 438 |
| 1464 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GUENE | Moussa |  |  | CNIB | B0483633 | 15/01/2009 | 76645222 | Masculin | Arachide | 1000 | 118 625 | 11 863 |
| 1464 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GUENE | Moussa |  |  | CNIB | B0483633 |  |  | Masculin | Mais | 800 | 113 125 | 9 050 |
| 1460 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GUENE | Somayila |  |  | CNIB | B1452465 | 14/08/2009 | 76468279 | Masculin | Mais | 900 | 113 125 | 10 181 |
| 1461 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GUENE | Zefo |  |  | CNIB | B3171910 | 15/06/2010 | 76184255 | Masculin | Arachide | 300 | 118 625 | 3 559 |
| 1461 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GUENE | Zefo |  |  | CNIB | B3171910 |  |  | Masculin | Mil | 300 | 105 000 | 3 150 |
| 1449 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | KABRE | Moniratou |  |  | CNIB | B2164407 | 12/11/2009 |  | Féminin | Riz | 61 | 233 000 | 1 421 |
| 1454 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | MARE | Oumarou |  |  | CNIB | B1509578 | 03/09/2009 | 74780038 | Masculin | Riz | 22 | 233 000 | 513 |
| 1452 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | MARE | Yacouba |  |  | CNIB | B0628830 | 31/01/2008 | 74141489 | Masculin | Riz | 144 | 233 000 | 3 355 |
| 1450 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | MOLLE | Wofom |  |  | CNIB | B5345270 | 21/06/2013 | 76147371 | Féminin | Riz | 24 | 233 000 | 559 |
| 1455 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | NOMBO | Fatimata |  |  | CNIB | B1683364 | 15/06/2010 | 75852769 | Féminin | Riz | 14 | 233 000 | 326 |
| 1459 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | SORE | Togna |  |  | CNIB | B5730856 | 05/12/2014 | 75307795 | Masculin | Arachide | 266 | 118 625 | 3 155 |
| 1471 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | TAITA | Boukaré |  |  | CNIB | B0587435 | 06/03/2008 | 76215675 | Masculin | Arachide | 147 | 118 625 | 1 744 |
| 1471 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | TAITA | Boukaré |  |  | CNIB | B0587435 |  |  | Masculin | Mais | 147 | 113 125 | 1 663 |
| 1456 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | YIGO | Allassane |  |  | CNIB | B2685863 | 27/01/2010 | 77802509 | Masculin | Riz | 23 | 233 000 | 536 |
| 1451 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | YIGO | Sibdou |  |  | CNIB | B1281551 | 03/06/2009 | 67450631 | Féminin | Riz | 196 | 233 000 | 4 567 |
| 1458 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | YIGO | Totao |  |  | CNIB | B2673962 | 23/07/2010 | 77680434 | Masculin | Riz | 1025 | 233 000 | 23 883 |
| 1453 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | YIOU | Antoinette |  |  | CNIB | B3078436 | 28/04/2010 |  | Féminin | Riz | 44 | 233 000 | 1 025 |
| 1457 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GUENE | Moussa |  |  | CNIB | B0483633 | 15/01/2009 | 76645222 | Masculin | Arachide | 605 | 118 625 | 7 177 |
| 1457 | Gomboussougou | Nomboya | Accès refuge de Gomboussougou | GUENE | Moussa |  |  | CNIB | B0483633 |  |  | Masculin | Mil | 300 | 105 000 | 3 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1402 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBORE | Daniel |  |  | CNIB | B7231542 | 21/10/2010 |  | Masculin | Gombo | 140 | 1 500 000 | 21 000 |
| 1402 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBORE | Daniel |  |  | CNIB | B7231542 |  |  | Masculin | Arachide | 420 | 118 625 | 4 982 |
| 1406 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBORE | Dominique |  |  | CNIB | B5990133 | 25/10/2010 | 74244447 | Masculin | Mil | 450 | 105 000 | 4 725 |
| 1406 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBORE | Dominique |  |  | CNIB | B5990133 |  |  | Masculin | Arachide | 450 | 118 625 | 5 338 |
| 1763 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBORE | Maliki |  |  | CNIB | B7231672 | 21/10/2010 | 77711820 | Masculin | Mais | 535 | 113 125 | 6 052 |
| 1763 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBORE | Maliki |  |  | CNIB | B7231672 |  |  | Masculin | Sorgho | 535 | 105 000 | 5 618 |
| 1401 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBORE | Nabyam | BAMBORE | Daniel | CNIB | B7231535 | 21/10/2010 |  | Masculin | Riz | 280 | 1 500 000 | 42 000 |
| 1401 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBORE | Nabyam | BAMBORE | Daniel | CNIB | B7231535 |  |  | Masculin | Arachide | 280 | 118 625 | 3 322 |
| 1405 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBORE | Salama |  |  | CNIB | B4473713 | 28/02/2012 | 65997774 | Masculin | Mil | 400 | 105 000 | 4 200 |
| 1764 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BANCE | Lare fadima |  |  | CNIB | B1002044 | 03/07/2008 | 65022793 | Masculin | Gombo | 150 | 1 500 000 | 22 500 |
| 1403 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BANDAOGO | Tata | BAMBORE | Daniel | CNIB | B7159087 | 21/10/2010 |  | Féminin | Mil | 300 | 105 000 | 3 150 |
| 1403 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BANDAOGO | Tata | BAMBORE | Daniel | CNIB | B7159087 |  |  | Féminin | Gombo | 50 | 1 500 000 | 7 500 |
| 1400 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | NIAONE | Halidou | GUEBRE | Afissetou | CNIB | B7231590 | 21/10/2010 |  | Masculin | Mil | 1520 | 105 000 | 15 960 |
| 1762 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | ZAMPOU | Zenabou | BAMBORE | Zenabou | CNIB | B7260535 | 18/10/2010 |  | Féminin | Mais | 364 | 113 125 | 4 118 |
| 1762 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | ZAMPOU | Zenabou | BAMBORE | Zenabou | CNIB | B7260535 |  |  | Féminin | Riz | 182 | 233 000 | 4 241 |
| 1762 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | ZAMPOU | Zenabou | BAMBORE | Zenabou | CNIB | B7260535 |  |  | Féminin | Arachide | 364 | 118 625 | 4 318 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1414 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | BARA | Zaratou |  |  | CNIB | B0553400 | 16/04/2008 |  | Féminin | Riz | 100 | 233 000 | 2 330 |
| 1416 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | COMPAORE | Marietou | DJIEBRE | Sahado | CNIB | B4472362 | 27/02/2012 |  | Féminin | Riz | 145 | 233 000 | 3 379 |
| 1417 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | DJIEBRE | Sahado |  |  | CNIB | B0550026 | 17/04/2008 | 65176608 | Masculin | Igname | 150 | 1 600 000 | 24 000 |
| 1417 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | DJIEBRE | Sahado |  |  | CNIB | B0550026 |  |  | Masculin | Igname | 150 | 1 600 000 | 24 000 |
| 1417 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | DJIEBRE | Sahado |  |  | CNIB | B0550026 |  |  | Masculin | Oignon | 150 | 1 320 000 | 19 800 |
| 1409 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE | Guibila |  |  | CNIB | B6590641 | 28/02/2012 | 65583060 | Masculin | Mais | 700 | 113 125 | 7 919 |
| 1410 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE | Halidou |  |  | CNIB | B6384884 | 27/02/2010 |  | Masculin | Mais | 300 | 113 125 | 3 394 |
| 1444 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE | Moussa |  |  | CNIB | B0737415 | 26/06/2008 | 78414441 | Masculin | Oignon | 100 | 1 320 000 | 13 200 |
| 1444 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE | Moussa |  |  | CNIB | B0737415 |  |  | Masculin | Riz | 300 | 233 000 | 6 990 |
| 1444 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE | Moussa |  |  | CNIB | B0737415 |  |  | Masculin | Mais | 170 | 113 125 | 1 923 |
| 1415 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE | Seto | GUEBRE | Tassere | CNIB | B4471385 | 27/02/2012 |  | Féminin | Riz | 20 | 233 000 | 466 |
| 1412 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE | Tahere |  |  | CNIB | B3767535 | 08/09/2010 | 76142511 | Masculin | Riz | 225 | 233 000 | 5 243 |
| 1412 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE | Tahere |  |  | CNIB | B3767535 |  |  | Masculin | Mais | 225 | 113 125 | 2 545 |
| 1411 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE | Tassere |  |  | CNIB | B6650264 | 13/11/2010 | 76666864 | Masculin | Riz | 150 | 233 000 | 3 495 |
| 1413 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE | Tassere |  |  | CNIB | B6650264 | 13/11/2010 | 76666860 | Masculin | Riz | 200 | 233 000 | 4 660 |
| 1418 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GURBRE | Souleymane | GUEBRE | Drissa | CNIB | B3767729 | 08/08/2010 | 74462404 | Masculin | Riz | 154 | 233 000 | 3 588 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1503 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BANDAOGO | Salifo |  |  | CNIB | B5232405 | 01/10/2012 | 76173828 | Masculin | Niébé/Haricot | 1235 | 187 500 | 23 156 |
| 1503 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BANDAOGO | Salifo |  |  | CNIB | B5232405 |  |  | Masculin | Sésame | 617 | 191 240 | 11 800 |
| 1503 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BANDAOGO | Salifo |  |  | CNIB | B5232405 |  |  | Masculin | Arachide | 618 | 118 625 | 7 331 |
| 1504 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BANDAOGO | Souleymane |  |  | CNIB | B1228891 | 11/06/2009 | 75591513 | Masculin | Arachide | 968 | 118 625 | 11 483 |
| 1504 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BANDAOGO | Souleymane |  |  | CNIB | B1228891 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 847 | 187 500 | 15 881 |
| 1504 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BANDAOGO | Souleymane |  |  | CNIB | B1228891 |  |  | Masculin | Sésame | 605 | 191 240 | 11 570 |
| 1481 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BANSE | Adama |  |  | CNIB | B3978471 | 17/08/2010 | 79117555 | Masculin | Sésame | 1050 | 191 240 | 20 080 |
| 1481 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BANSE | Adama |  |  | CNIB | B3978471 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 1050 | 187 500 | 19 688 |
| 1500 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BARRY | Ousmane |  |  | CNIB | B4856770 | 27/03/2014 | 72537399 | Masculin | Mais | 355 | 113 125 | 4 016 |
| 1500 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BARRY | Ousmane |  |  | CNIB | B4856770 |  |  | Masculin | Arachide | 178 | 118 625 | 2 112 |
| 1500 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | BARRY | Ousmane |  |  | CNIB | B4856770 |  |  | Masculin | Sésame | 177 | 191 240 | 3 385 |
| 1501 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | DABRE | Tonkougnan |  |  | CNIB | B3976281 | 17/08/2010 | 75254333 | Masculin | Mais | 715 | 113 125 | 8 088 |
| 1501 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | DABRE | Tonkougnan |  |  | CNIB | B3976281 |  |  | Masculin | Riz | 475 | 233 000 | 11 068 |
| 1754 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | DIABO | Zoulganai |  |  | CNIB | B1021711 | 22/01/2009 | 68588600 | Masculin | Niébé/Haricot | 320 | 187 500 | 6 000 |
| 1754 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | DIABO | Zoulganai |  |  | CNIB | B1021711 |  |  | Masculin | Sorgho | 220 | 105 000 | 2 310 |
| 1499 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | GUEBRE | Tonguim |  |  | CNIB | B1183113 | 18/06/2009 | 63323303 | Masculin | Mais | 1170 | 113 125 | 13 236 |
| 1499 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | GUEBRE | Tonguim |  |  | CNIB | B1183113 |  |  | Masculin | Arachide | 1760 | 118 625 | 20 878 |
| 1495 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Boubouré |  |  | CNIB | B1228235 | 11/06/2009 | 63455183 | Masculin | Sésame | 228 | 191 240 | 4 360 |
| 1495 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Boubouré |  |  | CNIB | B1228235 |  |  | Masculin | Arachide | 342 | 118 625 | 4 057 |
| 1507 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Fobouré |  |  | CNIB | B3780521 | 09/09/2010 | 61848842 | Masculin | Mais | 563 | 113 125 | 6 369 |
| 1507 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Fobouré |  |  | CNIB | B3780521 |  |  | Masculin | Arachide | 1125 | 118 625 | 13 345 |
| 1507 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Fobouré |  |  | CNIB | B3780521 |  |  | Masculin | Sésame | 562 | 191 240 | 10 748 |
| 1478 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Hamado |  |  | CNIB | B1178495 | 17/06/2009 | 71439626 | Masculin | Arachide | 1353 | 118 625 | 16 050 |
| 1478 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Hamado |  |  | CNIB | B1178495 |  |  | Masculin | Sésame | 697 | 191 240 | 13 329 |
| 1505 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Salif |  |  | CNIB | B5899509 | 05/11/2010 | 77301675 | Masculin | Arachide | 668 | 118 625 | 7 924 |
| 1505 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Salif |  |  | CNIB | B5899509 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 585 | 187 500 | 10 969 |
| 1505 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Salif |  |  | CNIB | B5899509 |  |  | Masculin | Sésame | 417 | 191 240 | 7 975 |
| 1506 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Seyba |  |  | CNIB | B3978821 | 17/08/2010 | 75038991 | Masculin | Mais | 1430 | 113 125 | 16 177 |
| 1506 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Seyba |  |  | CNIB | B3978821 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 2240 | 187 500 | 42 000 |
| 1502 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Siramane |  |  | CNIB | B5020866 | 21/11/2011 | 74675528 | Masculin | Mais | 732 | 113 125 | 8 281 |
| 1502 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Siramane |  |  | CNIB | B5020866 |  |  | Masculin | Arachide | 488 | 118 625 | 5 789 |
| 1479 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Tozoura |  |  | CNIB | B5431107 | 27/02/2012 | 75486358 | Masculin | Sésame | 568 | 191 240 | 10 862 |
| 1479 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | LOURE | Tozoura |  |  | CNIB | B5431107 |  |  | Masculin | Mais | 852 | 113 125 | 9 638 |
| 1756 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | OUARE | Yemdaogo |  |  | CNIB | B1178889 | 18/06/2009 | 71800073 | Masculin | Arachide | 720 | 118 625 | 8 541 |
| 1494 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SALBRE | Drissa |  |  | CNIB | B4071374 | 18/08/2010 | 76361339 | Masculin | Sésame | 448 | 191 240 | 8 568 |
| 1494 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SALBRE | Drissa |  |  | CNIB | B4071374 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 872 | 187 500 | 16 350 |
| 1567 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SALBRE | Yiredoma |  |  | CNIB | B1188033 | 12/06/2009 | 73936447 | Masculin | Sésame | 356 | 191 240 | 6 808 |
| 1567 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SALBRE | Yiredoma |  |  | CNIB | B1188033 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 572 | 187 500 | 10 725 |
| 1567 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SALBRE | Yiredoma |  |  | CNIB | B1188033 |  |  | Masculin | Riz | 502 | 233 000 | 11 697 |
| 1492 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Abdou |  |  | CNIB | B4235984 | 24/08/2010 | 62990911 | Masculin | Niébé/Haricot | 1312 | 187 500 | 24 600 |
| 1492 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Abdou |  |  | CNIB | B4235984 |  |  | Masculin | Sésame | 938 | 191 240 | 17 938 |
| 1492 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Abdou |  |  | CNIB | B4235984 |  |  | Masculin | Mais | 1500 | 113 125 | 16 969 |
| 1485 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Adama |  |  | CNIB | B3978455 | 17/08/2010 | 65753863 | Masculin | Sésame | 200 | 191 240 | 3 825 |
| 1485 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Adama |  |  | CNIB | B3978455 |  |  | Masculin | Oignon | 720 | 1 320 000 | 95 040 |
| 1493 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Boukaré |  |  | CNIB | B4237310 | 08/09/2010 | 63919356 | Masculin | Sésame | 196 | 191 240 | 3 748 |
| 1493 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Boukaré |  |  | CNIB | B4237310 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 49 | 187 500 | 919 |
| 1493 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Boukaré |  |  | CNIB | B4237310 |  |  | Masculin | Mais | 245 | 113 125 | 2 772 |
| 1517 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Boukaré |  |  | CNIB | B1179091 | 18/06/2010 | 68589107 | Masculin | Riz | 96 | 233 000 | 2 237 |
| 1517 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Boukaré |  |  | CNIB | B1179091 |  |  | Masculin | Oignon | 224 | 1 320 000 | 29 568 |
| 1483 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Diabouré |  |  | Autre |  | 06/02/2008 |  | Masculin | Riz | 496 | 233 000 | 11 557 |
| 1483 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Diabouré |  |  | Autre |  |  |  | Masculin | Sorgho | 343 | 105 000 | 3 602 |
| 1483 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Diabouré |  |  | Autre |  |  |  | Masculin | Mais | 310 | 113 125 | 3 507 |
| 1486 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Hamado |  |  | CNIB | B3974415 | 17/08/2010 | 75535258 | Masculin | Oignon | 330 | 1 320 000 | 43 560 |
| 1491 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Hamado |  |  | CNIB | B3974415 | 17/08/2010 | 75535258 | Masculin | Sésame | 326 | 191 240 | 6 234 |
| 1491 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Hamado |  |  | CNIB | B3974415 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 328 | 187 500 | 6 150 |
| 1491 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Hamado |  |  | CNIB | B3974415 |  |  | Masculin | Arachide | 326 | 118 625 | 3 867 |
| 1514 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Hamado |  |  | CNIB | B6545025 | 11/04/2012 | 66348801 | Masculin | Sésame | 820 | 191 240 | 15 682 |
| 1514 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Hamado |  |  | CNIB | B6545025 |  |  | Masculin | Mais | 1230 | 113 125 | 13 914 |
| 1497 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Idrissa |  |  | CNIB | B4269381 | 09/12/2013 | 62325107 | Masculin | Riz | 441 | 233 000 | 10 275 |
| 1497 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Idrissa |  |  | CNIB | B4269381 |  |  | Masculin | Oignon | 588 | 1 320 000 | 77 616 |
| 1497 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Idrissa |  |  | CNIB | B4269381 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 441 | 187 500 | 8 269 |
| 1489 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Issouf |  |  | CNIB | B1196409 | 17/03/2009 | 68589132 | Masculin | Sésame | 164 | 191 240 | 3 136 |
| 1489 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Issouf |  |  | CNIB | B1196409 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 656 | 187 500 | 12 300 |
| 1516 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Issoufou |  |  | CNIB | B1877270 | 17/07/2010 | 76269519 | Masculin | Riz | 310 | 233 000 | 7 223 |
| 1516 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Issoufou |  |  | CNIB | B1877270 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 220 | 187 500 | 4 125 |
| 1484 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Moimouni |  |  | CNIB | B6673680 | 21/11/2010 |  | Masculin | Niébé/Haricot | 684 | 187 500 | 12 825 |
| 1484 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Moimouni |  |  | CNIB | B6673680 |  |  | Masculin | Sésame | 456 | 191 240 | 8 721 |
| 1490 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE |  |  |  | Autre |  | 28/03/2012 | 68581679 | Masculin | Mais | 1500 | 113 125 | 16 969 |
| 1490 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE |  |  |  | Autre |  |  |  | Masculin | Sésame | 375 | 191 240 | 7 172 |
| 1490 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE |  |  |  | Autre |  |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 1875 | 187 500 | 35 156 |
| 1515 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Parzoula moumouni |  |  | CNIB | B2142716 | 23/10/2009 | 76143539 | Masculin | Riz | 504 | 233 000 | 11 743 |
| 1515 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Parzoula moumouni |  |  | CNIB | B2142716 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 252 | 187 500 | 4 725 |
| 1515 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Parzoula moumouni |  |  | CNIB | B2142716 |  |  | Masculin | Arachide | 504 | 118 625 | 5 979 |
| 1496 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Sanoussa |  |  | CNIB | B4353499 | 23/09/2011 | 62408264 | Masculin | Sésame | 180 | 191 240 | 3 442 |
| 1496 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Sanoussa |  |  | CNIB | B4353499 |  |  | Masculin | Riz | 240 | 233 000 | 5 592 |
| 1496 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Sanoussa |  |  | CNIB | B4353499 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 180 | 187 500 | 3 375 |
| 1487 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Siramane |  |  | CNIB | B4228596 | 24/08/2010 | 72941165 | Masculin | Oignon | 936 | 1 320 000 | 123 552 |
| 1487 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Siramane |  |  | CNIB | B4228596 |  |  | Masculin | Sésame | 156 | 191 240 | 2 983 |
| 1487 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Siramane |  |  | CNIB | B4228596 |  |  | Masculin | Riz | 468 | 233 000 | 10 904 |
| 1488 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Yacouba |  |  | CNIB | B4233810 | 24/08/2010 | 74098929 | Masculin | Sésame | 440 | 191 240 | 8 415 |
| 1488 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Yacouba |  |  | CNIB | B4233810 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 440 | 187 500 | 8 250 |
| 1488 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBARE | Yacouba |  |  | CNIB | B4233810 |  |  | Masculin | Soja | 440 | 130 850 | 5 757 |
| 1498 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBRE | Zagnan |  |  | CNIB | B4674385 | 13/03/2012 | 70037139 | Masculin | Arachide | 488 | 118 625 | 5 789 |
| 1498 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBRE | Zagnan |  |  | CNIB | B4674385 |  |  | Masculin | Riz | 488 | 233 000 | 11 370 |
| 1498 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SAMBRE | Zagnan |  |  | CNIB | B4674385 |  |  | Masculin | Oignon | 244 | 1 320 000 | 32 208 |
| 1511 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Koffi |  |  | CNIB | B1228102 | 11/06/2009 | 76749231 | Masculin | Arachide | 201 | 118 625 | 2 384 |
| 1511 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Koffi |  |  | CNIB | B1228102 |  |  | Masculin | Sorgho | 335 | 105 000 | 3 518 |
| 1511 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Koffi |  |  | CNIB | B1228102 |  |  | Masculin | Sésame | 134 | 191 240 | 2 563 |
| 1508 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Mahamoudou |  |  | CNIB | B1178768 | 18/02/2009 | 72960610 | Masculin | Mais | 745 | 113 125 | 8 428 |
| 1508 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Mahamoudou |  |  | CNIB | B1178768 |  |  | Masculin | Arachide | 447 | 118 625 | 5 303 |
| 1508 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Mahamoudou |  |  | CNIB | B1178768 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 298 | 187 500 | 5 588 |
| 1510 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Salif |  |  | CNIB | B4676441 | 12/03/2012 | 61512291 | Masculin | Niébé/Haricot | 123 | 187 500 | 2 306 |
| 1510 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Salif |  |  | CNIB | B4676441 |  |  | Masculin | Riz | 123 | 233 000 | 2 866 |
| 1510 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Salif |  |  | CNIB | B4676441 |  |  | Masculin | Mais | 124 | 113 125 | 1 403 |
| 1512 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Soumaila |  |  | CNIB | B1178876 | 18/06/2009 | 60701277 | Masculin | Mais | 342 | 113 125 | 3 869 |
| 1512 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Soumaila |  |  | CNIB | B1178876 |  |  | Masculin | Arachide | 228 | 118 625 | 2 705 |
| 1509 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Tobazéré |  |  | CNIB | B4674384 | 13/03/2012 | 72406309 | Masculin | Mais | 117 | 113 125 | 1 324 |
| 1509 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Tobazéré |  |  | CNIB | B4674384 |  |  | Masculin | Arachide | 156 | 118 625 | 1 851 |
| 1509 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Tobazéré |  |  | CNIB | B4674384 |  |  | Masculin | Mil | 117 | 105 000 | 1 229 |
| 1480 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Todama |  |  | CNIB | B0623139 | 14/05/2008 |  | Masculin | Sésame | 900 | 191 240 | 17 212 |
| 1480 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Todama |  |  | CNIB | B0623139 |  |  | Masculin | Soja | 900 | 130 850 | 11 777 |
| 1480 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SARE | Todama |  |  | CNIB | B0623139 |  |  | Masculin | Niébé/Haricot | 450 | 187 500 | 8 438 |
| 1513 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SORGHO | Alima |  |  | CNIB | B5670980 | 25/06/2014 | 73685448 | Féminin | Sésame | 705 | 191 240 | 13 482 |
| 1513 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | SORGHO | Alima |  |  | CNIB | B5670980 |  |  | Féminin | Mais | 1645 | 113 125 | 18 609 |
| 1482 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | YARA | Mery |  |  | CNIB | B3974491 | 17/08/2010 | 79207949 | Féminin | Sésame | 592 | 191 240 | 11 321 |
| 1482 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | YARA | Mery |  |  | CNIB | B3974491 |  |  | Féminin | Mais | 888 | 113 125 | 10 046 |
| 1755 | Zabré | Sampéma | Sampéma-Passage pirogue Nakambé | ZOUGMORE | Bourahima |  |  | CNIB | B3806558 | 16/03/2010 | 70571535 | Masculin | Mais | 950 | 113 125 | 10 747 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 1318 | Zabré | Bissaya | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GOUEM | Abibou |  |  | Aucune |  |  | 63323303 | Féminin | Sorgho | 480 | 105 000 | 5 040 |
| 1318 | Zabré | Bissaya | Lergho-Zone pastorale de Tcherbo | GOUEM | Abibou |  |  | Aucune |  |  |  | Féminin | Sésame | 1200 | 191 240 | 22 949 |
| 1359 | Zabré | Bissaya | Accès refuge Woozi | SARE | Lapaga |  |  | CNIB | B0510867 | 07/04/2008 | 66125212 | Féminin | Mil | 112 | 105 000 | 1 176 |

Tableau 44 : Liste des PAP perdant des infrastructures et revenus d’activités économiques

| NumQuest | Communes | Localités | Pistes | Nom Officiel | Prénom Officiel | Type Pièce ID | Numéro Pièce ID | Date Etablissement | Num tel | Sexe | Infrastructures fixes impactées | Activité commerciale concernée | Description sommaire de l'infrastructure | Matériaux | Nature Toit | Dimension | Nombre Tôles | Compensation infrastructures | Compensation pertes activités | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2750 | Bittou | Déma | Extension Est Loaba-Extension Sud | YIMBONE | Madi | CNIB | B6649846 | 13/11/2010 | 70842202 | Masculin | Bâtiment | Moulin | rectangulaire, banco, 10 tôles, superficie de 10m² | 1 | Tôle | 10m² | 10 | 750 000 | 105 000 | 855 000 |
| 2421 | Bittou | Loaba | Extension Est Loaba-Extension Sud | SALBRE | Issa | CNIB | B4730832 | 15/03/2015 | 71326702 | Masculin | Hangar | Ventes Matériaux de construction | poteau en bois, toiture de paille, superficie 23m² | 8 | Paille | 23m² |  | 25 000 | 105 000 | 130 000 |
| 2301 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Yahaya | CNIB | B1931128 | 05/07/2010 | 64749477 | Masculin | Bâtiment | Vente de portables | Etat neuf, parpaings, 10 tôles | 0 | 0 |  | 10 | 800 000 | 105 000 | 905 000 |
| 2301 | Boussouma | Lengha | Accès refuge Woozi | DABRE | Yahaya | CNIB | B1931128 | 05/07/2010 |  | Masculin | Hangar | chargeur de portables | Etat neuf, support en fer, 8 tôles | 0 | 0 |  | 8 | 320 000 | 105 000 | 425 000 |

Tableau 45 : Liste des PAP perdant des arbres privés dans les habitations et les champs

| Num Quest | Commune | Localités | Pistes | Propriétaire | CNIB | Type d’arbres | Quantité | Prix Unitaire | Cout FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1780 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Amidou | B7270853 | Manguier | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1780 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Amidou | B7270853 | Raisin sauvage | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1782 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Romuald | 418 | Bananier | 4 | 15 000 | 60 000 |
| 2733 | Bagré | Béga | Béga-Boakla (RG Nord) | OUEDRAOGO Talato | 553 | Bananier | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni | B6650340 du 13/11/10 | Melina | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni | B6650340 du 13/11/10 | Eucalyptus | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni | B6650340 du 13/11/10 | Acacia | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 2748 | Bittou | Déma | Extension Ets à Extension Sud | YALA Moumouni | B6650340 du 13/11/10 | Balanites | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 2749 | Bittou | Loaba | Extension Ets à Extension Sud | Imam de la Mosquée |  | Manguier | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1422 | Boussouma | Komboaré | Komboaré Extension Sud Kounia | ZAMPOU Seydou | B4059004 | Néré | 3 | 10 000 | 30 000 |
| 1404 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBARO Salama | B4473713 | Manguier | 5 | 15 000 | 75 000 |
| 1404 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BAMBARO Salama | B4473713 | Eucalyptus | 3 | 10 000 | 30 000 |
| 1404 | Niaogho | Ibogo | Accès périmètre de Béguédo | BANDAOGO Tata | B7159087 | Manguier | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1408 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE Halidou | B6384884 | Nimier | 3 | 10 000 | 30 000 |
| 1408 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE Halidou | B6384884 | Eucalyptus | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1408 | Niaogho | Tengsoba | Accès périmètre de Niaogho | GUEBRE Souleymane | B3767529 | Manguier | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | BAGAGNAN Salam | B1151636 | Balanites | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | BARRY Moumini | B6143324 du 29/10/2010 | Nimier | 3 | 10 000 | 30 000 |
| 1649 | Zabré | Sampéma |  | COMBO Féon | JSAN n°862 du 21/10/2002 | Jatropha | 20 | 5 000 | 100 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | IMA Ousmane | B3753205 | Manguier | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | IMA Ousmane | B3753205 | Balanites | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KABAYWA Moussa | B2143921 du 23/10/2009 | Anacardier | 20 | 15 000 | 300 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KABORE Céline | JSAN n° 1112 | Kombonrgo | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KABORE Issa | B5907782 | Eucalyptus | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | KAMBONE Delwendé | B3648300 | Eucalyptus | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUEDRAOGO Amidou | B7270853 du 27/10/2010 | Manguier | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUEDRAOGO Amidou | B7270853 du 27/10/2010 | Raisin sauvage | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUEDRAOGO Romuald | JSAN n°418 17/07/2002 | Bananier | 4 | 15 000 | 60 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUILI Pierre | B2432344 du 06/08/2010 | Arzantiga | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | OUILI Pierre | B2432344 du 06/08/2010 | Gobnango | 34 | 10 000 | 340 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | SAWADOGO Sibiri | B2432203 | Baobab | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 1753 | Zabré | Sampéma | RR9-Piste Béga - Boakla | ZIDNABA Alaye | JSAN n°3601 du 10/09/1986 | Nimier | 1 | 10 000 | 10 000 |

## Annexe 3 : COPIE DES PROCES-VERBAUX

Compte Rendu de la rencontre villageoise de Bagré d’information et  de consultation des populations sur la réalisation de la piste de 157,43 km.

L’an 2014 et le 24 juillet, s’est tenue à Bagré à 9h40 mn, une réunion villageoise d’information et de consultation des populations des villages de Bagré-Village, Béga, Boakla, Goudayéré, Sangaboulé, Zangoula sur la réalisation sur la réalisation de la piste de 157,43 km qui traverse une partie de leur terroir. Cette réunion avait entre autres objectifs de :

- informer l’assistance sur l’éventualité de la réalisation d’un projet (emplacement du site, réalisation des études, consultations et compensations, etc.)

- Rassurer face au processus de construction de la route, en échangeant notamment sur les répercussions prévues par la réalisation du projet, ainsi que sur les mesures d’atténuation et de mitigation qui pourraient être envisagées ;

- Consulter - Recueillir leurs perceptions et préoccupations face au projet (impact sur les communautés, environnement, développement économique, etc.)

Etaient en effet présent à cette rencontre les représentants du village à savoir le conseiller municipal, des membres du CVD et des résidents hommes et femmes du village (voir liste jointe).

Après les présentations et les mots de bienvenue, la mission a informé l’assistance sur l’éventualité de la réalisation d’un projet:

- c’est à la suite d’une série d’études réalisées dans le cadre du PPCB que le projet a été identifié;

- les personnes éligibles à la réinstallation sont celles qui perdent des biens ou des sources de revenus ;

- A l’aide d’une carte la zone potentiellement affectée a été décrite comme relevant de plusieurs communes à savoir les communes dans les provinces du Boulgou et du Zoundweogo ;

- La construction va suivre l’emprise de l’ancienne piste avec des modifications de tracés qui auront des impacts sur l’habitat, les terres et les arbres mais aussi la perturbation de certaines activités commerciales.

- Les enquêteurs vont passer dans les villages les jours à venir pour recenser les habitations, les arbres, les champs, sur l’emprise physique de la route en projet. Les informations ainsi recueillies vont permettre d’estimer les valeurs des biens (champs, habitats, arbres plantés, …) et de procéder aux compensations des propriétaires de chaque bien ainsi recensé ;

- Des études et des concertations seront menées avec toutes les structures/personnes concernées (administration, coutumiers, propriétaires des champs, des habitations concernés, …) en vue des activités de réinstallation des populations et leurs vies socio-économiques dans les conditions sinon meilleures ou au moins égales à celles dans lesquelles elles vivent actuellement.

Vous serez informés à l’avance du passage des équipes chargées de conduire le recensement des biens qui sont localisés dans l’emprise du projet. Ceci pour permettre :

- Au village de désigner des représentants pour les accompagner et aider valider les informations collectées par les recenseurs. Car à aucun moment ceux-ci ne devront être laissés seuls. Ces précautions visent à éviter des réclamations et plaintes au moment de la validation des listes des PAP ;

- Aux chefs de concessions/ménages de laisser à porter de main leurs pièces d’états civiles ou de laisser des consignes à des répondants au cas où ils seront appelés à s’absenter du village lors du passage des recenseurs.

Il est ressorti des échanges qui ont suivi cet exposé, le fait qu’il est nécessaire de rassurer les uns et les autres face au processus de construction la route, en fournissant notamment plus d’informations sur les répercussions prévues par la réalisation du projet, ainsi que sur les mesures d’atténuation et de mitigation qui pourraient être envisagées. Une synthèse de ces interventions peut être présentée ainsi qu’il suit :

- De quelle manière sera réalisée la compensation des personnes affectées ?

- Où seront nous relocaliser

- Quelles sont les modalités pour l’évaluation de la valeur des biens affectés ?

- Des jeunes du village pourront-ils être associés au recensement et à quelle condition ?

- La main-d’œuvre locale sera-t-elle associée à la construction de la route ?

- Etc.

A toutes ces questions, la mission leur a donné l’assurance que tout sera mis en œuvre pour :

- déterminer les compensations en fonction des impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune personne affectée par le projet n’est injustement pénalisée;

- s’il y a relocalisation, les sites d’accueil seront déterminés en partenariat avec les personnes affectées par le Projet ;

- La valeur des biens sers évaluée suivant des barèmes qui seront ultérieurement présentés aux PAP afin d’obtenir la validation de ces barèmes ;

- En fonction des besoins spécifiques du terrain, des jeunes des villages pourront être associés au recensement.

La séance fut levée à  12h 15 après avoir épuisé toutes les questions.

Fait à Bagré, le 24 juillet 2014

Le Consultant		Le président CVD		Le Conseiller Municipal

LISTE DES PARTICIPANTS A LA RENCONTRE D’INFORMATION/CONSULTATION DES populations

| Nom | Prénom | N° d’identité | Contact téléphonique |
| --- | --- | --- | --- |
| BALBONE | Inoussa | B0477022 | 70515171 |
| BALBONE | Noraogo | b1512450 | 63100512 |
| BALBONE | Momini | B7280924 | 61753412 |
| BOUNDAOGO | Dayende |  |  |
| DIALLO | Allou | B6143057 | 72272337 |
| BAGAGNAN | Salam | B1151636 | 70439492 |
| BANSE | Souleymane | B6458670 |  |
| BIKIENGA | Binta | B5905642 |  |
| DABRE | Bagaboure Drissa | B4058416 |  |
| DABRE | Mamina | B7342302 | 75647106 |
| DIALLA | Salfo | B4614421 | 70401989 |
| GNAGON | Zeloube | B7340097 | 76816524 |
| GUENE | Drissa | B5345230 | 72617296 |
| GUENE | Issaka | B2604400 | 72248759 |
| IMA | Ousmane | B3753205 | 60592402 |
| KABORE | Céline | 1112 |  |
| KABORE | Hamado | B2558066 | 71169617 |
| KABORE | Issa | B3526334 | 63516225 |
| KABORE | Salam | B1811844 |  |
| KABORE | Yamde | 986 | 71806243 |
| KANBONE | Salam | B2560171 | 70817199 |
| KIENDGA | Ipala moussa | 285 | 70435360 |
| KIETEGA | Ousmane | B5906999 | 73107532 |
| OUEDRAOGO | Amidou | B7270853 | 71339301 |
| OUEDRAOGO | Boukaré | B6316800 | 72724230 |
| OUEDRAOGO | Hamado | B5175020 | 62937822 |
| OUEDRAOGO | Hamado | B5175020 | 62937822 |
| SAWADOGO | Awa | B2431587 | 60254389 |
| SAWADOGO | Boukaré | B3340632 | 62895091 |
| SAWADOGO | Sibiri | 185 | 72177012 |
| SONDE | Boukari | B2431206 | 63747252 |
| SONDE | Boukari | B2431206 |  |
| YAOGO | Pata Francis | B5907783 | 61598753 |
| ZAMPOU | Assetou | B1937710 | 60809569 |
| ZAMPOU | Habibatou | B4018586 | 75977061 |
| ZIDOUEMBA | Gannoaga | 679203 | 71811788 |
| ZONGO | Karim | B3253971 | 72674931 |
| BOUNDAOGO | Barkissa | B7265994 |  |
| KAMBONE | Delwendé | B3648300 | 61708287 |
| KAMBONE | Issa | B2512039 | 71503245 |
| SANFO | Ousseni | B2341225 | 60254432 |

Procès-verbal de la rencontre villageoise de Bittou d’information et  de consultation des populations sur la réalisation de la piste de 157,43 km.

L’an 2014 et le 20 juillet, s’est tenue à Bittou à patir de 10h30mn, une réunion villageoise d’information et de consultation des populations des villages: Déma, Loaba Peul, Hamdalaye, Nakré, Yarsé,  Yanti, sampéma sur la réalisation sur la réalisation de la piste de 157,43 km qui traverse une partie de leur terroir. Cette réunion avait entre autres objectifs de :

- informer l’assistance sur l’éventualité de la réalisation d’un projet (emplacement du site, réalisation des études, consultations et compensations, etc.)

- Rassurer face au processus de construction de la route, en échangeant notamment sur les répercussions prévues par la réalisation du projet, ainsi que sur les mesures d’atténuation et de mitigation qui pourraient être envisagées ;

- Consulter - Recueillir leurs perceptions et préoccupations face au projet (impact sur les communautés, environnement, développement économique, etc.)

Etaient en effet présent à cette rencontre les représentants du village à savoir le conseiller municipal, des membres du CVD et des résidents hommes et femmes du village (voir liste jointe).

Après les présentations et les mots de bienvenue, la mission a informé l’assistance sur l’éventualité de la réalisation d’un projet:

- c’est à la suite d’une série d’études réalisées dans le cadre du PPCB que le projet a été identifié;

- les personnes éligibles à la réinstallation sont celles qui perdent des biens ou des sources de revenus ;

- A l’aide d’une carte la zone potentiellement affectée a été décrite comme relevant de plusieurs communes à savoir les communes dans les provinces du Boulgou et du Zoundweogo ;

- La construction va suivre l’emprise de l’ancienne piste avec des modifications de tracés qui auront des impacts sur l’habitat, les terres et les arbres mais aussi la perturbation de certaines activités commerciales.

- Les enquêteurs vont passer dans les villages les jours à venir pour recenser les habitations, les arbres, les champs, sur l’emprise physique de la route en projet. Les informations ainsi recueillies vont permettre d’estimer les valeurs des biens (champs, habitats, arbres plantés, …) et de procéder aux compensations des propriétaires de chaque bien ainsi recensé ;

- Des études et des concertations seront menées avec toutes les structures/personnes concernées (administration, coutumiers, propriétaires des champs, des habitations concernés, …) en vue des activités de réinstallation des populations et leurs vies socio-économiques dans les conditions sinon meilleures ou au moins égales à celles dans lesquelles elles vivent actuellement.

Vous serez informés à l’avance du passage des équipes chargées de conduire le recensement des biens qui sont localisés dans l’emprise du projet. Ceci pour permettre :

- Au village de désigner des représentants pour les accompagner et aider valider les informations collectées par les recenseurs. Car à aucun moment ceux-ci ne devront être laissés seuls. Ces précautions visent à éviter des réclamations et plaintes au moment de la validation des listes des PAP ;

- Aux chefs de concessions/ménages de laisser à porter de main leurs pièces d’états civiles ou de laisser des consignes à des répondants au cas où ils seront appelés à s’absenter du village lors du passage des recenseurs.

Il est ressorti des échanges qui ont suivi cet exposé, le fait qu’il est nécessaire de rassurer les uns et les autres face au processus de construction la route, en fournissant notamment plus d’informations sur les répercussions prévues par la réalisation du projet, ainsi que sur les mesures d’atténuation et de mitigation qui pourraient être envisagées. Une synthèse de ces interventions peut être présentée ainsi qu’il suit :

- Quand va débuter le recensement des biens et des personnes affectées par le projet ?

- Quel rôle devra jouer les autorités villageoises dans le déroulement du recensement ?

- Quelles sont les modalités pour l’évaluation de la valeur des biens affectés ?

- Des jeunes du village pourront-ils être associés au recensement et à quelle condition ?

- La main-d’œuvre locale sera-t-elle associée à la construction de la route ?

- Etc.

A toutes ces questions, la mission leur a donné l’assurance que tout sera mis en œuvre pour :

- Le recensement est programmé dans les semaines à venir et les villages seront informés de la date de passage des agents recenseurs

- Il est attendu des autorités locales une implication active afin d’aboutir à des résultats non contestés;

- La valeur des biens sera évaluée suivant des barèmes qui seront ultérieurement présentés aux PAP afin d’obtenir la validation de ces barèmes ;

- En fonction des besoins spécifiques du terrain, des jeunes des villages pourront être associés au recensement.

La séance fut levée à  12h 30 après avoir épuisé toutes les questions.

Fait à Bittou, le 20 avril 2014

Le Consultant		Le président CVD		Le Conseiller Municipal

LISTE DES PARTICIPANTS A LA RENCONTRE D’INFORMATION/CONSULTATION

| Nom | Prénom | N° d’identité | Contact téléphonique |
| --- | --- | --- | --- |
| BARRY | Moumini | B6143324 | 70366885 |
| YEMBONE | Adama | B4630174 | 70055121 |
| BARRY | Idrissa |  | 72272142 |
| DIALLO | Boureima | B4856367 | 71012987 |
| DIALLO | Mankido | B0477115 | 71267441 |
| SAWADOGO | Salif | 1445417 |  |
| TOUGMA | Lucien | B4250989 | 60000593 |
| YANGANE | Adama | B6649468 | 70541783 |
| SALBRE | Boueboure | B1187897 | 62249226 |
| SAMBARE | Gaousso | B3142213 | 77080630 |
| SONDE | Harouna | B5223968 | 62524898 |
| SONDE | Haya | 263 | 63574323 |
| DIALLO | Moumouni | B1931980 | 70984560 |
| DIALLO | Noufou | B1931980 | 70984560 |
| OUEDRAOGO | Ipala | B6228153 | 75435073 |
| SAWADOGO | Somkieta | B6228153 | 75435073 |
| SOMDE |  | 4504/12 | 60254585 |
| SOMDE |  | 4504/12 |  |

Procès-verbal de la rencontre villageoise de Boussouma d’information et  de consultation des populations sur la réalisation de la piste de 157,43 km.

L’an 2014 et le 31 juillet, s’est tenue à Boussouma à partir de 10 h10 mn, une réunion villageoise d’information et de consultation des populations des villages de NIAOGHO : Ibogo, Tengsoba, BEGUEDO : Tanvoussé, BOUSSOUMA : Lengha, Boussouma, Komboaré sur la réalisation sur la réalisation de la piste de 157,43 km qui traverse une partie de leur terroir. Cette réunion avait entre autres objectifs de :

- informer l’assistance sur l’éventualité de la réalisation d’un projet (emplacement du site, réalisation des études, consultations et compensations, etc.)

- Rassurer face au processus de construction de la route, en échangeant notamment sur les répercussions prévues par la réalisation du projet, ainsi que sur les mesures d’atténuation et de mitigation qui pourraient être envisagées ;

- Consulter - Recueillir leurs perceptions et préoccupations face au projet (impact sur les communautés, environnement, développement économique, etc.)

Etaient en effet présent à cette rencontre les représentants du village à savoir le conseiller municipal, des membres du CVD et des résidents hommes et femmes du village (voir liste jointe.

Après les présentations et les mots de bienvenue, la mission a informé l’assistance sur l’éventualité de la réalisation d’un projet:

- c’est à la suite d’une série d’études réalisées dans le cadre du PPCB que le projet a été identifié;

- les personnes éligibles à la réinstallation sont celles qui perdent des biens ou des sources de revenus ;

- A l’aide d’une carte la zone potentiellement affectée a été décrite comme relevant de plusieurs communes à savoir les communes dans les provinces du Boulgou et du Zoundweogo ;

- La construction va suivre l’emprise de l’ancienne piste avec des modifications de tracés qui auront des impacts sur l’habitat, les terres et les arbres mais aussi la perturbation de certaines activités commerciales.

- Les enquêteurs vont passer dans les villages les jours à venir pour recenser les habitations, les arbres, les champs, sur l’emprise physique de la route en projet. Les informations ainsi recueillies vont permettre d’estimer les valeurs des biens (champs, habitats, arbres plantés, …) et de procéder aux compensations des propriétaires de chaque bien ainsi recensé ;

- Des études et des concertations seront menées avec toutes les structures/personnes concernées (administration, coutumiers, propriétaires des champs, des habitations concernés, …) en vue des activités de réinstallation des populations et leurs vies socio-économiques dans les conditions sinon meilleures ou au moins égales à celles dans lesquelles elles vivent actuellement.

Vous serez informés à l’avance du passage des équipes chargées de conduire le recensement des biens qui sont localisés dans l’emprise du projet. Ceci pour permettre :

- Au village de désigner des représentants pour les accompagner et aider valider les informations collectées par les recenseurs. Car à aucun moment ceux-ci ne devront être laissés seuls. Ces précautions visent à éviter des réclamations et plaintes au moment de la validation des listes des PAPs ;

- Aux chefs de concessions/ménages de laisser à porter de main leurs pièces d’états civiles ou de laisser des consignes à des répondants au cas où ils seront appelés à s’absenter du village lors du passage des recenseurs.

Il est ressorti des échanges qui ont suivi cet exposé, le fait qu’il est nécessaire de rassurer les uns et les autres face au processus de construction la route, en fournissant notamment plus d’informations sur les répercussions prévues par la réalisation du projet, ainsi que sur les mesures d’atténuation et de mitigation qui pourraient être envisagées. Une synthèse de ces interventions peut être présentée ainsi qu’il suit :

- Comment tenir des personnes absentes du village au moment du recensement ?

- En cas de décès comment faire que les ayant-droit entre en possession de leurs compensations ?

- En dehors des compensations, y aurait-il d’autres aides à la compensation ?

- Auront nous droit à des superficies aménagées?

- Etc.

A toutes ces questions, la mission leur a donné l’assurance que tout sera mis en œuvre pour :

- Les personnes absentes du village au moment du recensement peuvent se faire représenter par des membres de famille

- En cas de décès, les ayants-droit devront produire des documents prouvant qu’ils sont héritiers de la PAP décédée afin d’entrer en possession de leur compensation;

- les terres qui sont affectées seront de faibles superficies en rapport avec l’actif foncier de la PAP. Il n’y a pas de terres aménagées au titre du projet routier, il n’est donc pas envisageable de trouver des terres aménagées de remplacement ; les PAP recevront par contre une compensation juste discutée avec elles-mêmes

- D’autres aides sont prévues dans le cadre du PAR. C’est notamment l’appui spécifique aux personnes vulnérables.

La séance fut levée à  12 h00 après avoir épuisé toutes les questions.

Fait à Boussouma, le 31 juillet 2014

Le Consultant		Le président CVD		Le Conseiller Municipal

LISTE DES PARTICIPANTS A LA RENCONTRE D’INFORMATION/CONSULTATION

| Nom | Prénom | N° d’identité | Contact téléphonique |
| --- | --- | --- | --- |
| LIDO |  | N°729 | 73775329 |
| BANDAOGO | Bimata | B4880930 | 74059555 |
| BANGAGNI | Sarata |  |  |
| BANSE | Safoura |  | 74356219 |
| BATIAN | Azinemin mariam | B1640589 | 65701923 |
| DABRE | Abdoulaye | B6229920 | 65246677 |
| DABRE | Habouna | 3720776 | 77728055 |
| DABRE | Halidou | B6429691 | 66010678 |
| DABRE | Issouf | B0594376 | 65246636 |
| DABRE | Marie Raïssa | B3417272 | 64564700 |
| DABRE | Momine | B1805999 | 76900802 |
| DABRE | Moussa Boure |  | 75729962 |
| DABRE | Raphael | B1804866 | 76955050 |
| DABRE | Richard |  | 76460849 |
| DABRE | Abdoulaye | B6229920 | 65246677 |
| DABRE | Abdoul-him | B4669668 | 66056459 |
| DABRE | Basile | B1930553 | 78379744 |
| DABRE | Fernand | B2761466 | 76254485 |
| DABRE | Lassako | B1930423 |  |
| DABRE | Mahamadou | B1930290 | 74721110 |
| DABRE | Mariam | B4669651 | 65036544 |
| DABRE | Mohamadi | B3206069 | 76657396 |
| DABRE | Raphaël | B1804866 | 76955050 |
| DABRE | Rokia |  | 64541952 |
| GOUEM | Aicha | A1540102 |  |
| GOUEM | Yambouré collette | 1003568 | 76254485 |
| GOUEM | Zenabo | B3417349 | 79219625 |
| GUEBRE | Damata |  | 78883544 |
| GUEBRE | Fatima | B3417251 | 74031381 |
| GUENE | Habibou | 3348 | 65246636 |
| GUINKAO | Salmata |  |  |
| LEMGHAM | Abdoul bassiet | B4020477 | 65036544 |
| YIGO | Bagalo | B4059868 | 76900802 |
| YIGO | Engellina | B3417909 | 79731379 |
| ZAMPOU | Amsetou |  | 76900802 |
| ZAMPOU | Asseta | B3416775 | 66056459 |
| ZAMPOU | Bassiratou | B6701237 |  |
| ZAMPOU | Maminata | B1929549 | 76900802 |
| ZAMPOU | Momine | B1806773 | 76787774 |
| ZAMPOU | Nafissa |  |  |
| ZAMPOU | Salamatou |  | 64695819 |
| ZAMPOU | Soyam | B1930564 | 78884882 |
| ZAMPOU | Tolou | B3418128 | 79268458 |
| BANDAOGO | Adissa | B0513396 | 70654657 |
| DABRE |  | B5594414 | 65266438 |
| GNEGNE | Mominata | B2761880 | 73736669 |
| GOUEM | Momini | B1973106 | 73937551 |
| GOUEM | Seyba | B4803988 | 70420050 |
| NONKAGNE | Hamado | B3418136 | 76519561 |
| DABRE | Azarratou |  |  |
| DABRE | Salamato | B1707161 |  |
| DABRE | Salamatou | B1805512 | 66803695 |
| DABRE | Siralon | B1705127 |  |

Procès-verbal de la rencontre villageoise Garango d’information et  de consultation des populations sur la réalisation de la piste de 157,43 km.

L’an 2014 et le 27 juillet, s’est tenue à Garango, à partir de 9h 10 mn une réunion villageoise d’information et de consultation des populations des villages: GARANGO : Lergho, Saré Peul ; Nomboya (Gon-Boussougou) sur la réalisation sur la réalisation de la piste de 157,43 km qui traverse une partie de leur terroir. Cette réunion avait entre autres objectifs de :

- informer l’assistance sur l’éventualité de la réalisation d’un projet (emplacement du site, réalisation des études, consultations et compensations, etc.)

- Rassurer face au processus de construction de la route, en échangeant notamment sur les répercussions prévues par la réalisation du projet, ainsi que sur les mesures d’atténuation et de mitigation qui pourraient être envisagées ;

- Consulter - Recueillir leurs perceptions et préoccupations face au projet (impact sur les communautés, environnement, développement économique, etc.)

Etaient en effet présent à cette rencontre les représentants du village à savoir le conseiller municipal, des membres du CVD et des résidents hommes et femmes du village (voir liste jointe).

Après les présentations et les mots de bienvenue, la mission a informé l’assistance sur l’éventualité de la réalisation d’un projet:

- c’est à la suite d’une série d’études réalisées dans le cadre du PPCB que le projet a été identifié;

- les personnes éligibles à la réinstallation sont celles qui perdent des biens ou des sources de revenus ;

- A l’aide d’une carte la zone potentiellement affectée a été décrite comme relevant de plusieurs communes à savoir les communes dans les provinces du Boulgou et du Zoundweogo ;

- La construction va suivre l’emprise de l’ancienne piste avec des modifications de tracés qui auront des impacts sur l’habitat, les terres et les arbres mais aussi la perturbation de certaines activités commerciales.

- Les enquêteurs vont passer dans les villages les jours à venir pour recenser les habitations, les arbres, les champs, sur l’emprise physique de la route en projet. Les informations ainsi recueillies vont permettre d’estimer les valeurs des biens (champs, habitats, arbres plantés, …) et de procéder aux compensations des propriétaires de chaque bien ainsi recensé ;

- Des études et des concertations seront menées avec toutes les structures/personnes concernées (administration, coutumiers, propriétaires des champs, des habitations concernés, …) en vue des activités de réinstallation des populations et leurs vies socio-économiques dans les conditions sinon meilleures ou au moins égales à celles dans lesquelles elles vivent actuellement.

Vous serez informés à l’avance du passage des équipes chargées de conduire le recensement des biens qui sont localisés dans l’emprise du projet. Ceci pour permettre :

- Au village de désigner des représentants pour les accompagner et aider valider les informations collectées par les recenseurs. Car à aucun moment ceux-ci ne devront être laissés seuls. Ces précautions visent à éviter des réclamations et plaintes au moment de la validation des listes des PAPs ;

- Aux chefs de concessions/ménages de laisser à porter de main leurs pièces d’états civiles ou de laisser des consignes à des répondants au cas où ils seront appelés à s’absenter du village lors du passage des recenseurs.

Il est ressorti des échanges qui ont suivi cet exposé, le fait qu’il est nécessaire de rassurer les uns et les autres face au processus de construction la route, en fournissant notamment plus d’informations sur les répercussions prévues par la réalisation du projet, ainsi que sur les mesures d’atténuation et de mitigation qui pourraient être envisagées. Une synthèse de ces interventions peut être présentée ainsi qu’il suit :

- De quelle manière sera réalisée la compensation des personnes affectées ?

- Où seront nous relocaliser ?

- Avec quel genre d’appui ?

- Auront nous droit à des superficies aménagées?

- Comment prendre en compte les emplois locaux dans la mise en œuvre du projet ?

- Etc.

A toutes ces questions, la mission leur a donné l’assurance que tout sera mis en œuvre pour :

- déterminer les compensations en fonction des impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune personne affectée par le projet n’est injustement pénalisée;

- s’il y a relocalisation, les sites d’accueil seront déterminés en partenariat avec les personnes affectées par le Projet ;

- les terres qui sont affectées seront de faibles superficies en rapport avec l’actif foncier de la PAP. Il n’y a pas de terres aménagées au titre du projet routier, il n’est donc pas envisageable de trouver des terres aménagées de remplacement ; les PAP recevront par contre une compensation juste discutée avec elles-mêmes

- assister les personnes affectées dans leurs efforts pour rétablir ou tout au moins pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie.

A la suite de ces éclaircissements, la séance a été levée à 11h12 mn.

Fait à Ganarago, le 27 juillet 2014

Le consultant		Le président CVD		Le Conseiller Municipal

LISTE DES PARTICIPANTS A LA RENCONTRE D’INFORMATION/CONSULTATION

| Nom | Prénom | N° d’identité | Contact téléphonique |
| --- | --- | --- | --- |
| GOUEM | Momini | B1973106 | 73937551 |
| GOUEM | Seyba | B4803988 | 70420050 |
| NONKAGNE | Hamado | B3418136 | 76519561 |
| BANCE | Mamoudou | B1630790 | 73558650 |
| BANCE | Inoussa | B5846196 | 76531871 |
| BANCE | Salifou |  | 75133161 |
| BANDAOGO | Adama | B2439902 | 62683524 |
| BANDAOGO | Alidou |  | 71421312 |
| BANDAOGO | Bassirou |  |  |
| BANDAOGO | Harouna |  | 60110329 |
| BANDAOGO | Rakietou | B6993841 | 77154092 |
| DABRE | Adama |  | 66958458 |
| DABRE | Harouna | B3418148 |  |
| DABRE | Issouf | B0511195 | 76622927 |
| DABRE | Ousmane | B0594352 | 77122800 |
| DINKO | Ali | b5829225 | 63973046 |
| GOUEM | Damata |  | 61435205 |
| GUIKO | Seyba | B2677208 | 70183253 |
| GUINKO | Adama dono |  | 71662046 |
| GUINKO | Boukaré | B5492164 | 72750330 |
| GUINKO | Daddé | 145 | 70245148 |
| GUINKO | Daouda | B5492606 | 60431158 |
| GUINKO | Hama | 8 | 70245148 |
| GUINKO | Hansa |  |  |
| GUINKO | Issa | B2440712 | 70835453 |
| GUINKO | Mohamadi | b2440116 | 62683125 |
| GUINKO | Noufou | B3789977 | 62827319 |
| GUINKO | Ousmane | B2052967 | 72940439 |
| GUINKO | Seyba | B2647208 | 70183253 |
| GUINKO | Sibiro |  | 70613803 |
| GUINKO | Soumayila | B5492586 | 60110123 |
| GUINKO | Tassere |  |  |
| GUINKO | Todala | 37 | 60736310 |
| GUINKO | Zakaria | B0440107 | 70622720 |
| KOBRE | Souleymane | B2445408 |  |
| LINGANE | Mariam |  |  |
| NOMBRE | Asseta | B3646248 | 73815882 |
| NOMBRE | Salimata |  |  |
| TRAORE | Awa |  | 70613803 |
| YIOGO | Aly | B4670276 | 71407203 |
| YIOGO | Seydou |  | 61435205 |
| YODA | Pascal | B2675908 | 64727202 |
| ZEBA | Abibata | B3793350 | 63973046 |
| ZEBA | Arguetou |  | 60431237 |
| ZEBA | Harouna |  |  |
| ZEBA | Issa | CIC00493 | 73558673 |
| ZEBA | Karim |  | 73712263 |

Procès-verbal de la rencontre villageoise de Garango sur les critères d’éligibilité et les barèmes du PAR de la piste de 157,43 km.

L’an 2014 et le 20 septembre 2014 à 10h00, s’est tenue à Garango, une réunion villageoise d’information et de consultation des populations des villages de: Lergho, Saré Peul, Nomboya (Gon-Boussougou) sur la réalisation sur la réalisation de la piste de 157,43 km qui traverse une partie de leur terroir.

La rencontre a eu pour objectif d’informer les communautés de cette localité potentiellement affectées par le projet, des critères d’éligibilité et les barèmes de compensation des biens affectés et recueillir en retour les préoccupations et les attentes des Personnes Affectées par le Projet.

Situant le contexte et la justification de la rencontre d’information sur les  critères au projet et aux différentes compensations, les animateurs de la rencontre ont précisé que cette activité  entre dans le cadre du processus d’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation dans le cadre du projet.

La tenue de cette assemblée a permis aux animateurs, de s’entretenir avec les participants  sur:

- Les critères d’éligibilité aux compensations ;-

- les types et conditions de compensation   proposés aux personnes affectées par le projet;

- les barèmes pour le calcul des compensations proposées aux personnes affectées par le projet;

- les préoccupations et les attentes des populations rencontrées.

Levant toute équivoque susceptible d’engendrer des confusions, le chef d’équipe a rassuré les participants, qu’une liste de présence a été dressée (annexe 1) pour servir de preuve à la réalisation effective de cette assemblée et non pas dans l’optique d’allouer des frais de prise en charge des participants.

Des conditions d’éligibilité aux compensations

Il s’est agi de donner aux participants à la présente rencontre, des informations sur les conditions requises pour être bénéficiaire des compensions promues et proposées par le PPCB. En substance, il s’agit:

- d’avoir son champ situé dans l’emprise du projet;

- d’avoir son verger ou une plantation situés dans l’emprise du projet;

- d’avoir son habitat ou toute autre infrastructure connexe située dans l’emprise du projet ;

- d’avoir son activité perturbée pendant la mise en œuvre du projet ;

Des barèmes de calcul des compensations  (voir annexe 2)

Abordant ce volet dans sa communication, le chef d’équipe a présenté aux participants à la rencontre, les barèmes applicables au calcul des compensations qui comprennent:

- les compensations financières pour perte de récoltes;

- les compensations financières pour perte de verger ou plantation du fait du projet;

- les compensations financières pour perte d’habitat ou d’infrastructures connexes du fait du projet;

- les compensations pour la perturbation des activités économiques;

Des questions, préoccupations et vœux des participants

A la fin de l’exposé, la parole a été donnée aux participants afin d’entendre les questions, les  préoccupations et des propositions en ce qui concerne les pertes de terres agricoles.

- Etant donné que le projet n’aménage pas de parcelles de remplacement, les PAP souhaitent une compensation des pertes de récoltes de deux campagnes en un paiement ;

- Une PAP absente peut-elle enter en possession de sa compensation et dans quelle condition ?

- Quelles sont les modalités pour procéder au changement du nom d’une ?

- Dans quelle délai va commencer la mise en œuvre des conclusions du PAR ?

A ces questions les réponses suivantes ont été apportées :

- Le projet reconnais le bien fondé des modalités de paiement des pertes de récoltes et y adhérent ;

- Une PAP absente qui fournit une procuration dûment signée à une personne donnée peut recevoir sa compensation par l’intermédiaire du détenteur de de la procuration ;

- Pour changer le nom d’une PAP, il est conseillé d’entrer en contact avec le consultant ou le projet et d’apporter les justificatifs de ce changement de nom ;

- Le date de démarrage du processus de mise en œuvre du PAR sera communiquée en temps opportun aux PAP.

A la suite de ces échanges, le consultant à demander aux PAP si elles valident les barèmes qui leur ont été soumis. L’ensemble des PAP présentes à la séance de consultation a validé ces barèmes qu’elles trouvent justes et souhaitent que ces barèmes qui leur ont été présentés soient maintenus pour le paiement des compensations.

La séance a été levée aux environ de 13heurs après l’établissement de la liste de présence.

Fait à Garango, le 20 septembre 2014

Le Consultant		Le président CVD		Le Conseiller Municipal

NIGNAN B. Bernard

Annexe 1 : liste de présence

| Nom | Prénom | N° d’identité | Contact téléphonique |
| --- | --- | --- | --- |
| BANDAOGO | Alidou |  | 71421312 |
| BANDAOGO | Bassirou |  |  |
| BANDAOGO | Harouna |  | 60110329 |
| BANDAOGO | Rakietou | B6993841 | 77154092 |
| DABRE | Adama |  | 66958458 |
| DABRE | Harouna | B3418148 |  |
| DABRE | Issouf | B0511195 | 76622927 |
| DABRE | Ousmane | B0594352 | 77122800 |
| DINKO | Ali | b5829225 | 63973046 |
| GOUEM | Damata |  | 61435205 |
| GUIKO | Seyba | B2677208 | 70183253 |
| GUINKO | Adama dono |  | 71662046 |
| GUINKO | Boukaré | B5492164 | 72750330 |
| GUINKO | Daddé | 145 | 70245148 |
| GUINKO | Daouda | B5492606 | 60431158 |
| GUINKO | Hama | 8 | 70245148 |
| GUINKO | Hansa |  |  |
| GUINKO | Issa | B2440712 | 70835453 |
| GUINKO | Mohamadi | b2440116 | 62683125 |
| GUINKO | Noufou | B3789977 | 62827319 |
| GUINKO | Ousmane | B2052967 | 72940439 |
| GUINKO | Seyba | B2647208 | 70183253 |
| GUINKO | Sibiro |  | 70613803 |
| GUINKO | Soumayila | B5492586 | 60110123 |
| GUINKO | Tassere |  |  |
| GUINKO | Todala | 37 | 60736310 |
| GUINKO | Zakaria | B0440107 | 70622720 |
| KOBRE | Souleymane | B2445408 |  |
| LINGANE | Mariam |  |  |
| NOMBRE | Asseta | B3646248 | 73815882 |
| NOMBRE | Salimata |  | 63717902 |
| TRAORE | Awa |  | 70613803 |
| YIOGO | Aly | B4670276 | 71407203 |
| YIOGO | Seydou |  | 61435205 |
| YODA | Pascal | B2675908 | 64727202 |
| ZEBA | Abibata | B3793350 | 63973046 |
| ZEBA | Arguetou |  | 60431237 |
| ZEBA | Hamado |  | 63978804 |
| ZEBA | Harouna |  |  |
| ZEBA | Issa | CIC00493 | 73558673 |
| ZEBA | Karim |  | 73712263 |
| ZEBA | Karim |  | 73712263 |
| BANDAOGO | Aliguetta | B1849591 | 73756867 |
| NONKAGNE | Hamado | B3418136 | 76519561 |
| NONKANE | Abdoulaye | B4120201 | 76463225 |
| NONKANE | Boukaré | 697251 |  |
| NONKANE | Noufou | B4231190 | 76510950 |
| NONKANE | Sornaba moustapha | B1556042 |  |
| SARE | Mamata |  |  |
| SIBONE | Odile | B0410448 | 63155613 |
| ZARE | Mariam | B0513398 |  |
| DABRE | Adambila | B2604941 | 76215680 |
| DABRE | Boukin | B2685468 | 79423344 |
| DABRE | Danah | B0600401 | 79724446 |
| DABRE | Idrissa | BF384001 | 79581615 |
| DABRE | Lamina | B3476637 | 78280465 |
| DABRE | Moussa | B6198741 | 76215692 |
| DABRE | Ousmane | B4983996 | 76106450 |
| GOGA | Koffi augustin | B2483258 | 65751350 |
| GUEBRE | Azara | B3218292 |  |
| GUENE | Moazo | A2013952 | 76409619 |
| GUENE | Moussa | B0483633 | 76645222 |
| GUENE | Somayila | B1452465 | 76468279 |
| GUENE | Zefo | B3171910 | 76184255 |
| KABRE | Moniratou | B2164407 |  |
| MARE | Oumarou | B1509578 | 74780038 |
| MARE | Yacouba | B0628830 | 74141489 |
| MOLLE | Wofom | B5345270 | 76147371 |
| NOMBO | Fatimata | B1683364 | 75852769 |
| SORE | Togna | B5730856 | 75307795 |
| TAITA | Boukaré | B0587435 | 76215675 |
| YIGO | Allassane | B2685863 | 77802509 |
| YIGO | Sibdou | B1281551 | 67450631 |
| YIGO | Totao | B2673962 | 77680434 |
| YIOU | Antoinette | B3078436 |  |
| GUENE | Moussa | B0483633 | 76645222 |

Annexe 2 : Barèmes pour le calcul des compensations

Les coûts unitaires qui ont été utilisés pour l’évaluation des compensations des infrastructures d’habitation et leurs annexes impactées

| Type d’infrastructure | Coût unitaire | Unité |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment rectangulaire banco simple (BNR) | 40 000 | tôle |
| Bâtiment rectangulaire banco amélioré | 50 000 | tôle |
| Bâtiment en parpaings sans peinture | 75 000 | tôle |
| Case ronde traditionnelle (B) | 70 000 | FF |
| Cuisine | 70 000 | FF |
| Hangar / véranda (NR) | 40 000 | tôle |
| Hangar / véranda (DR) | 40 000 | tôle |
| Douche (BR) | 25 000 | FF |
| Douche (DR) | 35 000 | FF |
| Enclos (BR) | 25 000 | FF |
| Clôture (D) | 12 500 | FF |
| Clôture (B) | 3 500 | FF |
| Latrines (DR) | 30 000 | FF |
| Douche (DR) | 35 000 | FF |
| Poulaillers (DNR) | 25 000 | FF |

Source : Bagrépôle

Les barèmes déjà appliqués pour l’évaluation des pertes des cultures et revenus agricoles sont les suivants :

| Spéculation | Coût de compensation (par ha) |
| --- | --- |
| Sorgho et petit mil | 105 000/ha |
| Riz | 233 000/ha |
| Maïs | 113 125/ha |
| Soja | 130 850/ha |
| Arachide | 118 625/ha |
| Niébé | 187 500/ha |
| Sésame | 191 240/ha |
| Voandzou | 118 625/ha |
| Coton | 181 980/ha |
| Oignon | 1 320 000/ha |
| Tomate | 1 500 000/ha |
| Gombo | 1 500 000/ha |
| Autres | - |

Source : Bagrépôle

Les coûts unitaires qui ont été utilisés pour l’évaluation des compensations des infrastructures commerciales

| Type d’infrastructure | Coût unitaire | Unité |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment avec tôles (Etat neuf) | 75 000 | tôle |
| Bâtiment avec tôles (Etat vieux) | 40 000 | tôle |
| Hangar (toiture tôles) | 40 000 | tôle |
| Hangar (toiture paille) | 75 000 | FF |
| Kiosque | 40 000 | tôle |
| Kiosque | 75 000 | FF |
| Etals/Etagères | - | - |
| Autres infrastructures temporaires | - | - |

Source : Bagrépôle

Les barèmes utilisés pour l’évaluation des pertes d’arbres privés des champs et habitation

| Noms communs | Noms scientifiques | Coût unitaire |
| --- | --- | --- |
| Anacardier | Anacardium occidentale | 15000 |
| Arbre de Calebasse | Crescentia cujete | 10000 |
| Moringa | Morenga oleifera | 10000 |
| Bananier | Musa spp | 15000 |
| Citronnier | Citrus sp | 15000 |
| Cocotier | Cocos nucifera | 15000 |
| Dattier | Phoenix dactylifera L | 15000 |
| Eucalyptus | Eucalyptus camaldulensis | 10000 |
| Goyavier | Psidium guayava | 15000 |
| Jatropha | Jatropha curcas | 5000 |
| Manguier | Mangifera indica | 15000 |
| Nimier | Azadirachta indica | 10000 |
| Oranger | Citrus sp | 15000 |
| Palmier | Elais guineense | 15000 |
| Papayer | Carica papaya | 10000 |
| Pomme cannelle | Annona squamosa | 15000 |

Source : Bagrépôle

Procès-verbal de la rencontre villageoise  de Boussouma sur les critères d’éligibilité et les barèmes du PAR de la piste de 157,43 km.

L’an 2014 et le 15 septembre, s’est tenue à Boussouma à partir de 9h00, une réunion villageoise d’information et de consultation des populations des villages de NIAOGHO : Ibogo, Tengsoba, BEGUEDO : Tanvoussé, BOUSSOUMA : Lengha, Boussouma, Komboaré sur la réalisation sur la réalisation de la piste de 157,43 km qui traverse une partie de leur terroir.

La rencontre a eu pour objectif d’informer les communautés de cette localité potentiellement affectées par le projet, des critères d’éligibilité et les barèmes de compensation des biens affectés et recueillir en retour les préoccupations et les attentes des Personnes Affectées par le Projet..

Situant le contexte et la justification de la rencontre d’information sur les  critères au projet et aux différentes compensations, les animateurs de la rencontre ont précisé que cette activité  entre dans le cadre du processus d’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation dans le cadre du projet.

La tenue de cette assemblée a permis aux animateurs, de s’entretenir avec les participants  sur:

- Les critères d’éligibilité aux compensations ;-

- les types et conditions de compensation   proposés aux personnes affectées par le projet;

- les barèmes pour le calcul des compensations proposées aux personnes affectées par le projet;

- les préoccupations et les attentes des populations rencontrées.

Levant toute équivoque susceptible d’engendrer des confusions, le chef d’équipe a rassuré les participants, qu’une liste de présence a été dressée (annexe 1) pour servir de preuve à la réalisation effective de cette assemblée et non pas dans l’optique d’allouer des frais de prise en charge des participants.

Des conditions d’éligibilité aux compensations

Il s’est agi de donner aux participants à la présente rencontre, des informations sur les conditions requises pour être bénéficiaire des compensions promues et proposées par le PPCB. En substance, il s’agit:

- d’avoir son champ situé dans l’emprise du projet;

- d’avoir son verger ou une plantation situés dans l’emprise du projet;

- d’avoir son habitat ou toute autre infrastructure connexe située dans l’emprise du projet ;

- d’avoir son activité perturbée pendant la mise en œuvre du projet ;

Des barèmes de calcul des compensations  (voir annexe 2)

Abordant ce volet dans sa communication, le chef d’équipe a présenté aux participants à la rencontre, les barèmes applicables au calcul des compensations qui comprennent:

- les compensations financières pour perte de récoltes;

- les compensations financières pour perte de verger ou plantation du fait du projet;

- les compensations financières pour perte d’habitat ou d’infrastructures connexes du fait du projet;

- les compensations pour la perturbation des activités économiques;

Des questions, préoccupations et vœux des participants

A la fin de l’exposé, la parole a été donnée aux participants afin d’entendre les questions, les  préoccupations et des propositions en ce qui concerne les pertes de terres agricoles.

- Y a-t-il  la possibilité d’avoir des parcelles aménagées de compensation ;

- Comment remplacer le nom d’une PAP décédée par ces ayants-droit ?

- Quelles sont les modalités pour procéder au changement du nom d’une ?

- Dans quelle délai va commencer la mise en œuvre des conclusions du PAR ?

A ces questions les réponses suivantes ont été apportées :

- Le projet routier n’aménage pas de terres, donc la possibilité d’être compensée en terre n’est pas envisageable;

- Pour changer le nom d’une PAP décédé, il faut fournir les documents d’héritage afin que les ayants droits puissent bénéficier de la compensation ;

- Le date de démarrage du processus de mise en œuvre du PAR sera communiquée en temps opportun aux PAP.

A la suite de ces échanges, le consultant à demander aux PAP si elles valident les barèmes qui leur ont été soumis. L’ensemble des PAP présentes à la séance de consultation a validé ces barèmes qu’elles trouvent justes et souhaitent que ces barèmes qui leur ont été présentés soient maintenus pour le paiement des compensations.

La séance a été levée aux environs de 12 heures après l’établissement de la liste de présence.

Fait à Boussouma, le 15 septembre 2014

Le Consultant		Le président CVD		Le Conseiller Municipal

Annexe 1 : liste de présence

| Nom | Prénom | N° d’identité | Contact téléphonique |
| --- | --- | --- | --- |
| DABRE | Halidou | B6429691 | 66010678 |
| DABRE | Issouf | B0594376 | 65246636 |
| DABRE | Issouf | B0594376 |  |
| DABRE | Marie Raïssa | B3417272 | 64564700 |
| DABRE | Marie Raïssa | B3417272 |  |
| DABRE | Momine | B1805999 | 76900802 |
| DABRE | Momine | B1805999 |  |
| DABRE | Moussa Boure |  | 75729962 |
| DABRE | Moussa Boure |  |  |
| DABRE | Raphael | B1804866 | 76955050 |
| DABRE | Richard |  | 76460849 |
| DABRE | Abdoulaye | B6229920 | 65246677 |
| DABRE | Abdoul-him | B4669668 | 66056459 |
| DABRE | Basile | B1930553 | 78379744 |
| DABRE | Fernand | B2761466 | 76254485 |
| DABRE | Lassako | B1930423 |  |
| DABRE | Lassané | B6700037 | 74744230 |
| DABRE | Lassané | B6700037 |  |
| DABRE | Mahamadou | B1930290 | 74721110 |
| DABRE | Mariam | B4669651 | 65036544 |
| DABRE | Mariam | B4669651 |  |
| DABRE | Mohamadi | B3206069 | 76657396 |
| DABRE | Raphaël | B1804866 | 76955050 |
| DABRE | Rokia |  | 64541952 |
| GOUEM | Aicha | A1540102 |  |
| GOUEM | Yambouré collette | 1003568 | 76254485 |
| GOUEM | Zenabo | B3417349 | 79219625 |
| GOUEM | Zenabo | B3417349 | 79219625 |
| GUEBRE | Damata |  | 78883544 |
| GUEBRE | Fatima | B3417251 | 74031381 |
| GUENE | Habibou | 3348 | 65246636 |
| GUENE | Habibou | 3348 |  |
| GUINKAO | Salmata |  |  |
| LEMGHAM | Abdoul bassiet | B4020477 | 65036544 |
| LEMGHAM | Abdoul bassiet | B4020477 |  |
| YIGO | Bagalo | B4059868 | 76900802 |
| YIGO | Bagalo | B4059868 |  |
| YIGO | Engellina | B3417909 | 79731379 |
| ZAMPOU | Amsetou |  | 76900802 |
| ZAMPOU | Amsetou |  |  |
| ZAMPOU | Asseta | B3416775 | 66056459 |
| ZAMPOU | Bassiratou | B6701237 |  |
| ZAMPOU | Bassiratou | B6701237 |  |
| ZAMPOU | Maminata | B1929549 | 76900802 |
| ZAMPOU | Maminata | B1929549 |  |
| ZAMPOU | Momine | B1806773 | 76787774 |
| ZAMPOU | Momine | B1806773 |  |
| ZAMPOU | Nafissa |  |  |
| ZAMPOU | Salamatou |  | 64695819 |
| ZAMPOU | Soyam | B1930564 | 78884882 |
| ZAMPOU | Tolou | B3418128 | 79268458 |
| BANDAOGO | Adissa | B0513396 | 70654657 |
| DABRE |  | B5594414 | 65266438 |
| GNEGNE | Mominata | B2761880 | 73736669 |
| GNEGNE | Mominata | B2761880 | 73736669 |
| GOUEM | Momini | B1973106 | 73937551 |
| GOUEM | Seyba | B4803988 | 70420050 |
| GOUEM | Seyba | B4803988 |  |
| NONKAGNE | Hamado | B3418136 | 76519561 |
| DABRE | Azarratou |  |  |
| DABRE | Salamato | B1707161 |  |
| DABRE | Salamato | B1707161 |  |
| DABRE | Salamatou | B1805512 | 66803695 |
| DABRE | Salamatou | B1805512 | 66803695 |
| DABRE | Siralon | B1705127 |  |
| DABRE | Siralou | B1705127 |  |
| DABRE | Tollo sarata | B1705550 | 74145073 |
| DABRE | Yandara | 18 | 76963945 |
| GOUEM | Roukietou | 824 | 79857898 |
| NONI | Abibata | 12 | 69690608 |
| NONI | Habibatou |  | 65690668 |
| SARE | Adjaratou | B1807548 | 67174386 |
| YABRE | Animata | B1807253 | 65107856 |
| YODA | Barkima | B1807196 | 65491412 |
| YODA | Penlou | 404 |  |
| ZAMPOU | Abdou | B1000062 | 68390822 |
| ZAMPOU | Henri | B1707399 | 76914570 |
| ZAMPOU | Henri | B1707399 |  |
| ZAMPOU | Mahama | 625 | 76557684 |
| ZAMPOU | Moussa | B1807258 | 67574052 |
| ZAMPOU | Sayba | B4018705 |  |
| ZAMPOU | Seydou | B4059004 | 75956700 |
| ZAMPOU | Yacouba | B4923221 | 74509702 |
| ZAMPOU | Zakaria | B5538974 | 75222717 |
| ZAMPOU | Zakaria | B5538974 |  |
| ZAMPOU | Zakaria | B5538974 |  |
| BAMBORE | Daniel | B7231542 |  |
| BAMBORE | Daniel | B7231542 |  |
| BAMBORE | Dominique | B5990133 | 74244447 |
| BAMBORE | Dominique | B5990133 |  |
| BAMBORE | Maliki | B7231672 | 77711820 |
| BAMBORE | Maliki | B7231672 |  |
| BAMBORE | Nabyam | B7231535 |  |
| BAMBORE | Nabyam | B7231535 |  |
| BAMBORE | Salama | B4473713 | 65997774 |
| BANCE | Lare fadima | B1002044 | 65022793 |
| BANDAOGO | Tata | B7159087 |  |
| BANDAOGO | Tata | B7159087 |  |
| NIAONE | Halidou | B7231590 |  |
| ZAMPOU | Zenabou | B7260535 |  |
| ZAMPOU | Zenabou | B7260535 |  |
| ZAMPOU | Zenabou | B7260535 |  |
| BARA | Zaratou | B0553400 |  |
| COMPAORE | Marietou | B4472362 |  |
| DJIEBRE | Sahado | B0550026 | 65176608 |
| DJIEBRE | Sahado | B0550026 |  |
| DJIEBRE | Sahado | B0550026 |  |
| GUEBRE | Guibila | B6590641 | 65583060 |
| GUEBRE | Halidou | B6384884 |  |
| GUEBRE | Moussa | B0737415 | 78414441 |
| GUEBRE | Moussa | B0737415 |  |
| GUEBRE | Moussa | B0737415 |  |
| GUEBRE | Seto | B4471385 |  |
| GUEBRE | Tahere | B3767535 | 76142511 |
| GUEBRE | Tahere | B3767535 |  |
| GUEBRE | Tassere | B6650264 | 76666864 |
| GUEBRE | Tassere | B6650264 | 76666860 |
| GURBRE | Souleymane | B3767729 | 74462404 |

Annexe 2 : Barèmes pour le calcul des compensations

Les coûts unitaires qui ont été utilisés pour l’évaluation des compensations des infrastructures d’habitation et leurs annexes impactées

| Type d’infrastructure | Coût unitaire | Unité |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment rectangulaire banco simple (BNR) | 40 000 | tôle |
| Bâtiment rectangulaire banco amélioré | 50 000 | tôle |
| Bâtiment en parpaings sans peinture | 75 000 | tôle |
| Case ronde traditionnelle (B) | 70 000 | FF |
| Cuisine | 70 000 | FF |
| Hangar / véranda (NR) | 40 000 | tôle |
| Hangar / véranda (DR) | 40 000 | tôle |
| Douche (BR) | 25 000 | FF |
| Douche (DR) | 35 000 | FF |
| Enclos (BR) | 25 000 | FF |
| Clôture (D) | 12 500 | FF |
| Clôture (B) | 3 500 | FF |
| Latrines (DR) | 30 000 | FF |
| Douche (DR) | 35 000 | FF |
| Poulaillers (DNR) | 25 000 | FF |

Source : Bagrépôle

Les barèmes déjà appliqués pour l’évaluation des pertes des cultures et revenus agricoles sont les suivants :

| Spéculation | Coût de compensation (par ha) |
| --- | --- |
| Sorgho et petit mil | 105 000/ha |
| Riz | 233 000/ha |
| Maïs | 113 125/ha |
| Soja | 130 850/ha |
| Arachide | 118 625/ha |
| Niébé | 187 500/ha |
| Sésame | 191 240/ha |
| Voandzou | 118 625/ha |
| Coton | 181 980/ha |
| Oignon | 1 320 000/ha |
| Tomate | 1 500 000/ha |
| Gombo | 1 500 000/ha |
| Autres | - |

Source : Bagrépôle

Les coûts unitaires qui ont été utilisés pour l’évaluation des compensations des infrastructures commerciales

| Type d’infrastructure | Coût unitaire | Unité |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment avec tôles (Etat neuf) | 75 000 | tôle |
| Bâtiment avec tôles (Etat vieux) | 40 000 | tôle |
| Hangar (toiture tôles) | 40 000 | tôle |
| Hangar (toiture paille) | 75 000 | FF |
| Kiosque | 40 000 | tôle |
| Kiosque | 75 000 | FF |
| Etals/Etagères | - | - |
| Autres infrastructures temporaires | - | - |

Source : Bagrépôle

Les barèmes utilisés pour l’évaluation des pertes d’arbres privés des champs et habitation

| Noms communs | Noms scientifiques | Coût unitaire |
| --- | --- | --- |
| Anacardier | Anacardium occidentale | 15000 |
| Arbre de Calebasse | Crescentia cujete | 10000 |
| Moringa | Morenga oleifera | 10000 |
| Bananier | Musa spp | 15000 |
| Citronnier | Citrus sp | 15000 |
| Cocotier | Cocos nucifera | 15000 |
| Dattier | Phoenix dactylifera L | 15000 |
| Eucalyptus | Eucalyptus camaldulensis | 10000 |
| Goyavier | Psidium guayava | 15000 |
| Jatropha | Jatropha curcas | 5000 |
| Manguier | Mangifera indica | 15000 |
| Nimier | Azadirachta indica | 10000 |
| Oranger | Citrus sp | 15000 |
| Palmier | Elais guineense | 15000 |
| Papayer | Carica papaya | 10000 |
| Pomme cannelle | Annona squamosa | 15000 |

Source : Bagrépôle

Procès-verbal de la rencontre villageoise de Bittou sur les critères d’éligibilité et les barèmes du PAR de la piste de 157,43 km.

L’an 2014 et le 10 septembre, s’est tenue à Bittou, une réunion villageoise d’information et de consultation des populations des villages: Déma, Loaba Peul, Hamdalaye, Nakré, Yarsé,  Yanti, sampéma sur la réalisation sur la réalisation de la piste de 157,43 km qui traverse une partie de leur terroir.

La rencontre a eu pour objectif d’informer les communautés de cette localité potentiellement affectées par le projet, des critères d’éligibilité et les barèmes de compensation des biens affectés et recueillir en retour les préoccupations et les attentes des Personnes Affectées par le Projet..

Situant le contexte et la justification de la rencontre d’information sur les  critères au projet et aux différentes compensations, les animateurs de la rencontre ont précisé que cette activité  entre dans le cadre du processus d’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation dans le cadre du projet.

La tenue de cette assemblée a permis aux animateurs, de s’entretenir avec les participants  sur:

- Les critères d’éligibilité aux compensations ;-

- les types et conditions de compensation   proposés aux personnes affectées par le projet;

- les barèmes pour le calcul des compensations proposées aux personnes affectées par le projet;

- les préoccupations et les attentes des populations rencontrées.

Levant toute équivoque susceptible d’engendrer des confusions, le chef d’équipe a rassuré les participants, qu’une liste de présence a été dressée (annexe 1) pour servir de preuve à la réalisation effective de cette assemblée et non pas dans l’optique d’allouer des frais de prise en charge des participants.

Des conditions d’éligibilité aux compensations

Il s’est agi de donner aux participants à la présente rencontre, des informations sur les conditions requises pour être bénéficiaire des compensions promues et proposées par le PPCB. En substance, il s’agit:

- d’avoir son champ situé dans l’emprise du projet;

- d’avoir son verger ou une plantation situés dans l’emprise du projet;

- d’avoir son habitat ou toute autre infrastructure connexe située dans l’emprise du projet ;

- d’avoir son activité perturbée pendant la mise en œuvre du projet ;

Des barèmes de calcul des compensations  (voir annexe 2)

Abordant ce volet dans sa communication, le chef d’équipe a présenté aux participants à la rencontre, les barèmes applicables au calcul des compensations qui comprennent:

- les compensations financières pour perte de récoltes;

- les compensations financières pour perte de verger ou plantation du fait du projet;

- les compensations financières pour perte d’habitat ou d’infrastructures connexes du fait du projet;

- les compensations pour la perturbation des activités économiques;

Des questions, préoccupations et vœux des participants

A la fin de l’exposé, la parole a été donnée aux participants afin d’entendre les questions, les  préoccupations et des propositions en ce qui concerne les pertes de terres agricoles.

- Etant donné que le projet n’aménage pas de parcelles de remplacement, les PAP souhaitent une compensation des pertes de récoltes de deux campagnes en un paiement ;

- Une PAP absente peut-elle enter en possession de sa compensation et dans quelle condition ?

- Quelles sont les modalités pour procéder au changement du nom d’une ?

- Dans quelle délai va commencer la mise en œuvre des conclusions du PAR ?

A ces questions les réponses suivantes ont été apportées :

- Le projet reconnais le bien fondé des modalités de paiement des pertes de récoltes et y adhérent ;

- Une PAP absente qui fournit une procuration dûment signée à une personne donnée peut recevoir sa compensation par l’intermédiaire du détenteur de de la procuration ;

- Pour changer le nom d’une PAP, il est conseillé d’entrer en contact avec le consultant ou le projet et d’apporter les justificatifs de ce changement de nom ;

- Le date de démarrage du processus de mise en œuvre du PAR sera communiquée en temps opportun aux PAP.

A la suite de ces échanges, le consultant à demander aux PAP si elles valident les barèmes qui leur ont été soumis. L’ensemble des PAP présentes à la séance de consultation a validé ces barèmes qu’elles trouvent justes et souhaitent que ces barèmes qui leur ont été présentés soient maintenus pour le paiement des compensations.

La séance a été levée aux environ de 13heurs après l’établissement de la liste de présence.

Fait à Bittou, le 10 septembre 2014

Le Consultant		Le président CVD		Le Conseiller Municipal

Annexe 1 : liste de présence

| Nom | Prénom | N° d’identité | Contact téléphonique |
| --- | --- | --- | --- |
| SAMBARE | Gaousso | B3142213 |  |
| SONDE | Harouna | B5223968 | 62524898 |
| SONDE | Haya | 263 | 63574323 |
| GAMBONE | Yakouba | B6651612 | 71172956 |
| KABORE | Emmanuel | 1011/14 | 72952920 |
| BANAZOE | Boureima | B5131329 | 62677958 |
| KANAZOE | Idrissa | B7131329 | 62677258 |
| OUANGO | Doalean | B5194888 | 73252439 |
| BANDAOGO | Salifo | B5232405 | 76173828 |
| BANDAOGO | Souleymane | B1228891 | 75591513 |
| BANSE | Adama | B3978471 | 79117555 |
| BARRY | Ousmane | B4856770 | 72537399 |
| DABRE | Tonkougnan | B3976281 | 75254333 |
| DIABO | Zoulganai | B1021711 | 68588600 |
| GUEBRE | Tonguim | B1183113 | 63323303 |
| LOURE | Boubouré | B1228235 | 63455183 |
| LOURE | Fobouré | B3780521 | 61848842 |
| LOURE | Hamado | B1178495 | 71439626 |
| LOURE | Salif | B5899509 | 77301675 |
| LOURE | Seyba | B3978821 | 75038991 |
| LOURE | Siramane | B5020866 | 74675528 |
| LOURE | Tozoura | B5431107 | 75486358 |
| OUARE | Yemdaogo | B1178889 | 71800073 |
| SALBRE | Drissa | B4071374 | 76361339 |
| SALBRE | Yiredoma | B1188033 | 73936447 |
| SAMBARE | Abdou | B4235984 | 62990911 |
| SAMBARE | Adama | B3978455 | 65753863 |
| SAMBARE | Boukaré | B4237310 | 63919356 |
| SAMBARE | Diabouré |  |  |
| SAMBARE | Hamado | B3974415 | 75535258 |
| SAMBARE | Hamado | B6545025 | 66348801 |
| SAMBARE | Idrissa | B4269381 | 62325107 |
| SAMBARE | Idrissa | B4269381 |  |
| SAMBARE | Issouf | B1196409 | 68589132 |
| SAMBARE | Issoufou | B1877270 | 76269519 |
| SAMBARE | Moimouni | B6673680 |  |
| SAMBARE |  |  | 68581679 |
| SAMBARE | Parzoula moumouni | B2142716 | 76143539 |
| SAMBARE | Sanoussa | B4353499 | 62408264 |
| SAMBARE | Siramane | B4228596 | 72941165 |
| SAMBARE | Yacouba | B4233810 | 74098929 |
| SAMBRE | Zagnan | B4674385 | 70037139 |
| SARE | Koffi | B1228102 | 76749231 |
| SARE | Mahamoudou | B1178768 | 72960610 |
| SARE | Salif | B4676441 | 61512291 |
| SARE | Soumaila | B1178876 | 60701277 |
| SARE | Tobazéré | B4674384 | 72406309 |
| SARE | Todama | B0623139 |  |
| SORGHO | Alima | B5670980 | 73685448 |
| YARA | Mery | B3974491 | 79207949 |
| ZOUGMORE | Bourahima | B3806558 | 70571535 |

Annexe 2 : Barèmes pour le calcul des compensations

Les coûts unitaires qui ont été utilisés pour l’évaluation des compensations des infrastructures d’habitation et leurs annexes impactées

| Type d’infrastructure | Coût unitaire | Unité |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment rectangulaire banco simple (BNR) | 40 000 | tôle |
| Bâtiment rectangulaire banco amélioré | 50 000 | tôle |
| Bâtiment en parpaings sans peinture | 75 000 | tôle |
| Case ronde traditionnelle (B) | 70 000 | FF |
| Cuisine | 70 000 | FF |
| Hangar / véranda (NR) | 40 000 | tôle |
| Hangar / véranda (DR) | 40 000 | tôle |
| Douche (BR) | 25 000 | FF |
| Douche (DR) | 35 000 | FF |
| Enclos (BR) | 25 000 | FF |
| Clôture (D) | 12 500 | FF |
| Clôture (B) | 3 500 | FF |
| Latrines (DR) | 30 000 | FF |
| Douche (DR) | 35 000 | FF |
| Poulaillers (DNR) | 25 000 | FF |

Source : Bagrépôle

Les barèmes déjà appliqués pour l’évaluation des pertes des cultures et revenus agricoles sont les suivants :

| Spéculation | Coût de compensation (par ha) |
| --- | --- |
| Sorgho et petit mil | 105 000/ha |
| Riz | 233 000/ha |
| Maïs | 113 125/ha |
| Soja | 130 850/ha |
| Arachide | 118 625/ha |
| Niébé | 187 500/ha |
| Sésame | 191 240/ha |
| Voandzou | 118 625/ha |
| Coton | 181 980/ha |
| Oignon | 1 320 000/ha |
| Tomate | 1 500 000/ha |
| Gombo | 1 500 000/ha |
| Autres | - |

Source : Bagrépôle

Les coûts unitaires qui ont été utilisés pour l’évaluation des compensations des infrastructures commerciales

| Type d’infrastructure | Coût unitaire | Unité |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment avec tôles (Etat neuf) | 75 000 | tôle |
| Bâtiment avec tôles (Etat vieux) | 40 000 | tôle |
| Hangar (toiture tôles) | 40 000 | tôle |
| Hangar (toiture paille) | 75 000 | FF |
| Kiosque | 40 000 | tôle |
| Kiosque | 75 000 | FF |
| Etals/Etagères | - | - |
| Autres infrastructures temporaires | - | - |

Source : Bagrépôle

Les barèmes utilisés pour l’évaluation des pertes d’arbres privés des champs et habitation

| Noms communs | Noms scientifiques | Coût unitaire |
| --- | --- | --- |
| Anacardier | Anacardium occidentale | 15000 |
| Arbre de Calebasse | Crescentia cujete | 10000 |
| Moringa | Morenga oleifera | 10000 |
| Bananier | Musa spp | 15000 |
| Citronnier | Citrus sp | 15000 |
| Cocotier | Cocos nucifera | 15000 |
| Dattier | Phoenix dactylifera L | 15000 |
| Eucalyptus | Eucalyptus camaldulensis | 10000 |
| Goyavier | Psidium guayava | 15000 |
| Jatropha | Jatropha curcas | 5000 |
| Manguier | Mangifera indica | 15000 |
| Nimier | Azadirachta indica | 10000 |
| Oranger | Citrus sp | 15000 |
| Palmier | Elais guineense | 15000 |
| Papayer | Carica papaya | 10000 |
| Pomme cannelle | Annona squamosa | 15000 |

Source : Bagrépôle

Procès-verbal de la rencontre villageoise de Bagré sur les critères d’éligibilité et les barèmes du PAR de la piste de 157,43 km.

L’an 2014 et le 12 septembre, s’est tenue à Bagré à partir de 10 h, une réunion villageoise d’information et de consultation des populations des villages de Bagré-Village, Béga, Boakla, Goudayéré, Sangaboulé, Zangoula sur la réalisation sur la réalisation de la piste de 157,43 km qui traverse une partie de leur terroir.

La rencontre a eu pour objectif d’informer les communautés de cette localité potentiellement affectées par le projet, des critères d’éligibilité et les barèmes de compensation des biens affectés et recueillir en retour les préoccupations et les attentes des Personnes Affectées par le Projet..

Situant le contexte et la justification de la rencontre d’information sur les  critères au projet et aux différentes compensations, les animateurs de la rencontre ont précisé que cette activité  entre dans le cadre du processus d’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation dans le cadre du projet.

La tenue de cette assemblée a permis aux animateurs, de s’entretenir avec les participants  sur:

- Les critères d’éligibilité aux compensations ;-

- les types et conditions de compensation   proposés aux personnes affectées par le projet;

- les barèmes pour le calcul des compensations proposées aux personnes affectées par le projet;

- les préoccupations et les attentes des populations rencontrées.

Levant toute équivoque susceptible d’engendrer des confusions, le chef d’équipe a rassuré les participants, qu’une liste de présence a été dressée (annexe 1) pour servir de preuve à la réalisation effective de cette assemblée et non pas dans l’optique d’allouer des frais de prise en charge des participants.

Des conditions d’éligibilité aux compensations

Il s’est agi de donner aux participants à la présente rencontre, des informations sur les conditions requises pour être bénéficiaire des compensions promues et proposées par le PPCB. En substance, il s’agit:

- d’avoir son champ situé dans l’emprise du projet;

- d’avoir son verger ou une plantation situés dans l’emprise du projet;

- d’avoir son habitat ou toute autre infrastructure connexe située dans l’emprise du projet ;

- d’avoir son activité perturbée pendant la mise en œuvre du projet ;

Des barèmes de calcul des compensations  (voir annexe 2)

Abordant ce volet dans sa communication, le chef d’équipe a présenté aux participants à la rencontre, les barèmes applicables au calcul des compensations qui comprennent:

- les compensations financières pour perte de récoltes;

- les compensations financières pour perte de verger ou plantation du fait du projet;

- les compensations financières pour perte d’habitat ou d’infrastructures connexes du fait du projet;

- les compensations pour la perturbation des activités économiques;

Des questions, préoccupations et vœux des participants

A la fin de l’exposé, la parole a été donnée aux participants afin d’entendre les questions, les  préoccupations et des propositions en ce qui concerne les pertes de terres agricoles.

- Etant donné que le projet n’aménage pas de parcelles de remplacement, les PAP souhaitent une compensation des pertes de récoltes de deux campagnes en un paiement ;

- Une PAP absente peut-elle enter en possession de sa compensation et dans quelle condition ?

- Quelles sont les modalités pour procéder au changement du nom d’une ?

- Dans quelle délai va commencer la mise en œuvre des conclusions du PAR ?

A ces questions les réponses suivantes ont été apportées :

- Le projet reconnais le bien fondé des modalités de paiement des pertes de récoltes et y adhérent ;

- Une PAP absente qui fournit une procuration dûment signée à une personne donnée peut recevoir sa compensation par l’intermédiaire du détenteur de de la procuration ;

- Pour changer le nom d’une PAP, il est conseillé d’entrer en contact avec le consultant ou le projet et d’apporter les justificatifs de ce changement de nom ;

- Le date de démarrage du processus de mise en œuvre du PAR sera communiquée en temps opportun aux PAP.

A la suite de ces échanges, le consultant à demander aux PAP si elles valident les barèmes qui leur ont été soumis. L’ensemble des PAP présentes à la séance de consultation a validé ces barèmes qu’elles trouvent justes et souhaitent que ces barèmes qui leur ont été présentés soient maintenus pour le paiement des compensations.

La séance a été levée aux environs de 12h après l’établissement de la liste de présence.

Fait à Bagré, le 12 septembre 2014

Le Consultant		Le président CVD		Le Conseiller Municipal

Annexe 1 : liste de présence

| Nom | Prénom | N° d’identité | Contact téléphonique |
| --- | --- | --- | --- |
| SAWADOGO | Sibiri | 185 | 72177012 |
| SONDE | Boukari | B2431206 | 63747252 |
| YAOGO | Pata Francis | B5907783 | 61598753 |
| ZAMPOU | Assetou | B1937710 | 60809569 |
| ZAMPOU | Habibatou | B4018586 | 75977061 |
| ZIDOUEMBA | Gannoaga | 679203 | 71811788 |
| ZONGO | Karim | B3253971 | 72674931 |
| BOUNDAOGO | Barkissa | B7265994 |  |
| KAMBONE | Delwendé | B3648300 | 61708287 |
| KAMBONE | Issa | B2512039 | 71503245 |
| SANFO | Ousseni | B2341225 | 60254432 |
| WELGO | Yakoba | B6186855 | 71630666 |
| ZORNE | Assetou | B7266102 | 73069672 |
| VELEGDA | Mamounata | B5408571 | 70207250/76207250/78207250 |
| BABONE | Salam | B7261105 |  |
| BIKIENGA | Oumarou |  |  |
| CONGOMBO | Salfo |  |  |
| DABONE | Alimatou | B4929507 |  |
| ILBOUDO | Daguily | B4547701 | 63693802 |
| ILBOUDO | Lassane | B2558051 | 61239122 |
| KABAWA | Issaka | B2092653 | 78767816 |
| KABAWA | Moussa | B2143921 | 70104393 |
| KABORE | Bombi Ali | B5992550 | 73098170 |
| KABORE | Hado | B4356911 | 60431565 |
| KABORE | Issa | B5907782 |  |
| KABORE | Ousmane | B5992576 | 60449873 |
| KABORE | Youga | B2882755 | 70806694 |
| KAFANDO | Issa | B6142300 | 71434617 |
| KANAZOE | Issouf | B4857120 | 70409466 |
| KOURAOGO | Yemdaogo | B7064095 | 71302272 |
| NIAMPA | Salfo | B4591069 | 71339981 |
| OUEDRAOGO | Issouf | B1497608 | 70068734 |
| OUILI | Raphael | B2092439 | 63693802 |
| SANA | Abdou | B7086682 | 70611851 |
| SANA | Wahabou | B3948916 | 72052977 |
| SINDBEOGO | Yamdare Mouni | B5911787 | 71133099 |
| SORGHO | Bousi | B2092278 | 70149741 |
| ZABSONRE | Ousseni | 884 | 72244016 |
| ZIDNABA | Alaye | 3601 | 61701228 |
| ZIDWEMBA | Nongdo Joanny |  | 63693802 |
| BARRY | Moumini | B6143324 | 70366885 |
| YEMBONE | Adama | B4630174 | 70055121 |
| BARRY | Idrissa |  | 72272142 |
| DIALLO | Boureima | B4856367 | 71012987 |
| DIALLO | Mankido | B0477115 | 71267441 |
| DIALLO | Mankido | B0477115 |  |
| SAWADOGO | Salif | 1445417 |  |
| TOUGMA | Lucien | B4250989 | 60000593 |

Annexe 2 : Barèmes pour le calcul des compensations

Les coûts unitaires qui ont été utilisés pour l’évaluation des compensations des infrastructures d’habitation et leurs annexes impactées

| Type d’infrastructure | Coût unitaire | Unité |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment rectangulaire banco simple (BNR) | 40 000 | tôle |
| Bâtiment rectangulaire banco amélioré | 50 000 | tôle |
| Bâtiment en parpaings sans peinture | 75 000 | tôle |
| Case ronde traditionnelle (B) | 70 000 | FF |
| Cuisine | 70 000 | FF |
| Hangar / véranda (NR) | 40 000 | tôle |
| Hangar / véranda (DR) | 40 000 | tôle |
| Douche (BR) | 25 000 | FF |
| Douche (DR) | 35 000 | FF |
| Enclos (BR) | 25 000 | FF |
| Clôture (D) | 12 500 | FF |
| Clôture (B) | 3 500 | FF |
| Latrines (DR) | 30 000 | FF |
| Douche (DR) | 35 000 | FF |
| Poulaillers (DNR) | 25 000 | FF |

Source : Bagrépôle

Les barèmes déjà appliqués pour l’évaluation des pertes des cultures et revenus agricoles sont les suivants :

| Spéculation | Coût de compensation (par ha) |
| --- | --- |
| Sorgho et petit mil | 105 000/ha |
| Riz | 233 000/ha |
| Maïs | 113 125/ha |
| Soja | 130 850/ha |
| Arachide | 118 625/ha |
| Niébé | 187 500/ha |
| Sésame | 191 240/ha |
| Voandzou | 118 625/ha |
| Coton | 181 980/ha |
| Oignon | 1 320 000/ha |
| Tomate | 1 500 000/ha |
| Gombo | 1 500 000/ha |
| Autres | - |

Source : Bagrépôle

Les coûts unitaires qui ont été utilisés pour l’évaluation des compensations des infrastructures commerciales

| Type d’infrastructure | Coût unitaire | Unité |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment avec tôles (Etat neuf) | 75 000 | tôle |
| Bâtiment avec tôles (Etat vieux) | 40 000 | tôle |
| Hangar (toiture tôles) | 40 000 | tôle |
| Hangar (toiture paille) | 75 000 | FF |
| Kiosque | 40 000 | tôle |
| Kiosque | 75 000 | FF |
| Etals/Etagères | - | - |
| Autres infrastructures temporaires | - | - |

Source : Bagrépôle

Les barèmes utilisés pour l’évaluation des pertes d’arbres privés des champs et habitation

| Noms communs | Noms scientifiques | Coût unitaire |
| --- | --- | --- |
| Anacardier | Anacardium occidentale | 15000 |
| Arbre de Calebasse | Crescentia cujete | 10000 |
| Moringa | Morenga oleifera | 10000 |
| Bananier | Musa spp | 15000 |
| Citronnier | Citrus sp | 15000 |
| Cocotier | Cocos nucifera | 15000 |
| Dattier | Phoenix dactylifera L | 15000 |
| Eucalyptus | Eucalyptus camaldulensis | 10000 |
| Goyavier | Psidium guayava | 15000 |
| Jatropha | Jatropha curcas | 5000 |
| Manguier | Mangifera indica | 15000 |
| Nimier | Azadirachta indica | 10000 |
| Oranger | Citrus sp | 15000 |
| Palmier | Elais guineense | 15000 |
| Papayer | Carica papaya | 10000 |
| Pomme cannelle | Annona squamosa | 15000 |

Source : Bagrépôle

NB : le CLGR sera mis en place par arrêté du Haut-Commissaire de la province du Boulgou après désignation des membres par les structures citées dans le tableau ci-dessus

NB : le CLGR sera mis en place par arrêté départemental ou communal après désignation des membres par les structures citées dans le tableau ci-dessus