MINISTERE DE L’ENERGIE                                                                  BURKINA FASO

…………………………..

SECRETARIAT GENERAL                                                            Unité-Progrès-Justice

……………………………

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE L’ELECTRICITE (PASEL)

RAPPORT PROVISOIRE

Mai 2019

TABLE DES MATIERES

LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS	iv

LISTE DES TABLEAUX	v

LISTE DES FIGURES	v

LISTE DES PHOTOS	v

RESUME EXECUTIF	vi

EXECUTIVE SUMMARY	xiii

DEFINITION DES CONCEPTS CLES	xxi

INTRODUCTION	1

CHAPITRE 0 : SITUATION RECAPITULATIVE DE LA REINSTALLATION	4

CHAPITRE I : BREVE PRESENTATION DU SOUS PROJET ET DE SES COMPOSANTES	5

1.1.	Brève présentation du projet et de ses composantes	5

1.2. Brève présentation du sous projet	6

1.3. Localisation du sous projet	7

CHAPITRE II : BUTS ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION	11

2.1. Buts	11

2.2. Objectifs spécifiques de la réinstallation	11

CHAPITRE III : CARACTERISTIQUES SOCIOECONOMIQUES DE LA ZONE DU SOUS PROJET	12

3.1. Aspects socioéconomiques	12

3.2. Gestion foncière	15

3.3. Profil de population	17

CHAPITRE IV : IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES DU SOUS PROJET	19

4.1. Profil des personnes affectées par la réinstallation	19

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, novembre 2019.	20

4.2. Impacts de la perte temporaire ou permanente de terre et de moyens d’existence	20

CHAPITRE V : CADRES JURIDIQUE, POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL	22

5.1. Cadre juridique et politique en matière d’expropriation et de réinstallation	22

5.2. Capacités institutionnelles de mise en œuvre du PAR	31

CHAPITRE VI : PLAN DE COMPENSATION DES PERSONNES AFFECTEES	34

6.1. Critères et droits d’éligibilité	34

6.1.5. Consultation et participation des parties prenantes	73

6.2. Mesures de réinstallation	79

6.3. Coûts et budget des compensations	81

6.4.Exécution des paiements et de la réinstallation	82

6.5.	84

Responsabilités organisationnelles de la réinstallation	84

6.6. Calendrier d’exécution de la réinstallation	88

CHAPITRE VII : MECANISME DE REGLEMENT DES LITIGES	89

7.1. Type de plaintes et réclamations dans le cadre d’un processus de réinstallation	89

7.2. Mécanisme de gestion des plaintes et réclamations dans le cadre du présent PAR	89

7.3. Processus de règlement des plaintes	89

7.4.  Performance du mécanisme	94

7.5.  Contrôle des documents	94

CHAPITRE VIII : SUIVI ET EVALUATION DU PLAN DE REINSTALLATION	95

8.1. Suivi	95

8.2. Evaluation	96

8.3. Coût du Suivi-Evaluation	97

CONCLUSION	98

BIBLIOGRAPHIE	99

ANNEXES	c

Annexe 1 : Termes de Référence	ci

Annexe 2 : Modèle de Formulaire d’enregistrement des plaintes	cxiii

Annexe 3 : Modèle de Formulaire de clôture des plaintes	cxiv

Annexe 4 : Compilé des dossiers de compensations (voir document joint)	cxv

# LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS

| ABER | : | Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale |
| --- | --- | --- |
| AN | : | Assemblée Nationale |
| APFR | : | Attestation de Possession Foncière Rurale |
| BM | : | Banque Mondiale |
| CA | : | Courant Alternatif |
| CEG | : | Collège d’Enseignement Général |
| CFV | : | Commission Foncière Villageoise |
| CM | : | Centre Médical |
| CPRP | : | Cadre de Politique de Réinstallation des Populations |
| CSPS | : | Centre de Santé et de Promotion Sociale |
| CVD | : | Conseil Villageois de Développement |
| DGER | : | Direction Générale des Energies renouvelables |
| FCFA | : | Franc de la Communauté Financière d’Afrique |
| FDE | : | Fonds de Développement de l’Electrification |
| GEP | : | Groupes Electrogènes de Production |
| Hz | : | Hertz |
| IST | : | Infections Sexuellement Transmissibles |
| KV | : | Kilo Volt |
| MR | : | Mini-Réseau |
| PAP | : | Personne Affectée par le Projet |
| PAR | : | Plan d’Action de Réinstallation |
| PASEL | : | Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité |
| PDEB | : | Plan Décennal de Développement de l’Education |
| PGES | : | Plan de Gestion Environnemental et Social |
| PNDES | : | Plan National de Développement Economique et Social |
| PO | : | Politique Opérationnelle |
| PTMF | : | Plateforme multifonctionnelle |
| PV | : | Procès-Verbal |
| RAF | : | Réorganisation Agraire et Foncière |
| RD | : | Route Départementale |
| RGPH | : | Recensement Général de la Population et de l’Habitation |
| RNI | : | Raccordement au Réseau National Interconnecté |
| SFR | : | Service Foncier Rural |
| SINCO | : | Société d’Infrastructures Collectives |
| SONABEL | : | Société Nationale d’Electricité du Burkina |
| TDGE | : | Tableau Divisionnaire Groupe Electrogène |
| TDGS | : | Tableau Divisionnaire Générateur Solaire |
| UCP | : | Unité de Coordination du Projet |
| V | : | Volt |

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Situation récapitulative de la réinstallation	4

Tableau 2 : Composantes du PASEL Composantes du PASEL	5

Tableau 3 : Liste des localités du sous projet	7

Tableau 4 : Evolution de la population des régions du sous projet de 2006 à 2017	17

Tableau 5 : Situation des personnes affectées par la réinstallation	19

Tableau 6 : Récapitulatif des impacts sociaux en termes de pertes par commune	21

Tableau 7 : Analyse comparative du cadre juridique national et les exigences de la Banque mondiale	27

Tableau 8 : Dispositif institutionnel de mise en œuvre du PAR	33

Tableau 9 : Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du PAR	33

Tableau 10 : Catégorisation des PAP par type de perte	34

Tableau 11 : Les différentes  dates butoir	35

Tableau 12 : Meilleurs rendements des spéculations cultivées par région	38

Tableau 13 : Barème de compensation d’un hectare de productions agricoles perdues	38

Tableau 14 : Barème de compensation d’un hectare de terre agricole perdue	39

Tableau 15 : Barème de compensation des arbres privés	39

Tableau 16 : Méthodes d’évaluation du coût de compensation des biens affectés	40

Tableau 17 : Matrice de compensation des pertes subies	41

Tableau 18 : Situation des compensations des arbres privés par  commune	41

Tableau 19 : Situation détaillée des compensations des pertes d’arbres privés par  PAP et village	43

Tableau 20 : Situation des compensations de la perte de terres agricole par commune	65

Tableau 21 : Rappel de la compensation de 1 ha de culture bonifié sur 03 ans par région	66

Tableau 22 : Situation des compensations de la production agricole par commune	67

Tableau 23 : Situation de la compensation des pertes de terres agricoles par commune	68

Tableau 24 : Situation détaillée des indemnisations des pertes de terres agricoles par PAP et localité	70

Tableau 25 : Stratégie d’information et de consultation pour la planification du PAR	73

Tableau 26 : Synthèse des comptes rendus des consultations publiques	75

Tableau 37 : Budget de mise en œuvre du PAR	82

Tableau 33 : Rôles  des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PAR	87

Tableau 34 : Calendrier d’exécution de la réinstallation	88

Tableau 35 : Indicateurs potentiels de suivi de la mise en œuvre du PAR	96

Tableau 36 : Indicateurs potentiels d’évaluation de la mise en œuvre du PAR	97

# LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Répartition des localités par région	9

Figure 2: Carte de localisation des localités du sous projet	10

Figure 3 : Répartition de la population du Burkina Faso	18

Figure 4 : Circuit de traitement des plaintes dans le cadre du PASEL	93

# LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Photos illustratives des cconsultations des parties prenantes et PAP dans les communes de Yéguéré, Didyr et Réo	77

Photo 2 : Photos illustratives de consultations des parties prenantes et des PAP dans les communes de Karangasso Sambla et Sourkoudinga	77

Photo 3 : Photos illustratives de consultations des parties prenantes et des PAP dans les communes de Kongoussi, Kiembara et Bokin	78

Photo 4 : Photos illustratives de consultations des  parties prenantes et des PAP dans les communes de Boromo, Kindi et Magafeso	78

# RESUME EXECUTIF

- Situation récapitulative de la réinstallation

Le tableau ci-dessous récapitule la situation de la réinstallation du sous projet d’électrification des 70 localités.

| N° | Désignation | Données |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pays | Burkina Faso |
| 2 | Titre du projet | Projet d’Appui au Secteur de l’Électricité (PASEL) |
| 3 | Structure de mise en œuvre du projet | Unité de Coordination du Projet (UCP/PASEL) |
| 4 | Financement | État Burkinabé/Banque mondiale |
| 5 | Composante du sous projet | Composante 2 « améliorer l’accès à l’électricité dans les zones rurales » |
| 6 | Titre du sous projet | Electrification de 70 localités par raccordement au Réseau National Interconnecté |
| 7 | Structure de mise en œuvre du sous projet | Agence burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER) |
| 8 | Zone d’intervention |
| 8.1- | Régions | 12 Régions |
| 8.2- | Provinces | 26 Provinces |
| 8.3- | Communes | 43 Communes |
| 8.4- | Localités cibles | 70 localités |
| 9 | Situation de réinstallation |
| 9.1- | Localités Affectées | 74localités |
| 9.2- | Nombre total PAP | 448 |
| 9.2.1- | PAP pour les pertes d’arbres privés | 379 |
| 9.2.2- | PAP pour les pertes de terres | 69 |
| 9.3- | Biens affectés |
| 9.3.1- | Arbres privés | 2632 |
| 9.3.2- | Terres agricoles | 6,4498 ha |
| 9.4 | Couts de compensations des pertes et mesures additionnelles |
| 9. 4.1 | Arbres | 28 246 000 |
| 9.4.2 | Terres | 9 674 700 |
| 9.4.3 | Production agricole | 5 110 080 |
| 10 | Budget du PAR | 130 364 058 FCFA |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

- Contexte général

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet d’Appui au Secteur de l’Electrification (PASEL) en vue de l’amélioration de la qualité et de l’accès aux services électriques par les populations. La composante 2 du PASEL « amélioration de l’accès à l’électrification rurale » est exécutée par le Fonds de Développement de l’Electrification (FDE). Par décret n°2018-1100 PRES/PM/MINEFID/ME en date du 03 décembre 2018, le FDE a été remplacé par l’Agence Burkinabé de l’Electrification rurale (ABER). L’ABER poursuit l’exécution de la composante 2 et c’est dans ce contexte que s’inscrit le sous projet d’électrification des soixante-dix (70) localités réparties sur toute l’étendue du territoire national.

La réalisation des travaux d’électrification des soixante-dix (70) localités sera source d’impacts sociaux négatifs. Dans le but de cerner lesdits impacts et proposer des mesures appropriées de réinstallation tout en se conformant aux dispositions inscrites dans le CPRP du PASEL, l’ABER a initié la réalisation du présent Plan d’Action de Réinstallation des personnes affectées.

- Brève description du projet

Le projet « PASEL » s’exécute sur le territoire national ; il vise les objectifs suivants :

- Améliorer l’accès à l’électricité dans les zones cibles ;

- Renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité ;

- Améliorer l’efficacité énergétique dans les zones cibles ;

- Renforcer les capacités et les institutions du secteur

Le PASEL est mis en œuvre par une Unité de Coordination du Projet (UCP) avec l’appui technique des agences d’exécution autour de quatre composantes. Le tableau ci-après résume les composantes et agences d’exécution du PASEL.

| Composantes | Intitulés | Agences d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Composante 1 | Renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité | Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) |
| Composante 2 | Améliorer l’accès à l’électricité dans les zones cibles | Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER) |
| Composante 3 | Assurer l’efficacité énergétique dans les zones cibles | UCP/PASEL |
| Composante 4 | Assurer le renforcement institutionnel et le développement des capacités | UCP/PASEL. |

Source : CPR du PASEL (version 2017)

- Brève description du sous projet

Dans le cadre de la mise en œuvre du PASEL, l’ABER a en charge de l’exécution de la composante 2 « Améliorer l’accès à l’électricité dans les zones cibles » qui a pour objectif la réalisation des travaux d’électrification de deux cent vingt-neuf (229) localités dont 209 localités par raccordement au réseau national interconnecté et système de câble de garde isolé et 20 localités par Plateformes multifonctionnelles.

Le présent PAR concerne la mise en œuvre du sous projet d’électrification soixante-dix (70) localités situées dans quarante-trois (43) communes rurales issues de vingt-six (26) provinces et réparties sur douze (12) régions du pays.

Le sous projet consiste à :

- Construction de ligne d’alimentation HTA de 184 Km ;

- Construction de ligne HTA (réseau de distribution) de 463 Km ;

- Construction de ligne BTA de 250,5 Km ;

- Construction de 88 postes de transformation du type H61/100 kVA,88

- Construction d’un guichet type COOPEL de superficie d’environ 0,1 ha par localité soit 69 guichets au total ;

- Réalisation de 6736 branchements abonnés jusqu’à la réception définitive.

- Construction de postes : 69 postes IACM et 65 postes de comptage HTA

- Réalisation de l’Eclairage Public Solaire (EPS) des localités totalisant 427 foyers lumineux à LED de puissance nominale 50W à haute efficacité lumineuse (140 lm/w),

- Impacts sociaux négatifs du sous projet de construction

Les impacts sociaux négatifs du sous projet sont principalement liés à la perte des arbres privés et la perte de terres pour la construction des guichets. Au total 2632 arbres privés et 6,4498 ha de terres agricoles seront impactés. Ces pertes concernent un total de 448 personnes affectées dont 379 PAP au titre des arbres et 69 PAP pour les terres. Toutes ces pertes ont été recensées dans 74 villages. La mise en œuvre des mesures préconisées dans le présent plan de réinstallation couplée à celle des PHSE des entreprises lors des travaux contribueront à la minimisation des impacts sociaux identifiés.

- Objectifs du Plan d’Action de Réinstallation

Les objectifs du présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sont les suivants :

- Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire en étudiant toutes les alternatives viables dans la conception du projet ;

- S’assurer que les personnes affectées soient consultées et aient l’opportunité de participer à toutes les étapes du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation et de compensation ;

- Proposer des mesures de compensations, de commun accord avec les personnes concernées pour permettre à ces dernières de maintenir leurs conditions de vie, là où les déplacements du fait du projet s’avèrent inévitables ;

- Proposer des mesures spécifiques à l’endroit des personnes vulnérables afin d’éviter d’accentuer leur situation de vulnérabilité ;

- S’assurer que les indemnisations soient déterminées en rapport avec les impacts subis, afin qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée ;

- S’assurer que les personnes dont les biens sont impactés, notamment les personnes vulnérables, bénéficient d’une assistance dans leurs efforts pour le rétablissement de leurs moyens d’existence.

- Cadre légal

La construction des lignes électriques et l’implantation des guichets dans le cadre du présent projet vont nécessiter l’acquisition de terres situées dans des domaines privés et/ou collectifs. Pour ce faire, le projet est donc assujetti aux textes nationaux en matière foncière à savoir la Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 (version révisée de 2015), la Loi n°034-2009/AN du 16 Juin 2009 Portant Régime Foncier Rural et la Loi N° 034-2012/AN du 02/07/2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière, qui régissent les questions d’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina Faso.

En lien avec les exigences de la Banque mondiale, le projet déclenche la PO 4.12 relative à la réinstallation involontaire car il occasionne la perte d’arbres privés et l’acquisition de terres et par conséquent, affecte les moyens d'existence et entraîne une restriction d'accès à des ressources naturelles. Les principales exigences introduites par cette politique sont les suivantes :

- La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant des variantes dans la conception du projet ;

- Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le projet puissent profiter des avantages du projet. Les personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification et à l'exécution des programmes de réinstallation ;

- Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau antérieur au déplacement.

La législation nationale et la PO 4.12 de la Banque mondiale ne sont concordantes que sur l’indemnisation et la compensation, la négociation, le principe d’évaluation, la prise de possession des terres et la date limite d’éligibilité. Pour tous les autres points, il y a plus ou moins une discordance relativement nette. Dans ce rapport, il est préconisé que la politique de la Banque mondiale PO 4.12 soit appliquée à travers des dispositions Ad’hoc pour compléter la législation nationale et guider le processus de réinstallation dans le cadre de la mise en œuvre des activités du présent sous projet.

- Synthèse des résultats d’études socio-économique

Au total, quatre cent quarante-huit (448) personnes seront impactées par le projet d’électrification des 70 localités. Trois cent soixante-dix-neuf (379) personnes perdent des arbres et 69 personnes des terres. Les personnes recensées sont de sexe masculin, d’âge compris entre 31 et 64 ans et ayant comme activités principales l’agriculture, l’élevage et le commerce. 45% des personnes sont de l’ethnie mossi et 60% pratiquent la religion musulmane. Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif des personnes affectées par type de pertes de biens.

| Pertes de biens | Quantité/superficie | Nombre de PAP |
| --- | --- | --- |
| Arbres | 2632 | 379 |
| Terres agricoles | 6,4498 ha | 69 |
|  | 448 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

- Consultation et participation des parties prenantes

La mission d’élaboration du PAR a rencontré les élus locaux et les autorités coutumières de la zone et a pu recueillir leurs principales préoccupations face au projet. En outre, les Présidents CVD des villages du projet ont été rencontrés, de même que les populations touchées par le projet dans l’ensemble des villages de la zone d’emprise. Au total, la mission d’information a connu la participation des parties prenantes du projet, y compris les autorités communales, les présidents CVD, les autorités coutumières, des personnes-ressources et les personnes affectées. L’opportunité a été donnée aux personnes ayant des biens situés dans l’emprise, à travers les séances de consultation, de donner leurs avis et préoccupations par rapport à la mise en œuvre du projet d’électrification des 70 localités et également de faire des suggestions pour une exécution efficiente. Les informations issues des consultations avec les parties prenantes y compris les PAP ont été prises en compte dans le cadre du présent PAR.

- Critères d’éligibilités

Les principaux critères d’éligibilité pour l’indemnisation des personnes affectées dans le cadre des activités de ce projet sont :

- Les personnes qui résident physiquement ou possédant des biens dans les limites de l’implantation du sous projet ;

- Les propriétaires (représentants connus) subissant des pertes de biens.

- Mesures de réinstallation

Les pertes de terres et d’arbres sont les impacts sociaux négatifs de ce sous projet. Les mesures de réinstallation dans le cadre du présent PAR convenues sont :

- La compensation des pertes subies (terres et arbres privés) ;

- La compensation pour trois saisons de production agricole pour ceux qui perdent les terres agricoles, comme mesures additionnelles ;

Selon le type de préjudice subi, la personne affectée par le projet peut être éligible à une ou deux mesures à la fois. Le mode de compensation convenu avec les PAP est la compensation en espèce/numéraire.

- Modalités pour les évaluations des pertes et la détermination des coûts de compensation

Conformément à la PO 4.12, l’évaluation des pertes s’est faite de manière à aboutir à des niveaux d’indemnisation qui assurent le remplacement intégral de tout actif devant être affecté par le sous projet. Chaque PAP sera compensé selon le type de bien affecté et les barèmes de compensation établis.

- Procédures organisationnelles de mise en œuvre de la réinstallation

Dans le cadre de l’exécution du présent PAR, chaque commune concernée mettra en place un comité par arrêté communal pour le suivi de la mise en œuvre du PAR. Au niveau village, un comité villageois sera également mis en place et composé des CVD, des représentants des personnes affectées, des représentants des autorités coutumières et des OSC.

- Mécanismes de gestion des plaintes et des réclamations

La procédure de règlement des différends constitue un élément important du dispositif de rétablissement des moyens de subsistance des personnes affectées. Ainsi, toute personne qui estime que les dispositions du plan ne sont pas respectées, peut adresser une plainte auprès du président CVD, représentant le comité villageois de règlement des plaintes. En l’absence de ce dernier, les plaintes peuvent être reçues au niveau du secrétariat de la mairie. Toutefois, le comité villageois peut engager un règlement à l’amiable pour les conflits de propriété. Les dossiers de plaintes et y compris les cas de non résolution des conflits de propriété sont transférés au niveau de la mairie pour règlement par le comité communal. Tous les efforts seront déployés par le projet pour procéder à un règlement à l’amiable des différentes plaintes. Toutefois, si le plaignant n’est pas satisfait des propositions de solution qui lui sont faites, il pourra saisir le Tribunal Département ou le Tribunal de Grande Instance (TGI) territorialement compétent. Les frais générés par cette procédure seront à la charge du projet, si le tribunal reconnait des manquements de sa part.

- Modalités de suivi-évaluation du PAR

Le suivi-évaluation du PAR est assuré par l’ABER avec l’appui de l’UCP-PASEL et le BUNEE. Le suivi externe sera assuré par le BUNEE dans le cadre d’un protocole de collaboration. Le suivi et l’évaluation interne seront réalisés par les spécialistes en charge des questions environnementales et sociale de l’ABER avec l’appui du spécialiste en développement social de l’UCP-PASEL. L’évaluation interne sera assurée par un consultant indépendant et consistera à vérifier l’adéquation de la mise en œuvre du PAR et à évaluer le niveau de satisfaction des différentes catégories de PAP, au regard des modalités de compensation et de réinstallation convenues.

- Calendrier d’exécution du PAR

La mise en œuvre du PAR s’étalera sur huit (8) semaines sur la base d’une série d’activités prioritaires. Les activités suivantes seront menées avant le processus de paiement des compensations des pertes :

- Affichage contradictoire des listes des biens et des PAP ;

- Traitement des réclamations et restitution ;

- Poursuite de la campagne de sensibilisation sur les thématiques suivantes : nature et types de compensation, types et barèmes de compensation, modalités de versement des fonds, recours et règlement des litiges ;

- Préparation des dossiers de compensation ;

Le planning d’exécution globale est illustré dans le tableau suivant :

| Etapes | Désignation | Période |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 |  |
| Préparation de la mise en œuvre du processus de réinstallation |  |  |
| Planification de la réinstallation. | Mobilisation des ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mise à jour de la base de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Préparation d'un calendrier détaillé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboration d'un plan de communication. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coordination avec les divers acteurs institutionnels nationaux et locaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information et communication sur la mise en œuvre du processus de réinstallation. | Lancement officiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diffusion du PAR aux acteurs institutionnels. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campagne d’information et de sensibilisation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Information sur le mécanisme de gestion des plaintes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre du processus de réinstallation |  |  |
| Renforcement de capacités | Mise en place des comités de mise en œuvre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement des comités. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Renforcement des capacités des comités. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exécution des mesures convenues. | Mise en place et renforcement des capacités du comité de gestion des conflits. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paiement des compensations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Libération des emprises |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi-évaluation du processus de réinstallation |  |  |
| Suivi-évaluation | Suivre et évaluer le processus de réinstallation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Début des travaux |
| Démarrage des activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

- Coût de mise en œuvre du PAR

Le coût global de la mise en œuvre du PAR s’élève à somme de cent trente millions trois cent soixante-quatre mille cinquante-huit (130 364 058) F CFA dont quarante-trois millions douze mille sept cent quatre-vingt (43 012 780) FCFA correspondant aux paiements des compensations des pertes et mesures additionnelles à la charge du Gouvernement du Burkina Faso et quatre-vingt-sept millions trois cent cinquante un mille deux cent soixante-dix-huit (87 351 278) FCFA pour les coûts de mise en œuvre de la réinstallation et le suivi-évaluation financés par les ressources de l’IDA.

Les détails du coût sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Activités/Désignations | Quantité | Coût unitaire (FCFA) | Coût Total ( FCFA) | Sources de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GOV/BF | IDA |
| 1. Compensation des pertes |  |  |
| Terres | 6,4498 ha | Cf. Barème de compensation | 9 674 700 | X |  |
| Production agricole sur 3ans saisons comme appui à la perte de terres | 6,4498 ha |  | 28 228 000 | X |  |
| Arbres privés | 2632 |  | 5 110 080 | X |  |
| Sous total 1 |  | 43 012 780 | 43 012 780 |  |
| 2. Mise en œuvre du PAR |  |  |
| Préparation du processus de réinstallation | FF | FF | 15 000 000 |  | X |
| Renforcement des capacités des comités communaux et villageois de gestion des plaintes | 43CC+70CV | Cf. Rapport MGP | 8 500 000 |  | X |
| Mise en place et fonctionnement des comités communaux et villageois de gestion des plaintes | 43CC+70CV | Cf. Rapport MGP | 17 000 000 |  | X |
| Sous total 2 |  | 40 500 000 |  | 40 500 00 |
| 3. Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR |  |  |
| Suivi | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 |  | X |
| Evaluation | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 |  | X |
| Sous-total 3 |  | 35 000 000 |  | 35 000 000 |
| Coût Total (1+2+3) |  | 118 512 780 | 43 012 780 | 75 500 000 |
| Imprévus 10% |  | 11 851 278 |  | 11 851 278 |
| Coût global de mise en œuvre du PAR |  | 130 364 058 | 43 012 780 | 87 351 278 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

# EXECUTIVE SUMMARY

- Resettlement status

The table below provides the resettlement status of seventy localities sub-project electrification.

| N° | Designation | Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Country | Burkina Faso |
| 2 | Project Title | Power Sector Support Project (PASEL) |
| 3 | Project implementation Structure | Project Unit Coordination (UCP/PASEL) |
| 4 | Funding | Government of Burkina Faso/World Bank Group |
| 5 | Component of the sub-project | Component 2 « Improving access to electricity in target areas » |
| 6 | Sub-project title | Electrification of seventy (70) localities by connection to Interconnected network |
| 7 | Sub-project Implementation structure | Burkinabe Rural Electrification Agency (ABER, Ex-FDE) |
| 8 | Area of intervention |
| 8.1- | Regions | 12 Regions |
| 8.2- | Provinces | 26 Provinces |
| 8.3- | Communes | 43 Communes |
| 8.4- | Target localities | 70 localities |
| 9 | Resettlement status |
| 9.1- | Affected localities | 74 localities |
| 9.2- | Total Number of PAP | 448 |
| 9.2.1- | PAP for loss of trees | 379 |
| 9.2.2- | PAP for loss of land | 69 |
| 9.3- | Porperties loss |
| 9.3.1- | Trees | 2,632 |
| 9.3.2- | Land | 6.9918 ha |
| 9,4 | Compensation amount |
| 9.4.1- | Privat trees | 28,246,000 |
| 9.4.2 | Land | 9,674,700 |
| 9.4.3 | Agricultural production | 5,110,080 |
| 10 | RAP Budget | 130,364,058 FCFA |

- Source: Mission of 70 localities RAP development, field data base, November 2018

- General setting

Burkina Faso obtained a credit from the International Development Association (IDA) to finance the Power Sector Support Project (PASEL) to improve quality and access to electric’s services by the population. The PASEL’s Component 2 "Improving access to electricity in target areas" is implemented by the Electrification Development Fund (FDE). By Decree No. 2018-1100 PRES / PM / MINEFID / ME dated December 3, 2018, FDE has been replaced by the Burkinabe Rural Electrification Agency (ABER). ABER is continuing the implementation of component 2 and it is in this context that the electrification sub-project for the seventy (70) localities spread throughout the national territory is being carried out.

The completion of the electrification work in the seventy (70) localities will have negative social impacts. In order to identify these impacts and propose appropriate resettlement measures in accordance with the PASEL social safeguard documents namely the CPR, ABER has initiated the implementation of this Resettlement Action Plan for affected persons.

- Description of the project

PASEL project is implemented throughout the national territory and has the following objectives:

- improve access to electricity in target areas;

- strengthen the security of electricity supply;

- improve energy efficiency in target areas;

- strengthen the sector's capacities and institutions

The PASEL is implemented by a Project Coordination Unit (UCP-PASEL) with the technical support of the implementing agencies around four components. The table below summarizes the components and implementing agencies of the PASEL.

Components and implementing agencies of PASEL

| Components | Entitled | Implementing Agencies |
| --- | --- | --- |
| Component 1 | Strengthen security of electricity supply | Burkina Faso National Electricity Company (SONABEL) |
| Component 2 | Improving access to electricity in the target areas | Burkinabé Rural Electrification Agency (ABER) |
| Component 3 | Ensure energy efficiency in target areas | Project Coordination Unit (UCP / ​​PASEL). |
| Component 4 | 4 Provide institutional strengthening and capacity development | Project Coordination Unit (UCP / ​​PASEL). |

Source: Mission of 70 localities RAP development, field data base, November 2018

As part of the implementation of the PASEL, the Burkinabe Rural Electrification Agency (ABER) is in charge of implementing component 2 “Improving access to electricity in target areas". This component aims to carry out electrification work in two hundred and twenty-nine (229) localities, including 209 localities by connecting to the national interconnected grid and isolated guard cable system and 20 localities by multifunctional platforms.

This RAP concerns the electrification sub-project of seventy (70) localities located in forty-three (43) rural municipalities from twenty-six (26) provinces and spread over twelve (12) regions of the country

The sub-project consists of:

- construction of 184 Km high voltage power supply line;

- construction of a 463 km HTA line (distribution network);

- construction of a 250. 5 km BTA line;

- construction of 88 transformer substations of the H61/100 kVA. 88 type

- construction of a COOPEL type counter with an area of approximately 0,1 ha per locality, i. e. 69 counters in total

- completion of 6736 subscriber connections until final acceptance.

- Station construction: 69 IACM stations and 65 HTA counting stations

- construction of Solar Public Lighting (EPS) for the localities totalling 427 LED light sources with a nominal power of 50W and high luminous efficiency (140 lm/w)

- Negative social impacts of the sub-project

The negative social impacts of electrification sub-project of seventy (70) localities mainly relate to loss of private trees and loss of land for the construction of the counters. A total of 2632 private trees and 6,4498 ha of agricultural land will be affected. These losses concern a total of 448 affected people, including 379 PAP for trees and 69 PAP for land. All these losses have been recorded in 74 villages. The implementation of social safeguard measures and PHSE during electrification work will help to minimize the identified social impacts.

- Objectives of this Resettlement Action Plan (RAP)

The objectives of this Resettlement Action Plan (RAP) include:

- Minimize, to the extent possible, involuntary resettlement by examining all viable alternatives in the project design;

- Ensure that affected people are consulted and given the opportunity to participate at all steps of the process of developing and implementing resettlement and compensation activities;

- Propose compensatory measures, in agreement with the persons concerned to enable them to maintain their living conditions, where displacement due to the project proves unavoidable;

- Propose specific measures for vulnerable people to avoid increasing their vulnerability;

- Ensure that compensation is determined in relation to the impacts suffered, so that no person affected by the project is penalized;

- Ensure that people whose property is affected, including vulnerable people, receive assistance in their efforts to restore their livelihoods.

- Legal framework

The electrification sub-project of seventy localities is located in the village territories of the various beneficiary communes, and therefore requires the acquisition of individual lands.

The Constitution of Burkina Faso of June 2, 1991, revised in 1997, 2000, 2002, 2009, 2012 and 2015, as well as Law No. 034-2009 / AN of June 16, 2009 related to Rural Land Tenure and Law No. 034- 2012 / AN of 02/07/2012 on Agrarian Land Reform in Burkina Faso govern the expropriation issues for reasons of public interest in Burkina Faso.

The World Bank’s OP 4.12 on Involuntary Resettlement is triggered when a project is likely to result in involuntary resettlement and have negative impacts on livelihoods, land acquisition or restrictions of access to natural resources. The main requirements introduced by this policy are the following ones:

- Involuntary resettlement should be avoided or minimized as much as possible, by considering variations in the project design;

- Where resettlement cannot be avoided, resettlement actions should be designed and implemented as sustainable development programs, with adequate resources in place to ensure that people displaced by the project enjoy the benefits of resettlement of the project. Displaced persons should be consulted and involved in the planning and implementation of resettlement programs;

- Displaced persons must be assisted in their efforts to improve their standard of living, or at least to restore it to their pre-displacement level.

National legislation and World Bank’s OP 4.12 concur not only on the payment of fair and compensation, negotiation, the procedures for the valuation of losses, modalities of land acquisition and the cut-off date. For all the other points, there is more or less a relatively clear discrepancy. In this report, World Bank’s OP 4.12 will be applied through Ad'hoc provisions to complement national legislation and guide the resettlement process as part of the implementation of the activities of this sub-project.

- Results of socio-economic studies

In total, four hundred and fifty-four (454) people will be affected by the electrification sub-project of seventy localities. Three hundred and eighty-five (385) people will lose trees and sixty-nine (69) people will lose their land. The identified people are male and are between 31-64 years old with agriculture, livestock and trade such as main activities. 45% of the PAP are made of Mossi ethnic group and 60% are Muslims.

The table below provides a summary of the socio-economic studies.

| Losses | Quantity/Area | Number de PAP |
| --- | --- | --- |
| Trees | 2,632 | 379 |
| Land | 6,4498 ha | 69 |
| Total | 448 |

Source: Mission of 70 localities RAP development, field data base, November 2018

- Stakeholders’ consultation and participation

The RAP development mission met with local elected officials and customary authorities in the area and was able to gather their main concerns about the project. In addition, the CVD presidents of the project villages were met, as well as the project-affected populations in all the villages in the site coverage. In total, the fact-finding mission was attended by project stakeholders, including municipal authorities, CVD presidents, customary authorities, resource persons and affected persons. The opportunity was given to people with property located in the site coverage, through the consultation sessions, to give their opinions and concerns regarding the implementation of the electrification sub-project of seventy localities and also to make suggestions for efficient execution. Information from stakeholders’ consultations including the PAP has been taken into account under this RAP.

- Eligibility criteria

The main eligibility criteria for the compensation of the affected persons in the framework of the activities of this Project are:

- people physically residing or possessing property within the limits of sub-project implementation;

- owners (known representatives) suffering loss of trees and crops.

- Resettlement measures including for vulnerable groups

Losses of land and trees are the negative social impacts of this sub-project. Resettlement measures under this agreed RAP include:

- compensation for losses suffered (land and private trees);

- compensation for three seasons of agricultural production for those who lose agricultural land;

Depending on the type of harm suffered, the person affected by the project may be eligible for one or all two measures at a time. The compensation method agreed with PAP is cash compensation.

- Procedures for the valuation of losses and the determination of compensation costs

In accordance with the provisions of the approved CPR, the valuation of the losses was made in such a way as to lead to compensation levels which ensure the complete replacement of any assets to be affected by the electrification sub-project of seventy localities. It has been agreed with PAP that the lost assets will be compensated in cash according to the rates used in similar projects already implemented by ABER and taking into account the cost of the current standard of living in each beneficiary locality. However, what has been proposed results from negotiations with PAP.

- Organizational procedures for implementing resettlement

Under the implementation of this RAP, each village and commune concerned will set up a village and commune committee to monitor the implementation of activities in the seventy (70) localities and in the communes concerned. The CVDs, the representatives of the affected people identified, the representatives of the deconcentrated municipal and administrative authorities, CSOs will be part of these committees.

- Complaints and claims management mechanisms

The dispute settlement procedure is an important part of the process of restoring the livelihoods of affected people. Thus, any person who considers that the provisions of resettlement plan are not respected, may lodge a complaint at the CVD President’s of his village. In the absence of the latter, complaints can be received at the level of the town hall secretariat. However, the village committee may initiate an amicable settlement for property disputes. Complaint files and cases of unresolved property disputes are transferred to the town hall for settlement by the municipal committee. Every effort will be made by the project to resolve the various complaints amicably. In case of disagreement, the dispute may be brought before the High Court with territorial jurisdiction. The out-of-court settlement of disputes that could arise from the implementation of the RAP is to be privileged in an absolute way. The costs generated by this procedure will be borne by the project if the court acknowledges any breaches on its part.

- RAP monitoring and evaluation procedures

RAP monitoring and evaluation is provided by ABER with the support of UCP-PASEL and BUNEE. External monitoring will be provided by BUNEE as part of a collaborative protocol. The internal monitoring and evaluation will be carried out by ABER's environmental and social specialist with the support of UCP-PASEL's social development specialist. The external evaluation will be carried out by an independent consultant and will consist of verifying the adequacy of the implementation of the RAP and assessing the level of satisfaction of the different categories of PAP, with regard to the agreed compensation and resettlement modalities.

- RAP implementation schedule

The RAP will be implemented over a period of eight (08) weeks, i.e. two (2) months based on a series of priority activities. Some activities will be conducted prior to the payment of the compensated property to PAPs. This includes:

- Contradictory billposting of the lists of properties and PAP;

- Claims processing and restitution;

- Information on how to implement the resettlement process (nature and types of compensation, types and rates of compensation, funds disbursement methods, complaints management mechanisms);

- Preparation of compensation files;

- Payment of compensation and execution of other resettlement measures;

- Development of the implementation report of the resettlement process

The activities to be implemented under the RAP will be carried out according to the following indicative schedule.

RAP activities and planning

| Step | Designation | Period |
| --- | --- | --- |
|  |  | Month 1 | Month 2 | Month 3 |
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 |  |
| The resettlement implementation process preparation |  |  |
| Resettlement planning. | Resource mobilization |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Updating the database |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparation of a detailed calendar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Development of a communication plan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coordination with various national and local institutional actors. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information and communication on the implementation of the resettlement process. | Official launch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dissemination of RAP to institutional actors. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Information and awareness campaign. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Information on the complaints’ management mechanism. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resettlement Process Implementation |  |  |
| Capacity building | Establishment of implementation committees. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Functioning of committees |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Committees capacity building. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execution of agreed measures. | Establishment and capacity building of the Conflict Management Committee. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Payment of compensation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Release of the right of way |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring and evaluation of the resettlement process |  |  |
| Monitoring and e valuation | Monitor and evaluate the resettlement process. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beginning of the roadworks |
| Starting activities | Start of civil works after notification of the resettlement measures implementation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Source: Mission of 70 localities RAP development, field data base, November 2018

- RAP budget

The overall cost of implementing the RAP amounts to the sum of 130,364,058 XOF on which 43,012,780 XOF may be paid by Burkina’s Government for assets losses and 87,351,278 XOF under IDA financing to the implementation and monitoring activities. The table below provide a summary of the cost’s details.

| Activities/Designations | Quantity | Unit cost (XOF) | Total cost (XOF) | Financing source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GOV/BF | IDA |
| 1. Compensation of losses |  |  |
| Land | 6,4498 ha | In accordance with the applied scales | 9,674,700 | X |  |
| Agricultural crops as additional compensatory measures | 6,4498 ha |  | 28,228,000 | X |  |
| Private trees | 2632 |  | 5,110,80 | X |  |
| Subtotal 1 |  |  | 43,012,780 | 43,012,780 |  |
| 2. RAP implementation |  |  |
| Preparation of the implementation of the resettlement | FF | FF | 15,000,000 |  | X |
| Capacity bulding of Municipal and village Committee of complaints and implementation of the RAP | 43MC+70VC | Cf. CMR | 8,500,000 |  | X |
| Establishment and operation of Municipal and village Committee of complaints and implementation of the RAP | 43MC+70VC | Cf. CMR | 17,000,000 |  | X |
| Subtotal 2 |  |  | 40,500,000 |  | 40,500,000 |
| 3. RAP implementation monitoring and evaluation |  |  |
| Monitoring | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 |  | X |
| Evaluation | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 |  | X |
| Monitoring and Evaluation Subtotal |  |  | 35,000,000 |  | 35,000,000 |
| Total cost (1+2+3) | 118,512,780 | 43,012,780 | 75,500,000 |
| Contingency 10% | 11,851,278 |  | 11 ,851,278 |
| RAP total cost | 130,364,058 | 43,012,780 | 87,351,278 |

Source: Mission of 70 localities RAP development, field data base, November 2018

# DEFINITION DES CONCEPTS CLES

Assistance à la réinstallation : C’est une forme d’aide qui est fournie aux personnes déplacées physiquement par le projet. Cette aide ou assistance peut comprendre les appuis en espèce et/ou nature pour couvrir les frais de déménagement et de recasement, d’hébergement ainsi que divers services aux personnes affectées tels que les dépenses de déménagement et le temps de travail perdu (CPR/PASEL, mars 2017).

Bénéficiaire du projet : Toute personne qui bénéficie des retombées d’un projet sans forcément subir un impact social négatif (CPR/PASEL, mars 2017).

Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) : Selon la PO4.12, le CPR est le document qui décrit le cadre juridique et règlementaire, les principes, les procédures et les mesures de réinstallation des populations qui seront affectées par les activités du projet ; il présente aussi les lignes directrices du processus d’élaboration d’un Plan de Réinstallation (PR), une fois que l’investissement est assez bien défini pour pouvoir déterminer les impacts y relatifs.

Compensation : Paiement monétaire ou en nature ou encore les deux (02) combinés des coûts de tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus du fait d’un projet (CPR/PASEL, mars 2017).

Coût de remplacement : Pour les biens perdus, le coût de remplacement est le coût réel actuel du bien perdu. Selon la PO 4.12 « le coût de remplacement » est défini comme suit : pour les terres agricoles, c’est la valeur marchande, avant le projet ou le déplacement — selon celle qui est la plus avantageuse— d’une terre d’un potentiel productif semblable ou utilisée similairement dans le voisinage de la terre concernée, plus le coût de mise en valeur de la terre à des niveaux équivalents à ceux de la terre concernée, plus les frais d’enregistrement et de cession. Pour des terrains en zone urbaine, c’est la valeur marchande, avant le déplacement, d’un terrain de taille égale et utilisé de manière similaire, avec des équipements et des services publics équivalents, et situé dans le voisinage des terrains concernés, plus le coût des frais d’enregistrement et de cession. S’agissant de maisons et autres structures, c’est le coût, au prix du marché, des matériaux nécessaires pour construire une structure de remplacement de qualité similaire ou supérieures à celles de la structure concernée dans une zone de même standing ou pour réparer une structure partiellement endommagée, plus le coût de transport des matériaux de construction sur le site de l’édification, plus le coût du travail et les rémunérations des entrepreneurs, plus les frais d’enregistrement et de cession. L’amortissement du bien et la valeur des matériaux de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du coût de remplacement, pas plus que la valeur des avantages tirés du projet n’est déduite de l’estimation du bien touché par le déplacement involontaire. Là où la loi nationale ne concorde pas avec la règle d’indemnisation au coût total de remplacement, l’indemnisation dans le cadre de la loi nationale est assortie de mesures additionnelles de manière à correspondre au coût de remplacement normalisé

Date limite ou date butoir : Date d’achèvement du recensement et de l’inventaire des biens des personnes touchées par le projet. Les personnes qui occupent la zone du projet après la date butoir n’ont pas droit à une indemnisation et/ou une aide à la réinstallation. De même, les actifs fixes (constructions, cultures, arbres fruitiers, parcelles boisées, etc.) établis après la date d’achèvement de l’inventaire des biens, ou une autre date fixée d’un commun accord ne donneront pas lieu à indemnisation (SFI, manuel d’élaboration de plans d’action de réinstallation, avril 2002).

Déplacement involontaire : Déplacement qui survient dans le cas d’une cession involontaire des terres ou d’une prise de terres dans le cadre de la réalisation d’un projet d’utilité publique. Le déplacement involontaire concerne les personnes ou les groupes de personnes qui quittent leurs terres, maisons, fermes, etc. ou qui subissent des pertes ou perturbations de sources de revenus ou/et de moyens de subsistance en raison des activités du projet ou également qui subissent une restriction d’accès à des ressources y compris des aires de conservation. Le déplacement involontaire peut être donc physique ou économique (CPR/PASEL, mars 2017).

Déplacement économique : Perte de flux de revenus ou de moyens de subsistance résultant d’acquisitions de terrains ou perte d’accès aux ressources (sols, eau ou forêts) résultant de la construction ou de l’exploitation d’un projet ou de ses installations connexes (SFI, manuel d’élaboration de plans d’action de réinstallation, avril 2002).

Déplacement physique : Perte de logement et de biens résultant de l’acquisition de terres occasionnée par un projet qui nécessite que la ou les personnes affectées déménagent ailleurs (SFI, manuel d’élaboration de plans d’action de réinstallation, avril 2002)

Enquête de base ou enquête sociale : Recensement de la population affectée par le projet et inventaire de leurs biens perdus (terres, structures, autres biens non déplaçables). Dans les cas d’opérations qui touchent l’économie des PAP, les enquêtes couvrent aussi les sources de revenus, les rentes annuelles familières et d’autres thèmes économiques y relatifs (CPR/PASEL, mars 2017).

Expropriation des terres : Processus par lequel une administration publique, généralement en échange d’une indemnisation, amène un individu, un ménage ou un groupe communautaire à renoncer aux droits sur la terre qu’il occupe ou utilise d’une autre façon (CPR/PASEL, mars 2017).

Groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de leurs maladies, de leurs handicaps physiques ou mentaux, ou des facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation ou ont une capacité limitée à réclamer ou à bénéficier de l’assistance à la réinstallation et autres avantages (CPR/PASEL, mars 2017).

Impense : Evaluation, en terme monétaire, des biens immeubles affectés par le projet. Il s’agit du coût d’acquisition, de réfection ou de reconstruction d’un immeuble susceptible d’être atteint, en partie ou en totalité, par un projet. Cette évaluation permet une compensation monétaire des biens immeubles affectés aux ayants droit. Elle doit, en principe, être équivalente aux dépenses nécessaires à l’acquisition, à la réfection ou à la reconstruction du bien immeuble affecté. Elle pourrait être assimilée à la « valeur acquise » ou au « coût de remplacement » (CPR/PASEL, mars 2017).

Indemnisation/Compensation : Paiement en espèces ou en nature au titre d’un bien ou d’une ressource affectée par un projet, ou dont l’acquisition est faite dans le cadre d’un projet, au moment où son remplacement s’avère nécessaire (SFI, manuel d’élaboration de plans d’action de réinstallation, avril 2002).

Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne, ménage ou communauté dont les moyens d’existence peuvent se trouver négativement affectés du fait de la réalisation d’un projet par (i) un déplacement involontaire ou une perte du lieu de résidence ou d’activités économiques ;  (ii) la perte d’une partie ou de la totalité des investissements (biens et actifs) ; (iii) la perte de revenus ou de sources de revenus de manière temporaire ou définitive, ou (iv) de la perte d’accès à ces revenus ou sources de revenus. On distingue deux (02) groupes de PAP par les actions d’un projet (CPR/PASEL, mars 2017) :

  - Personnes physiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de l’hébergement et des biens du fait des acquisitions de terres par le Projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site ; les personnes physiquement déplacées doivent déménager du fait de la mise en œuvre du projet.

- Personnes économiquement déplacées : personnes ayant subi une perte des sources de revenus ou des moyens d’existences du fait de l’acquisition de terrain ou de restrictions d’accès à certaines ressources (terre, eau, parcours, forêt), par la construction ou de l’exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les personnes économiquement déplacées n’ont pas forcément besoin de déménager du fait des actions du Projet

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) : il décrit et définit tout le processus de réinstallation d'une population à la suite d'un déplacement forcé  : (i) analyse de la situation avant le déplacement (information démographique, socio-économique et socioculturelle sur la population affectée et la population hôte); (ii) identification et évaluation des biens et ressources perdus ; (iii) identification et évaluation du site de réimplantation/relogement; (iv) plan de préparation du site de réimplantation/relogement, (v) plan de transition (y compris les aspects de transport, etc.), (vi) définition du cadre administratif (responsabilités) ; (vii) description du processus participatif du suivi, du  budget ainsi que le calendrier (CPR/PASEL, mars 2017):

Recasement ou relogement : Réinstallation des personnes affectées par le projet à partir de leur site d’avant-projet sur un site de réinstallation consensuellement trouvé à la suite d’un déplacement involontaire (CPR/PASEL, mars 2017).

Réhabilitation économique : Mesures à entreprendre pour restaurer les revenus ou sources de revenus des personnes affectées par les activités du projet. La Politique de la Banque mondiale requiert qu’après la réinstallation, toutes les personnes affectées puissent avoir à nouveau des revenus au moins à un niveau équivalent aux revenus avant le projet. Les thèmes de la restauration des revenus, des standards de qualité de vie et des degrés de productivité des personnes affectées constituent le noyau de la politique (CPR/PASEL, mars 2017).

Réinstallation involontaire : Réinstallation pouvant être entreprise sans que les personnes déplacées donnent leur consentement en toute connaissance de cause ni qu’elles aient la faculté d’exercer un choix (OP 4.12).

Réinstallation temporaire : Elle définit par exemple comme la réhabilitation d’une activité commerciale (marché) qui affecte les revenus d’un certain nombre de vendeurs pendant une période limitée, après laquelle les vendeurs peuvent reprendre leurs places et continuer leurs activités (CPR/PASEL, mars 2017).

Valeur intégrale de remplacement : Coût total d’un bien à la valeur actuelle du marché pour remplacer le bien perdu. (CPR/PASEL, mars 2017).

# INTRODUCTION

Contexte et justification

L’accès à l’énergie est l’une des priorités du Gouvernement Burkinabé pour améliorer les conditions de vie des populations et lutter efficacement contre la pauvreté. Le PNDES indique qu’en matière d'électricité, le taux d’électrification en milieu rural et l'accès des ménages à l’énergie sont globalement faibles. Pour ce faire, des projets en matière d’énergie ont été mis en place en vue de traduire la volonté du Gouvernement à accroitre le taux de couverture électrique national de 33,32% en 2015 à 80% en 2020, le taux d'électrification national, de 18,83% en 2015 à 45% en 2020, à travers le renforcement de la production thermique, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production totale, de 6,4% en 2015 à 30% en 2020 et la promotion de l'efficacité énergétique.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) financé par la Banque mondiale. L’objectif dudit projet est de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité, accroître l’accès des populations rurales à l’électricité, assurer une meilleure utilisation de l’énergie électrique, renforcer et améliorer la gestion du sous-secteur de l’électricité. Sa composante 2, axée sur l’amélioration de l’accès à l’électrification rurale, est exécutée par l’Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER). C’est dans ce cadre que l’ABER a planifié la mise en œuvre du projet d’électrification de 70 localités par raccordement au Réseau National Interconnecté.

Du fait de la nature, des caractéristiques et de l’envergure des travaux envisagés, la mise en œuvre du projet d’électrification des 70 localités implique la disponibilité de terres qui présente des risques potentiels de pertes de biens, de pertes et perturbation de moyens de production et sources de revenus pour certaines catégories de personnes. Le projet déclenche de ce fait la Politique Opérationnelle de la Banque mondiale, PO/BP 4.12 relative à la réinstallation involontaire. Par conséquent, la préparation d’un Plan d’Action de Réinstallation pour anticiper la survenue des risques et gérer les impacts sociaux négatifs s’impose. C’est dans cette optique que le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) a été réalisé en conformité avec les dispositions prévues par le CPR du PASEL, pour déterminer les impacts sociaux négatifs réels des travaux d’électrification et proposer des mesures visant à éviter ou à minimiser, voire atténuer ces impacts.

Méthodologie d’élaboration du PAR

Evaluation sociale

Effectuée en amont, l’évaluation sociale dans le cadre de cette mission s’est focalisée sur la compréhension de la réalité sociale propre aux différentes zones du projet, notamment les risques et impacts sociaux négatifs du projet d’électrification des localités ciblées. Notons que prévu pour s’exécuter dans 79 localités au départ, c’est finalement dans 70 localités que la mission d’évaluation s’est ’effectuée. Les 9 autres localités ciblées sont déjà en cours d’électrification par d’autres partenaires. Aussi pour les de Dourou1 et Dourou2, il sera construit qu’un seul guichet car il s’agit de deux quartiers d’un même village. Ainsi, il n’y aura 69 guichets à construire dans les 70 localités retenues.

L’analyse a permis d’appréhender entre autres, les questions sociales, institutionnelles et politiques relatives au projet, et le mode d’organisation de la société (organisation socio-politique, mode d’occupation de l’espace, place et rôle de la femme, etc.). L’analyse sociale a également permis d’identifier les différentes parties prenantes au projet, dont les personnes et/ou groupes affectés par les activités du projet, ainsi que les groupes vulnérables parmi les PAP, et définir de façon participative un cadre de participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du présent PAR.

Enquêtes et consultations auprès de propriétaires et/ou exploitants de biens impactés

Des rencontres ont été organisées entre l’équipe chargée de l’étude et les propriétaires/exploitants de biens situés dans les limites des terrains destinés à la construction des guichets et l’ouverture des couloirs de tracé de lignes électriques, et susceptibles d’être affectés par le projet. Ces rencontres ont eu pour objectif de présenter le projet à ces derniers, et d’échanger avec eux sur leurs perceptions du projet et leurs préoccupations. Ces rencontres avaient également pour objectifs de présenter les différentes options offertes et de retenir celles qui conviendraient à leurs situations respectives.

Consultation avec les acteurs institutionnels impliqués dans la réinstallation

Dans le cadre de l’étude, les acteurs et partenaires institutionnels suivants ont été consultés : le FDE, l’UCP-PASEL, les services déconcentrés des Ministère en charge de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage, de la santé, de la sécurité et des responsables communaux des communes concernées. Les populations bénéficiaires y compris les PAP potentielles ont également été consultées à travers des discussions de groupe organisées dans chacune des localités traversées par la ligne.

Identification et évaluation des biens affectés

Les coordonnées GPS et le marquage à la peinture de tous les actifs situés dans l’emprise du couloir optimisé et des sites d’implantations des guichets ont été les données de base du recensement.  En effet, un recensement exhaustif des biens affectés par le projet a été réalisé, en collaboration avec les responsables locaux et les personnes dont les biens ou les activités sont impactés. En outre, une description sommaire permettant de donner la typologie des différents biens a été faite. Pour ce faire, des informations ont été collectées sur les valeurs de ces biens, notamment les superficies des portions de terres et les espèces d’arbres. Quant à l’évaluation des biens, elle s’est basée sur les conclusions des consultations avec les personnes affectées, et sur la base des barèmes d’indemnisation de projet similaires du FDE qui a été présentée et négociée en séance publique dans les différentes localités impactées, dont la liste de présence des participants a été annexée aux différents PV.

En somme, le processus de l’évaluation sociale et l’élaboration du PAR s’est déroulé selon les principales étapes ci-après :

- Une sortie de reconnaissance du terrain qui a permis de rencontrer et d’échanger avec les autorités communales de la zone du projet et l’administration technique déconcentrée ;

- L’analyse des données existantes et la collecte de données pour la description du contexte socio-économique, démographique, politique, juridique et institutionnel ;

- L'élaboration d’outils de collecte de données tels que les fiches d'enquêtes (infrastructures privées et communautaires, champs), et les grilles d'entretien ;

- L’inventaire des biens affectés et le recensement des propriétaires/exploitants ;

- Les consultations des parties prenantes dont les PAP et entretiens avec des personnes ressources ;

- L’évaluation des pertes et la détermination des mesures de compensation ;

- La production d’un rapport provisoire du PAR.

Elaboration du Rapport du Plan d’Action de réinstallation (PAR)

Le contenu du Plan d’Action de Réinstallation s’inspire du CPR du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) qui sert de référence en la matière.

Structuration du document

Conformément au CPR, ce présent rapport comportera les éléments suivants :

- Tableau récapitulative de la réinstallation

- Brève présentation des composantes du projet notamment les activités qui induisent la réinstallation

- But et objectifs spécifiques du Plan d’Action de Réinstallation

- Caractéristiques socio-économiques de la zone du sous projet

- Impacts sociaux et économiques du projet sur les personnes affectées

- Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation

- Plan de compensation des personnes affectées par le sous projet

- Mécanisme de gestion des plaintes

- Suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation

# CHAPITRE 0 : SITUATION RECAPITULATIVE DE LA REINSTALLATION

Le tableau ci-dessous récapitule la situation de la réinstallation du sous projet d’électrification des 70 localités.

Tableau 1 : Situation récapitulative de la réinstallation

| N° | Désignation | Données |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pays | Burkina Faso |
| 2 | Titre du projet | Projet d’Appui au Secteur de l’Électricité (PASEL) |
| 3 | Structure de mise en œuvre du projet | Unité de Coordination du Projet (UCP/PASEL) |
| 4 | Financement | État Burkinabé/Banque mondiale |
| 5 | Composante du sous projet | Composante 2 « améliorer l’accès à l’électricité dans les zones rurales » |
| 6 | Titre du sous projet | Electrification de 70 localités par raccordement au Réseau National Interconnecté |
| 7 | Structure de mise en œuvre du sous projet | Agence burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER) |
| 8 | Zone d’intervention |
| 8.1- | Régions | 12 Régions |
| 8.2- | Provinces | 26 Provinces |
| 8.3- | Communes | 43 Communes |
| 8.4- | Localités cibles | 70 localités |
| 9 | Situation de réinstallation |
| 9.1- | Localités Affectées | 74 localités |
| 9.2- | Nombre total PAP | 448 |
| 9.2.1- | PAP pour les pertes d’arbres privés | 379 |
| 9.2.2- | PAP pour les pertes de terres | 69 |
| 9.3- | Biens affectés |
| 9.3.1- | Arbres privés | 2632 |
| 9.3.2- | Terres agricoles | 6,4498 ha |
| 9.4 | Couts de compensations des pertes et mesures additionnelles |
| 9. 4.1 | Arbres | 28 228 000 |
| 9.4.2 | Terres | 9 674 700 |
| 9.4.3 | Production agricole | 5 110 080 |
| 10 | Budget du PAR | 130 364 058FCFA |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

# CHAPITRE I : BREVE PRESENTATION DU SOUS PROJET ET DE SES COMPOSANTES

Ce chapitre aborde la présentation du projet en général et d’une façon spécifique le sous projet pour lequel le présent PAR est élaboré.

## Brève présentation du projet et de ses composantes

Le Gouvernement du Burkina Faso a initié avec l’appui de la Banque Mondiale un projet dénommé « Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) ». Le PASEL a pour objectif de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité, d’accroître l’accès des populations rurales à l’électricité, d’assurer une meilleure utilisation de l’énergie électrique, de renforcer et d’améliorer la gestion du sous-secteur de l’électricité.

Le PASEL est mis en œuvre par une Unité de Coordination du Projet (UCP) avec l’appui technique des agences d’exécution autour de quatre composantes. Le tableau ci-après résume les composantes et agences d’exécution du PASEL.

Tableau 2 : Composantes du PASEL Composantes du PASEL

| Composantes | Description de la composante et Agences d’exécution |
| --- | --- |
| Composante 1 : Renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité | Cette composante comprend : (a) La construction d’une centrale diesel clé en main d’au moins 7,5 MW convertible en carburant lourd pour renforcer la capacité dans le pôle régional de production de Fada N’Gourma et la fourniture de services d’ingénieur conseil pour la supervision des travaux de construction ; (b) La construction de nouvelles lignes de transport avec les postes et les systèmes de contrôle connexes pour permettre au réseau électrique d’absorber davantage d’énergie solaire intermittente et la fourniture de services d’ingénieur conseil pour la supervision des travaux de construction ; c) Installation de centrales solaires connectées au réseau à travers : (i) la construction d’une centrale solaire de 20 MWc ; (ii) la construction d’une centrale solaire de 10 MWc ; (iii) la fourniture de services d’ingénieur conseil pour la supervision des travaux de construction des centrales solaires. Cette composante est mise en œuvre par la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). |
| Composante 2 : Améliorer l’accès à l’électricité dans les zones cibles | Cette composante vise l’électrification de 229 localités environ par : a) Extension du réseau et installation de branchements dans les collectivités par le biais de : i) les lignes de transport existantes et nouvelles de 33 kV et ii) la ligne 34,5 kV Ouagadougou - Bobo-Dioulasso existante ; b) Installation de mini-réseaux hybrides et de systèmes solaires domestiques dans les localités éloignées et pauvres ; c) Installation de plates-formes multifonctionnelles pour favoriser des activités rémunératrices dans les localités pauvres. Cette composante est mise en œuvre par l’Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER) |

| Composantes | Description de la composante et Agences d’exécution |
| --- | --- |
| Composante 3 : Assurer l’efficacité énergétique dans les zones cibles | Cette composante comprend : (a) Renforcement du cadre institutionnel, juridique et réglementaire pour prendre en charge la gestion de la demande et les initiatives d’efficacité énergétique, y compris l’éclairage public ; (b) Soutien des investissements dans l’équipement efficace sur le plan énergétique ; (c) Soutien des campagnes de sensibilisation par le biais de la fourniture d’information, éducation et communication pour promouvoir l’utilisation rationnelle et efficace de l’électricité ; (d) Mise en œuvre des activités de l’initiative «Lighting Africa» comprenant, entre autres : i) le renforcement des capacités en éclairage hors-réseau dans les stratégies d’électrification rurale ; ii) l’élaboration de messages d’intérêt public et de campagnes de sensibilisation pour informer les consommateurs sur les avantages des lampes solaires et d’autres produits de bonne qualité ; iii) le déploiement d’environ vingt -cinq mille (25 000) lampes dans les écoles publiques en donnant la priorité aux collectivités qui ne sont pas connectées au réseau. Cette composante est exécutée par l’Unité de Coordination du Projet (UCP/PASEL). |
| Composante 4 : Assurer le renforcement institutionnel et le développement des capacités | Cette composante comprend : (a) Renforcement des capacités institutionnelles de l’ABER, de la SONABEL et l’UCP à soutenir l’intensification de l’extension des services énergétiques ; (b) Renforcement de la capacité des prestataires de services énergétiques, y compris, notamment, les coopératives de services énergétiques, les collectivités locales, les ONG et les petites et moyennes entreprises du secteur privé ; (c) Réalisation des études spécifiques pour améliorer l’utilisation de plusieurs sources d’énergie, plus particulièrement, les énergies renouvelables à moyen terme ; (d) Appui institutionnel à l’UCP, à la SONABEL et a ABER ; (e) Appui à l’UCP dans la coordination du Projet ; f) Appui à la SONABEL dans, entre autres : i) la réalisation d’un audit de la consommation de carburant ; ii) l’acquisition et la mise en œuvre de logiciels de gestion de la clientèle ; iii) la mise en œuvre d’un programme de protection des revenus et la mise en place d’un centre d’appels clients, y compris l’acquisition et la mise en place de compteurs intelligents et du logiciel connexe pour la détection des fraudes aux services publics ; (g) Fournir un appui aux services du ministère de l’énergie dans l’amélioration de la participation du secteur privé au secteur de l’énergie. Cette composante est exécutée par l’UCP/PASEL. |

Source : Document du projet PASEL, 2018.

## 1.2. Brève présentation du sous projet

Dans le cadre de la mise en œuvre du PASEL, l’Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER) a en charge l’exécution de la composante 2 intitulée « Améliorer l’accès à l’électricité dans les zones cibles ». Cette composante vise la réalisation des travaux d’électrification de deux cent vingt-neuf (229) localités dont 209 localités par raccordement au réseau national interconnecté et système de câble de garde isolé et 20 localités par Plateformes multifonctionnelles.

Dans l’exécution de la composante 2, l’ABER a planifié la mise en œuvre du sous projet d’électrification soixante-dix (70) localités par raccordement au réseau national interconnecté. Lesdites localités sont situées dans quarante-trois (43) communes rurales issues de vingt-six (26) provinces et réparties sur douze (12) régions du pays.

Les activités principales du sous projet d’électrification de 70 localités se présentent ainsi qu’il suit :

- Construction de 184 km de ligne HTA en section 54.6 mm²,

- Construction de postes :  69 postes IACM, 65 postes de comptage HTA et 90 postes de transformation du type H61/100 kVA ;

- Construction d’environ 463 km de réseaux de distribution BTA toutes sections confondues ;

- Réalisation de 601 mises à la terre du neutre BTA ;

- Réalisation 427 foyers lumineux à LED pour l’Eclairage Public Solaire (EPS) ;

- Construction 69 guichet de type COOPEL de superficie d’environ 0,1 ha/guichet

- Réalisation de 6736 branchements abonnés jusqu’à la réception définitive.

Les activités du sous projet qui induisent la réinstallation sont essentiellement i) la construction des 69 guichets qui nécessite l’acquisition de portions de terres de superficie d’environ 6,9918 ha appartenant à 69 PAP ; ii) la construction des lignes électriques qui engendre la perte 2632 arbres privés appartenant à 385 PAP.

## 1.3. Localisation du sous projet

Les localités bénéficiaires du sous projet sont contenues dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Liste des localités du sous projet

| N° | REGIONS | PROVINCES | COMMUNES | LOCALITES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOUCLE DU MOUHOUN | BALES | BAGASSI | ASSIO |
| 2 |  |  |  | TIEKELEDOUGOU |
| 3 |  |  | BOROMO | KOHO |
| 4 |  |  |  | VIROU |
| 5 |  | MOUHOUN | DEDOUGOU | SOURI |
| 6 |  | NAYALA | YABA | TOBA |
| 7 |  | SOUROU | KIEMBARA | DIO |
| 8 |  | KOSSI | NOUNA | SOIN |
| 9 |  |  |  | KOLONKOURA |
| 10 | CENTRE OUEST | SANGUIE | REO | NOUDOGOALY |
| 11 |  |  | DIDYR | LAPIO |
| 12 |  |  |  | LAKOUEDYR |
| 13 |  |  |  | GOOKO |
| 14 |  |  |  | BOULDIE |
| 15 |  | BOULKIEMDE | NANORO | SOALA |
| 16 |  |  | KINDI | KONE |

| 17 | NORD | PASSORE | YAKO | PELEGTANGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  | KIRSI | KAPPON |
| 19 |  |  |  | DOUROU1 |
| 20 |  |  |  | DOUROU2 |
| 21 |  |  | BOKIN | GUIPA |
| 22 |  | YATENGA | OUHAYIGOUYA | SAMBTAGA |
| 23 | PLATEAU CENTRAL et CENTRE | OUBRITENGA | ZINIARE | OUBRIYAOGHIN |
| 24 |  |  |  | KOASSANGA |
| 25 |  |  |  | ZIGA VILLAGE |
| 26 |  |  | LAYE | BARMA |
| 27 |  | KOURWEOGO | BOUSSE | KOURIAN |
| 28 |  |  | NIOU | NAPALGUE |
| 29 |  | KADIOGO | SAABA | BOUDTENGA |
| 30 | CENTRE NORD | BAM | KONGOUSSI | SILMIDOUGOU |
| 31 |  |  |  | RILGO |
| 32 |  |  |  | SARGHO |
| 33 |  |  |  | BOURI |
| 34 |  |  |  | YOUGNINI |
| 35 |  | NAMINTENGA | BOULSA | DAKISEMA |
| 36 |  |  |  | GAOGA |
| 37 |  | SANMANTENGA | BOUSSOUMA | FORGUI |
| 38 | EST | GOURMA | FADA | NAMOUNGOU |
| 39 |  |  | TIBGA | MONDRIN |
| 40 | CENTRE EST | KOULPELOGHO | CINKANSE | CINKANSE-Village |
| 41 |  | BOULGOU | TENKODOGO | TINOGHIN |
| 42 | CENTRE SUD | NAHOURI | TIEBELE | KAYA |
| 43 |  |  | GUIARO | BOASSAN |
| 44 |  | ZOUNWEOGO | NOBERE | KAMBO |
| 45 |  |  | GUIBA | BILBALOGHO |
| 46 |  | BAZEGA | TOECE | PAWAMTORE |
| 47 |  |  |  | YARGHO |
| 48 |  |  | DOULOUGOU | RAKAY |
| 49 |  |  |  | SILMA |
| 50 |  | ZOUNWEOGO | BERE | SIGINVOUSSE |
| 51 |  |  | GOUMBOUSGOU | NOMBOYA |
| 52 | HAUTS BASSINS | HOUET | BOBO-DIOULASSO | PALA |
| 53 |  |  |  | DINDERESSO |
| 54 |  |  |  | SOGOSSAGASSO |
| 55 |  |  | KARANGASSO SAMBLA | SOUROUGOUDINGA |
| 56 |  |  |  | MAGAFESSO |
| 57 |  |  |  | KOUMBADOUGOU |
| 58 |  |  | KARANGASSO VIGUE | YEGUERE |

| N° | REGIONS | PROVINCES | COMMUNES | LOCALITES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | CASCADES | COMOE | SOUBAGNIEDOUGOU | BANIAGARA |
| 60 |  |  | BANFORA | TARFILA |
| 61 |  |  |  | TIEKOUNA |
| 62 |  |  |  | KOSSARA |
| 63 |  |  |  | NAFONA 1 |
| 64 | CASCADES | LERABA | LOUMANA | BAGUERA |
| 65 |  |  | KANKALABA | BOUGOULA |
| 66 |  |  | WOLONKOTO | MALON |
| 67 | SUD OUEST | IOBA | DISSIN | MOU |
| 68 |  |  |  | DONE |
| 69 |  |  |  | GORA |
| 70 |  |  |  | KOKOLIBOU |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018.

Les localités sont réparties par région comme l’illustrent la figure 1 et figure 2 qui suivent.

Figure 1 : Répartition des localités par région

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018.

Figure 2: Carte de localisation des localités du sous projet

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018.

# CHAPITRE II : BUTS ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION

La politique de la Banque mondiale sur la réinstallation involontaire (PO 4.12) s’applique dans tous les cas d’acquisition de terrains et de restriction d’accès et/ou de diminution de ressources à cause de la mise en œuvre d’un projet. Le présent PAR du sous projet d’électrification de 70 localités a été produit dans le contexte de la mise en œuvre de la composante 2 du PASEL par le FDE, dont les sites et les tracés des travaux sont bien identifiés. Il a pour but d’offrir des mesures d’atténuation visant à assurer la sélection, l’évaluation et l’approbation des activités, et de veiller à ce que leur mise en œuvre soit conforme aux dispositions préconisées par le CPR du PASEL élaboré en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires du Burkina Faso en matière de gestion du foncier et d’expropriation pour cause d’utilité publique et, la PO 4.12 de la Banque mondiale relative a la réinstallation involontaire.

## 2.1. Buts

Les buts de la réinstallation sont :

- Limiter les impacts sur les populations affectées par le projet et sur les communautés environnantes ;

- Compenser les pertes potentielles induites par le projet ;

- Permettre aux communautés locales de tirer avantage du projet, afin d’améliorer leurs conditions de vie de manière durable.

## 2.2. Objectifs spécifiques de la réinstallation

Les activités de réinstallation qui vont être consécutives à la mise en œuvre du sous projet seront préparées et conduites suivant les principes suivants, conformément à la PO. 4.12 :

- Eviter au mieux ou minimiser la réinstallation de populations ;

- Procéder, en cas de réinstallation involontaire, à une indemnisation des populations affectées et les aider à se réinstaller avant le démarrage effectif des travaux physiques du projet pour leur permettre de maintenir leurs conditions de vie, voire de les améliorer ;

- Traiter spécifiquement les personnes ou groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté, les travailleurs sans terre, les femmes et les enfants, les populations autochtones, les minorités ethniques, et toutes les autres personnes déplacées risquant de ne pas être protégées par la législation nationale relative à la compensation foncière, pour éviter d’accentuer leur situation de pauvreté ;

- Mettre en place des mécanismes pour faire participer les personnes affectées, les autorités administratives et coutumières, les services techniques, les organisations de la société civile locale, les populations des sites d’accueil des éventuels déplacés, en somme, toutes les parties prenantes au projet pour garantir la réussite d’une opération de réinstallation involontaire ;

# CHAPITRE III : CARACTERISTIQUES SOCIOECONOMIQUES DE LA ZONE DU SOUS PROJET

## 3.1. Aspects socioéconomiques

Education

Taux d’alphabétisation de la population adulte : Les données montrent qu’au niveau national le taux d’alphabétisation est estimé à 21% avec des différences entre régions. La région la plus alphabétisée est celle du Centre (38.1%). Cette situation pourrait s’expliquer par le fait qu’elle abrite la capitale politique du pays et de ce fait, dispose de plus d’infrastructures et d’acteurs engagés en faveur de l’alphabétisation. Ensuite viennent les régions du Centre Sud (28.1%) et des Hauts Bassins (27.9%). Les régions les moins alphabétisées sont celles du Sahel (6.7%) et du Centre-Est (12.2%). Dans l’ensemble, 8 régions sur 13 ont un taux d’alphabétisation en dessous de la moyenne nationale.

Taux de scolarisation primaire : La classe d’âge de scolarisation primaire au Burkina Faso est désormais celle des 6-11 ans, une évolution par rapport à la classe ancienne de 6-12 ans. Deux indicateurs sont estimés au niveau du taux de scolarisation primaire : (i) le taux brut de scolarisation (TBS), qui donne le pourcentage d’enfants scolarisés par rapport au nombre d’enfants dans la classe d’âge officielle ; (ii) le taux net de scolarisation (TNS) qui est le pourcentage des enfants de 6 à 11 ans effectivement scolarisés. Au niveau national, les données montrent que le taux brut de scolarisation est de 68.1%, un taux inférieur à celui de 2010 qui était de 70.2%, avec des disparités régionales importantes. Les régions du Centre (98.6%), du Centre-Sud (84%) et du Centre-Ouest (80.9%) possèdent des taux supérieurs à 80% alors que les régions du Sahel (44.1%) et de l’Est (47.9%) ont des taux inférieurs à 50%.

Taux net scolarisation : Les statistiques indiquent un taux national de 44.2%, inférieur à celui de 2010 qui était de 50.6%. Les différences régionales notées au niveau du taux brut sont transposées au niveau du taux net. Les régions du Centre (62.9%), du Centre-Sud (54.1) et du Centre-Ouest (52.7%) possèdent les taux les plus élevés tandis que les régions de l’Est (28.4%) et du Sahel (32%) ont les taux les plus faibles. Ces résultats indiquent que des efforts doivent être encore particulièrement faits dans les régions de l’Est, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Sud-Ouest et du Centre-Est, qui ont des taux en dessous de la moyenne nationale.

Santé

La santé et la nutrition sont des facteurs nécessaires à la formation du capital humain et à la qualité de vie. Des enfants en bonne santé et bien nourris ont plus de chances de réussir à l’école et des adultes en bonne santé sont plus productifs. Trois indicateurs de santé et de nutrition sont analysés : (i) le taux de couverture vaccinale des enfants, (ii) le taux de morbidité de la population et (iii) le taux de malnutrition des enfants.

Le taux de couverture vaccinale mesure le pourcentage d’enfants ayant été vaccinés contre les infections suivantes : la tuberculose, la poliomyélite, les DTP et la rougeole. Les données renseignent que le taux de couverture vaccinale pour tous les antigènes au niveau national est d’au moins 80% sauf pour la rougeole où le taux est de 78.3%. On note un meilleur taux de couverture au niveau de la poliomyélite (89.2%) comparativement aux autres antigènes.

Dans cette étude, le taux de morbidité donne la probabilité pour un membre du ménage de tomber malade au cours des 15 jours précédant l’enquête. Les données révèlent qu’au niveau national le taux de morbidité est 26.8 pour mille. Ce taux reste inférieur à celui de 2010 qui était de 33.8 pour mille, mais cache d’importants écarts entre les régions. Tandis que les régions de l’Est (52.7 pour mille), des Hauts Bassins (40.5 pour mille) et du Nord (32.2 pour mille) affichent les taux de morbidité très élevés, les régions du Centre (5.5 pour mille), du Plateau Central (15 pour mille) et du Sahel (15.9 pour mille) ont les taux les plus faibles.

Le taux de malnutrition est approché dans cette étude par deux indicateurs : (i) la malnutrition aigüe qui mesure l’insuffisance pondérale par rapport à la taille et (ii) la malnutrition chronique qui donne l’insuffisance de la taille par rapport à l’âge. Le taux de malnutrition aigüe est estimé au niveau national à 22.2% avec des disparités importantes entre régions. C’est dans les régions du Centre-Sud (52.5%), de la Boucle du Mouhoun (33.5%), du Centre (31%) et du Sud-Ouest que l’on observe les taux de malnutrition aigüe les plus élevés alors que les taux les plus faibles sont enregistrés dans les régions du Centre-Nord (10.8%), du Centre-Est (12.1%), des Cascades (15.1%), du Sahel (15.2%) et du Centre-Ouest (15.8%). Contrairement à la malnutrition aigüe, la malnutrition chronique est relativement plus élevée avec un taux national de 34.9%. C’est dans les régions du Centre-Ouest (50.9%), du Sud-Ouest (50%) et du Centre-Sud (44.8%) que l’on observe les taux de malnutrition chronique les plus élevés alors que les taux les plus faibles se trouvent dans les régions du Plateau Central (18.5%), de l’Est (20%), des Hauts Bassins (23.3%) et du Nord (23.4%).

Agriculture

Le secteur agricole au Burkina Faso reste la première source de revenu pour plus de 80% de la population totale. Bien qu’il contribue pour près de 40% au produit intérieur brut (PIB) et assure 80% des exportations totales, il reste principalement une agriculture de subsistance basée sur la production de céréales (sorgho, mil, maïs, riz, fonio). La caractéristique première de l’agriculture est d’être extensive dans sa totalité, quelles que soient les cultures et quelles que soient les régions (Zongo D., 2010 : Document de référence pour la gestion du capital naturel). A part le secteur du coton, l’agriculture de subsistance est la plus répandue avec un accès limité au marché intérieur et extérieur. Le développement est basé aujourd’hui sur un système de production avec un taux d’expansion spatial d’environ 3%.

Les terres à potentialités agricoles sont estimées à 9,9 millions d’hectares. En 1996, la superficie cultivée atteignait 3 200 000 ha. Le nombre d’exploitations est estimé à 1750 000 au recensement de 2006 alors qu’il était de 1 343 000 en 1996. La superficie moyenne des exploitations était de 2,4 ha. En 2004, la superficie cultivée a nettement augmenté puisqu’elle atteint 4 200 000 ha. La superficie par exploitation est restée stable (2,4 ha) ainsi que la superficie cultivée par actif (0,5 ha). Le nombre de ruraux par exploitation est de 6,2.

L’accroissement démographique est absorbé dans le même cadre familial. Evidemment, les plus petites exploitations de moins de 3 ha qui pratiquent la culture vivrière ont de plus en plus de mal à assurer la subsistance. L’apport du petit élevage (volaille, caprins, ovins) est une nécessité vitale. Mais la surpopulation affecte aussi les exploitations vivrières moyennes. Les seules exploitations viables sont celles qui sont exploitées en culture du coton et celles qui se tournent vers des cultures de vente (maraîchage).

Au niveau national, le taux moyen d’utilisation complète de la traction animale est évalué à 23.8%, avec des disparités entre régions. C’est dans les régions du Plateau Central (51.7%), du Centre-Nord (44.8%) et du Nord (40.1%) que l’on rencontre les plus forts taux d’utilisation de la traction animale complète. Les plus faibles taux d’utilisation sont notés dans les régions du Centre (0%), du Sahel (0.6%) et des Cascades (9.2%). Le taux d’utilisation de la fumure organique est supérieur à celui des engrais minéraux. En effet, au plan national, en moyenne 59.8% des ménages utilisent la fumure organique dans leurs activités de production contre 41.4% pour les engrais minéraux. Les plus importantes fréquences d’utilisation de la fumure organique sont enregistrées dans les régions du Nord (87%), du Centre-Nord (82.7%), du Plateau Central (77.5%) et du Centre-Sud (75%) tandis que les plus faibles taux se trouvent dans les régions du Sud-Ouest (30.4%) et des Cascades (31.3%). De façon générale, l’utilisation de la fumure organique est partout plus fréquente que celle des engrais minéraux sauf dans les régions des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest.

Les rendements des cultures céréalières se sont accrus, mais à un très faible rythme. L’utilisation de la fumure (fumier d’élevage, compost) se propage, mais globalement, l’agriculture reste extensive. Les rendements stagnent et comme la superficie par exploitation tend à diminuer, la ressource alimentaire par exploitation tend aussi à se réduire. C’est cela qui est la principale cause du maintien de la pauvreté et de la malnutrition en milieu rural.

Elevage

L’élevage constitue un secteur économique et social important du Burkina Faso. Il contribue pour près de 12% au Produit Intérieur Brut (PIB) et pour plus de 19% aux exportations totales en valeur. L’élevage est aussi une source importante de revenus pour une grande partie des ménages ruraux. La caractéristique première de l’élevage est d’être de type traditionnel c’est-à-dire extensif. L’élevage est basé sur une exploitation extensive des ressources naturelles (pâturages) sans grand recours aux sous-produits agricoles et industriels. Le besoin en espaces pastoraux est considérable puisqu’ils représentent 61% de la surface du pays

(170 000 km2). La filière bétail et viande est la deuxième source de devises du pays après le coton et représente 25 % des exportations totales et contribue en moyenne pour plus de 10% à la formation du PIB.

Selon les statistiques officielles de 2008, le cheptel comptait environ 8,1 millions de bovins, 7,8 millions d’ovins et 11,6 millions de caprins. On notait également environ 0,6 million de porcins et 20,5 millions de volailles. La région du Nord est la zone d’élevage transhumant par excellence, suivie de la zone semi-aride et la zone subhumide où l’élevage est plutôt sédentaire car pratiqué par des agro - pasteurs.

Accès à l’énergie

Le Burkina Faso reconnaît l’accès aux services énergétiques modernes comme une composante essentielle dans les politiques sectorielles du gouvernement et un élément indispensable pour atteindre les objectifs de croissance accélérée et de développement durable.

Cependant, les populations ont difficilement accès à l’électricité. En effet, le PNDES indique qu’en matière d'électricité, l'accès des ménages est globalement faible. La proportion des ménages utilisant l'électricité comme principale source d'éclairage est passée de 14,9% en 2009 à 24,4% en 2014. En 2014, elle était de 62,7% en milieu urbain contre 9,3% en milieu rural. Au plan régional, elle était de 60,6% dans la région du Centre, 43,0% dans les Cascades, 41,3% dans les Hauts-Bassins, 20,1% dans la Boucle du Mouhoun, 13,8% au Centre-Ouest, 12,3% au Nord, 10,5% au Sud-Ouest, 9,1% au Centre-Est, 8,3% au Centre-Nord, 8,1% au Plateau central, 7,1% à l'Est, 5,9% au Sahel et 5,8% au Centre-Sud.

L'offre d'électricité, insuffisante pour satisfaire la demande sans cesse croissante, est constituée de 6,4% d'énergies renouvelables, 62,9% de productions thermiques et de 30,7% d'énergies importées. En fait, l'accès à l'énergie (électricité et hydrocarbures, énergies renouvelables) demeure problématique pour les ménages et les entreprises. Avec un prix de 75 FCFA le kilowattheure en 2015, pour les hautes tensions, le coût de l'électricité au Burkina Faso est particulièrement élevé, comparativement aux pays de l'Afrique de l'Ouest. De même, le coût élevé et la volatilité des prix des hydrocarbures constituent une forte contrainte, bien qu'une légère baisse soit constatée ces dernières années. En conséquence, l'accès à l'électricité reste globalement faible. En 2015, le taux d'électrification, qui mesure la proportion des ménages disposant d'un abonnement d'électricité avec un opérateur, était de 59,88% en milieu urbain, 3,06% en milieu rural et 18,83% en moyenne nationale.

Le projet d’électrification des 70 localités contribuera à améliorer le taux d’accès à l’électricité dans les zones rurales du Burkina Faso.

## 3.2. Gestion foncière

Les questions foncières sont régies au Burkina Faso par la Loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF). Toutefois, dans les faits, l’application du droit foncier traditionnel reste le plus dominant sur le plan national à l’exception des périmètres aménagés par l’Etat. Même dans ces périmètres aménagés, le droit foncier découlant de la RAF est souvent difficile à appliquer en raison des mentalités très ancrées dans le mode de gestion traditionnelle. Dans le droit coutumier traditionnel, la terre constitue un bien collectif et un don de Dieu qu’on ne peut vendre ou refuser de donner à quelqu’un qui veut l’exploiter pour se nourrir. Le domaine foncier coutumier est du ressort du chef de terre qui peut attribuer ou retirer la terre à une personne dans le respect des coutumes. Il doit être informé de toute transaction sur les terres dont il a la responsabilité. L’ensemble des terres d’un village appartient aux chefs de terre ou aux familles et/ou lignages autochtones.

L'accès à la terre se fait généralement selon les principaux modes suivants, avec des variantes selon les groupes ethniques :

- Le droit de propriété émane du mode d’accès à la terre par héritage intrafamilial ou lignagère entre les membres, sans référer au chef de terre, sauf pour l’exécution des rites coutumiers pour solliciter la bonne productivité aux mânes. Il n’est jamais détenu par une personne, mais par les familles. Les familles possèdent des droits de propriété sur les terres qu’elles exploitent. Lorsqu´un membre de la famille a besoin d’une portion de terre, il doit s´adresser au chef de lignage. Aussi, ce dernier bénéficiaire ne peut céder la terre familiale à une personne extérieure à la famille sans l’accord du chef de famille.

- Le droit d’usufruit (ou emprunt) est conféré par l’accès à la terre par emprunt. Il peut concerner, soit des autochtones soit des étrangers. En effet, toute personne désireuse d’acquérir un lopin de terre à des fins agricoles, s’adresse au propriétaire qui après concertation avec les autres membres de la famille et après avoir avisé le chef du lignage et le chef de terre, accorde un lopin sur les terres non exploitées au demandeur. Le bénéficiaire acquiert par la même occasion un droit d’usage ou d’usufruit. En cas de cession par héritage, le nouvel exploitant tient informée la famille propriétaire qui lui rappelle les clauses d’occupation.

- Le droit délégué est un type d’arrangement plus social que foncier. Il crée des rapports de clientèle, plus ou moins formalisés, entre hôte et preneur, qui peuvent ensuite prendre la forme de rapports d’alliance, le mariage étant une forme privilégiée de consolidation de sa position au sein du lignage d’accueil. Tout bénéficiaire d’une délégation de droit foncier, contracte un devoir permanent de reconnaissance vis-à-vis de son « tuteur ».

Quel que soit l’exploitant de la terre, il doit respecter le droit éminent établi par la communauté pour la possession de la terre. Dans les villages, le droit éminent est détenu par le chef du village ou le chef de terre. Ces derniers sont des intermédiaires entre les hommes et les esprits de la terre. Ce sont eux qui gèrent les rapports des hommes à la terre et aux autres éléments de la nature qu’elle porte. Il gère les litiges nés de l’occupation des terres.

Les femmes ont des champs individuels qui d’une manière générale appartiennent à leurs maris ou des terres de la lignée matrilinéaire ou patriarcale.

## 3.3. Profil de population

Selon les projections effectuées par l’Institut national de la statistique et de la démographie en 2006, la population de la zone du sous projet était de 13 800 105 habitants. L’évolution de cette population de 2006 à 2017 est indiquée dans le tableau suivant.

Tableau 4 : Evolution de la population des régions du sous projet de 2006 à 2017

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 1 428 033 | 1 459 198 | 1 500 542 | 1 543 113 | 1 586 748 | 1 631 321 | 1 677 018 | 1 723 830 | 1 771 896 | 1 821 059 | 1 871 492 | 1 923 192 |
| Cascades | 519 627 | 544 621 | 566 843 | 589 741 | 613 229 | 637 279 | 661 936 | 687 170 | 713 059 | 739 497 | 766 540 | 794 192 |
| Centre | 1 676 565 | 1 781 092 | 1 865 966 | 1 953 669 | 2 043 943 | 2 136 581 | 2 231 807 | 2 329 499 | 2 429 718 | 2 532 311 | 2 637 303 | 2 744 666 |
| Centre-Est | 1 116 215 | 1 149 211 | 1 186 043 | 1 223 956 | 1 262 783 | 1 302 449 | 1 343 079 | 1 384 663 | 1 427 320 | 1 470 903 | 1 515 518 | 1 561 208 |
| Centre-Nord | 1 186 695 | 1 218 835 | 1 256 464 | 1 295 189 | 1 334 860 | 1 375 380 | 1 416 895 | 1 459 402 | 1 502 994 | 1 547 565 | 1 593 214 | 1 639 966 |
| Centre-Ouest | 1 172 957 | 1 201 463 | 1 236 855 | 1 273 300 | 1 310 644 | 1 348 784 | 1 387 860 | 1 427 894 | 1 468 966 | 1 510 975 | 1 554 040 | 1 598 159 |
| Centre-Sud | 635 359 | 648 242 | 666 101 | 684 503 | 703 358 | 722 631 | 742 378 | 762 632 | 783 430 | 804 709 | 826 548 | 848 940 |
| Est | 1 191 223 | 1 234 738 | 1 278 351 | 1 323 234 | 1 369 233 | 1 416 229 | 1 464 366 | 1 513 642 | 1 564 144 | 1 615 740 | 1 668 520 | 1 722 513 |
| Haut-Bassins | 1 444 040 | 1 497 061 | 1 550 195 | 1 604 875 | 1 660 910 | 1 718 161 | 1 776 803 | 1 836 838 | 1 898 361 | 1 961 204 | 2 025 513 | 2 091 282 |
| Nord | 1 173 100 | 1 199 913 | 1 234 506 | 1 270 125 | 1 306 619 | 1 343 897 | 1 382 111 | 1 421 253 | 1 461 430 | 1 502 527 | 1 544 677 | 1 587 866 |
| Plateau central | 689 592 | 703 991 | 723 628 | 743 844 | 764 574 | 785 746 | 807 444 | 829 692 | 852 536 | 875 910 | 899 884 | 924 474 |
| Sud-Ouest | 613 185 | 629 070 | 648 123 | 667 737 | 687 826 | 708 336 | 729 362 | 750 893 | 772 973 | 795 549 | 818 685 | 842 382 |
| TOTAL PAYS | 12 846 591 | 13 267 435 | 13 713 617 | 14 173 286 | 14 644 728 | 15 126 794 | 15 621 059 | 16 127 408 | 16 646 827 | 17 177 949 | 17 721 934 | 18 278 840 |

Source : Annuaire statistique INSD 2017, décembre 2018.

Cette population était majoritairement, composée de jeunes avec 46,4% ayant moins de 15 ans et 59,1% ayant moins de 20 ans. Cette jeunesse de la population constitue un levier potentiel d'innovations et de progrès à moyen et long terme, à condition que des ressources soient mobilisées pour la protection et la préparation des jeunes à la vie adulte. A court terme, elle induit des rapports élevés de dépendance, qui réduisent les capacités d'épargne des familles et des ménages et contribuent à reproduire la pauvreté, car c'est au sein des populations pauvres que le nombre d'enfants est le plus élevé.

Figure 3 : Répartition de la population du Burkina Faso

Source : Annuaire statistique INSD 2017, décembre 2018.

La dynamique démographique a été marquée par une nette accélération du taux de croissance de la population, qui se situait à 3,1% en moyenne par an entre 1996 et 2006, contre 2,4% au cours de la période intercensitaire précédente. Cette évolution a résulté du maintien de la fécondité à un niveau élevé, estimé à 6,2 enfants par femme en fin de vie féconde en 2006, tout comme en 1960, conjugué à une baisse significative de la mortalité à la faveur des progrès enregistrés, notamment dans le domaine sanitaire. En effet, le quotient de mortalité infantile est passé de 107,0‰ en 1996, à 91,7‰ en 2006. La hausse de l'espérance de vie à la naissance a été sensible, avec un gain absolu de 24,7 ans entre 1960 et 2006 : de 32 ans en 1960, elle est passée à 53,8 ans en 1996 pour atteindre 56,7 ans en 2006.

# CHAPITRE IV : IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES DU SOUS PROJET

Le sous projet d’électrification des 70 localités va engendrer des impacts sociaux et économiques sur les conditions de vie des personnes et des groupes de personnes.

## 4.1. Profil des personnes affectées par la réinstallation

Les enquêtes socioéconomiques réalisées dans les 70 localités ont mis en exergue un total de 454 personnes affectées. Les PAP recensées sont de sexe masculin, d’âge compris entre 31 et 64 ans. Les activités pratiquées par ces PAP sont l’agriculture, l’élevage et le commerce. 45 % des PAP sont de l’ethnie mossi et 60% pratiquent la religion musulmane. Parmi les 454 PAP, 385 PAP perdent des arbres privés et 69 des portions de terres. Les pertes de terres sont également source de pertes d’éventuelles cultures/récoltes de superficie équivalente. Le tableau ci-dessous nombre

Tableau 5 : Situation des personnes affectées par la réinstallation

| No | Commune | PAP pour la perte d’arbres privés | PAP pour la perte de terres |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bagassi | 4 | 2 |
|  | Dissin | 0 | 4 |
|  | Boussouma | 2 | 1 |
|  | Kindi | 0 | 1 |
|  | Bousse | 7 | 1 |
|  | Nanoro | 0 | 1 |
|  | Nobere | 13 | 1 |
|  | Banfora | 39 | 4 |
|  | Guiaro | 38 | 1 |
|  | Doulougou | 2 | 2 |
|  | Soubakagnedougou | 0 | 1 |
|  | Karangasso Sambla | 0 | 2 |
|  | Tiebele | 14 | 1 |
|  | Ziniaré | 5 | 3 |
|  | Didyr | 15 | 4 |
|  | Wolonkoto | 28 | 1 |
|  | Guiba | 9 | 1 |
|  | Bobo Dioulasso | 5 | 3 |
|  | Yaba | 23 | 1 |
|  | Boromo | 4 | 2 |
|  | Saaba | 0 | 1 |
|  | Boulsa | 0 | 2 |
|  | Cinkansé | 0 | 1 |
|  | Kirsi | 4 | 2 |
|  | Yako | 7 | 1 |
|  | Bokin | 22 | 1 |
|  | Kankalaba | 11 | 1 |
|  | Kongoussi | 71 | 5 |
|  | Laye | 3 | 1 |
|  | Loumana | 14 | 1 |
|  | Tibga | 0 | 1 |
|  | Fada | 0 | 1 |
|  | Niou | 0 | 1 |
|  | Réo | 0 | 1 |
|  | Gombousgou | 4 | 1 |
|  | Ouahigouya | 10 | 1 |
|  | Bere | 5 | 2 |
|  | Nouna | 1 | 2 |
|  | Dédougou | 0 | 1 |
|  | Tenkodogo | 16 | 1 |
|  | Karangasso Vigué | 2 | 1 |
|  | Toece | 6 | 2 |
|  | Kiembara | 1 | 1 |
| Total | 385 | 69 |

## Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, novembre 2019.

## 4.2. Impacts de la perte temporaire ou permanente de terre et de moyens d’existence

La réalisation du projet va nécessiter la disponibilité de l’espace pour la réalisation des investissements physiques notamment le trace des lignes et la construction des guichets. Les impacts sociaux négatifs évalués sont la perte de terres agricoles et la perte d’arbres privés.

Perte de terres agricoles : La construction des guichets va engendrer une perte définitive des terres. Les 69 portions de terre identifiées correspondant à une superficie de 6,9918 ha sont situées sur des terres privées. Ce sont des champs en exploitation ou en jachère appartenant à 69 personnes. La réalisation du sous projet occasionnera donc la perte éventuelle production agricole pour les personnes affectées. L’acquisition de ces terres au profit du sous-projet nécessitera préalablement une compensation pour la perte de terres (indemnisation des PAP), une compensation en terme de mesure additionnelle pour la perte de productions agricoles sur trois (3) saisons et une sécurisation (rétrocession et bornage) pour éviter toute recolonisation future des emprises acquises.

Perte d’arbres privés : Le projet va entraîner la perte d’arbres fruitiers et utilitaires (importance des feuilles ou des écorces pour des soins médicinaux, etc.). Les PAP perdront définitivement des pieds d’arbres et par conséquent une source de revenus pour certains cas. Les pertes d’arbres privés donneront donc lieu à une compensation. Au total, 184 Km de lignes HTA et 463 Km de réseau de distribution BTA seront construits. Les arbres privés se trouvant dans ces couloirs de lignes de 6 m de larges seront coupés lors des travaux d’ouverture de couloirs. De ce fait, les travaux de construction des lignes engendreront la perte d’arbres privés. Le nombre total d’arbres privés qui sera perdu est estimé à 2632 appartenant à 385 personnes. Ces pertes feront l’objet de compensation au profit des PAP concernées. Le tableau ci-après récapitule les impacts sociaux par commune.

Tableau 6 : Récapitulatif des impacts sociaux en termes de pertes par commune

| No | Communes | Perte d’arbres privés | Perte de terres |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre arbres | Nombre PAP | m2 | ha | Nombre PAP |
|  | Bagassi | 12 | 4 | 2075 | 0,2075 | 2 |
|  | Dissin | 0 | 0 | 4341 | 0,4341 | 4 |
|  | Boussouma | 11 | 2 | 600 | 0,06 | 1 |
|  | Kindi | 0 | 0 | 1000 | 0,1 | 1 |
|  | Bousse | 16 | 7 | 900 | 0,09 | 1 |
|  | Nanoro | 0 | 0 | 1000 | 0,1 | 1 |
|  | Nobere | 46 | 13 | 900 | 0,09 | 1 |
|  | Banfora | 319 | 39 | 4960 | 0,496 | 4 |
|  | Guiaro | 316 | 38 | 1000 | 0,1 | 1 |
|  | Doulougou | 21 | 2 | 2000 | 0,2 | 2 |
|  | Soubakagnedougou | 0 | 0 | 1122 | 0,1122 | 1 |
|  | Karangasso Sambla | 0 | 0 | 2000 | 0,2 | 2 |
|  | Tiebele | 124 | 14 | 1000 | 0,1 | 1 |
|  | Ziniaré | 50 | 5 | 3000 | 0,3 | 3 |
|  | Didyr | 66 | 15 | 4000 | 0,4 | 4 |
|  | Wolonkoto | 249 | 28 | 1024 | 0,1024 | 1 |
|  | Guiba | 23 | 9 | 1000 | 0,1 | 1 |
|  | Bobo Dioulasso | 55 | 5 | 3000 | 0,3 | 3 |
|  | Yaba | 59 | 23 | 940 | 0,094 | 1 |
|  | Boromo | 10 | 4 | 2000 | 0,2 | 2 |
|  | Saaba | 0 | 0 | 1000 | 0,1 | 1 |
|  | Boulsa | 0 | 0 | 700 | 0,07 | 2 |
|  | Cinkansé | 0 | 0 | 1000 | 0,1 | 1 |
|  | Kirsi | 43 | 4 | 1905 | 0,1905 | 2 |
|  | Yako | 27 | 7 | 1200 | 0,12 | 1 |
|  | Bokin | 121 | 22 | 300 | 0,03 | 1 |
|  | Kankalaba | 307 | 11 | 1024 | 0,1024 | 1 |
|  | Kongoussi | 337 | 71 | 5000 | 0,5 | 5 |
|  | Laye | 9 | 3 | 900 | 0,09 | 1 |
|  | Loumana | 110 | 14 | 1156 | 0,1156 | 1 |
|  | Tibga | 0 | 0 | 300 | 0,03 | 1 |
|  | Fada | 0 | 0 | 900 | 0,09 | 1 |
|  | Niou | 0 | 0 | 400 | 0,04 | 1 |
|  | Réo | 0 | 0 | 1000 | 0,1 | 1 |
|  | Gombousgou | 4 | 4 | 900 | 0,09 | 1 |
|  | Ouahigouya | 24 | 10 | 1020 | 0,102 | 1 |
|  | Bere | 22 | 5 | 6300 | 0,63 | 2 |
|  | Nouna | 5 | 1 | 2002 | 0,2002 | 2 |
|  | Dédougou | 0 | 0 | 99 | 0,0099 | 1 |
|  | Tenkodogo | 124 | 16 | 900 | 0,09 | 1 |
|  | Karangasso Vigué | 104 | 2 | 1000 | 0,1 | 1 |
|  | Toece | 18 | 6 | 2000 | 0,2 | 2 |
|  | Kiembara | 1 | 1 | 1050 | 0,105 | 1 |
| Total | 2632 | 385 | 69918 | 6,9918 | 69 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018.

# CHAPITRE V : CADRES JURIDIQUE, POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL

Ce chapitre présente les cadres juridiques et institutionnels de la réinstallation.

## 5.1. Cadre juridique et politique en matière d’expropriation et de réinstallation

5.1.1. Cadre légal et politique du Burkina Faso

- La Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 (dont la dernière révision date de 2015)

La Constitution en son article 15 dispose ceci : « le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique constatée dans les formes légales. Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure ».

- La Loi N° 034-2012/AN du 02/07/2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso

Cette loi réglemente à travers certains de ses articles la gestion du domaine foncier, notamment en ce qui concerne les modalités d’acquisition de terrains par l’Etat et les collectivités territoriales, les procédures d’expropriation et les règles d’indemnisations. En ses articles 5 et 6 la loi énonce l’existence d’un domaine foncier national (DFN) qui est composé du domaine foncier de l’Etat, domaine foncier des collectivités territoriales, Le patrimoine foncier des particuliers.

Elle pose les principes généraux, les modalités de l’expropriation, le processus d’expropriation et d’indemnisation et les mécanismes de gestion des plaintes à travers les articles 300 à 312. Selon l’Article 300 de la loi portant RAF, l’expropriation pour cause d’utilité publique est une forme de cession involontaire des droits réels immobiliers permettant aux pouvoirs publics, dans le respect des droits des détenteurs de ces droits, de mobiliser les ressources foncières pour les besoins d’opérations d’aménagement du territoire reconnus d’utilité publique.

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (article 301) comporte les étapes suivantes :

- La déclaration d’intention de réaliser un projet d’utilité publique ;

- L’enquête d’utilité publique ;

- La déclaration d’utilité publique ;

- L’enquête parcellaire ;

- La déclaration de cessibilité ;

- La négociation de cessibilité.

- La Loi n° 034-2009/AN du 16 Juin 2009 Portant Régime Foncier Rural

Selon les dispositions de cette loi, les terres rurales sont réparties dans les catégories comprenant : le domaine foncier rural de l’État, le domaine foncier rural des collectivités territoriales et le patrimoine foncier rural des particuliers (Article 5).

Pour ce qui est du domaine foncier rural de l’État, il comprend selon l’article 25 :

- De plein droit, l’ensemble des terres rurales aménagées par l’État sur fonds publics ;

- Les terres réservées par les schémas d’aménagement du territoire à des fins d’aménagements ;

- Les terres rurales acquises par l’État auprès des particuliers selon les procédés de droit commun ;

- Les terres acquises par exercice du droit de préemption ou par application de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Quant au domaine foncier rural des collectivités territoriales, il est constitué (Article 27) :

- Des terres rurales qui leur sont cédées par l’État ;

- Des terres rurales acquises par ces collectivités territoriales selon les procédés de droit commun ;

- Des terres acquises par exercice du droit de préemption ou par application de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

- La loi n°009‐2018/AN du 3 mai 2018 portant expropriation pour cause d’utilité

Publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt général au Burkina Faso. Elle a pour objet de déterminer les règles et les principes fondamentaux régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt général au Burkina Faso, mais les décrets d’applications de cette loi ne sont pas encore disponibles.

Les opérations dont la réalisation nécessite l’expropriation pour cause d’utilité publique sont :

- Les infrastructures de transport notamment les routes, la voirie urbaine, les chemins

- De fer, les aérogares ;

- Les travaux et aménagements urbains, agricoles, forestiers, pastoraux, fonciers ou

- Miniers ;

- Les travaux militaires ;

- La conservation de la nature ;

- La protection de sites ou de monuments historiques ;

- Les aménagements hydrauliques ;

- Les installations de production et de distribution d’énergie ;

- Les infrastructures sociales et culturelles ;

- L’installation de services publics ;

- La création ou l’entretien de biens ou ouvrages d’usage public ;

- Les travaux d’assainissement ;

- Les travaux et aménagements piscicoles ;

- Toute opération destinée à satisfaire ou préserver l’intérêt général.

- Le Décret N° 2015- 1187 /PRESTRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA /MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 Octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social. Il définit les conditions de réalisation et le plan type d’un PAR au Burkina Faso.

- La politique nationale de protection sociale 2013 – 2022, poursuit comme objectif global la contribution au changement qualitatif des conditions de vie de toutes les couches sociales par (i) le développement de mécanismes adéquats et pérennes de prévention et de couverture des risques majeurs et de gestion des chocs et (ii) l’extension de l’assurance sociale à toutes les catégories de travailleurs et l’élargissement de la gamme des prestations à tous les risques sociaux.

5.1.2. Les exigences de la Banque mondiale en matière de réinstallation

La politique opérationnelle PO 4.12 de "Réinstallation Involontaire" de la Banque mondialevient en complément de la législation nationaledans le cadre des projets de développement dont les activités affectent les populations, notamment la destruction ou la perturbation de leurs systèmes de production ou la perte de leurs sources de revenus, des restrictions d'accès ou d’utilisation des ressources naturelles et qui nécessitent un déplacement de ces populations.

Cette politique recommande qu’en cas de réinstallation involontaire de population, des mesures appropriées soient planifiées et mises en œuvre pour éviter que la réinstallation involontaire provoque des conséquences dommageables sur le long terme, un appauvrissement des populations et des  dommages  environnementaux. Ainsi, la politique PO 4.12 de la Banque mondiale sur la réinstallation involontaire vise à :

      - Éviter ou minimiser la réinstallation involontaire, dans la mesure du possible, en étudiant toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet

      - Lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de réinstallation devront être conçues et exécutées sous la forme de programmes de développement procurant aux personnes déplacées par le projet suffisamment de moyens d’investissement pour leur permettre de bénéficier des avantages du projet. Les populations déplacées devront être consultées de manière constructive et avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation.

      - Les personnes déplacées devront être aidées dans leurs efforts d’amélioration, ou du moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie, ceux-ci étant considérés, en terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de la phase précédant le déplacement ou celle de la mise en œuvre du projet, selon la formule la plus avantageuse4.

Les exigences de cette politique pour l’emprunteur sont entre autres :

- L’Emprunteur est responsable de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi, selon les cas, d’un plan de réinstallation, cadre de politique de réinstallation, ou cadre procédural. L’engagement de l’Emprunteur, tout comme sa capacité, à mener à son terme, dans de bonnes conditions, la réinstallation, est un déterminant clé de l’implication de la Banque dans un projet.

- Le contenu et le niveau de détail des instruments de réinstallation dépendent de l’ampleur et de la complexité de la réinstallation. Pour préparer la composante de réinstallation, l’Emprunteur s’appuie sur les expertises sociale, technique et juridique appropriées, ainsi que sur les organisations communautaires et ONG pertinentes. L’Emprunteur informe, le plus tôt possible, les personnes susceptibles d’être déplacées, des aspects du projet liés à la réinstallation et recueille leurs avis en compte dans la conception du projet.

- Les coûts intégraux des activités de réinstallation nécessaires à la réalisation des objectifs du projet sont inclus dans les coûts totaux du projet.

- L’Emprunteur s’assure que le Plan d’exécution du projet est en parfaite cohérence avec l’instrument de réinstallation.

- La fourniture à la Banque par l’Emprunteur d’un avant-projet d’instrument de réinstallation conforme à la présente politique ainsi que la mise de cet avant-projet à la disposition, dans un lieu accessible, des personnes déplacées et des ONG locales, sous une forme, d’une manière et dans une langue qui leur soient compréhensibles, constitue une condition à l’évaluation de projets impliquant une réinstallation. Dès lors que la Banque a approuvé l’instrument final de réinstallation, il est publié par l’Emprunteur et largement diffuser notamment dans la zone de mise en œuvre du projet et aussi par la Banque mondiale sur son site web.

L’emprunteur à l’obligation :

- D’informer des possibilités offertes et des droits se rattachant au déplacement des PAP ;

- De consulter et soumettre plusieurs choix et informer des alternatives réalisables aux plans technique et économique ; et

- Pourvoir rapidement d’une compensation effective au coût intégral de remplacement pour les pertes de biens directement attribuables au projet.

Aussi, le plan de réinstallation doit prendre en compte les indemnités de déplacement pendant la réinstallation. Lorsque cela est possible pour l’atteinte des objectifs de la politique, le plan de réinstallation prévoit pour les personnes déplacées une aide après le déplacement, pour une période transitoire d’une durée fondée sur une estimation raisonnable du temps probable nécessaire au rétablissement de leurs moyens d’existence et de leurs revenus.

La politique PO 4.12 requiert que les besoins des groupes vulnérables au sein des populations déplacées soient spécifiquement examinés lors de l’élaboration et la mise en œuvre du plan de réinstallation.

Pour garantir que la compensation et les aides à accorder aux populations affectées seront effectives, la politique PO 4.12 exige dans le cadre du plan de réinstallation un programme de suivi/évaluation du plan.

Cette politique s’applique à toutes les composantes du projet entraînant une réinstallation involontaire, quelle que soit la source de financement de celui-ci. Elle s’applique également aux autres activités donnant lieu à une réinstallation involontaire, qui, aux yeux de la Banque, sont a) directement et significative en relation avec le projet financé par la Banque ; b) nécessaires pour atteindre les objectifs tels qu’ils ont été fixés dans le document du projet ; et c) réalisées, ou planifiées pour être réalisées, en parallèle avec le projet.

5.1.3. Analyse comparative entre la législation nationale en matière d’expropriation et la relocation et les exigences de la Banque mondiale relative à la réinstallation involontaire

L’analyse des gaps entre les dispositions de la législation nationale en matiere d’expropriation et de relogement et les exigences de la PO 4.12 Banque mondiale relative à de réinstallation met en exergue aussi bien des convergences que des divergences.

En termes de points de convergence on peut relever les points suivants :

- Indemnisation et compensation;

- Négociation ;

- Principe d’évaluation ;

- Prise de possession des terres.

- Date limite d'éligibilité ;

Les points où la loi nationale est moins complète :

- Participation des PAP et des communautés hôtes ;

- Gestion des litiges nés de l'expropriation ;

- Compensation à l’état de la valeur actuelle du bien.

- Prise en compte du Genre ;

- Minimisation des déplacements de personnes

- Propriétaires coutumiers

- Compensation au coût de remplacement intégral du bien

Quant aux points de divergence, ils sont nombreux et concernent  les aspects suivants :

- Prise en compte des groupes vulnérables ;

- Occupants sans titre ;

- Assistance à la réinstallation des personnes déplacées ;

- Réhabilitation économique ;

- Suivi et évaluation.

La législation nationale et la PO 4.12 de la Banque mondiale ne sont concordantes que sur l’indemnisation et la compensation, la négociation, le principe d’évaluation, la prise de possession des terres et la date limite d’éligibilité. Pour tous les autres points, il y a plus ou moins une discordance relativement nette. Dans ce rapport, il est préconisé que la politique de la Banque mondiale PO 4.12 soit appliquée pour completer la legislation nationale et guider le processus de réinstallation dans le cadre de la mise en œuvre des activites du Projet. Le tableau ci-dessous présente l’analyse des gaps entre les dispositions nationales en matière de réinstallation et d’expropriation et la P.O. 4.12 de la Banque mondiale.

Tableau 7 : Analyse comparative du cadre juridique national et les exigences de la Banque mondiale

| Questions abordées | Cadre réglementaire national | Exigences de la PO | Constat | Analyse de l’écart entre PO 4.12 et Cadre réglementaire national | Disposition ad’hoc complémentaire à la législation nationale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principes généraux | Avant l'expropriation | Avant le déplacement | Convergence | Il faut recenser les PAP, les indemniser avant tout déplacement, toute expropriation. | Toutes les PAP et leurs biens impactés doivent être recensées. Les PAP seront compensées avant tout déplacement, toute expropriation |
|  | Paiement d'une juste et préalable indemnisation en tenant compte de l'état de la valeur actuelle des biens. | Compensation en nature ou en espèce au coût de remplacement intégral en ne tenant pas compte de la dépréciation de l'actif affecté. | Convergence | Pour la législation nationale, il faut indemniser en tenant compte de l’état de la valeur actuelle alors que la banque propose une compensation au coût de remplacement intégral en ne tenant pas compte de la dépréciation de l’actif. | Procéder à la compensation des biens impactés au coût de remplacement intégral en nature ou en espèce |
| Occupants illégaux des sites non aménagés (terres urbaines et suburbaines) | Occupation à titre exceptionnel et sur autorisation de l'administration. Toute occupation sans titre est interdite et le déguerpissement donne lieu ni à recasement, ni à indemnisation. | Compensation et réinstallation | Discordance | La législation nationale ne prévoit pas de dispositions pour les occupants illégaux, et ils peuvent bénéficier d’aucune forme de compensation. | Le recensement des PAP doit inclure tous les occupants des terres qu’ils aient des titres ou pas. Prévoir une indemnisation et une aide à la réinstallation et s’assurer du rétablissement de leur situation économique. |
| Occupants des servitudes | Il s'agit des occupants ayant ou pas un permis d'occuper. Libération des servitudes sans recasement et sans indemnisation. | Compensation et assistance à la réinstallation. | Discordance | La législation nationale ne prévoit pas de recasement, ni de compensation pour les occupants légaux des servitudes. | Le recensement des PAP doit inclure tous les occupants des servitudes qu’ils aient des titres ou pas. Prévoir une indemnisation et une aide à la réinstallation et s’assurer du rétablissement de leur situation économique. |

| Assistance à la réinstallation des personnes déplacées | Non Prévue | Les personnes affectées doivent bénéficier d'une assistance pendant la réinstallation et d'un suivi après la Réinstallation. | Discordance | La législation nationale ne prévoit pas une assistance à la réinstallation. | Assister les PAP déplacées pendant toute la réinstallation. Prévoir un suivi et une évaluation après la réinstallation. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupes vulnérables | Aucune disposition spécifique n'est prévue par la loi | Une attention particulière doit être portée aux groupes vulnérables, en particulier ceux qui sont sous le seuil de pauvreté, les personnes sans terre, les vieillards, les femmes et les enfants, les minorités ethniques et les populations indigènes. | Discordance | La législation nationale ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les groupes vulnérables. | Les personnes vulnérables seront identifiées et recevront un traitement spécial qui leur permette de bénéficier équitablement du projet. |
| Genre | Non prévu par la législation | Une assistance spéciale est prévue pour chaque groupe défavorisé. | Discordance | La législation nationale ne prévoit pas de dispositions spécifiques sur le genre. | Prendre en compte la question du genre en prévoyant une aide spéciale à chaque groupe spécifique. |
| Date limite d'éligibilité | Non prévu par la législation | Date butoir de recensement des PAP | Discordance | La législation nationale ne prévoit pas de dispositions sur la date butoir | Déterminer une date butoir qui est la date de la fin des opérations de recensement destinées à déterminer les biens et les ménages éligibles à la compensation. |
| Indemnisation et compensation | Prévu par la législation « l'indemnité d'expropriation peut être pécuniaire ou par compensation à la charge du bénéficiaire de l'expropriation » art 234 de la RAF. | Option à faire selon la nature du bien affecté. : Terre/Terre chaque fois que la terre affectée est le principal moyen de subsistance de la personne affectée. Toutefois, la PAP ne peut pas être contrainte d'opter pour une compensation nature plutôt qu’en espèce. Il doit pouvoir décider librement. | Convergence | La législation nationale n'est pas explicite ; elle est insuffisante. | Privilégier l’indemnisation en nature en adoptant le principe « de terre contre terre » chaque fois que la terre en jeu constitue le principal moyen de subsistance de la PAP. Du reste, accorder une flexibilité au mode de compensation en cas de besoin |

| Propriétaires coutumiers | Non prévu par la législation. | Subit le même traitement que les propriétaires terriens. | Discordance | La législation nationale ne prévoit pas de dispositions spécifiques sur les propriétaires coutumiers. | Au cours des recensements des parcelles de terres, les dispositions doivent être prises pour faire valoir le droit des propriétaires coutumiers sur les terres objet d’expropriation. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion des litiges nés de l'expropriation | La loi prévoit la saisine du tribunal de grande instance en cas de litige après une tentative de conciliation obligatoire au niveau local (article 96 et 97 de la loi 034 sur le régime foncier rural). | Résolution de plainte au niveau local recommandée ;'est-à-dire que les PAP doivent avoir un accès aisé à un système de recueil et de traitement des plaintes. En plus d'une possibilité de recours à la voie judicaire en cas de désaccord. | Convergence | Accorder une grande flexibilité dans la gestion des conflits en privilégiant la voix extrajudiciaire. | Le mécanisme de gestion des plaintes doit être assez attractif pour amener les PAP à s’adresser principalement à ce mécanisme sans avoir le besoin de faire appel aux juridictions nationales. |
| Participation et Consultation | Prévue par la loi avant le déplacement à travers les enquêtes comodo incomodo et les enquêtes publiques | Les populations affectées devront être consultées de manière constructive et avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation. | Convergence | Après la réalisation du PAR, l’enquête comodo incomodo pour parer aux cas litigeux et l’enquête publique est réalisée pour s’assurer que le projet est en phase avec les attentes de la population. En revanche, la législation nationale n’a rien prévu concernant les options offertes aux PAP. | Impliquer à temps les PAP dans le processus de la réinstallation. Ceci dans l’optique de leur donner des informations pertinentes quant aux options qui leurs sont offertes dans la prise de décision. |
| Négociation | Une phase de négociation est prévue par la loi nationale article (229 de la RAF). | Accorde une importance capitale à la négociation pour prendre en compte les besoins des PAP. | . Convergence | Etablir une phase de négociation avec les PAP pour prendre en compte leur besoin et pour parer à d'éventuelles contestations pouvant survenir. | Établir une phase de négociation avec les PAP pour prendre en compte leur besoin et pour parer à d’éventuelles contestations |

| Principes d'évaluation | La législation prévoit une indemnisation juste et préalable. | Juste et préalable | Convergence | Accord de principe, mais la notion de « juste indemnisation » dans la législation du Burkina mérite clarification. | L’évaluation des biens doit prendre en compte le coût de remplacement intégral du bien pour s’assurer que la situation de la PAP soit améliorée ou tout au moins rétablie dans les conditions d’avant le projet. En outre en cas de déplacement physique, le Maître d’Ouvrage doit acquérir et viabiliser les terres de remplacement et permettre ainsi aux PAP de se relocaliser dans de bonnes conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réhabilitation économique | Non prévue dans la législation | Nécessaire dans les cas où les revenus sont touchés ; les mesures introduites dépendent de la sévérité de l'impact négatif. | Discordance | La législation nationale ne prévoit pas de dispositions spécifiques sur la réhabilitation économique. | Des mesures de réhabilitations économiques seront prévues individuellement pour chaque PAP et collectivement pour la communauté affectée : Rétablissement des moyens de subsistance, renforcement des capacités. |
| Suivi et évaluation | Non prévu par la législation | Nécessaire et exigé par la PO 4.12 | Discordance | La législation nationale ne prévoit pas de dispositifs de suivi et évaluation. | Un mécanisme de suivi-évaluation efficient doit être mise en place dès le début du processus de réinstallation et devra être achevé après le projet pour s’assure que toutes conséquences de la réinstallation ont été gérées et ont été maîtrisées |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, novembre 2019.

## 5.2. Capacités institutionnelles de mise en œuvre du PAR

En matière de gestion des terres au Burkina Faso, les organisations ou structures de gestion sont définies par la RAF et la loi n° 034-2009/AN portant régime foncier rural et textes prioritaires d’application. Ces organisations se situent à trois (03) niveaux décrits comme suit :

- Au niveau national : Conformément à l’article 33 de la RAF « Le Ministère chargé des domaines assure la gestion du domaine foncier national ». Il s’agit du Ministère de l’Economie et des Finances à travers les services des domaines. Outre le ministère en charge du domaine, en référence à la loi n° 034, il est institué une instance nationale de concertation, de suivi et d’évaluation de la politique et de la législation foncière rurale. Elle réunit l’ensemble des acteurs publics, privés et de la société civile concernés par la gestion rationnelle, équitable, paisible et durable du foncier en milieu rural, y compris les représentants des autorités coutumières, des collectivités territoriales, des institutions de recherche et de centres d’excellence.

- Au niveau communal : le Service Foncier Rural (SFR) au niveau de chaque commune rurale. Ce service est chargé de l’ensemble des activités de gestion et de sécurisation du domaine foncier de la commune (y compris les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation communale) et des activités de sécurisation foncière du patrimoine foncier rural des particuliers sur le territoire communal. Le SFR assure en relation avec les commissions villageoises la tenue régulière des registres fonciers ruraux (registre des possessions foncières rurales ; registre des transactions foncières rurales ; le registre des chartes foncières locales ; registre des conciliations foncières rurales). Il existe aussi, au niveau communal, une instance de concertation foncière locale que chaque commune rurale peut créer pour examiner toutes les questions relatives à la sécurisation foncière des acteurs locaux, à la gestion et à la gouvernance foncière locale, aux questions d'équité foncière et d'utilisation durable des terres rurales et de faire toutes propositions qu'elles jugent appropriées. Cette instance a un rôle consultatif.

- Au niveau village : Une commission foncière villageoise est créée dans chaque village. Elle est composée des autorités coutumières et traditionnelles villageoises chargées du foncier. La commission foncière villageoise est chargée de contribuer à la sécurisation et la gestion du domaine foncier de la commune en participant à la sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs ruraux de la commune, en étant responsable de l’identification des espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune, participant à la constatation des droits fonciers locaux et en général, en œuvrant à la prévention des conflits fonciers ruraux.

En plus de ces structures de gestion du foncier, la loi n° 034 définit des institutions et services intermédiaires d’appui à la gestion et à la sécurisation du foncier rurale. Ce sont :

- Les services techniques déconcentrés compétents de l'Etat : Ils sont chargés d'apporter leur appui aux services fonciers ruraux en matière de gestion du domaine foncier des collectivités territoriales et de sécurisation du patrimoine foncier rural des particuliers. Cet appui porte également sur le renforcement des capacités. Ils sont également chargés d'assister les régions dans la mise en place de leurs bureaux domaniaux régionaux, la gestion de leur domaine foncier propre ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre concertée et participative de leur schéma régional d'aménagement du territoire.

- L'organisme public spécialisé chargé de la constitution, de l'aménagement et de la gestion des terres du domaine foncier rural de l'Etat : Il est chargé d'assurer la constitution et la préservation du domaine foncier rural de l'Etat, d'œuvrer à la sécurisation des terres rurales relevant du domaine de l'Etat et de promouvoir l'aménagement, la mise en valeur et la gestion rationnelle des terres rurales aménagées ou à aménager par l'Etat. Il veille au respect des cahiers des charges généraux et spécifiques relatifs aux terres rurales aménagées. Il œuvre également à la gestion durable des terres rurales au niveau des communes rurales et des régions. Il peut à la demande de ces collectivités territoriales, intervenir à leur profit dans des conditions fixées par la loi.

- Le fonds national de sécurisation foncière en milieu rural : le fonds est exclusivement affecté à la promotion et à la subvention des opérations de sécurisation foncière en milieu rural ainsi qu'au financement d'opérations de gestion foncière en milieu rural.

En référence à la loi n° 034-2009/AN du 16 Juin 2009 portant régime foncier rural au Burkina Faso, c’est ce dispositif institutionnel qui devrait régir la gestion des terres et l’expropriation.

La présente mission a cependant fait le constat que ces structures, principalement les commissions foncières villageoises ne sont pas encore mises en place dans l’ensemble des localités concernées par la mise en œuvre du projet, et il n’est pas évident que cela soit effectif avant le démarrage du projet. Aussi il est clairement ressorti que les acteurs impliqués ne disposent pas d’expériences avérées en matière de mise en œuvre du processus de réinstallation. Par conséquent le projet d’électrification des 70 localités a proposé un dispositif institutionnel de mise en œuvre du présent PAR qui implique les parties prenantes aux niveaux national, régional, communal et communautaire.

Le dispositif de mise en œuvre du PAR est décrit dans le tableau ci-après.

Tableau 8 : Dispositif institutionnel de mise en œuvre du PAR

| Niveau | Acteurs | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| National | ABER/PASEL | Veiller à la fonctionnalité du dispositif institutionnel ; Mobiliser le budget d’indemnisations et gérer administrativement les compensations ; Coordination des activités du PAR ; Campagne IEC. |
| Communal | Le Comité Communal de gestion des Plaintes dans chacune des 43 communes comprend : Maire, 01 Responsable départemental du service de l’environnement = point focal, les Responsables des services techniques déconcentrés (agriculture, élevage, action sociale), 01 agent du service des domaines de la mairie, 01 représentant des OSC/ONG/Association | Suivi des compensations selon les accords individuels ; Enregistrement des plaintes/réclamations Traitement et résolution des plaintes/réclamations Campagne IEC. |
| Village | Le Comité Villageois de Gestion des Plaintes comprend : - 01 Président CVD - 01 représentant des autorités, coutumières ou religieuses - 01 représentant PAP - 01 représentant des bénéficiaires | Suivi des compensations selon les accords individuels ; Enregistrement des plaintes/réclamations Traitement et résolution des plaintes/réclamations en lien avec le droit de propriété Transferts des dossiers de plaintes/réclamations au niveau communal Campagne IEC. |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

Les actions d’information/sensibilisation et de formation sont prévues sur les principes et procédures en matière de réinstallation involontaire, les voies de recours en cas d’insatisfaction ou de réclamation, l’application des mesures de compensation prévues y compris l’identification et la prise en compte des personnes vulnérables, le suivi-évaluation du processus de réinstallation, etc. En outre, le PAR sera mis à la disposition du public dans des lieux accessibles aux niveaux national, régional, communal et dans chaque localité traversée, et des messages de consultation diffusés. Un plan de communication sera élaboré et exécuté pour permettre aux PAP de mieux s’imprégner des mesures convenues dans ce PAR.  Les comités mis en place seront formés et dotés de moyens pour mener à bien les responsabilités qui leur sont confiées.

Tableau 9 : Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du PAR

| Acteurs cibles/bénéficiaires | Rubrique / Thématiques | Budget (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Comités villageois et Comités Communaux de gestions des plaintes | Formation sur la mise en œuvre du PAR : Présentation des grandes lignes du PAR et des comités Rôle des différents acteurs, Outils de suivi et de contrôle ; Gestion des plaintes, Outils d’enregistrement des plaintes Outils de rapport des réunions Modalité de fonctionnement. | 40 500 000 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018.

# CHAPITRE VI : PLAN DE COMPENSATION DES PERSONNES AFFECTEES

Le présent chapitre décrit le plan de compensation des personnes affectées à travers la description des critères d’éligibilité, les mesures de réinstallation, le budget des compensations et le calendrier des paiements et de la réinstallation.

## 6.1. Critères et droits d’éligibilité

Dans le cadre du présent PAR, il est entendu par personne affectée, toute personne, dont les moyens d’existence se trouvent négativement affectés du fait de la réalisation du sous projet d’électrification des 70 localités par (i) une perte de terres ; (ii) la perte de cultures agricoles ; (iii) la perte d’arbres privés. Sont donc éligibles aux compensations, les catégories de personnes suivantes :

- Les propriétaires de terres détenant un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus par la législation du pays) ;

- Les exploitants des terres agricoles y compris celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres qu'elles occupent.

- Les propriétaires (reconnus par la communauté) d’arbres privés.

Les principaux critères d’éligibilité suivants sont préconisés pour l’indemnisation des pertes dans le cadre du présent PAR :

- Les propriétaires (représentants connus) subissant des pertes des arbres

- Les personnes qui perdent des terres

- Les exploitants non propriétaires des terres identifiées au moment du recensement dans le cadre du projet

6.1.1. Catégories des personnes affectées

Les catégories de PAP qui seront impactées par les activités du Projet sont identifiées selon des types de pertes définis et le statut d’occupation de l’emprise.

Tableau 10 : Catégorisation des PAP par type de perte

| Type de pertes | Catégories de PAP | Mesures |
| --- | --- | --- |
| Perte d’arbres | Propriétaires d’arbres privés | Compensation des arbres privés perdus |
| Perte de terres | Propriétaires de terres | Compensation pour perte de terres et appui pour pertes ou diminution de production agricole sur 03 saisons |
|  | Exploitants non propriétaires | Appui pour pertes ou diminution de production agricole sur 03 saisons |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018.

6.1.2. Date limite d’éligibilité

La date butoir ou date limite d’éligibilité est la date au-delà de laquelle les attributions de droits ne sont plus acceptées ; elle doit être fixée par un acte règlementaire de l’autorité expropriante. Elle correspond à la fin de la période de recensement des personnes affectées et de leurs propriétés dans la zone d’étude. Au-delà de cette date, l’occupation et/ou l’exploitation d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peut plus faire l’objet d’une indemnisation due au projet. Les personnes qui viennent occuper les zones à déplacer/compenser après la date butoir ne sont pas éligibles à la compensation ou à d'autres formes d'assistance. Les procédures actuelles d’expropriation pour cause d’utilité publique définissent avec précision les règles régissant la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique ainsi que les délais pour procéder à l’expropriation (affichage ou utilisation des médias pour communiquer les périodes de démarrage et de fin des recensements).

La date buttoir et les modalités d’éligibilité ont été rendues publiques et expliquées aux PAP. Pour chaque commune une date buttoir a été fixée et a fait l’objet d’un arrêté de communiqué signé par la mairie. Les communiqués sur les dates butoirs sont compilés dans les annexes. Les différentes dates butoirs sont consignées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 11 : Les différentes  dates butoir

| No | REGIONS | PROVINCES | COMMUNES | LOCALITES | DATE BUTOIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOUCLE DU MOUHOUN | BALES | BAGASSI | ASSIO | 24 novembre 2017 |
|  |  |  |  | TIEKELEDOUGOU |  |
|  |  |  | BOROMO | KOHO | 04 novembre 2017 |
|  |  |  |  | VIROU |  |
|  |  | MOUHOUN | DEDOUGOU | SOURI | 10 novembre 2017 |
|  |  | NAYALA | YABA | TOBA | 10 novembre 2017 |
|  |  | SOUROU | KIEMBARA | DIO | 12 novembre 2017 |
|  |  | KOSSI | NOUNA | SOIN | 14 novembre 2017 |
|  |  |  |  | KOLONKOURA |  |
|  | CENTRE OUEST | SANGUIE | REO | NOUDOGOALY | 12 novembre 2017 |
|  |  |  | DIDYR | LAPIO | 11 novembre 2017 |
|  |  |  |  | LAKOUEDYR |  |
|  |  |  |  | GOOKO |  |
|  |  |  |  | BOULDIE |  |
|  |  | BOULKIEMDE | NANORO | SOALA | 05 novembre 2017 |
|  |  |  | KINDI | KONE | 10 novembre 2017 |
|  | NORD | PASSORE | YAKO | PELEGTANGA | 19 octobre 2017 |
|  |  |  | KIRSI | KAPPON | 11 novembre 2017 |
|  |  |  |  | DOUROU1 |  |
|  |  |  |  | DOUROU2 |  |

|  |  |  | BOKIN | GUIPA | 25 novembre 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YATENGA | OUHAYIGOUYA | SAMBTAGA | 19 octobre 2017 |
|  | PLATEAU CENTRAL ET CENTRE | OUBRITENGA | ZINIARE | OUBRIYAOGHIN | 20 novembre 2017 |
|  |  |  |  | KOASSANGA |  |
|  |  |  |  | ZIGA VILLAGE |  |
|  |  |  | LAYE | BARMA | 24 novembre 2017 |
|  |  | KOURWEOGO | BOUSSE | KOURIAN | 28 novembre 2017 |
|  |  |  | NIOU | NAPALGUE | 28 novembre 2017 |
|  |  | KADIOGO | SAABA | BOUDTENGA | 24 novembre 2017 |
|  | CENTRE NORD | BAM | KONGOUSSI | SILMIDOUGOU | 20 novembre 2017 |
|  |  |  |  | RILGO |  |
|  |  |  |  | SARGHO |  |
|  |  |  |  | BOURI |  |
|  |  |  |  | YOUGNINI |  |
|  |  | NAMINTENGA | BOULSA | DAKISEMA | 15 décembre 2017 |
|  |  |  |  | GAOGA |  |
|  |  | SANMANTENGA | BOUSSOUMA | FORGUI | 20 novembre 2017 |
|  | EST | GOURMA | FADA | NAMOUNGOU | 10 novembre 2017 |
|  |  |  | TIBGA | MONDRIN | 10 novembre 2017 |
|  | CENTRE EST | KOULPELOGHO | CINKANSE | CINKANSE-Village | 10 novembre 2017 |
|  |  | BOULGOU | TENKODOGO | TINOGHIN | 10 novembre 2017 |
|  | CENTRE SUD | NAHOURI | TIEBELE | KAYA | 06 novembre 2017 |
|  |  |  | GUIARO | BOASSAN | 02 novembre 2017 |
|  |  | ZOUNWEOGO | NOBERE | KAMBO | 15 novembre 2017 |
|  |  |  | GUIBA | BILBALOGHO | 01 novembre 2017 |
|  |  | BAZEGA | TOECE | PAWAMTORE | 4 novembre 2017 |
|  |  |  |  | YARGHO | 4 novembre 2017 |
|  |  |  | DOULOUGOU | RAKAY | 08 novembre 2017 |
|  |  |  |  | SILMA | 08 novembre 2017 |
|  |  | ZOUNWEOGO | BERE | SIGINVOUSSE | 15 octobre 2017 |
|  |  |  | GOUMBOUSGOU | NOMBOYA | 15 octobre 2017 |
|  | HAUTS BASSINS | HOUET | BOBO-DIOULASSO | PALA | 07 novembre 2017 |
|  |  |  |  | DINDERESSO | 07 novembre 2017 |
|  |  |  |  | SOGOSSAGASSO | 07 novembre 2017 |
|  |  |  | KARANGASSO SAMBLA | SOUROUGOUDINGA | 08 novembre 2017 |
|  |  |  |  | MAGAFESSO | 08 novembre 2017 |
|  |  |  |  | KOUMBADOUGOU | 08 novembre 2017 |
|  |  |  | KARANGASSO VIGUE | YEGUERE | 13 novembre 2017 |
|  | CASCADES | COMOE | SOUBAGNIEDOUGOU | BANIAGARA | 01 novembre 2017 |
|  |  |  | BANFORA | TARFILA | 15 novembre 2017 |
|  |  |  |  | TIEKOUNA | 15 novembre 2017 |
|  |  |  |  | KOSSARA | 15 novembre 2017 |
|  |  |  |  | NAFONA 1 | 15 novembre 2017 |

|  |  | LERABA | LOUMANA | BAGUERA | 02 novembre 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KANKALABA | BOUGOULA | 13 novembre 2017 |
|  |  |  | WOLONKOTO | MALON | 01 novembre 2017 |
|  | SUD OUEST | IOBA | DISSIN | MOU | 14 novembre 2017 |
|  |  |  |  | DONE | 14 novembre 2017 |
|  |  |  |  | GORA | 14 novembre 2017 |
|  |  |  |  | KOKOLIBOU | 14 novembre 2017 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

6.1.3. Barèmes applicables pour la compensation

Trois types de barèmes de compensation seront appliqués en fonction des catégories de biens impactés par le présent projet. Il s’agit de :

- Barème de compensation pour la perte de terre

- Barème de compensation de la production agricole sur trois (3) saisons

- Barème de compensation pour la perte d’arbres privés

6.1.3.1. Barème de compensation pour la perte de terre

Selon les données de l’évaluation sociale, un hectare de terre coûte un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA dans la zone du projet soit cent cinquante (150) F CFA /m2 (CU). Ainsi pour une superficie (S) de terre perdue, la compensation (C) équivalente serait de C (FCFA) = S (m2) X CU (150 FCFA/m2).

La perte de terres implique une perte ou réduction de production agricole. Pour atténuer cet impact, il est préconisé de verser aux PAP perdant les terres agricoles dans le cadre de la réalisation de ce sous projet, en plus de compensation de la perte de terres, un appui équivalent de trois (3) saisons de production sur la base de la superficie perdue. L‘évaluation de la production tirée à l’hectare de l’exploitation s’est faite sur la base des éléments suivants :

- La spéculation ayant le meilleur rendement à l’hectare selon la région

- Le rendement moyen à l’hectare de la spéculation de la région selon les résultats de l’enquête sur les productions agricoles (EPA) 2007-2017 qui indique que la meilleure production agricole est celle de l’année 2012-2013 ;

- Le prix moyen le plus élevé de la spéculation selon la société nationale de gestion des stocks de sécurité (SONAGESS) sur la période 2011-2014. Le prix moyen sur la période 2012-2013 est de 159 FCFA/kg pour le maïs et de 167 FCFA/kg pour le sorgho rouge.

Les spéculations ayant les meilleurs rendements sont le Sorgho Rouge pour la région du Nord et le Maïs pour les autres régions. Le tableau ci-après récapitule les meilleurs rendements des spéculations par région.

Tableau 12 : Meilleurs rendements des spéculations cultivées par région

| Régions | Spéculations | Rendement en (kg/ ha) |
| --- | --- | --- |
| Hauts Basins | Maïs | 2019 |
| Boucle du Mouhoun | Maïs | 1556 |
| Nord | Sorgho rouge | 1366 |
| Centre Ouest | Maïs | 2601 |
| Centre | Maïs | 2622 |
| Centre Nord | Maïs | 1338 |
| Plateau Central | Maïs | 1509 |
| Centre Est | Maïs | 1414 |
| Centre Sud | Maïs | 1244 |
| Sud-Ouest | Maïs | 1201 |
| Sahel | Maïs | 1239 |

Source : Ministère de l’agriculture, EPA 2012-2013

Dans la zone du sous projet, la pression foncière est très forte et il est quasi impossible de trouver des terres de remplacement. Sur la base des consultations réalisées avec les PAP, il est convenu dans le cadre du présent PAR, d’offrir une compensation équitable en espèces sur la base de la valeur correspondante à la production agricole de la meilleure spéculation rapportée sur trois (03) ans. Le tableau ci-dessous fournit les détails du barème de compensation d’un ha de récoltes perdues.

Tableau 13 : Barème de compensation d’un hectare de productions agricoles perdues

| Région | Spéculations | Rendement en (kg/ ha) | Coût du Kg/spéculation | Compensation à l'hectare (en FCFA) | Compensation à l'hectare rapporté sur 3 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauts Basins | Maïs | 2019 | 159 | 321 021 | 963 063 |
| Boucle du Mouhoun | Maïs | 1556 | 159 | 247 404 | 742 212 |
| Nord | Sorgho rouge | 1366 | 167 | 228 122 | 684 366 |
| Centre-Ouest | Maïs | 2601 | 159 | 413 559 | 1 240 677 |
| Centre | Maïs | 2622 | 159 | 416 898 | 1 250 694 |
| Centre-Nord | Maïs | 1338 | 159 | 212 742 | 638 226 |
| Plateau Central | Maïs | 1509 | 159 | 239 931 | 719 793 |
| Centre Est | Maïs | 1414 | 159 | 224 826 | 674 478 |
| Est | Maïs | 2001 | 159 | 318 159 | 954 477 |
| Centre-Sud | Maïs | 1244 | 159 | 197 796 | 593 388 |
| Sud-Ouest | Maïs | 1201 | 159 | 190 959 | 572 877 |
| Sahel | Maïs | 1239 | 159 | 197 001 | 591 003 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018.

Sur la base du barème d’un ha de terre perdue et d’un ha de cultures perdues, le barème de compensation d’un ha de terre agricole perdu en fonction de la région est résumé dans le tableau ci-après.

Tableau 14 : Barème de compensation d’un hectare de terre agricole perdue

| Régions | Spéculations | Rendement en (kg/ ha) | Coût du Kg/spéculation | Compensation à l'hectare (en FCFA) | Compensation à l'hectare rapporté sur 3 ans (FCFA) | Coût d'1 ha de terre (FCFA) | Compensation d'1 ha de terre perdue (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauts Basins | Maïs | 2019 | 159 | 321 021 | 963 063 | 1 500 000 | 2 463 063 |
| Boucle du Mouhoun | Maïs | 1556 | 159 | 247 404 | 742 212 | 1 500 000 | 2 242 212 |
| Nord | Sorgho rouge | 1366 | 167 | 228 122 | 684 366 | 1 500 000 | 2 184 366 |
| Centre Ouest | Maïs | 2601 | 159 | 413 559 | 1 240 677 | 1 500 000 | 2 740 677 |
| Centre | Maïs | 2622 | 159 | 416 898 | 1 250 694 | 1 500 000 | 2 750 694 |
| Centre Nord | Maïs | 1338 | 159 | 212 742 | 638 226 | 1 500 000 | 2 138 226 |
| Plateau Central | Maïs | 1509 | 159 | 239 931 | 719 793 | 1 500 000 | 2 219 793 |
| Centre Est | Maïs | 1414 | 159 | 224 826 | 674 478 | 1 500 000 | 2 174 478 |
| Est | Maïs | 2001 | 159 | 318 159 | 954 477 | 1 500 000 | 2 454 477 |
| Centre Sud | Maïs | 1244 | 159 | 197 796 | 593 388 | 1 500 000 | 2 093 388 |
| Sud-Ouest | Maïs | 1201 | 159 | 190 959 | 572 877 | 1 500 000 | 2 072 877 |
| Cascades | Maïs | 1802 | 159 | 286 518 | 859 554 | 1 500 000 | 2 359 554 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018.

6.1.3.2. Barème de compensation pour la perte d’arbres privés

L’évaluation de la compensation des arbres privés de l’emprise des travaux a été faite sur une base forfaitaire par arbre et en fonction de l’espèce. Le barème qui sera utilisé combine les grilles déjà pratiquées par l’ABER sur des projets similaires dans les mêmes régions et négociées avec les PAP pour compenser les arbres. Ce barème est synthétisé dans le tableau qui suit.

Tableau 15 : Barème de compensation des arbres privés

| DESIGNATION | COUT PAR PIED (FCFA) |
| --- | --- |
| Espèces protégées (karité, baobab, néré.) | 10 000 |
| Espèces non protégées (y compris le neem) | 3 000 |
| Azadirachta indica (jeune plant) | 1 500 |
| Eucalyptus | 4 000 |
| Arbres fruitiers sauvages (Ximenia etc.) | 5 000 |
| Fruitiers plantés en pleine production | 10 000 |
| Anacardier en pleine production | 25 000 |
| Anacardier (jeune plant) | 7 500 |
| Fruitiers plantés (jeunes plants) | 2 500 |
| Manguier en pleine production | 50 000 |
| Manguier (Jeunes plants) | 15 000 |

Source : Adapté des grilles de projets similaires, ABER, 2018

6.1.4. Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation	6.1.4.1. Mode d’estimation des pertes effectives

Conformément aux CPR du projet PASEL, les méthodes de calcul des compensations des biens reposent sur les principes de l’évaluation des pertes aux coûts de remplacement des biens perdus.

La législation burkinabè prévoit que la valeur de chaque bien est estimée par des représentants qualifiés des services techniques habilités en la matière. Cependant, on constate souvent que les barèmes fixés par les agences de l’Etat sont souvent désuets et en deçà des coûts réels de remplacement. Pour cette raison, des méthodes d’évaluation déjà utilisées dans des projets d’électrification de l’ABER ont été adoptées et adaptées à la présente étude.

Pour la perte des arbres, les barèmes sont ceux déjà utilisés dans les projets similaires (ABER) dans le domaine de l’électrification au Burkina Faso et négocié avec les PAP pour compenser les biens perdus.  Pour ce qui est de la perte agricole, les propriétaires terriens sont compensés pour la perte des terres et l’exploitant pour la perte de la production agricole pour une période de trois (03) ans.

Tableau 16 : Méthodes d’évaluation du coût de compensation des biens affectés

| Typologie des pertes | Eléments de base de calcul | Coût de compensation |
| --- | --- | --- |
| Perte de terres | Superficie impactée : S Barème de compensation de la Terre : BCT =150 FCFA/m2 | S x BCT |
| Cultures (récolte annuelle) | Superficie impactée : S Rendement moyen maximum par ha pour la principale spéculation : RM Prix moyen maximal de la Spéculation sur le marché : PM | S x RM x PM |
| Perte d’Arbres privés | Barèmes Compensation de l’Espèce : BES Nombre de pieds : N | BES x N |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

6.1.4.2. Matrice de compensation des pertes subies

Conformément aux mesures préconisées dans le CPR du PASEL, les méthodes de calcul des compensations énumérées dans le tableau ci-dessus seront appliquées dans le cadre du présent PAR.

Tableau 17 : Matrice de compensation des pertes subies

|  | Impact | Eligibilité | Compensation | Groupes vulnérables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERRES | Perte de propriété coutumière | Propriétaire reconnue coutumièrement. | Evaluation de la valeur de remplacement à faire dans le cadre de la préparation des PAR. Compensation en espèces de la terre perdue. | Prise en compte des groupes vulnérables avec un traitement spécifique |
|  | Perte de terrain occupé irrégulièrement ou loué | Occupant enregistré avant la date butoir | Compensation en espèces des récoltes impactées. |  |
| CULTURES | Cultures annuelles | Exploitant agricole | Indemnisation de la perte de récolte à la valeur du marché local. La construction des lignes dans le cadre du projet sera organisée de manière à ne pas empêcher ou détruire les cultures en mettant à profit la longue saison sèche. | Prise en compte des groupes vulnérables avec un traitement spécifique |
| ARBRES PRIVES | Arbres fruitiers ou non fruitiers | Propriétaire | Indemnisation sur la base du barème négocié |  |

Source : CPR actualisé PASEL, mars 2017

6.1.4.3. Evaluation des compensations pour les pertes d’arbres

Au total, 2632 arbres privés toutes espèces confondues seront impactés. Ces pertes concernent 385 PAP.  Sur la base du barème de compensation, l’estimation du coût total de compensation des arbres privés s’élève à vingt-huit millions deux cent quarante-six mille (28 246 000) F CFA. Le tableau ci-après illustre la situation des pertes d’arbres et les indemnisations correspondantes par commune.

Tableau 18 : Situation des compensations des arbres privés par  commune

| N° | Communes | Pertes arbres | PAP | Indemnisations (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bagassi | 12 | 4 | 60000 |
| 2 | Dissin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boussouma | 11 | 2 | 34000 |
| 4 | Kindi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bousse | 16 | 7 | 168000 |
| 6 | Nanoro | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nobere | 46 | 13 | 319000 |
| 8 | Banfora | 319 | 39 | 4007000 |
| 9 | Guiaro | 316 | 38 | 2686000 |
| 10 | Doulougou | 21 | 2 | 89000 |
| 11 | Soubakagnedougou | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karangasso Sambla | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tiebele | 124 | 14 | 637000 |
| 14 | Ziniaré | 50 | 5 | 305000 |
| 15 | Didyr | 66 | 15 | 349000 |
| 16 | Wolonkoto | 249 | 28 | 3461000 |
| 17 | Guiba | 23 | 9 | 368000 |
| 18 | Bobo Dioulasso | 55 | 5 | 257000 |
| 19 | Yaba | 59 | 23 | 600000 |
| 20 | Boromo | 10 | 4 | 98000 |
| 21 | Saaba | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Boulsa | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cinkansé | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kirsi | 43 | 4 | 199000 |
| 25 | Yako | 27 | 7 | 82000 |
| 26 | Bokin | 121 | 22 | 1063000 |
| 27 | Kankalaba | 307 | 11 | 6632000 |
| 28 | Kongoussi | 336 | 71 | 1428000 |
| 29 | Laye | 9 | 3 | 151000 |
| 30 | Loumana | 110 | 14 | 3122000 |
| 31 | Tibga | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Fada | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Niou | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Réo | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gombousgou | 4 | 4 | 27000 |
| 36 | Ouahigouya | 24 | 10 | 166000 |
| 37 | Bere | 22 | 5 | 101000 |
| 38 | Nouna | 5 | 1 | 18000 |
| 39 | Dédougou | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tenkodogo | 124 | 16 | 663000 |
| 41 | Karangasso Vigué | 104 | 2 | 1019000 |
| 42 | Toece | 18 | 6 | 134000 |
| 43 | Kiembara | 1 | 1 | 3000 |
| Total | 2632 | 385 | 28246000 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018.

La situation détaillée de compensation par PAP et village est illustrée dans le tableau ci-après.

Tableau 19 : Situation détaillée des compensations des pertes d’arbres privés par  PAP et village

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAGASSI | Assio | AssPAP1 | Lannea microcarpum | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | AssPAP2 | Lannea microcarpum | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | AssPAP3 | Adansonia digitata | 3 | 4000 | 12000 | 12000 |
|  |  | AssPAP4 | Vittelaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 30000 |
| BOROMO | Koho | KohPAP1 | Acacia albida | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | KohPAP2 | Cassia siamea | 1 | 3000 | 3000 | 6000 |
|  |  |  | Azardirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KohPAP3 | Azardirachta indica | 1 | 3000 | 3000 | 36000 |
|  |  |  | Anogeisus leiocarpus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | KohPAP4 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
| YABA | Bounou | BounPAP1 | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | BounPAP2 | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | BounPAP3 | Diopyros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 | 16000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BounPAP4 | Anogeissus leiocarpa | 1 | 3000 | 3000 | 25000 |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  | BounPAP5 | Azadiracta indica | 1 | 3000 | 3000 | 18000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  | BounPAP6 | Prosopis africana | 1 | 3000 | 3000 | 9000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BounPAP7 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | BounPAP8 | Vitellaria paradoxa | 4 | 10000 | 40000 | 40000 |
|  |  | BounPAP9 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | BounPAP10 | Acacia senegal | 1 | 3000 | 3000 | 13000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YABA | Yaba | YabPAP1 | Balanites aegyptiaca | 3 | 3000 | 9000 | 56000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Acacia senegal | 2 | 4000 | 8000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  |  |  | Diopyros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | YabPAP2 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 13000 |
|  |  |  | Pterocarpus erinaceus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | YabPAP3 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | YabPAP4 | Adansonia digitata | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | YabPAP5 | Mangifera indica | 4 | 50000 | 200000 | 200000 |
|  |  | YabPAP6 | Acacia albida | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | YabPAP7 | Acacia albida | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Toba | TobPAP1 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 65000 |
|  |  |  | Manguirifa | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  |  | Mitragyna inermis | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Sclerocarya birrea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  | Kera | KerPAP1 | Manguifera Indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | KerPAP2 | Vitellaria Paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| KIEMBARA | Kiembara | KiembPAP 1 | Lannea acida | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| NOUNA | Soin | SoiPAP1 | Borassus sp | 3 | 4000 | 12000 | 12000 |
|  |  |  | Adamsonia digitata | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  |  | Sclerocarya birrea | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| DIDYR | Didyr | DidyPAP1 | Lannea microcarpa | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | DidyPAP2 | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | DidyPAP3 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | DidyPAP4 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | DidyPAP5 | Lannea microcarpa | 5 | 3000 | 15000 | 40000 |
|  |  |  | Azadiracta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Ficus vogelii | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Eucalyptus camalendus | 4 | 4000 | 16000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIDYR | Lapio | LapiPAP1 | Eucalyptus camalendus | 6 | 4000 | 24000 | 83000 |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Manguifera indica | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  |  | Ficus vogelii | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  | LapiPAP2 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 35000 |
|  |  |  | Eucalyptus camalendus | 8 | 4000 | 32000 |  |
|  | Lakouedyr | LakoPAP1 | Manguifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 56000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | LakoPAP2 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Gooko | GookPAP1 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | GookPAP2 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | GookPAP3 | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 26000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  | Youloupo | YouloPAP3 | Lannea microcarpa | 8 | 3000 | 24000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Tamarindus | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  | Mogueya | MogPAP1 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Tontonr | TontPAP1 | Eucalyptus camalendus | 4 | 4000 | 16000 | 22000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Azadiracta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
| YAKO | PELEGTENGA | PelegPAP1 | Azadirachta indica | 8 | 3000 | 24000 | 24000 |
|  |  | PelegPAP2 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | PelegPAP3 | Azadirachta indica | 4 | 3000 | 12000 | 12000 |
|  |  | PelegPAP4 | Azadirachta indica | 4 | 3000 | 12000 | 12000 |
|  |  | PelegPAP5 | Azadirachta indica | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | PelegPAP6 | Azadirachta indica | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | PelegPAP7 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 10000 |
|  |  |  | Eucaluptus camaldulensis | 1 | 4000 | 4000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIRSI | Kapon | KapPAP1 | AZADIRACTA | 10 | 3000 | 30000 | 130000 |
|  |  |  | VITELARIA | 10 | 10000 | 100000 |  |
|  |  | KapPAP2 | CASSIA SIAMEA | 8 | 3000 | 24000 | 24000 |
|  |  | KapPAP3 | ACACIA NILOTICA | 7 | 3000 | 21000 | 21000 |
|  |  | KapPAP4 | SABA SENEGAL | 8 | 3000 | 24000 | 24000 |
| BOKIN | Bokin | BokPAP1 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | BokPAP2 | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 | 12000 |
|  |  |  | Balanites | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Acacia senegal | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  | BokPAP3 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 59000 |
|  |  |  | Balanites | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Combretum | 5 | 3000 | 15000 |  |
|  |  |  | Piliostigma | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Sterculia | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Lanea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | Bok PAP4 | Balanites | 1 | 3000 | 3000 | 39000 |
|  |  |  | Acacia nilotica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Acacia senegal | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Balanites | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | BOH RUF | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | CAS SIE | 4 | 3000 | 12000 |  |
|  | Signonghin | SignoPAP1 | Azadirachta indica | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  | Ypalla | YpalPAP1 | Diospiros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 | 18000 |
|  |  |  | Lanea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Combretum | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  | YpalPAP2 | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 | 9000 |
|  |  |  | Balanites | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Acacia senegal | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | YpalPAP3 | ACA SENE | 2 | 3000 | 6000 | 30000 |
|  |  |  | Diospiros mespiliformis | 8 | 3000 | 24000 |  |
|  |  | YpalPAP4 | ACA ALB | 1 | 3000 | 3000 | 12000 |
|  |  |  | Diospiros mespiliformis | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Lanea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOKIN | Ypalla | YpalPAP5 | COM MIC | 3 | 3000 | 9000 | 18000 |
|  |  |  | Diospiros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Lanea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | YpalPAP6 | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | YpalPAP7 | Acacia Albida | 2 | 3000 | 6000 | 21000 |
|  |  |  | Acacia senegal | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Balanites | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | YpalPAP8 | Manguifera indica | 14 | 50000 | 700000 | 700000 |
|  | Koulweogo | KoulwPAP1 | Vittelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | KoulwPAP2 | Balanites | 2 | 3000 | 6000 | 50000 |
|  |  |  | COM MIC | 5 | 3000 | 15000 |  |
|  |  |  | PIL THON | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | STER KUNT | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | KoulwPAP3 | Balanites | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | KoulwPAP4 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 12000 |
|  |  |  | Lanea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | ZIZ MAN | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KoulwPAP5 | ALB LEB | 1 | 3000 | 3000 | 6000 |
|  |  |  | SEN SEA | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KoulwPAP6 | ALB LEB | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Languin | LangPAP1 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  | Poédogo | PéodPAP1 | Piliostigmathoningii | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | PoédPAP2 | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 | 12000 |
|  |  |  | Diospiros mespiliformis | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | TERM MAC | 1 | 3000 | 3000 |  |
| OUAHIGOUYA | Nodin | NodPAP1 | Combretum | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  | Sambtenga | SambPAP1 | Piliostigma | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | SambPAP2 | Cacia senegal | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | SambPAP3 | Acacia senagal | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | SambPAP4 | Lannea microcarpa | 4 | 3000 | 12000 | 12000 |
|  |  | SambPAP5 | Saba senagelngis | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | SambPAP6 | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | SambPAP7 | Sclerocarie birea | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | SambPAP8 | Azadirachta | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | SambPAP9 | Manguifera indica | 2 | 50000 | 100000 | 100000 |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZINIARE | Donsin | DonsPAP1 | Balanites eagyptica | 1 | 3000 | 3000 | 33000 |
|  |  |  | Vitelaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  | Kaatinga | KaatPAP1 | Azadirasta indica | 1 | 3000 | 3000 | 36000 |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vitelaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  | Oubriyaoghin | OubriyaoPAP1 | Balanites eagyptica | 2 | 3000 | 6000 | 135000 |
|  |  |  | Vitelaria paradoxa | 12 | 10000 | 120000 |  |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  | OubriyaoPAP2 | Eucaluptus camaldulensis | 10 | 3000 | 30000 | 49000 |
|  |  |  | Azadirasta indica | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Kaya senegalensis | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  | OubriyaoPAP3 | vittelaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 52000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Eucaluptus camaldulensis | 1 | 10000 | 10000 |  |
| LAYE | Barma | BarmPAP1 | Diospiros | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | BarmPAP2 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | BarmPAP3 | Eucaluptus camaldilensus | 5 | 25000 | 125000 | 125000 |
| BOUSSE | Kourian | KouriPAP1 | Lannea microcarpa | 1 | 10000 | 10000 | 33000 |
|  |  |  | Acacia nilotica | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Lianne Saaba | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | KouriPAP2 | Vittelaria Paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 30000 |
|  |  | KouriPAP3 | Kaya senegalensis | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | KouriPAP4 | Faidherbia albida | 1 | 10000 | 10000 | 35000 |
|  |  |  | Eucaluptuse camaldilensis | 1 | 25000 | 25000 |  |
|  |  | KouriPAP5 | Azadirachta Indica | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | KouriPAP6 | Azadirachta Indica | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | KouriPAP7 | Azadirachta Indica | 3 | 10000 | 30000 | 40000 |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 10000 | 10000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONGOUSSI | Sakou | SakPAP1 | Acacia nilotica | 4 | 4000 | 16000 | 37000 |
|  |  |  | Azadirachta indica | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Cassia sueberiana | 2 | 4000 | 8000 |  |
|  |  |  | Acacia polyancantha | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  | SakPAP2 | Balanites aegyptiaca | 1 | 4000 | 4000 | 54000 |
|  |  |  | Diospiros mespiliformis | 2 | 4000 | 8000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 14 | 3000 | 42000 |  |
|  |  | SakPAP3 | Acacia nilotica | 1 | 4000 | 4000 | 66000 |
|  |  |  | Acacia seyal | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  |  | Adansonia digitata | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 6 | 3000 | 18000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | SakPAP4 | Terminalia mantali | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | SakPAP5 | Lannea microcarpa | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | SakPAP6 | Acacia nilotica | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | SakPAP7 | Azadirachta indica | 15 | 3000 | 45000 | 74000 |
|  |  |  | Cassia sueberiana | 4 | 4000 | 16000 |  |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | SakPAP8 | Vittelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 60000 |
|  |  |  | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  | SakPAP9 | Adansonia digitata | 1 | 10000 | 10000 | 63000 |
|  |  |  | Diospiros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  | SakPAP10 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | SakPAP11 | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | SakPAP12 | Lannea microcarpa | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | SakPAP13 | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | SakPAP14 | Azadirachta indica | 4 | 3000 | 12000 | 20000 |
|  |  |  | Acacia seyal | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  |  | Piliostigma reticulata | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  | SakPAP15 | Vittelaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 33000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | SakPAP16 | Balanites aegyptiaca | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | SakPAP17 | Faidherbia albida | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | SakPAP18 | Vittelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | SakPAP19 | Combretum glutinosum | 1 | 4000 | 4000 | 14000 |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | SakPAP20 | Adansonia digitata | 3 | 10000 | 30000 | 34000 |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 4000 | 4000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONGOUSSI | Bognam | BogPAP1 | Balanites aegyptiaca | 1 | 4000 | 4000 | 17000 |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | BogPAP2 | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | BogPAP3 | Balanites aegyptiaca | 3 | 4000 | 12000 | 12000 |
|  |  | BogPAP4 | Anogeisis leiocarpis | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Boulèga | BoulèPAP1 | Balanites aegyptiaca | 5 | 4000 | 20000 | 20000 |
|  |  | BoulèPAP2 | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 3 | 4000 | 12000 |  |
|  |  | BoulèPAP3 | Acacia seyal | 1 | 4000 | 4000 | 24000 |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BoulèPAP4 | Acacia nilotica | 2 | 4000 | 8000 | 35000 |
|  |  |  | Acacia seyal | 4 | 4000 | 16000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 2 | 4000 | 8000 |  |
|  |  | BoulèPAP5 | Acacia nilotica | 2 | 4000 | 8000 | 35000 |
|  |  |  | Acacia seyal | 4 | 4000 | 16000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 2 | 4000 | 8000 |  |
|  |  | BoulèPAP6 | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 | 15000 |
|  |  |  | Acacia senegal | 2 | 4000 | 8000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  | Bouri | BouriPAP1 | Acacia senegal | 1 | 4000 | 4000 | 8000 |
|  |  |  | Acacia nilotica | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  | BouriPAP2 | Acacia seyal | 1 | 4000 | 4000 | 17000 |
|  |  |  | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BouriPAP3 | Acacia seyal | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | BouriPAP4 | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | BouriPAP5 | Balanites aegyptiaca | 3 | 4000 | 12000 | 12000 |
|  |  | BouriPAP6 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 19000 |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 4 | 4000 | 16000 |  |
|  |  | BouriPAP7 | Sclerocaria birea | 10 | 4000 | 40000 | 40000 |
|  |  | BouriPAP8 | Balanites aegyptiaca | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | BouriPAP9 | Balanites aegyptiaca | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | BouriPAP10 | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | BouriPAP11 | Balanites aegyptiaca | 3 | 4000 | 12000 | 12000 |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONGOUSSI | Nané | NanéPAP1 | Azadirachta indica | 9 | 3000 | 27000 | 40000 |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  | Rissiam | RissPAP1 | Ziziphus mauritiana | 1 | 3000 | 3000 | 21000 |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  | RissPAP2 | Azadirachta indica | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  |  | RissPAP3 | Azadirachta indica | 6 | 3000 | 18000 | 28000 |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | RissiPAP4 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 18000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Ziziphus mauritiana | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | RissiPAP5 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | RissiPAP6 | Azadirachta indica | 9 | 3000 | 27000 | 27000 |
|  |  | RissiPAP7 | Azadirachta indica | 10 | 3000 | 30000 | 66000 |
|  |  |  | Faidherbia albida | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Khaya senegalensis | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | RissiPAP8 | Faidherbia albida | 1 | 10000 | 10000 | 14000 |
|  |  |  | Celtis integrifolia | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  | RissiPAP9 | Azadirachta indica | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |
|  | Yougnini | YougPAP1 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | YougPAP2 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 47000 |
|  |  |  | Combretum glutinosum | 11 | 4000 | 44000 |  |
|  |  | YougPAP3 | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 | 6000 |
|  |  |  | Leiocarpon | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | YougPAP4 | Combretum glutinosum | 8 | 3000 | 24000 | 36000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  | YougPAP5 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | YougPAP6 | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | YougPAP7 | Combretum glutinosum | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | YougPAP8 | Combretum glutinosum | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |
|  | Boalin | BoaliPAP1 | Balanites aegyptiaca | 3 | 4000 | 12000 | 32000 |
|  |  |  | Adansonia digitata | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | BoaliPAP2 | Azadirachta indica | 9 |  | 0 | 6000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BoaliPAP3 | andasonia digitata | 2 | 10000 | 20000 | 32000 |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 3 | 4000 | 12000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONGOUSSI TIKARE | Sargo | SargPAP1 | Balanites aegyptiaca | 2 | 4000 | 8000 | 71000 |
|  |  |  | Faidherbia albida | 5 | 10000 | 50000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | SargPAP2 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | SargPAP3 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | SargPAP4 | Balanites aegyptiaca | 3 | 4000 | 12000 | 12000 |
|  |  | SargPAP5 | Azadirachta indica | 6 | 3000 | 18000 | 18000 |
|  | Gassongo | GassoPAP1 | Faidherbia albida | 1 | 10000 | 10000 | 37000 |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 7 | 3000 | 21000 |  |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  | Ritimyinga | RitimPAP1 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 13000 |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | RitimPAP2 | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 9000 |
|  |  |  | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | RitimPAP3 | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 | 13000 |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 10000 | 10000 |  |
| BOUSSOUMA | Forgui | ForgPAP1 | Azadirachta indica | 8 | 3000 | 24000 | 28000 |
|  |  |  | Balanites aegyptica | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  | ForgPAP2 | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
| TIEBELE | KAYA | KayaPAP1 | Lannea microcarpa | 4 | 3000 | 12000 | 12000 |
|  |  | KayaPAP2 | Vitellaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 75000 |
|  |  |  | Azardiratcha indica | 4 | 3000 | 12000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Eucaluptus camendulensis | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Combretum micrantum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KayaPAP3 | Piliostigma reticulatum | 1 | 3000 | 3000 | 68000 |
|  |  |  | Diospyros mespiliformis | 4 | 3000 | 12000 |  |
|  |  |  | Azardiratcha indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEBELE | KAYA | KayaPAP4 | Vitellaria paradoxa | 9 | 10000 | 90000 | 99000 |
|  |  |  | Agnoseisus leocarpus | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KayaPAP5 | Vitellaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 30000 |
|  |  | KayaPAP6 | Diospyros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | KayaPAP7 | Faidherbia albida | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | KayaPAP8 | Diospyros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | KayaPAP9 | Agnoseisus leocarpus | 3 | 3000 | 9000 | 43000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 5 | 3000 | 15000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Ficus glumosa | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Diospyros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KayaPAP10 | Lannea microcarpa | 8 | 3000 | 24000 | 90000 |
|  |  |  | Acacia senegal | 10 | 3000 | 30000 |  |
|  |  |  | Sarcocephalus latifolius | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Ficus glumosa | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Azardiratcha indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Anogeisus | 4 | 3000 | 12000 |  |
|  |  | KayaPAP11 | Batunospermum | 2 | 3000 | 6000 | 102000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 9 | 10000 | 90000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  | KayaPAP12 | Khaya senegalensis | 1 | 10000 | 10000 | 68000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 11 | 3000 | 33000 |  |
|  |  |  | Tamarindus indica | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Agnoseisus leocarpus | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Diospyros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KayaPAP13 | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 23000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KayaPAP14 | Diospyros mespiliformis | 5 | 3000 | 15000 | 18000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TENKODOGO | Tinoghin /Moaga | MoagPAP1 | Lannea microcarpum | 2 | 3000 | 6000 | 76000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 7 | 10000 | 70000 |  |
|  |  | MoagPAP2 | Piliostigma thonningii | 5 | 3000 | 15000 | 96000 |
|  |  |  | Lannea microcarpum | 7 | 3000 | 21000 |  |
|  |  |  | Anogoessus leocarpus | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Piliostigma thonningii | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Eucalyptus camaldulensis | 5 | 4000 | 20000 |  |
|  |  |  | Acacia nilotica | 4 | 3000 | 12000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Combretum glutinosum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | MoagPAP3 | Acacia nilotica | 23 | 3000 | 69000 | 130000 |
|  |  |  | Lannea microcarpum | 4 | 3000 | 12000 |  |
|  |  |  | Combretum glutinosum | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Anogoessus leocarpus | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Diospiros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Acacia dudgeoni | 8 | 3000 | 24000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | MoagPAP4 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 19000 |
|  |  |  | Lannea microcarpum | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  | MoagPAP5 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | MaogPAP6 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 53000 |
|  |  |  | Azadiracta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | MoagPAP7 | Vitellaria paradoxa | 4 | 10000 | 40000 | 43000 |
|  |  |  | Azadiracta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | MoagPAP8 | Vitellaria paradoxa | 9 | 10000 | 90000 | 90000 |
|  |  | MoagPAP9 | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | MoagPAP10 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | MoagPAP11 | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 26000 |
|  |  |  | Anogoessus leocarpus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | MoagPAP12 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 19000 |
|  |  |  | Acacia senegal | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpum | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  | MoagPAP13 | Azadiracta indica | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | MoagPAP14 | Anogoessus leocarpus | 2 | 3000 | 6000 | 9000 |
|  |  |  | Lannea microcarpum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | MaogPAP15 | Vitellaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 40000 |
|  |  |  | Tamarendus indica | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | MoagPAP16 | Terminalia macroptera | 1 | 4000 | 4000 | 19000 |
|  |  |  | Anogoessus leocarpus | 5 | 3000 | 15000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUIARO | KABAYORO | KabayPAP1 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | KabayPAP2 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 30000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Pterocarpus leocarpus | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | KabayPA32 | Detarium microcarpum | 3 | 5000 | 15000 | 77000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 5 | 10000 | 50000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Ceiba pentendra | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KabayPAP4 | Vitellaria paradoxa | 25 | 10000 | 250000 | 277000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Ceiba pentendra | 4 | 3000 | 12000 |  |
|  |  |  | Terminalia indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Afzelia africana | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KabayPAP5 | Vitellaria paradoxa | 5 | 10000 | 50000 | 66000 |
|  |  |  | Piliostigma reticulatum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Daniela oliveri | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | KabayPAP6 | Vitellaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 30000 |
|  |  | KabayPAP7 | Vitellaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 33000 |
|  |  |  | Terminalia indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KabayPAP8 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 23000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | KabayPAP9 | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | KabayPAP10 | Vitellaria paradoxa | 4 | 10000 | 40000 | 40000 |
|  |  | KabayPAP11 | Vitellaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 30000 |
|  |  | KabayPAP12 | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | KabayPAP13 | Vitellaria paradoxa | 5 | 10000 | 50000 | 66000 |
|  |  |  | Daniela oliveri | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Pterocarpus leocarpus | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | KabayPAP14 | Vitellaria paradoxa | 7 | 10000 | 70000 | 73000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KabayPAP15 | Khaya senegalensis | 1 | 10000 | 10000 | 30000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUIARO | BOALA | BoalaPAP1 | Lannea microcarpa | 3 | 3000 | 9000 | 19000 |
|  |  |  | Tamarindus indica | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | BoalaPAP2 | Ficus glumosa | 1 | 3000 | 3000 | 329000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 13 | 10000 | 130000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Terminalia indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Pterocarpus leocarpus | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Acacia senegal | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 14 | 10000 | 140000 |  |
|  |  |  | Afzelia africana | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Crossopteryx sp | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Piliostigma reticulatum | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Agnoseisus leocarpus | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Combretum micrantum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BoalaPAP3 | Mangifera indica | 2 | 50000 | 100000 | 100000 |
|  |  | BoalaPAP4 | Diospyros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 | 229000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 20 | 10000 | 200000 |  |
|  |  |  | Khaya senegalensis | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Afzelia africana | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Pterocarpus leocarpus | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Daniela oliveri | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BaolaPAP5 | Vitellaria paradoxa | 5 | 10000 | 50000 | 53000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BoalaPAP6 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 23000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | BoalaPAP7 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | BoalaPAP8 | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 | 19000 |
|  |  |  | Combretum micrantum | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BoalaPAP9 | Vitellaria paradoxa | 16 | 10000 | 160000 | 163000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BoalaPAP10 | Mangifera indica | 2 | 50000 | 100000 | 100000 |
|  |  | BoalaPAP11 | Detarium microcarpum | 1 | 5000 | 5000 | 8000 |
|  |  |  | Combretum micrantum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BoalaPAP12 | Combretum micrantum | 1 | 3000 | 3000 | 57000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 5 | 3000 | 15000 |  |
|  |  |  | Diospyros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Agnoseisus leocarpus | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Tamarindus indica | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | BoalaPAP13 | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | BoalaPAP14 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 63000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Pterocarpus leocarpus | 1 | 3000 | 3000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUIARO | PORE | PorePAP1 | Detarium microcarpum | 5 | 5000 | 25000 | 87000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 5 | 10000 | 50000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Ceiba pentendra | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | PorePAP2 | Pterocarpus leocarpus | 7 | 3000 | 21000 | 115000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 7 | 10000 | 70000 |  |
|  |  |  | Afzelia africana | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Detarium microcarpum | 3 | 5000 | 15000 |  |
|  |  | PorePAP3 | Anacardium occidentalis | 3 | 25000 | 75000 | 202000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 8 | 10000 | 80000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 4 | 3000 | 12000 |  |
|  |  |  | Detarium microcarpum | 3 | 5000 | 15000 |  |
|  |  |  | Pterocarpus leocarpus | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | PorePAP4 | Vitellaria paradoxa | 10 | 10000 | 100000 | 100000 |
|  | KOUMBILI | KoumbiPAP1 | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 32000 |
|  |  |  | Ceiba pentendra | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Acacia senegal | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Terminalia indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KoumbiPAP2 | Ceiba pentendra | 1 | 3000 | 3000 | 16000 |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | KoumbiPAP3 | Vitellaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 56000 |
|  |  |  | Daniela oliveri | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Ceiba pentendra | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KoumbiPAP4 | Ceiba pentendra | 1 | 3000 | 3000 | 22000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Terminalia indica | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Lannea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KoumbiPAP5 | Afzelia africana | 1 | 3000 | 3000 | 62000 |
|  |  |  | Combretum micrantum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Camaldulensis | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 5 | 10000 | 50000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOBERE | Kambo | KambPAP1 | Lanea microcarpa | 4 | 3000 | 12000 | 35000 |
|  |  |  | Balanites aegypciaca | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vitelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | KambPAP2 | Lanea microcarpa | 3 | 3000 | 9000 | 12000 |
|  |  |  | Ceiba pentenobra | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KambPAP3 | Vitelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | KambPAP4 | Lanea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 23000 |
|  |  |  | Vitelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | KambPAP5 | Manguifiera indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | KambPAP6 | Vitelaria paradoxa | 3 | 10000 | 30000 | 51000 |
|  |  |  | Balanites aegypciaca | 7 | 3000 | 21000 |  |
|  |  | KambPAP7 | Lanea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 | 22000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Sclerocaria birrea | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Balanites aegypciaca | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KambPAP8 | Vitelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | KambPAP9 | Vitelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 23000 |
|  |  |  | Lanea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KambPAP10 | Melina arbora | 1 | 4000 | 4000 | 33000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Vitelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Lanea microcarpa | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KambPAP11 | Vitelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | KambPAP12 | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | KambPAP13 | Vitelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| GUIBA | Bilbalogho | BilbalPAP1 | Sclerocaria birea | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | BilbalPAP2 | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 | 40000 |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | BilbalPAP3 | Manguifiera indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | BilbalPAP4 | Parkia biglobosa | 3 | 10000 | 30000 | 133000 |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Manguifiera indica | 2 | 50000 | 100000 |  |
|  |  | BilbalPAP5 | Manguifiera indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | BilbalPAP6 | Vittelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 30000 |
|  |  |  | Kaya senegalensis | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Lanea microcarpa | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Eucalyptus camaldulenscis | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  |  | Federbia albida | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BilbalPAP7 | Federbia albida | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  |  | Azadi rachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  | BilbalPAP8 | Azadi rachta indica | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | BilbalPAP9 | Manguifiera indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOECE | Yargho | YargPAP1 | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | YargPAP2 | Gmelina arborea | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  |  | Kaya senegalensis | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  |  | Manguifiera indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  |  | Eucalyptus camaldulensus | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | YargPAP3 | Eucalyptus camaldulenscis | 6 | 4000 | 24000 | 24000 |
|  |  | YargPAP4 | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | Pawamtoré | PawamPAP1 | Azadi rachta indica | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | PawamPAP2 | Azadi rachta indica | 4 | 4000 | 16000 | 16000 |
| BERE | Siguinvousse | SiguinvPAP1 | Diospiros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | SiguinvPAP2 | Vittelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 36000 |
|  |  |  | Diospiros mespiliformis | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Balanites aegyptiaca | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | SiguinvPAP3 | Balanites aegyptiaca | 7 | 3000 | 21000 | 41000 |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | SiguinvPAP4 | Lanea microcarpa | 5 | 3000 | 15000 | 15000 |
|  | Kondrin | KondrPAP2 | Azadirachta indica | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
| GOMBOUSGOU | Nomboya | NombPAP1 | Bombax costatum | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | NombPAP2 | Bombax costatum | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | NombPAP3 | Melina arborea | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | NombPAP4 | Balanitex aegyptiaca | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| DOULOUGOU | Rakay | RakayPAP1 | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Silemba | SilemPAP1 | Eucalyptus camendulensis | 19 | 4000 | 76000 | 86000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
| BOBO DIOULASSO | Pala | PalaPAP1 | Eucalyptus camaldulensis | 8 | 4000 | 32000 | 32000 |
|  |  | PalaPAP2 | Eucalyptus camaldulensis | 16 | 4000 | 64000 | 64000 |
|  |  | PalaPAP3 | Anarcadium | 2 | 25000 | 50000 | 136000 |
|  |  |  | Eucalyptus camaldulens | 20 | 4000 | 80000 |  |
|  |  |  | Senna siamea | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  | PalaPAP4 | Eucalyptus camaldulensis | 4 | 4000 | 16000 | 22000 |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Casia sieberiana | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | PalaPAP5 | Azadirachta indic | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| KARANGASSO VIGUE | Soumousso | SoumoPAP1 | Parkia biglobosa | 5 | 10000 | 50000 | 203000 |
|  |  |  | Sargossefalus latifolus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 15 | 10000 | 150000 |  |
|  | Yéguéré | YeguéPAP1 | Parkia biglobosa | 30 | 10000 | 300000 | 816000 |
|  |  |  | Vittelaria paradoxa | 50 | 10000 | 500000 |  |
|  |  |  | Khaya senegalensis | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Prozesus leucarpus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Lannea vetina | 1 | 3000 | 3000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANFORA | Kossara | KossPAP1 | Blighia sapida | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | KossPAP2 | Ziziphus mauritiana | 1 | 3000 | 3000 | 228000 |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Mangifera indica | 4 | 50000 | 200000 |  |
|  |  |  | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Hyphaene thebaica | 4 | 3000 | 12000 |  |
|  |  | KossPAP3 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 120000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Mangifera indica | 2 | 50000 | 100000 |  |
|  |  | KossPAP4 | Hyphaene thebaica | 2 | 3000 | 6000 | 26000 |
|  |  |  | Borassus akeasi | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | KossPAP5 | Hyphaene thebaica | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | KossPAP6 | Mangifera indica | 2 | 50000 | 100000 | 100000 |
|  |  | KossPAP7 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 60000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | KossPAP8 | Mangifera indica | 3 | 50000 | 150000 | 150000 |
|  |  | KossPAP9 | Parkia biglobosa | 4 | 10000 | 40000 | 706000 |
|  |  |  | Anacardium occidentalis | 26 | 25000 | 650000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Acacia sieberiana | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | KossPAP10 | Eucalyptus camaldulensis | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | KossPAP11 | Eucalyptus camaldulensis | 26 | 4000 | 104000 | 104000 |
|  |  | KossPAP12 | Eucalyptus camaldulensis | 2 | 4000 | 8000 | 46000 |
|  |  |  | Borassus akeasi | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  |  |  | Eucalyptus camaldulensis | 2 | 4000 | 8000 |  |
|  | Tiekouna | TiekouPAP13 | Eucalyptus camaldulensis | 8 | 4000 | 32000 | 32000 |
|  |  | TiekouPAP14 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | TiekouPAP15 | Borassus akeasi | 3 | 10000 | 30000 | 30000 |
|  |  | TiekouPAP16 | Mangiferaindica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | TiekouPAP17 | Borassus akeasi | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | TiekouPAP18 | Borassus akeasi | 6 | 10000 | 60000 | 60000 |
|  |  | TiekouPAP19 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 20000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | TiekouPAP20 | Faidherbia albida | 2 | 3000 | 6000 | 153000 |
|  |  |  | Gmelina arborea | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  |  | Borassus akeasi | 9 | 10000 | 90000 |  |
|  |  |  | Hyphaene thebaica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  | TiekouPAP21 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | TiekouPAP22 | Borassus akeasi | 19 | 10000 | 190000 | 190000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANFORA | Tiekouna | TiekouPAP23 | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 | 93000 |
|  |  |  | Borassus akeasi | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  |  |  | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | TiekouPAP24 | Borassus akeasi | 8 | 10000 | 80000 | 80000 |
|  |  | TiekouPAP25 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | TiekouPAP26 | Borassus akeasi | 25 | 10000 | 250000 | 250000 |
|  |  | TiekouPAP27 | Borassus akeasi | 30 | 10000 | 300000 | 400000 |
|  |  |  | Mangifera indica | 2 | 50000 | 100000 |  |
|  |  | TiekouPAP28 | Borassus akeasi | 9 | 10000 | 90000 | 146000 |
|  |  |  | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  | TiekouPAP29 | Blighia sapida | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | TiekouPAP30 | Borassus akeasi | 19 | 10000 | 190000 | 200000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | TiekouPAP31 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | TiekouPAP32 | Borassus akeasi | 9 | 10000 | 90000 | 90000 |
|  |  | TiekouPAP33 | Borassus akeasi | 10 | 10000 | 100000 | 100000 |
|  |  | TiekouPAP34 | Borassus akeasi | 10 | 10000 | 100000 | 100000 |
|  |  | TiekouPAP35 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | TiekouPAP36 | Borassus akeasi | 7 | 10000 | 70000 | 70000 |
|  |  | TiekouPAP37 | Borassus akeasi | 2 | 10000 | 20000 | 70000 |
|  |  |  | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  | TiekouPAP38 | Borassus akeasi | 4 | 10000 | 40000 | 40000 |
|  |  | TiekouPAP39 | Borassus akeasi | 16 | 10000 | 160000 | 160000 |
| LOUMANA | LOUMANA | LoumaPAP1 | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | LoumaPAP2 | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  | BAGUÉRA | BaguéPAP1 | Adansonia digitata | 1 | 25000 | 25000 | 71000 |
|  |  |  | Cola cordifolia | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Khaya senegalensis | 4 | 10000 | 40000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BaguéPAP2 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | BaguéPAP3 | Faidherbia albida | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
|  |  | BaguéPAP4 | Azadirachta indica | 3 | 3000 | 9000 | 721000 |
|  |  |  | Jatropha indica | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Mangifera indica | 13 | 50000 | 650000 |  |
|  |  |  | Anogeissus leiocarpus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Khaya senegalensis | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Zanthoxylum zanthoxyloides | 1 | 3000 | 3000 |  |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WOLOKONTO | MALON | MalonPAP1 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | MalonPAP2 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | MalonPAP3 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  | MalonPAP4 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 20000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | MalonPAP5 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 1798000 |
|  |  |  | Anacardium occidentale | 2 | 25000 | 50000 |  |
|  |  |  | Borassus akeasi | 5 | 10000 | 50000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 4 | 10000 | 40000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Anacardium occidentale | 14 | 25000 | 350000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 4 | 10000 | 40000 |  |
|  |  |  | Anacardium occidentale | 10 | 25000 | 250000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 4 | 10000 | 40000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 5 | 10000 | 50000 |  |
|  |  |  | Anacardium occidentale | 27 | 25000 | 675000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Daniellia oliveri | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Mangifera indica | 2 | 50000 | 100000 |  |
|  |  | MalonPAP6 | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 | 26000 |
|  |  |  | Pericopsis laxiflorus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Khaya senegalensis | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Afzelia africana | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | MalonPAP7 | Anacardium occidentale | 5 | 25000 | 125000 | 145000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | MalonPAP8 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 30000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | MalonPAP9 | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | MalonPAP10 | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 | 40000 |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | MalonPAP11 | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WOLOKONTO | MALON | MalonPAP12 | Burkea africana | 2 | 3000 | 6000 | 87000 |
|  |  |  | Daniellia oliveri | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Burkea africana | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Lannea acida | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Erythrophleum africanum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Khaya senegalensis | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Afzelia africana | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Khaya senegalensis | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Terminalia avicenioïdes | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  | WOLOKONTO | WolonkPAP1 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | WolonkPAP2 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 13000 |
|  |  |  | Detarium microcarpum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | WolonkPAP3 | Burkea africana | 1 | 3000 | 3000 | 184000 |
|  |  |  | Combretum adenogonium | 2 | 3000 | 6000 |  |
|  |  |  | Detarium microcarpum | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Combretum adenogonium | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Daniellia oliveri | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Prosopis africana | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 11 | 10000 | 110000 |  |
|  |  |  | Hannoa undulata | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Daniellia oliveri | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Ficus sycomorus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Prosopis africana | 5 | 3000 | 15000 |  |
|  |  |  | Acacia dudgeonii | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | WolonkPAP4 | Borassus akeasi | 6 | 10000 | 60000 | 60000 |
|  |  | WolonkPAP5 | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 | 20000 |
|  |  |  | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | WolonkPAP6 | Borassus akeasi | 14 | 10000 | 140000 | 140000 |
|  |  | WolonkPAP7 | Borassus akeasi | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  | WolonkPAP8 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 110000 |
|  |  |  | Borassus akeasi | 6 | 10000 | 60000 |  |
|  |  | WolonkPAP9 | Borassus akeasi | 5 | 10000 | 50000 | 50000 |
|  |  | WolonkPAP10 | Borassus akeasi | 5 | 10000 | 50000 | 100000 |
|  |  |  | Borassus akeasi | 5 | 10000 | 50000 |  |
|  |  | WolonkPAP11 | Borassus akeasi | 13 | 10000 | 130000 | 130000 |
|  |  | WolonkPAP12 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  | WolonkPAP13 | Anacardium occidentale | 6 | 25000 | 150000 | 160000 |
|  |  |  | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | WolonkPAP14 | Borassus akeasi | 6 | 10000 | 60000 | 64000 |
|  |  |  | Gmelina arborea | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  |  | WolonkPAP15 | Gmelina arborea | 1 | 4000 | 4000 | 94000 |
|  |  |  | Borassus akeasi | 9 | 10000 | 90000 |  |
|  |  | WolonkPAP16 | Borassus akeasi | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |

| COMMUNES | LOCALITES | CODE PAP | ESPECES | Qté | PU | MONTANT | COUT TOTAL/PAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KANKALABA | BOUGOULA | BougouPAP1 | Blighia sapida | 4 | 3000 | 12000 | 21000 |
|  |  |  | Berlinia grandiflora | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Faidherbia albida | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | Ficus sycomorus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BougouPAP2 | Blighia sapida | 4 | 3000 | 12000 | 1292000 |
|  |  |  | parkia biglibosa | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  |  |  | Mangifera indica | 25 | 50000 | 1250000 |  |
|  |  | BougouPAP3 | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 | 692000 |
|  |  |  | Eucalyptus camaldulensis | 43 | 4000 | 172000 |  |
|  |  |  | Anacardium occidentale | 18 | 25000 | 450000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  | BougouPAP4 | Anacardium occidentale | 8 | 25000 | 200000 | 289000 |
|  |  |  | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  |  | parkia biglibosa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Eucalyptus camaldulensis | 4 | 4000 | 16000 |  |
|  |  |  | Ficus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | BougouPAP5 | Anacardium occidentale | 50 | 25000 | 1250000 | 1500000 |
|  |  |  | Mangifera indica | 4 | 50000 | 200000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  | GOUASSAN | GouasPAP1 | Anacardium occidentale | 1 | 25000 | 25000 | 255000 |
|  |  |  | Mangifera indica | 4 | 50000 | 200000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 2 | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  | Vitellaria paradoxa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  | KANKALABA | KankalPAP1 | Anacardium occidentale | 20 | 25000 | 500000 | 581000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 5 | 10000 | 50000 |  |
|  |  |  | Eucalyptus camaldulensis | 7 | 4000 | 28000 |  |
|  |  |  | Ficus | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KankalPAP2 | Anacardium occidentale | 6 | 25000 | 150000 | 333000 |
|  |  |  | Mangifera indica | 3 | 50000 | 150000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 3 | 10000 | 30000 |  |
|  |  |  | Azadirachta indica | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KankalPAP3 | Anacardium occidentale | 10 | 25000 | 250000 | 263000 |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Isoberlinia doka | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | KankalPAP4 | Eucalyptus camaldulensis | 1 | 4000 | 4000 | 1143000 |
|  |  |  | Prosopis africana | 3 | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | Vittélaria paradoxa | 8 | 10000 | 80000 |  |
|  |  |  | Mangifera indica | 2 | 50000 | 100000 |  |
|  |  |  | Anacardium occidentale | 38 | 25000 | 950000 |  |
|  |  | KankalPAP5 | Anacardium occidentale | 8 | 25000 | 200000 | 263000 |
|  |  |  | Mangifera indica | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  |  | Parkia biglobosa | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Bighia sapida | 1 | 3000 | 3000 |  |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

6.1.4.5. Evaluation des compensations pour les pertes de terres

Au total 6,4498 ha de terres appartenant à 69 PAP seront perdus dans le cadre de la construction des guichets. Sur la base du barème de compensation d’un ha de terre estimé à 1 500 000 FCFA soit 150 FCFA/m2, les compensations des pertes de terres s’élèvent à dix millions quatre cent vingt-sept mille sept cents (9 674 700) FCFA. Le tableau ci-après récapitule les indemnisations pour les pertes de terres par commune.

Tableau 20 : Situation des compensations de la perte de terres agricole par commune

| N° | Communes | Perte de terres | Compensation (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | ha |  |
| 1 | Bagassi | 2075 | 0,2075 | 311250 |
| 2 | Dissin | 4341 | 0,4341 | 651150 |
| 3 | Boussouma | 600 | 0,06 | 90000 |
| 4 | Kindi | 1000 | 0,1 | 150000 |
| 5 | Bousse | 900 | 0,09 | 135000 |
| 6 | Nanoro | 1000 | 0,1 | 150000 |
| 7 | Nobere | 900 | 0,09 | 135000 |
| 8 | Banfora | 4960 | 0,496 | 744000 |
| 9 | Guiaro | 1000 | 0,1 | 150000 |
| 10 | Doulougou | 2000 | 0,2 | 300000 |
| 11 | Soubakagnedougou | 1122 | 0,1122 | 168300 |
| 12 | Karangasso Sambla | 2000 | 0,2 | 300000 |
| 13 | Tiebele | 1000 | 0,1 | 150000 |
| 14 | Ziniaré | 3000 | 0,3 | 450000 |
| 15 | Didyr | 4000 | 0,4 | 600000 |
| 16 | Wolonkoto | 1024 | 0,1024 | 153600 |
| 17 | Guiba | 1000 | 0,1 | 150000 |
| 18 | Bobo Dioulasso | 3000 | 0,3 | 450000 |
| 19 | Yaba | 2140 | 0,214 | 321000 |
| 20 | Boromo | 2000 | 0,2 | 300000 |
| 21 | Saaba | 1000 | 0,1 | 150000 |
| 22 | Boulsa | 700 | 0,07 | 105000 |
| 23 | Cinkansé | 1000 | 0,1 | 150000 |
| 24 | Kirsi | 1905 | 0,1905 | 285750 |
| 25 | Yako | 1200 | 0,12 | 180000 |
| 26 | Bokin | 300 | 0,03 | 45000 |
| 27 | Kankalaba | 1024 | 0,1024 | 153600 |
| 28 | Kongoussi | 5000 | 0,5 | 750000 |
| 29 | Laye | 900 | 0,09 | 135000 |
| 30 | Loumana | 1156 | 0,1156 | 173400 |
| 31 | Tibga | 300 | 0,03 | 45000 |
| 32 | Fada | 900 | 0,09 | 135000 |
| 33 | Niou | 400 | 0,04 | 60000 |
| N° | Communes | Perte de terres | Compensation (FCFA) |
|  |  | m2 | ha |  |
| 34 | Réo | 1000 | 0,1 | 150000 |
| 35 | Gombousgou | 900 | 0,09 | 135000 |
| 36 | Ouahigouya | 1020 | 0,102 | 153000 |
| 37 | Bere | 900 | 0,09 | 135000 |
| 38 | Nouna | 1982 | 0,1982 | 297300 |
| 39 | Dédougou | 99 | 0,0099 | 14850 |
| 40 | Tenkodogo | 900 | 0,09 | 135000 |
| 41 | Karangasso Vigué | 1000 | 0,1 | 150000 |
| 42 | Toece | 2000 | 0,2 | 300000 |
| 43 | Kiembara | 1050 | 0,105 | 157500 |
|  |  | 64498 | 6,4498 | 9674700 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

6.1.4.6. Evaluation des compensations pour la production agricole

Le calcul s’est basé sur la production de 1 ha des meilleurs rendements et prix de la spéculation la plus pratiquée par région cumulée sur 3 saisons de production. La compensation est servie comme appui additionnel à la compensation de la perte terres agricoles pour les 69 PAP. Le tableau ci-dessous rappelle l’estimation de cette compensation.

Tableau 21 : Rappel de la compensation de 1 ha de culture bonifié sur 03 ans par région

| Région | Compensation à l'hectare (en FCFA) | Compensation à l'hectare rapporté sur 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Hauts Basins | 321 021 | 963 063 |
| Boucle du Mouhoun | 247 404 | 742 212 |
| Nord | 228 122 | 684 366 |
| Centre Ouest | 413 559 | 1 240 677 |
| Centre | 416 898 | 1 250 694 |
| Centre Nord | 212 742 | 638 226 |
| Plateau Central | 239 931 | 719 793 |
| Centre Est | 224 826 | 674 478 |
| Est | 318 159 | 954 477 |
| Centre Sud | 197 796 | 593 388 |
| Sud-Ouest | 190 959 | 572 877 |
| Cascade | 286 518 | 859 554 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

Sur la base de la compensation de 1 ha de production agricole étalé sur 3ans établie par le tableau ci-dessus, le cout total de la compensation est calculé par PAP en fonction de la superficie perdue. Le montant global pour les 6,4498 ha perdus pour l’ensemble des 69 PAP s’élève à cinq millions quatre cent trente un mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (5 110 080) FCFA. Les détails par commune sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 22 : Situation des compensations de la production agricole par commune

| N° | Communes | Perte de terres | Compensation d'1 ha de cultures rapporté sur 3 ans | Cout d'1 ha de la production agricole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | Ha |  |  |
| 1 | Bagassi | 2075 | 0,2075 | 742212 | 154009 |
| 2 | Dissin | 4341 | 0,4341 | 572877 | 248686 |
| 3 | Boussouma | 600 | 0,06 | 638226 | 38294 |
| 4 | Kindi | 1000 | 0,1 | 1240677 | 124068 |
| 5 | Bousse | 900 | 0,09 | 719793 | 64781 |
| 6 | Nanoro | 1000 | 0,1 | 1240677 | 124068 |
| 7 | Nobere | 900 | 0,09 | 593388 | 53405 |
| 8 | Banfora | 4960 | 0,496 | 859554 | 426339 |
| 9 | Guiaro | 1000 | 0,1 | 593388 | 59339 |
| 10 | Doulougou | 2000 | 0,2 | 593388 | 118678 |
| 11 | Soubakagnedougou | 1122 | 0,1122 | 859554 | 96442 |
| 12 | Karangasso Sambla | 2000 | 0,2 | 963063 | 192613 |
| 13 | Tiebele | 1000 | 0,1 | 593388 | 59339 |
| 14 | Ziniaré | 3000 | 0,3 | 719793 | 215938 |
| 15 | Didyr | 4000 | 0,4 | 1240677 | 496271 |
| 16 | Wolonkoto | 1024 | 0,1024 | 859554 | 88018 |
| 17 | Guiba | 1000 | 0,1 | 593388 | 59339 |
| 18 | Bobo Dioulasso | 3000 | 0,3 | 963063 | 288919 |
| 19 | Yaba | 940 | 0,094 | 742212 | 69768 |
| 20 | Boromo | 2000 | 0,2 | 742212 | 148442 |
| 21 | Saaba | 1000 | 0,1 | 1250694 | 125069 |
| 22 | Boulsa | 700 | 0,07 | 638226 | 44676 |
| 23 | Cinkansé | 1000 | 0,1 | 674478 | 67448 |
| 24 | Kirsi | 1905 | 0,1905 | 684366 | 130372 |
| 25 | Yako | 1200 | 0,12 | 684366 | 82124 |
| 26 | Bokin | 300 | 0,03 | 684366 | 20531 |
| 27 | Kankalaba | 1024 | 0,1024 | 859554 | 88018 |
| 28 | Kongoussi | 5000 | 0,5 | 638226 | 319113 |
| 29 | Laye | 900 | 0,09 | 719793 | 64781 |
| 30 | Loumana | 1156 | 0,1156 | 859554 | 99364 |
| 31 | Tibga | 300 | 0,03 | 954477 | 28634 |
| 32 | Fada | 900 | 0,09 | 954477 | 85903 |
| 33 | Niou | 400 | 0,04 | 719793 | 28792 |
| 34 | Réo | 1000 | 0,1 | 1240677 | 124068 |
| 35 | Gombousgou | 900 | 0,09 | 593388 | 53405 |

| 36 | Ouahigouya | 1020 | 0,102 | 684366 | 69805 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Bere | 900 | 0,09 | 593388 | 53405 |
| 38 | Nouna | 1982 | 0,1982 | 742212 | 147106 |
| 39 | Dédougou | 99 | 0,0099 | 742212 | 7348 |
| 40 | Tenkodogo | 900 | 0,09 | 674478 | 60703 |
| 41 | Karangasso Vigué | 1000 | 0,1 | 963063 | 96306 |
| 42 | Toece | 2000 | 0,2 | 593388 | 118678 |
| 43 | Kiembara | 1050 | 0,105 | 742212 | 77932 |
|  | Total | 64498 | 6,4498 |  | 5110080 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

6.1.4.7. Evaluation des compensations pour les pertes de terres agricoles

L’estimation de la perte de 1ha de terre agricole combine la perte de la terre et la perte ou la diminution de la production agricole. La compensation pour la perte de 1 ha de terre agricole est égale à la somme du coût de la compensation de 1 ha de terre et le coût de 1 ha de la meilleure spéculation de la localité sur 3 saisons. La situation des compensations pour les pertes des 6,4498 ha de terres agricoles s’élève à quatorze millions sept cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt (14 784 780) FCFA. Le détail des indemnisations par commune est consigné dans le tableau ci-dessous.

Tableau 23 : Situation de la compensation des pertes de terres agricoles par commune

| N° | Communes | Perte de terres | Cout d'1 ha de terre perdue (FCFA) | Cout d'1 ha de la production de la meilleure spéculation (FCFA) | Cout global d'1 ha de terre agricole perdue (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | Ha |  |  |  |
| 1 | Bagassi | 2075 | 0,2075 | 311250 | 154009 | 465363 |
| 2 | Dissin | 4341 | 0,4341 | 651150 | 248686 | 899836 |
| 3 | Boussouma | 600 | 0,06 | 90000 | 38294 | 128294 |
| 4 | Kindi | 1000 | 0,1 | 150000 | 124068 | 274068 |
| 5 | Bousse | 900 | 0,09 | 135000 | 64781 | 199781 |
| 6 | Nanoro | 1000 | 0,1 | 150000 | 124068 | 274068 |
| 7 | Nobere | 900 | 0,09 | 135000 | 53405 | 188405 |
| 8 | Banfora | 4960 | 0,496 | 744000 | 426339 | 1170339 |
| 9 | Guiaro | 1000 | 0,1 | 150000 | 59339 | 209339 |
| 10 | Doulougou | 2000 | 0,2 | 300000 | 118678 | 418678 |
| 11 | Soubakagnedougou | 1122 | 0,1122 | 168300 | 96442 | 264742 |
| 12 | Karangasso Sambla | 2000 | 0,2 | 300000 | 192613 | 492613 |
| 13 | Tiebele | 1000 | 0,1 | 150000 | 59339 | 209339 |
| 14 | Ziniaré | 3000 | 0,3 | 450000 | 215938 | 665938 |
| 15 | Didyr | 4000 | 0,4 | 600000 | 496271 | 1096271 |
| 16 | Wolonkoto | 1024 | 0,1024 | 153600 | 88018 | 241618 |
| 17 | Guiba | 1000 | 0,1 | 150000 | 59339 | 209339 |
| 18 | Bobo Dioulasso | 3000 | 0,3 | 450000 | 288919 | 738919 |
| 19 | Yaba | 940 | 0,094 | 141000 | 69768 | 210768 |
| 20 | Boromo | 2000 | 0,2 | 300000 | 148442 | 448442 |
| 21 | Saaba | 1000 | 0,1 | 150000 | 125069 | 275069 |
| 22 | Boulsa | 700 | 0,07 | 105000 | 44676 | 149676 |
| 23 | Cinkansé | 1000 | 0,1 | 150000 | 67448 | 217448 |
| 24 | Kirsi | 1905 | 0,1905 | 285750 | 130372 | 416122 |
| 25 | Yako | 1200 | 0,12 | 180000 | 82124 | 262124 |
| 26 | Bokin | 300 | 0,03 | 45000 | 20531 | 65531 |
| 27 | Kankalaba | 1024 | 0,1024 | 153600 | 88018 | 241618 |
| 28 | Kongoussi | 5000 | 0,5 | 750000 | 319113 | 1069113 |
| 29 | Laye | 900 | 0,09 | 135000 | 64781 | 199781 |
| 30 | Loumana | 1156 | 0,1156 | 173400 | 99364 | 272764 |
| 31 | Tibga | 300 | 0,03 | 45000 | 28634 | 73634 |
| 32 | Fada | 900 | 0,09 | 135000 | 85903 | 220903 |
| 33 | Niou | 400 | 0,04 | 60000 | 28792 | 88792 |
| 34 | Réo | 1000 | 0,1 | 150000 | 124068 | 274068 |
| 35 | Gombousgou | 900 | 0,09 | 135000 | 53405 | 188405 |
| 36 | Ouahigouya | 1020 | 0,102 | 153000 | 69805 | 222805 |
| 37 | Bere | 900 | 0,09 | 135000 | 53405 | 188405 |
| 38 | Nouna | 1982 | 0,1982 | 297300 | 147106 | 444406 |
| 39 | Dédougou | 99 | 0,0099 | 14850 | 7348 | 22198 |
| 40 | Tenkodogo | 900 | 0,09 | 135000 | 60703 | 195703 |
| 41 | Karangasso Vigué | 1000 | 0,1 | 150000 | 96306 | 246306 |
| 42 | Toece | 2000 | 0,2 | 300000 | 118678 | 418678 |
| 43 | Kiembara | 1050 | 0,105 | 157500 | 77932 | 235432 |
|  |  | 64498 | 6,4498 | 9674700 |  | 14784780 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

La situation détaillée des compensations des terres agricoles incluant la production agricole par PAP et par localité est présentée dans le tableau suivant.

Tableau 24 : Situation détaillée des indemnisations des pertes de terres agricoles par PAP et localité

| Communes | Localités | Code | Sup(ha) | PU 1 ha Terre | Compensation Perte de Terres | PU 1 ha récolte | Compensation perte de Récoltes | Compensation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagassi | Assio | AssPAPT1 | 0,1025 | 1500000 | 153750 | 742212 | 76077 | 229827 |
|  | Tiekeledougou | TiekelPAPT1 | 0,105 | 1500000 | 157500 | 742212 | 77932 | 235432 |
| Dissin | Mou | MoaPAPT1 | 0,1089 | 1500000 | 163350 | 572877 | 62386 | 225736 |
|  | Dore | DorePAPT1 | 0,1036 | 1500000 | 155400 | 572877 | 59350 | 214750 |
|  | Gora | GoraPAPT1 | 0,1166 | 1500000 | 174900 | 572877 | 66797 | 241697 |
|  | Kokolibou | KokoliPAPT1 | 0,105 | 1500000 | 157500 | 572877 | 60152 | 217652 |
| Boussouma | Forgui | ForgPAPT1 | 0,06 | 1500000 | 90000 | 638226 | 38294 | 128294 |
| Kindi | Kone | KonePAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 1240677 | 124068 | 274068 |
| Bousse | Kourian | KourPAPT1 | 0,09 | 1500000 | 135000 | 719793 | 64781 | 199781 |
| Nanoro | Soala | SoalPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 1240677 | 124068 | 274068 |
| Nobere | Kambo | KambPAPT1 | 0,09 | 1500000 | 135000 | 593388 | 53405 | 188405 |
| Banfora | Tiekouna | TiekouPAPT1 | 0,124 | 1500000 | 186000 | 859554 | 106585 | 292585 |
|  | Kossara | KossPAPT1 | 0,124 | 1500000 | 186000 | 859554 | 106585 | 292585 |
|  | Nafona | NafoPAPT1 | 0,124 | 1500000 | 186000 | 859554 | 106585 | 292585 |
|  | Tarfila | TarfiPAPT1 | 0,124 | 1500000 | 186000 | 859554 | 106585 | 292585 |
| Guiaro | Boassan | BoassPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 572877 | 57288 | 207288 |
| Doulougou | silemba | SilemPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 572877 | 57288 | 207288 |
|  | Rakaye | RakayPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 572877 | 57288 | 207288 |
| Soubakagnedougou | Badiagara | BadiaPAPT1 | 0,1122 | 1500000 | 168300 | 859554 | 96442 | 264742 |
| Karangasso Sambla | Sourkoudinga | SourkPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 963063 | 96306 | 246306 |
|  | Magafesso | MagafPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 963063 | 96306 | 246306 |
| Tiebele | Kaya-Navio | KayaPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 572877 | 57288 | 207288 |
| Ziniaré | Ziga Village | ZigaVPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 719793 | 71979 | 221979 |
|  | Oubriyaoghin | OubriyaoPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 719793 | 71979 | 221979 |
|  | Koassanga | KoassPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 719793 | 71979 | 221979 |

| Communes | Localités | Code | Sup(ha) | PU 1 ha Terre | Compensation Perte de Terres | PU 1 ha récolte | Compensation perte de Récoltes | Compensation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didyr | Lakouedyr | LakoPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 1240677 | 124068 | 274068 |
|  | Gooko | GookPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 1240677 | 124068 | 274068 |
|  | Lapio | LapiPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 1240677 | 124068 | 274068 |
|  | Bouldie | BouldPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 1240677 | 124068 | 274068 |
| Wolonkoto | Malon | MalonPAPT1 | 0,1024 | 1500000 | 153600 | 859554 | 88018 | 241618 |
| Guiba | Bilbalogho | BilbalPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 572877 | 57288 | 207288 |
| Bobo Dioulasso | Pala | PalaPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 963063 | 96306 | 246306 |
|  | Sogossagaso | SogossPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 963063 | 96306 | 246306 |
|  | Dinderesso | DinderPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 963063 | 96306 | 246306 |
| Yaba | Toba | TobaPAPT1 | 0,094 | 1500000 | 141000 | 742212 | 69768 | 210768 |
| Boromo | Virou | VirouPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 742212 | 74221 | 224221 |
|  | Koho | KohoPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 742212 | 74221 | 224221 |
| Saaba | Boudtenga | BoudPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 1250694 | 125069 | 275069 |
| Boulsa | Gaoga | GaogPAPT1 | 0,03 | 1500000 | 45000 | 638226 | 19147 | 64147 |
|  | Dakiskema | DakisPAPT1 | 0,04 | 1500000 | 60000 | 638226 | 25529 | 85529 |
| Cinkansé | Cinkancé village | CinkansPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 674478 | 67448 | 217448 |
| Kirsi | Kapon | KapPAPT1 | 0,09 | 1500000 | 135000 | 684366 | 61593 | 196593 |
|  | Dourou1 | DourPAPAT1 | 0,1005 | 1500000 | 150750 | 684366 | 68779 | 219529 |
| Yako | Pelegtenga | PelegtPAPT1 | 0,12 | 1500000 | 180000 | 684366 | 82124 | 262124 |
| Bokin | Guipa | GuipaPAPT1 | 0,03 | 1500000 | 45000 | 684366 | 20531 | 65531 |
| Kankalaba | Bougoula | BougouPAPT1 | 0,1024 | 1500000 | 153600 | 859554 | 88018 | 241618 |
| Kongoussi | Bouri | BourPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 638226 | 63823 | 213823 |
|  | Rilga | RildPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 638226 | 63823 | 213823 |
|  | Sargho | SargPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 638226 | 63823 | 213823 |
|  | Yougounini | YougouniPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 638226 | 63823 | 213823 |
|  | Silmidgou | SimlidPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 638226 | 63823 | 213823 |
| Laye | Barma | BaramPAPT1 | 0,09 | 1500000 | 135000 | 719793 | 64781 | 199781 |
| Loumana | Baguera | BaguePAPT1 | 0,1156 | 1500000 | 173400 | 859554 | 99364 | 272764 |

| Communes | Localités | Code | Sup(ha) | PU 1 ha Terre | Compensation Perte de Terres | PU 1 ha récolte | Compensation perte de Récoltes | Compensation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tibga | Modre | ModrPAPT1 | 0,03 | 1500000 | 45000 | 954477 | 28634 | 73634 |
| Fada | Namoungou | NamouPAPT1 | 0,09 | 1500000 | 135000 | 954477 | 85903 | 220903 |
| Niou | Napalgue | NaplagPAPT1 | 0,04 | 1500000 | 60000 | 719793 | 28792 | 88792 |
| Réo | Noudogoaly | NoudoPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 1240677 | 124068 | 274068 |
| Gombousgou | Nomboya | NomboyPAPT1 | 0,09 | 1500000 | 135000 | 593388 | 53405 | 188405 |
| Ouahigouya | Sambtenga | SambPAPT1 | 0,102 | 1500000 | 153000 | 684366 | 69805 | 222805 |
| Bere | Kondrin | KondrPAPT1 | 0,06 | 1500000 | 90000 | 593388 | 35603 | 125603 |
|  | Siguinvousé | SiguinvPAPAT1 | 0,03 | 1500000 | 45000 | 593388 | 17802 | 62802 |
| Nouna | Kalankoura | KalankPAPT1 | 0,1002 | 1500000 | 150300 | 742212 | 74370 | 224670 |
|  | Soin | SoinPAPT1 | 0,098 | 1500000 | 147000 | 742212 | 72737 | 219737 |
| Dédougou | Souri | SouriPAPT1 | 0,0099 | 1500000 | 14850 | 742212 | 7348 | 22198 |
| Tenkodogo | Tinoghin | TinoghPAPT1 | 0,09 | 1500000 | 135000 | 674478 | 60703 | 195703 |
| Karangasso Vigué | yeguere | YeguePAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 963063 | 96306 | 246306 |
| Toece | Pawamtore | PwamPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 593388 | 59339 | 209339 |
|  | Yargo | YargPAPT1 | 0,1 | 1500000 | 150000 | 593388 | 59339 | 209339 |
| Kiembara | Dio | DioPAPT1 | 0,105 | 1500000 | 157500 | 742212 | 77932 | 235432 |
|  |  | 69 PAP | 6,4498 |  | 9674700 |  | 5110080 | 14784780 |

ource : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

# 6.1.5. Consultation et participation des parties prenantes

Des activités d’information et de consultation ont été intégrées aux différentes enquêtes socioéconomiques effectuées, afin de sensibiliser les personnes affectées par le projet, et de recueillir leurs avis, suggestions et préoccupations dans le cadre de la réinstallation. Le tableau ci-dessous identifie ces enquêtes et précise, pour chacune d’elles, les objectifs visés et les méthodes utilisées en matière d’information et de consultation.

6.1.5.1.Consultation et participation à la planification du PAR

Des séquences d’information et de consultation des parties prenantes ont été intégrées à la planification du PAR. Les premières séquences ont eu pour but de diffuser les résultats du recensement ainsi qu’à mobiliser les intervenants concernés. Elles ont permis au consultant de concerter les parties prenantes autour de propositions préliminaires portant sur les éléments clés du PAR, tels que les critères d’éligibilité, les formes de compensations. Les séances d’information et de consultation ont donc donné lieu à une série d’assemblées ouvertes et de « focus groups » des notables, complétés par des rencontres individuelles auprès des autorités, administratives et coutumières. Le tableau ci-dessous résume les objectifs visés et les méthodes utilisées pour la rencontre d’information et de consultation publique ayant accompagné le développement du PAR.

Tableau 25 : Stratégie d’information et de consultation pour la planification du PAR

| Étapes / période | Objectifs de participation publique | Méthodes utilisées |
| --- | --- | --- |
| Consultations initiales | Présenter les résultats du recensement / inventaires Consulter les parties prenantes sur leurs attentes et préoccupations envers le PAR, notamment les formes de compensations et les mesures d’assistances souhaitées Définir les mécanismes de consultation qui seront utilisés pour le développement du PAR | Assemblées ouvertes dans le village Rencontres individuelles auprès des autorités, administratives et coutumières |
| Propositions préliminaires | Présenter les résultats de l’enquête socioéconomique détaillée Présenter les propositions préliminaires du PAR (critères d’éligibilité, formes de compensations et mesures d’assistance envisagées, gestion des griefs) Fixer les critères de sélection des sites de réinstallation potentiels. | Assemblées ouvertes dans les différents groupes de PAP Focus groupes – femmes et groupes vulnérables CVD, Conseillers, COGES COOPEL |
| Propositions détaillées | Présenter les propositions bonifiées portant sur l’ensemble des éléments mentionnés ci-haut. | Assemblées ouvertes dans les différents groupes de PAR Focus groupes – femmes et groupes vulnérables CVD, Conseillers, COGES COOPEL |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

6.1.5.2. Outils de communication utilisés

En soutien aux rencontres d’information et de consultation, différents outils de communication ont été préparés et largement utilisés auprès des populations potentiellement affectées et des autres parties prenantes. Il s’agit de documents papier (dépliants, fiches et cartes) présentant de façon sommaire et vulgarisée les informations clés liées au PAR. Ces outils d’information publique ont été distribués en grand nombre dans le but de faciliter le transfert de l’information et la poursuite de la réflexion chez les parties prenantes en dehors des rencontres. Des copies de ces documents ont également été laissées aux différentes autorités rencontrées afin de les assister dans leurs efforts visant à relayer l’information vers d’autres groupes et individus concernés.

6.1.5.3. Identification des parties prenantes

Une identification des parties prenantes au sous projet a été effectuée. Plusieurs consultations ont eu lieu dans le cadre de la présente étude. Les parties prenantes consultées durant la mission de préparation du PAR sont les suivantes :

- Les PAP ;

- Les populations cibles des 70 localités

- Le Maire des 43 communes ;

- Les Préfets de département des 44 communes,

- Les services techniques provinciaux et départementaux.

6.1.5.4. Préoccupations des parties prenantes

L’analyse des préoccupations et des attentes des communautés face au Projet permet d’identifier certains impacts sociaux que le projet pourrait avoir sur elles. Les membres des communautés ont donc été interrogés sur leurs craintes, leurs perceptions des risques et des problématiques associées à l’ouverture des couloirs de lignes et l’implantation des sites de guichets.

Les préoccupations ainsi que les attentes exprimées par les populations ont été examinées avec attention afin d’obtenir leur adhésion au projet, de faciliter l’intégration du projet dans le milieu, d’en soutenir la réalisation et de permettre un partenariat dont toutes les parties prenantes tireront profit. Ces attentes ont fait l’objet d’une attention particulière et d’une évaluation appropriée, dans le but d’éviter que l’insatisfaction des communautés locales compromette l’harmonie sociale et l’adhésion des populations au projet.

Les préoccupations et attentes particulières exprimées dans les villages riverains sont consignées dans le tableau ci-après.

Tableau 26 : Synthèse des comptes rendus des consultations publiques

| Acteurs/institutions | Points discutés | Atouts | Préoccupations et/ou craintes | Suggestions et recommandations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maires et Secrétaires Généraux de la zone du Projet | Information sur le projet ; Présentation des impacts potentiels ; Appuis pour la mise en œuvre du projet | Bonne acceptabilité du Projet Existence de la main d’œuvre non qualifiées | Le souhait de voir les villages de leurs communes parmi ceux qui seront électrifiés ; L’implication des acteurs locaux . | Prévoir l’électrification de tous les ménages des villages concernés Impliquer les acteurs des villages (CVD, Conseillers Municipaux) afin de minimiser les litiges |
| Services techniques provinciaux et départementaux clés | Information sur le projet ; Présentation du consultant ; Appuis pour la mise en œuvre du projet | Disponible pour appuyer le consultant dans la collecte des données Forte maitrise de la zone du projet Maitrise des textes règlementaires sur en matière de réinstallation Existence de barèmes FDE pour l’évaluation des biens perdus | La nécessité d’impliquer les services techniques dans l’ensemble du processus afin d’éviter les litiges ou sabotages La nécessité d’actualiser les coûts unitaires lors des évaluations des biens et trouver un consensus avec le PAP Risque d’exclure les Personnes Vulnérables (veuves, orphelin, handicapés etc.) | Impliquer les services techniques dans l’ensemble du processus afin d’éviter les litiges Prévoir l’actualisation des coûts en se basant sur les coûts actuels sur le marché Accorder un intérêt particulier aux Personnes Vulnérables |
| Les responsables coutumiers et religieux | Information sur le projet ; Présentation des activités et impacts potentiels ; Echanges sur les questions majeures notamment : les mécanismes traditionnels de gestion des conflits, de l’information et de la communication, le mode de gestion des sites sacrés Appuis pour la mise en œuvre du projet | Bonne acceptabilité du projet, | Nécessité d’impliquer les chefs coutumiers et religieux dans la gestion des conflits (amiable) | Mettre en place un dispositif de gestion des plaintes ou conflit en s’inspirant des pratiques existantes dans la zone du projet. |

| Populations des localités concernées par le Projet | Information sur le projet ; Présentation des impacts potentiels ; Echanges sur les questions majeures d’évaluation des biens Principales préoccupations et recommandations par rapport au Projet. | Bonne acceptabilité du projet, Expérience dans des travaux similaires Disponible pour accompagner le projet ; Mise en œuvre des dispositions de la loi 034 sur le foncier rural ; Fort potentiel des CVD dans les négociations foncières et la gestion des conflits Existence de systèmes fonciers au niveau local qui établissent les règles de gestion de la terre et des investissements entre le propriétaire terrien et l’exploitant ; | La période de réalisation des travaux ; La nécessité de voir leur village électrifié ; L’utilisation de la main d’œuvre locale lors de la réalisation des travaux par l’entreprise sélectionnée. | Choisir une période de réalisation des travaux hors de la période d’hivernage ; Prévoir l’électrification de tous les ménages ; Prévoir le recrutement de la main d’œuvre non qualifiée lors de la réalisation des travaux par l’entreprise sélectionnée ; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les Personnes Affectées le projet (PAP) | Information sur le projet ; Présentation des impacts potentiels Période de recensement Critère d’éligibilité Modalités d’évaluation et de compensations Mécanisme de recours (gestions des plaintes/réclamations) | Bonne acceptabilité du projet, Disponible pour accompagner le projet ; | Souhait d’être compensées avant le démarrage des travaux Renforcement de leurs capacités | Implication au processus de réinstallation |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

Des photos été prises lors des consultations publiques et quelques-unes sont illustrées ci-dessous :

Photo 1 : Photos illustratives des cconsultations des parties prenantes et PAP dans les communes de Yéguéré, Didyr et Réo

Photo 2 : Photos illustratives de consultations des parties prenantes et des PAP dans les communes de Karangasso Sambla et Sourkoudinga

Photo 3 : Photos illustratives de consultations des parties prenantes et des PAP dans les communes de Kongoussi, Kiembara et Bokin

Photo 4 : Photos illustratives de consultations des  parties prenantes et des PAP dans les communes de Boromo, Kindi et Magafeso

6.1.5.5. Restitutions des résultats de la mission

Au terme du processus de recensement et de consultations, les résultats de l’étude ont été présentés à l’administration et à la population des localités concernés par les travaux. Ainsi, les catégories de biens impactés, les personnes affectées ainsi que les mesures et les bases de calcul des compensations retenues ont été partagées. Ces restitutions visaient à s’assurer que les préoccupations des personnes affectées ont été réellement prises en compte. Elles ont également permis de vérifier et de confirmer les fiches de compensation des PAP et les accords de compensation négociés. Ce processus a permis d’établir un dossier individuel pour chaque PAP.

6.1.5.6. Consultation et Participation pour la mise en œuvre du PAR

La publication du présent PAR, et de toute nouvelle disposition s’y rattachant se fera dans des conditions garantissant que les populations affectées y auront accès et le comprendront. A l’issue de l’approbation de la Banque mondiale, ce PAR sera publié au Burkina Faso et sur le site web de la Banque mondiale.

Lors de la mise en œuvre du sous projet d’électrification des 70 localités, la diffusion du PAR et de ses mesures revêtiront les formes suivantes : ateliers de présentation du PAR et des mesures convenues auprès des populations affectées par le projet, diffusion/mise à  la disposition d’une copie du rapport aux autorités locales (mairie et préfecture dont relève les 70 localités bénéficiaires du projet), partage d’une synthèse des mesures convenues aux représentants désignés des PAP, la plus explicite et la plus précise possible. En effet, le rapport approuvé sera largement diffusé dans les 43 communes et les 70 localités du sous projet dans la ou les langues utilisées et au lieu accessible aux PAP.

Les mesures exposées préciseront notamment quand et comment les populations affectées participeront aux analyses et décisions les concernant. Cette participation peut être directe ou soit à travers leurs instances représentatives, en particulier lors des étapes suivantes :

- Participation au comité de réinstallation, sur toute la durée du PAR ;

- Au système de suivi et d’évaluation du projet.

# 6.2. Mesures de réinstallation

6.2.1. Compensation des pertes subies

Les pertes subies dans le cadre de ce sous projet se résument à la perte de terres agricoles et la perte d’arbres privés. La production agricole est associée à la perte de terres agricoles et la compensation pour la production agricole est servie comme une mesure additionnelle vu qu’aucune culture/récolte ne sera détruite dans le cadre de ce sous projet.

Pour bénéficier de la compensation, les PAP ont été identifiées et vérifiées conformément au PAR. La procédure d’indemnisation comportera plusieurs étapes.

6.2.1.1. Compensation des terres agricoles

La réalisation du projet d’électrification des 70 localités impactera 6,4498 ha de terres agricoles dont les indemnisations ont été évaluées à neuf millions six cent soixante-quatorze mille sept cent (9 674 700) FCFA pour les 69 PAP formellement recensées. Des fiches individuelles de compensation et les accords de compensation ont été négociés et remplis et signés par toutes les parties prenantes.

6.2.1.2. Compensation des arbres privés

La compensation des arbres privés perdus du fait du projet s’élève à vingt-huit millions deux cent vingt-huit mille (28 228 000) FCFA pour 379 PAP. Cette évaluation a été faite conformément au barème établi pour l’indemnisation des arbres. Les 379 PAP concernées seront compensées sur la base des fiches individuels et des accords de négociations.

6.2.1.3. Mesures additionnelles

Les mesures additionnelles sont essentiellement un appui au maintien et à la restauration de la production agricole pour les PAP qui perdent des terres agricoles dans le cadre de la construction des guichets. Il est convenu de payer une compensation de la production agricole sur la base de la meilleure spéculation de la région sur 3 saisons de production pour les 69 PAP recensées. L’évaluation de la production agricole de la meilleure spéculation par région sur trois (03) saisons est estimée à cinq millions cent dix mille quatre-vingt (5 110 080) FCFA. Les propriétaires et exploitants des terres affectées seront compensées à la hauteur des pertes afin de les permettre de conserver leur niveau de vie et pouvoir réaménager d’autres terres agricoles pour poursuivre leur production agricole ou de mener d’autres activités.

En outre, les mesures suivantes seront observées durant le processus de réinstallation :

- Le respect strict des tracés des lignes électriques et de l’emplacement des sites d’implantation des guichets par les entreprises lors de la réalisation des travaux.

- La mise en œuvre effective des PGES chantier dans le but d’assurer une ouverture responsable des couloirs en vue de limiter la destruction des arbres.

- L’évaluation et la compensation de toutes les pertes de biens occasionnées par le projet, en concertation avec les personnes affectées ;

- La gestion de toutes les plaintes et réclamations liées au processus de réinstallation dans le cadre de l’exécution de ce sous-projet ;

- La mise en place des dispositions institutionnelles d’exécution et suivi du processus de réinstallation ainsi que des mesures conséquentes de renforcement des capacités.

6.2.2. Aspect Genre

La femme dans les soixante-dix (70) localités bénéficiaires du projet est la cheville ouvrière en matière d’entretien familial. Elle a à sa charge un champ personnel dont les productions vivrières sont destinées à l’alimentation de la famille. Elle intervient également dans le champ de son mari dont les récoltes servent à couvrir les besoins alimentaires de la famille. De nos jours, elle jouit d’une liberté relative : celle de choisir son conjoint, d’adhérer à des associations et groupements de femmes qui visent leur épanouissement. En effet, elles sont organisées en associations et mènent plusieurs AGR.

Selon les résultats de l’enquête socio-économique, la femme est étrangère dans sa famille d’origine, car appelée à se marier dans un autre groupe social.

Dans la famille d’alliance, elle ne peut ni hériter de la terre, ni accéder à une sphère de décision avant un certain âge. Les femmes exploitent en général des lopins de terre qui leur sont accordés pour les cultures dites secondaires : légumes, arachide, voandzou, niébé, etc. Ces lopins de terre sont généralement d’une superficie moyenne.

La préoccupation exprimée par les jeunes est relative aux emplois qui seront créés au moment des travaux. Ainsi, la priorité sera accordée à la main d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés.

6.2.3. Assistance aux personnes vulnérables

Les enquêtes menées dans les 70 localités n’ont pas mis en évidence de personnes vulnérables. Toutefois, durant les opérations de paiement des compensations et de la mise en œuvre des mesures additionnelles, une attention particulière de facilitation et de priorisation sera accordée aux PAP qui présentent des cas de problèmes de santé, de difficulté de mobilité, etc. Cette catégorie PAP formellement identifiée et recensées avant le démarrage des opérations de compensation et pourrait par exemple bénéficier de paiements à domicile avec toutes les garanties de sécurité et de transparence qui seront développées, discutées avec elles au temps opportun et diffusées dans chaque localité pour ratisser large.

6.2.4. Site de réinstallation et intégration avec les communautés hôtes

Dans le cas du présent sous projet, la quasi-totalité des PAP se trouvent dans une situation de réinstallation économique, il ne s’agit donc pas d’une délocalisation physique des PAP mais d’une restriction à l’utilisation des ressources et de services écosystémiques. Aucun site de réinstallation ne sera nécessaire pour ce présent projet.

Les PAP n’étant pas concernées par le déplacement physiquement, par conséquent, les questions d’intégration des populations hôtes ou de désintégration du tissu familial ne sont pas sont objection dans le cadre du présent sous projet.

# 6.3. Coûts et budget des compensations

Le coût global de la mise en œuvre du PAR s’élève à la somme de cent trente millions trois cent soixante-quatre mille cinquante-huit (130 364 058) F CFA dont quarante-trois millions douze mille sept cent quatre-vingt (43 012 780) FCFA correspondant aux paiements des compensations des pertes et mesures additionnelles à la charge du Gouvernement du Burkina Faso. Quatre-vingt-sept millions trois cent cinquante un mille deux cent soixante-dix-huit (87 351 278) FCFA pour les coûts de mise en œuvre et le suivi évaluation du processus de la réinstallation financés sur les ressources de l’IDA. Les détails du coût sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 37 : Budget de mise en œuvre du PAR

| Activités/Désignations | Quantité | Coût unitaire (FCFA) | Coût Total ( FCFA) | Sources de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GOV/BF | IDA |
| 1. Compensation des pertes |  |  |
| Terres | 6,4498 ha | Cf. Barème de compensation | 9 674 700 | X |  |
| Production agricole sur 3ans saisons comme appui à la perte de terres | 6,4498 ha |  | 28 228 000 | X |  |
| Arbres privés | 2632 |  | 5 110 080 | X |  |
| Sous total 1 |  | 43 012 780 | 43 012 780 |  |
| 2. Mise en œuvre du PAR |  |  |
| Préparation du processus de réinstallation | FF | FF | 15 000 000 |  | X |
| Renforcement des capacités des comités communaux et villageois de gestion des plaintes | 43CC+70CV | Cf. Rapport MGP | 8 500 000 |  | X |
| Mise en place et fonctionnement des comités communaux et villageois de gestion des plaintes | 43CC+70CV | Cf. Rapport MGP | 17 000 000 |  | X |
| Sous total 2 |  | 40 500 000 |  | 40 500 00 |
| 3. Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR |  |  |
| Suivi | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 |  | X |
| Evaluation | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 |  | X |
| Sous-total 3 |  | 35 000 000 |  | 35 000 000 |
| Coût Total (1+2+3) |  | 118 512 780 |  |  |
| Imprévus 10% |  | 11 851 278 |  | 11 851 278 |
| Coût global de mise en œuvre du PAR |  | 130 364 058 | 43 012 780 | 87 351 278 |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

# 6.4.Exécution des paiements et de la réinstallation

6.4.1. Information/ sensibilisation des PAP

Avant la mise en œuvre effective du PAR, une rencontre impliquant l’ensemble des parties prenantes dont les autorités locales et les représentants des PAP sera tenue.

Lors de la mise en œuvre du PAR, des séances d’information de proximité destinées spécifiquement aux PAP seront tenues pour les informer officiellement sur un ensemble de points dont les suivants :

  - Les compensations prévues pour les différentes pertes ;

  - Les modalités de versement des indemnités financières ;

  - Les modalités de réinstallation physique ;

  - Les responsables de l’opération de réinstallation ;

  - La participation des PAP au processus de mise en œuvre ;

  - Les procédures de recours et règlement des litiges ;

  - Le calendrier de mise en œuvre de la réinstallation ;

  - Les modalités de suivi de la réinstallation.

Au moins une réunion publique sera tenue dans chaque village ou groupes de villages dont les populations sont affectées par des pertes de biens, afin de s’assurer que toutes les PAP soient informées et participent comme il se doit au processus de mise en œuvre de la réinstallation. Chaque réunion a fait l’objet d’un procès-verbal avec un compte-rendu détaillé des débats et des résolutions prises.

6.4.2. Préparation des dossiers individuels

Sur la base des résultats du recensement et des principes et barèmes de compensation qui sont retenus, des dossiers individuels seront préparés pour chaque PAP.

Le dossier inclura notamment les informations de base suivantes :

- L’identité de la PAP et son numéro de pièce d’identité ;

- Les biens perdus et les compensations correspondantes ;

- Le protocole d’accord négocié et qui sera signé par la PAP avec les modalités de compensation ;

- Les décharges ;

- Les modalités particulières qui pourraient être convenues.

Les dossiers de chaque PAP seront remis au complet à l’ABER pour les besoins de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR.

Lors de la mise en œuvre, au besoin, les fiches individuelles de compensation élaborées dans le cadre du PAR et jointes en annexe du rapport final devront être réajustées. Ces fiches récapitulent toutes les compensations d’une même PAP, pour tous les types de biens que la PAP perd. Elle sera annexée au protocole d’accord de négociation avec chaque PAP.

Les modèles de fiches de compensation individuelle existent déjà et seront également mises à profit.

Tout comme les fiches individuelles de compensation, les dossiers individuels des PAP comporteront un numéro d’identification unique pour chaque PAP. Les dossiers seront présentés en format papier pour les besoins d’affichage et de consultation par les PAP.

6.4.3. Paiement des compensations

Une équipe de l’ABER et de l’UCP-PASEL procèdera au versement des compensations avant le démarrage des travaux. Ainsi, les compensations ayant été établies sur une base individuelle, chaque personne recensée comme étant propriétaire de biens recevra elle-même le paiement de sa compensation (chèque, espèces, etc.). En cas de décès du propriétaire du bien, la compensation sera versée aux ayants droits. Les bénéficiaires des compensations signeront la quittance reconnaissant avoir été indemnisés selon l’entente établie ; une preuve du moyen de paiement (copie de chèque, référence de transfert) sera conservée dans leurs dossiers individuels et tout sera bien archivé au niveau de l’ABER et de l’UCP-PASEL. Un rapport de mise en œuvre du PAR sera élaboré et partagé avec la Banque mondiale

6.4.4. Assistance à la mise en œuvre du PAR

Étant donné le faible niveau d’alphabétisation des personnes recensées, une ONG locale disposant de compétences sur la médiation sociale pourra être recrutée (en cas de besoin) pour assister les PAP lors du paiement des compensations, en plus du président CVD ; ainsi, ces dernières pourront bénéficier de leur appui pour la traduction, le remplissage et la signature des documents qui leur seront remis. Les agents de l’environnement de la localité seront également mis à profit.

En outre, la priorité sera accordée lors des paiements, aux personnes âgées et autres groupes vulnérables. Pour s’assurer que les compensations ne soient détournées par de tierces personnes, les paiements seront effectués au profit des personnes recensées et à elles seules. Les personnes ayant des difficultés à se mouvoir pourront bénéficier de facilitation pour un paiement à domicile par l’équipe chargée des paiements.

Par ailleurs, dans le souci de sécuriser les paiements, les structures de microfinance telle que la Caisse populaire, seront mises à contribution, et les bénéficiaires des compensations, sensibilisées sur les formalités d’ouverture de compte et de dépôt de fonds, par les conseillers de cette structure.

# 6.5. Responsabilités organisationnelles de la réinstallation

6.5.1.  Ministère de l’Economie et des Finances (MINEFID)

Le Ministère de l’Économie et des Finances dans sa configuration actuelle résulte d’un regroupement d’anciens départements ministériels chargés notamment des ressources financières, du Plan et de la coopération et du Budget, et opère une réorganisation plus fonctionnelle des services autour de trois grandes fonctions économiques :

- La mobilisation des ressources financières internes et externes pour soutenir les activités de développement ;

- La poursuite d’un développement économique durable, par la conduite de stratégies et des programmes économiques ;

- La répartition optimum des ressources financières de l’état et le contrôle de leur utilisation à travers l’exécution des différentes lois de finances.

Dans l’exécution de ces missions, les efforts de l’administration de l’Economie et des Finances ont tendu ces dernières années, vers la conduite de réformes structurelles et vers une libéralisation progressive de l’économie, à travers un désengagement progressif de l’État des secteurs productifs.

6.5.2. Ministère de l’Energie

Le Ministère de l’Energie (ME) tutelle de l’activité assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’énergie. Il intervient dans les domaines de :

- L’élaboration et de l’application de la législation et de la réglementation en matière de recherche, de production, d’approvisionnement et de distribution des produits énergétiques ;

- La création, de l’équipement et du contrôle des infrastructures énergétiques ;

- Contrôle de la production, de l’approvisionnement et de la distribution des énergies conventionnelles en relation avec les Ministres chargés de l’environnement et de l’eau ;

- La promotion des énergies nouvelles et renouvelables ;

- La promotion des économies d’énergies.

- Suivre et de contrôler les infrastructures énergétiques ;

- Promouvoir l’électrification rurale.

6.5.3. Unité de Coordination du PASEL

L’UCP du PASEL a pour tâche :

- Coordination des activités de mise en œuvre du PAR, elle chargée de la coordination et de la supervision de la mise en œuvre globale des sauvegardes sociales du Projet via les actions du FDE,

- Implication des cadres de concertation existant concernés au niveau communal et appui à leur fonctionnement.

- Renforcement des capacités des acteurs (services techniques, comités de réinstallation / cadres de concertation communaux, …)

- Formation des comités communaux et villageois de réinstallation sur la mise en œuvre et le suivi du PAR, le recueil et la gestion des réclamations, la documentation du processus,

- Conception et réalisation de la Campagne IEC ;

- Archivage des dossiers des PAP et documents ;

- Suivi des PAP

6.5.4.  Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale

L’Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER) est une structure rattachée au Ministère de l’Energie et il est l’agence d’exécution de la composante 2 du PASEL et par conséquent promoteur du présent sous projet. Ses tâches sont :

- La mise en œuvre des sous projets de la composante 2 du PASEL notamment le présent sous projet d’électrification des 70 localités conformément à l’accord de financement

- La mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale de la composante 2 dont notamment celle du présent sous projet d’électrification des 70 localités conformément aux dispositions du CPR du PASEL

En ce qui concerne ce présent PAR, ABER est chargé spécifiquement de la gestion directe de l’ensemble du processus de mise en œuvre du PAR à travers :

- Le renforcement des capacités des membres des comités et des acteurs impliqués ;

- La publication du rapport par approuvé au niveau national

- La diffusion et validation du rapport par au niveau des personnes affectées ;

- L’organisation des opérations de paiement des compensations ;

- L’élaboration des états de paiement correspondants ;

- L’information des différentes parties prenantes sur les dates et lieux de paiement ;

- La gestion des impacts sociaux résiduels

- Le suivi et l’évaluation interne de la mise en œuvre du par

- L’élaboration des rapports de mise en œuvre des activités du PAR ;

6.5.5. Comités villageois de mise en œuvre du PAR

Le comité villageois de mise en œuvre du PAR est la première instance de gestion des plaintes émanant des PAP. Ce comité a pour attributions : la sensibilisation, l’information, la mobilisation des populations riveraines autour du projet, la réception et l’enregistrement des plaintes au niveau du village, la gestion des plaintes pour les cas en lien avec les titres de propriétés et la recherche de la cohésion sociale dans le cadre du déroulement des travaux. Il sert aussi d’interface entre les populations et les différents acteurs de mise en œuvre des travaux, facilite le travail des équipes de suivi et de supervision du chantier.

De manière spécifique, le comité est chargé de :

- Relayer les différentes informations relatives au processus de réinstallation au niveau du village ;

- Enregistrer les réclamations émanant des personnes affectées à l’échelon du village ;

- Prendre des dispositions utiles pour trouver une solution amiable aux réclamations faites notamment celle en lien avec les titres de propriété ;

- Faire acheminer les dossiers de plaintes et les cas non résolus au comité communal

- Dresser un procès-verbal de chaque rencontre, dont copie sera transmise à la mairie, et une copie remise au plaignant.

6.5.6. Comité communal de mise en œuvre du PAR

Le Comité Communal de mise en œuvre du PAR constitue le cadre d’échange et de diffusion de l’information entre les différentes parties prenantes au niveau local.

De manière spécifique, ce comité est chargé de :

- Veiller à la mise en œuvre du PAR conformément aux engagements des parties prenantes

- Accompagner la mise en œuvre du PAR au niveau communal ;

- Apporter son appui à l’équipe de mise en œuvre du Projet pour les opérations de paiement (relais de l’information, mise à disposition d’agents pour l’appui de l’équipe de paiement) ;

- Diffuser les informations relatives à la mise en œuvre du PAR ;

- D’organiser des sessions en vue d’examiner toutes les réclamations reçues du niveau village ;

- Prendre des dispositions utiles pour trouver une solution amiable aux réclamations formulées.

Le Comité Communal de mise en œuvre du PAR est créé par arrêté du maire de la commune et est composé de :

- Membres :

- Le maire ou son représentant ;

- Un conseiller de chaque village traversé par la ligne électrique ;

- Un représentant des groupes d’intérêt spécifique ou communautaire ;

- Un représentant des populations affectées par le projet pour chaque village ;

- Un représentant (action sociale) au niveau communal du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille ;

- Un représentant au niveau communal du ministère en charge de l’environnement ;

- Observateurs :

Une ONG locale

Tableau 33 : Rôles  des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PAR

| Niveaux | Acteurs institutionnels | Rôles et responsabilités |
| --- | --- | --- |
| National | MENIFED | - Mise à disposition des ressources pour les compensations - mise à disposition à temps des fonds pour les compensations - Suivi évaluation des programmes et projets |
|  | Ministère de l’énergie | Veiller à la mise en œuvre du PASEL conformément à l’accord de financement Appuyer l’ABER pour le traitement diligent des dossiers au niveau du BUNEE et l’obtention des avis de faisabilité dans les délais |
|  | UCP-PASEL | Mobilisation dans les délais des ressources pour les compensations Appui à l’ABER pour la mise en œuvre et suivi d’exécution des dispositions du présent PAR |
|  | ABER | - Mise en œuvre du PAR - Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR. |
| Communal | Comités communaux de mise en œuvre du PAR | - Diffusion des informations relatives à la mise en œuvre du PAR ; - appui au paiement des propriétaires de biens) ; - Gestion des plaintes/litiges (enregistrement, vérification, traitement…) - Appui à la libération de l’emprise ; - Avis technique sur certaines questions ; - Rédaction de PV et transmission à l’ABER |
| Communautaire /Village | Comités villageois de mise en œuvre du PAR | - relais des informations relatives au processus de réinstallation ; - enregistrement et vérification des plaintes ; - examen des plaintes et traitement ; - rédaction de PV et transmission au comité communal |
|  | Consultants externes et Banque Mondiale | Suivi externe, évaluation et audit de la mise en œuvre du PAR s’il y a lieu. |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

# 6.6. Calendrier d’exécution de la réinstallation

Conformément au calendrier de mise en œuvre du sous projet, la durée des prestations, incluant le dédommagement de tous les ayants droits est deux (02) mois. Les phases, les activités et le calendrier d’exécution de la réinstallation sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 34 : Calendrier d’exécution de la réinstallation

| Etapes | Désignation | Période |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 |  |
| Préparation de la mise en œuvre du processus de réinstallation |  |  |
| Planification de la réinstallation. | Mobilisation des ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mise à jour de la base de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Préparation d'un calendrier détaillé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboration d'un plan de communication. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coordination avec les divers acteurs institutionnels nationaux et locaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information et communication sur la mise en œuvre du processus de réinstallation. | Lancement officiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diffusion du PAR aux acteurs institutionnels. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campagne d’information et de sensibilisation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Information sur le mécanisme de gestion des plaintes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Information sur la gestion des plaintes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre du processus de réinstallation |  |  |
| Renforcement de capacités | Mise en place des comités de mise en œuvre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement des comités. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Renforcement des capacités des comités. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exécution des mesures convenues. | Mise en place et renforcement des capacités du comité de gestion des conflits. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paiement des compensations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Libération de l’emprise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi-évaluation du processus de réinstallation |  |  |
| Suivi-évaluation | Suivre et évaluer le processus de réinstallation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Début des travaux |
| Démarrage des activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

# CHAPITRE VII : MECANISME DE REGLEMENT DES LITIGES

En général, dans tout processus de réinstallation, des difficultés de différents ordres apparaissent sous forme de plaintes et réclamations. Les plaintes liées au projet d’électrification des 70 localités peuvent être   de deux (02) ordres : les plaintes liées au déroulement du processus et celles liées au droit de propriété.

## 7.1. Type de plaintes et réclamations dans le cadre d’un processus de réinstallation

Plusieurs types de plaintes peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant le fait de disposer d’un système (cadre/mécanisme) pour les traiter. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants : (i) erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; (ii) désaccord sur des limites de parcelles ; (iii) conflit sur la propriété d'un bien ; (iv) désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien ; (v) successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts, d'un bien donné ; (vi) désaccord sur les mesures de réinstallation; (vii) conflit sur la propriété d'un bien.

## 7.2. Mécanisme de gestion des plaintes et réclamations dans le cadre du présent PAR

Le mécanisme de gestion des plaintes proposé dans le cadre des travaux d’électrification des 70 localités met l’accent sur la gestion endogène des éventuelles plaintes, privilégiant ainsi le règlement à l’amiable. Ce mécanisme consiste à circonscrire le règlement de la plainte au niveau local, ce qui permet au plaignant d’exercer son droit, et de suivre le traitement de sa plainte ; ce mécanisme vise également à favoriser le traitement diligent des différentes plaintes et litiges

## 7.3. Processus de règlement des plaintes

Les PAP seront informées de la procédure à suivre pour exprimer leur mécontentement et présenter leurs doléances. Il est toujours souhaitable de résoudre les problèmes le plus tôt possible et au niveau local.

La mise en œuvre du PAR repose sur des principes clairs de transparence et sur la participation effective des personnes touchées par le projet, notamment des groupes dits vulnérables. Une documentation exhaustive sur les personnes touchées, leurs droits, ainsi que les avantages positifs attendus sera élaborée, y compris des accords écrits avec ces personnes touchées en ce qui concerne leurs droits, leurs indemnisations et droits fonciers.

En vue de garantir la transparence du processus de réinstallation et le traitement attentif en faveur des personnes touchées, le mécanisme de gestion des plaintes et réclamation va s’articuler autour des éléments suivants :

7.3.1. Enregistrement des plaintes

Procédure de la collecte des plaintes

La collecte des plaintes s’appuie sur les canaux existants qui impliquent toutes les structures du village ou personnes ressources du village, auxquelles les populations ont recours pour exprimer leurs réclamations, demandes d’informations, suggestions et dénonciations. Toutes les plaintes et réclamations seront enregistrées au niveau des villages ou au niveau des communes, dans un registre ouvert à cet effet au sein de chaque village et de la mairie. Le registre sera tenu par le président du CVD ou son représentant au niveau des villages, la commission des recours des mairies, et peut être consulté à chaque fois de besoin.

Les acteurs de la collecte des plaintes

Au niveau de chaque localité affectée par le projet, un comité de gestion des plaintes comprenant au moins une femme, sera mis en place. Ce comité sera composé :

- Du président du Conseil Villageois de Développement (CVD) ;

- D’un représentant des autorités coutumières ou religieuses ;

- D’un (e) représentant (e) des personnes affectées par le projet ;

- D’un (e) représentant (e) des bénéficiaires du projet.

Au niveau communal, un comité communal de gestion des plaintes sera mis en place et composé :

  - Du Maire de la Commune ou son représentant ;

  - Des responsables des services techniques déconcentrés (agriculture, élevage, environnement) ;

  - Un responsable du service des domaines de la mairie ;

  - Un représentant des OSC (groupement de production, associations de femmes, jeunes

Le responsable du service départemental de l’environnement sera le point focal au niveau du comité communal de gestion des plaintes.

7.3.2.  Rôles des acteurs dans l’enregistrement des plaintes

Le rôle de ce comité est d’enregistrer les plaintes à l’échelle du village, sur un registre qui sera mis à sa disposition par le projet, et de les transmettre au comité communal pour le tri et le classement.  La réception des plaintes se fait tous les jours chez le président CVD par voie orale et écrite (demande). Dès réception, le CVD ou le secrétaire du comité villageois remplit un formulaire d’enregistrement des plaintes qu’il transmet dans un délai de cinq (05) jours au point focal en charge des plaintes au niveau de la commune.

Si la plainte se rapporte à des conflits de propriété, le comité villageois entame une procédure de règlement à l’amiable en première instance avec les protagonistes. Si un accord est trouvé entre ces derniers, un PV est dressé et une copie envoyée au comité communal pour l’archivage au niveau du projet. La plainte est alors close à ce niveau : un formulaire de clôture est rempli par le point focal, et une copie sera également transmise au spécialiste en sauvegarde du projet concerné, pour archivage. Si aucun accord n’est trouvé à ce niveau, la plainte est alors transmise au comité communal.

Toutes les plaintes enregistrées au niveau du comité villageois, y compris les plaintes déjà traitées en première instance sont transmises au point focal du comité communal. Ce dernier procède au tri et au classement des plaintes. Si les plaintes requièrent des investigations sur le terrain, le point focal organisera des sorties de vérifications, en collaboration avec le président CVD, en présence du requérant. Les résultats de ces investigations sont ensuite soumis au comité communal pour la décision à prendre.

Au cas où la plainte présente des aspects techniques qui requièrent l’intervention d’un membre de l’équipe du projet, le point focal en informe les spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale du projet, qui transfèrent le dossier à la personne compétente, pour recueillir son avis sur la suite à donner.  En cas de besoin, une visite sera effectuée sur le terrain par les membres de l’équipe du projet dont l’expertise est requise.

NB : Une copie des différents formulaires de plaintes, doit être transmise au moins une fois par semaine aux spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale, pour faciliter le suivi et la mise à jour régulière de la base de données.

Toutes les plaintes feront l’objet d’enregistrement dans le registre des plaintes disponibles au niveau des villages et des communes, et la base de données gérée conformément aux dispositions prévues dans le mécanisme de gestion des plaintes du projet en cours de finalisation (validation et mise en place). Toute la documentation sur les plaintes issues du processus de réinstallation sera archivée à l’ABER et à l’UCP.

7.3.3. Traitement des plaintes

Au niveau des comités villageois et communaux

La procédure de gestion des plaintes suivra ces différentes étapes :

- Réception

Toutes les plaintes sont recevables auprès du président CVD, représentant le comité villageois de règlement des plaintes et du point focal (responsable service départemental de l’environnement). En l’absence de ce dernier, les plaintes peuvent être reçues au niveau du secrétariat de la mairie.

Les plaintes et réclamations peuvent être transmises par plusieurs canaux (voie orale, voie écrite, usage de téléphone) mais doivent faire l’objet de centralisation par le point focal. Toutes les plaintes doivent être enregistrées dans les registres prévus à cet effet. L’enregistrement présente l’avantage d’éviter les oublis et de faciliter le suivi. En outre, il favorise la capitalisation.

Une fois recueillies, toutes les plaintes et réclamations doivent être traitées et faire l’objet d’une réponse au requérant.

- Tri et classification

La procédure de tri vise à déterminer si les plaintes reçues se rapportent à la réinstallation, aux travaux ou à la violation du code de conduite. Ainsi, ce tri permettra au point focal de savoir si l’examen de la plainte nécessite une investigation sur le terrain ou l’intervention d’autres membres de l’équipe du projet. De même, le tri permettra au point focal de savoir si la plainte est du ressort du projet ou des entreprises en charge des travaux. Les spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale des agences d’exécution seront régulièrement informés après cette phase de tri et de classification, afin de recueillir leur avis, avant que l’accusé de réception ne soit envoyé au requérant.

- Accusé de réception

Après le tri et la classification, un accusé de réception sera fourni au requérant, pour indiquer à ce dernier que sa réclamation a été reçue, et à l’informer sur les modalités de traitement, et les échéances y relatives. L’accusé de réception sera envoyé au plaignant dans un délai de dix (10) jours, par le point focal.

- Vérification et action

Le point focal de la gestion des plaintes entame ensuite la procédure de vérification si besoin est, pour s’assurer que la plainte ou la réclamation est fondée ou non. Les résultats de cette vérification permettront au comité communal de décider de la suite à donner au requérant. Si la plainte est fondée, une proposition de solution est faite au requérant ; si ce dernier n’y trouve pas d’objection, la solution est mise en œuvre. Dans le cas contraire, le requérant peut engager la procédure judiciaire. Toutes les ressources doivent être mobilisées pour que le règlement des plaintes et réclamations se fasse à l’amiable.

Pour une meilleure efficacité du mécanisme, un double niveau de vérification terrain sera appliqué. Le spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale de l’ABER et/ou conjointement avec les spécialistes en sauvegardes de l’Unité de Coordination du Projet procèderont in facto à des vérifications complémentaires.

- Suivi et évaluation

L’ensemble des plaintes sera enregistré dans une base de données sur Excel pour en faciliter le suivi. De même, un rapport trimestriel sur l’état de traitement des plaintes sera produit par les spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale des agences d’exécution.

Par ailleurs, des entretiens seront menés auprès des différentes parties prenantes pour recueillir leur avis sur le fonctionnement du mécanisme. La satisfaction du requérant par rapport au traitement qui a été fait doit être mesurée, afin d’apporter au besoin, les correctifs nécessaires pour la suite du projet.

- Feedback et clôture/classement/archivage

Une fois qu’un accord est trouvé, une réponse à la plainte sera envoyée au plaignant. Les plaintes résolues sont clôturées à travers un formulaire cosigné par le président du comité communal, le requérant et le président CVD, en trois exemplaires, dont une copie est remise au plaignant, une archivée à la mairie, et la dernière copie, transmise au SSE pour archivage. De même, les plaintes pour lesquelles le requérant a choisi d’engager la procédure judiciaire, feront l’objet de clôture au niveau du projet, pour indiquer que toutes les tentatives de règlement à l’amiable ont été épuisées.

Un dossier individuel sera créé pour chaque requérant, et ces dossiers seront classés dans des chronos au niveau de l’ABER. Le dossier comportera le formulaire de plainte, le formulaire de clôture, les PV issus des sorties de vérification, les états de paiement si le requérant a obtenu à terme une compensation financière, et toute pièce rentrant dans le cadre de la gestion de la plainte.

NB : Pour ce qui concerne les plaintes sensibles, elles peuvent être adressées directement au spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale de l’ABER. De même, le comité qui en est saisi doit transférer directement le dossier au spécialiste concerné.

La figure ci-après présente le circuit de traitement d’une plainte.

Figure 4 : Circuit de traitement des plaintes dans le cadre du PASEL

Source : Extrait du rapport provisoire du mécanisme de gestion des plaintes du PASEL, décembre 2018

Au niveau des juridictions

Tous les efforts seront déployés par le projet pour procéder à un règlement à l’amiable des différentes plaintes. Toutefois, si le plaignant n’est pas satisfait des propositions de solution qui lui sont faites, il pourra saisir le Tribunal Département ou le Tribunal de Grande Instance (TGI) territorialement compétent. Les frais générés par cette procédure seront à la charge du projet, si le tribunal reconnait des manquements de sa part.

## 7.4.  Performance du mécanisme

La performance du mécanisme de règlement des griefs sera mesurée à l’aide des indicateurs suivants :

- Le nombre de plaintes reçues;

- Le(s) type(s) de plaintes reçues;

- Le nombre de plaintes résolues ;

- La fréquence des plaintes;

- Le délai moyen de traitement des plaintes ;

- La satisfaction des parties prenantes concernant la résolution des griefs ou le mécanisme de règlement lui-même.

## 7.5.  Contrôle des documents

Les griefs seront enregistrés dans la base de données pour le suivi, et s’ils sont résolus avec une compensation, le dossier de l’indemnisation sera rempli avec les informations pertinentes. La base de données contiendra les informations suivantes :

- La date de soumission de la plainte;

- Le nom, le titre et l’adresse du plaignant ;

- Les détails sur la plainte ;

- Le statut du grief ;

- La date de la résolution.

Quant au dossier de l’indemnisation, ce dernier, tel que mentionné précédemment, est conçu pour enregistrer les différents accords entre le projet et les diverses parties prenantes.

# CHAPITRE VIII : SUIVI ET EVALUATION DU PLAN DE REINSTALLATION

Ce chapitre présente les objectifs, les activités et les indicateurs du processus de suivi et d’évaluation du présent PAR.

## 8.1. Suivi

L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les personnes affectées recensées soient indemnisées conformément aux dispositions du présent PAR (selon les mesures convenues, dans le délai le plus court possible et sans impact négatif). Au plan spécifique, les objectifs sont les suivants :

- S’assurer que les actions menées sont exécutées conformément aux recommandations du PAR ;

- Vérifier que les résultats attendus sont obtenus dans les délais prescrits ;

- Identifier tout élément imprévu susceptible d’influencer négativement le déroulement des opérations sur le terrain ou d’en réduire l’efficacité ;

- Recommander aux instances responsables concernées et ce, dans les meilleurs délais, les mesures correctives appropriées entrant dans le cadre de procédures ordinaires ou exceptionnelles de programmation ;

Le suivi de proximité et l’évaluation du processus de réinstallation seront effectués par le spécialiste en développement social du projet.

Les rapports de suivi-évaluation du PAR doivent être établis à intervalles réguliers (sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle) à partir du démarrage des activités liées à la réinstallation.

Le tableau ci-dessous fournit une liste non limitative des indicateurs et paramètres de suivi.

Tableau 35 : Indicateurs potentiels de suivi de la mise en œuvre du PAR

| COMPOSANTE | MESURES | INDICATEURS | SOURCE DE VERIFICATION | RESPONSABLE | OBJECTIF DE PERFORMANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mise en place des comités | S’assurer que les comités de mise en œuvre du PAR dans les villages et communes sont effectivement mises en place. | Nombre de Comités Villageois et Nombre de Comités Communaux mis en place | Rapport de suivi évaluation du projet Rapport d’activité du projet et de la commune | ABER et Commune | Tous les comités villageois et communaux ont été créés et sont fonctionnels |
| Renforcement des capacités et fonctionnement des comités. | S’assurer du renforcement des capacités opérationnelles et des compétences des comités villageois et communaux. | Nombre de formations tenues Nombre de personnes formées Nombre de rapports fournis | Rapport de suivi évaluation du projet Rapport d’activité du projet | ABER | Tous les acteurs ont été formés et les comités ont bénéficié des appuis du projet pour leur fonctionnement |
| Gestion des plaintes | S’assurer de la gestion de toutes les réclamations enregistrées. | Nombre de réclamations reçu Type de conflit Proportion entre réclamations reçues et réclamations résolues Nombre de PV d’accords signés | Rapport de suivi évaluation du projet Rapport d’activité du projet | ABER | Toutes les réclamations sont résolues avant le début des travaux |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

## 8.2. Evaluation

Le but du volet évaluation du Plan de réinstallation est de s’assurer que le niveau de vie des PAP est supérieur ou au moins égal à celui qu’elles avaient avant le projet.

Pour cela, il sera nécessaire de :

- Etablir et interpréter la situation de référence des populations affectées, avant le démarrage du projet (les enquêtes-villages, le recensement et l’enquête-ménage effectués dans le cadre du présent mandat d’élaboration du plan de compensation constitue la base de la situation de référence) ;

- Définir, à intervalles réguliers, tout ou une partie des paramètres ci-dessus afin d’en apprécier et comprendre les évolutions ;

- Etablir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les impacts du plan de compensation en matière socio-économique.

L’évaluation sera effectuée par des consultants externes sous la responsabilité du spécialiste en développement social du PASEL.

Une enquête de satisfaction des PAP sur les différents aspects du PAR et le déroulement du processus de traitement des recours sera réalisée durant la mission d’évaluation finale de la mise en œuvre du PAR.

Tableau 36 : Indicateurs potentiels d’évaluation de la mise en œuvre du PAR

| COMPOSANTES | MESURES | INDICATEURS | SOURCE DE VERIFICATION | RESPONSABLE | OBJECTIF DE PERFORMANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité et niveau de vie des PAP | S’assurer que le niveau de vie des ménages affectés ne s’est pas détérioré depuis la réinstallation. | Situation socio-économique d’un échantillon de PAP Type de difficultés rencontrées par les PAP en raison de la mise en œuvre du projet. | Rapport de suivi évaluation du projet Rapport d’activité du projet | Consultant externe | Aucune plainte relative à la qualité ou au niveau de vie non résolue. Aucun problème majeur vécu par les PAP. |
| Qualité et niveau de vie des groupes vulnérables | S’assurer que le niveau de vie des groupes vulnérables ne s’est pas détérioré depuis la réinstallation. | Nombre de plaintes des groupes vulnérables relatives au niveau de vie. Types de difficultés particulières vécues par ces derniers. | Rapport de suivi évaluation du projet Rapport d’activité du projet | Consultant externe | Aucune plainte relative à la qualité ou au niveau de vie des personnes vulnérables non résolue. Aucune difficulté majeure rencontrée par les groupes vulnérables |
| Gestion des plaintes et litiges | Suivi à long terme des indemnisations et compensations. | Nombre total de plaintes enregistrées Proportion entre plaintes enregistrées et plaintes résolues Taux de satisfaction des populations | Rapport de suivi évaluation du projet Registre et rapport du comité chargé de gérer les plaintes (village, commune) Rapport d’activité du projet | Consultant externe | Aucune réclamation résiduelle non résolue |
| Audit final | Rétablissement ou amélioration des moyens d’existence des personnes dont les biens et ou les activités ont été impactées par le projet. | Taux de satisfaction des PAP | Rapport d’audit social Rapport de suivi évaluation du projet | Consultant externe | Activités mises en œuvre conformément aux lignes directrices du PAR. |

Source : Mission d’élaboration du PAR des 70 localités, données terrain, novembre 2018

## 8.3. Coût du Suivi-Evaluation

Le coût du Suivi-Evaluation de la réinstallation a été estimé à trente-cinq millions (35 000 000) FCFA.

# CONCLUSION

La prise en compte de la démarche et des recommandations du présent PAR devrait permettre de mener une bonne compensation pour une insertion durable du sous projet d’électrification des 70 localités dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PASEL.

Les travaux d’électrification auront des impacts positifs potentiels qui sont principalement d’ordre social. Les activités prévues dans le cadre du projet apportent des avantages aux populations de la zone du projet en termes d’amélioration de leur cadre de vie, de leurs revenus et par conséquent de leur niveau de vie.

Conscientes que l’électricité est un facteur capital dans le développement socio-économique d’une localité, les populations bénéficiaires apprécient positivement le sous projet quand bien même il comporte certains impacts négatifs à savoir la perte de terres agricoles et d’arbres.

Ainsi, la réalisation de cette étude répond au souci de minimiser les impacts négatifs du sous projet sur le plan social, et de définir les mesures et procédures visant à faire en sorte que le présent sous projet ne soit pas une source d’appauvrissement pour les personnes affectées. C’est dans cette optique que le recensement de l’ensemble des personnes dont les biens sont impactés par les travaux, ainsi que la description de ces biens ont été effectués. En marge de ces recensements, des consultations ont été organisées en vue de recueillir les préoccupations et les attentes des différentes parties prenantes, en l’occurrence les personnes directement affectées par le projet. Ces consultations ont également permis de définir des mesures visant à minimiser les impacts négatifs du projet.

Le coût total de mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation du sous projet d’électrification des 70 localités dans le cadre de la composante 2 du PASEL est estimé à la somme de cent trente millions trois cent soixante-quatre mille cinquante-huit (130 364 058) F CFA dont quarante-trois millions douze mille sept cent quatre-vingt (43 012 780) FCFA correspondant aux paiements des compensations des pertes et mesures additionnelles à la charge du Gouvernement du Burkina Faso et quatre-vingt-sept millions trois cent cinquante un mille deux cent soixante-dix-huit (87 351 278) FCFA pour les coûts de mise en œuvre et le suivi évaluation du processus de la réinstallation financés sur les ressources de l’IDA.

# BIBLIOGRAPHIE

Aide-mémoire Mission Banque mondiale de supervision-Sauvegarde sociale PASEL (16 au 25 Août 2016).

Annuaire statistique santé 2008, Ouagadougou, 257 p, Ouagadougou, 453 p. : Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires/Ministère de la sante (2009)

Annuaire statistique 2008, Ouagadougou, 453 p. : Institut national de la statistique et de la démographie (2009).

Avis de conformité environnementale du projet d’extension de la centrale thermique de production d’électricité de Fada N’Gourma en date du 21 mai 2013 suite à la NIES.

CPRP du PASEL, Rapport final, mars 2014.

CGES du PASEL, Rapport final, mars 2014.

Rapports NIES du sous projet d’électrification des 40 localités de la composante 2 du PASEL, FDE, décembre 2016.

Décret N°2016-384/PRES/PM/MEMC portant organisation du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières, mai 2016

Décret N°2016-1063/PRES/PM/MEMC portant adoption de la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE), novembre 2016 ;

Directives PO 401, PO 401, PO 404, PO 409, PO 411 PO 412, PO 420, PO 436, PO 437, Banque mondiale 2001.

Fiche de projet renforcement réseau inter urbain-revue DEPE « Interconnexion 90 kV (Novembre 2016) : Wona – Dédougou » ; « Interconnexion 90 kV Pâ – Diébougou » ; et « Interconnexion 90 kV Ziniaré – Kaya » dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts- Bassins, du Centre-Nord et du Sud-Ouest du Burkina. i. construction/extension/équipement de postes ii. Construction d’une ligne 90 kV entre Wona et Dédougou longue d’environ 65 km, iii. Construction d’une ligne 90 kV entre Pâ et Diébougou longue d’environ 70 km iv. Construction d’une ligne 225 kV exploitée en 90 kV entre Ziniaré et Kaya longue d’environ 67 km.

Lettre d’avis de publication du CPRP et du CGES du PASEL en date du 17 mai 2013 (BUNEE).

# ANNEXES

# Annexe 1 : Termes de Référence

CONTEXTE

La réforme du secteur de l’énergie, engagée par le Gouvernement suite à l’adoption en décembre 2000 de la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie, a pour principaux objectifs de :

- Adapter le cadre réglementaire du secteur en vue de favoriser une participation plus accrue du privé à la gestion et au développement dudit secteur ;

- Accroître l’accès des zones rurales aux services énergétiques modernes ;

- Améliorer la gestion des ressources naturelles.

Les activités mises en œuvre, avec l’appui des partenaires techniques et financiers du secteur, ont permis l’atteinte des principaux résultats suivants :

- Au plan de la réforme, l’adoption le 24 mars 2004 par le Gouvernement des options de restructuration du sous-secteur de l’électricité en deux segments : le premier segment constitué des centres exploités par la SONABEL et le second segment, celui de l’électrification rurale dont la gestion est assurée par le Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) créé par décret n° 2003-89 /PRES/PM/MCE du 19 février 2003 ;

- Au plan des investissements la mise en place du Projet de développement du secteur de l’électricité (PDSE) et du Projet d’accès aux services énergétiques (PASE) respectivement en novembre 2005 et février 2008.

Au Burkina Faso, le taux d’électrification en milieu rural est moins de 5% contre une moyenne de 40% en milieu urbain. Le Gouvernement dans le cadre de la fourniture de l’électricité aux populations, de l’amélioration de la qualité et de la continuité de service électrique, a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL).

Ce nouveau Projet vise à réduire cette disparité et partant l’incidence de la pauvreté en milieu rural par la mise en œuvre de mécanismes appropriés de fournitures de services électriques adaptés aux conditions et contraintes locales. La composante 2 du PASEL sera exécutée par le FDE. Son objectif global est de promouvoir une couverture équitable du territoire national en énergie électrique en vue de l’amélioration des conditions et de niveau de vie d’une part et d’autre part de l’accroissement des revenus des populations des localités à électrifier.

Pour ce faire, le FDE a planifié de mettre en œuvre la composante 2 du PASEL en deux phases. La première phase, financement initial du PASEL, concerne l’électrification de 40 localités par systèmes triphasés et par système de câble de garde isolé. Les travaux de la deuxième phase, financement additionnel du PASEL, consisteront en l’électrification de 79 localités par raccordement au réseau national et 18 localités par l’installation de plateformes multifonctionnelles.

Afin d’identifier la nature et d’évaluer l’envergure des impacts des sous projets d’électrification sur l’environnement et le milieu humain, les présents termes de référence ont été élaborés par le FDE conformément au décret n°2015-1187 du 22 octobre 2015 et aux exigences environnementales et sociales de la Banque Mondiale notamment P.O 4.12. Le but visé est de recruter un consultant qui réalisera les Notices d’Impact Environnemental et Social et les Plans d’Action de Réinstallation (PAR) des sous projets.

II- OBJECTIFS DE L’ETUDE

2.1- Objectif général

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PASEL, financement additionnel, la présente étude vise à :

- Réaliser les Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) des sous projets d’électrification conformément au CGES ;

- Réaliser les Plans d’Actions de Réinstallation (PAR) des populations (planification de la mise en œuvre de la sauvegarde sociale) des sous projets conformément au CPRP.

2.2- Objectifs spécifiques

2.2.1- Pour le volet environnemental :

Procéder à une optimisation du tracé de la ligne en évitant les obstacles susceptibles d’occasionner des impacts sociaux majeurs (forêts, bois sacrés, vergers, habitations, etc.) ;

Réaliser la sélection environnementale (screening) de chaque sous projet et fournir les résultats et fiches ;

Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux de chaque sous projet d’électrification et proposer des mesures y afférentes (bonification, atténuation ou compensation) ;

Proposer un plan de gestion environnementale et sociale pour chaque sous projet incluant les mesures, les coûts de leur mise en œuvre, les échéances, les responsables et les résultats attendus ;

Tenir informer les autorités locales et administratives de la réalisation de l’étude (Mairie, CVD, Préfet etc.) ;

Réaliser des entretiens et des consultations publiques avec toutes les parties prenantes y compris les personnes affectées par les sous projets et fournir les procès-verbaux y afférent, les listes des personnes affectées par le projet et les biens y relatifs et des photos illustratives.

2.2.2- Pour le volet social

Faire une évaluation sociale de chaque sous projet ;

Réaliser des différentes enquêtes nécessaires (socio-économiques, écologiques etc.) en vue de l’identification des personnes affectées et les biens y relatifs ;

Faire l’inventaire des biens (arbres fruitiers ou non, biens culturels, infrastructures etc.) dans les couloirs de lignes électriques ;

Faire une évaluation technique et financière des biens affectés ;

Identifier le cadre d’indemnisation et de compensation ;

Etablir le mécanisme de gestion des éventuelles plaintes ;

Proposer un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour chaque sous projet conformément aux résultats de l’évaluation sociale et selon le plan type annexé au CPRP ;

Elaborer un Plan de mise en œuvre (organisation, budget et échéancier) de chaque PAR ;

Proposer la planification et la gestion de séances de consultation publique et de négociation des ententes avec les Personnes affectées par le projet (PAP) ;

Tenir informé les autorités locales et administratives de la réalisation de l’étude (Maire, Conseillers, CVD, Préfet, etc.) et leur fournir un résumé du CPRP ;

Fournir les procès-verbaux des rencontres et consultations, une liste de présence avec les références et numéros téléphoniques des participants et des photos illustratives.

III- DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission doit être exécutée en conformité avec les exigences légales en matière d’EIES contenues dans le décret n°2015- 1187 du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social et selon sur les bonnes pratiques internationales en matière environnementale et sociale, notamment les Procédures opérationnelles de la Banque mondiale.

3.1- Présentation des sous projets d’électrification

Le consultant devra décrire les sous projets en insistant sur les activités qui sont prévues au cours des phases de préparation, de travaux et d’exploitation. Une justification des choix techniques sera présentée notamment celle relative à :

- Le type de transport du courant électrique ;

- Le type de supports ;

- Les dimensions des couloirs de transport du courant électrique ;

- Le type de transformateurs ;

- Les emprises des lignes de transport du courant électrique ;

- Le voltage et à la capacité des lignes de transport du courant électrique ;

- Les structures des pylônes ;

- Les types de technologies d’électrification ;

3.2- Analyse de l’état initial de l’environnement de la zone d’étude

L’étude de l’état initial de l’environnement comprendra une description de la situation environnementale et sociale qui prévaut dans les limites définies du domaine de l’étude. Les consultants devront identifier les questions particulières à approfondir dans les domaines suivants :

- Environnement physique comprenant le climat, la qualité de l’air, les ressources hydriques, la géologie, le sol, le relief etc. ;

- Le milieu biologique, notamment la faune, la flore, les ressources biologiques d’importance culturelle, sociale ou économique etc. ;

- Le milieu humain comprenant, les aspects socio-économiques et culturels, l’occupation des sols et les conditions économiques et sociales qui pourraient être affectées par le sous projet.

3.3- Optimisation du tracé

Le consultant analysera le milieu d’insertion des sous projets, dans le but d’inventorier les impacts majeurs notamment sociaux susceptibles de constituer un enjeu majeur pour leur exécution. Il s’agit d’éviter les obstacles majeurs tels que les sites culturels, les lieux de culte, les habitations, les bois sacrés, les vergers et les forêts classées. Aucune maison d’habitation ni d’infrastructures communautaires et connexes (hangars, grenier, fourragers etc.) ne doivent faire l’objet de destruction. Dans le cas contraire les aspects sociaux doivent être identifiés et inventoriés pour leur pris en compte dans la mise en œuvre de la planification de la sauvegarde sociale des sous projets.

Cette démarche permettra au consultant d’établir les tracés finaux optimisés. Lesdits tracés feront l’objet d’une visite pour adoption par le FDE et UCP/PASEL et éventuellement en présence de l’Entreprise chargée des travaux de ces lignes.

3.4- La sélection environnementale et sociale des sous projets

Le présent projet est de la catégorie B conformément à article 4 et l’annexe 1 du décret n°2015- 1187 /PRES-RANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT.

Par conséquent, les sous projets électrification des 79 localités sont de la catégorie B. Néanmoins dans le souci de la prise en compte du volet social conformément aux CPRP et à la politique P.O 4.12 de la banque mondiale, le consultant devra procéder à une sélection sociale des sous projets afin de confirmer ceux qui sont en catégorie B et éventuellement distinguer si possible les sous projets de catégorie C. A cet effet, le consultant doit réaliser la sélection sociale en remplissant un formulaire de screening (Cf. Modèle annexe 1 du CGES) classant les sous projets concernés en catégorie B (sujets à NIES préalable) ou C (non assujettis à NIES mais pouvant faire l’objet de prescriptions environnementales et sociales). Les résultats de la cette sélection devraient permettre l’identification des aspects sociaux de chaque sous projet et leur prise en compte dans la planification de la sauvegarde sociale.

3.5- Balisage et marquage des biens

Le couloir de tracé de la ligne électrique de chaque sous projet a une largeur de 6 m, soit 3 m de part et d’autre de l’axe du tracé. De ce fait, il sera procédé à l’intérieur de chaque couloir et site un marquage systématique à la peinture de tous les arbres et autres biens affectés.

L’inventaire doit fait ressortir les types de biens à savoir :

Les arbres privés et arbres publics (fruitiers, non fruitiers etc.) ;

Infrastructures privées (maisons, boutiques, hangars, etc.) ;

Infrastructures communautaires ;

Les biens culturels.

L’inventaire détaillé de ces biens doit être réalisé en collaboration avec les parties prenantes (CVD, PAP, agents forestiers etc.) de la localité. Il fera ressortir :

- la méthodologie et les critères d’évaluation des biens ;

- la liste exhaustive et l’identité (CNIB, téléphone) des personnes affectées (propriétaires, locataires, exploitants etc. des biens privés) ;

- les quantités, les qualités et la nature des biens;

- les quantités par espèces des arbres appartenant au patrimoine national ;

- les coûts unitaires et les coûts totaux des biens privés et publics touchés ;

- la localisation des zones sensibles (lieux sacrés, sites culturels, etc.) ;

- pour le potentiel ligneux, il sera précisé au moins : les dimensions approximatives (DHP, hauteur) ; l’âge approximatif et l’état sanitaire ;

- une fiche d’évaluation sera dressée pour tout propriétaire de biens (domanial ou ligneux).

3.6- Evaluation des impacts potentiels des sous projets

Les impacts induits par les sous projets sur les milieux naturel et humain, jugés significatifs seront analysés selon leur nature, la valeur de la composante de l’environnement touchée, leur intensité, leur étendue et leur durée. Ainsi, l'importance d'un impact, qu'elle soit de nature positive ou négative, est déterminée d'après l'évaluation faite à partir des quatre autres critères énoncés.

L’analyse des impacts tiendra compte des phases de mise en œuvre des sous projets (préparation, construction, exploitation et fermeture) et fera la distinction entre les impacts environnementaux et les impacts sociaux.

Le consultant devra déterminer les composantes de l’environnement et les aspects sociaux susceptibles d’être affectés (négativement et positivement) par les activités de chaque sous projet. Il s’agira de déterminer les impacts sur l’environnement et les populations jugés significatifs (moyens de vivre incluant potentiellement la perte des biens, conditions socio-économiques, question foncière, etc.). Ils seront décrits selon leur nature et leurs caractéristiques (irréversibilité, persistante, etc.). Leur caractère significatif est à apprécier dans le contexte local prenant en compte les opinions et valeurs des populations affectées. Aussi, une analyse des risques devra être réalisée. Le consultant devra évaluer les impacts associés et déterminer un ordre de priorité suivant lequel ils peuvent être évités, atténués ou compensés.

3.7- Enquêtes et études socioéconomiques

Une importante quantité de données socioéconomiques au niveau des ménages doit être collectée durant le recensement et les inventaires de biens. Les études socioéconomiques doivent être étroitement liées au recensement et à l’inventaire des biens, pour fournir des informations complètes sur les ressources économiques des ménages, y compris les ressources communautaires et les biens culturels. Ce recensement et cet inventaire auront déjà, en principe, identifié l’unité sociale de base en termes d’organisation économique ou de production.

3.8- Mesures d’atténuation et de bonification (PGES et PAR)

Des mesures devront être proposées pour éliminer, réduire ou compenser les incidences négatives et bonifier les impacts positifs. Ces mesures doivent être techniquement et économiquement faisables, et enfin socialement acceptables (en tenant compte de l’avis des parties prenantes). L’efficacité des mesures d’atténuation et/ou de bonification devra être estimée. Les impacts résiduels (qui persistent après la mise en œuvre des mesures proposées) devront être identifiés et évalués.

Sur la base desdites mesures le consultant devra proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et une planification sociale (PAR) qui identifient les actions requises pour mettre en œuvre les recommandations de chaque NIES sous les angles environnemental et social. Le PGES et la Planification sociale doivent être traduits chacun sous forme de plan opérationnel couvrant les phases de préparation, de construction et d’exploitation du sous projet, y compris le programme de surveillance et de suivi environnemental et social.

3.9- Plan de consultation et de participation

L’information, la communication envers la population et surtout leur implication sont importantes dans le cadre de la réalisation de la mission. De ce fait, le consultant devra élaborer un plan d’information, de communication et de consultation publique. Le plan doit permettre d’assurer l’acceptabilité sociale de la mise en œuvre des sous projets à l’échelle communale, en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage de l’information aussi bien sur l’environnement que sur lesdits sous projets. Le plan poursuit des objectifs reposant sur la pertinence d’une communication sociale des sous projets et ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des municipalités une vision commune et des objectifs partagés des actions entreprises. Il devra également prendre en compte les contextes culturels locaux et les canaux de communication traditionnelle.

Aussi, le consultant devrait travailler lors de la phase terrain avec les acteurs à la base que sont les CVD, les agents de l’environnement (forestier) de la localité concernée, la mairie (Maire, PDS/Préfet, SG etc.). La liste des personnes rencontrées (contacts téléphoniques et référence CNIB) y compris les procès-verbaux de rencontre doivent être annexés.

3.10- Mécanisme de gestion des plaintes

Quelle que soit son ampleur, un programme de réinstallation involontaire suscite inévitablement des plaintes au sein des populations concernées, sur des questions qui vont des taux d’indemnisation et critères d’admissibilité à l’emplacement des sites de réinstallation et la qualité de leurs services.

Le consultant devra identifier et mettre en place un mécanisme pour permettre aux personnes affectées de déposer une plainte et ayant l’assurance que leur plainte ou réclamation sera réglée en temps voulu et d’une manière satisfaisante.

IV- DEMARCHE METHODOLOGIQUE

L’approche méthodologique sera basée sur la recherche systémique d’analyse des impacts environnementaux et sociaux, en concertation permanente avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le projet. L’étude sera conduite de façon participative sur la base des documentations déjà existantes et des consultations des différents partenaires afin de favoriser une compréhension commune de la problématique, rediscuter les avantages et les désavantages des différents investissements du projet au plan environnemental et social.

Le consultant sélectionné aura une séance de travail avec l’équipe du projet où il sera passé en revue les termes de référence de l’étude afin qu’il puisse cerner les attentes du projet mais aussi passer en revue sa méthodologie de travail, le calendrier détaillé de la mission et les outils de collecte préparés à cet effet.

Le plan de travail devra inclure les activités suivantes sans nécessairement s’en limiter :

- faire une rencontre de cadrage ;

- réaliser d’une visite pour la reconnaissance des sites ;

- information, sensibilisation et implication de la population

- recherche documentaire ;

- enquête et collecte des données de terrain, y compris la consultation des parties prenantes ;

- identification et analyse détaillées des impacts sociaux et environnementaux ;

- Etudes socioéconomiques ;

- élaboration des mesures d’atténuation/bonification (PGES et PAR) ;

- rédaction des rapports provisoires NIES et PAR ;

- restitution des NIES et PAR au FDE, l’UCP/PASEL;

- rédaction des rapports finaux NIES et PAR après amendement du FDE, de l’UCP/PASEL et du BUNEE.

V- RESULTATS ATTENDUS

Au terme de l’étude les résultats à attendre sont :

- des entretiens et des consultations ont été réalisés avec l’ensemble des parties prenantes de chaque sous projet afin de faciliter la réalisation des études et surtout l’acceptation de la mise en œuvre du projet ;

- une campagne d’information et de sensibilisation, à travers notamment la diffusion des documents du projet/PASEL a été menée lors des visites terrain à l’endroit des populations locales et des autorités administratives et coutumières sur la réalisation du projet ;

- les obstacles sur le tracé initial et sur les sites d’implantation ont été identifiés et analysés en terme de sites culturels, de lieux, bois ou arbres sacrés, de groupes de concessions, de lieux de cultes, de forêts spécifiques à éviter en vue de son optimisation;

- Les tracés de ligne optimisés ont été proposés intégrant les aspects environnementaux et sociaux ;

- les impacts sociaux positifs et négatifs de chaque sous projet d’électrification ont été identifiés et évalués en vue d’une planification sociale pour l’amélioration des conditions socio-économiques des populations, etc. ;

- les impacts environnementaux positifs et négatifs de chaque sous projet d’électrification, sur les tracés de ligne ont été identifiés et évalués, etc. ;

- les dispositions sécuritaires à prendre pendant les travaux d’électrification et lors de l’exploitation de chaque sous projet ont été proposées;

- un inventaire et une évaluation des biens ligneux publics se trouvant dans les couloirs des lignes ont été faits ;

- un inventaire et une évaluation des biens ligneux privés notamment les arbres fruitiers et autres usages se trouvant dans les couloirs des lignes ont été faits ;

- un Plan de Gestion Environnementale et Sociale de chaque sous projet incluant les coûts de sa mise en œuvre a été proposé ;

- un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) (plan de mise en œuvre de la sauvegarde sociale) pour chaque sous projet a été proposé ;

- les procès-verbaux des consultations et des entretiens y compris les listes de présence, les listes des personnes affectées par chaque sous projet et les biens y relatifs et les photos illustratives ont été fournis.

VI- LOCALISATION DE LA ZONE DU PROJET

Les localités des sous projets sont consignées dans les tableaux ci-après. Les informations détaillées sur les localités et les ouvrages seront précisés dans la demande de propositions. Le tableau concerne soixante-dix-neuf (79) localités qui seront raccordées au réseau national interconnecté.

| NUMERO D’ORDRE | LOCALITE | COMMUNE | PROVINCE | REGION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | KERA | BONDOKY | MOUHOUN | BOUCLE DU MOUHOUN |
| 02 | DA | OURCY | BALES |  |
| 03 | KOHO | BAGASSI |  |  |
| 04 | TIEKELEDOUGOU |  |  |  |
| 05 | ACHIOU |  |  |  |
| 06 | VIROU | BOROMO |  |  |
| 07 | SOUR | DEDOUGOU | MOUHOUN |  |
| 08 | BOUNOU | YABA | NAYALA |  |
| 09 | TOBA |  |  |  |
| 10 | DIO | KIEMBARA | SOUROU |  |
| 11 | SOIN | NOUNA | KOSSI |  |
| 12 | KOLONKOURA |  |  |  |
| 13 | SOALA | NANORO | BOURKIEMDE | REGION DU CENTRE OUEST |
| 14 | LAPIO | DIDYR | SANGUIE |  |
| 15 | LAKOUEDYR |  |  |  |
| 16 | GOOKO |  |  |  |
| 17 | KONE | KINDY | BOURKIEMDE |  |
| 18 | BOULDIE | DIDYR | SANGUIE |  |
| 19 | NOUDOGOALY | REO | SANGUIE |  |
| 20 | PELEGTANGA | YAKO | PASSORE | REGION DU NORD |
| 21 | KAPPON | BOKIN | PASSORE |  |
| 22 | DOUROU | BOKIN | PASSORE |  |
| 23 | DOUROU |  |  |  |
| 24 | GUIPA |  |  |  |
| 25 | SAMBTAGA | OUHAYIGOUYA | YATENGA |  |
| 26 | DOURE/OUAHIGOUYA | GOURCY | ZONDOMA |  |
| 27 | MINIMA/OUAHIGOUYA |  |  |  |
| 28 | SONGDIN/OUAHIGOUYA |  |  |  |
| 29 | TAHLIMA/OUAHIGOUYA |  |  |  |
| 30 | LINTIBA/OUAHIGOUYA |  |  |  |
| 31 | OUBRIYAOGHIN | ZINIARE | OUBRITENGA | REGION PLATEAU CENTRAL ET DU CENTRE |
| 32 | BARMA | LAYE |  |  |
| 33 | KOURIAN (AXE NIOU-TOEGHIN) | NIOU | KOULWEOGHO |  |
| 34 | NAPALGUE AXE BOUSSE –NIOU | BOUSSE |  |  |
| 35 | BOUDTENGA | GONSE | KADIOGO |  |
| 36 | KOASSANGA AXE ZINIARE –ZITENGA | ZINIARE | OUBRITENGA |  |
| 37 | ZIGA VILLAGE |  |  |  |
| 38 | SILMIDOUGOU | KONGOUSSI | BAM | REGION CENTRE NORD |
| 39 | YOUGNINI |  |  |  |
| 40 | RILGO |  |  |  |
| 41 | SARGHO |  |  |  |
| 42 | BOURI |  |  |  |
| 43 | DAKISEMA | BOULSA | NAMINTENGA |  |
| 44 | GAOGA |  |  |  |
| 45 | FORGUI | KAYA | SANMANTENGA |  |
| 46 | NAMOUNGOU | FADA | GOURMA | REGION DE L'EST |
| 47 | MONDRIN | TIBGA |  |  |
| 48 | CINKANSE | SANGHA | KOULPELOGHO |  |
| 49 | TINOGHIN A MOAGA | TENKODOGO | BOULGOU |  |
| 50 | KAYA | PO | NAHOURI | REGION DU CENTRE SUD |
| 51 | KAMBO | MANGA | ZOUNWEOGO |  |
| 52 | TINSOBTENGA A BONSIRIMA TOECE | TOECE |  |  |
| 53 | NAYALGUE A BONSIRIMA TOECE | KOMBISSIRI | BAZEGA |  |
| 54 | CENSINE A BONSIRIMA TOECE |  |  |  |
| 55 | RAKAY | DOULGOU |  |  |
| 56 | SILMA |  |  |  |
| 57 | BILBALOGHO | MANGA | ZOUNWEOGO |  |
| 58 | BOSSAN | PO | NAHOURI |  |
| 59 | SIGINVOUSSE | BERE | ZOUNWEOGO |  |
| 60 | NOMBOYA | GOUMBOUSGOU |  |  |
| 61 | PALA/ BOBO vers sortie OUAGA (voir Station ORYX) | BOBO-DIOULASSO | HOUET | REGION DES HAUTS-BASSINS |
| 62 | SOUNOUKOUDIGIN |  |  |  |
| 63 | MAGAFESSO |  |  |  |
| 64 | KOUMBADOUGOU |  |  |  |
| 65 | DINDERESSO |  |  |  |
| 66 | SOGOSSAGASSO |  |  |  |
| 67 | YEGUERE | YEGUERESSO |  |  |
| 68 | BAGUERA | LOUMANA | KOSSI | REGION DES CASCADES |
| 69 | BANIAGARA | NIANGOLOKO | CASCADES |  |
| 70 | TIEKOUNA | BANFORA |  |  |
| 71 | KOSSARA |  |  |  |
| 72 | BOUGOULA | KANKALABA | LERABA |  |
| 73 | MALON | WOLONKOTO |  |  |
| 74 | TARFILA |  |  |  |
| 75 | NAFONA | BANFORA | CASCADES |  |
| 76 | MOU | DISSIN | IOBA | REGION DU SUD OUEST |
| 77 | DONE |  |  |  |
| 78 | GORA |  |  |  |
| 79 | KOKOLIGOU |  |  |  |

VII- CONTENU DES RAPPORTS NIES ET PAR

Les rapports NIES et PAR doivent être rédigés conformément aux exigences du CGES et CPRP du projet et aux dispositions du décret n°2015- 1187 du 22 octobre 2015 et selon les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale.

VIII- AUTRES DISPOSITIONS ET RAPPORTS ATTENDUS

La mission sera réalisée en étroite collaboration avec :

- le FDE ;

- l’Unité de Coordination du Projet/PASEL ;

- les entreprises et des cabinets qui seront recrutés (exécution et supervision) ;

- les populations et autorités communales et administratives des localités concernées (Maire, SG, Préfet, CVD, conseillers, Personnes ressources, personnes affectées etc.) ;

- le BUNEE et des agents de l’environnement au niveau régional, provincial, départemental (DR, DP).

A l’issue de la mission, le consultant fournira :

- un rapport de démarrage : 05 exemplaires imprimés et une version électronique. Ce rapport précisera la méthodologie, les modalités du programme de travail de l’équipe, les spécialistes affectées à chaque tâche, le chronogramme des travaux terrain, les outils d’inventaire, d’analyse et d’évaluation des biens etc.

- des rapports provisoires de NIES et de PAR : 05 exemplaires imprimés et une version électronique conforme.

- des rapports définitifs de NIES et de PAR : 05 exemplaires imprimés et une version électronique conforme. Le rapport définitif prendra en compte les observations du FDE, de l’UCP/PASEL et du BUNEE.

NB : Les rapports provisoires et définitifs seront rédigés conformément à l’annexe II du décret n°2015- 1187 /PRES- TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA /MICA/MHU/MIDT /MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social.

IX- DUREE DE L’ETUDE

L’étude doit être réalisée dans les localités cibles du projet et sa durée est estimée à deux (02) mois à compter de la date de notification. Un calendrier détaillé de la mission et les outils de collecte de données et d’information seront soumis et validé par le FDE et l’UCP/PASEL lors de la rencontre de cadrage.

X- EXPERTISE NECESSAIRE

Le consultant sera une structure (bureau d’étude) spécialisée dans le domaine des études d’impact environnemental et social et justifier d’une expérience solide dans la conduite de missions similaires. La mission sera conduite par le personnel clé suivant :

Un (01) chef de mission, expert environnementaliste ayant un niveau d’au moins BAC+5 et totalisant au moins cinq (05) ans d’expérience dans l’évaluation environnementale et sociale et ayant participé à au moins deux (02) missions similaires dans le poste de chef de mission ;

Quatre (04) Spécialistes en gestion des risques industriels et environnementaux ou équivalent, ayant un niveau d’au moins BAC+ 4, totalisant au moins deux (02) années d’expérience et ayant participé à au moins deux (02) missions similaires ;

Quatre (04) sociologues ou socio-économistes, ayant un niveau d’au moins BAC+4, totalisant au moins deux (02) années d’expérience et ayant participé à au moins deux (02) missions similaires ;

Douze (12) agents forestiers ayant au moins le niveau BAC, totalisant au moins deux (02) années d’expérience et ayant participé à au moins deux (02) missions similaires en tant qu’agent forestier (de préférence un agent forestier de la zone du projet).

NB : Compte tenu de nombre important de localités, le consultant proposera quatre (04) équipes dirigées par le même chef de mission et composées de :

Equipe 1 : Un (01) spécialiste en gestion des risques industriels et environnementaux ou équivalent, un (01) sociologue ou socio-économiste et trois (03) agents forestiers ;

Equipe 2 : Un (01) spécialiste en gestion des risques industriels et environnementaux ou équivalent, un (01) sociologue ou socio-économiste et trois (03) agents forestiers ;

Equipe 3 : Un (01) spécialiste en gestion des risques industriels et environnementaux ou équivalent, un (01) sociologue ou socio-économiste et trois (03) agents forestiers ;

Equipe 4 : Un (01) spécialiste en gestion des risques industriels et environnementaux ou équivalent, un (01) sociologue ou socio-économiste et trois (03) agents forestiers.

XI- CONDITIONS DE RECRUTEMENT

L’analyse des offres portera sur :

- la méthodologie proposée ;

- l’expérience du bureau d’étude ;

- l’expérience des consultants proposés ;

- le délai de réalisation de l’étude ;

- l’offre financière.

# Annexe 2 : Modèle de Formulaire d’enregistrement des plaintes

Date : ……………. ……………...Dossier N°………………………………………………..

Région : …………………………Commune…………………Village…………………..

- Informations sur le plaignant

Nom et prénom (s) : ……………………………………CNIB…..

Age : ………………………………………Sexe…………..  Statut matrimonial :………………..

Profession : ………………………………………N° Téléphone : ………………………………..

Village de résidence : ……………………………………………..

Village d’origine :………………………………………………..

Village dont la plainte fait l’objet : ……………………………….

- Description de la plainte :

Cours résumé de la plainte :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Catégorie de la plainte :

Type 1 : demande d’informations ou doléances

Type 2 : Plaintes ou réclamations liées à la gestion environnementale et sociale du projet

Type 3 : Plaintes liées aux travaux et prestations

Type 4 : Plaintes liées à la violation du code de conduite

Nom et prénom (s) de la personne ayant reçu la plainte : ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..

(Signature du point focal)                                                    Signature du plaignant

Plainte transmise le………………………… à……………………………..

Signature de la personne à qui la plainte a été transférée

# Annexe 3 : Modèle de Formulaire de clôture des plaintes

Date : …………….

Région : …………………………Commune…………………Village…………………..

Dossier N°………….

- Informations sur le plaignant

Nom et prénom (s) : …………………………………CNIB……..

Age : ………………………………………Sexe : ……………………………………

Profession : …………………………………N° Téléphone : ………………………………..

Village d’origine :……………………………………..

Village de résidence du plaignant : …………………………………..

Village dont la plainte fait l’objet :……………………………….

- Nature de la plainte :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Solutions proposées

- Documents de traitement de la plainte

-

-

-

-

- Raisons de clôture de la réclamation ou de la plainte

Consensus trouvé, plaignant satisfait par la solution proposée

Consensus non atteint, engagement d’une procédure judiciaire par le plaignant

A ………………………, le………………..

Signature du plaignant           Signature du Président CVD       Signature du président du CCGP

# Annexe 4 : Compilé des dossiers de compensations (voir document joint)

# Text boxes

PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION DU

PROJET D’ELECTRIFICATION DE 70 LOCALITES PAR Raccordement au RESEAU NATIONAL INTERCONNECTE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE 2 PAR l’AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

ABER 01 BP 545 Ouagadougou 01- Tél: (00226) 25 37 43 01- Fax: (00226) 25 37 43 11